苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-ZSYY-C2025-0001

采购内容：浩福路高架下景观优化提升

采 购 人：苏州高新区（虎丘区）枫桥街道办事处

项目类别：工程类

所属行业：（三）建筑业

苏州中苏御源工程咨询有限公司

二○二五年一月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 竞争性磋商文件

- 评审方法及评分标准

- 合同主要条款

- 附件格式

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-ZSYY-C2025-0001 |
| 2 | 项目名称 | 浩福路高架下景观优化提升 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州中苏御源工程咨询有限公司 联系地址：苏州高新区鹿山路369号4幢3楼 联系人：李欢欢、邹智宇 联系电话：0512-65583189 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州高新区（虎丘区）枫桥街道办事处 地址：苏州市高新区湘江路998号 联系电话：0512-68055732 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第三章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起四十五天（日历日） |
| 8 | 响应文件 接收截止时间 | 2025年1月24日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 磋商时间和地点 | 2025年1月24日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商中标后需提供与电子响应文件一致的纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 评审办法 | 详见“四、评审方法及评分标准” |
| 13 | 导致废标 因素 | - 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的； - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； - （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； - （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 投标无效因素 | - 出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审： - 1、磋商响应文件未签署磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的； - 2、供应商资格不符合磋商公告要求的； - 3、报价（包括最后报价）高于最高限价的； - 4、未满足发包人要求工期和质量等级要求的； - 5、擅自变更项目经理的； - 6、改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。 - 7、响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定； - 8、响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定； - 9、响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定； - 10、响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性； - 11、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的； - 12、不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形； - 13、供应商的报价存在选择性的； - 14、供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容； - 15、供应商拒绝修正错误影响评标的； - 16、不同供应商响应文件制作“机器码”一致的； - 17、响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款； - 18、响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的； |

一、竞争性磋商公告

项目概况： 浩福路高架下景观优化提升的潜在响应单位应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年1月24 日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-ZSYY-C2025-0001

项目名称：浩福路高架下景观优化提升

采购预算：人民币叁佰肆拾叁万伍仟捌佰陆拾陆元叁角肆分（¥3435866.34）

最高限价：人民币叁佰肆拾叁万伍仟捌佰陆拾陆元叁角肆分（¥3435866.34）

二、采购需求：

（1）采购内容：浩福路高架下景观优化提升；

（2）工程地点：苏州高新区；

（3）资金来源：财政资金；

（4）施工工期：90日历天（具体开工日期以总监签发的开工令为准）

（5）质量要求：合格；

（6）项目承包方式：包工包料；

（7）技术要求、图纸；

1）符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定；

2）设计图纸；

3）工程量清单；

（8）质量保修期：项目验收合格之日起2年；绿化养护期：验收合格后进入1年养护期（具体根据采购单位的要求）；

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

1、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

2、申请人资质类别和等级：具有市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；

3、拟选派项目经理资质等级：具有市政公用工程专业二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类），且项目经理无在建工程及响应单位为其缴纳社保。项目经理必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

4、本项目不接受联合体投标。

注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、报名及获取采购文件：

1、报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点（上传）

1、投标文件提交截止时间: 2025年1月24日13:30(北京时间)

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息同时刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，敬请留意。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

4、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

八、联系方式

1、采购人信息

名称：苏州高新区（虎丘区）枫桥街道办事处

联系地址：苏州市高新区湘江路998号

联系方式：0512-68055732

2、采购代理机构信息

名称：苏州中苏御源工程咨询有限公司

地址：苏州高新区鹿山路369号4幢3楼

联系方式：0512-65583189

3、项目联系方式

质疑事项及项目联系人：李欢欢、邹智宇

电话：0512-65583189

二、供应商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州中苏御源工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州中苏御源工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1能够独立承担民事责任的能力（供应商营业执照及法人身份证明文件）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证或依法缴纳社会保险的凭据）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体投标；

3.9合格磋商供应商的特殊条件：详见采购公告。

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期；

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1响应文件报价部分：

11.1.1磋商响应函；

11.1.2磋商报价表；

11.1.3商务要求偏离表；

11.1.4已标价工程量清单（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

11.1.5预算清单内产品如为《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中的产品提供相关认证证书证明材料；

11.2响应文件资格及技术部分：

11.2.1关于资格文件的声明函；

11.2.2磋商响应单位基本情况表；

11.2.3磋商响应单位《营业执照》副本、资质证书、安全生产许可证扫描件；

11.2.4磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

11.2.5法定代表人授权委托书（如有授权）；

11.2.6磋商响应单位代理人身份证扫描件（如有授权）；

11.2.7具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

11.2.8响应单位证明其满足合格供应商条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力；

11.2.9依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标人应提供提交投标文件截止时间前依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

11.2.10参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

11.2.11拟选派项目负责人资质类别等级：项目经理资质证书扫描件；项目经理安全生产考核合格证（B类）扫描件及响应单位近期为其缴纳的社保证明扫描件；项目经理无在建工程承诺（格式详见响应文件格式）；

11.2.12《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

11.2.13人员一览表（格式附后）；

11.2.14类似项目一览表；

11.2.15整体服务方案

11.2.16服务要求偏离表；

11.2.17评分标准中所涉及到的相关材料；

注：磋商供应商必须上传上述“11.1.1-11.2.16”款规定的资料。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

注：（1）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一 一对应，将相关资料上传至相应模块。

（2）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（3）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商对全部项目的报价应包括人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、评审费、后续服务费、验收、利润、税金、政策性文件规定及该项目包含的所有风险、责任等的各项费用。供应商的报价均不得超过采购最高限价，否则将失去磋商资格。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 本项目采用线上二次报价：

- 登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

- 注：本次项目二次报价不得超过采购文件规定的最高限价金额。（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价）

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

12.5计价方式：本工程项目采用下列第 1种计价方式。

12.5.1工程量清单计价方式

12.5.2计价表计价方式

12.6报价方式：本工程项目采用下列第2种报价方式。

12.6.1固定总价报价。磋商报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

12.6.2固定单价报价。具体调整办法可如下：

1）磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝(预算价－中标价)÷[预算价－暂列金额×(1+规费费率)×(1+税率)-专项暂估价×(1+规费费率)×(1+税率)-材料暂估价×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)×(1+税率)- 甲供材料费×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)] ×100%】， 由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。但最终价格以审计为准。

2）本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

12.6.3规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（计取基本费、扬尘污染防治增加费）。投标人不得将不可磋商费用降低标准收取，不可磋商费费率详见工程量清单。

12.6.4计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

12.6.5本工程所有提供参考品牌的主要材料（如有），投标单位需参照此类品牌产品进行报价，施工中如招标人发现投标人采用的品牌低于参考品牌的档次，则招标人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起45天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2供应商通过苏州市政府采购一体化不见面开标大厅在线参与磋商活动。（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）

16.3响应文件开启时，响应文件使用苏州政府采购交易管理平台的 CA 证书解密，如由于苏州政府采购交易管理平台的 CA 故障导致不能解密响应文件，则全部响应文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开启时间。

16.4在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

16.5由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

16.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

16.8磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。为了便于磋商小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目结束。

16.9在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

16.10供应商应在系统规定时间内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）就实质性变动内容及时登录不见面开标系统并进行线上答复，重新提交相应的响应材料，供应商的答复应当由其单位加盖电子签章，未加盖电子签章的响应无效。

16.11磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

*供应商应登陆苏州市政府采购一体化不见面开标大厅系统并在规定时间内进行最后报价并加盖电子公章（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。如未在规定时间内提交最后报价的，响应文件按无效处理。

*进入项目评审流程后，请供应商时刻关注评审界面中是否有序号标识（如图所示）。如有，点击标识进入对应澄清、磋商承诺、二次报价程序并加盖电子公章。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

16.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.项目的终止

17.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

17.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

17.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

17.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

18.评审内容的保密

18.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

18.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

18.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

19.成交单位的确认

19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

20.合同授予标准

20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

20.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的内容进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平与本次竞争性磋商的水平一致。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

注：（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

21.成交通知书

21.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。

21.2成交通知书将成为合同的组成部分。

21.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

21.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》，未中标（成交）供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.5各响应单位应在响应文件醒目位置注明电子邮箱号，如未按上述要求提供邮箱，视为自动放弃并自行承担相应后果。

21.6成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

21.7签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。

22.服务费

22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

23. 履约保证金：无

24.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 三、竞争性磋商文件

受苏州高新区（虎丘区）枫桥街道办事处委托，苏州中苏御源工程咨询有限公司对其需采购的浩福路高架下景观优化提升在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320505-ZSYY-C2025-0001

二、项目名称：浩福路高架下景观优化提升

三、采购预算：人民币叁佰肆拾叁万伍仟捌佰陆拾陆元叁角肆分（¥3435866.34）

最高限价：人民币叁佰肆拾叁万伍仟捌佰陆拾陆元叁角肆分（¥3435866.34）

四、采购需求

（1）采购内容：浩福路高架下景观优化提升；

（2）工程地点：苏州高新区；

（3）资金来源：财政资金；

（4）施工工期：90日历天（具体开工日期以总监签发的开工令为准）

（5）质量要求：合格；

1）验收标准：按照国家最新规范和使用单位要求；

2）报价要求：本工程项目采用固定单价报价方式，磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

A、参加磋商供应商一次报价时，必须按统一的工程量清单报价。

B、本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。

C、报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单说明。

D、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

（6）项目承包方式：包工包料；

（7）技术要求、图纸；

1）符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定；

2）设计图纸；

3）工程量清单；

（8）质量保修期：项目验收合格之日起2年；绿化养护期：验收合格后进入1年养护期（具体根据采购单位的要求）；

（9）本工程成交服务费由成交单位支付；

（10）本项目的施工图纸及清单详见附件。

- 五、综合说明及其它要求

- 1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

- 2、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 3、供应商应对本项目内的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

- 4、报价总价应包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械使用费、文明施工措施费、劳保费、保险、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、验收、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项一切费用。在合同实施期间，不增加任何费用。

- 5、供应商根据采购人提供的相关技术资料及现场勘察，结合项目所在地市场行情、供应商自身综合实力，综合市场风险、施工风险、政策风险等各种风险因素。

六、政策要求

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关货物或服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。

2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3、响应单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

4、中标服务费：本次招标项目中标服务费由中标人支付，供应商所投报价应当包含该项目代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算：

收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。

账 户 名：苏州中苏御源工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州马涧支行

账号：32250198865000000851

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（3）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购终止。

6、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布的通知为准。

四、评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如磋商供应商存在“苏财购（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

5、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

6、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

6.1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

6.2、查询渠道：

通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

6.3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

6.4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

7、针对中小型企业的评审：

本项目仅面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策，视为非实质性响应采购文件。

在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在工程项目中，工程由中小企业承建（如为联合体投标，联合体各方均为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

③本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

(一)价格基准分（10分）

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100

（二）施工组织设计：(60分)

1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效的得12分；内容综合评定合理科学，概述详细，组织机构健全，总体安排科学，方案考虑周全，合理化建议较好的得10分；内容综合评定合理较科学，概述较详细，组织机构较健全，总体安排科学，方案考虑周全，有合理化建议的得8分；概述详细，总体安排可行，方案考虑细致，能满足项目实施需要的得5分；方案过于简单，对于项目实施、部署有难度的得2分，不提供不得分。

2、施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效的得12分；内容综合评定合理科学，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得10分；总进度计划较详尽，项目实施进度、时间点、设置较准确的得8分；总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、设置准确的得5分；方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得2分，不提供不得分。

3、分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效，最高的得12分。分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、科学合理、操作性强、考虑周全的得10分；分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得8分；分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、合理、操作性强的得5分；方案简单，操作性不强的得2分，不提供不得分。

4、安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效，最高的得12分。措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，并操作性强的得10分；措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得8分；措施合理、操作性强、考虑周全、基本能满足项目实施需要的的得5分；措施简单，操作性不强，很难达到保护环境效果的得2分，不提供不得分。

5、突发事件的应急情况及相关应急措施：突发事件的应急情况及相关应急预案非常完善、有效，应急保障措施适应、可行高效的得12分；应急措施完整、科学、合理、全面的得10分；应急措施比较完整、科学、合理、全面的得8分；应急措施基本完整、科学、合理的得5分；应急措施不够完整、科学、合理、且有缺陷的得2分，不提供不得分。

（三）项目组成员配备（18分）

1、项目技术负责人具有高级职称的得6分，中级职称的得3分，其余不得分。（响应文件中提供人员职称证书扫描件及本单位为其缴纳的最新一期社保证明）

2、投入本项目的安全员具备住房和城乡建设厅核发的C类安全员证书的得3分，同时具有中级或以上职称的再得3分，本项最高6分。（响应文件中提供人员证书的扫描件及本单位为其缴纳的最新一期社保证明）

3、投入本项目人员中有资料员岗位的得3分；同时具有大专及以上学历的再得3分；本项最高得6分。（响应文件中资料员提供岗位证书或培训合格证书或企业任命证书及学历证书扫描件、本单位为其缴纳的最新一期社保证明）

（四）供应商综合实力（12分）

1、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高3分。（提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图）

2、磋商响应单位自2021年1月1日至今承担的项目获得过政府部门颁发的表彰或荣誉的得3分。（响应文件中需提供奖项证书或政府部门发文，若发证与发文时间不一致的以发文时间为准）

3、企业2021年1月至今（以竣工验收证明时间为准）承担过类似项目的，有一个得2分，最高6分。（提供中标通知书，施工合同、竣工验收证明等材料）

备注：1、本项目所有评分项均以网上上传扫描件为准。供应商应保证其上传的扫描件真实有效，否则后果自行负责；

2、上述评分标准中评分项，响应文件中供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，未提供的该评分项不得分；

3、所有人员必须是本单位在职人员（有注册要求的须注册在本单位），否则相应评分项不予计分。

- 第五章 合同主要条款及格式

建设工程施工合同

发包人：

承包人：

工程名称：

项目编号：

国家工商行政管理局

制定

中华人民共和国建设部

第一部分	   协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：               。

承包方式：包工包料

三、合同工期

计划开工日期：  2025年   月   日（以发包人发出开工指令时间为准）

计划竣工日期：  2025年   月   日（若开工日期推迟则竣工日期相应顺延）

合同实际施工工期总日历天数      天

四、质量标准：   合格。

五、合同价款：                                           。(最终合同结算价款以政府招标项目确定的审计部门所出具的审定结果为准。)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1）本合同协议书；

2）本合同补充协议（包括本合同实施过程中补充协议、备忘录等双方签署的具有合同性质的文件；一方向另一方签发的承诺书、保证书等文件；双方有关工程的洽商、变更、签证等书面协议或文件等）；

3）本项目招标、投标文件及相关合同条款；

4）本合同通用条款（GF—2013--0201）；

5）标准、规范和其他有关技术文件、要求；

6）图纸。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列在前的为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

1、本合同约定经双方代表人或其合法的委托代理人签字后生效。

2、本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，政府采购监督机构壹份。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

代表人：                         代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

年   月   日                    年   月   日

第二部分　通用条款

通用条款：采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）

发包人和承包人均有义务自行获取前述通用合同条款内容，并遵照执行。

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序：

（1）合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；（2）本合同协议书；（3）本项目招标、投标文件及相关合同条款；（4）本合同通用条款；（5）工程量清单（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2 适用法律和法规：

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》（2019修正）、《建设工程质量管理条例》等。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  现行国家相关标准和规范

发包人提供标准、规范的时间： 开工前

国内没有相应标准、规范时的约定： /

4．图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前3日内提供完整施工图纸叁套。

发包人对图纸的保密要求：  承包人有保密义务，不得将图纸转让、复制。

使用国外图纸的要求及费用承担：  /

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.1 监理单位委派的工程师

姓名：               职务：

发包人委托的职权：负责和监督合同的履行，对本工程范围内进度、质量控制等有关方面的工作协调和管理。并负责经济签证的签发。发包人委托监理单位的监理职权在双方签订的建设监理合同中明确（该合同作为本合同附件，在开工前提供一份给承包人）。

需要取得发包人批准才能行使的职权：详（建设工程委托监理合同）

5.2 发包人派驻的工程师

姓名：                       职务：  项目负责人

职权：  负责施工现场的全面管理、协调、签证、签价。

5.3 不实行监理的，工程师职权： 按通用条款执行

5.4 涉及工程签证、工程量确认、设计变更等事项，工程师签字或加盖发包人项目章方能有效，以上工作设计变更三日内完成，工程签证及工程量确认一周内完成，逾期视作认同。

6．承包人项目经理

姓名：                        职务：  项目经理

职权：按通用条款执行

本合同文本为打印稿，如有手写修改、添加或涉及本合同文本内容的变更、签订补充协议等，均应加盖承包人合同专用章方为有效。

自项目开始之日起，项目经理不得变更。如因不可抗力或其他特殊原因变更，需经发包人认可，后续项目经理应继续履行前任项目经理未完成的工作。未经发包人同意变更项目经理的，承包人承担违约责任。

7．发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前两日

（2）将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前三天由发包人根据承包人优化方案接至固定位置。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：进场前三天开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：  按《通用条款》执行

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前三天完成

（6）水准点与坐标控制点交验要求： 进场后办理

（7）图纸会审和设计交底时间： 开工前另行安排。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  按《通用条款》执行

（9）双方约定发包人应做的其他工作：在整个施工期间对施工进度、工程质量、施工安全、监督检查，并定期召开各方参加的工程例会。

7.2　按通用条款8.2执行

7.3　按通用条款8.3执行

8．承包人工作

8.1. 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：由承包人根据现场情况及时完成。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月5日提供上月完成工作量及提供下月进度计划。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 按通用条款执行

向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  无

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用：  按通用条款执行

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  按通用条款执行

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：  无

（7）施工场地清洁卫生的要求：  承包人做到工完场清。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：  无

三、施工组织设计和工期

9．进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前壹周内提供。

工程师确定的时间：  收到后三天内确定，逾期未批准视为确认。

9.2 群体工程中有关进度计划的要求：  按通用条款执行

10. 开工及延期开工  按通用条款第11条执行。

11. 暂停施工   按通用条款第12条执行。

12. 工期顺延 　按通用条款第13条执行

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）不可抗力的情形：即战争、动乱、空中飞行物体坠落以及非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、严重的风、雨、雪、洪、震等自然灾害，以及因台风及雨季造成人员或材料难以进场等。

（2）发包人未按照约定提供设备设施、施工现场及其他需发包人协助完成的工作。

（3）工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工造成承包人的工期损失。

（4）其他施工单位衔接未在规定时间内完成有关配合工序，导致承包人无法进行下道施工工序以及发包人原因等造成的延误、障碍、阻止。

（5）因发包人自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟拖延工期的。

（6）发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等逾期批复的时间作为顺延的时间

（7）发包人未按合同条款约定，延期支付工程款，工期相应顺延。

（8）一周内非承包人原因停水、停电或其他原因造成停工连续8小时或累计超过8小时。

（9）设计变更（包括深化设计），工程量增加，地下障碍物的影响，额外或附加工程数量。

（10）其他合同条款中约定的顺延情况及发包人同意予以顺延的其他情况。

承包人在发生以上情况及通用条款约定可顺延的情况后，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人提出报告。发包人在收到报告后24小时内予以确认答复。逾期不予答复，可视为承包人的延期要求已被确认。

13. 工期提前： 无

四、质量与验收

14. 以现行的国家验收标准及相关规范进行质量评定,质量等级要求达到合格。

15. 检查和返工

16．隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位： 按通用条款执行

17.重新检验: 按通用条款18条执行

18．工程试车：按通用条款19条执行

五、安全施工： 按通用条款20条执行

六、合同价款形式及调整方式

19.1、本合同采用固定单价  合同价款形式，工程量按实结算。如发包人需审计的，最终结算价以审计结果为准。

19.2、综合单价固定，综合单价包括了承包人完成该分部分项工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润；如图纸与清单特征描述不一致的，以清单特征描述为准。

19.3、安全生产费必须应用于施工安全防护用具、设施的采购、更新、安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用，发包人有权进行监督和管理。

19.4、若由于发包人原因对方案进行调整、施工图纸发生变更等非承包人原因引起的费用增加，由承包人办理签证，合同中已有适用于增加、变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款、合同中只有类似于增加、变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于增加、变更工程的价格由承包人提出经发包人审核后变更合同价款。变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，且超出原合同金额部分需签订补充协议。

20．工程预付款：无

21．工程量的确认

21.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  /  。

22．工程款（进度款）支付

22.1付款方式和步骤：工程进度款按合同内已完成合格工程量的60%支付，工程验收合格并中介一审结束付至审定价的80%。中介一审价不满200万的工程，审计结束并质保期满付清余款。中介一审价满200万的工程，需进行中介二审，中介二审结束付至二审价的90%。如遇审计部门抽审，抽审结束并质保期满按抽审价付清余款。如无抽审，中介二审结束满一年并质保期满付清余款。

22.2、关于保修金：工程保修期限为2年（涉及《建设工程质量管理条例》规定有更长保修年限的，按《建设工程质量管理条例》执行），保修金按合同价3%扣留，项目竣工验收后工程保修期满2年且无质量问题后付清。承包人必须将完整的项目资料提交给发包人档案管理处存档保管。工程价款的结算最终以审计机关的审定数为准。

22.3、关于审计费：审计核减率超5%的审计费及核增的审计费由施工单位承担，工程结算价以最终审计为准。审计核减率=工程核减金额/工程送审金额。

22.4、承包人必须按发包人每次支付的款项提供标有税务局监制章的工程发票。

22.5、工程款支付方式为支票、电汇、汇票或银行承兑汇票（具体付款方式由发包人确定，银行承兑汇票的贴息由承包人承担）。

22.6、承包人每月底向发包人提交付款申请时必须完成本合同要求的节点工作量，否则发包人将不予以支付该月的工程款，待下次承包人申请付款且按节点要求完成相应工作量时一并支付。

特别约定：所有变更增加费用均不在进度款中支付，竣工结算报告经双方确认后同比例支付。

在支付工程进度款时，承包人应根据发包人及监理人审核的“工作量月报表”中的工作量全额按本合同规定开具工程款发票（含甲供材料）；未按“工作量月报表”中的工作量全额开具或未按本合同规定开具发票的，发包人不办理付款手续。

项目竣工验收合格后，承包人应尽快配合发包人对项目进行结算，结算报告审定后，承包人应按审定的结算金额按合同规定开具全部发票（含甲供材料）。

如遇国家审计，最终结算价以国家审计结果为准。

保修期：工程保修期从工程最终竣工验收合格之日起算。

工程余款的付清，并不免除承包人在约定的本工程质量保修期内的保修责任。

付款时间：任何按照合同要求的付款，发包人将在收到符合要求的付款申请30天后且承包人已提交符合本合同规定的发票后予以支付。（按本合同约定应当予以扣留的质量保证金除外）

七、材料设备供应

23．发包人供应材料设备： 无

发包人供应材料设备的结算方法：  \

24．承包人采购材料设备

24.1 承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等，发包人应在收到相关书面申请后48小时内予以批复，逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场12小时前通知发包人材料到场时给予验收。发包人不到场验收的，视为验收合格。

24.2 若发包人要求降低材料等级或要求以其他材料代用，或因指定供应商供应的材料或发包人（包括其指定人员）的不正确指令等非承包人原因,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准，则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担责任。

八、工程变更

25.承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

25.1施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

25.2承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

其他按通用条款29、30、31执行

九、竣工验收与竣工结算

26．竣工验收　按通用条款执行

26.1承包人提供竣工图的约定：三套

十、违约、索赔和争议

27.违约

27.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

按通用条款执行。

27.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

双方约定的承包人其他违约责任：

承包人严格按照苏州市有关规定及发包人要求对工程施工进行安全文明施工管理，其他按通用条款。

28.　索赔　按通用条款执行

29．争议

29.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请上级主管部门进行调解,或向所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

30．工程分包

30.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 未经发包人同意不得分包，严禁转包。

31．不可抗力

31.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气；政府指令停工；政府指令导致道路不通无法施工；公共卫生事件等。

因不可抗力导致的费用及延误的工期执行通用条款。

32. 保险

不涉及

33.担保

33.1本工程双方约定担保事项如下：按通用条款。

34.合同生效与终止

34.1本合同在双方签字盖章后生效；

34.2合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

35．合同份数

35.1 双方约定合同副本份数：  一式陆份，合同双方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购监督机构壹份。

36.补充条款

无

发包人双方未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议的内容与本合同协议条款有矛盾时，以补充协议为准。

附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                           在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体工程质量保修范围和内容双方约定：按承包人承包的全部施工竣工范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。双方根据《建筑工程质量管理条例》规定，本工程质量保修期限为贰年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保本项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工时根据实际情况另行协商。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

代表人：                         代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

六、响应文件格式

格式1：磋商响应函

磋商响应函

苏州中苏御源工程咨询有限公司：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

格式2：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 磋商响应总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》。

格式3：响应报价明细表

按照附件《招标工程量清单》格式填写。

格式4：人员一览表

（1）施工组织机构人员名单

响应供应商名称（公章）：

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供相关技术人员相关职称证书（如有）扫描件、学历证书（如有）扫描件；响应供应商为拟投入人员缴纳的近六个月社会保险的证明，不缴纳社保的事业单位，应提供上级机关人事部门的证明文件；投标人为事业单位性质的需出具人事部门核定的编制手册。

- （2）项目负责人情况表

采购编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 专业 |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |

注：附项目负责人学历、职称及执业资格证明、业绩复印件（如有）

响应单位：            （单位全称）（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签章)

日      期：        年      月       日

格式5：资格文件声明函

资格文件声明函

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

磋商响应单位：（加盖CA电子公章）

日期：

格式6：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购编号：

日    期：

苏州中苏御源工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对本次采购编号：         号                         项目，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对委托代理人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

格式7：响应单位情况表

响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

格式8：类似项目一览表

类似项目一览表

响应单位名称：_________________________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：磋商响应单位应提供双方签订的合同复印件。

格式9：整体服务方案

整体服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对项目工作方案进行详细的说明与描述。 2、供应商应针对本次采购项目特点：针对本项目需求进行逐一描述。 3、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式10：商务条款偏离表、服务要求偏离表

商务条款偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

磋商日期:

服务要求偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

磋商日期:

注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1、附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

格式13：投标（响应）保证承诺函

投标（响应）保证承诺函

致：         （采购人名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

七、技术要求

一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。

二、工程量清单。（另附）

请各潜在供应商报名确认后进入百度网盘分享链接获取工程量清单，若清单下载有问题请及时联系代理公司，联系电话：0512-65583189。

链接1：

图纸：https://pan.baidu.com/s/17-0MDrhydBnx8zcSV6TDVQ?pwd=k76d

提取码:k76d

链接2：

清单： https://pan.baidu.com/s/1P05DENhodX2_PB6omYdxcQ?pwd=v1n4 提取码: v1n4

（全文完）