江 阴 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采　购　文　件

采购项目名称：江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-C2024-0147

集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二四年十一月

总　目　录

第一章　　竞争性磋商邀请—————————————————第2页

第二章　　竞争性磋商须知—————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章　　评审方法和评审标准———————————————第24页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第28页

第六章　　竞争性磋商响应文件的组成和格式—————————第32页

- 第一章　竞争性磋商邀请

项目概况

江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目JSZC-320281-JZCG-C2024-0147采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2024-11-28 13:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-C2024-0147

项目名称：江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：115万元

最高限价：115万元

采购需求：本项目为江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目。（详见采购文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件：

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元

## 四、响应文件提交：

截止时间：2024-11-28 13:30 （北京时间）

地点：苏采云平台

## 五、开启：

时间：2024-11-28 13:30 （北京时间）

地点：江阴市公共资源交易中心4楼四楼第二开标室

## 六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

### （一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

### （二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

单位名称：江阴市市场监督管理局

单位地址：江苏省无锡市江阴市澄江西路139号

联系人：徐先生

联系电话：0510-86841668

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：金女士

联系电话：0510-88027619

3.项目联系方式

项目联系人：金女士

电话：0510-88027619

- 第二章　竞争性磋商须知

## 一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## 二、竞争性磋商文件：

1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江阴市公共资源交易中心网站和江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。

5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

## 三、竞争性磋商文件的解释：

1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

## 四、竞争性磋商文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。

2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件的编制，江阴市政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文件不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

## 五、磋商响应文件的要求：

磋商响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）

文件3：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）供应商认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。

⑤联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑥本项目不接受纸质磋商响应文件。

## 六、磋商响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、磋商变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②磋商当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、竞争性磋商的有效期为评审后90天。

4、竞争性磋商费用自理。

## 七、无效磋商响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效：

1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的；

6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应磋商文件中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修改其磋商响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

## 八、磋商、评审：

1、磋商、评审工作由江阴市公共资源交易中心负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文件（文件1-文件3）等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。

5、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

6、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。

8、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 九、确定成交单位：

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求在3家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

## 十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购中心有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市政府采购中心（619或621室），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室，收件电话：18961621156）的应当在快递寄出后联系江阴市政府采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购中心将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 十一、采购项目的终止：

在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，采购中心将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十二、磋商保证金：

本项目免收磋商保证金。

## 十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
　　（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

## 十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸制打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

## 十五、付款方式：见项目要求。

## 十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

## 十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

## 十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

## 十九、质量及验收：

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

## 二十、成交服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为成交单位提供免费服务。

- 第三章　项目要求和有关说明

（以下要求均为实质性要求）

## 一、项目概况

### 项目建设总体目标

贯彻落实国家大数据战略、政府数字化转型以及政务信息资源整合共享工作要求，紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”主题，依托政务云、电子政务外网，强化顶层设计，按照统一标准、互联互通、安全可控的要求，建立科学合理的江阴市市场监管数据分中心，厘清数据资产底数，汇聚整合全市市场监管各类数据资源，建成面向全市服务的市场监管数据资源中心，打通业务条块上的数据发展瓶颈，形成支撑精准治理、多方协作的数据共享服务体系，数据融合治理水平、数据服务管理水平和数据创新应用水平不断提升，为推动数字与市场监管治理深度融合，注入强大动力。

### 数据归集范围

为支持更加丰富具体的数据应用需求，数据管理中心需要进一步完善多源数据归集工作。主要包含无锡市局、省局（包含省市场监管局、省知识产权局、省药监局）数据中心数据、市级外部部门数据、互联网数据等。

需要归集无锡市市场监管局、省市场监管局、省知识产权局以及省药品监督管理局相关数据，包含以下：（1）市场主体：市场主体登记注册相关数据；（2）信用监管：股权冻结信息、黑名单企业信息、年报基本情况、异常名录、行政处罚信息等；（3）特种设备：特种设备信息、监察管理、安全检查、现场安全检查记录、特种设备检验信息、使用登记许可证、安装/生产/维保单位许可证等；（4）食品安全：食品生产企业、检查记录明细、风险等级记录、食品经营单位、监督检查信息等；（5）药品安全：药品生产企业信息，药品经营企业信息、化妆品经营对象、医疗器械许可等；（6）工业产品安全：工业产品生产企业表、工业产品许可信息表、监督抽查产品抽检任务清单、监督检查产品抽样单、监督检查产品检验报告、检验报告不合格项信息表等；（7）执法办案：执法办案信息；（8）消费维权：12315登记信息；（9）网络交易监测：网络经营主体信息、网络交易监测信息等；（10）知识产权：商标、专利等信息；（11）质量基础：标准、计量、检验检测等信息；（12）监督检查：各类行政监督检查相关信息。

需要归集本局业务系统产生的业务数据，需归集系统清单包括但不限于：

| 序号 | 系统名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市市场监管一体化综合监管平台 | 无锡市局 |
| 2 | 江苏省市场主体登记注册综合管理平台 | 省局统建 |
| 3 | 江苏省市场监管综合执法平台 | 省局统建 |
| 4 | 江苏省市场监管信息平台 | 省局统建 |
| 5 | 江苏省市场监管信用综合管理系统 | 省局统建 |
| 6 | 江苏省食品生产监督检查信息系统 | 省局统建 |
| 7 | 江苏省特殊食品精细化监管子系统 | 省局统建 |
| 8 | 江苏省食品经营监管系统 | 省局统建 |
| 9 | 江苏省特种设备安全监察平台 | 省局统建 |
| 10 | 江苏省产品质量监督信息管理平台 | 省局统建 |
| 11 | 江苏省检验检测监管服务平台（苏检通） | 省局统建 |
| 12 | 江苏省食品生产许可证管理系统 | 省局统建 |
| 13 | 江苏省食品经营许可管理系统 | 省局统建 |
| 14 | 江苏省96333电梯应急管理 | 省局统建 |
| 15 | 江苏省检验检测机构资质认定网上审批系统 | 省局统建 |
| 16 | 全国12315平台 | 总局统建 |
| 17 | 强制性产品认证制定机构审批系统 | 总局统建 |
| 18 | 国家食品安全抽检监测信息系统 | 总局统建 |

归集的数据来源包括电子政务外网渠道和互联网渠道。以不同的来源（电子政务外网渠道和互联网渠道）和方式（包括软件接口、库表、表格导入、手工录入）自由定制、扩展数据归集范围。

### 性能要求、安全要求

考虑到系统的整体规范、方便易用、稳定可靠等特性，在项目建设上对系统提出如下需求：

可用性

系统能使用IE浏览器、360浏览器等当前国内用户常用浏览器。系统能够完成所要求的所有功能操作，同时具有良好的运行速度，有较高的数据承载能力。

平台门户查询操作的响应时间不超过2秒。

在数据清洗治理方面，支持千万级结构化规则比对。离线处理，在亿级别的数据处理过程中，结果返回时间<=1分钟。

1000M内网环境下，在数据共享交换方面进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在3秒以内；数据资源目录编制、审批、查询等业务响应时间在2秒以内；数据分析应用时查询基础数据（精确匹配）的响应时间不大于3秒，全文检索的响应时间不大于2秒。

整个系统平均年故障时间应控制在8小时以内，即可用性达到99.9%。

稳定（可靠）性

数据定期安全备份，防止误操作，权限设置合理，保障网络和数据安全，有完善的灾难应急功能和恢复能力，系统应提供7×24小时的连续运行能力，平均故障修复时间<30分钟；各业务系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。系统需有出错处理机制，当系统运行过程中发生错误时，系统将明确提示错误信息并指导用户按照系统错误处理手册进行处理。系统应提供运行监视和故障恢复机制，建立系统运行日志文件，能跟踪系统的所有操作。系统配备软件异常处理措施。

易用性

系统用户界面友好，主页满足个性化设置，功能模块可根据用户角色不同、用户的工作任务不同而实现自由定制。系统使用操作简便。操作人员对照使用说明书就可操作，或者略经培训就可方便操作；通过提供下拉菜单、弹出页面等多种展现方式的快捷方式，减少用户机械操作。对于常用不变的数据项、重复数据项、可枚举的数据项、自动产生的数据项，设置为缺省值或自动提供，以减少用户录入。

可维护性

易于管理，系统维护方便，能够方便快速的将数据转入系统，系统必须是构件化、面向对象的，可做到灵活扩展。提供服务器系统管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份、灾难事件处理与解决实施方案等。为系统中多个功能平台提供可视化的管理界面，允许部分用户进行设置。

可扩展性

系统在设计过程中充分考虑可扩充性，能根据技术发展和业务需求增加不断升级扩展。系统充分考虑可能的扩展内容，为其提供接口。

网络安全要求

根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《江苏省政务信息化项目建设网络安全管理规定》、《<江苏省政务信息化项目建设网络安全管理规定>实施指南（试行）》、等相关文件要求，按照谁主管谁负责、谁运营谁负责的原则落实网络安全工作责任，保证安全技术磋商同步规划、同步建设、同步使用。

本项目建设的系统将部署在江阴市政务云的政务外网区域，依托政务云平台的网络系统对外提供访问服务。

本系统不对外提供服务，只面向政府机构用户，用户只能通过政务网访问。

本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。

## 二、项目有关技术标准规范

1、GJJG C5107-2019《国家“互联网+监管”系统大数据中心数据治理规范》

2、GJJG C5106-2019《国家“互联网+监管”系统监管数据标准》

3、GB/T 21062.1-2007《政务信息资源交换体系 第1部分:总体框架》

4、GB/T 21062.2-2007《政务信息资源交换体系 第2部分:技术要求》

5、GB/T 21062.3-2007《政务信息资源交换体系 第3部分:数据接口规范》

6、GB/T 21062.4-2007《政务信息资源交换体系 第4部分:技术管理要求》

7、ZWFW C 0131-2018《国家政务服务平台统一身份认证隐私保护要求》

8、ZWFW C 0116-2018《国家政务服务平台网络安全保障要求》

9、ZWFW C 0110-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》

10、ZWFW C 0107-2018《国家政务服务平台指标数据采集技术（接口）要求》

11、ZWFW C 0126.1-2018《国家政务服务平台数据交换与共享接口 第1部分：数据交换要求》

12、ZWFW C 0126.2-2018《国家政务服务平台数据交换与共享接口 第2部分：共享接口要求》

13、市场监管总局关于印发《市场监管信息化标准体系》的通知（国市监办发[2021]3号）

## 三、对接要求

### 外部门系统/数据对接需求

本项目紧扣“推进高质量监管、助力高质量发展”主题，强化顶层设计，按照统一标准、互联互通、安全可控的要求，建立科学合理的江阴市市场监管数据分中心，厘清数据资产底数，汇聚整合全市市场监管各类数据资源，建成市场监管数据管理中心，并将市场监管各类数据资源全量推送到江阴市共享服务平台，市本级单位如有相关数据对接需求，可直接与江阴市共享服务平台对接。

### 省级系统对接需求

2022年初省局以数字化转型为引领，以“实时、实用、实惠”为导向，以“数字化、智能化、一体化”数字化提速的工作目标，构建“1个数智化应用中心、2个APP服务门户、6张智慧监管业务网、N个个性化业务系统”的“1+2+6+N”智慧市场监管体系，推动业务数据化、数据服务化、监管一体化，以数据融合推动资源融合、能力融合、业务融合。

需对江苏江苏省市场监管数智化平台功能模块、数据类型、总体架构设计有较深的理解，并做好省市两级系统对接。

省市场局统建系统对接需求如下（包括但不限于）：

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 江苏省市场监督管理局行政权力网上公开透明运行信息系统 |
| 2 | 江苏省市场监督管理局委托行政许可审批系统 |
| 3 | 江苏省特种设备安全监察平台 |
| 4 | 江苏省网络交易监测管理系统 |
| 5 | 政务通 |
| 6 | 江苏省特殊食品精细化监管子系统 |
| 7 | 江苏省食品生产监督检查信息系统 |
| 8 | 江苏省食品生产许可证管理系统 |
| 9 | 江苏省96333电梯应急管理 |
| 10 | 江苏省检验检测监管服务平台（苏检通） |
| 11 | 江苏省食品安全风险管控与预警管理系统 |
| 12 | 江苏省工业企业质量信用管理系统 |
| 13 | 江苏省重点管理计量器具检定监督管理系统 |
| 14 | 江苏省市场监管信用综合管理系统 |
| 15 | 江苏省食品经营许可管理系统 |
| 16 | 江苏省食品经营监管系统 |
| 17 | 江苏省市场监管综合执法平台 |
| 18 | 江苏省市场监管信息平台 |
| 19 | 江苏省市场主体登记注册综合管理平台 |
| 20 | 江苏省认证监督管理系统 |
| 21 | 江苏省市场监管大数据分析平台 |
| 22 | 江苏省市场监管智慧应用平台 |

## 四、项目详细建设内容

#### 4.1市场监管数据管理中心

建设市场监管数据管理中心，通过构建统一标准、打通数据通道、突破信息孤岛效应，在具体的业务部门和技术之间搭建起一个灵活度高、效率高、可复用的组件化平台，建立业务支撑能力，健全江阴市场监管系统数据管理体系。既可面向不同业务部门，快速提供数据服务支持，调取所需数据高效完成数据分析挖掘，支撑业务部门有针对性的开展监管和服务；又可在不影响后台运转的前提下协调前台与后台，使技术得以更灵活、高效地运用在业务部门的日常数据分析工作中的同时，为后台减轻负担，提高整体工作效率和质量，从而实现市场监管数据资源的资产化、目录化、可视化。

建设方需自行理解上级局的有关要求，结合本局的信息化特点，完成数据标准的制定，标准的文本需以纸质和电子形式提供给本局。要求建设软件模块对数据标准规范、本平台所归集数据的数据字典进行管理。

##### 4.1.1数据归集管理服务

数据归集采用统一的信息资源标准和技术规范，支持将结构化、非结构化、接口、互联网等各类不同来源的数据资源采集并存储到数据中台。提供ETL工具、队列、直报、接口、共享等多种数据采集方式，完成与各类数据源的同步、整合，包括数据源管理、数据开发、数据采集任务管理、数据采集内容管理以及数据采集填报等功能。

###### 4.1.1.1数据源管理

需要具备适配主流数据库和大数据平台的能力，接口获取数据能力，ETL能力，数据源注册和浏览能力等。

###### 4.1.1.2数据开发

- 4.1.1.2.1异构数据源数据集成

支持不同数据库、不同来源数据的关联处理，提供跨数据库处理能力，可以处理位于不同库、不同文件的数据，即同时关联Oracle、MySQL和文件等数据源的数据进行处理。

- 4.1.1.2.2可视化数据开发

将数据中心的数据连接、加工、模型、调度、聚集、优化、元数据等融为有机的整体，由系统集中管控，可提供给简单易懂的操作界面和查看管理视图。

- 4.1.1.2.3Excel解析入库

用于将本地的excel/csv等存储的数据文件上传到系统中作为数据源，如果文件较大还可以压缩成zip或rar格式上传。

- 4.1.1.2.4数据清洗ETL

归集的数据通常需要进行预处理，去除其中不规范、含有噪声或不完整等问题，在此基础上进行ETL（从源处提取数据，按照特定规则进行转换和整理，最终加载到目标系统的自动化过程），保证数据的质量和规范，以便于后续数据分析和使用。

###### 4.1.1.3数据采集任务管理

- 4.1.1.3.1可视化任务创建

任务创建能够提供所见即所得的可视化页面进行创建新的采集任务。

提供图形化的数据加工设计器，支持加工组件包括关联／聚合／列加工／转换等，通过这些组件配置并完成一系列的数据加工作业，简化数据加工流程。每一步作业过程清晰记录，效果能够实时预览，通过撤销/重做无限撤销回退，让整个作业过程快速试错。

支持超过25种数据源类型的连接，包括常用的关系型数据库，国产数据库，及Excel、csv、xml等数据文件。支持位于不同库、不同文件中的数据，能够使用数据加工快速处理整合到一个库中，轻松实现跨源关联数据。

数据加工的血统追溯需要达到字段级别，支持查看数据表以及数据表字段的来源及血统脉络，帮助用户快速追查数据的源头及最新状态，掌握数据的影响范围，方便用户管理数据、维护数据。模型支持命名业务字段名，将数据库中的物理表名和字段名分别转换为业务描述，方便业务用户快速理解模型信息。

- 4.1.1.3.2任务调度

支持创建任务调度，一个任务调度计划表示一个定时执行的“批次”，调度计划内包含了一批任务，当调度计划设定的时间条件触发时系统将会开始调度计划并执行计划内的任务。计划自动执行的时间，需要提供执行时间选项，可以选择执行一次，或者间隔固定时间执行，如每日、每周每月等，并支持自定义设置调度方式：

- 4.1.1.3.3分布式任务配置

支持通过数据采集任务模块将业务系统中分布的、异构的数据源，包括关系数据、平面文件等抽取到中间层，然后进行清洗、转换、整合，最后加载到系统的数据仓库模型中。支持将不同类型的应用服务器组成集群，集群服务器节点可以随时动态地加入和离开集群而不影响现有的应用。

- 4.1.1.3.4采集任务

支持增加/删除采集任务，在模型属性设置中设置定时提取时系统会自动在对应的计划中添加一个任务。

- 4.1.1.3.5全量、增量采集任务

数据采集任务支持将数据更新到目标表，提供不同类型的提取，包括全量覆盖、增量数据提取、清空旧数据并插入新数据、按主键合并追加、只追加、缓慢变化数据提取。

###### 4.1.1.4数据采集内容管理

需要提供数据采集库配置、采集库连接测试、临时采集库配置功能。

###### 4.1.1.5数据采集填报

对于个别业务系统中不存在的数据，人工方式存储的数据，需要支持手工录入到系统中，提供相应的录入模板。

由于日常业务过程中数据采集内容、界面、填报频率、数据质量控制程度等存在较大的不确定性，需要有一套所见即所得，简单易用又功能强大的数据填报工具。

##### 4.1.2数据标准管理服务

###### 4.1.2.1主数据管理

支持主数据管理，建立集中、规范统一的主数据标准。通过建立统一的主数据标准，使各业务部门能够协同工作，能够消除重复性劳动，大幅度提高工作效率。

###### 4.1.2.2数据元管理

支持数据元管理，数据元的属性包含标识符、中文名称、短名、定义、数据类型、表示格式、允许值、计量单位、版本和数据元的来源等。

##### 4.1.3数据质量管理服务

###### 4.1.3.1数据模型管理

支持数据加工建模，需要能够从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的数据中抽取并推导出有价值、有意义的数据，经过加工之后生成适合建模分析的结果，将分散、零乱、标准不统一的数据整合到一起，为前台应用提供分析依据。

###### 4.1.3.2ETL

需要支持基于web的ETL流程设计流程功能

图形化拖拉拽操作定义加工流程，加工流程支持在web浏览器的页面上进行设计，不必安装特定的客户端程序。所见即所得的流程设计能力，选择每个加工节点都能预览当前加工节点的数据，以及查看对应的SQL。

需要支持异构数据处理

支持不同数据库、不同来源数据的关联处理，提供跨数据库处理能力，可以处理位于不同库、不同文件的数据，即同时关联Oracle、MySQL和文件等数据源的数据进行处理。

需要提供丰富的ETL组件

支持数据的过滤、分组、连接、联合、数据类型变更、脏数据清洗、周期快照、新增计算字段、汇总、去重、行转列、列转行、新增分支等组件。

###### 4.1.3.3血统分析

支持针对ETL流程进行数据血统分析定位，快速追溯字段来源，对于业务系统数据结构变化的情况，系统能够及时发现源头数据结构变化，并对可能的影响进行告警。

###### 4.1.3.4数据清洗

支持数据清洗，一是为了解决数据质量问题，二是让数据更适合做挖掘。数据清洗的结果是对各种脏数据进行对应方式的处理，得到标准的、干净的、连续的数据，提供给数据统计、数据挖掘等使用。

ETL流程支持灵活的定义调度计划，并按照特定的频率（如年、月、日、季度等）和特定的时间自动执行执行ETL流程。

###### 4.1.3.5业务分析模型

支持根据业务应用场景设计贴近业务分析的数据模型，如：

- 股东历史任职风险

可建立股东风险模型，通过股东在其他任职公司是否受到行政处罚、经营异常、列入严重违法失信企业名单、股东被纳入失信人员名单等行为测算当前主体的经营风险值。

- 投诉热点

通过投诉对象的同比增幅和投诉量去搜索投诉热点，实现精准监管。

###### 4.1.3.6加工建模配置与维护

数据加工的流程功能需要采用基于浏览器的可视化界面，所有的加工过程都清晰可见，加工的步骤是通过对各类加工组件的属性进行配置化完成，在需求发生变更的时候，能够方便快速的定位到需要变更的位置，通过修改特定的属性完成加工流程的变更，从而对新增或者变更的需求做到快速响应，快速实现。另外对于数据抽取的执行计划也能够根据实际的需求随时进行修改，系统会自动在指定的时间，执行所需的ETL过程，计划任务能够配置执行频率和执行时间，并能够指定到期日，异常处理策略等属性。

###### 4.1.3.7数据质量管理

需要支持数据质量管理，数据质量管理需要包含数据质量校核模型建设，数据质量稽核规则定义，数据检测任务，检测作业调度，数据质量评分，质量检测报告和人工数据治理几个模块。

- 4.1.3.7.1问题数据识别

支持通过定义的数据质量规则自动进行检测识别，保留有问题待治理的数据入库，通过数据治理流程分发到数据相关单位，在业务中进行治理。

- 4.1.3.7.2规则配置方式

支持问题数据通过数据质量检测规则来识别。

- 4.1.3.7.3检测结果展示

支持分规则和分表查看数据检测的结果，支持根据数据检测情况，自动根据模板生成数据质量报告，生成报告的频率和计划可自定义。确保数据质量检测结果有迹可循，有迹可查。

- 4.1.3.7.4人工数据治理

问题库中的数据能够根据通过流程自动分配给该数据管理人员核实处理，也能够根据数据的归属地区、业务类型以及自定义标签分配给特定的人员核实修改。

- 4.1.3.7.5监控治理成效

支持多维度对数据质量情况进行统计分析，帮助解数据质量问题及其分布情况、数据的分配与处理情况、实时监控数据治理的进展情况等。

##### 4.1.4数据资产管理

支持数据资产管理，以可视化的形式展示数据资产清单，并进行管理。

###### 4.1.4.1数据资产地图

支持通过可视化图表方式总体展示数据资产情况。

###### 4.1.4.2数据资源目录

提供数据资源目录，按照一定的业务分层分类，描述各个数据资源的基本特征，以便于对各类数据资源进行检索、定位与获取。

###### 4.1.4.3数据资产分析

- 4.1.4.3.1数据资产概览

支持展示数据资产的概览情况，包括资产来源情况，资产总量、增量、各个主题的数据资产概况信息、数据资产的共享交换概况。

- 4.1.4.3.2数据资产热度分析

支持数据热度分析包含数据被分析热度、被引用热度和被浏览热度，根据具体的分值分段，对数据资产的热度进行统计。

##### 4.1.5数据共享交换服务

市场监管部门涉及部门较多，各部门之间存在数据共享的需求，为实现市场监管内部部门的各类数据共享以及业务协同信息交换，需要提供图形化的操作界面，根据内部业务科室的共享需求，通过拖拽方式，可方便管理数据资源目录，快速配置共享交换数据源、数据类别、数据项、数据结构、交换方式及流程审批等。

###### 4.1.5.1交换方式

数据交换需要提供数据库表、API接口、文件交换等几种交换方式，在不同的场景下能够灵活选择。对所有业务部门提供发布、审核、申请、审批等功能，并对其进行监控。

###### 4.1.5.2共享目录管理

支持从业务上，对交换数据进行重新梳理，按照数据域、主题、数据表进行分层次，分目录的管理，从而反应业务状况，提供面向交换应用的数据资源目录。

###### 4.1.5.3交换配置管理

支持数据资源交换配置管理，能够对交换哪些数据表/数据项；数据接收单位以及下级单位的数据权限；数据交换的范围；数据接收单位的交换方式，如支持API接口、还是文件；数据回放的对象等进行配置管理。

###### 4.1.5.4交换审批流程管理

支持可视化，配置式的自定义交换的申请审批流程，审批过程包含多种审批状态含交换申请、待审批、已审批等，流程操作包括批准、退回、转交、已阅，还支持子流程。

###### 4.1.5.5统计分析

支持对共享数据的数据更新、数据量的变化，数据的来源进行多维度的监管和统计分析。内容涵盖数据的流转的分析、各种数据流转发生的情况、不同方式的数据流转状况使用频率等进行可视化展示。

###### 4.1.5.6交换监控

支持交换监控，主要针对服务器，接口，交换单位，数据传输等整个交换生命周期的监控。

##### 4.1.6数据监控

需要提供专门的监控模块来预警相关风险，将相关预警信息展示出来。内容包括：数据任务监控、数据量监控、数据库磁盘监控等。

##### 4.1.7数据标签

###### 4.1.7.1标签维护

支持对标签进行自定义管理，实现标签的新增、修改、删除、查询等功能。

###### 4.1.7.2标签属性

数据标签需要能够根据标签性质和使用对象进行划分。按标签性质可分为物理标签和逻辑标签：

###### 4.1.7.3打标方式

数据标签需要支持以下3种达标方式：

1、手工打标（单条、批量）

2、关联表打标

3、导入excel方式进行打标

###### 4.1.7.4标签查询

需要提供数据查询界面，查询界面分为数据表查询和数据行查询。

###### 4.1.7.5数据导出

支持将查询的结果导出为excel或者pdf。

#### 4.2智慧决策平台

##### 4.2.1驾驶舱

通过一图知全局、一屏知全貌总体反映市场监管所有业务的情况，以数字化展示业务工作动态的实时展示。

从准入环境、行政许可、消费环境、竞争环境、知识产权、信用监管、食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全、执法稽查等方面整体展示市场监管相关情况。

##### 4.2.2决策支持（大屏）

###### 4.2.2.1准入环境分析

基于市场主体相关数据，通过多角度多指标对江阴市准入环境情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解准入环境相关信息。

- 4.2.2.1.1在业市场主体分析

针对在业经营主体进行专题分析，按主体类别来看企业、个体、农专的在业情况以及同比增幅情况，根据2015年商事制度改革以来查看各类主体类型的发展走势，以及分析经营主体哪些行业的主体最多，从各个维度横纵向对比分析江阴市在业经营主体，让相关人员可以快速了解江阴市市场主体发展的总体情况。

通过搭建好市场主体分析模型表，开发在业市场主体情况大屏分析页面。

包含市场主体类别分析、产业分析、行业分析、区域市场主体与GDP的关联分析等。

- 4.2.2.1.2新登记市场主体分析

针对新登记主体进行专题分析，了解江阴市本年新设主体、本年新增注册资本、平均每月登记、平均每天登记以及平均每小时登记的数量，同时也需要关注不同主体类别、不同行业的新设主体情况，对比发现哪些类别、哪些行业新登记量较高，哪些行业或类别同比新登记是下降的。

通过搭建好市场主体分析模型表，开发新登记市场主体情况大屏分析页面。

包含新登记市场主体分析、各类别新登记情况、新登记市场主体走势以及新登记行业的分析等内容。

- 4.2.2.1.3退出市场主体分析

针对退出的主体进行专题分析，退出的范围包含注销和吊销，了解江阴市本年退出主体、本月退出主体、平均每月退出、平均每天退出以及昨日退出的数量，同时也需要关注不同主体类别、不同行业的退出主体情况，对比发现哪些类别、哪些行业退出量较高，哪些行业或主体类别同比退出是增加的。

通过搭建好市场主体分析模型表，开发退出市场主体情况大屏分析页面。

包含退出市场主体分析、各类别退出情况、退出市场主体走势以及退出行业的分析等内容。

- 4.2.2.1.4市场主体生命周期分析

针对企业生命周期进行专题分析，以在业企业以及退出企业为角度进行分析，在业企业按照注册资本规模、行业分析哪些企业的年龄较大，集中在哪些行业上；另外针对退出的企业，分析企业的平均寿命，以及企业存活的年龄集中在哪些类型企业或行业上。

通过搭建好的市场主体分析模型表，开发市场主体生命周期的大屏页面。包含平均年龄以及平均寿命等两个角度的分析展示。

- 4.2.2.1.5重点产业监测分析

针对江阴市重点产业进行专题分析，重点产业包含数字经济、重点产业集群，展示相关重点产业的相关主体发展情况。

基于江阴重点产业集群、产业链发展分析。

- 4.2.2.1.6高成长高衰退行业分析

关注江阴市哪些行业快速发展，哪些行业快速衰减，针对这个情况专门进行高成长高衰退经营主体监测分析，可以快速看到成长的行业top10以及退出市场的top10行业。

通过搭建好的市场主体分析模型表，开发高成长高衰退分析的大屏页面。

###### 4.2.2.2行政许可分析

基于行政许可相关数据，通过多角度多指标对江阴市行政许可情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解行政许可相关信息。

###### 4.2.2.3消费环境分析

基于12315投诉举报相关数据，通过多角度多指标对江阴市消费环境情况进行统计分析，针对商品和服务类进行不同的分析，便于了解哪些主体投诉量较大，这些投诉量集中的主体，需要引起市场监管部门的重视。

###### 4.2.2.4知识产权分析

基于商标专利相关数据，通过多角度多指标对江阴市知识产权情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解知识产权相关信息。

###### 4.2.2.5信用监管分析

基于年报、异常名录、严重违法失信企业、双随机等数据，通过多角度多指标对江阴市信用监管情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解信用监管相关信息。

- 4.2.2.5.1市场主体年报分析

针对每年上半年年报的情况进行专题分析，可以实时跟踪江阴市企业年报的情况，从企业类型、行业、区域、时间、注册资本规模等不同维度来看年报率的情况。

通过搭建好的市场主体分析模型表，开发市场主体年报的大屏页面。

- 4.2.2.5.2经营异常名录分析

每年下半年市场监管部门关注异常名录的情况，针对不同类型企业、不同注册规模企业、不同行业类型企业等维度，来分析列入异常名录企业的分布情况，列异的原因集中在哪些情况，哪些分局或者哪些类型的企业值得市场监管部门关注。

根据数据中心已建设的经营异常名录数据模型表，开发经营异常名录大屏分析页面。

包含列异原因分析、移出分析、按类别分析异常名录数据等

- 4.2.2.5.3严重违法失信企业分析

针对严重违法失信企业的数据进行专题分析，从行业类型、注册资本规模、企业年龄等角度，来查看不同角度下的严重违法失信企业数量分布情况。

根据数据中心已建设的严重违法失信企业数据模型表，开发违法失信企业大屏分析页面。

- 4.2.2.5.4双随机检查分析

针对江阴市开展双随机的工作进行专题分析，首先需要了解全市开展双随机的总体情况展示，包含制订双随计划数量、开展双随机任务数量、在执行中的任务数量以及检查结果，并且根据双随机任务开展的结果查看总局8项检查结果的分布情况，了解各类双随机检查处理结果的情况，方便下一年双随机工作开展提供相关依据。

###### 4.2.2.6食品安全分析

基于食品生产经营主体许可、监管检查、食品抽检、网上经营信息相关数据，通过多角度多指标对江阴市食品安全情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解食品安全相关信息。

- 4.2.2.6.1食品生产监督检查分析

关注食品生产条线监管的情况，针对食品生产相关监督检查以及行政执法的工作，来分析食品生产监管工作开展得情况，包含食品生产许可分布情况、相关监督检查结果与处理情况，以及食品生产品企业量化分级情况。

- 4.2.2.6.2食品经营监督检查分析

针对食品经营条线进行专题分析，查看食品经营主体得分布情况，另外也需要查看食品经营监督检查、行政处罚的相关开展情况，关注食品经营量化风险分级的分布情况。

- 4.2.2.6.3食品抽检分析

针对江阴市食品抽检情况进行专题分析，关注食品生产、食品销售、餐饮服务相关抽检情况以及合格率，针对抽检问题较多的食品品类进行预警展示，分析哪些品类抽检不合格率较高，并且指导这些抽检不合格品类的具体项目类别是哪些，并提供具体的情况供查看以及导出。

###### 4.2.2.7药品安全分析

基于药品生产经营主体许可、监管检查、药品抽检、网上经营信息相关数据，通过多角度多指标对江阴市药品安全情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解药品安全相关信息。

- 4.2.2.7.1“两品一械”总体情况

以药品企业、化妆品企业以及医疗器械企业为关注点，总体展示两品一械的相关情况，包含各类许可数量以及备案数量。

- 4.2.2.7.2“两品”抽检分析

针对药品抽检以及化妆品抽检进行专题分析，查看当年江阴市药品抽检的情况，包含抽检药品/化妆品数量、涉及被抽检单位数量以及抽验不合格明细清单，也可以从各环节来查看药品/化妆品抽验情况。

###### 4.2.2.8特种设备安全分析

基于特种设备使用信息相关数据，通过多角度多指标对江阴市特种设备安全情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解特种设备安全相关信息。

###### 4.2.2.9产品质量安全分析

基于工业产品生产许可、工业产品监督检查相关数据，通过多角度多指标对江阴市产品质量安全情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解产品质量安全相关信息。

###### 4.2.2.10执法稽查分析

基于执法办案相关数据，通过多角度多指标对江阴市案件办理情况进行统计分析，便于监管部门更直观的了解执法稽查相关信息。

##### 4.2.3多维画像

###### 4.2.3.1企业画像

优化企业全景画像的交互，使得操作更加便利和人性化。重新按照市场监管业务划分，按照以统一社会信用代码为唯一识别代码，整合各类信息数据，归集到市场名下，了解市场主体概貌情况。

- 4.2.3.1.1基本信息开发

展示市场主体照面信息内容，包含统一社会信用代码、企业名称、法定代表人、注册资本、成立日期、登记机关、联络员、联络员号码、经营范围等。

- 4.2.3.1.2许可信息开发

展示市场主体名下所有许可信息，例如食品生产许可、食品经营许可、药械生产许可、特种设备许可以及其他部门颁发的许可等，字段信息包含许可文件名称、许可证编号、发证机关/许可机关、许可内容、许可有效期起、许可有效期止、许可证状态等内容。

- 4.2.3.1.3 12315信息开发

展示市场主体名下所有12315投诉举报信息，例如提供方名称、登记日期、诉求内容、登记内容、信息类别、办理情况、办结日期等内容。

- 4.2.3.1.4监督检查信息开发

监督检查内容包含了市场/专项监管信息以及双随机检查信息。

- 4.2.3.1.5信用信息开发

支持市场主体信用信息相关内容的展示，包含公共信用分级、异常名录信息、行政处罚信息、严重违法失信企业信息、黑名单信息等。

- 4.2.3.1.6食品安全信息开发

支持展示包含食品生产许可、食品经营许可、小作坊许可以及食品抽检信息。

- 4.2.3.1.7药械安全信息开发

支持包含药品经营信息以及药械经营信息等展示。

- 4.2.3.1.8特种设备安全信息开发

支持展示特种设备安全信息包含设备使用情况、特种设备生产单位情况、维保单位情况、96333情况等信息。

- 4.2.3.1.9重点产品信息开发

支持展示包含工业产品生产许可信息、3C认证信息以及产品抽检信息等。

- 4.2.3.1.10知识产权信息开发

支持展示包括专利信息、商标信息等

- 4.2.3.1.11 质量基础信息开发

支持展示包括标准信息、强制检定器量器具、检验检测机构、计量器具型式许可等信息。

- 4.2.3.1.12 GIS地理信息开发

需要提供主体地理信息功能，展示主体地理位置。

通过接口开发对接高德地图接口数据，更新主体经纬度数据信息。

地理位置显示开发地图显示主体地理信息的展示，能够直观看到主体的地理位置。

- 4.2.3.1.13企业族谱信息开发

支持展示企业族谱信息，包含企业相关投资以及被投资信息的内容。包含企业族谱图以及股权穿透图。

###### 4.2.3.2区域画像

支持展示各区域相关情况，包含各区域存量以及新增走势、信用监管、执法稽查、企业主体等内容。

###### 4.2.3.3行业画像

支持展示各行业相关情况，包含各行业存量以及新增走势、信用监管、执法稽查、企业主体等内容。

##### 4.2.4综合查询

为江阴市场监管部门提供精细化分析查询应用，针对市场主体登记信息、异常名录信息、商标信息、食品信息、质量检测信息等业务实现精准查询定位，形成市场监管的全新全景画像，通过大数据技术，可以查看与其有关的食品、特种设备、专利等信息，解决信息孤岛的问题。

###### 4.2.4.1登记主体查询

市场主体查询模块将展示全市所有市场主体的信息，提供常用的主体检索条件，以便于业务人员查询指定市场主体。同时提供主体全景画像，展示主体关联的全部信息。

支持市场主体信息查询列表展示、身份证号批量关联市场主体查询、市场主体GIS展示、市场主体热力图展示、查询模板保存与载入、灵活查询条件配置、主体信息钻取全景画像、查询结果批量导出、主体历史信息追溯查询功能。

###### 4.2.4.2消费维权查询

支持根据条件组合自由查询12315情况。

支持消费维权信息查询列表展示、查询模板保存与载入、灵活查询条件配置、涉及主体信息钻取全景画像、消费维权信息流转信息查看、查询结果批量导出功能。

###### 4.2.4.3食品企业查询

可灵活查询全区食品监管对象的登记信息，支持按统一社会信用代码/身份证号、许可证号等精确搜索，同时提供多种条件组合搜索功能，查询结果包含注册信息、许可信息等。

支持食品企业信息查询列表展示、查询模板保存与载入、灵活查询条件配置、食品企业信息钻取全景画像、查询结果批量导出功能。

###### 4.2.4.4药品企业查询

可查询江阴市所有药品零售企业的信息，包含注册信息、药品售卖信息以及检查信息等。可通过与市场主体信息关联进入全景画像，查看该企业地理位置以及记于企业名下的所有信息。

###### 4.2.4.5特种设备查询

1、特种设备信息查询

特种设备查询模块将展示江阴市所有特种设备的信息，提供常用的设备检索条件，以便于监察人员查询指定设备。同时提供设备全景画像和设备所属使用单位的全景画像，展示设备的全部信息。

2、特种设备使用单位查询

特种设备使用单位查询将展示江阴市所有特种设备使用单位的信息，其中除了市场主体外还应包括事业单位等非市场主体。可灵活展示江阴市特种设备使用单位拥有的特种设备的登记相关信息，包括基本信息、单位信息、设备参数信息及检验信息。

###### 4.2.4.6 3C认证企业查询

可灵活查询江阴市3C认证企业的详细情况，包含认证时间、检查情况、荣誉情况等。

###### 4.2.4.7标准计量查询

可灵活查询江阴市标准计量器具和计量企业的详细情况。

###### 4.2.4.8信用监管查询

可灵活查询江阴市信用监管信息的详细情况，其中包括年报查询、异常名录查询、严重违法失信企业查询、失信人员查询、行政许可查询。

###### 4.2.4.9知识产权查询

为用户提供商标相关查询服务，包括商标公告查询、商标注册证明公示查询以及专利等相关的入口，满足用户的各类查询需求，让用户实时了解知识产权相关内容。

##### 4.2.5统计分析

###### 4.2.5.1自由统计

灵活统计功能可自由选择横纵向统计维度，选择统计指标，系统根据设定的维度和指标条件进行组合，灵活统计相关的数据，并且开发对接数据中心已开发建设成的数据标签功能进行数据过滤统计。

- 4.2.5.1.1市场主体自由统计

开发搭建市场主体灵活统计模型表，辅助业务人员针对市场主体可以自由统计相关数据。

- 4.2.5.1.2 12315自由统计

开发搭建12315灵活统计模型表，辅助业务人员针对12315投诉举报可以自由统计相关数据。

12315灵活统计功能提供可自由选择横纵向统计维度，选择统计指标，系统根据设定的维度和指标条件进行组合，灵活统计相关的数据，支持运用数据中台建立的数据标签进行统计。

- 4.2.5.1.3执法办案统计

开发搭建执法办案统计模型表，辅助业务人员针对执法办案可以自由统计相关数据。

执法办案灵活统计功能提供可自由选择横纵向统计维度，选择统计指标，系统根据设定的维度和指标条件进行组合，灵活统计相关的数据，支持运用数据中台建立的数据标签进行统计。

统计条件：行政区划、违法行为种类、、更多过滤条件；

统计维度：登记机关、管辖机关、企业分类、经济户口类别、经营状态、行业代码、年度；

统计指标：立案数、处罚量、案值、罚没金额；

展现形式：报表；

###### 4.2.5.2统计报表

按照一些业务系统以及业务科室的统计需求，开发固定的一些统计报表，包含但不局限于以下内容。市场主体存量统计、市场主体存量统计（按地区）、市场主体存量统计（按行业）、市场主体新登记统计、主体类别新登记统计（按地区）、主体类别新登记统计（按行业）、市场主体退出统计、市场主体退出统计（按地区）、市场主体退出统计（按行业）、异常名录列入情况、异常名录移出情况等统计。

###### 4.2.5.3分析报告

- 自定义设置

通过搭建好相关分析模型表，开发统计简报查询页面。

- 分析报告组件

系统支持多种类型的BI分析组件样式。

- 数据模型建立

- 自定义设置

- 符号标记

- 字体样式

- 模板管理

- 自动生成报告

- 分析报告导出

#### 4.3江阴数字市监

##### 4.3.1与江阴政务微信对接

江阴数字市监应用需要以H5链接的形式作为应用板块接入江阴市政务微信并对江阴市市场监督管理局用户开放。

##### 4.3.2首页

需要根据当前登录用户所属的监管机构进行权限分级，区分为两类：区县级用户、分局级用户，为不同层级的用户提供个性化的首页展示。

##### 4.3.3业务总览

基于移动端通过一图知全局、一屏知全貌总体反映市场监管所有业务的情况，以数字化展示业务工作动态的实时展示。

从准入环境、行政许可、消费环境、竞争环境、知识产权、信用监管、食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全、执法稽查等方面整体展示市场监管相关情况。

##### 4.3.4数据分析

基于移动端，提供便捷掌上数据分析。包括但不限于：登记注册分析、行政许可分析、信用监管分析、消费环境分析、反垄断监管分析、价格监管分析、网络交易监管分析、广告监管分析、食品安全分析、特种设备安全分析、药品安全分析、工业产品质量安全分析、质量管理分析、知识产权分析、执法办案分析。

##### 4.3.5多维画像

基于PC端企业画像、行业画像、区域画像等内容，建设移动端企业画像、行业画像、区域画像模块，数据实时与PC端同步。

##### 4.3.6数智快报

根据局领导、业务科室等关注的重点业务重点指标，通过大数据模型进行指标自动计算。达到阈值的指标自动生成数智快报，主动推送到局长、分管局长、业务科长等的手机上，每天将重要信息推送到领导指尖，彻底改变大数据分析研判模式。

##### 4.3.7智能统计

智能统计是指利用人工智能、自然语言处理等技术，对用户的查询意图进行深度理解，并根据用户的需求，在海量数据资源中找到最匹配的主体统计信息并将其展现给用户。智能搜索可以提高搜索结果的准确性和相关性，让用户更快速地获取所需信息，帮助用户更快更准确地找到所需的资料和信息。

查询内容包括统计各月份、季度、年度、行政区划、行业代码、经济户口类别、所属片区、所属产业的市场主体存量、注册资本存量、新增在业、新增注销、新增吊销、新增注册资本、新增退出等。

##### 4.3.8智能搜索

为方便用户在外查询所需明细数据，支持一键查询市场主体、行政许可、异常名录、执法办案、投诉举报、食品安全、特种设备安全、产品质量安全等明细数据。

#### 4.4统一身份认证服务

##### 4.4.1江阴市统一身份认证平台对接

提供江阴市市场监管部门统一身份认证和江阴市统一身份认证平台的对接服务，实现与江阴市统一身份认证平台的用户信息同步。

##### 4.4.2市场监管条线统一身份认证服务

江阴市市场监督管理局在用业务系统中，包含了市场监管领域建设的总局系统、省局系统以及市级系统，因此需要和无锡市市场监督管理局统一身份认证平台完成对接。

###### 4.4.2.1统一机构用户管理服务

为了便于管理江阴市市场监管部门的机构信息，建设市场监管部门内部的统一机构用户管理模块，以支撑江阴市市场监管局对本部门的机构、部门、用户进行信息化管理。

统一机构用户管理提供统一的集中化的机构用户管理服务，对监管体系内涉及到的机构、部门、用户类型、账户、密码、权限等进行一体化管理。

统一机构用户管理实现基础资源的统一配置和管理，所有用户基本信息都可能通过系统来维护，各应用软件使用系统提供的权限控制功能，各自完成自身的权限管理，提供获取权限判断的API提供多种授权手段。

接口导入：针对各成员单位内部组织信息的创建，可以通过接口导入的方式实现与人事系统组织机构的实时信息同步。

此外组织机构、岗位以及用户组的属性也是可以通过配置方式灵活调整扩展的，并且属性支持多种控件类型，包括用户扩展属性、用户组扩展属性、岗位扩展属性、组织机构扩展属性。

- 4.4.2.1.1组织机构管理

组织机构管理是对各政府单位及下设各分支机构、职能部门、事业单位的管理。组织机构管理支持从政府统一身份管理系统中同步组织机构相关的人事信息，并可在基础上进行扩展，满足本项目建设需求。管理员用户可直接登录系统进行管理。

机构部门信息支持手动添加和接口导入方式进行添加。

- 4.4.2.1.2内部用户管理

支持江阴市市场监管局对监管用户进行统一管理，支持对不同人员类型、不同属性信息的管理需求。

- 4.4.2.1.3外部用户管理

支持江阴市市场监管局对外部门用户进行统一管理，支持对不同人员类型、不同属性信息的管理需求。

- 4.4.2.1.4字典管理

维护机构、用户属性等字典代码标准，如用户性质、职务、机构类型、人员类型等。

将组织机构和用户信息通过接口供业务应用系统调用，实现对组织机构和用户信息的分级管理和同步更新，提高组织机构和用户数据的管理，展现前台调用的灵活性、便捷性。

- 4.4.2.1.5接口开发

建设江阴市市场监督管理局对外共享开放获取组织机构、用户信息的接口，补充相关机构部门、用户等新增的属性信息，以满足其他系统对接获取本项目维护的各单位组织机构信息、用户信息。

###### 4.4.2.2统一权限管理服务

支撑对江阴市市场监管局各层级用户的角色权限定义管理。

统一授权管理包括功能管理、角色管理、分层授权、精确授权、复制授权、菜单管理、授权应用管理等功能，实现对业务应用系统权限的统一管理。

权限管理功能实现管理员对平台访问的管理和控制，创建不同角色和权限，管理员可对每个用户设定用户角色，并对每类角色分配不同的使用权限。包括对岗位信息、用户岗位、角色、资源权限和行政机构权限的管理。

各应用系统可以根据各自业务特点及规则定义资源（如权限集合，如菜单树、页面集合、功能集合）；然后根据实际业务场景创建角色集，且为每个角色集赋予已创建的资源，同时为实际使用者进行鉴权操作。

- 4.4.2.2.1应用资源清单管理

应用的资源包括菜单资源，页面的元素：如按钮、表格等。应用所有的资源都在统一用户平台进行定义、管理维护。

- 4.4.2.2.2用户角色管理

角色是指权限的一个集合。权限是一直用户的行为，如：登录系统、操作、查看等。通过角色管理来把某些权限定义成一个集合，从而简化后面的权限分配操作。

- 4.4.2.2.3用户权限管理

基于权限集合分配给不同的用户，因为权限集合以角色的形式定义，所以应用权限分别即将角色付给某个用户。支持权限集合建立、查看，与分配、修改等功能。

###### 4.4.2.3统一登录入口服务

提供统一登录入口机制：页面嵌入式和外部链接式，新开发的应用系统可以使用页面嵌入式的方式，这样可以将各种业务系统的使用体验统一到一个综合门户页面，用户使用更便捷。遗留系统可采用外部链接模式。

###### 4.4.2.4统一身份认证服务

支撑江阴市市场监管局各层面用户基于一套账号体系访问本项目建设各应用系统。

提供面向业务系统的单点登录登出服务，达到用户只需一次登录就可以访问网络中各应用系统相应权限内的资源，不需要再次主动或被动地参与身份认证的效果。

###### 4.4.2.5江苏省、无锡市市场监管部门统一身份认证平台对接

江阴市市场监管统一身份认证平台与无锡市统一身份认证平台进行对接，实现省市县区三级部门间机构信息、用户信息的实时无缝同步。

#### 4.5分中心应用统览

##### 4.5.1接入江阴市智慧应用一期

按照江阴市要求，将市场监管分中心应用统览页面接入到江阴市智慧应用一期，用户可通过智慧应用一期即可完成各业务系统的访问使用。

##### 4.5.2应用统览页面建设

建设江阴市市场监管局个性化应用统览页面功能，归集整合市场监管领域国家、省、市、县区四个层级的业务系统，由一个门口入口统管所有业务系统的登录。

##### 4.5.3常用应用个性化收藏

支持每个用户通过门户对常用系统进行收藏，收藏过的系统会出现在“我的应用”中，用户通过“我的应用”即可实现对常用系统的快速访问，切实减轻使用负担。

## 五、项目实施要求：

5.1项目管理要求：

本项目综合考虑实际业务需要、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，整个项目建设周期为合同签订后3个月内完成并交付。

实施地点：江阴市市场监督管理局。

项目实施全过程中，供应商需要根据项目建设内容和进度需要，派驻项目实施团队进行实施及服务，要求驻场实施团队人员至少5人并确定一名项目负责人。

5.2验收标准要求

1、项目验收前，成交供应商要完成招标文件和合同规定的各项建设内容并满足要求，符合国家有关工程建设、安全及保密等各项规定，验收资料齐全。

2、项目完工后，成交供应商按招标文件和合同要求提交所有项目成果和项目文档。并提出验收申请，用户单位出具用户使用意见。

3、采购人、用户使用方等接收项目成果和项目文档。监理单位审核后出具意见，确认是否达到验收要求，并按验收方案，组织项目验收。

4、系统在完成功能开发上线联调测试并经用户单位验证通过后可进行项目初验，初验正式试用通过内部评审后可进行项目终验。

5、对整个项目的验收包括检查应用系统是否实现了招标文件所要求实现的相关功能，是否与成交供应商提出的解决方案中既定建设目标一致。

6、本项目的最终验收由采购人、专家组、成交供应商等共同进行。

- 六、质量保证及售后服务

整个项目软件质保期（免费运维服务期）为验收合格后三年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由成交供应商提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行。

项目运维服务期内，需要不少于1名专业技术支撑人员提供驻场服务，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，成交供应商必须及时修正，且不另收费用。

成交供应商应提供实时在线的客户服务和现场服务。除驻场服务外，应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

故障响应：成交供应商在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，3小时内恢复正常。

热线服务：成交供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

系统巡检：每月至少提供4次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

系统升级：质保期内成交供应商应提供免费的系统软件升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。

供应商应具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

- 七、培训及知识产权要求

7.1项目培训

1、成交供应商必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训内容。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。

2、成交供应商应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、设计等方面的培训。项目实施入场，成交供应商将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

3、成交供应商派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；成交供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

4、成交供应商须提供详细的培训计划，包括培训方案的设计、培训制度的制定、在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训效果评估，保证培训课程符合采购人实际的需要。需针对用户按照不同的角色安排不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，同时成交供应商应考虑到市县两级用户的相应培训方案。

5、培训方式包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

7.2知识产权要求

项目源代码要求：江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目归采购人所有，供应商须向采购人提供本项目全部源代码。本项目所涉及的用户数据及其他政府提供的数据，均归采购人所有。（承诺书格式自拟，未提供将作为无效响应）

本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，成交供应商必须提供项目的所有开发技术文档以及交付源代码，未经采购人同意供应商不得利用本项目研究成果进行经营性行为。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。

供应商须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台或商业收费软件的支持和环境。

- 八、付款方式：

合同签订后14个工作日内支付合同总价的60%，系统验收通过后14个工作日内支付合同总价的40%。

- 九、有关说明：

1、供应商须对本项目中的所有系统及服务进行报价，项目总价包括：全部软件产品、工作经费（软件开发费、调查费、处理费等）、成果验收费、售后服务费用、系统对接费用、税金，以及食宿费用及差旅费等。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

2、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、供应商成交后应保证在本项目的任何产品使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，而影响采购人利益。若因本项目所产生的知识产权纠纷，采购人不承担任何责任。

4.采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准；

6、江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

- 第四章　评审方法和评审标准

## 一、评审方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成家供应商的评审方法。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐3家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

## 二、评审标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （10分） | 1.1 | 磋商报价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分 | 10 |
| 二、技术部分 （80分） | 2.1 | 项目总体方案 | 供应商针对本项目提供项目总体方案，包括①对江苏省市场监管数智化平台及无锡市局平台的总体建设内容的了解、②本项目重难点分析、③对接系统理解程度、④数据类型、⑤本项目总体架构。方案内容描述全面合理符合采购需求的得15分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 15 |
|  | 2.2 | 市场监管数据管理中心建设方案 | 供应商针对本项目提供市场监管数据管理中心建设方案，包括①数据归集管理服务、②数据标准管理服务、③数据质量管理服务、④数据资产管理、⑤数据共享交换服务、⑥数据监控、⑦数据标签。方案内容描述全面合理符合采购需求的得7分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 7 |
|  | 2.3 | 智慧决策平台建设方案 | 供应商针对本项目提供智慧决策平台建设方案，包括①驾驶舱、②决策支持（大屏）、③多维画像、④综合查询、⑤统计分析。方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.4 | 江阴数字市监建设方案 | 供应商针对本项目提供江阴数字市监建设方案，包括①与江阴政务微信对接、②首页、③业务总览、④数据分析、⑤多维画像、⑥数智快报、⑦智能统计、⑧智能搜索。方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.5 | 统一身份认证服务建设方案 | 供应商针对本项目提供统一身份认证服务建设方案，包括①江阴市统一身份认证平台对接、②市场监管条线统一身份认证服务。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.6 | 分中心应用统览建设方案 | 供应商针对本项目提供分中心应用统览建设方案，包括①接入江阴市智慧应用一期、②应用统览页面建设、③常用应用个性化收藏。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.7 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评价，包括①售后服务内容、②运维服务体系方案、③售后服务响应时间。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.8 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案进行评价，包括①项目实施计划、②实施组织架构、③实施质量控制。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.9 | 培训方案 | 根据供应商提供的项目培训方案进行评价，包括①培训目标、②培训内容、③培训计划、④培训人员配置。方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 供应商对本项目涉及的相关功能（以下2.10、2.11、2.12、2.13、2.14项）提供真实系统、原型设计或DEMO系统的录屏演示（可配语音讲解），于本项目提交响应文件截止时间前将视频文件分段以压缩包文件格式（zip格式）上传提交，文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。 录制时长：不得超过15分钟 演示视频格式：mp4、avi 演示视频大小：单个视频压缩包大小不得超过50M,整体不得超过300M 未按要求提交的本项不得分。 |  |  |  |
|  | 2.10 | 数据采集演示 | ①支持将excel采集表单“全市市场经营主体汇总表”导入系统并生成可视化展示表单，展示的内容、表格样式与原EXCEL保持一致，带格式带表头，并且支持计算公式导入。 ②可对上述生成的表单进行编辑，以编辑后的数据正式填报。支持在表头单元格上添加双斜线以列示，支持表头行列调整其宽度和高度，支持合并单元格以及调整字体大小等操作。 ③支持将本地Excel文件中的局部数据拷贝粘贴到上述表单，包含计算公式的单元格能自动计算结果，支持在任意中间位置插入列（字段），并指定列名，且不影响该表中己填报的其他数据。 上述系统功能每满足一项得1分,无法满足不得分，满分3分。 | 3 |
|  | 2.11 | 数据加工演示 | ①数据采集：支持通过图形化拖、拉、拽的操作方式将“市场经营主体”、“食品生产经营主体”excel样例数据导入至数据库。 ②数据关联加工：支持通过可视化拖、拉、拽的操作方式实现将导入的食品生产经营主体与市场经营主体数据进行关联，至少包括文件或数据库表关联、行列转换、文字转换成id、显示隐藏字段、大小写转换、过滤、排序等操作，数据加工每一步操作都有对应节点进行记录，支持任意回退、重做操作，对上述关联的结果数据按任意维度进行分组统计（对应数据库聚合操作〉，对结果数据点击任意字段，可在加工流程图上查看该字段的加工路径。 ③数据加工计划任务：可定制数据加工任务，根据各任务的前后流程依赖关系，自动生成任务调度作业计划，生成的作业计划中应智能确定串行或并行作业顺序。 上述系统功能每满足一项得1分,无法满足不得分，满分3分。 | 3 |
|  | 2.12 | 数据分析能力演示 | ①数据分析应用工具：针对市场经营主体可视化分析，支持自主组合不同类型的地图、图表、文字、数值等模块，支持通过拖拉拽等操作自定义生成智能仪表板页面，生成的页面根据浏览器窗口大小自适应展示，地图、图表、文字、数值等的大小都能根据窗口大小自动缩放，确保显示正常。 ②页面展示风格多样化：为满足不同用户喜好需求，制作完成的市场经营主体可视化分析页面支持一键切换展示风格。 ③可复用导出：支持将市场经营主体可视化分析页面一键无失真导出成非图片格式的PPT文件，导出的PPT可以继续编辑，支持修改地图颜色。 上述系统功能每满足一项得1分,无法满足不得分，满分3分。 | 3 |
|  | 2.13 | 自由统计演示 | ①自由统计功能，基于市场主体数据自定义统计，支持自由选择纵向或横向维度分类，维度包括但不限于行政区划、所属行业、企业类型、国别、年月等维度；支持自定义选择输出指标，输出指标包括但不限于在业市场主体存量、增量、注销量、吊销量、从业人数、注册资本等指标，自定义生成统计报表。 ②自由统计数据筛选功能，可以任意添加筛选条件，筛选条件间支持等于、大于、小于、匹配、包含、为空等筛选功能，能够根据筛选条件进一步精确统计市场主体相关数据，支持纵向或横向分类的数据下钻功能，支持查看钻取明细清单。 ③自由统计导出功能，支持统计数据导出，但不限于统计数据导出，支持导出数据当前页或者所有页，支持导出格式为xlsx。 上述系统功能每满足一项得1分,无法满足不得分，满分3分。 | 3 |
|  | 2.14 | 综合查询演示 | ①演示市场主体登记信息的综合查询功能，可根据条件参数灵活查询市场主体登记信息，能支持丰富的查询模型，可以任意添加查询条件，可配置不同的查询模式，如等于、大于、小于、包含、不包含、开头是等，并支持同时使用数据标签组合查询。 ②综合查询功能支持自由选择查询输出项；支持回溯到任意历史时点进行数据查询；支持保存常用的查询条件模板；查询结果支持在GIS上展示，并支持以散点图、热力图等GIS展示方式，可点击任意GIS坐标点查看相关主体的全景画像信息。 ③支持Excel数据批量导入查询，支持下载导入Excel模板，支持将Excel模板数据一键导入并自动与市场主体数据关联匹配，自动展示关联匹配结果信息。 上述系统功能每满足一项得1分,无法满足不得分，满分3分。 | 3 |
| 三、商务部分 （10分） | 3.1 | 综合实力 | 供应商具有ISO27701隐私信息安全管理体系认证证书、ISO27040数据存储安全管理体系认证证书、ISO38505数据治理符合性评价证书、ISO27017云服务信息安全管理体系认证，有一项得0.5分，最高得2分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 2 |
|  | 3.2 | 项目团队 | 供应商为本项目配备的项目组成员中具有： 信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师，有一项得0.5分，最高得1分。 【同一人员多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含磋商当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 1 |
|  | 3.3 | 荣誉奖项 | 项目组成员中每获得过一次国家部委或省政府颁发的科学技术类奖项的得1分，最高得2分。 （须提供获奖证书或文件扫描件） | 2 |
|  | 3.4 | 知识产权 | 供应商具有与本项目相关的数据质量人工修正、食品安全监测、数据资产管理、数据加工的计算机软件著作权登记证书，有一个得0.5分，最高得2分。 （须提供证书扫描件。如软件著作权名称与上述内容不完全一致的，经评标委员会认定为同一类型产品的予以得分） | 2 |
|  | 3.5 | 项目业绩 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商直接承担过与本项目类似的一体化信息平台项目案例业绩，有一个得0.5分，最高得3分。 （须提供合同扫描件） | 3 |

- 第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件；

（2）磋商响应文件；

（3）成交通知书；

（4）成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货方式及日期：

2、验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由　　　承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及磋商文件及磋商响应文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方磋商承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方磋商承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第六章　磋商响应文件的组成和格式

磋

商

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二○二四年  月  日

一、响应函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的竞争性磋商采购。

1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目，报价详见《项目报价总表》。

2、我方同意按磋商文件的规定，本磋商响应文件的有效期限为评审后90天。

3、我方愿意提供磋商文件中要求的原始资料及可能另外要求的与磋商有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定成交供应商。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江阴市政府采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对磋商文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在磋商截止期后撤回磋商响应文件或成交后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为成交单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行磋商文件、磋商响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

- 二、项目报价总表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-C2024-0147 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端——基本目录——磋商报价表”中填写的金额为准 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

- （一）硬件设备（若无，可不提供）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）软件系统

| 序号 | 系统名称 | 核心子系统或模块 | 实现功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| … |  | …… |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各供应商根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 五、商务、技术要求响应及偏离表

- （一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 商务要求 | 磋商响应文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- （二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 技术要求 | 磋商响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“磋商响应文件技术规范描述”完全照抄“磋商文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、供应商对该项目磋商文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

（1）系统安装调试方案；

（2）售后服务、培训方案；

（3）人员配置方案；

（4）其他方案等。

2、供应商认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

- 七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加磋商的，请提供《法定代表人亲自磋商声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的竞争性磋商、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自磋商声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 八、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其磋商响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其磋商响应文件无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

- 一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市市场监督管理局的江阴市市场监管数据分中心信息化建设项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日