招 标 文 件

项目名称：射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目

项目编号： JSZC-320924-YCGX-G2025-0009

射阳县自然资源和规划局

盐城国信招标代理有限公司

2025年4月

总  目  录

第一章 招标公告…………………………………………  3

第二章 投标人须知………………………………………  8

第三章 合同文本……………………………………………21

第四章 采购需求……………………………………………27

第五章 评标方法与评标标准………………………………33

第六章 投标文件格式………………………………………34

第一章  招标公告

项目概况

射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目JSZC-320924-YCGX-G2025-0009招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件 ，并于2025-04-24 15:00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320924-YCGX-G2025-0009

项目名称：射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目

采购方式：公开招标

预算金额：897.6万元

最高限价（单价）：每日每艘船舶费用不得高于6800元（为每日每艘船舶完成省市下达的打捞任务的基本补助价，未完成的按照奖惩政策依量扣减。基本补助价的60%由县财政拨付，其余40%由省财政拨付）。超出每日基础打捞量的奖补部分根据奖惩政策执行，奖补资金全部由省财政拨付。

采购需求：根据《自然资源部办公厅关于做好黄海浒苔绿潮常态化防控工作的通知》《2025年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2025年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，2025年将继续组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。具体采购范围及所应达到的具体要求，详见采购文件第四章项目需求。采用最低评标价法评标。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业（申请时须提供中小企业声明函，否则按无效投标文件处理）。

（三）本项目的特定资格要求： 无

三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2. 地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025-04-24  15:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：射阳县自然资源和规划局

单位地址：江苏省盐城市射阳县县城幸福大道26号

联 系 人：汪尚成

联系方式：0515- 82323656

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：盐城国信招标代理有限公司

单位地址：射阳县五洲国际B7号楼502室

联 系 人：薛金凤

联系电话：18921860026

3、项目联系方式

项目联系人： 薛金凤

电      话：18921860026

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城国信招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费收费参照苏招协【2022】002号文件，并由成交供应商承担，不在投标文件中单独列出。

收款账户开户名：盐城国信招标代理有限公司，开户行：中国银行股份有限公司盐城迎宾支行，账号：522268601500。

4.4.成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、履约保证金

33.1乙方交纳87.6万元作为本合同的履约保证金。

（备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行）

33.2供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

33.3如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合    同

项目名称：射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目

项目编号：JSZC-320924-YCGX-G2025-0009

甲方：（买方）射阳县自然资源和规划局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同价款

1.本合同金额（单价）为（大写）：_________________元/艘·日，（________元/艘·日）人民币（合同单价为每日每艘船舶完成省市下达的基础打捞量的单价）。

2.奖惩制度：每艘船舶超出每日基础打捞量后，可获得合同价款外的奖励补助（计量补助），未完成当日打捞任务的从合同价款中相应扣除（本合同另有约定除外）。

3.以上价格包含但不限于完成出海、运输、装卸所需的人工、材料、网包、渔船打捞工具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

4.本项目渔船打捞工具及网包自备（费用由乙方自理）。

5.落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。制定打捞船舶详细的考核奖惩办法，坚持对每天每艘船的打捞量、藻情上报及处置、服从调度、航行里程等指标完成任务情况进行综合考核，定期进行通报，确保出工不出力的船舶不能进入到下一阶段打捞任务。打捞船舶奖惩办法报市自然资源和规划局备案。

5.根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照中标单价结算。

二、服务要求

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。中标人须无条件服从招标人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向招标人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织22艘打捞渔船，其中1艘作为运输船。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有3台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，省厅给予经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计采用其他更适合的打捞工具。

3. 打捞人员要求

应符合海上（渔业）作业人员相关规定要求，每条船舶人员控制在9人以内。中标人须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），招标人不承担任何责任。中标人须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，招标人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备1艘运输船，运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省市前置打捞现场指挥部要求为准）。

（3）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助（即本合同第一条约定的单价）和计量补助两部分组成。

补助分三个阶段进行：

1）早期打捞阶段。早期浒苔初生成朵状时，打捞渔船完成指定任务可全额获得当日基本补助，无计量补助。

2）中期打捞阶段。打捞船需每日打捞达到9吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

3）集中打捞阶段。打捞船须每日打捞达到11吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

注：每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

早期、中期、集中打捞阶段的确定，以省市前置打捞现场指挥部通知为准。

打捞船在任务海域打捞前、后均应拍摄海面和甲板打捞量照片，近岸海域打捞浒苔计量称重地点设置在驳船、运输船及各卸码头，采取电子计量秤方式现场计量。由采购人安排计量人员负责称重、计数，做好台账、视频和照片等记录。采购人现场指挥部人员、计量人员以及参加打捞的渔船船长签字确认。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（4）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳87.6万元作为本合同的履约保证金。

（备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1签订合同后，采购人凭发票付合同金额的30%作为预付款给中标人，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外。

8.2中标人按照采购人要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束且经射阳县审计局出具审计报告后，采购人根据审计结果按财政拨款序时付款，中标人须提供相关有效票据。

8.3付款方式：转账或支票，乙方提供合格的发票等付款证明材料后，甲方付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决争议的方法

11.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

12.3 本项目招标文件、中标人的投标文件均属于合同的一部分。

12.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方及代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订时间：  年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目总体要求

（1）项目目标

浒苔绿潮防控目标：少上岸，不成灾。

根据《自然资源部办公厅关于做好黄海浒苔绿潮常态化防控工作的通知》《2025年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2025年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响。

（2）总体部署

根据我省海域浒苔绿潮发生发展特点，结合往年浒苔打捞工作经验，分区域、分阶段实施打捞作业，具体打捞力量的部署根据打捞期间的水文气象条件和浒苔绿潮实际分布作灵活调整。打捞上岸的浒苔，全部用于资源化利用处置，防止形成新的环境问题。

（3）区域设置

根据浒苔绿潮发展情况和前置打捞联合指挥部的指示，随时组织力量投入开展打捞。

（4）本项目渔船打捞工具及网包自备，（费用由中标人自理）。

（5）本项目报价包含（但不限于）完成出海、运输、装御所需的人工、材料、网包、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，招标文件另有规定的除外。

二、项目具体要求

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。中标人须无条件服从招标人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向招标人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织22艘打捞渔船，其中1艘作为运输船。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

投标文件中须提供不少于22艘盐城市籍打捞渔船（含1艘运输船）的船名号、船主、船员人数、主机功率、有效检验证书编号等信息，作为能够证明投标人对本项目有服务能力的证明材料，具体以通过备案的船舶为准。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有3台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，省厅给予经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计采用其他更适合的打捞工具。打捞工具应于4月30日前落实到位。

3. 打捞人员要求

应符合海上（渔业）作业人员相关规定要求，每条船舶人员控制在9人以内。打捞船舶出海前，县农业农村局应组织职务船员、作业船员等开展浒苔打捞业务与安全培训，强调安全作业相关注意事项，提前实操打捞工具，确保打捞工作安全有序开展。中标人须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），招标人不承担任何责任。中标人须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，招标人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备1艘运输船，运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

（3）打捞阶段安排

根据我县海域浒苔绿潮发生发展特点和监测预警情况，结合今年浒苔打捞要求和往年工作经验，分三个阶段实施打捞作业，具体打捞时间和任务根据浒苔绿潮实际分布和5-7月份水文气象等适时调整。

（1）早期打捞阶段（5月上旬前）。按照省现场指挥部要求，对海域发现的零星漂浮绿藻，按照海域就近原则适时进行打捞。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（2）中期打捞阶段（5月中旬至6月中旬前）。当在海域发现30米以上条带状浒苔时，启动前置打捞工作，各打捞区范围见附图，实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（3）集中打捞阶段（6月中旬至7月10日）。该阶段主要目标为防止浒苔上岸、登滩，港开区、临海镇和千秋镇等各沿海镇区要及时组织机械、人员开展上岸浒苔巡查及清理工作，并将清理情况及时报送现场指挥部。重点做好港口、风景旅游区等人员活动密集海岸防护。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照中标单价结算。

（4）经费保障和绩效管理

县财政局落实安排必要的浒苔防控和前置打捞工作经费。

招标人落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。

打捞船舶中标单位要制定打捞船舶详细的考核奖惩办法，坚持对每天每艘船的打捞量、藻情上报及处置、服从调度、航行里程等指标完成任务情况进行综合考核，定期进行通报，确保出工不出力的船舶不能进入到下一阶段打捞任务。打捞船舶招投标合同和中标企业的打捞船舶奖惩办法需报市自然资源和规划局备案。

（5）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助（即本合同第一条约定的单价）和计量补助两部分组成。

补助分三个阶段进行：

1）早期打捞阶段。早期浒苔初生成朵状时，打捞渔船完成指定任务可全额获得当日基本补助，无计量补助。

2）中期打捞阶段。打捞船需每日打捞达到9吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

3）集中打捞阶段。打捞船须每日打捞达到11吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

注：每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

早期、中期、集中打捞阶段的确定，以省市前置打捞现场指挥部通知为准。

打捞船在任务海域打捞前、后均应拍摄海面和甲板打捞量照片，近岸海域打捞浒苔计量称重地点设置在驳船、运输船及各卸码头，采取电子计量秤方式现场计量。由采购人安排计量人员负责称重、计数，做好台账、视频和照片等记录。采购人现场指挥部人员、计量人员以及参加打捞的渔船船长签字确认。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（6）安全生产和保障要求

所有前置打捞作业船舶，必须按照管理部门要求回港避风；统一打捞船舶标识及通讯方式，建立联系报告机制，如遇突发事件，迅速予以处置。落实打捞船舶安全主体责任，确保船舶和人员具备相关资质，人员需经过相关培训方可出海作业。所有打捞船舶，不得从事违法捕捞活动。按照省、市现场指挥部部署，对打捞船舶作业进行统一调度，确保海上作业安全。

（7）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

三、付款方式

1、签订合同后，采购人凭发票付合同金额的30%作为预付款给中标人，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外。

2、中标人按照采购人要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束且经射阳县审计局出具审计报告后，采购人根据审计结果按财政拨款序时付款，中标人须提供相关有效票据。

3、付款方式：转账或支票，乙方提供合格的发票等付款证明材料后，甲方付款。

四、特别说明：

1、报价含交付使用前一切费用。本项目不接受选择性报价。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、资格后审：在评审时，对投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

4、中标人如未能在承诺时间内实施并完成，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

5、对本项目投标人资格要求、项目需求等的质疑由采购人负责答复；采购人具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目 | 其他未列明行业 |

附件：2025年江苏海域浒苔前置打捞责任分区图

附件1 ：2025年江苏海域浒苔前置打捞责任分区图

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本次招标采用的评标方法为最低评标价法评标，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

通过资格性评审和符合性评审的投标人，评标委员会按其投标报价由低到高推荐3名有排序的中标候选人；投标人的投标报价相等时，则由采购人通过抽签方式确定中标候选人的排序。如排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以顺延中标候选人也可以重新组织招标。

二、本次采购活动落实的政府采购政策

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业（投标时须提供中小企业声明函，否则按无效投标文件处理）。

2、因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3、投标人须按照招标文件要求提供《中小企业声明函》（格式附后）。

4、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

5、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

十、投标分项报价表

十一、服务承诺函

十二、打捞力量配备表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、其他（如有）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声   明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320924-YCGX-G2025-0009号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法定代表人有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| 身份证复印件粘贴处 （可电子粘贴） | 身份证复印件粘贴处 （可电子粘贴） |

八、投标函

致：射阳县自然资源和规划局

根据贵方的JSZC-320924-YCGX-G2025-0009号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 盐城国信招标代理有限公司 组织的（射阳县自然资源和规划局）采购编号为JSZC-320924-YCGX-G2025-0009，（射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

或九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加射阳县自然资源和规划局的采购文件编号为JSZC-320924-YCGX-G2025-0009的射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日   期：

十、 投标报价表

| 项目编号 | JSZC-320924-YCGX-G2025-0009 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 射阳县自然资源和规划局2025年度射阳县浒苔绿潮前置打捞项目 |
| 投标报价 （单价） | 大写： 元/艘·日 ，小写： 元/艘·日 备注：不得超最高限价（单价）：每日每艘船舶费用不得高于6800元。 |
| 合同履行期限 | 打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。 |
| 备注 |  |

注：

1. 本项目报价包含（但不限于）完成出海、运输、装御所需的人工、材料、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标报价表”中“投标报价表”数额应当与“开标一览表”中“投标报价表”数额一致。

3.供应商应对全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、服务承诺函

一、项目总体承诺

（1）项目目标

浒苔绿潮防控目标：少上岸，不成灾。

根据《自然资源部办公厅关于做好黄海浒苔绿潮常态化防控工作的通知》《2025年江苏省浒苔绿潮联防联控工作方案》和《2025年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》文件要求，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响。

（2）总体部署

根据我省海域浒苔绿潮发生发展特点，结合往年浒苔打捞工作经验，分区域、分阶段实施打捞作业，具体打捞力量的部署根据打捞期间的水文气象条件和浒苔绿潮实际分布作灵活调整。打捞上岸的浒苔，全部用于资源化利用处置，防止形成新的环境问题。

（3）区域设置

根据浒苔绿潮发展情况和前置打捞联合指挥部的指示，随时组织力量投入开展打捞。

（4）本项目渔船打捞工具及网包自备，（费用由中标人自理）。

（5）本项目报价包含（但不限于）完成出海、运输、装御所需的人工、材料、网包、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，招标文件另有规定的除外。

二、项目具体承诺

围绕全年目标任务，组织开展浒苔绿潮前置打捞工作。中标人须无条件服从招标人及各相关部门的组织领导。

（1）建立健全指挥体系

负责落实部省市现场指挥部工作指令，及时将前置打捞工作情况向市指挥部报告。做好浒苔打捞信息收集、报送和联络工作。定期以工作简报等形式，及时将前置打捞工作情况向招标人报告。

（2）打捞力量配备

根据浒苔打捞力量部署及调度情况，分阶段、分区域配备运输船舶，将打捞到的浒苔统一装载运输至市级指挥部指定港口或县指定位置，同时兼顾物资补给、人员更换等后勤任务。

1. 打捞力量配备

根据省市方案要求，全县组织22艘打捞渔船，其中1艘作为运输船。打捞船舶应为盐城市籍渔船，伏季休渔期前应停泊在指定港口；船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具，能够及时报送打捞图片、视频等信息，确保全过程通信保持通畅。5月5日前完成打捞船舶的备航工作。

投标文件中须提供不少于22艘打捞渔船（含1艘运输船）的船名号、船主、船员人数、主机功率、有效检验证书编号等信息，作为能够证明投标人对本项目有服务能力的证明材料，具体以通过备案的船舶为准。

船舶进出港须及时申报，严格遵守相关要求。

2.打捞工具要求

全县现有3台自动化打捞设备，根据上级方案要求，今年新增1台，省厅给予经费补助。其他打捞船舶打捞网具仍沿用以往的铁架、攻兜网为主，可根据实际需要对打捞工具和网具进行优化，也可自主设计采用其他更适合的打捞工具。打捞工具应于4月30日前落实到位。

3. 打捞人员要求

应符合海上（渔业）作业人员相关规定要求，每条船舶人员控制在9人以内。打捞船舶出海前，县农业农村局应组织职务船员、作业船员等开展浒苔打捞业务与安全培训，强调安全作业相关注意事项，提前实操打捞工具，确保打捞工作安全有序开展。中标人须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于60万元每人），招标人不承担任何责任。中标人须对其所提供的船舶和人员的安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，招标人不承担任何责任。

4. 运输力量配备

配备1艘运输船，运输船舶应为钢质，相关证书齐全，船长24 米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。力争做到当日捞当日运，最迟确保在两日内完成转运工作，以释放打捞效能。

（3）打捞阶段安排

根据我县海域浒苔绿潮发生发展特点和监测预警情况，结合今年浒苔打捞要求和往年工作经验，分三个阶段实施打捞作业，具体打捞时间和任务根据浒苔绿潮实际分布和5-7月份水文气象等适时调整。

（1）早期打捞阶段（5月上旬前）。按照省现场指挥部要求，对海域发现的零星漂浮绿藻，按照海域就近原则适时进行打捞。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（2）中期打捞阶段（5月中旬至6月中旬前）。当在海域发现30米以上条带状浒苔时，启动前置打捞工作，各打捞区范围见附图，实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

（3）集中打捞阶段（6月中旬至7月10日）。该阶段主要目标为防止浒苔上岸、登滩，港开区、临海镇和千秋镇等各沿海镇区要及时组织机械、人员开展上岸浒苔巡查及清理工作，并将清理情况及时报送现场指挥部。重点做好港口、风景旅游区等人员活动密集海岸防护。实际投入的打捞船舶数量，根据省市现场指挥部要求和藻情实际进行确定。

合同履行期限：打捞时间从5月上旬开始至7月10日左右结束约60天（具体时间以省、市、县浒苔绿潮联防联控工作领导小组要求为准）。根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照中标单价结算。

（4）经费保障和绩效管理

县财政局落实安排必要的浒苔防控和前置打捞工作经费。

招标人落实打捞船舶绩效管理，建立打捞船黑名单机制，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，3年内不允许参加浒苔前置打捞工作。

打捞船舶中标单位要制定打捞船舶详细的考核奖惩办法，坚持对每天每艘船的打捞量、藻情上报及处置、服从调度、航行里程等指标完成任务情况进行综合考核，定期进行通报，确保出工不出力的船舶不能进入到下一阶段打捞任务。打捞船舶招投标合同和中标企业的打捞船舶奖惩办法需报市自然资源和规划局备案。

（5）补贴政策

根据省市方案要求，本项目采用定额基数加打捞量考核的方法。打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助（即本合同第一条约定的单价）和计量补助两部分组成。

补助分三个阶段进行：

1）早期打捞阶段。早期浒苔初生成朵状时，打捞渔船完成指定任务可全额获得当日基本补助，无计量补助。

2）中期打捞阶段。打捞船需每日打捞达到9吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

3）集中打捞阶段。打捞船须每日打捞达到11吨，方可获得全额当日基本补助。打捞量超出或不足部分，按200元一吨予以奖励或扣减。

注：每艘运输船单趟运输浒苔量应达到核定装载量的70%，不得超载。

早期、中期、集中打捞阶段的确定，以省市前置打捞现场指挥部通知为准。

打捞船在任务海域打捞前、后均应拍摄海面和甲板打捞量照片，近岸海域打捞浒苔计量称重地点设置在驳船、运输船及各卸码头，采取电子计量秤方式现场计量。由采购人安排计量人员负责称重、计数，做好台账、视频和照片等记录。采购人现场指挥部人员、计量人员以及参加打捞的渔船船长签字确认。

因市指挥部调度的原因，导致未完成当日打捞量指标的，按照基本补助价发放。

（6）安全生产和保障要求

所有前置打捞作业船舶，必须按照管理部门要求回港避风；统一打捞船舶标识及通讯方式，建立联系报告机制，如遇突发事件，迅速予以处置。落实打捞船舶安全主体责任，确保船舶和人员具备相关资质，人员需经过相关培训方可出海作业。所有打捞船舶，不得从事违法捕捞活动。按照省、市现场指挥部部署，对打捞船舶作业进行统一调度，确保海上作业安全。

（7）规范数据报送

打捞期间，每日18:00时前，统计上报所属各打捞船当日打捞量、各运输船当日运输量以及各处置点当日处置量。打捞船、运输船、处置点之间应建立相关交接清点流程，保证打捞统计数据的准确性。

特此承诺

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、打捞力量配备表

投标文件中须提供不少于22艘盐城市籍打捞渔船（含1艘运输船）的船名号、船主、船员人数、主机功率、有效检验证书编号等信息，如不提供作无效投标文件处理。

| 序号 | 船名号 | 船主 | 船员人数 | 主机功率 | 有效检验证书编号 | 备注（打捞船/运输船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

如有附件可另附

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单价最高限价 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 服务承诺函 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 法人授权书 |  |  |  |
| 6 | 打捞力量配备表 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、其他（如有）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。