招　标　文　件

项目名称： 扬州市“智慧医保”项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0114

扬州市公共资源交易中心

2024年8月

总  目  录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	18

第四章 采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	98

第六章  投标文件格式	113

# 第一章  投标邀请

受[扬州市医疗保障局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市“智慧医保”项目]( JSZC-321000-JZCG-G2024-0114)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市“智慧医保”项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年9月6日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0114

2.项目名称：扬州市“智慧医保”项目

3.预算金额：分包一：548.6万元，分包二： 122.6万元，分包三：1487.7万元，分包四： 55万元

4. 本项目设定最高限价，分包一最高限价为：473.9万元，分包二最高限价为： 107.6万元，分包三最高限价为：1240.08万元，分包四最高限价为： 34.61万元

5.采购需求（简介）：本项目通过医保大数据赋能“三医联动”改革，在支持“国家公立医院改革与高质量发展示范项目”改革任务基础上，充分发挥医保基金战略购买的杠杆作用，为构建和助推“医保、医疗、医药协同发展和治理”高质量发展体系提供医保信息化支撑能力。为我市医疗保障部门规范、高效、科学履职，为进一步推进医保管理数字化转型、医保基金精细化管理、医保公共服务创新升级提供技术保障。分包一：扬州市“智慧医保”项目硬件设备采购；分包二：扬州市“智慧医保”项目数据库采购；分包三：扬州市“智慧医保”项目建设服务；分包四：监理服务。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：分包四专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月16日至2024年9月6日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年9月6日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如需调研扬州市医疗保障局信息化系统和网络安全现状，可电话预约对接调研时间，联系电话：0514-80303022。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市医疗保障局

地址：江苏省扬州市文昌中路382号

联系人：梁明辉

联系方式：0514-80303050

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：陈畅

联系方式：0514-82087120

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

分包一：

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价50%的预付款；货物送达甲方指定地点安装结束，验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内付清剩余款项。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

分包二、三、四：

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。最终知识产权的归属甲方。

4.2 本项目知识产权归属甲方。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

分包二：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；合同期满验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内付清剩余款项。

分包三：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；“7、DIP支付方式改革管理子系统改造落地服务”三年服务期限内按年度进行考核，每年考核合格后，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的5%；其他功能模块验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的55%。

分包四：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；合同期满验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内付清剩余款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性:分包一：货物类项目，分包二、三、四：服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

分包二和分包三：投标人需按照招标文件要求提供部分软件功能的演示视频文件，视频文件的格式为.mp4或.avi，投标人须将视频文件分段压缩为.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市“智慧医保”项目分包一 | 工业 |
| 2 | 扬州市“智慧医保”项目分包二 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 扬州市“智慧医保”项目分包三 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 扬州市“智慧医保”项目分包四 | 软件和信息技术服务业 |

## 项目背景和建设目标

2023年7月21日，市委、市政府印发《扬州市国家公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案（2023—2025 年）的通知》，医保部门牵头、参与包括“建立管用高效的多元化支付方式改革项目”、“医疗服务价格动态调整机制项目”、“落实集采激励机制严控医疗费用不合理增长子项目”等在内的13个子项目。本项目通过医保大数据赋能“三医联动”改革，在支持“国家公立医院改革与高质量发展示范项目”改革任务基础上，充分发挥医保基金战略购买的杠杆作用，为构建和助推“医保、医疗、医药协同发展和治理”高质量发展体系提供医保信息化支撑能力。

国家、省级医保信息系统及大数据应用背景：2019年1月4日，国家医疗保障局印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（以下简称《意见》）的通知，对全国医疗保障信息化进行顶层设计和总体规划，指导地方推进信息化建设，加快形成自上而下医疗保障信息化“一盘棋”格局。2022年9月底，扬州市已经全部切换上线全省统一医保经办业务信息化平台，数据生产严格按照国家标准执行，实现平台省级部署、数据省级集中。2023年6月27日，国家医疗保障局办公室印发了《医保数据“两结合三赋能”工作方案》，方案指出“两结合”要发挥国家平台建设的统一性与地方业务需求的灵活性相结合，医保数据“走出去”与相关数据“引进来”有机结合；“三赋能”要加强医保数据对医保改革、管理和服务的赋能。2023年9月22日，江苏省医疗保障局印发《关于确定首批医保信息化项目牵头开发地区的通知》，明确扬州市作为全省医保大数据分析应用项目牵头地区。本项目将为我市医疗保障部门规范、高效、科学履职，为进一步推进医保管理数字化转型、医保基金精细化管理、医保公共服务创新升级提供技术保障。

## 项目需求

- 总体需求

扬州智慧医保信息平台由基础环境、数据中台（数据治理）、大数据统计分析系统、大数据反欺诈智能预警系统、价格动态采集与绩效管理系统、药品耗材招采监测分析系统、“三医联动”大数据辅助决策系统、多元化支付方式改革应用等八个部分组成。其中，基础环境是系统架构底座，包括服务器、网络设备、安全设备和云平台（虚拟化软件），为上层应用提供计算存储资源；数据中台（数据治理）自动汇聚包括省回流数据、本地医保系统数据、卫健部门数据、人社税务公安民政等其他部门数据在内的大数据，进行数据标准化治理后，为上层应用提供数据资源；大数据统计分析系统从待遇保障、筹资运行、医保支付、医药服务供给、公共服务管理和深化医改督查激励指标等维度，对医保数据进行统计和业务分析，相关大数据为其他应用提供基础数据支撑。数据反欺诈智能预警系统、价格动态采集与绩效管理系统、药品耗材招采监测分析系统在统计历史数据的基础上，形成行为特征库、医保特征库等大数据抽象能力，通过规则引擎形成大数据处理能力。“三医联动”大数据辅助决策系统运用大数据抽象能力，形成大数据精算分析能力，为精细化管理、前瞻性预测、政策实施预测提供信息化工具。多元化支付方式改革应用通过对省相关业务系统数据本地化的应用开发，实现大数据赋能医保管理、赋能医院改革、赋能公共服务的能力，相关业务创新将在全省范围内具有可复制的推广应用能力。

- 分包一：扬州市“智慧医保”项目硬件设备采购

分包一核心产品：通用服务器

“智慧医保”项目在扬州市政府大数据管理中心机房和省医保局机房规划两个机房，扬州市政府大数据管理中心机房承载“智慧医保”数据中心（数据中台）功能，部署“智慧医保”主体应用业务程序。省医保局机房在现有“医保云”资源的基础上，深度融合到全省统一医保信息系统中。扬州市政府大数据管理中心机房建设内容包括：物理服务器、医保内网网络设备、网络安全和密码保护。省医保局机房建设内容包括：物理服务器（用于“医保云”云资源扩容）、云平台软件服务授权购买（弹性计算、块存储）、网络安全设备等。

扬州市“智慧医保”项目硬件设备及数据库应当符合依照《医疗保障信息平台云计算平台规范》，在私有化的云基础设施层上，为上层的 HSAF 框架及应用系统提供标准化支撑。在云支撑服务技术兼容性上，应满足HSAF框架的适配实现技术，包括分布式技术和数据库产品等，要兼容全省统一医保信息平台的基础云环境和市政府大数据中心云环境，云基础设施层和云支撑服务层应保证724小时连续性、99.9%可用性和99.9999%可靠性。总体架构如下：

图 1 总体技术架构

- 云平台软件

供应商应当提供将服务器纳入云平台管理的方案。方案需包括以下内容：弹性服务计算服务技术方案、块存储服务技术方案、与省医保局机房现有“医保云”资源的对接方案、网络信息安全保护技术方案等。

提供不少于320个物理核的弹性计算服务软件授权，不低于3年软件升级和原厂质保服务（投标人提供承诺函，格式自拟）

提供不少于276TB全闪块存储软件授权，不低于3年软件升级和原厂质保服务（投标人提供承诺函，格式自拟）

投标人应出具对接省医保局“医保云”资源承诺函。（投标人提供承诺函，格式自拟）

1.1弹性计算服务

通过ECS弹性计算服务，提供最基础的计算资源。

弹性计算服务是处理能力可弹性伸缩的计算服务，用户可以根据业务的需要，随时创建实例、扩容磁盘、或释放任意多台云服务器实例。弹性计算服务每一个实例是一个虚拟的计算环境，包含CPU、内存等最基础的计算组件，是呈献给每个用户的实际操作实体。实例是弹性计算服务最为核心的概念，其他的资源，比如磁盘、IP、镜像、快照等，只有与弹性计算服务实例结合后才能使用。

云服务器实例是一个虚拟的计算环境，包含CPU、内存等最基础的计算组件，是云服务器交付给用户的实际操作实体。

（1）云服务器采用虚拟化技术，将物理资源进行虚拟化，通过虚拟化后的虚拟资源，对外提供弹性计算服务。弹性计算包括两个重要的模块：计算资源模块和存储资源模块。计算资源指CPU，内存，带宽等资源，通过将物理服务器上的计算资源虚拟化再分配给用户使用。

（2）控制系统是弹性计算平台的核心，它决定着弹性计算服务启动在哪一台物理服务器上且弹性计算服务的所有功能及信息都需要通过控制中心统一处理与维护。

（3）数据采集：负责整个弹性计算平台的数据采集，包括计算资源、存储资源、网络资源等使用情况，通过数据采集可以对集群的资源使用情况进行统一监控管理，并作为资源调度的一个重要的依据。

（4）资源调度系统：决定弹性计算服务启动的位置，在创建弹性计算服务时，会根据物理服务器的资源负载情况，合理地调度弹性计算服务。且在弹性计算服务发生故障时，决定弹性计算服务再次启动的位置。

（5）弹性计算服务管理模块：用于管理及控制弹性计算服务，例如启动、关闭、重启弹性计算服务。以及弹性计算服务相关增值服务功能也通过弹性计算服务管理模块提供。

1.2 块存储服务

块存储是为云服务器ECS提供的低时延、持久性、高可靠的块级随机存储，作为其系统盘和数据盘。块存储提供基于分布式存储架构的弹性块存储能力。

弹性块存储为ECS实例提供数据块级别的随机存储，具有低时延、持久性、高可靠等特点，支持多副本和纠删码机制，为ECS实例提供数据可靠性保证。可以随时创建或释放，也可以随时扩容。

块存储需要具备如下能力：

（1）部署形态灵活

以云服务的方式定义存储，用户可以灵活选择融合部署或者分离部署不同服务，支持动态灵活扩容。

（2）高性能

通过整合所有存储节点的资源(例如CPU、硬盘等)，实时动态均匀分配数据存储以及处理任务，实现并发数据处理，避免了单点故障造成的瓶颈，提升整个集群的处理能力。

存储集群具有良好的性能扩展能力，能满足应用程序不断增长的存储性能需求。

（3）高可靠性

存储集群可提供纠删码机制，将数据分块存储在不同机架的不同机器上，并会在数据块异常时进行快速恢复。单一机柜掉电业务不会中断。

（4）高可用性

存储集群采用全冗余架构，无单点故障。通过自动的故障检测和数据迁移，对应用屏蔽了机器和网络的硬件故障，提供高可用性。

存储集群支持纠删码机制，在保证一定数据冗余情况下，有效提升存储集群的空间利用率。

（5）高扩展性

通过扩展存储集群、增加和升级存储集群中的服务器硬件、增加存储集群中的存储节点数量等多种方式提升集群的服务能力。存储集群可支持在线平滑升级，动态增加或者删除存储节点以及进行集群热升级，不需要停机维护，数据可以自动迁移。

1.3与省医保局机房现有“医保云”资源的对接

能够支持云平台按照《国家医疗保障局网络安全和信息化领导小组办公室关于进一步明确市县级医保部门数据应用模式的通知》（医保网信办〔2022〕12号）规定的三种模式中的任意一种，实现与省医保局机房现有“医保云”资源的对接，支持按照《国家医疗保障局办公室关于印发医保数据“两结合三赋能”工作方案的通知》（医保办发〔2023〕18号）有关要求建立“数据地方专区”，开展数据要素化利用。

1.4网络信息安全保护

（1）安全控制模块：进行整个集群的网络安全监控与管理。

（2）提供多种权限管理机制，并对应用的每一次请求都进行身份认证和鉴权，以防止未授权的数据访问，确保数据访问的安全性。

- 机房基础环境设备采购

2.1云平台服务器

采购5台弹性计算服务器、6台全闪块存储服务器，均采用安全可靠的C86指令集服务器产品，服务器纳入云平台软件管理，复用省局原网络设备和安全设备。

云平台服务器采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用服务器 | CPU处理器 | 要求配置安全可靠的C86指令集服务器处理器2颗 |
| 2 |  | CPU主频 | ≥2.2GHz |
| 3 |  | 单CPU核数 | 省局“医保云”弹性计算服务器，单颗物理核数≥32核；省局“医保云”全闪块存储服务器，单颗物理核数≥24核。 |
| 4 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 5 |  | 内存容量 | 省局“医保云”弹性计算服务器，内存≥512G；省局“医保云”全闪块存储服务器，内存≥256G。 |
| 6 |  | 硬盘类型 | sata_ssd、nvme_ssd |
| 7 |  | 硬磁盘实配容量 | 省局“医保云”弹性计算服务器硬盘配备480G_sata_ssd*1块，1920G_nvme_ssd*1块；省局“医保云”全闪块存储服务器硬盘配备480G_sata_ssd*2块，3840G_nvme_ssd*12块。 |
| 8 |  | SAS 直通卡规格 | 1块 |
| 9 |  | 网口速率和数量 | 10GE以上网口数量不少于2个，光口独立网卡。 |
| 10 |  | 服务周期 | 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 11 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 12 |  | 操作系统 | 安装符合安全可靠要求的服务器操作系统。 |

云平台服务器必须满足【财库〔2023〕33号】财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，CPU和操作系统应符合安全可靠测评要求。

操作系统必须满足【财库〔2023〕34号】财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的服务器操作系统政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，操作系统应符合安全可靠测评要求。

操作系统采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 同源兼容多CPU架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、X86架构的CPU |
| 2 |  | 虚拟化部署 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
| 3 |  | 字符编码集 | 操作系统应符合GB 18030的要求 |
| 4 |  | 日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 5 |  | 版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 6 |  | 系统更换 | 服务器内，操作系统系统厂家支持版本免费更换 |
| 7 |  | 基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |

云平台服务器必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心政府采购需求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

2.2物理服务器

在市大数据管理中心机房建立物理服务器集群，部署安全可靠的分布式数据库软件，形成大数据存储、运算能力，为上层应用提供底层支撑。

- 采购7台数据库服务器用于部署分布式数据库。

物理服务器采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用服务器 | CPU处理器 | 要求配置安全可靠的C86指令集服务器处理器2颗 |
| 2 |  | CPU主频 | ≥2.6GHz |
| 3 |  | 单CPU核数 | 单颗物理核数≥48核 |
| 4 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 5 |  | 内存容量 | 内存≥256G。 |
| 6 |  | 硬盘类型 | sata_ssd、sata |
| 7 |  | 硬磁盘实配容量 | 480G_sata_ssd*2块，8TB_sata*12块。 |
| 8 |  | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 9 |  | RAID卡规格 | 1块，支持raid0/1/5/6/10/50/60 |
| 10 |  | RAID缓存容量大小 | 不少于2GB |
| 11 |  | 网口速率和数量 | 10GE以上网口数量不少于4个，光口（含多模光模块）。 |
| 10 |  | 服务周期 | 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 11 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 12 |  | 操作系统 | 安装符合安全可靠要求的服务器操作系统。 |

物理服务器必须满足【财库〔2023〕33号】财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，CPU和操作系统应符合安全可靠测评要求。

操作系统必须满足【财库〔2023〕34号】财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的服务器操作系统政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，操作系统应符合安全可靠测评要求。

操作系统采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 同源兼容多CPU架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、X86架构的CPU |
| 2 |  | 虚拟化部署 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
| 3 |  | 字符编码集 | 操作系统应符合GB 18030的要求 |
| 4 |  | 日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 5 |  | 版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 6 |  | 系统更换 | 服务器内，操作系统系统厂家支持版本免费更换 |
| 7 |  | 基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |

物理服务器必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心政府采购需求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

2、利旧市医保局现有服务器6台，本次购买为增加内存、硬盘和独立RAID卡。

不低于以下配置：

| 用途 | 配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 （利旧升级） | 每台服务器增加配置：内存32G6， 1.2T6（SATA硬盘），独立RAID卡,2G缓存,支持raid0/1/5/6/10/50/60。 | 6 | 套 |

2.3网络设备

供应商应当充分调研扬州市医疗保障局现有网络架构，在按照采购需求提供设备的同时，进行设备安装调试、网络策略部署和网络联通性集成，其中核心路由器与已有设备进行主备配置、核心交换机应当与已有设备进行堆叠，供应商应提供对现有网络优化升级方案。

2.3.1网络优化升级方案

包括但不限于：1、提高网络的可靠性和稳定性，在网络中采用两台核心交换机来实现负载均衡，这样当其中一台核心交换机出现问题时，另一台可以迅速接管工作；在网络中采用两台路由器对于支持双线路对接出口形成主备，未出问题时主设备工作，备用设备提供备份，主设备故障可对支持双线路设备切换为备设备工作；双核心和双路由避免了单点故障对整个网络的影响，从而提高了网络的可靠性和稳定性。2、优化网络性能，双核心交换机同时运行还能够加大网络带宽，提高传输速度和抗干扰能力，在大量用户同时访问网络时，也能保持高效的传输速度，减少卡顿现象。3、应对网络需求增长，医保网络需求在不断增加。双核心和双路由设计能够利用冗余和备份特点，满足这些增加的需求，保证网络的稳定性和性能。

2.3.2具体采购设备

需求如下：

| 用途 | 数量 | 单位 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心路由器 | 1 | 台 | 整机交换容量≥130Tbps，整机包转发性能≥25000Mpps； 整机业务载板插槽≥14个，设备支持单槽位200G线速转发不丢包，支持100GE、10GE、40GE、GE、FE、E1、CPOS等接口类型；支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms； 配置：双主控，双交流电源，10端口10GE/GE LAN/WAN-SFP+ MACsec物理接口卡(PIC)1，光收发一体模块(SFP+,1310nm,10Gb/s,-8.2~0.5dBm,-12.6dBm,LC,单模,10km)10；3年原厂质保。符合安全可靠要求。 | 新购设备能够与扬州市医保局机房现有核心路由器设备进行堆叠 |
| 核心交换机 | 1 | 台 | 采用信元交换架构；交换容量≥500Tbps，包转发率≥96000pps：主控槽位数≥2，业务槽位数≥8，独立交换网槽位≥4；交换机核心芯片（CPU芯片、交换芯片、NP芯片）须为符合安全可靠要求；支持硬件BFD/OAM，配置：2主控板,2交换网,23000W交流电源；124端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板；210G堆叠线缆-5m；3年原厂质保。 | 新购设备能够与扬州市医保局机房现有核心交换机设备进行堆叠 |
| 万兆汇聚交换机 | 3 | 台 | 万兆光口≥48，100G光口≥6，交流电源≥2，1710G多模光模块；4100G多模光模块；交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；设备缓存≥32M，CPU为符合安全可靠要求；支持精细化微分段安全隔离；提供三年维保； |  |
| 应用接入万兆交换机 | 2 | 台 | 万兆光口≥48，交流电源模块≥2；4810G多模光模块；交换机CPU符合安全可靠要求，提供三年维保； |  |
| 存储交换机 | 2 | 台 | 万兆光口≥48，100G光口≥6，交流电源≥2，1610G多模光模块；440G多模光模块；CPU符合安全可靠要求，提供三年维保。 |  |

相关交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的以太网交换机政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心政府采购需求：

以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 |  | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 |  | ≤8.1 Bels |  |

- 安全设备

供应商应充分调研扬州市医疗保障局网络安全现状和项目建设目标，在投标时提供项目整体的“安全设备技术方案”。技术方案应当围绕等级保护三级测评要求和商用密码应用安全性评估要求，确保提供的设备技术参数、部署策略、安全策略符合要求。

3.1等级保护三级测评方案

1、系统识别与定级：通过分析系统所属类型、所属信息类别、服务范围以及业务对系统的依赖程度确定系统的等级。通过此步骤充分了解系统状况，包括系统业务流程和功能模块，以及确定系统的等级，为下一步安全域设计、安全保障体系框架设计、安全要求选择以及安全措施选择提供依据。

2、投标设备在安全域的设计：根据第一步的结果，通过分析系统业务流程、功能模块，根据安全域划分原则设计系统安全域架构。通过安全域设计将系统分解为多个层次，为下一步安全保障体系框架设计提供基础框架。

3、投标设备在安全保障体系框架设计：根据安全域框架，设计系统各个层次的安全保障体系框架（包括策略、组织、技术和运作），各层次的安全保障体系框架形成系统整体的安全保障体系框架。

4、投标设备在确定安全域的网络配置：参照国家相关等级保护安全要求，设计等级安全指标库。通过安全域适用安全等级选择方法确定系统各区域等级，明确各安全域所需采用的安全指标。

5、评估现状：根据等保3级的安全要求确定投标设备接入后的评估状态，根据国家相关风险评估方法，对系统各层次安全域进行有针对性的等级风险评估。通过等级风险评估，可以明确各层次安全域相应等级的安全差距，为下一步安全技术解决方案设计和安全管理建设提供依据。

6、投标设备的安全技术解决方案设计：针对安全要求，建立安全技术措施库。通过等级风险评估结果，设计系统安全技术解决方案。

7、投标设备的安全管理建设：针对安全要求，建立安全管理措施库。通过等级风险评估结果，进行安全管理建设。

3.2商用密码应用安全性评估要求

1、总体性原则。通过从整体层面，对“智慧医保”平台的密码应用开展顶层设计，明确密码应用需求和预期目标，并与“智慧医保”平台网络安全保护等级相结合，通过体系的设计形成涵盖技术、管理、实施保障的整体方案，为在“智慧医保”平台中落实密码应用相关要求奠定基础。

2、完备性原则。围绕“智慧医保”平台实际业务应用与安全保护等级，站在整体角度，通过自上而下的体系化设计，综合考虑物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面密码应用需求，设计“智慧医保”平台密码改造方案。

3、经济性原则。结合“智慧医保”平台规模，在合理、够用的前提下，设计满足《基本要求》的密码应用改造方案，确保“智慧医保”平台密码应用改造投资合理，规模适度，避免资金浪费和过度保护。

4、强扩展性原则。国产密码升级改造充分考虑到业务未来发展的需要，国产密码资源在需要扩充的时候能够方便快速的扩展，尽可能设计得简明，降低各功能模块耦合度，并充分考虑兼容性。能够支持多种格式数据的加密存储。

5、高可靠高安全性原则。国产密码升级改造使用安全和可靠的国产密码体系，在关键设备上采用双机热备的方案，防止密码服务在发生问题的时候影响业务的连续性。

6、统一设计原则。统等规划和统一设计系统结构。国产密码与业务系统相结合的系统架构、数据模型结构、功能服务结构以及系统扩展规划等内容，均需从全局出发、从长远的角度考虑。

7、先进性原则。国产密码升级改造必须采用具有国内先进水平，并符合国际发展趋势的技术、软件系统等。在设计过程中充分依照国际上的规范、标准，借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构，以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。保证先进性的同时还要保证技术的稳定、安全性。

相关设备不低于以下配置，均应含3年原厂质保：

| 序号 | 设备名称 | 设备说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网出口防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec VPN 最大接入数≥300，IPSec VPN吞吐量≥270M。 | 台 | 2 |
| 2 | 内网数据中心防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥9G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥9万，IPSec VPN 最大接入数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥700M。 | 台 | 2 |
| 3 | 内网入侵防御系统 | 性能参数：网络层吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥650Mbps，并发连接数≥1800000，新建连接数≥60000。 | 台 | 2 |
| 4 | 安全感知管理平台 | 性能参数：存储容量≥16T，带宽性能≥1Gbps，存储时长≥900天/1Gbps。硬件参数，规格：2U，内存≥332GB DDR4 2933，系统盘≥1240GB，具备态势分析、安全监测、安全处置、资产管理、知识情报等功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 潜伏威胁探针 | 性能参数：网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥350Mbps。 | 台 | 1 |
| 6 | 终端安全管理系统 | 安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控。不少于50个服务器授权。 | 台 | 1 |
| 7 | 数据库审计 | 性能参数：内存≥32G，硬盘≥4T。最大硬件吞吐量≥2Gbps，最大纯数据库流量≥400Mb/s，数据库实例（授权）个数≥30个，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥500000条/秒。 | 台 | 1 |
| 8 | 身份认证服务器 | 提供用户登录业务系统可信身份认证、访问等服务。 | 台 | 1 |
| 9 | 服务器密码机 | - 遵循GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》、GM/T 0059-2018《服务器密码机检测规范》； 2、支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法； 3、密钥管理：支持对称与非对称密钥的生成及管理，采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源产生器芯片生成的真随机数；4、密钥的安全存储：设备内可存储至少100对SM2密钥对，并且私钥部分受系统保护密钥的加密保护; 5、数据加密和解密：支持SSF33算法、SM1算法和SM4算法的数据加密和解密运算。 | 台 | 1 |
| 10 | 签名验签服务器 | 为业务系统敏感数据、审计日志等进行完整性保护。采用SM2/3/4国产密码算法。 | 台 | 1 |
| 11 | SSL VPN网关 | 为网络及安全管理提供安全隧道 | 台 | 1 |
| 12 | 密码服务套件 | 1、支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法； 2、以数据加密密钥管理服务端与数据加密套件（SDK）的形式向业务应用系统提供数据加解密服务。屏蔽不同型号服务器密码机的异构性应用免改造实现数据加密。 3、对服务器密码机资源进行基本的资源调度。 | 套 | 1 |

防火墙必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的网络防火墙政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心政府采购需求：

网络防火墙技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 | 1．体积指产品长高深（不含挂耳、走线齿） 2．吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |  |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 | 检测方法依据GB 20943要求执行 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求执行 |

- 交付要求

本分包必须整体交付，不接受设备单独交付。（投标人提供承诺书，格式自拟）

交付应包含在省局机房两个机架三年的场地租赁费用（含机架租赁、电费、托管费）。（投标人提供承诺书，格式自拟）

为了确保扬州市医疗保障局"智慧医保"项目的顺利实施，供应商应围绕“高可靠、高安全、高性能”的原则，制定交付方案。做好信息系统基础环境的实施规划、设备安装上架和操作软件安装、云计算中心（基础设备）、新旧设备之间的功能堆叠、网络联通性测试，保障平台整体稳定安全运行。主要包括：

4.1纳入省医保“云平台”环境的交付要求。

将采购的云平台软件、硬件服务器、网络设备、安全设备等纳入现有江苏省医保局“医保云”资源内，深度融合到全省统一医保信息系统中。实现省医保“云平台”环境与扬州市政府大数据管理中心“智慧医保”机房的网络互联、数据库同步、应用协同；硬件设备交付应完成上架安装部署，并完成操作系统、云平台软件等软件的安装调试。

4.2扬州市政府大数据管理中心机房“智慧医保”机房的交付要求。

在市大数据管理中心机房建立物理服务器集群，形成大数据存储、运算能力，为上层应用提供底层支撑。交付要实现新购服务器设备、网络设备、安全设备与现有机房设备的整合，采购的硬件服务器、网络设备、安全设备上架安装部署，完成操作系统等软件的安装调试等。实现与省医保“云平台”环境的网络互联、数据库同步、应用协同。

4.3数据中心网络及信息安全平台交付要求。

对“智慧医保”基础运行环境的网络进行规划，确保网络系统稳定运行；建立符合信息安全等保要求、密码应用要求的网络安全体系，确保网络安全和数据安全。交付设备及安装部署策略应满足等级保护三级测评和商用密码应用安全性评估要求。

4.4设备交付流程

- 设备签收：设备应运输到采购人指定的地点，安装前经过采购人签字确认。

- 设备安装：按照设备安装说明书要求和采购人总体规划要求进行设备安装调试。

- 软件部署：按照采购人要求完成操作系统、云平台软件的安装，并保证安装的系统、支持数据库、中间件能够稳定安全运行。

- 网络联调：按照采购人要求进行网络策略配置，保证采购设备之间、新旧设备之间的网络互联互通，网络配置符合采购人整体网络配置要求。

- 安全设备部署：根据采购人要求、等级保护三级测评要求、商用密码安全评估要求进行网络安全设备部署，并配置网络安全策略。

- 整体联调联试：相关设备安装调试工作完成后进行整体联调联试，本分包承载分包三扬州市“智慧医保”项目建设服务的软件系统部署，不断优化和调整基础环境的配置，支持分包三各项业务功能的实现。

- 提交资料：各项设备的安装配置资料应在验收时全部提交给采购人，记录交付设备的相关信息、质量、数量和安装情况。

运维服务包括运维管理体系建设、基础设施运维、系统运维、安全管理、性能优化、以及变更管理与培训等。通过运维管理服务，可以确保数据中心系统的稳定运行、高效服务以及安全性，为扬州市医保局业务发展提供有力保障。故障响应时间，一般情况下解决的时间不得超过三小时，紧急情况下不超过一小时。主要服务内容如下：

- 运维服务要求

投标人应建立运维服务团队，提供不少于三年的运维服务。（投标人提供承诺书，格式自拟）

供应商应当提交运维服务方案，建立运维服务保障体系，保障采购设备安全稳定运行。

5.1运维管理体系建设

1、制定运维管理制度和流程：明确运维工作的职责、权限、工作流程和标准，确保运维工作的规范化和标准化。

一套健全有效的运维管理组织体系是保障运维项目落地落实的重要条件和保证，每一个运维服务成员明确职责、权限和工作流程，建立规范化和标准化的运维管理体系。

项目组织成员角色、项目职责及任职资格说明：

| 运维角色 | 运维人员职责 |
| --- | --- |
| 运维项目经理 | 项目管理职责： - 项目进度管理 - 项目变更控制 - 制定服务交付方案 - 用户接洽、定期拜访 - 满足用户的差异化需求 - 服务持续性管理 - 应对突发性事件 - 重大故障处理过程中随时向用户通报处理进展 - 积极改进，促进用户满意度提升 - 积极推动各项主动性服务 - 定期提交服务报告 - 发起召开服务例会 服务质量监督职责： - 服务质量监督 - 工程师考核 - 接受用户投诉、建议 - 中立的用户满意度调查，直接向公司高级管理层汇报 - 服务质量季度报告 |
| 现场值守工程师 | - 负责计划内服务内容的实施 - 负责第一时间响应用户故障报告 - 负责主动性监控，及时发现故障隐患 - 负责现场故障修复 - 关键、疑难故障及时上报项目经理和热线中心 - 负责实施主动式服务 - 负责实施专业服务 - 严格遵守工程师现场服务规范 |
| 运维工程师 | - 负责现场服务 - 负责远程监控服务 - 负责响应并处理各种故障 - 负责响应用户提出的各种技术咨询问题 - 负责实施主动式服务 - 负责实施专业服务 |
| 二线技术专家 | - 负责疑难及重大故障热线支持 - 负责疑难及重大故障现场支持 - 负责专业服务项目咨询及实施 - 负责协调专家库、原厂商等外部技术资源 |

### 预先制定适当的风险规避措施，从运维项目管理、技术服务资源、备件等多个方面进行项目风险分析，对影响项目实施的技术、管理和人员等因素进行有效控制，以减少和消除不合格的服务交付成果，确保运维项目符合要求，项目经理将对运维质量进行监督，并接受客户对项目团队服务质量提出的建议、投诉，制定整改方案。

在项目实施过程中遇到的所有问题，包括前期准备情况、程序问题、硬件问题和意见分歧。任何与运维有关的问题都应纳入问题管理范畴，包括但不限于组织机构设置，业务流程、技术能力、配合程度、资源需求、程序质量等方面有关。问题采用集中管理和维护，直到问题的状态到解决为止。问题的处理过程将完整的归入到项目知识库中，形成可供处理类似问题时借鉴的文档资料。

2、建立故障处理机制和应急预案：制定故障处理流程和应急预案，对各类故障和异常情况进行分类处理，提高故障响应和恢复速度。

对于系统使用中由于云平台、硬件、网络等原因所造成、影响到系统正常运行突发应急事件，将提供及时的维护工作，包括远程及现场的问题分析、报告、处理、发布、总结等各方面工作，并就类似问题的预防措施提供解决方案。应急安全包括：

- 计算机病毒事件；

- 蠕虫病毒事件 ；

- 特洛伊木马事件 ；

- 网页内嵌恶意代码事件；

- 拒绝服务攻击事件；

- 后门攻击事件；

- 漏洞攻击事件；

- 网络扫描窃听事件；

- 信息篡改事件；

- 信息假冒事件；

- 信息窃取事件。

建立安全事件报告和处置管理制度，明确有关规定；

根据国家有关要求，对安全事件进行等级划分；

建立安全事件报告和响应处理程序，明确有关规定；

安全事件报告和响应处理过程中，应分析鉴定原因，收集证据，记录处理过程，总结经验，完善补救措施，所有记录和文档都应妥善保存；

对有重大影响的安全事件（如系统中断、信息泄密等）采用不同的处理程序和报告程序。

5.2运维管理服务要求

1、网络设备运维：对网络交换机、路由器、防火墙等设备进行定期巡检和配置策略定期调整，确保网络的稳定性和安全性。

2、服务器运维：对服务器设备进行性能监控和故障预警，及时处理硬件故障，保障业务连续性。

3、操作系统与虚拟化运维：对操作系统和虚拟化进行定期更新和补丁安装，防范安全漏洞，确保系统的稳定和安全。

4、故障响应速度：投标人需提供服务期内7﹡24小时（含节假日）随时响应服务，必须在15分钟内完成初步判定（解决所需资源、解决时长）。如需更换配件或要求工程师现场处理时，必须在故障通知后3小时内同时完成备货及到达现场。

对于严重故障（影响采购人业务正常运作的故障），应派遣工程师到现场做技术支持。响应时间：15分钟以内；到场时间：接到故障通知后，3小时内到达现场；修复时间：到达现场后，8小时内恢复。

对于一般性故障（不影响采购人业务正常运作的故障），应派遣工程师到现场做技术支持。响应时间：15分钟以内；到场时间：接到故障通知后，5小时内到达现场。修复时间：到达现场后，24小时内恢复。

5、备品备货服务承诺：本项目涉及的主要部件（包括但不限于CPU、主板、内存、电源、光模块）应准备不少于1个备件。

5.3安全管理

网络安全管理：通过防火墙、入侵检测系统等手段，防范网络攻击和恶意行为，保障网络的安全。

建立网络安全管理制度，明确管理人员的岗位职责，对安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出具体规定；

网络设备的软件升级由管理人员及时更新，在更新前需对重要文件保存备份；

按照有关制度定期由管理人员进行系统漏洞扫描，并采取措施及时修补；

对设备的配置实现最小服务配置，配置文件定期进行离线备份；

与外部系统的所有连接需得到授权和批准，采取技术手段控制和禁止非授权设备的接入，监控违规外联的相关行为。

5.4性能优化与容量规划

性能优化：定期对数据中心进行性能评估和优化，包括硬件升级、软件优化、网络架构调整等，提高数据中心的整体性能。

容量规划：根据业务需求和发展趋势，对数据中心的硬件、存储、网络等资源进行容量规划，确保资源的充足性和可扩展性。

- 分包二：扬州市“智慧医保”项目数据库采购

采用符合安全可靠要求的数据库产品，采购数量1套，永久授权，承诺提供原厂三年质保（含免费升级）服务（投标人提供承诺函，格式自拟）

采用符合安全可靠要求的数据库产品，采购数量7节点，永久授权，承诺提供原厂三年质保（含免费升级）服务（投标人提供承诺函，格式自拟）

中间件数量不少于6套，永久授权，承诺提供原厂三年质保（含免费升级）服务（投标人提供承诺函，格式自拟）

数据库、中间件必须进行适配、安装、调试完成后进行整体交付。（投标人提供承诺书，格式自拟）

投标人须承诺满足本次项目所要求的三年服务质保承诺函（投标人提供承诺函，格式自拟）。

本包演示要求：

1、集中式数据库兼容性演示；

2、分布式数据库高可用性演示。

3、数据库安全性演示。

4、中间件产品安全可靠演示

5、数据同步服务演示

- 集中式数据库

集中式数据库采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中式数据库 | 功能要求 | 安装与升级 | 安装和升级的兼容性 | 支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，并且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似 |
| 2 |  |  |  | 节点部署 | a）支持节点安装配置； b）支持通过单一节点发起并将数据库都部署在多个节点上 |
| 3 |  |  | SQL功能 | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON等数据类型 |
| 4 |  |  |  | 自定义数据类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求 |
| 5 |  |  | 数据库对象 | 扩展对象类型 | - 支持包的创建、删除、修改； - 支持触发器的创建、删除、修改； - 支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问； - 支持作业的创建、删除、修改； - 支持全局唯一的自增序列； - 支持创建函数索引； - 支持定义同义词 |
| 6 |  |  |  | 扩展表分区管理 | - 支持数据库表分区及二级分区能力； - 支持建立分区索引 |
| 4 |  |  | 迁移 | 应用迁移 | - 提供SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行； - 对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误矫正后再次编译校验； - 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，可运行 |
| 7 |  | 可靠性要求 | 稳定运行 | 稳定运行 | - 支持连续稳定运行； - 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
| 8 |  | 安全要求 | 基本要求 | 基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
| 12 |  | 兼容要求 | 软件兼容 | 云化部署 | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |
| 14 |  |  | 硬件兼容 | 硬件平台兼容 | a）同源支持以下至少三种cpu平台架构 - ARM - LoongArch - MIPS - SW64 - X86 b）支持SMP和NUMA的运行环境 |

集中式数据库必须满足【财库〔2023〕35号】财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的集中式数据库政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，数据库应符合安全可靠测评要求。

采用符合安全可靠要求的数据库产品，采用高效的多线程体系结构，支持各种国际和国内相关标准和主流编程语言接口/开发框架，具有高性能、高可靠性和易用性；支持多CPU；支持TB级以上的数据和大用户并发处理；支持集群；支持行列融合存储技术；可满足企业联机事务处理、决策分析或数据仓库等应用需求。在兼顾OLAP和OLTP的同时，满足HTAP混合应用场景。具备以下产品功能：

（1）通用性

- 支持多种主流国产软硬件平台、编程语言、接口与开发框架、支持主流开发工具、SQL标准、多字符集、网络通信协议。

- （2）可靠性

- 支持在线热备和冷备，支持物理备份和逻辑备份还原，也提供集成化的高可用、高性能数据库解决方案。

- （3）易用性

- 提供web集中式的运维工具，集中管理、监控、维护数据库的功能，也支持丰富的数据库动态视图和字典和PLSQL以及系统包，为数据库的维护和优化以及开发提供便利。

- （4）兼容性

- 数据库需要提供与其他主流数据库系统兼容的特性，常用函数和系统函数、数据类型，支持PLSQL以及自定义类型功能，支持常用的静态数据字典视图等。

- （5）安全性

- 数据库拥有自主知识产权的高安全数据库管理系统，支持基于SM4算法的存储加密。

- 分布式数据库

分布式数据库采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式数据库 | 功能要求 | 安装与升级 | 安装和升级的兼容性 | 支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，并且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似 |
| 2 |  |  |  | 节点部署 | a）支持节点安装配置； b）支持通过单一节点发起并将数据库都部署在多个节点上 |
| 3 |  |  | SQL功能 | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON等数据类型 |
| 4 |  |  |  | 自定义数据类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求 |
| 5 |  |  | 数据库对象 | 扩展对象类型 | - 支持包的创建、删除、修改； - 支持触发器的创建、删除、修改； - 支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问； - 支持作业的创建、删除、修改； - 支持全局唯一的自增序列； - 支持创建函数索引； - 支持定义同义词 |
| 6 |  |  |  | 扩展表分区管理 | - 支持数据库表分区及二级分区能力； - 支持建立分区索引 |
| 4 |  |  | 迁移 | 应用迁移 | - 提供SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行； - 对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误矫正后再次编译校验； - 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，可运行 |
| 7 |  | 可靠性要求 | 稳定运行 | 稳定运行 | - 支持连续稳定运行； - 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
| 8 |  | 安全要求 | 基本要求 | 基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
| 12 |  | 兼容要求 | 软件兼容 | 云化部署 | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |
| 14 |  |  | 硬件兼容 | 硬件平台兼容 | a）同源支持以下至少三种cpu平台架构 - ARM - LoongArch - MIPS - SW64 - X86 b）支持SMP和NUMA的运行环境 |

分布式数据库必须满足【财库〔2023〕35号】财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的分布式数据库政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，数据库应符合安全可靠测评要求。

采用符合安全可靠要求的数据库产品，支持在线分析处理和在线事务处理，具备全 SQL支持、完整的事务支持、与已有单机架构兼容和应用透明等功能。数据存储支持多副本功能，本项目投标分布式数据库产品要求不低于3副本。具备以下产品功能：

- （1）高可用

- 基于通讯协议的多副本架构，具有节点自动选主、自动故障处理、自动故障恢复的特点，满足不间断提供数据库服务的要求。并且少数副本出现故障或者网络延迟不会影响整个系统的正常运行。

- （2）高可扩展

- 支持自动扩缩容功能。用户可根据数据规模和负载变化，在不影响的业务情况下，便捷地扩展或缩小集群规模。

- （3）高性能

- 计算-存储分离，同时支持OLAP和OLTP。执行框架采用基于生产者、消费者的并行执行模型，可配置子任务并行度，使得资源利用效率和并发性能大大提升。

- （4）高吞吐量

- 多个节点可以充分利用多台物理主机的处理能力，支撑更多的用户连接请求，提供更高的吞吐量。分布式集群中包含多个数据节点，数据节点访问独立的处理器、内存。数据库节点之间通过集群内部通信协议交换数据，每个数据节点都可以接收并处理用户的各种数据库请求。

- （5）透明性

- 用户登录产品的任意一个计算节点，即可获取完整的数据库服务，具备全 SQL 支持、完整的事务支持，架构逻辑对用户透明，降低了分布式数据库落地的工作量成本。

- 安全性

- 数据库拥有自主知识产权的高安全数据库管理系统，支持基于SM4算法的存储加密。

- 中间件

遵循JavaEE标准规范，提供包括 Web容器、监控管理、JAVA规范管理、JMX服务、JMS消息服务、日志管理、应用部署、数据源管理、数据库连接池管理等基础功能。具备以下产品功能：

（1）支持线程池分组：定义业务的重要性，分为普通和重要，由不同线程池分开处理重要业务和普通业务的请求，保障重要业务的高性能和稳定性。

（2）支持中间件集群横向扩展能力，根据业务请求变化可动态实现中间件服务实例的增加或缩减。

▲（3）支持云平台部署，提供适合PaaS平台部署的轻量级产品，支持容器化、微服务的中间件版本，云原生成熟度达到4级认证。（投标人提供第三方证明文件）

- ▲（4）产品具备应用运行时自我保护安全防御机制，支持依据上下文及关键函数的参数等信息动态判断恶意攻击，实时进行安全阻断，内置常见安全漏洞防御选项，灵活配置防御策略，实现对多种攻击手段如SQL注入、命令注入、文件目录列表等进行检测和拦截，并记录攻击的细节信息备查，同时根据攻击事件，发现应用存在的安全漏洞，并提出修复意见。支持标准的安全协议SSL（Secure Socket Layer），必须支持直接访问应用服务器方式和通过第三方Web Server集成的方式。（投标人提供系统截图页面证明）。

（5）产品安全可靠。规避中间件产品的安全漏洞威胁，提供对应用内部流量的防护，包括限流、熔断降级和系统自保护机制，保障核心业务的稳定性，不被高峰流量冲垮。

▲（6）支持符合安全可靠要求的环境部署，不限于飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威等平台及麒麟、统信等操作系统。支持多种主流数据库系统，包括Oracle、Sybase、DB2、MS SQL SERVER、MySQL等。支持符合安全可靠要求的数据库，不限于神州通用、达梦、人大金仓、华为GaussDB、瀚高数据库等数据库。支持主流的LINUX和windows操作系统。（投标人出具承诺函）

- 数据同步服务

- 支持异构环境的高性能、高可靠、高可扩展数据库实时同步系统。基于成熟的关系数据模型和标准接口，跨越多种软硬件平台，支持强大而灵活的拓扑结构，能以极少的系统开支实现秒级数据实时同步，可广泛应用于应急系统、容灾备份、负载均衡、数据移植、联机维护、订阅分发、多业务中心等业务领域。具备以下产品功能：

（1）高可扩展性

开放式体系结构使其能够适应各种异构数据平台。系统安装部署简单但功能强大，可以根据用户需求采用非常灵活的方式配置出各种拓扑结构，包括一对一同步、一对多广播型同步、多对一聚合型同步、多对多同步以及级联同步等多种数据同步形式，满足用户的各种复杂数据同步需求。

（2）高可用性

采用基于日志的结构化数据同步技术，实时数据同步不依赖主机上源数据库的触发器或者规则，对主机源数据库系统几乎无影响。提供业务连续性支持，备机数据库系统始终出于活动状态。在非计划性停机导致主机业务系统无法工作时，可在产品的备机数据库系统上及时接管业务，实现业务系统快速切换和恢复，保持业务连续并使数据损失最小化。

▲（3）实时同步

采用并行处理体系，能够实时读取主机源数据库日志，以较低的资源占用实现大批量的数据实时同步。源端执行单条数据插入、更新、删除操作，目的端的同步延迟时间均不超过0.5秒（投标人出具承诺函）。

（4）高可靠性

数据同步以源数据库的事务为单位，严格按照主机业务系统事务顺序实施数据同步，保障备机数据库与主机数据库的事务级完整性和一致性，确保备机数据库符合主机业务系统事务逻辑。

▲（5）跨平台

能够在目前流行的各种软硬件平台和数据库环境下传输数据，在同一解决方案架构下，实现不同平台上的多个信息系统的统一同步的支持。支持MYSQL、PostgreSQL、DB2、SQLServer和Oracle9i以上版本的主流数据库系统（投标人出具承诺函）。

- 数据交换服务

将传统的ETL工具（Extract、Transform、Loading)与分布式大数据处理平台相结合，实现了对数据同步、数据处理以及数据共享交换的一站式支持，大幅度降低了用户使用各种平台进行大数据整合处理的技术门槛，构建数据中心、数据仓库、数据交换和数据同步等数据集成类应用的数据交换服务。具备以下产品功能：

（1）兼容性：

支持大部分的国内外主流数据库。支持库级别和表级别的融合使用，支持整库的数据迁移与同步，同时也支持表级别的数据处理能力。支持关系型数据库和非关系型数据库的异构融合。

（2）智能性

支持批处理和实时处理融合一体，满足多种数据处理场景。支持自动分片并行迁移，保障迁移效率最大化，无需过多的人工干预，即可完成复杂的迁移流程。

▲（3）易用性

支持图形化的管理设计工具，可进行本地和远程联机管理。通过可拖拽的图形化流程设计器，用户可以快速设计数据处理流程；支持基于模板的批量转换向导数据同步向导，根据数据同步方案快速创建数据同步流程；支持统一监控视图，可以方便的监控后台流程的运行状态、统计信息。内置丰富的数据清洗组件和规则，支持数据实时预览和流程调试；支持任意字符编码转换、简体中文与繁体中文转换、文字转拼音、全角半角转换；（投标人提供系统截图）

▲（4）扩展性

支持基于OSGI的标准的模块化的架构，各个功能组件可以快速方便的进行扩展，如数据源、转换组件、作业组件、数据清洗规则；可以提供丰富的应用编程接口(API)，第三方应用可以通过这些接口与之进行交互，用户通过自定义函数编写转换规则以及内嵌到第三方应用中执行，快速满足特殊的业务需求。（投标人出具承诺函）

- 适配改造服务

本分包交付包括将1套集中式数据库部署在省医保局机房的云平台服务器上；分布式数据库按照管理节点1个、交互节点2个（1主1备），存储节点4个，部署在扬州市政府大数据管理中心机房物理服务器上。

（1）功能适配。根据“智慧医保”业务需求，分析对数据库功能的要求，通过功能适配改造确保数据库符合项目要求。

数据库应当符合依照《医疗保障信息平台云计算平台规范》，在私有化的云基础设施层上，为上层的 HSAF 框架及应用系统提供标准化支撑。在云支撑服务技术兼容性上，应满足HSAF框架的适配实现技术，包括分布式技术和数据库产品等，要兼容全省统一医保信息平台的基础云环境和市政府大数据中心云环境，供应商应根据医保数据标准进行适配性改造。

集中式关系型数据库服务的功能要求如下：

a)应基于集群及负载均衡等技术提供高可用性；

b) 应具备纵向和横向的扩展能力；

c) 应支持多种技术方案的读写分离；

d) 应支持数据库集群的节点在线扩容和升级；

e) 应提供数据同步功能，能支持实时、离线方式进行数据迁移；

f) 应支持基于多租户的数据存储和数据隔离；

g) 应具备线程池能力；

h) 应具备数据审计能力；

i) 应具备数据库连接加密和透明加密能力；

j) 应记录数据库操作日志；

k) 应支持权限管控和角色划分，例如避免普通用户误操作、删除关键元数据等； l) 应提供性能分析功能，能输出诊断报告；

m) 应支持基于云多租户的方式分配管理数据库实例；

n) 应具备数据库的监控和报警能力。

分布式关系型数据库服务支持多节点的关系型数据库处理，其应在具备集中式关系型数据能力基础上，还应满足要求如下：

a)应支持跨数据库节点的数据操作，并保证数据的一致性；

b)应支持数据库的横向扩容和分库分表；

c)应支持数据库算法跨数据库节点进行数据处理，保证数据处理的准确性；

d)应支持多节点数据库的统一监控运维；

e)应支持某些数据库高级特性，包括但不限于事务、联机查询（JOIN）、索引、全局 唯一字段、分区表、预处理协议、聚合函数等；

f)应支持多种字符集，包括但不限于 UTF8，GBK，LATIN，ASCII，BIG5 等；

g)应支持多种数据类型，包括但不限于数字，字符，日期，空间类型，JSON 等；

h) 应支持与关系型数据库混合部署，提高资源利用率。

（2）数据同步适配。集中式数据库与分布式数据库之间通过数据同步服务，建立省、市之间的数据库互联互通，供应商必须按照采购人要求实现省、市数据库内容同步。对历史数据进行数据迁移。

支持异构环境的高性能、高可靠、高可扩展数据库实时同步系统。基于成熟的关系数据模型和标准接口，跨越多种软硬件平台，支持强大而灵活的拓扑结构，能以极少的系统开支实现秒级数据实时同步，可广泛应用于应急系统、容灾备份、负载均衡、数据移植、联机维护、订阅分发、多业务中心等业务领域。

a）高可扩展性

开放式体系结构使其能够适应各种异构数据平台。系统安装部署简单但功能强大，可以根据用户需求采用非常灵活的方式配置出各种拓扑结构，包括一对一同步、一对多广播型同步、多对一聚合型同步、多对多同步以及级联同步等多种数据同步形式，满足用户的各种复杂数据同步需求。

b）高可用性

采用基于日志的结构化数据同步技术，实时数据同步不依赖主机上源数据库的触发器或者规则，对主机源数据库系统几乎无影响。

提供业务连续性支持，备机数据库系统始终出于活动状态。在非计划性停机导致主机业务系统无法工作时，可在产品 的备机数据库系统上及时接管业务，实现业务系统快速切换和恢复，保持业务连续并使数据损失最小化。

c）实时同步

采用并行处理体系，能够实时读取主机源数据库日志，以较低的资源占用实现大批量的数据实时同步。

采用优化的日志扫描算法实现目标数据的快速抽取；使用数据库本地ODBC 接口访问备机数据库系统，同时可以通过事务重组、分批加载等技术加快数据装载的速度和效率，降低备机数据库系统的资源占用。

直接通过TCP/IP 进行网络传输，无需依赖于数据库自身的传递方式，通过对传输对数据进行筛选和压缩，还可以进一步降低带宽需求。

d）高可靠性

数据同步以源数据库的事务为单位，严格按照主机业务系统事务顺序实施数据同步，保障备机数据库与主机数据库的事务级完整性和一致性，确保备机数据库符合主机业务系统事务逻辑。通过这种事务级粒度的数据一致性维护，使得备机数据库系统分担主机数据库系统上的业务负载成为可能。

数据在传输过程中可能因为网络故障而导致传输中止。为保障数据传输的无丢失，产品使用检查点机制实现断点续传。断点包括两个部分，即产品前置的变化数据捕捉模块数据抽取位置检查点和产品 主程序的数据装载模块的已装载位置检查点。

前置模块与主程序模块采取完备的消息应答机制来保障数据传输的可靠性和数据完整性。前置模块只有在得到确认消息后才认为数据传输完成，否则将自动重新传输数据。

e）备机可读写

备机数据库系统是一套独立的可读写数据库系统。通过高可靠的数据传输，备机数据库系统中的数据可以在业务处理逻辑上与主机系统完全保持一致。应用系统通过简单配置，就可以使用备机系统分担主机业务系统上的负载，提高业务系统效率。同时，根据实际业务需要，还通过备机系统还可以实现生产型业务与分析型业务的完全隔离双业务中心，提高应用系统整体性能。

f）同步内容可定制

支持同步数据可筛选、数据过滤和简单的数据转换，实现满足业务需求的按需同步，有效的降低网络通信代价和存储成本。数据筛选通过用户在需要同步的表上定义过滤和转换规则来实现。还可和数据交换工具结合，实现更为复杂的数据清洗。

支持传输数据压缩和加密，在进一步降低网络传输代价的同时，提高传输安全性，防止数据库数据在传输过程中被非法窃取。

g）跨平台

能够在目前流行的各种软硬件平台和数据库环境下传输数据，在同一解决方案架构下，实现不同平台上的多个信息系统的统一同步的支持。支持MYSQL、PostgreSQL、DB2、SQLServer和Oracle9i以上版本。备机目的数据库支持可通过ODBC接口连接的各种主流关系数据库管理系统，包括MYSQL、PostgreSQL、DB2、SQLServer、Oracle和HIVE以及KAFKA消息中间件。

- 兼容性适配。通过数据交换服务建立数据总线，数据总线必须能够实现对不同来源数据的标准化治理、数据汇总和对外服务。

将传统的ETL工具（Extract、Transform、Loading)与分布式大数据处理平台相结合，实现了对数据同步、数据处理以及数据共享交换的一站式支持，大幅度降低了用户使用各种平台进行大数据整合处理的技术门槛，构建数据中心、数据仓库、数据交换和数据同步等数据集成类应用的总线服务。

a）服务功能

服务器对数据的访问和处理都通过数据处理层接口实现，便于扩展对新数据源的支持。

元数据：

在产品中元数据主要分为两类：数据库的数据字典信息(数据库数据源的模式和表结构)；用户使用过程中生成的配置信息，如流程配置、权限配置信息、文件格式信息等。

元数据库

元数据库指存储产品元数据的数据库。采用关系数据库存储元数据，支持DM、Derby以及Oracle数据库，内置数据库用于存储元数据。

数据源

在数据读取或者写入数据时需要连接的外部数据存储。如数据库、消息服务器等。数据源对象保存了连接到外部数据库存储所需要的参数，如IP地址、用户名密码等信息。

数据集

数据集对象定义了数据的格式、结构信息。数据集一般属于某个数据源对象。例如对于数据库数据源，数据库中每张表或者视图就是数据集。对于文本文件，数据集则定义了文件文件的格式信息，如分隔符、编码等。产品转换中访问外部数据时一般是需要指定相应的数据集。

转换

由数据读取节点、数据装载节点、数据转换节点以及正确线、错误线组成。转换一旦开始执行，其中的节点是同时执行的，数据连续的从一个节点流动到另外一个节点，所有数据处理完毕后，转换才停止执行。

作业

作业一个由作业节点、成功线、失败线、完成线和条件线组成的流程。作业一旦开始执行，其中的节点是按照连接线的顺序执行，只有上一个节点执行完成后，下一个节点才开始，因此可以用于控制转换和其它作业节点的执行顺序和过程，所以作业又被称为控制流。

a）服务组件构成

集成服务器

具备数据抽取（Extract）、清洗转换(Transform)和装载（Load）功能的通用的数据处理平台，能够为异构数据同步和数据整合应用提供完整的支持。

交换设计器

提供可视化的管理、流程设计、调试功能。

交换控制台

服务管理、参数配置与初始化。

总线

提供基于消息的、可靠的、安全的数据路由与交换服务，用于支持广域网上跨部门的数据交换。

交换监控系统

对多节点的数据交换网络的管理、监控以及统计分析功能。

- 安全性适配。

a) 应通过数据加密、脱敏等策略，确保数据不被泄露。

b) 应支持基于国家密码管理局检测认证的硬件密码机提供密码服务，支持算法应包括对称密码算法（支持 SM1、SM4、DES、3DES、AES）、非对称密码算法（支持 SM2、RSA（1024-2048））、摘要算法（支持 SM3、SHA1、SHA256、SHA384）；

c) 应支持对敏感数据的自动识别，能通过数据漂白、动态掩码等方式进行脱敏处理；

d) 应支持数据库应用用户关联审计；

e) 应具备风险状况、运行状况、性能状况、语句分布的实时监控能力。

- 运维服务

投标人应建立运维服务团队，

- 数据库运维：定期对数据库进行性能优化、备份恢复和故障处理，确保数据的完整性和可用性。

按要求对生产库和测试库进行定期巡检，并提供巡检报告。

监控数据库集群运行状态，确保dpc节点以及主备节点之前通讯正常。

排查有无业务异常sql，联系对应业务进行优化整改。

检查库内索引统计信息是否正常，如执行计划异常及时收集统计信息；对于数据插入量大的数据表定期收集统计信息。

检查是否有堵塞不释放的活动会话，判断其对服务器cpu使用率的影响，必要时需释放全部链接清空会话。

- 数据安全管理：建立数据备份和恢复机制，定期备份重要数据，确保数据的可靠性和完整性。同时，加强数据访问控制和加密管理，防止数据泄露和滥用。

做好涉及本系统的信息安全检查和保护工作，配合“智慧医保”软件建设团队进行数据备份。

提供远程技术支持与现场紧急救援相结合的方式，保障问题能够及时有效的响应和处理。

提供数据库系统故障根本原因分析过程及结论，并记录到“扬州医保局应急处置记录表”中。

（3）数据库升级服务：为保证应用系统能稳定、可靠、有效地运行，根据数据库原厂的产品版本更新定期进行版本升级。

提供免费数据库系统版本缺陷修复和升级。

提供数据库系统安全漏洞修复和安全补丁升级。

- 分包三：扬州市“智慧医保”项目建设服务

“智慧医保”项目的建设目标是以全省统一的医保信息系统数据为基础，围绕扬州市公立医院改革和高质量发展示范项目有关工作任务，为“三医联动”改革的不断深化提供信息化支撑。在数据层面，实现医保数据“走出去”与相关数据“引进来”的有效结合；在应用层面，侧重开发医保大数据应用场景，通过数据赋能改革、赋能管理、赋能公共服务，支撑包括公立医院改革和高质量发展示范项目在内的各项业务不断提质增效，形成业务、平台、数据的良性循环。本分包分为9个功能模块：

- 数据中台（数据治理）服务

按照《国家医疗保障局办公室关于印发医保数据“两结合三赋能”工作方案的通知》、《江苏省医疗保障局关于推进医保数据“两结合三赋能”实施方案》有关地方专区的建设标准，建立扬州市医保数据地方专区，通过数据中台对基础医保业务数据和卫健委业务系统等其他外部数据进行汇聚、标化治理和对外提供统一的数据支撑服务,建设内容包含：大数据计算引擎、数据集成服务、数据资源中心、数据治理服务、数据服务。

1.1大数据计算引擎

大数据计算能力表示的是数据中台的数据处理能力，是在海量数据集成、存储、处理、分析、交互过程中，所体现的批量数据处理和流数据处理的能力，包括大数据离线计算能力、大数据实时计算能力和大数据流式计算能力。

1.2数据集成服务

提供数据集成服务功能。通过调取数据计算服务实现对于数据资源池和数据计算的访问和操作。运用大数据技术和思维，在海量业务数据基础之上，提供数据集成通道，实现数据归集、治理、传输等数据处理。从而在医疗保障信息平台之上对各业务系统的数据的进行统一的采集汇聚、质量评估和数据治理。

数据集成服务能支持：

（1）支持离线和实时两种批量数据处理方式。

（2）支持横向的数据集成。主要用于集成医保部门内部不同系统之间、医保部门与政府大数据中心之间、医保部门与其他部门之间的数据传输。

（3）支持纵向省市医保部门之间的数据集成。

1.3数据治理服务

提供数据治理服务功能。包括针对医保基础业务数据的数据清洗、数据质量管控、数据安全管理、元数据管理等。

（1）数据清洗。数据在进入数据资源中心之前，需进行数据标准化处理。数据中台的数据清洗服务，主要开展数据标准化校验，确保数据符合数据应用要求。

（2）数据质量管控。建立数据质量的管控机制与质量规则库，在数据中台在日常工作运行中监测数据质量问题，及时发现并反馈给相关负责人，以保证数据的准确性和实时性等。

（3）数据安全管理。制定数据中台在数据管理方面的安全策略与措施，确保信息与数据资产的传输安全、存储安全、访问安全和应用安全等。

（4）元数据管理。提供元数据的抽取、编辑、存储、版本管理、查询、浏览和分析的能力。

1.4数据资源中心

数据资源中心用于汇集存储各类数据资源，提供从基础业务数据采集到基于业务主题分析、查询等数据服务的多层次、多形态的数据存储于管理服务。

数据资源中心作为数据中台内容端的载体，可以将医保各业务数据统一汇聚，并按照一定的方式进行分层组织和存储——要求支持“分层分区”的数据存储架构设计，满足各种基础业务、元数据、专题数据、指标数据及知识库等多主题库的数据存储与架构管理，确保数据的标准化、白盒化，提升数据复用过程中的一致性和完整性。

同时，应提供数据资产的可视化管理功能，方便业主方的信息管理部门实时掌握数据资源中心的数据积累情况。

1.5数据服务输出

数据中台应提供各项标准的数据服务输出，供第三方系统和用户调用。具体包括：

（1）API接口。API接口是数据中台对外部应用或数据访问需求，采用的数据访问与调用方式。API接口满足以下要求： 接口查询、申请、审批、调用及鉴权等能力；基本的审计和管理能力；长时间保存接口调用记录的能力；

（2）数据接口。数据库接口是数据中台对外提供的数据库接入服务，满足以下要求：

支持离线数据服务，能将大数据仓库中离线表授权给用户，供其基于业务需要进行更进一步的数据应用层建设；

支持实时数据服务，能将流式数据、OLAP 数据提供给用户，支持业务系统的流式数据需求与即席查询分析需求；

支持实时数据仓库以实时数据（主要是流式数据）、离线数据方式归集数据，支持实时数据仓库以流式数据方式提供数据，支持标准的数据库接口查询；

支持实时、离线数据授权管理，支持表级别授权。

（3）数据文件接口：数据文件接口是数据中台对外部应用或数据访问需求，采用的数据访问与调用方式。数据文件接口应满足以下要求：

（a） 支持以文件形式提供对外数据服务能力；

（b）支持包括 FTP、 OSS 在内的多种主流数据文件存储作为数据源；

（c）支持 CSV、 TEXT 等主流文件类型；

（d）支持设置字符集、压缩状态、行列分隔符等数据文件基本设置；

（e）支持查看文件传输状态，包括传输中、传输完成、传输失败及原因等。

1.6数据分级分类

为厘清医疗保障系统数据资产，明确数据重要性和敏感度，本项目针对性地采用适当、合理的管理措施以保障数据安全，对医保数据资产进行全面梳理及分类，为医保数据分级管理提供必要的参考和支持。

遵循系统性、规范性、稳定性、适用性、扩展性五项原则。

（1）系统性原则: 基于对医疗保障系统所有数据的考量，建立从总到分的分类体系；

（2）规范性原则: 分类中使用的词语能确切表达数据类目的实际内容范围，使用统一的医保数据用语；

（3）稳定性原则: 存在同一数据对象涉及多种分类的情况本分类中选择数据对象最稳定的本质特性作为数据分类的基础和依据；

（4）适用性原则: 同一层级上对数据的分类应适用于对数据安全的管理，相同级别的数据、相同业务层级的数据亦进行归并，以便于数据安全管理操作；

（5）扩展性原则: 在数据类目的设置或层级的划分上，允许随着医保数据的发展对数据分类进行适当扩展。

- 医保大数据统计分析服务

在现有省医保局“宏观决策大数据应用”子系统的基础上，在扬州市统筹区的现有功能的基础上进行下钻，为精细化管理提供颗粒度更小的数据统计层级，为县（市、区）医保部门管理提供抓手。推进“医保、医疗、医药”的数据共享共用，以医保数据为基础可视化展示深化医改18个指标项，统计分析功能将从更多角度客观反映公立医院改革情况、医保基金运行与公立医院收入关系情况、紧密型医联体医保总额控制开展情况等。宏观大数据统计分析系统按业务领域分为五类，包括：待遇保障、筹资运行、医保支付、公共服务和深化医改督查激励指标统计分析等。

2.1医疗保障基本情况宏观分析

（1）基本医疗保险概况统计分析

统计分析全市（县、市、区）基本医疗保险参保情况，包括统计基本医保总参保人数及同比变化率，参加城镇职工医疗保险人数及其同比变化、参加城乡居民医疗保险人数及其同比；

统计分析全市（县、市、区）缴费情况，包括基本医保费用缴纳总额及其同比，城镇职工医保缴费金额及同比变化率、城乡居民医保缴费金额及同比变化率指标；

统计分析全市（县、市、区）待遇享受情况，包括城镇职工医保待遇享受人次及其变化率、城乡居民医保待遇享受人次及其变化率。城镇职工医保支付总金额及变化率，基金支付比例；城乡居民医保基金支付金额及变化率，基金总额支付比例，各医疗类别基金支付占比。

各等级医疗机构住院次均费用、门诊统筹次均费用，各等级医疗机构政策范围内报销比例、个人负担比例等指标。

演示内容：

基本医疗保险概况统计分析。演示参加城镇职工医疗保险人数及其同比变化、参加城乡居民医疗保险人数及其同比的可视化展示。

（2）生育保险概况分析

统计分析全市（县、市、区）生育保险情况，包括城镇职工和城乡居民生育待遇情况（男职工未就业配偶生育待遇）、灵活就业生育待遇情况、生育二孩三孩情况。

（3）大病补充保险分析

统计分析全市（县、市、区）大病保险情况，包括职工大病补充保险享受人数、合规费用报销比例，居民大病保险享受人数、合规费用报销比例。

其他医疗补助参保人员、享受人数、基金支付金额。

（4）医疗救助概况分析

通过与民政、扶贫办等部门对接，实现对全市（县、市、区）医疗救助人员精准比对和识别，对医疗救助和贫困人群就诊分析，为医疗救助人员相关业务经办的精细化管理提供支撑。

统计全市（县、市、区）医疗救助人数、新增医疗救助人数、退出医疗救助人数、各类别医疗救助人员数。医疗救助人员门诊人次、人数、范围内费用报销比例，住院人次、人数、范围内费用报销比例。

统计全市（县、市、区）建档立卡贫困人数、新增建档立卡贫困人数、退出建档立卡贫困人数、各类别医疗救助人员数，建档立卡贫困人员门诊人次、人数、范围内费用报销比例，住院人次、人数、范围内费用报销比例。

（5）传染病、精神疾病医保支付概况分析

按区域、定点医疗机构、时间等维度统计全市（县、市、区）相关病种的总人数、总费用、各基金支出、个人负担费用、次均费用；总人数、总费用、各基金支出、个人负担费用、次均费用。

（6）离退休干部医疗待遇概况分析

统计全市（县、市、区）离退休干部人数、离退休干部门诊人次、人数，住院人次、人数。

2.2医保基金筹资情况宏观分析

（1）参保结构统计分析

分析全市（县、市、区）参保人员结构情况，包括从年龄、人群（灵活就业、新业态从业人员、劳动年龄段参保城乡居民）、户籍（本地、非本地）进行维度进行分析，与就业人口、城镇化率等指标进行综合比对。

分析全市（县、市、区）新参保人员情况，包括新参保人员总数、同比变化率、新参保人员来源（新生儿、学生、异地转入）数量、异地转入来源等指标；

分析全市（县、市、区）中断参保人员情况，包括中断参保人员总数、同比变化率、居民转职工数量、职工转居民数量，中断退休人员数量；

分析全市（县、市、区）终止参保人员情况，包括终止参保人员人数、同比变化率、终止参保人员流向、大学生终止参保流向地区等指标；

（2）筹资情况统计分析

全市（县、市、区）缴费总额、同比环比变化率、职工医疗保险缴费总额及同比环比变化率、城乡居民医疗保险缴费总额及其同比环比变化率；在职应缴人数、平均缴费基数、灵活人员参保缴费率、职工医保退休/在职比、居民参保缴费率、未成年人/学生参保缴费率、财政补贴比。统计各种企业类型的单位职工医保参保人数、缴费金额；各人员类别城乡居民医保参保人数、缴费金额；城乡居民政府补助人数和金额。

演示内容：

演示全市（县、市、区）缴费总额、同比环比变化率、职工医疗保险缴费总额及同比环比变化率、城乡居民医疗保险缴费总额及其同比环比变化率。

（3）长期护理险筹资统计分析

分析长期护理险运行情况，包括长期护理险参保人数、待遇享受人数、待遇享受人员性别、年龄、经济困难高龄失能人员等指标。

分析长期护理险费用，包括护理总费用、同比及环比、人均护理费用、同比及环比、费用增长趋势。

2.3医保支付运行情况宏观分析

（1）基金总体运行统计分析

基金当期收入情况、支出情况、结余情况以及历史结余情况等分析统计，定点医药机构、医保待遇类别、人员类别、病种科室等多维度对住院总费用、均次费用、个人负担比例、在院床日、统筹报销等指标进行基金支出情况进行总体进行分析统计，并能根据其同比、环比变化进行比较分析。

（2）总额控制预算管理统计分析

按统筹区统计医保基金累计结余可支付月数小于等于6个月、当期基金结余率低于15%进行风险预警（风险等级分别：一般风险、中等风险、严重风险）

对使用基本医疗基金金额快速增长或快速下降的医疗机构进行预警风险提醒。

（3）定点医疗机构结算情况统计分析

对全市定点医疗机构门（急）诊情况、住院结算情况进行实时分析，从医疗机构等级、就诊结算类型（门急诊、住院）等维度，展示协议机构数、结算人次、医疗总费用、基金支付等指标。

门诊共济统筹结算：包括全市的门诊统筹报销支出趋势、各医疗机构门诊就诊人次分布、门诊医疗总费用构成分析、门诊就诊次均费用和统筹报销次均费用、门诊统筹基金使用趋势；

门急诊享受住院待遇结算：包括全市的门急诊就诊人次趋势、门诊就诊人次的组成、各等级医疗机构就诊人次分布、基本医疗保险基金统筹支付情况、门诊医疗总费用构成分析、定点门诊就诊分布地图；

住院结算：包括全市的住院基本情况，如次均住院天数、15天再入院率、入院人次、出院人次、入院人次趋势分析、病种发生数、医疗费用、三目录类别用费占比、统筹基金支出、次均住院费用等指标情况。

（4）异地就医支付情况统计分析

对全市异地就医结算情况、病人流向进行分析，有效了解异地就医的整体情况，以及参保人员在异地直接结算率、结算量。

异地就医结算运行分析:展示备案总人次、新增备案人次、异地备案类型分析、参保人员在定点医疗机构就医总结算人次、各医疗类别的结算人次、医疗费用、基金支付金额、结算同比环比分析（门诊、住院）。

异地就医病人流向分析:分析参保人员省内就医流向、省外就医流向分析、异地参保人员到我市就医流向分析、就医流向同比环比分析。

演示内容：

演示全市异地就医结算情况、病人流向进行分析，有效了解异地就医的整体情况。

（5）门诊统筹支付情况统计分析

就诊患者的平均年龄及同比、就诊频次及同比、住院频次及同比、门诊总费用及同比、基金支出、门诊次均费用、基金使用趋势。

（6）门诊慢特病支付情况统计分析

通过对全市门诊慢特病的就诊人次、医疗费用支出、统筹基金支出等指标进行监测分析，有效分析门诊慢特病的分布情况以及运行情况。

门诊慢病：包括门诊慢病备案人数、就诊人次、门诊慢病疾病排名、门诊慢病疾病医疗费用、目录类别费用占比、统筹基金支付、各地区医疗费用及统筹基金支出排名、单个疾病统筹基金支付金额；

门诊特病：包括门诊特殊病备案人数、就诊人次、门诊特殊病疾病排名、门诊特殊病疾病医疗费用、目录类别费用占比、统筹基金支付、各地区医疗费用及统筹基金支出排名、单个疾病统筹基金支付金额；

（7）DIP支付方式改革支付情况

基于医保DIP支付方式建立监测指标体系，对DIP支付方式的政策制度运行情况进行分析评估，同时通过DIP相关指标，对DIP支付方式试点运行情况进行监测。

DIP支付方式政策执行：分析全市定点医疗机构覆盖情况、医疗机构等级分布、结算人次、累计基金支出情况、基金支出趋势；

DIP支付方式政策执行效果：实施DIP住院总费用、基金支出、个人负担费用与上年同期比、实施DIP每月住院次均费用。

2.4医药服务供给情况宏观分析

（1）分级诊疗情况统计分析

对全市城乡居民门诊住院在不同级别医疗机构就诊人次分布、人均费用，住院时长。不同地区城乡居民分级诊疗首诊情况、转院情况、转院流向、不同医疗机构医疗费用总额、基金支付占比、个人负担比例、首诊占比进行统计分析。

（2）门急诊参照住院统计分析

对全市门急诊参照住院人员疾病类型、医疗机构接诊人次、统筹基金支付比例、总医疗费用统计分析。

（3）电子处方流转情况统计分析

对全市医疗机构向药店流转电子处方情况进行统计，医疗机构流出处方数量、药店结算电子处方数量、职工医保参保群众享受统筹基金支付金额、电子处方流转药品总费用统计分析、电子处方诊疗类别统计分析。

（4）普惠型商业医疗保险概况分析

按区域、参保险种、年龄等维度分析全市（县、市、区）购买江苏医惠保1号等补充商业保险的人员数量，分析购买医惠保人员赔付情况，达到医惠保1号赔付标准未购买人员情况。

2.5医保公共服务情况宏观分析

（1）医保电子凭证使用情况统计分析

对医保电子凭证总体使用占比，不同统筹区、医疗机构、零售药店使用量，不同人群、年龄结构、使用场景进行统计分析。

（2）家庭账户共济使用情况统计分析

对家庭账户绑定情况、家庭共计个人账户使用金额、共济账户使用渠道、家庭共计使用金额占个账支出总额的比例。

（3）移动支付使用情况分析

开通江苏医保云APP移动支付功能的定点医药机构数量及分布情况，使用移动支付进行线上挂号数量，线上支付的交易数量，线上混合支付医保统筹、个账支付和现金支付金额占比。

（4）“先诊疗后付费”（信用付）使用情况分析

统计分析全市信用付开展情况，包括按照县（市、区）地区统计、医疗机构统计、不同信用产品统计、使用人员年龄层次分析、次均费用统计分析、使用场景统计分析等。

（5）公共服务开展情况统计分析

分析全市各经办网点（含十五分钟服务圈）公共服务各项业务中重点业务的经办情况，包括异地关系转移、跨省异地就医、特药备案、门诊慢特病申请、家庭病床申请、外伤备案、零星报销、长护险申请、参保申报等重点业务的经办件次及其增长率。

统计分析对全市公共服务不同办理渠道经办量变化趋势，包括对公共服务门户网站、移动端APP、自助一体机、经办网点等渠道的业务经办量进行占比分析，包括江苏医保云互联网医疗结算量占比分析，根据不同的时间查询范围，经办量变化趋势按小时、天、月维度进行统计展示。

2.6深化医改督查激励指标统计功能

以医保数据为基础，按照业务口径自动生成统计分析报表，为公立医院指标监测提供参考依据。

（1）县域内住院量占比

（2）基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例

（3）医疗服务价格监测和评估

（4）公立医院门诊人次数与出院人次数比

（5）公立医院病例组合指数（CMI值）

（6）二、三级公立医院出院患者三、四级手术比例

（7）公立医院平均住院日

（8）公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例

（9）次均门诊、住院费用增长率（%）

- 大数据反欺诈分析预警系统

大数据反欺诈分析预警系统通过大数据分析技术对定点医疗机构的诊疗行为进行数字化分析，通过事后监管的方式查找和发现不同人群、不同医疗机构之间存在的潜在大数据联系。查找和发现医疗机构的违规诊疗和收费行为，为促进医疗机构规范化运行提供信息化支撑。

3.1抽象能力需求

提供大数据抽象能力，构建大数据抽象能力，将算法、标签、画像等进行抽象化处理。具体包括：

（1）标签库。提供标签服务，按照特定业务逻辑规则，对各类数据资源打标签,实现大数据平台建立的各种标签的统计、查询和列表展示。

（2）数据画像。提供数据画像服务，采集多源数据，针对参保人、两定机构、从业人员等实体业务对象构建标签体系，借助标签筛选功能，实现对目标业务对象的细分，并结合内外部平台数据需求及安全要求，强化参保人、两定机构、从业人员等实体业务对象的数据服务能力。

（3）精准识别能力。依托综合数据画像体系，实现对目标人群的精准识别，进一步提高识别的准确性和方便性，提供线下线上精准分类手段。

3.2基金运行风险预警分析

通过建立基金运行风险分析指标体系，依托大数据基金监控数据，以及大数据的数据分析加工能力，实现基金运行状况分析和预警，以提早识别基金运行风险，确保医疗保障基金安全运行。建立风险预警等级、信用等级、行为特征库、医保特征库等可识别数据库，通过规则引擎建模对各类数据进行统计分析，实现对医保基金总体运行情况各类业务、各类人群、各类行为的总体预警分级。

3.3定点医疗机构基金监管预警分析

统计分析不同等级、不同类别之间医疗机构之间医疗行为差异，建立大数据行为特征标签，根据行为特征标签对定点医疗机构的疾病诊断、价格收费、住院人员、门诊统筹及慢特病等医保基金支出情况进行智能筛查。从次均诊疗费用、统筹基金平均支付比例、住院人员平均在院时间、药品异常销售行为、住院人员身份异常等维度为监管部门提供可疑行为智能分析。

统计分析不同医药机构内医师的行为特征，结合定点医疗机构诊疗项目、药品数据，为医师建立大数据行为标签，从DIP病案数据异常行为、诊疗异常行为、处方流转异常行为等维度为监管部门提供可疑行为智能分析。

演示内容：

定点医疗机构基金监管预警分析。演示统计分析不同等级、不同类别之间医疗机构之间医疗行为差异。

3.4定点零售药店基金监管预警分析

统计分析不同地区之间药店销售药品的行为差异，建立大数据行为特征标签，根据行为特征标签对定点零售药店的药品销售行为进行智能筛查。从门店销售营业额异常、销售药品数量异常、门诊统筹报销占比异常、购药人员身份异常等维度为监管部门提供可疑行为智能分析。

演示内容：

定点零售药店基金监管预警分析。演示统计分析不同地区之间药店销售药品的行为差异。

3.5参保人员行为特征智能分析

统计分析不同年龄段、不同病种、不同参保类型人员之间的就医购药行为差异，建立大数据行为特征标签，关联定点医药机构基金监管数据，从医保基金统筹报销异常、就医购药行为异常、异地就医行为异常等维度为监管部门提供可疑行为智能分析。

3.6信用分析评价

制定医疗机构、药店、医师、参保人员的信用分类评价指标体系，参保人、医疗机构、药店与相关信息都将纳入到信用数据库中，包括基于某个主体的历史行为特征进行信用评分，进而实现重点监控、暂停结算、列入黑名单等分类分级的管理与服务。

演示内容：

信用分析评价。演示医疗机构、药店、医师、参保人员的信用分类评价体系。

- 价格动态采集与绩效管理系统

根据扬州市公立医院改革与高质量发展项目目标任务，建设价格动态采集与绩效管理系统，为医疗服务价格动态调整扬州模式创新提供信息化支撑能力，该系统依托全省统一医保核心业务系统数据、省医疗服务价格管理系统，为市级医保部门、卫健部门和定点医疗机构提供查询、价格测算、核定、导入、分析、上报等功能。有效支撑扬州创新建立健全医药价格、医疗服务成本、药品成本监测制度，探索“三医联动”的医药价格合理化形成、医保目录和支付标准动态管理等机制。

4.1医疗服务价格项目基础数据管理

建立医疗服务项目文件库、分类项目库、价格库，为医疗服务监管等提供基础数据支撑。根据省级、市级调价文件，对医疗服务项目实现全量或增量更新，做到文件可追溯、价格可追溯；建立周边城市医疗服务价格库，实现本市价格与周边城市的价格比较。

演示内容：

医疗服务价格项目基础数据管理。演示医疗服务价格文件库、分类项目库、价格库的可视化页面。

4.2价格动态调整触发机制管理

根据江苏省《关于深化医疗服务价格改革的实施意见》（苏医保发〔2022〕72号），建立灵敏有序的价格动态调整机制，同时动态调整的时机、节奏应与经济社会总体形势、政策取向、医保基金收支等基本面相适应。对通用型、复杂型项目、专题项目建立触发机制，通过有效的数据分析，为启动动态调整提供依据。

演示内容：

价格动态调整触发机制管理。演示通用型、复杂型项目医疗服务价格调整启动触发机制功能。

4.3价格动态调整总量调控机制管理

根据国家《深化医疗服务价格改革试点方案》（医保发〔2021〕41号），建立更可持续的价格管理总量调控机制的要求，对公立医疗机构医疗服务价格调整总量实行宏观管理，控制医药费用过快增长，提升价格管理的社会效益；建立合理的总量调控体系，确定健全的规则和指标体系；统筹平衡总量分配，公立医疗机构间价格调整总量有保有压，体现合理回报、激励先进，反映各级各类公立医疗机构功能定位、服务特点，支持薄弱学科、基层医疗机构和中医医疗服务发展，促进分级诊疗。

演示内容：

价格动态调整总量调控机制管理。演示医疗服务价格调整总量控制的可视化的测算模型。

4.4价格成本采集管理平台及服务

通过制定科学的医疗服务成本测算办法，建立以合理成本和收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制。根据医疗成本变化情况，结合政府财政投入、医保基金支付和患者承受能力等因素，动态调整医疗服务价格。通过动态调整疏导价格与成本之间的矛盾，逐步理顺医疗服务比价关系，合理调整收费结构，促进收费行为的规范，保障医保资金的合理支出。

4.5医疗服务价格动态调整

价格动态调整需建立医疗机构及专家参与机制，需充分体现技术劳务价值。医保部门制定报价规则和程序，公立医疗机构在成本核算基础上，针对技术难度大、风险程度高的医疗服务项目根据规则生成调价建议，充分尊重医务人员专业性意见，在医疗服务价格调整总量和规则范围内形成价格。对价格调整前需对医保基金运行和参保群众实际医药负担增减情况进行预测。

4.6自主定价项目价格管理

实现对市场调节价告知、特需项目告知、新增项目试行价格告知等各类备案事项的在线申报和办理，构建一个高效、便捷的在线服务平台，提高工作效率，方便用户操作。

4.7医疗服务价格监测与绩效评价

通过卫健部门联合实现与公立医疗机构数据对接，获取医疗机构结算数据，对医疗机构的医疗服务结算信息进行实时监测，对价格违规行为进行预警；同时汇总分析医疗机构关键绩效指标如门诊人次、住院人次、均次费用、违规情况、采购情况等，动态掌握医疗机构运行情况，为开展监测和绩效评价提供数据保障和支撑。

通过以上功能再结合省市医改工作，如医疗服务价格动态调整、药品耗材集采等，分析改革工作对医疗机构收入占比、医保基金承受能力、患者承受能力等方面的影响，实现对医疗改革效果的综合评估。

4.8医疗服务价格动态发布

通过数据发布系统，实现数据的一源多用，面向不同的对象多渠发布。面向行政管理部门，发布医疗机构运行，价格动态调整相关政策及影响分析等；面向医疗机构，发布权威的医疗服务价格目录，医疗机构运行情况分析及违规预警数据，为医疗机构提供全方位的价格服务；面向公众，医疗服务价格目录，医疗机构收费标准等，提高价格信息透明化。

- 药品耗材招采监测分析系统

在全省药品和医用耗材招采、医疗服务价格管理子系统数据的基础上，结合设区市业务工作的需要进行进一步的数据统计分析。为县（市、区）医保部门对药品耗材招采情况进行管理、进度控制、绩效评价和结余留用考核提供信息化工具，为医疗机构掌握本单位招采进度、比较县域内其他单位招采进度、结余留用考核等提供信息化工具。

5.1药品耗材招采基础数据库

建立药品耗材招标库，构建药品耗材招采监测分析体系，从采购政策发布到医疗机构实际采购，从医疗机构采购订单到开具处方到患者手里全过程全路径监测，为招采管理和政策实施效果提供科学的，准确的数据支撑。

5.2药品耗材招采完成情况

根据各医疗机构约定的采购量和实际采购量进行对比，综合历史采购情况、同类药品使用情况、全市采购进度对未根据要求完成采购的医疗机构进行预警。查找分析全市招采完成进度薄弱环节。

5.3药品耗材采购使用情况分析

（1）对全市招采药品与医用耗材的使用情况进行监测,包括药品与医用耗材纳入统筹金额、变化趋势及使用量排名，维度包括但不限于按定点机构统计、统筹区统计、地区统计、病种统计、时间段统计等。

（2）同类药品使用情况分析

对群众使用量较大、关注度高、医保基金支出多的特定类别药品使用情况进行分析,包括特定药品类别使用概率、不同厂商同类产品使用分布、不同厂商同类产品市场占有率、区域性特定产品供应充足率、同类产品竞争度、市场热点和冷门市场分析、同类产品阶段性价格评估、医疗机构用药习惯、区域内民众用药习惯、个人背景诊疗用药习惯等进行分析。

（3）特定药品需求分析

对特定药品需求情况进行分析,通过患病人群特定药品用支出分布、特定药品使用人数的分布分析、用药费用的占比对特定药品进行需求分析。

5.4药品耗材采购节支情况分析

根据对药品集采前后的价格进行比对，综合分析医保结算信息和次均费用，综合计算集采药品的节约采购金额，以及对医院收入占比结构优化的成效。

5.5药品耗材采购结余留用考核

对药品耗材结余留用资金进行考核分配，根据省医保发布的《关于关于落实国家组织药品集中采购工作中医保资金结余留用政策的实施意见（试行）》（苏医保发〔2021〕16号），充分运用省医保局、市医保中心、医院现场考核获取的数据，进行结余留用资金的测算。

演示内容：

药品耗材采购结余留用考核医保局端，演示医保局管理端结余留用考核流程。药品耗材采购结余留用考核医院端，演示医院使用端结余留用核对功能。

- “三医联动”大数据辅助决策系统

通过大数据趋势性分析、AI人工智能辅助、数据建模探索解决路径等技术手段，提升政府部门“三医联动”数据决策分析能力，从医保基金、医院发展和患者权益等维度，为政策制定的宏观性、协调性和广泛性提供信息化工具。

6.1AI智能模型管理平台

利用机器学习、深度学习、自然语言处理、知识图谱等先进技术，建设AI智能模型管理平台，实现自然语言处理、智能数据服务、智能预测分析等AI能力。基于个人、机构、基金画像等对医保费用收入、支出情况进行整体的分析和预判；对特定参保人群的费用报销行为进行监测等，为相关政策和管理决策的制定提供强而有力的数据分析和辅助。

演示内容：

智能模型管理平台。演示自然语言处理、智能数据服务能力。

6.2宏观大数据辅助决策影响因素智能分析需求

对医保基金可持续性分析、医保政策对公立医院运行的影响分析、流行病学对医保管理影响因素分析、自然环境对疾病及医保基金影响分析，人口老龄化对医保、医疗和医药发展带来的影响，研究对基金收支平衡带来的影响因素，及时提出预警，助力实现医疗医保资源的供需平衡。具体包括：

（1）医保基金可持续性分析，在对医保制度历史运行数据多维度分析的基础上，为未来制定医保政策实施效果预估、政策效果仿真模拟与中长期趋势预测功能，涵盖宏观经济决策分析、宏观环境因素分析、宏观政策决策分析、大数据精算分析等方面，支持全市及县级医保局开展管理和决策工作。

（2）医保政策对公立医院运行预测分析。通过数据建模预测医保政策调整对各类公立医院的收入影响，支持为全市和县域范围内优化医疗资源配置提供各类医保政策库选项。

（3）人口老龄化与医保基金可持续性分析。通过大数据分析,对人口老龄化对医保基金收入、支出和平衡性影响进行分析，辅助医保支出决策。

（4）人口流动对医保运行的影响分析。流动人口对基金收入、医疗资源利用及分配、经办管理压力和效率等方面的影响进行分析。

（5）流行病学对医保管理影响因素分析。获取重大疾病及主要慢性病的疾病监测数据，通过流行病及疾病负担的研究，为决策者提供医保基金临时性增加支付提供决策依据。

（6）医疗资源可用性可及性与医保基金使用合理性分析。通过对医疗资源与医保基金使用的宏观监测与分析，并以此为基础，分析医疗资源的分配对医保基金使用的影响及各地区的合理性，掌握医疗保障参保人员的实际需求，指导按需组织部署医疗资源，有效引导合理医疗。

（7）经济发展与医保支出的相关性与趋势分析。通过分析医保基金支出类指标的相关性及趋势方向，基于获取到指标数据，结合医保基金支出数据的项目分类、人群分类、疾病分类等，建立医保支出的相关性及趋势预测模型，实现按不同统筹区、不同时间、不同险种之间的多维度分析预测。

演示内容：

宏观大数据辅助决策影响因素智能分析需求。演示医保政策对公立医院运行的预测分析可视化展示。

6.3宏观大数据辅助决策主题

（1）通过构建大数据精算分析能力，支持前瞻性预测、精细化管理和高效调控反馈，支持政策决策、资源配置、动态调整等业务应用。具体包括：

（2）医保基金运行趋势分析。对全市（县、市、区）基金整体收入情况、支出情况、结余情况，并且提供当前基金使用情况与历史同期的对比利用大数据提供的统计分析模型和方法，建立预测分析模型，对各地基金收入、支出、结余等预测结果进行汇总分析，对可能发生的基金支付风险跟踪分析，为基金预算编制、基金政策的制定提供数据依据，多方面评价预算及基金运行情况.全面评估当前年度、月份基金运行情况与预期的偏离程度，通过综合分析提供下一年度基金总体运行趋势。

（3）就医购药行为分析。对全市参保人员就医购药行为进行统计分析，基于历史数据对各类人员就医购药习惯进行分类，汇总产生我市参保人员在不同级别医疗机构门诊、住院、药店购药的总体趋势。通过对以上行为趋势的变化分析，评估门诊共济保障等政策发布产生的社会影响，为政策调整提供参考依据。

政策调整对基金收支的影响分析。分析历史政策调整对医保收入支出的影响、对医疗机构服务质量的影响，对可能调整的政策提供基金收入支出测算模型，为决策者提供评估政策的有效方法，对政策发布后产生变化进行动态跟踪和基金绩效评估。

（4）优化参保结构影响因素分析。综合分析职工、居民和自由职业之间的待遇差距，为优化参保结构、提高待遇标准提供政策调整数据参考。综合分析养老保险数据、人才数据和医保数据之间的差别，为职工医保扩面提供数据支撑。综合出生人口、死亡人口、人员流动数据、就业数据和经济数据，提供基本医保参保人员趋势。

（5）大病保险大数据分析。全面统计分析大病医保制度运行情况，测算不同筹资方案对制度的影响，包括多种因素对筹资额度影响。对大病保险支出情况进行统计分析，结合大病保险基金收支情况，预测大病保险基金运行趋势，辅助构建可持续的大病医保筹资机制。

（6）慢特病大数据分析。实现对慢病人群细分和风险画像，对参保人群进行细分，采取差异化的管理策略，结合当地的人群结构、病种分布特点、慢慢病政策情况，因地制宜的设计适合当地情况的慢病人群管理方案，实现个案化的疾病全周期闭环管理。

（7）长期护理险大数据运行分析。对长护险人群进行主题分析，并结合长护机构、长护政策对长护险整体构建分析主题场景，辅助长护险政治决策和服务方向探索。为长期护理待遇标准的拟定、测算以及待遇标准相匹配的筹资标准和方案制定，提供趋势性分析。

（8）医疗救助数据分析。运用大数据精算，从贫困人口现状、贫困人口趋势、贫困人口待遇政策等方面分析，贫困人群各项信息，并与全省其他设区市数据做对比分析。

（9）价格专题分析。针对不同地区、相同医疗机构等级、相同药品、耗材、医疗服务的价格比对识别药品、耗材、医疗服务的价格不合理的地区或医疗机构，生成价格趋势分析、患者用药负担分析和价格对医保基金支出影响趋势等。

（10）国谈药、双通道药品需求分析。对特定药品需求情况进行分析,通过患病人群特定药品用支出分布、特定药品使用人数的分布分析、用药费用的占比等，对特定药品进行需求分析。

演示内容：

宏观大数据辅助决策主题。演示对医保基金可持续性的分析可视化展示。

- DIP支付方式改革管理子系统改造落地服务

根据《国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48号）等要求，通过抓扩面、建机制、打基础、推协同等多项措施，扎实推进医保支付方式改革工作。在国家医疗保障局DIP管理模块的基础上，结合本地医疗保障支付方式改革以及公立医院改革和高质量发展的业务特点，进一步夯实我市医保DIP支付方式信息化基础，构建DIP支付方式改革住院费用结算的业务框架，实现信息平台与支付业务相互支撑、相互促进，建立可持续性的工作机制，顺利完成国家、省、市医保支付方式改革任务，推动医保高质量发展。

本服务提供期限为签订合同之日起三年。（投标人提供承诺函，格式自拟）。

7.1省医疗保障局支付方式改革信息系统衔接服务

将扬州市DIP业务接入江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统，在省平台上保障扬州市DIP付费业务的顺利开展，做好与定点医疗机构的结算清单数据、DIP分组结果、各项支付标准等信息交互，做好与本地原DIP系统对接和数据迁移工作。

（1）系统切换服务。评估系统切换后对本地业务造成的影响，分析切换前后的差异及产生原因，评估造成的影响，提供解决方案与预案。将本地原DIP系统数据迁移至新业务系统。

（2）政策参数采集与配置服务。收集本地分组方案及业务参数，在省平台系统中进行配置和维护，保证清单质控分组、支付计算的顺利进行，保证年初预算、按月预结、年终结算、年度清算等工作的顺利开展。

（3）医疗机构答疑服务。持续解答医疗机构在系统切换过程中出现的各类问题，保证切换工作的顺利进行。

7.2结算清单质控反馈服务

及时反馈医疗机构清单上传情况及质控情况，督促医疗机构上传与修订，提高数据质量，保障DIP支付改革工作的顺利进行。

（1）对医疗机构上传的病案首页和医保结算清单，进行数据审核及反馈服务。保障填写的准确性、完整性、逻辑性，以便医保结算清单能够进行准确入组，保证DIP支付体系的准确执行，保障医保基金的使用安全。

（2）提供对医保结算清单事前、事中、事后多维度质量审核结果的数据统计服务。

（3）从医保结算清单的完整性、合理性、全面性、规范性，提供对各定点医疗机构的医保结算清单数量、质控通过情况、未通过情况以及其他各类问题情况进行全方位数据管理审核服务。对各定点医疗机构结算清单的质控情况，通过不同维度进行各类问题的统计汇总和分析服务。

（5）提供专业能力过硬的信息与医学专业服务人员，建立线上与线下即时的信息交互响应与沟通机制的服务，针对事前、事中质控结果以及医疗机构医保结算清单上报比例的情况与定点医疗机构进行信息交互，保障医保结算清单等病案相关数据可以顺利高效的上报。

7.3DIP分组（分值）管理与优化服务

（1）基于扬州实际建立DIP分组体系及系统持续优化服务

地方数据管理服务，针对地方本地化特色的支付政策，对进入分组的病例类型进行管理。并同时针对地方政策，对病案及医保结算清单质控的内容进行管理，将不符合标准的病例筛查出来。

基础方案管理服务，对分组所需要的MDC基本信息、ICD10、ICD9、MDC先期分组参数、MDC分组参数、ADIP分组参数等严格执行国家标准技术规范，以便保证后续分组准确性和有效性。

调整分组方案服务，严格执行国家标准的ADIP组，根据国家提供的DIP组基本信息进行本地化管理服务，以便后续在分组过程中能够涵盖所有的病例，对其进行分组。

合并症/并发症方案服务，对CC/MCC的信息进行管理服务。

对DIP分组情况进行审视及汇总分析服务，以便客户根据分组结果对整体的分组情况进行调整，以及对局部分组结果进行微调整。

对用户的分组方案进行分组模拟测试，并对不同分组方案而得到的分组结果和产生的各项经济指标，进行横向整体比对分析服务；以及每个DIP组在不同分组方案中的差异化对比分析服务，包括整体情况的综合比对，以及同一病历不同分组方案入到不同DIP组的汇总情况分析，其中可以细化查看到具体的病历数量，诊断情况，数据变动影响因素等等，方便并直观地发现，不同的分组方案在效能上，对具体入组情况产生的影响，并可选择更适合该地区的分组方案。

（2）本地细分组方案和系统配置论证服务

结合国家医疗保障局和江苏省医疗保障局的相关要求，采集本地历史数据，协助采购人组织本地医疗机构临床专家分专科进行本地化细分组论证，保证分组结果与扬州本地实际情况相匹配，同时根据采购人要求邀请国内DIP相关业务专家对扬州本地化细分组方案的可行性进行论证。

（3）根据DIP建立付费信息化支撑体系及系统功能持续优化服务

提供基于历史数据法、作业成本法测算权重、分级费率指标测算设计方案，要充分考虑当前医保政策带给支付的影响因素，以及管理诉求，建立付费权重指标结构的动态调整机制。

提供分级费率的测算方案服务，并进行各地DIP核心指标的横向比较，从多个维度与历史结算结果的分析对比服务。

提供基金年度预算服务，协助做好医保资源分配及医疗资源规划，按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则，综合考虑各类支出风险的情况下，统筹考虑物价水平、参保人医疗消费行为、基金增长率等因素，合理确定医保总额预算指标，提供基金预算方案。

提供医保部门及医疗机构DIP测算综合指标分析服务，包括但不限于CMI值、范围外费用占比、费率增幅、次均费用增幅、人次增幅、医疗费用增长率、医保费用支出增长率等。

提供对按床日、按人头或按服务单元等方式付费的其他医疗费用的结算服务，形成全覆盖。

（4）系统规则优化调整服务

基于医保业务开展情况和DIP业务特点，结合国家医疗保障局下发DIP分组与技术规范，制定结算范围、结算流程、病案管理等办法，以及与上传要求不符、费用过高或过低、不能入组病案等异常病例的结算办法，并建立适合本地实际情况的奖励与约束机制，定期对付费办法与结算规则进行优化和调整服务。

7.4DIP系统运行支持服务

（1）提供定点医疗机构相关结算工作事项的报表服务

通过与核心业务进行DIP结算数据交互，实现月度预结、年终结算、年度清算，提供相关结算工作事项的报表服务。

DIP基金结算公示服务，实现定点医疗机构与医疗保险经办机构的有效沟通，定点医疗机构可以了解掌握病例分组结果、病例相应权重、病例支付标准、费用效率系数、CMI指数等相关信息，并对存在异议的分组结果进行反馈，医保经办机构可以对医疗机构的合理反馈做出相应的调整。

（2）系统日常运维、故障排查、问题解决、医疗机构接口开发支持。

结合省局及扬州市的管理需要，对江苏省医保信息平台部署全国统一的DIP基础功能模块进行日常运维、故障排查、问题解决。指导医疗机构根据接口规范进行本地化功能拓展，根据业务需求设计扬州市DIP支付管理子模块个性化功能，协助向省局项目组提交功能需求并进行对接，有效支撑扬州市本地支付方式改革业务的开展。

（3）统计分析服务

DIP支付体系执行后，通过月度、季度、年度、专项等分析，对定点医疗机构的绩效评价与统计分析更加清晰明确，提供综合指标、DIP费用报表、费用结构报表、医疗服务能力、医疗服务效率、医疗服务质量、费用项目、医疗机构关联等方面指标的分析服务。提供对病例的审查分析服务，包括：合并症、离散病历、关键消耗等。

（4）扩大DIP付费范围服务

根据国家医疗保障局下发的DIP支付方式改革三年行动计划的要求，制定实施符合扬州市现状的推进方案，实现对扬州市统筹区内的定点医疗机构、病种、医保基金、医保统筹区的全面覆盖；健全DIP付费五项机制；筑牢DIP付费五项基础；推进医疗机构四个协同到位。

（5）DIP指标综合数据分析服务

根据业务需要，开展各类DIP指标的综合分析，评估其他付费方式的指标变化情况，针对定点医疗机构出具专门的运行分析报告。

根据医保政策调整，针对DIP付费系统完善、流程优化等方面，提出合理化建议。

根据DIP付费特点，针对DIP付费问题处理、日常监管等方面，提出合理化建议。

根据国家、省、市医保支付方式改革要求，在DIP付费的基础上，做好其他类型支付方式改革工作，实现以DIP为主的多元复合医保付费，提供本地定点机构各类费用的医保支付服务。

（6）绩效评价服务

基于医疗服务质量、医疗服务能力、费用控制情况、管理质量情况等多种绩效维度建立完整、合理的绩效指标体系。

a）医疗服务情况

医疗服务情况主要用于评价全市及各区县医疗机构成本控制和质量控制情况，主要包含以4项指标：

费用消耗指数。用于反映医疗机构治疗同类疾病所花费的费用。医疗机构治疗某类疾病的例均住院费用越高，说明该医院的费用消耗指数的值越大。

时间消耗指数。用于反映医疗机构治疗同类疾病所花费的时间。医疗机构治疗某类疾病的例均住院时间越长，说明该医院的时间消耗指数的值越大。

覆盖DIP病组数。用于反映医疗机构治疗病例所覆盖疾病类型的范围，体现医疗机构的医疗服务广度。

病例组合指数（CMI）。用于反映医疗机构医疗服务技术，病例组合指数（CMI）值越高，体现医疗机构治疗的病例技术难度越高。

b）费用控制情况

评价医疗机构住院费用控制管理情况，真实反映医疗机构开展按DIP付费后，实际住院、门诊的费用情况及变化趋势，通过图表直观体现是否存在异常波动，侧面反映医疗机构是否主动控制成本、或存在向自费、向门诊转移等不良行为, 主要包含以下指标：

参保患者住院费用自费率。参保患者住院费用自费率通过计算住院自费总金额占住院医疗总费用占比，反映统筹区下参保患者住院医保待遇保障程度，根据时间的纵向比较可以反映是否存在费用转移等不良行为。

参保患者均次住院费用。参保患者次均住院费用是以住院次数为单位医疗费用的平均值，反映统筹区平均医疗费用水平，以全市次均费用为参考值，横向比较各区县或各医疗机构间次均费用差异。

住院人次。住院人次通过汇总统筹区病例数据，统计实际住院人次，反映统筹区的医疗服务强度。

7.5DIP特病单议管理功能

特病单议管理模块用于从特病单议申请、审核到事后统计的闭环管理，支持医疗机构与医保经办机构间的数据交互共享。

在两定端，可使用本医疗机构权限可以开展下列操作，特病单议申请，特病单议统计等。

在中心端，具有以下基本功能：特病单议审核，特例单议公示，特病单议统计等。

7.6驻场服务人员

提供三年驻场服务，驻场人员不少于3人。主要工作包括但不限于：协助从事DIP支付方式改革系统相关数据分析和档案整理，对接医院医保部门和协助医保经办机构解决医保结算清单上传、病种入组、特病单议、DIP清算中有关事宜，协助开展与DIP支付方式管理工作有关的培训会、专家会、座谈会等，完成市医保局交办的其他工作事项。

- 长期护理保险管理子系统改造落地服务

为长护险经办机构、护理服务机构、参保人、护理员、失能评估专家等角色提供智能化、便携化（移动APP）的管理工具，实现了长护险经办全链条数据信息记录管理，大幅提升制度运行效率和服务保障能力水平。在国家医疗保障局长期护理保险管理模块的基础上，打通参保人、经办机构、商保公司、护理机构、评估机构、培训机构等多方角色的协作流程，并为所有参与方提供信息化工具，为长期护理保险制度的高效、稳定运营打下基础。

相关功能开发要求按照全省统一长期护理保险经办管理系统要求建设，因相关功能开发要求尚未明确，投标人应出具不少于22人/月的开发承诺函。（投标人提供承诺函，格式自拟）。

- 信用就医与医保公共服务

信用就医重点解决群众在医院就医过程中，多次缴费耗时耗力的堵点问题。将医院挂号、缴费、查询系统与医保线上支付系统进行对接，再在在线支付和服务的基础上创新“先诊疗后付费”信用付。建立与银行信用评价体系互认的信用评估体系，并依据信用评估结果为患者提供一定的信用支付额度。实现就医过程中所有医疗费用（医保和自付部分）的信用额度自动扣除或在就诊结束后一次性完成支付，减少在医院就医过程中的排队等候时间。包括：

9.1建立标准统一的信用支付系统平台

以医保码（医保电子凭证）为信用支付平台的唯一身份识别标识，遵循国家医保可信支付模式总体设计原则。在“江苏医保云APP”平台的基础上，支撑“挂、缴、查”业务功能以H5页面的形式提供给地方政务服务平台，支持“我的扬州APP”与平台的深度融合。在保障业务平台收银台统一性的基础上，支持各地和医疗机构创新业务的开展，不断优化和提升信用支付平台的使用便捷度和适老友好度。

9.2建立业务兼容的银行授信管理体系

依托银行征信系统在线完成身份验证、资格查验与授信，一次签约即可在平台所有入驻医院进行信用付款。统一的授信平台为用户提供签约/解约、亲情付管理、查账还款、订单查询等功能，在医院构建“先记账、后结算”的便捷诊疗流程。同时，通过医保支付和信用支付的混合支付，保障群众能够享受在付款时一并享受医保实时结算服务。

9.3提供形式多样的医保线上支付服务

依托“先诊疗后付费”平台提供包括“扫码付”、“线上付”、“刷脸付”、“信用付”在内的多种服务模式。参保群众既可以通过信用付的方式在诊后“一次付”，减少排队缴费的次数；也可以通过自己的手机对每笔费用进行确认支付，减少排队缴费的时间。同时，支持对互联网医院医疗费用进行线上支付和电子处方流转，解决互联网医院老年人缴费难的问题，通过“互联网+”将远程诊疗、就近购药和医保报销三个环节打通，为慢性病、常见病患者提供不去医院也能就医购药的全新解决方案。

9.4提供数据汇聚的系统对账服务平台

汇聚医保移动支付系统、金融信贷支付系统、定点医疗机构信息系统数据，面向不同类型用户提供功能丰富的结算和对账服务功能。支持订单管理、账单管理、线上退款业务、问题账单申述、单边账冲正、黑名单等功能服务，加强对线上医保基金支付的实时监控，防止通过线上服务渠道套取骗取医保基金，保障系统的平稳运行。

9.5优化定点医疗机构收费信息系统流程

进一步理顺医院当前收费流程与“先诊疗后付费”流程之间关系，保障两种业务流程之间的相互兼容。按照标准化模式升级门诊签到、检验检查登记、检验报告查询和药房取药等信息化设备，保证“先诊疗后付费”用户能够无障碍享受服务，提升各业务流程之间衔接的顺畅度。

9.6提供医保政策和待遇线上问答服务

着力提升“先诊疗后付费”医保交易结果的公开透明度，构建医保公共服务线上智能客服。在提供通用的医保政策查询功能的同时，提供根据不同参保人实际情况的智能客服，提高用户服务满意度。

（1）医保政策矩阵

将医保政策用数字化语言进行重新编译，打造不同业务之间相互关联的政策矩阵，实现现实世界中的医保政策数字化展现。

| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 险种类别 | 显示扬州医保的所有险种类别 | 无 |
| 2 | 人员类别 | 显示扬州医保的所有人员类别 | 无 |
| 3 | 就诊类别 | 显示扬州医保的所有就诊类别 | 无 |
| 4 | 基金类别 | 显示扬州医保的所有基金类别 |  |
| 5 | 起付线 | 各险种、人员、就诊、基金类别的起付线 | 无 |
| 6 | 报销比例 | 各险种、人员、就诊、基金类别的报销比例 | 无 |
| 7 | 封顶线 | 各险种、人员、就诊、基金类别的封顶线 | 无 |

（2）参保人身份识别系统

通过医保电子凭证和人脸识别技术实现对参保人身份的准确识别认证，汇总“江苏医保云”公共服务平台中与个人有关的查询信息，通过信息汇总参保人各项参保信息，代入医保政策矩阵中进行精准定位，从而查找和建立个人的医保待遇事项清单。

| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员参保险种 | 匹配人员参保险种 | 无 |
| 2 | 人员参保身份 | 匹配人员参保身份 | 无 |
| 3 | 人员待遇申请 | 匹配人员待遇申请 | 无 |
| 4 | 人员起付线累计 | 匹配人员起付线累计 | 元 |
| 5 | 人员基金支付累计 | 匹配人员基金支付累计 | 元 |

（3）热点问题提示

支持热点问题提示，依托医保知识库，在咨询界面预先提供常见问题，辅助用户便捷提问，用户在咨询界面可直接查看后台推送的热点问题进行选择，快速了解常见问题并获取答案。

| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工门诊待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |
| 2 | 职工门慢待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |
| 3 | 职工门特待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |
| 4 | 职工住院待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |
| 5 | 居民门诊待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |
| 6 | 居民门慢待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |
| 7 | 居民门特待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |
| 8 | 居民住院待遇 | 起付线、统筹基金支付、支付比例等待遇政策，关联政策文件 | 无 |

（4）结果展示

能够对各个场景预先设置展示内容，在用户接入时，模拟真人及时发送反馈，及时回复用户消息。

| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起付线 | 门诊、门特、住院起付标准 | 元 |
| 2 | 基本基金支付比例 | 一个医保结算年度内，政策范围内住院医疗费用分段报销比例支付 | 百分比 |
| 3 | 大病保险支付比例 | 一个医保结算年度内，符合规定的高额医疗费用报销比例支付 | 百分比 |
| 4 | 医疗救助支付比例 | 一个医保结算年度内，医疗救助对象个人负担的符合规定的自付医疗费用救助比例支付 | 百分比 |
| 5 | 基本基金支付限额 | 一个医保结算年度内，职工医保基金支付的医疗费用最高支付限额 | 万元 |

（5）满意度调查

支持满意度调查功能，用户能够在会话中或者结束中参与满意度调查，用户可直观表达对用户服务的满意程度，测量服务是否达到或超过用户使用服务预期的感受。

（6）其他公共服务拓展

根据扬州本地业务需求对全省公共服务服务进行参数配置、算法配置、数据统计分析、数据问题处理、本地定点机构接口改造支持服务，医保公共服务技术支持等，不包含重大机构组织调整、人群范畴调整、非业务性的系统新增、系统功能新增和预估工作量超过3人月的业务需求变更。

- 系统整合与共享要求

本项目依托省医保信息平台系统实时同步数据开展数据分析设计，除此之外还需要与市大数据共享开放平台、政务服务一张网开展整合设计。

- 与市大数据共享开放平台整合

市政务大数据共享平台通过电子政务外网，由中心交换系统和前置交换系统完成跨部门的数据交换工作。各接入部门通过数据交换系统实现与前置交换系统互联，接入市共享开放平台。根据我市政务类数据全部基于市大数据共享开放平台实时交换的原则，本项目所产生的结果数据需要完成与市级大数据共享开放平台整合共享。

- （2）与一体化政务服务平台整合

探索构建跨部门联合监测预警模型。本项目基金监管预警分析模型根据《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》（国办发〔2023〕1号）工作要求，有关模型提供至“互联网+监管”平台。医保公共服务功能拓展AI智能客服对接省数字政府政务中台智能客服接口，依托省12345热线“晓苏”问答台开设医保专题模块。医保公共服务类业务能力输出至“苏服办”APP。

- （3）与市域社会治理平台整合

使用市域社会治理平台提供的网格底图，医保部门丰富网格地图的定点医药机构位置，实现相关点位的地理位置精确定位，与市域社会治理平台数据进行交互形成相关点位的热力图。向市域社会治理平台提供医保参保关系人员流动趋势数据，相关结果数据提供给市域社会治理平台进行大屏展示。与市域社会治理平台进行实有人口数据比对，形成对数字政府社会管理领域的大数据精细化管理。市域社会治理平台向医保部门提供人员流动信息和数据接口，为基本医疗保障参保扩面提供精准的数据来源，形成基本医保参保社会共同参与、共同关注、共同守护健康的良好社会氛围。“医保工作”全貌的相关页面整合至市域社会治理管理平台，展示页面风格应与市域社会治理管理平台保持一致，赋能市委、市政府领导决策，助力实现城市治理“一网统管”。

- 交付要求

本分包按照功能模块进行单独交付验收，交付时间应当遵循项目实施要求规定的时间节点。为了确保扬州市医疗保障局"智慧医保"项目的顺利实施，供应商应要在投标时充分考虑到现有的项目实施条件，熟悉国家医保局、省医保局和网络安全法规关于数据安全的有关规定规范，不得以上述因素为理由提出延期交付、终止交付或项目变更。（投标人提供承诺书，格式自拟）

- 运维要求

本分包除“7、DIP支付方式改革管理子系统改造落地服务”外，其他系统及功能服务在竣工验收后，应提供软件版本升级、功能维护、咨询等维护服务。免费维护期三年，时间自验收合格之日起计算。维护期内，中标人免费负责系统的安装、运行、维护和升级服务，系统出现故障当天排除，对系统运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和优化。要求系统在运行期间出现故障响应时间，一般情况下解决的时间不得超过三小时，紧急情况下不超过一小时。（投标人提供承诺书，格式自拟）

- 分包四：监理服务

为保障本项目所建设内容的系统功能稳定运行，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及招标人与中标人签订的合同，对项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助招标人把控项目进度，对“智慧医保”分包一和分包二建设质量、进度、投资、风险进行全方位、全过程控制，进行项目的合同管理、变更管理、配置管理、文档管理、人员管理、信息管理以及安全文明实施管理，负责系统建设过程中的组织协调等工作，使项目建设按既定目标顺利进行。

- 质量管理

1.1审查并确认本项目中标单位的投标文件、合同及实施方案；

1.2在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；

1.3当项目目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督本系统实施单位尽快采取整改措施；

1.4协助制定验收大纲；

1.5与采购人共同组织项目的总体验收。

- 进度管理

2.1审核项目的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；

2.2对项目实施进度进行实时跟踪，并要求实施单位对进度计划按项目实施进度要求进行动态调整，确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

2.3当目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督系统各项目承建方尽快采取整改措施；

2.4每周必须向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题。

- 投资管理

3.1通过对项目实施中的方案及设计优化，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内尽可能节省经费；

3.2协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与质量进度相结合，严格履行合同严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

3.3根据合同约定，审核供应商的支付资金申请；

3.4协助违约及索赔核查。

- 变更管理

4.1依据项目招标文件、投标文件、项目合同中清单等，建立健全变更控制过程管理制度，确保变更的合理性及合法性；

4.2对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，并提交采购人确认；

4.3作好变更文档的管理工作。

- 合同管理

5.1跟踪检查合同的执行情况，确保供应商按时履约；

5.2对合同工期的延误进行审核确认；

5.3对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

- 信息管理

6.1在项目实施过程中做好监理日记及备忘录等；

6.2做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的文档管理；

6.3做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

- 安全管理

7.1要求监理单位按合同要求、国家和地方相应的技术标准和测评标准，对项目实施过程中的各种敏感信息、数据以及需要保密的信息与数据进行安全控制检查；

7.2监管并督促承建单位对系统采用最新的技术手段进行安全设置与控制，并对其进行安全检查。

- 知识产权的管理

8.1负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

8.2负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

- 监理组织协调

9.1根据分包一和分包二合同，梳理细化中标单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通；

9.2积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

9.3协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

9.4通过必要的会议制度实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会等。

- 监理档案管理

在项目监理过程中归纳整理监理规划和实施细则、开工令、设备验收单、设备安装、调试记录表、监理通知单、联系单、项目变更单、支付申请及支付意见、测试记录、隐蔽工程验收资料、项目日志、周报、月报，监理阶段性总结报告、会议纪要、系统试运行报告、竣工验收资料、监理总结报告等工程相关资料。按照信息化项目管理要求建立建立档案，配合甲方“智慧医保”项目档案规范化建立。

- 项目团队要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。设立项目总监理工程师1名，项目总监理工程师代表1名，团队成员至少3名（项目总监理工程师、总监理工程师代表除外）。

- 信息化能力要求

本分包为分包一、分包二、分包三的信息化监理服务，供应商应当具备与项目监理相匹配的的信息化监理工具，保障能够实现对项目实施全过程的监理目标。分包一：具备对网络安全进行信息化技术检查能力；分包二：具备对数据库进行信息化技术检查能力；分包三：具备对软件漏洞、代码审计、性能测试的信息化技术检查能力；项目整体：具备项目管理的信息化支撑能力。

## 项目实施要求

本项目各分包均应按照项目实施要求的时间节点完成项目终验，因特殊原因需要延期交付的，必须经监理单位审核后报采购人书面同意方可延期。未按期完成项目验收的按照合同违约责任条款处理。

- （一）分包一实施要求：

本分包要求在合同签订之日起六十日内完成测试并交付，中标人应制定切实可行的实施方案和实施计划。方案中要明确各阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等。

在分包实施的全过程中，采购人将安排监理方对项目进度监督控制，中标人应全面配合，定期向采购人及监理方提交项目进展情况报告。采购人根据监理意见有权要求中标人对问题进行整改，中标人必须及时响应，排查解决问题。如整改不到位，采购人有权要求开发暂停或终止，由此造成的经济损失由中标人承担。

- 分包二实施要求：

本分包要求在合同签订之日起七十日内完成适配、改造、测试、安装调试并进行交付，中标人应制定切实可行的实施方案和实施计划。方案中要明确各阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等。

- （三）分包三实施要求：

本分包的数据中台（数据治理）服务、医保大数据统计分析、信用就医与医保公共服务要求在合同签订之日起九十日内完成测试并交付；大数据反欺诈分析预警系统、价格动态采集与绩效管理系统、药品耗材招采监测分析系统、“三医联动”大数据辅助决策系统要求在合同签订之日起三个季度内完成测试并交付；长期护理保险管理子系统改造落地服务要求在采购人书面下达建设要求之日起六十日内完成测试并交付；DIP支付方式改革管理子系统改造落地服务要求服务期限为合同签订之日起三年，三年服务期限内按年度进行验收。中标人应制定切实可行的项目实施方案和实施计划。方案中要明确各阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等。

在分包实施的全过程中，采购人将安排监理方对项目进度、软件质量和工作状态进行监督控制的职责和权利，中标人应全面配合，定期向采购人及监理方提交项目进展情况报告。采购人根据监理意见有权要求中标人对问题进行整改，中标人必须及时响应，排查解决问题。如整改不到位，采购人有权要求开发暂停或终止，由此造成的经济损失由中标人承担。

- （四）分包四实施要求：

本分包自合同签订之日起实施，至分包一、分包二、分包三 全部通过项目验收后结束。项目实施过程中，任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）中标人必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替人员，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，中标人方可进行人员变更。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目每包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实：分包四专门面向中小企业

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予分包一、二、三20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予分包一、二、三20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予分包一、二、三20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业分包一、二、三6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受分包一、二、三20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标标准

分包一：扬州市“智慧医保”项目硬件设备采购

| - 项目 | - 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 云平台软件技术要求（16分） | 弹性服务计算服务技术方案优于项目要求得4分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分。总分4分。 |
|  | 块存储服务技术方案优于项目要求得4分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分。总分4分。 |
|  | 与省医保局机房现有“医保云”资源的对接方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分。总分5分。 |
|  | 云平台网络信息安全保护方案优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分。总分3分。 |
| 网络优化升级方案（5分） | 网络优化升级方案优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |
| 安全设备技术要求（10分） | 安全设备技术方案充分考虑项目建设目标，与等级保护三级测评指标结合紧密。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |
|  | 安全设备技术方案充分考虑项目建设目标，与商用密码应用安全性评估要求结合紧密。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |
| 交付方案 （12分） | 纳入省医保“云平台”环境的交付方案，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |
|  | 扬州市政府大数据管理中心机房“智慧医保”机房的交付方案，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |
|  | 数据中心网络及信息安全平台交付方案。优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |
|  | 设备交付流程，时间节点明确，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |
| 运维服务方案 （11分） | 运维服务管理体系优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |
|  | 运维服务方案（包含故障响应速度，备品备件服务承诺等），优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |
|  | 网络安全管理措施有力，符合项目要求得2分；性能优化与容量规划方案详细，可操作性强的得1分。不提供或不符合项目要求得0分。总分3分。 |
| 业绩 （5分） | 供应商提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的业绩，每提供一份合同得1分，满分5分。（须提供合同，原件扫描上传） |
| 综合实力 （11分） | 供应商具有具有信息安全管理体系认证，得1分；具有信息技术服务管理体系认证，得1分；具备业务连续性管理体系认证，得1分；获得售后服务认证证书（五星级），得1分；具有信息系统服务交付能力等级（CCID）证书得1分。总分5分。（原件扫描上传） |
|  | 项目经理具备信息系统项目管理师（软考）、系统分析师（软考）、网络工程师（软考）证书，每提供一个证书得1分。总分3分。（需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 运维团队成员（项目经理除外）具备网络工程师（软考）、系统集成项目管理工程师（软考）、网络规划设计师（软考）证书，每提供一个证书得1分，总分3分。同一种证书不重复记分。（需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |

注：计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试简称“软考”。

分包二：扬州市“智慧医保”项目数据库采购

| - 项目 | - 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |  |
| 技术指标要求（21分） | 根据▲项评分，符合▲项要求的，每项得3分，不符合不得分。总分21分。 |  |
| 功能演示（25分） | 数据库功能演示（可使用系统或DEMO演示）。不演示或不符合要求不得分。 |  |
|  | 集中式数据库 兼容性演示1 （6分） | 兼容主流数据库，能够实现无缝兼容对接。演示建表过程、插入数据不少于1万条，进行SQL查询统计（SQL语句自定）。 1、单表最大列数大于2048列（含）的，得3分；大于1024列（含），得2分；大于512列（含），得1分；小于512（不含）列的不得分。 2、分区数量大于65535（含）个，得3分；大于32767个（含），得2分；大于16383（含）个，得1分；小于16383（不含）个的不得分。 |
|  | 分布式数据库 高可用性演示2 （5分） | 1演示模拟在4节点（存储节点）情况下，出现单数据库实例节点故障，模拟应用故障恢复时间（RTO）小于等于10秒的，得3分；小于等于15秒的，得2分；小于等于20秒的，得1分；大于20秒的或未演示的，不得分。总分3分。（在每秒写入数据量不少于1千条情况下演示，演示流程要求无间断） |
|  |  | 2演示模拟在4节点（存储节点）情况下，出现单数据库实例节点故障，模拟应用数据丢失（RPO）等于0的，得2分；出现数据丢失或未演示的，不得分。总分2分。（在每秒写入数据量不少于1千条情况下演示，演示流程要求无间断） |
|  | 数据库安全性 演示3 （6分） | 1支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密。演示数据文件的加密解密过程，集中式和分布式均需要演示。 能够支持对同一数据表内数据列进行多策略加密的，得3分；对同一数据表内数据列进行单策略加密的得1分；未演示的不得分。本项总分3分。 |
|  |  | 2支持对特定用户的差异化权限管理，根据用户权限差异化数据权限。演示不同用户对同一数据表内不同数据列进行访问权限控制，集中式和分布式均需要演示。 通过特定列对定向用户加密，达到只允许特定用户查看数据列的，得3分；通过用户权限管理，达到只允许特定用户查看数据列的，得1分；未演示的不得分。本项总分3分。 |
|  | 中间件产品安全可靠演示4 （5分） | 1演示可视化的安全防御策略配置，查询记录攻击的细节信息。能够进行可视化策略配置的，得1分；能够记录攻击时间、IP、次数，得1分。未演示的不得分，总分2分。 |
|  |  | 2演示配置多个业务应用的线程池分组，并按照分组方式实现资源隔离。其中，演示对分组进行限流的，得1分；演示熔断降级的，得1分；演示系统自保护机制的，得1分。未演示的不得分，总分3分。 |
|  | 数据同步服务5 （3分） | 演示模拟在数据同步过程中，因故障同步流程停止，重启软件服务后，数据同步流程继续执行。同步流程结束后，对比目的端和源端数据，数据一致的得3分；存在不一致的或未演示的，不得分。总分3分。 |
| 适配改造方案（20分） | 功能适配。根据项目特点制定功能适配方案，要求方案合理、具备可行性。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |  |
|  | 数据同步适配。根据项目特点制定数据同步适配方案，要求方案合理、具备可行性。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |  |
|  | 兼容性适配。根据项目特点制定兼容性适配方案，要求方案合理、具备可行性。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |  |
|  | 安全性适配。据项目特点制定安全性适配方案根，要求方案合理、具备可行性。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |  |
| 运维服务方案 （7分） | 数据库运维服务方案工作职责、内容、流程清晰，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |  |
|  | 数据安全管理方案工作职责、内容、流程清晰，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |  |
|  | 数据库升级服务方案工作职责、内容、流程清晰，优于项目要求得1分；不符合项目要求或未提供得0分，总分1分。 |  |
| 业绩 （6分） | 供应商提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的业绩，每提供一份合同得1分，满分6分。（须提供合同，原件扫描上传） |  |
| 综合实力 （11分） | 供应商具有具有信息安全管理体系认证，得1分；具有信息技术服务管理体系认证，得1分；具备业务连续性管理体系认证，得1分；获得售后服务认证证书（五星级），得1分；具有信息系统服务交付能力等级（CCID）证书得1分。总分5分。（证书或认证原件扫描上传，未提供不得分。） |  |
|  | 项目经理具备数据库系统工程师（软考）、信息系统项目管理师（软考）、系统架构设计师（软考）证书，每提供一个证书得1分。总分3分。（需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |  |
|  | 团队成员（项目经理除外）具备信息系统项目管理师（软考）、信息系统管理工程师（软考）、注册信息安全专业人员（CISP），每提供一个证书得1分，总分3分。同一种证书不重复记分。（需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |  |

注：计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试简称“软考”。

分包三：扬州市“智慧医保”项目建设服务

| - 项目 | - 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 项目技术方案 （39 分） | 1、数据中台（数据治理）服务的功能设计，包括对医保基础业务和其他部门交互数据的数据清洗、数据质量管控、数据安全管理、元数据管理等内容。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |
|  | 2、医保大数据统计分析服务的功能设计。优于项目要求得4分；符合项目要求得2.5分；不符合项目要求或未提供得0分，总分4分。 |
|  | 3、大数据反欺诈分析预警系统的功能设计。优于项目要求得4分；符合项目要求得2.5分；不符合项目要求或未提供得0分，总分4分。 |
|  | 4、价格动态采集与绩效管理系统的功能设计。优于项目要求得4分；符合项目要求得2.5分；不符合项目要求或未提供得0分，总分4分。 |
|  | 5、药品耗材招采监测分析系统的功能设计。优于项目要求得4分；符合项目要求得2.5分；不符合项目要求或未提供得0分，总分4分。 |
|  | 6、“三医联动”大数据辅助决策系统的功能设计。优于项目要求得4分；符合项目要求得2.5分；不符合项目要求或未提供得0分，总分4分。 |
|  | 7、DIP支付方式改革管理子系统改造落地服务的服务内容。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |
|  | 8、长期护理保险管理子系统改造落地服务的服务内容。优于项目要求得5分；符合项目要求得3分；不符合项目要求或未提供得0分，总分5分。 |
|  | 9、信用就医与医保公共服务的功能设计。优于项目要求得4分；符合项目要求得2.5分；不符合项目要求或未提供得0分，总分4分。 |
| 功能演示，要求演示总时长不超过30分钟。（18分） | 医保大数据统计分析服务的功能演示（可使用系统或DEMO或PPT演示）。使用真实系统演示的，每个功能点得1分；使用DEMO演示的每个功能点得0.7分；使用PPT演示的每个功能点得0.5分，不演示或不符合要求不得分，本项总分3分。 1、基本医疗保险概况统计分析。演示参加城镇职工医疗保险人数及其同比变化、参加城乡居民医疗保险人数及其同比的可视化展示； 2、医保基金筹资情况宏观分析。演示全市（县、市、区）缴费总额、同比环比变化率、职工医疗保险缴费总额及同比环比变化率、城乡居民医疗保险缴费总额及其同比环比变化率。 3、医保支付运行情况宏观分析。演示全市异地就医结算情况、病人流向进行分析，有效了解异地就医的整体情况。 |
|  | 大数据反欺诈分析预警系统的功能演示（可使用系统或DEMO或PPT演示）。使用真实系统演示的，每个功能点得1分；使用DEMO演示的每个功能点得0.7分；使用PPT演示的每个功能点得0.5分，不演示或不符合要求不得分，本项总分3分。 4、定点医疗机构基金监管预警分析。演示统计分析不同等级、不同类别之间医疗机构之间医疗行为差异。 5、定点零售药店基金监管预警分析。演示统计分析不同地区之间药店销售药品的行为差异。 6、信用分析评价。演示医疗机构、药店、医师、参保人员的信用分类评价体系。 |
|  | 价格动态采集与绩效管理系统的功能演示（可使用系统或DEMO或PPT演示）。使用真实系统演示的，每个功能点得1分；使用DEMO演示的每个功能点得0.7分；使用PPT演示的每个功能点得0.5分，不演示或不符合要求不得分，本项总分3分。 7、医疗服务价格项目基础数据管理。演示医疗服务价格文件库、分类项目库、价格库的可视化页面。 8、价格动态调整触发机制管理。演示通用型、复杂型项目医疗服务价格调整启动触发机制功能。 9、价格动态调整总量调控机制管理。演示医疗服务价格调整总量控制的可视化的测算模型。 |
|  | 药品耗材招采监测分析系统的功能演示（可使用系统或DEMO或PPT演示）。使用真实系统演示的，每个功能点得1分；使用DEMO演示的每个功能点得0.7分；使用PPT演示的每个功能点得0.5分，不演示或不符合要求不得分，本项总分2分。 10、药品耗材采购结余留用考核医保局端，演示医保局管理端结余留用考核流程。 11、药品耗材采购结余留用考核医院端，演示医院使用端结余留用核对功能。 |
|  | “三医联动”大数据辅助决策系统的功能演示（可使用系统或DEMO或PPT演示）。使用真实系统演示的，每个功能点得1分；使用DEMO演示的每个功能点得0.7分；使用PPT演示的每个功能点得0.5分，不演示或不符合要求不得分，本项总分3分。 12、智能模型管理平台。演示自然语言处理、智能数据服务能力。 13、宏观大数据辅助决策影响因素智能分析需求。演示医保政策对公立医院运行的预测分析可视化展示。 14、宏观大数据辅助决策主题。演示对医保基金可持续性的分析可视化展示。 |
|  | 信用就医与医保公共服务的功能演示（可使用系统或DEMO或PPT演示）。使用真实系统演示的，每个功能点得1分；使用DEMO演示的每个功能点得0.7分；使用PPT演示的每个功能点得0.5分，不演示或不符合要求不得分，本项总分4分。 15、建立业务兼容的银行授信管理体系。演示与银行授信系统的信用额度申请和授信。 16、提供形式多样的医保线上支付服务。演示医院门诊缴费的线上诊间支付功能。 17、提供数据汇聚的系统对账服务平台。演示与医院的信用支付的对账功能。 18、提供医保政策和待遇线上问答服务。演示与医疗保障相关的智能客服功能。 |
| 综合 实力 （14分） | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力评估资质认证，CS4级及以上得2分，CS3及以下得1分，不具备不得分。本项总分2分。（证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 2、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书，一级得2分，二级及以下的得1分，不具备不得分。本项总分2分。（证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 3、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC-软件安全开发资质证书，二级以上得2分，不具备不得分。本项总分2分。（证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 4、投标人具有大数据服务安全能力评价认证证书，得1分，不提供不得分。本项总分1分。（认证证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 5、投标人具有得ISO27001信息安全管理体系证书1分，。（认证证书原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 6、投标人具有信息技术服务管理体系认证、隐私信息管理体系认证、业务连续性管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、数据治理安全管理体系证书、信息系统服务交付能力等级（CCID）证书，每提供一个得1分，最多得6分，不具备不得分。本项总分6分。（原件扫描上传） |
| 业绩 （8分） | 供应商提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的业绩，每提供一份合同得2分，满分8分。（须提供合同，原件扫描上传） |
| 团队 实力 （11分） | 项目经理管理能力，本项目总分3分。 具有信息系统项目管理师（软考）、系统规划与管理师（软考）、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个证书得1分，满分3分。（需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 技术负责人技术能力，本项目总分3分。 具有系统架构设计师（软考）、软件设计师证书（软考）、系统分析师（软考），每提供一个证书得1分，满分3分。（需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 团队成员技术能力（项目经理、技术负责人除外），本项目总分5分。具有系统架构设计师（软考）、系统集成项目管理工程师（软考）、网络规划设计师证书（软考）、系统分析师（软考）、软件设计师（软考）。每提供一个证书得1分，同一种证书不重复记分。 （需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |

注：计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试简称“软考”。

分包四：监理服务

| - 项目 | - 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 监理方案 （40分） | - 供应商应根据采购文件要求提供项目质量管理措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、供应商应根据采购文件要求提供项目进度管理措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、供应商应根据采购文件要求提供项目投资管理措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、供应商应根据采购文件要求提供项目变更控制措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、供应商应根据采购文件要求提供项目合同管理措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 6、供应商应根据采购文件要求提供项目信息管理措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 7、供应商应根据采购文件要求提供项目安全管理措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 8、供应商应根据采购文件要求提供项目知识产权管理方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 9、供应商应根据采购文件要求提供现场组织协调方法及措施方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 10、供应商应根据采购文件要求提供档案管理方案，优于采购文件要求的得4分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 综合实力 （10分） | 1、供应商具有信息系统工程监理服务标准贯标甲级证书，得4分；乙级证书的得2分。（须提供证书原件，扫描上传） 2、具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务体系认证证书、软件造价评估能力证书、隐私信息管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得6分。（须提供证书原件，扫描上传） |
| 业绩 （8分） | - 2021年1月1日以来投标人实施的包含类似监理服务业绩的，每个业绩合同得2分，最多8分。 （须提供合同原件，扫描上传） |
| ##### 项目团队 ##### （20分） | - 项目总监理工程师具备信息系统项目管理师（软考）、软件评测师（软考）、数据库系统工程师（软考）、信息安全工程师（软考）、软件设计师（软考）、中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师CISP-PTE证书，每有一项得1分，最多得6分。 （需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 2、项目总监理工程师代表具备系统规划与管理师（软考）、信息安全工程师（软考）、软件评测师（软考）、信息系统项目管理师（软考）、数据库系统工程师（软考）、中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师CISP-PTE证书，每有一项得1分，最多得6分。 （需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
|  | 3、拟投入本项目的项目团队成员（项目总监理工程师、项目总监理工程师代表负责人除外）每具备下列证书，每有一项得1分，同一证书不重复计分，最多得8分： 系统分析师（软考）、信息系统项目管理师（软考）、软件评测师（软考）、系统集成项目管理工程师（软考）、信息系统监理师（软考）、系统规划与管理工程师（软考）、数据库系统工程师（软考）、网络工程师（软考）。 （需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
| 监理信息化管理水平（12分） | - 具有与本项目相关的软件著作权证书（如网络安全检查工具类、数据库检查工具类、漏洞检查工具类、代码审计工具类、性能测试工具类、项目管理工具类），供应商使用信息化软件应遵守知识产权相关法律法规，每提供一项得1.5分，满分12分。 （投标文件内须提供软件著作权证书原件扫描上传或购买软件的合同及购置发票原件扫描上传，否则不得分。） |

注：计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试简称“软考”。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于分包一工业，分包二、分包三、分包四软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。