崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理（二次）

政府采购文件

项目编号：JSZC-320613-JSJB-G2025-0006

采购人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

代理单位：江苏建博工程管理咨询有限公司

日期：二〇二五年四月

# 第一章  采购公告

受南通市崇川区城市工程建设管理中心的委托，江苏建博工程管理咨询有限公司就崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理（二次）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理（二次）的潜在投标供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年 5 月 12 日 14 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320613-JSJB-G2025-0006

2.项目名称：崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理（二次）

3.预算金额：49万元/年/标段，本项目共2个标段

4.招标控制价：本工程监理费采用固定费率报价，最高限价费率为3.00%，因苏彩云系统原因，投标系统内的优惠率为本项目的投标费率,超过最高限价费率的作无效投标。（例如：投标报价为2.20%，则系统内优惠率填写2.20%）。

5.采购需求：对崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理（二次）进行招标，详细内容见本采购文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至下一周期监理进场。包含施工准备阶段、巡查阶段、施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段（缺陷责任期）。施工及设备安装阶段以实际工期为准。

7.项目类型：服务。

8.所属行业：建筑业。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：是（专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

- 二、供应商的资格要求：

（一）本项目基本资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.有效的营业执照复印件

3.投标供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见附件）

4.关于资格文件的声明函（格式参见附件）

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（提供网页查询截图）

6.本项目不接受联合体参与投标（接受/不接受）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业采购。本项目所有服务须全部由符合政策要求的中小企业承接。提供服务的供应商须为中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求

1.供应商资质类别和等级：具有独立法人资格及建设行政主管颁发的工程监理综合资质或工程监理市政公用工程专业丙级及以上资质证书；

2.拟派总监理工程师资格条件：具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为市政公用工程专业，注册单位为投标供应商本单位）且必须满足下列条件：（1）拟派总监理工程师另必须满足：无在监工程，提供无在监工程承诺。（2）拟派总监理工程师为投标企业正式人员（提供投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费证明材料）。

- 三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

2.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

- 四、提交响应文件截止时间

1.时间：2025年5月12日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，投标供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

3.响应文件的解密：开标当天各投标供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

采购公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.本次招标不收取投标保证金。

2.对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

4.履约保证金的金额：人民币4.9万元整/标段。履约保证金的形式：转账或银行保函（见索即付）等。

户  名：南通市崇川区城市工程建设管理中心

开户行：中国农业银行南通分行营业部

账  号：107070010402888820730020000

履约保证金在签发中标通知书30日历天内汇入采购人指定账户，超期视作放弃中标处理。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

地址：城港路56号

联系人：石工

联系电话：0513-89106010

2.采购代理机构信息

名称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区新胜路北同济科技园B7座4楼

联系人：康海铧

联系方式：18751368695

3.交易系统软件维护人员：0513-59001950 0519-86722801

- 第二章 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采购取公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1无论招标过程和结果如何，投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

- 7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

8.1 在投标截止时间前，代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

8.2 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在江苏政府采购网发布的信息为准。

8.3 代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

8.4补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

8.5除非代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

8.6采购人视情组织答疑会。如有答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

8.7在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1投标供应商提交的响应文件以及投标供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1投标供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准（除苏彩云系统不可更改的格式外）。

#### 11、证明投标供应商及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1 投标供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价

12.1一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

12.2投标报价采用固定费率报价。

12.3报价表须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

12.4报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表（开标一览表）内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为响应文件接收截止之日后六十（60）天。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

### 四、响应文件的递交

#### 17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交

投标供应商应当按照《供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、投标截止时间

18.1 投标供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

#### 19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

投标供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《供应商操作手册》。

21.1.2 投标供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 响应文件的修改

20.2.1投标供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《供应商操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

21.3投标供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《供应商操作手册》规定执行。

21.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、响应文件的澄清

24.1评标期间，评委会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《供应商操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商的信用记录，以确定投标供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标供应商，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2 投标供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.5采购文件、中标人的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.6签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

政府采购合同

项目名称：崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2025年   月  日

- 第一部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1.工程名称：                            ；

2.工程地点：                            ；

3.工程规模：                            ；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：                  。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

### 五、监理酬金：

监理收费费率    %，本工程暂定价      元（暂定价为中标费率* 本工程施工中标价）。

结算监理费=工程审计审定价×监理中标费率-考核扣款-核减率扣款。

注：监理服务收费基准价计费额为该工程的最终审计价。

监理酬金包括：

1.监理酬金暂估：

2.相关服务酬金：   含在监理酬金中            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：         /            。

（2）设计阶段服务酬金：  含在监理酬金中      。

（3）保修阶段服务酬金：  含在监理酬金中      。

（4）其他相关服务酬金：  含在监理酬金中      。

### 六、期限

1.期限：

1.1自合同签订之日始，至下一周期监理进场。包含施工准备阶段、巡查阶段、施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段（缺陷责任期），施工及设备安装阶段以实际工期为准。开工的所有需监理服务的且已委托至监理人的项目，监理人须完成相应的所有监理服务为止。

2.相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /  年 / 月 / 日始，至  /  年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

### 七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供道路、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

### 八、合同订立

1.订立时间：          年       月      日。

2.订立地点：                                 。

3.本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）                   监理人：   （盖章）

住所：                                住所：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人或其授权                    法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                    的代理人：（签字）

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱（必填）：

- 第二部分  通用条件

- 1.定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

- 3.委托人的义务

3.1告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

- 4.违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.3除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过3天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

- 7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

8.1外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.5保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.6通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.7著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三部分  专用条件

- 1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用        /                 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：A、委托人与监理人签订的补充条款、承诺书；B、协议书；C、中标通知书；D、专用条件及附录；E、招响应文件；F、响应文件；G、通用条件 。

- 2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：工程施工阶段及保修阶段的监理，前期准备阶段、巡查阶段、施工阶段（包括但不限于道路、桥梁、排水、管线、土方、交通设施、电子警察、绿化、照明、给水等内容）、保修阶段的全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等，以采购人现场要求为准。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作；

（2）审核施工承包单位施工组织设计和施工方案，并督促检查承包单位按规范、规程、标准及图纸进行施工；

（3）审核承包单位的各项施工准备工作；

（4）审查督促承包单位施工管理制度、质量管理和质量保证体系，确保质量管理和质量保证体系的建立、健全和实施。按省标化地要求进行管理；

（5）监理人员应熟悉及消化各专业图纸，了解设计要求、意图。协助组织设计交底、施工图纸会审及审查设计变更；

（6）审核承包单位提出的分包单位的资质；

（7）实施施工单位的质量、进度、投资、安全四大控制，工程合同和信息管理及工程中的组织协调工作；

（8）复核计算已完工程量，对工程变更和技术核定调整的工程进行初步审核，签署工程付款凭证,并对结算进行初审；

（9）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；

（10）按时向委托人提供形象进度报告，每月向委托人提交监理月报；

（11）分部、分项工程质量签证，组织基础、结构中验和竣工预验收，并提出工程质量评估报告，协助委托人组织竣工验收，办理竣工资料备案手续；

（12）按照工程监理规划的要求，采用旁站、巡视和平行检查等形式监理工程质量。负责施工工序过程中的质量控制，对重要工序和关键部位实行旁站监理，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录。若发生工程质量事故，参与分析及处理工程质量事故的全过程；

（13）负责竣工图和各项工程质量资料的审查，督促施工单位完成资料的归档工作；

（14）应对承包单位在施工场地的工作人员进行安全教育，督促施工单位完成资料的归档工作；并做好巡查记录，监督承包单位不得违反安全管理的规定进行施工。安全监理工程师每天负责对现场安全进行督查，对安全隐患进行排查，要求施工单位整改并跟踪落实整改情况。如发生安全事故，承担法律范围内的相应责任。

（15）牵头各参建单位整理相关工程的竣工验收资料（含备案资料），并对工程施工资料审核；

（16）提供现场施工应有的检测设备及相关的技术规范，供委托人等相关单位使用及查阅。

（17）协助委托人做好施工招标及材料设备采购、材料的认质认价等工作。

（18）如有甲供材料时，应及时做好施工单位提交的材料计划的审核工作，协助委托人做好各类甲供材料台帐登记及一切相关工作。

（19）组织协调对施工范围内所有单位（包括水电气、路灯、交通标志标识等）的施工现场各方关系，配合业主单位协调、落实、跟踪、解决居民的合理诉求。

（20）综合管线施工前的方案审批，对于所有配套单位（包括水电气、路灯、交通标志标识等）开挖的协调管理。

（21）监理及时对已完工程量（特别是隐蔽工程量）、签证、技术核定单等第一时间进行审核确认。

（22）竣工验收时，监理单位需提供一套完整的资料：包括但不局限于项目交底资料、技术核定单（有编号）、设计变更（有编号）、签证（有编号）、工程量确认单、监理日志、材料检验、工序报验单资料等方能进行验收。

（23）对重要工序和关键部位以及夜间施工实行旁站监理。

（24）及时熟悉崇川区城建中心在管范围内道路（包括合同期内未进行改造、维修的其他在管道路）情况，对其位置、路况、是否需要维修等情况需及时掌握。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》等现行国家法律。

2.2.2 相关服务依据包括：

（1）本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；

（2）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；（3）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；（4）本工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；（5）经委托人认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；（6）委托人签发的工程监理委托书；（7）现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等，监理人必须提供本工程相关的建设规范至施工现场，便于委托人随时查阅并使用。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1按照《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》及采购人要求配备监理人员进场提供监理服务，本项目设总监     名、专监     名、监理员     名 (根据工程数量配备专监人数)。

本次招标对投标供应商拟派监理机构人员配备要求如下表所示：

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 国家注册监理工程师执业资格，注册专业为市政公用工程专业；拟派总监不得为投标企业法定代表人或董事长或总经理。 |
| 专业监理工程师 | 2名 | 具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为市政公用工程专业）或江苏省监理工程师(道路专业)或具有专业监理工程师业务培训合格证(道路专业)。 省级监理工程师、专业监理工程师业务培训合格证的专业以岗位证书的培训专业或所学专业或毕业证书为准； |
| 监理员 | 2名 | 监理员上岗证，具有助理工程师或以上职称。 |
| 合计 | 5名 | 拟派人员中至少要有一人持见证取样证书，否则另需增加一名见证取样人员。 |

注：①表中所列人员配备为最低限度要求，所有监理人员均须身体健康，持有监理上岗证，并为在投标单位缴纳社保的正式员工。

②投标供应商拟派往本工程的上述表中的监理人员，不得到其他工程兼职，业主可根据工程实际情况要求增加或更换上述人员。请投标供应商认真研读，并请按建设进展适时入场。

③所有人员必须持有监理岗位证，国家注册监理工程师的专业以注册证书中的注册专业为准，省级监理工程师、专业监理工程师业务培训合格证的专业以岗位证书的培训专业或所学专业或毕业证书为准。

本项目监理人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职业资格证编号 | 职称 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 2 | 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 3 | 监理员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

2.3.2更换监理人员的其他情形：

（1）若监理人要求更换总监或委托人在监理工作过程中发现总监不能胜任该职务，则委托人有权要求监理人更换总监工程师，直至通过委托人书面确认，所换总监工程师的资质及业绩条件必须等同于或高于原总监工程师，且必须支付委托人违约金2000元/人次。

（2）若监理人要求更换监理人员或委托人在监理工作过程中发现监理人员（不含总监）不能胜任监理工作（委托人对其监理工作不认可、不满意，包括但不限于监理人员不能及时发现现场存在的问题，对图纸、合同条款及清单不熟悉，资料整理不及时，施工期间不能每天按时出勤等情况。），则委托人有权要求监理方更换监理人员，直至通过委托人认可，且必须支付委托人违约金1000元/人次。

（3）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，按照现行《建设工程监理规范》的要求履行监理职责，当发现下列任一情况，委托人有权向监理人提出调换监理人员的要求，且发生一次，由监理人向委托人支付违约金2000元，如同一问题发生两次及以上或以下问题发生两项及以上违约金按双倍支付；如造成严重后果的，视情节严重处罚，根据本合同补充条款处罚，直至解除本合同：

A、监理人员资历和能力不足以胜任所承担的职责使劲；

B、驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；

C、监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；

D、监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；

E、接受承包人请吃或娱乐活动；

F、向承包人介绍施工作业人员；

G、向承包人介绍材料供应商；

H、上级主管部门、发包人抽查现场专监或总监无人在现场的；

I、监理人员应旁站未能旁站的；

J、对于配套单位的协调管理不到位的；

K、对于承包人的试验取样、封样和送样过程未按规定进行见证或作出虚假见证的。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：对本工程质量、进度、投资、安全四大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出发包人授权之外的职权。

在涉及工程延期及图纸的变更，监理人须征得委托人同意。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须经发包人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划在开工前5天，监理月报在每月10日前，约定的专项报告及其他内容须在委托人要求的时间内，份数：5份。

未按时提交上述资料，监理人应向委托人支付违约金500元/次。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人   。

监理人应在本合同终止后  5 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 由委托人当场验收。

- 3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：                  。

3.2 答复

委托人同意在   7   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价。

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：不计。

- 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币    。

5.2 支付酬金

5.2.1监理收费费率    %，本工程暂定价      元（暂定价为中标费率*本工程施工中标价）。

结算监理费=工程审计审定价×监理中标费率-考核扣款-核减率扣款。

监理费最终结算数以审计审定数为准。

5.2.2正常工作酬金的支付：

（1）每满半年支付一次，已完成的工作量按相应期间的最终审计报告，支付已完工程量（最终审计价*监理费率-考核扣款-核减率扣款）*95%的监理费；

| 单份报告核减率（核减率/送审价） | 监理费支付方式 |
| --- | --- |
| ≤5% | 最终审计价×中标费率-考核扣款 |
| ＞5%≤10% | 最终审计价×中标费率-500元/审计报告-考核扣款 |
| ＞10%≤30% | 最终审计价×中标费率-1000元/审计报告-考核扣款 |
| ＞30% | 最终审计价×中标费率-3000元/审计报告-考核扣款 |
| 注：监理费核减金额按以下方式计算： 核减率=核减额/送审价 核减额=经监理审核后的结算金额-工程最终审计价 送审价=经监理审核后的结算金额 每份报告对应的监理费扣完为止不再进行倒扣。 |  |

（2）余款在工程缺陷责任期满后一次性付清（不计利息）。

（3）结算监理酬金中已包含保修阶段的服务酬金。

每次付款前需按照增值税相关规定,由监理人填写资金拨付申请报表交委托人汇总并上报，待批准后付款，同时提供崇川区税务主管部门认可的增值税发票。

5.2.3工期延长的，委托人不支付附加工作报酬。

5.2.4 监理每两个月考核一次，90分以上全额拨付，扣款标准详见考核办法附件，每满半年付款一次。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：监理人交纳履约保证金，且双方签字并盖章。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：  无  。

6.2.2 附加工作酬金按下列方法确定：  无  。

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

- 7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交  /   进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    (2)    种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地   人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /   %。

8.4保密

委托人申明的保密事项和期限： 委托方与施工单位签订的施工合同，本合同结束前。

监理人申明的保密事项和期限：              /         。

第三方申明的保密事项和期限：              /         。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经发包人同意。

- 9. 补充条款：

9.1拟派总监理工程师须无在监工程，一经发现处1万元违约金，且委托人有权解除合同。

9.2 有维修任务的情况下，响应文件中承诺的总监及其他监理工程师驻现场时间每天不少于8小时，总监理工程师每周不少于5天且不少于40小时，每月到岗率达85%以上，相关专业监理工程师每月到岗率达85%以上、相关监理人员每月到岗率达85%以上，如专监及监理员履职不力且被更换的情况下，总监驻现场时间每天不少于10小时，每月到岗率需达到85%。周六周日或法定节假日均需安排人员到岗。每个施工标段每天现场必须保证至少有一名专业监理工程师或总监到岗。总监离开现场必须得到委托人同意。委托人将不定期进行考核检查，若检查时，发现总监或其他监理人员未经委托人同意离开施工现场，则监理人必须支付给委托人1000元/次·人的违约金。若监理项目部人员未能准时按发包人要求进行每日考勤，按缺勤处理，并支付给发包人1000元/次·人的违约金。若本项目监理人员未经委托人同意而离开施工现场的情况有3次及以上的，则监理人除须支付违约金外，委托人有权要求监理人更换监理人员，且所换监理人员的资质及业绩条件必须等同于或高于原监理人员，同时监理人必须支付委托人违约金（总监1万元/人次，其他人员5000元/人次）。

9.3严格执行监理合同，现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工（或特殊天气），须安排夜间值班，24小时有人值守，如未按规定落实到位，视情节严重处以1000元/次的违约金。

9.4项目部总监应积极协调工地各项的日常工作。对于发出的联系单、整改单和各类检查组发出的文件，督促施工单位及时整改；监督指导施工单位及时处理、化解群众合理诉求，并及时整改到位，并在规定期限截止后及时反馈给现场代表。我公司会定期派专人督促检查，如连续两次复查发现总监未达到以上要求，可对总监做出违约决定，视情节处以3000元的违约金，情节严重的可要求更换总监。

9.5拟用于现场的检测设备、人员应与响应文件一致，未经委托人同意，不得随意更换，否则委托人有权视情况终止合同。

9.6监理人无权变更设计图纸。

9.7监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。

9.8监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台帐制度，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交委托人一份。

9.9售后服务及保修阶段管理

9.9.1在验收阶段配合委托人组织施工单位、设计单位等相关单位对施工范围内的项目相关质量问题进行维修、整改、跟踪、落实，对相关问题责任进行分析并提出处置建议，完善验收交付手续。

9.9.2在工程保修期间对业主相关问题做到24小时内到场回应，分析原因和责任，提出处置意见报甲方批准，组织相关责任单位及时维修、整改、跟踪、落实。

9.9.3在缺陷责任期间对业主相关投诉做到24小时内到场回应，分析原因和责任，提出处置意见报甲方批准，组织相关责任单位及时维修。

9.9.4如不能满足上述要求或处置相关质量问题态度消极的，则发生一次处以监理人1000元/次的违约金。

9.10所有监理人应自觉按期足额支付给委托人的违约金、赔偿金，如经监理人与委托人协调一致，亦可在监理报酬中直接扣除。

9.11总监及各专业监理工程师的注册证书必须在中标时交委托人，由委托人保存至工程竣工验收合格后退还。

9.12若在监理期因监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，处以1000元/次的违约金，情节特别严重的，处以3000元/次的违约金

9.13关于噪音、扬尘、安全、质量、进度、材料、工序等各种验收，被业主单位检查发现重大问题及隐患处以5000元/次的违约金，被区级及以上部门或媒体发现、通报、批评的，处以5000元/次的违约金；情况特别严重的（如发现进场产品或使用产品存在假冒伪劣、以次充好、偷工减料、弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守等情形），处以10000元/次的违约金。

9.14监理检测设备最低要求

| 序号 | 设备或仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 1台 |
| 2 | 激光铅垂仪 | 1台 |
| 3 | 水准仪、墨线仪 | 1台 |
| 4 | 激光经纬仪 | 1台 |
| 5 | 砼回弹仪 | 1台 |
| 6 | 2m靠尺 | 2支 |
| 7 | 绝缘测试仪 | 1台 |
| 8 | 接地摇表 | 1只 |
| 9 | 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 10 | 激光测距仪、投线仪 | 1台 |
| 11 | 混凝土保护层测定仪 | 1台 |
| 12 | 钢筋位置测定仪 | 1台 |
| 13 | 测厚仪 | 1台 |
| 14 | 测漏电电阻仪 | 1台 |
| 15 | 电秒表 | 1只 |
| 16 | 三相电源检测器 | 1只 |
| 17 | 兆欧表 | 1只 |
| 18 | 管道压力表 | 1只 |
| 19 | 万用表 | 1只 |
| 20 | 50m钢卷尺 | 2支 |
| 21 | 电子游标卡尺 | 1支 |
| 22 | 千分卡尺 | 1支 |
| 23 | 信息点检测仪 | 1台 |
| 24 | 笔记本电脑 | 1台 |
| 25 | 打印机 | 1台 |
| 26 | 数码照相机 | 1台 |

9.15履约保证金

履约保证金数额：          万元整  ，方式：转账或银行保函（见索即付）等。

- 监理人违约时，对履约保证金的处理：

(1)未能按时完成工程，交付工程验收，除履约保证金的40%不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用；

(2)未能完成采购文件质量标准要求的，除履约保证金的30%不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用；

(3)发生人员伤亡事故的，除履约保证金的15%不予退还，还需承担由此带来的一切损失和费用；

(4)未能完成监理资料存档、备案要求的，除履约保证金的15%不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用；

B、履约保证金退还时间：

本工程监理合同履约保证金在本工程竣工验收合格且资料提交齐全后一次性退还。

9.16当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权单方解除本委托监理合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

9.17若监理人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，监理人应按监理合同价的1%向委托人支付违约金；累计被通报批评三次的，委托人有权单方解除本合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

9.18监理人在本工程实施过程中必须守法经营，若监理人及其监理人员被纪检部门查实在本工程监理过程中存在经济违纪行为的，监理人应将按监理合同价的2%向委托人支付违约金；若监理人及其监理人员被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，监理人除按监理合同价的2%向委托人支付违约金外，委托人可以单方解除本合同。

9.19监理人应采取切实措施，确保完成投标时承诺的考核目标。监理人不能实现监理大纲目标时，同意自动放弃全部履约保证金。

附录A

相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：       /         。

A-2 设计阶段：协助业主进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作。

A-3 保修阶段：工程缺陷责任期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知发包人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。

附录B

委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

- B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / |  | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前 |  |
| 2. 工程勘察文件 | / | / |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 开工前 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前 |  |
| 5. 施工许可文件 | / | 开工前 |  |
| 6. 其他文件 | / | 开工前 |  |

- B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

附录C

- 崇川区市政设施养护维修监理考核评价标准

一、考核工作组织

1、考核工作由南通市崇川区城市工程建设管理中心组织（发包人），各监理单位（中标人）均应接受考核。

2、考核小组由南通市崇川区城市工程建设管理中心代表组成。

3、考核总分：100分。

4、考核周期：每2个月。

二、考核评价标准

| 分类 |  | 考核内容及要求 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员 出勤 | 1、总监理工程师每周出勤不得少于5天，如需请假须事先征得委托人代表的同意。 2、专业监理工程师和监理员不得在其他项目兼职，施工期间监理人员作息时间与工地施工同步，全天候全过程跟踪监理，如需请假须事先征得委托人代表的同意。 | 1、总监现场每少出勤1天扣2分；缺席例会（含请假）每次扣1分 2、专监现场每少出勤1天扣1分；参加例会不得少于1人，否则按缺席例会（含请假）每次扣1分。 3、监理员现场每少出勤1天扣1分。 注：夜间施工时，未出勤的，每次扣3分 |
| 2 | 设施巡查、养护维修施工等相关台帐核查 | 对承包人的巡查人员进行跟踪监管，检查其是否按规定频率进行全覆盖设施巡查。 | 对巡查单位的检查结果（每个月随机抽查）不准确的，每起扣1分。 |
| 3 |  | 对信访核实、巡查及养护维修施工相关等台帐、进行监督、审核，确保结果准确、无遗漏。 | 未认真监督、审核的，每起扣1分。 |
| 4 | 安全文明 监管 | 1、审查承包人的安全管理体系、安全工作、应急预案、危大施工方案。 2、检查施工作业区的安全文明措施是否到位，督促承包人整改。 3、督促承包人做好现场既有管线的保护工作。 4、检查现场的扬尘防控情况。 5、渣土及时清运、工完料清。 | 1、对承包人的安全管理体系、安全工作、应急预案、危大施工方案等未认真审核的，每起扣1分。 2、安全文明措施不到位，未发整改通知书的，每起扣1分；未按期限整改到位的再扣1分。 3、未认真督促承包人对现场既有管线进行有效的保护而造成管线损坏的，每起扣2分。 4、扬尘防控监督不力，视情况每起扣2分。 5、渣土、弃料等未及时清运、未做到工完料清、。每起扣1分。 |
| 5 | 设施维修质量监管 | - 1、核查承包人是否按照合同规范要求进行维修养护； - 2、督促承包人报送隐蔽工程资料，并及时验收。 - 3、监管过程中，对关键工序、关键部位保留必要的照片、视频资料 | - 1、未及时验收隐蔽工程，承包人已进行下道工序施工的，每起扣1分。 - 2、对已施工工程质量监管不力，造成返工的，每起扣2分； - 3、关键工序、关键部位的照片、视频资料，不全的，每起扣2分；缺失的，每起扣5分； |
| 6 | 设施维修时效监管 | 1、案件应及时维修和回复。 2、其他维修任务应及时完成。 | 1、12345和数字化城管平台案件未及时维修或回复不及时的，每起扣1分。 - 2、啄木鸟案件未及时维修或回复不及时的，每起扣2分； - 3、上级交办、应急、抢险等任务未及时完成的，每起扣3分； 4、其他维修任务未及时完成的，每起扣0.5分。 |
| 7 | 质量复查 | - 1、复查工作应在维修项目完工后1周内完成。 - 2、每个月都须有复查报告，并于次月前5个工作日内或按业主要求递交。 | 1、复查工作未按时完成的，每起扣1分。 2、复查报告未按时递交的，每起扣1分。 |
| 8 | - 极端天气的应对工作 | - 1、及时主动督促相关单位落实应急准备、值班值守等工作。 - 2、及时抽查复核相关值班值守、极端天气期间巡查打卡情况。 - 3、及时统计汇总相关台账资料 | - 1、未及时主动落实应急准备、值班值守等工作，每次扣1分。 - 2、未及时抽查复核相关值班值守、巡查打卡情况，每次扣1分。 - 3、未及时统计汇总相关台账资料，每次扣1分。 |
| 9 | 媒体舆论 | 1、严格管控相关项目，积极配合媒体采访 2、不发生负面媒体报道事件，不发生重大负面新闻曝光。 | - 1、管理的项目或施工单位接受正面采访。（省级及以上媒体加5分，市级媒体加4分，区级媒体加3分）。 - 2、管理的项目发生负面媒体报道事件，每件扣2分；发生重大负面新闻曝光事件每件扣10分。 |

三、考核结果应用

1、施工监理服务收费：单次考核得分≥90分时，本轮监理服务费无扣费。

2、单次考核得分≥80分且＜90分时，扣（90分-单次考核得分）*200元，在支付监理服务费时扣除，扣费不超过当期监理费。

3、单次考核得分≥60分且＜80分时，扣（90分-单次考核得分）*500元，在支付监理服务费时扣除，扣费不超过当期监理费。

4、单次考核得分＜60分的，本轮监理服务费全额扣除。

5、连续两次考核得分＜60分，合同终止，并扣除履约保证金。

四、其他

如出现未列入评分细则，但确实属于承包人未履行好自身责任的情形，由考核小组根据过错大小、影响轻重等情况酌情扣分。

附录D

廉政协议

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式贰份，发包人承包人各执壹份，具有同等效力。

委托人：（盖章）           监理人：（盖章）

住所：                     住所：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人或其授权         法定代表人或其授权

的代理人：（签字）         的代理人：（签字）

开户银行：                 开户银行：

账号：                     账号：

电话：                     电话：

传真：                     传真：

电子邮箱：                 电子邮箱：

- 第四章 采购需求

一、项目编号：JSZC-320613-JSJB-G2025-0006

二、项目名称：崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理（二次）

三、采购需求（规模）：本工程监理分两个标段，其中：

一标段为：①唐闸、幸福、秦灶街道等范围内的区管市政设施巡查、养护维修②永兴、天生港、陈桥街道等范围内的区管市政设施巡查、养护维修③崇川区城市支路预防性养护裂缝维修④崇川区城市支路注浆加固⑤崇川区市政道路检测；

二标段为：①新城桥、和平桥、任港、虹桥街道等范围内的区管市政设施巡查、养护维修②文峰、学田、城东街道等范围内的区管市政设施巡查、养护维修③观音山、狼山镇、钟秀街道等范围内的区管市政设施巡查、养护维修④崇川区城市桥梁检测项目⑤崇川区桥梁养护维修⑥交通设施。

投标供应商可同时参与壹个或多个标段的投标，但不兼中。已中一个标段的投标单位不再参与其他标段价格标评审。任一标段不因本标段中标结果的改变而影响其他标段的中标结果。

（一）项目说明：

1、采购内容：崇川区城市工程建设管理中心2025年-2027年养护维修等项目监理（二次）

2、服务期限：自合同签订之日起至下一周期监理进场。包含施工准备阶段、巡查阶段、施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段（缺陷责任期）。施工及设备安装阶段以实际工期为准。

3、项目实施地点：采购人指定地点。

（二）、服务内容

1、包括但不限于：工程施工阶段及保修阶段的监理，前期准备阶段、巡查阶段、施工阶段（包括但不限于道路、桥梁、排水、管线、土方、交通设施、电子警察、绿化、照明、给水等内容）、保修阶段的全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等，以采购人现场要求为准。

（三）、本项目一标段、二标段项目监理机构人员

本项目一标段、二标段招标对投标供应商拟派监理机构人员配备最低要求如下表所示（除总监理工程师以外，其他监理人员在资格评审时对其资格不作要求，但中标人拟派监理人员须满足下列要求，并在合同签订时明确相关人员，同时将相关证明材料提供给采购人，否则视为中标人无故不签订合同，放弃中标的情形处理）

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 国家注册监理工程师执业资格，注册专业为市政公用工程专业；拟派总监不得为投标企业法定代表人或董事长或总经理。 |
| 专业监理工程师 | 2名 | 具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为市政公用工程专业）或江苏省监理工程师(道路专业)或具有专业监理工程师业务培训合格证(道路专业)。 省级监理工程师、专业监理工程师业务培训合格证的专业以岗位证书的培训专业或所学专业或毕业证书为准； |
| 监理员 | 2名 | 监理员上岗证，具有助理工程师或以上职称。 |
| 合计 | 5名 | 拟派人员中至少要有一人持见证取样证书，否则另需增加一名见证取样人员。 |

注：①表中所列人员配备为最低限度要求，所有监理人员均须身体健康，持有监理上岗证，并为在投标单位缴纳社保的正式员工。

②投标供应商拟派往本工程的上述表中的监理人员，不得到其他工程兼职，业主可根据工程实际情况要求增加或更换上述人员。请投标供应商认真研读，并请按建设进展适时入场。

③所有人员必须持有监理岗位证，国家注册监理工程师的专业以注册证书中的注册专业为准，省级监理工程师、专业监理工程师业务培训合格证的专业以岗位证书的培训专业或所学专业或毕业证书为准。

- 第五章 评审方法与评审标准

一、开标模式

不见面远程开标模式：开标当天各投标供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

二、评标

1、代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行技术标和价格标评审，综合比较与评价并依据采购文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

3、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

4、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

6、评审期间，合格投标供应商的响应文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

7、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

三、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行技术标和价格标评审，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

四、评审方法

1、评标程序：

一标段资格审查→一标段符合性审查→一标段技术标评审→一标段价格标评审→确定一标段中标候选人→二标段标段资格审查→二标段符合性审查→二标段技术标评审→二标段价格标评审→确定二标段中标候选人

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

2、评标委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会构成共5人，评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术标部分以打分的形式进行评审和评价。技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）

6、投标供应商的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

五、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份响应文件的商务报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，使得其报价可能低于成本的，有可能影响投标供应商不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、评审评分项

（一）技术标评分：（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案（31分）（附：永扬路（深南路口-深南路口南）现场照片） | 以永扬路（深南路口-深南路口南80m）为例，永扬路按南北方向考虑，维修主要工程量：整幅路面拆除原结构层，新建22 cm水泥稳定砂石+6cmAC-20沥青砼+4cmAC-13沥青砼，半幅施工，同时，距离菜场一侧路牙约1m处的管道施工已结束，留有宽50cm*深66cm的沟槽（需回填4%水泥土回填至新建结构层底标高）。施工时间为5-6月份，须结合现场实际情况。监理方案围绕以下评分点做详细阐述。 1、质量控制措施， 本小条最高得5分 ； 2、安全环保控制措施，本小条最高得4分 ； 3、进度控制的措施，本小条最高得5分； 4、投资控制的措施，本小条最高得 2分 ； 5、合同管理、信息管理、资料管理内容，本小条最高得 3分 ； 6、现场组织协调管理措施，本小条最高得 4分 ； 7、针对本工程的监理工作特点、重点、难点提出相应措施和合理化建议，本小条最高得 8分。 注：①以上内容若缺项，则该项内容得分为0分；②为便于提高评审效率，建议监理方案各评分点页数均不超过20页。 |
| 2 | 企业综合能力（8分） | - 2020年1月1日以来（以获奖时间为准），投标供应商作为监理单位承担过的市政道路或城市桥梁或市政设施维修养护项目获得建设行政主管部门颁发的优质工程奖项，省级及以上的有1个得4分，市级的有1个得2分，最高得8分，同一工程获奖只计取最高奖项。 备注：投标供应商须提供获奖文件的原件扫描件（加盖公章），否则不得分。 |
| 3 | 企业业绩 （4分） | 自2020年1月1日以来(以交工或竣工验收日期为准)至投标截止日：具有年度市政道路或城市桥梁或市政设施维修养护项目业绩的（合同服务范围须包含市政道路或城市桥梁或市政设施维修养护），有1个得2分，最高得4分。 备注： (1) 业绩证明须同时提供中标通知书(直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、监理合同、交/竣工验收证明，以上三项证明材料缺一不可。 (2) 竣工(或交工)验收证明(竣工(或交工)验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工(或交工)验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。需由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可。 |
| 4 | 拟派总监理工程师业绩 （6分） | 自2020年1月1日(以交工或竣工验收日期为准)至投标截止日： - 拟派的总监理工程师在投标企业任职期内承担过市政道路或城市桥梁或市政设施维修养护项目的（合同服务范围须包含市政道路或城市桥梁或市政设施维修养护），且在该项目中担任总监职务的，有一个得3分，最高得6分； 备注： (1)业绩证明须同时提供中标通知书(直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)监理合同、交/竣工验收证明，以上三项证明材料缺一不可。 (2)竣工(或交工)验收证明(竣工(或交工)验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工(或交工) 验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。需由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可。 (3)总监理工程师相关业绩不是投标供应商承担的工程项目，不得作为总监理工程师类似工程业绩。 (4)总监理工程师发生过变更的，该工程的业绩属于变更后的总监理工程师，投标供应商应当提供经备案的总监理工程师变更证明。 (5)企业业绩和总监业绩为同一业绩的，不重复计分。 |
| 5 | 拟派总监理工程师资格（7分） | - 1、拟派项目总监理工程师具有市政道路工程相关专业高级及以上技术职称的得2分； - 2、拟派项目总监理工程师具有一级注册建造师注册证书，注册专业市政公用工程专业的得2分； - 3、拟派项目总监理工程师的国家注册监理工程师注册时间满5年的得3分（执业资格年限按执业资格证书中发证或批准日期为开始日期、以本项目投标截止日为截止日期计算）。 - 本项最高得7分。 - 注：①投标供应商须提供拟派项目总监理工程师有效的一级建造师注册证书、国家监理工程师执业（职业）资格证书（国家统一组织的考试合格后主管部门发放的执业（职业）资格证书）、有效的职称证书。注册证书均须注册在投标供应商单位，否则对应评审项不得分。 - ②如投标供应商提供拟派项目总监理工程师一级建造师注册证书的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书， 该电子证书无效，该注册建造师证书对应分值不予加分， |
| 6 | 拟派专业监理工程师资格（8分） | 拟派专业监理工程师满足采购需求中“项目监理机构人员”最低配置的前提下，1、市政专业监理工程师具有国家注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程专业的得4分， 2、市政专业监理工程师具有高级工程师及以上技术职称的得4分。 本项最高得8分。 - 注：①投标供应商须提供“项目监理机构人员”表。 - ②投标供应商须提供拟派项目专业监理工程师有效的有效的一级建造师注册证书，国家监理工程师执业（职业）资格证书（国家统一组织的考试合格后主管部门发放的执业（职业）资格证书）、有效的职称证书。注册证书均须注册在投标供应商单位，否则对应评审项不得分。 - ③如投标供应商提供拟派项目专业监理工程师一级建造师注册证书的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书， 该电子证书无效，该注册建造师证书对应分值不予加分。 |
| 7 | 企业证书 （6分） | - 投标供应商具有有效期内的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证，每提供一项得2分，最高得6分。 - 须提供体系认证证书复印件并加盖公章。 |

附永扬路（深南路口-深南路口南）现场照片

注：1、上述响应文件中，证书或证明等必须提供扫描件（加盖投标供应商公章），如发现弄虚作假的，将按照本采购文件相关条款规定予以处理。

- 评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

3、项目成交后需提供原件核查，若发现成交供应商提供的证件存在弄虚作假者，视为放弃中标资格。

- （二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价费率为 3.00%，最终所报价格超过最高限价费率的为无效投标。

2、满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小企业采购，不适用）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《南通市政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

注：1、小微企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

2、投标供应商为小微企业或残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、投标供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，采购人将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定中标人。

七、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

八、落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

响应文件由资格审查证明材料、技术标、价格标、三部分组成。请投标供应商根据本采购文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查材料

1.投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）；

2.有效的营业执照复印件；

3.投标供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见附件）；

4.关于资格文件的声明函（格式参见附件）；

5.投标供应商建设行政主管颁发的工程监理综合资质或工程监理市政公用工程专业丙级及以上资质证书；

6.拟派项目总监理工程师的国家注册监理工程师执业资格（注册专业为市政公用工程专业，注册单位为投标供应商本单位）、投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费证明材料及拟派项目总监理工程师无在监工程承诺书（格式参见附件）；

7.未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图

8.其他证明材料（本项目专门面向中小企业采购）；

①中小企业声明函（格式参见附件）；

②监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）（格式参见附件）；

③残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）（格式参见附件）；

9.其它需要提交的资格审查证明材料。

（采购文件要求提供的资格审查材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、技术文件材料

1.投标函（格式参见附件）；

2.技术要求响应及偏离表（格式参见附件）；

3.供应商认为需要提交的其他技术材料。

（如采购文件要求提供的技术文件材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格文件材料

1.开标一览表（格式参见附件）

（如采购文件要求提供的价格文件资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：   年  月  日

法定代表人身份证明

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我公司   投标供应商名称    法定代表人     　　　   ，年龄，性别，职务，参加贵单位组织的（采购项目名称)    的项目采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：邮箱：

投标供应商名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件

（此处）

授权委托书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

本人（姓名）系（投标供应商）的法定代表人，现授权               （授权代表的姓名）代表我公司参加（采购项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

附：授权代表情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：邮箱：

投标供应商名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证复印件

（此处）

授权代表身份证复印件

（此处）

关于资格文件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的（采购项目名称)     采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商： (盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年  月  日

无在监工程承诺书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

我方拟派项目总监理工程师          无在监工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目总监理工程师有在监工程，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

投标供应商： (盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年  月  日

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标供应商（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料（如涉有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

投标函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

依据贵单位（采购项目名称)   项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的采购工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我方声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按采购文件的规定交纳投标保证金，并同意采购文件中关于没收投标保证金的规定。

7、一旦我方中标，我方愿意在根据采购文件规定的期限和金额支付履约保证金和农民工工资保证金。

8、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | - 1、费率： %（保留两位小数） - 2、结算监理费=工程审计审定价×监理中标费率-考核扣款-核减率扣款。 |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目采购文件的要求。 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。