江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市市管城市桥梁养护维修项目

采购项目编号：JSZC-320281-JYFZ-G2025-0001

采购代理机构: 江阴方正建设工程造价事务所有限公司

二○二五年二月

总　目　录

第一章　　招标公告————————————————————第2页

第二章　　投标人须知前附表————————————————第4页

第三章　　投标人须知———————————————————第5页

第四章　　项目要求和有关说明———————————————第16页

第五章　　评标方法和评标标准———————————————第22页

第六章　　合同书（格式）—————————————————第25页

第七章　　投标文件的组成和格式——————————————第28页

- 第一章　招标公告

项目概况

江阴市市管城市桥梁养护维修项目JSZC-320281-JYFZ-G2025-0001招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-03-04 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320281-JYFZ-G2025-0001

项目名称：江阴市市管城市桥梁养护维修项目

预算金额：319.47万元

最高限价（如有）：319.47万元（一年）

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市市管城市桥梁养护维修项目，服务内容包括日常巡检（经常性检查）、常规定期检测、上部结构、下部结构、附属设施的维修养护等，详见招标文件。

合同履行期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

2、提供格式条款《关于资格的声明函》。

3、提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小微企业采购。需提供《中小企业声明函》(格式见附件)；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)。

（三）本项目的特定资格要求：投标人具有市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质。

三、获取招标文件：

时间：2025年2月8日至2025年2月14日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025-3-4  14:00（北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：江阴市城市综合管理局

统一社会信用代码：11320281014042025N

联 系 人：张先生

联系电话：18861721886

联系地址：江阴市青山路136号

2、采购代理机构：江阴方正建设工程造价事务所有限公司

- 统一社会信用代码：9132028172224092XP

联 系 人：史工、朱工

联系电话：0510-86859058、13812175864

联系地址：江阴市朝阳路55号西单元8楼

第二章　投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江阴市市管城市桥梁养护维修项目 项目编号：JSZC-320281-JYFZ-G2025-0001 采 购 人：江阴市城市综合管理局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构： 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 地址：江阴市朝阳路55号西单元8楼 |
| 3 | 投标保证金：本项目免收投标保证金 |
| 4 | 投标有效期：开标后60天 |
| 5 | 供应商必须通过江苏省政府采购（苏采云）平台会员系统确认参加本项目投标 |
| 6 | 投标文件接收截止时间：2025年3月4日14：00 截止期后的投标文件，恕不接受。 |
| 7 | 开标时间：2025年3月4日14：00 地点：苏采云平台 |
| 8 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 9 | 1、采购人信息 名 称：江阴市城市综合管理局 地 址：江阴市青山路136号 项目联系人：张先生 联系电话：18861721886 2、采购代理机构信息 名 称：江阴方正建设工程造价事务所有限公司 地 址：江阴市朝阳路55号西单元8楼 项目联系人：史工、朱工 联系电话：0510-86859058、13812175864 |

- 第三章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴方正建设工程造价事务所有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴方正建设工程造价事务所有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

文件4：投标人具有市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质证书扫描件。

（9）评分标准中对应的其它所需证明材料

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社会保障资金的证明，属于无效证明文件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③新成立的单位若不能提供上述资格证明文件中的文件1、2或授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

⑦联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑧本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴方正建设工程造价事务所有限公司主持。

2、开标过程由江阴方正建设工程造价事务所有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴方正建设工程造价事务所有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和采购代理机构依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件4）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。采购代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市朝阳路55号西单元8楼江阴方正建设工程造价事务所有限公司（招标代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市朝阳路55号西单元8楼江阴方正建设工程造价事务所有限公司招标代理部，收件电话：0510-86859058）的应当在快递寄出后联系江阴方正建设工程造价事务所有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江阴方正建设工程造价事务所有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

5、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

6、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规[2024]7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江阴方正建设工程造价事务所有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第四章　项目要求和有关说明

（以下要求均为实质性要求）

一、项目概述：

本项目为江阴市市管城市桥梁养护维修项目。

1、服务区域：

城区范围内梅园桥、东门桥、新虹桥等86座桥梁、6座地下通道（含2座虹桥路下穿人行通道），桥梁及地下通道总长6781.31m。其中特大型桥梁2座，长142m；大型桥梁12座，长2672.31m；中型桥梁51座，长3195.44m，；小型桥梁25座，长879.74m。引桥栏杆、人行道长度2292.6m，梯道长度831.2m，匝道长度351.8m，上垮桥或双幅桥长度530.04m，2座虹桥路下穿人行通道总长度127m。（具体数量随桥梁验收移交调整）

2、服务内容包括：

（1）日常巡检（经常性检查）

（2）常规定期检测

（3）上部结构、下部结构、附属设施的维修养护

（4）抗震设施、安全防护、人行地下通道、检查、维修养护

（5）接警处理及“12345”社会服务投诉处理、数字城管、配合信访处理及反馈等

（6）重大突发事件及恶劣天气下的应急抢修工作

（7）配合采购人做好城区桥梁的其他工作

本项目服务期为三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。其中特大型桥梁单价上限为355元/（年·米），大型桥梁的养护单价上限为308元/（年·米），中型桥梁的养护单价上限为272元/（年·米），小型桥梁的养护单价249元/（年·米）。引桥栏杆、人行道、梯道、匝道价格暂按桥梁类型（特、大、中、小）单价*0.7计算，上垮桥或双幅桥价格按桥类型单价计算。2座虹桥路下穿人行通道的养护总价上限为350000元/年。

二、养护项目工作内容、要求：

| 项目 | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常巡检（经常性检查） | 内容 | 按照《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。 |
|  | 人员 | 经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员。 |
|  | 方式 | 按照《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》要求以目测检查为主，现场填写城市桥梁日常巡检报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏位置等，提出相应的养护措施。 |
|  | 周期 | Ⅰ等养护的城市桥梁应每日巡检，Ⅱ等养护的城市桥梁巡检三日一次,Ⅲ等养护的城市桥梁巡检每七日一次。 |
|  | 资料 | 经常性检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。要求每月提交一次日常巡视汇总记录。当巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向甲方报告，并应采取相应维护措施。 |
| 常规定期检测 | 内容 | 1、对照城市资料卡和设施量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，并符合《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》附录B和附录C的要求。2、记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。3、对难以判断其损坏程度的构件，提出作特殊检测的建议。4、对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。5、根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。 |
|  | 范围 | 1、桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。2、上部结构包括主梁、主桁架、主圈梁、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。3、下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。 |
|  | 人员 | 由专职桥梁养护工程技术人员或实践经验丰富的桥梁工程技术人员负责，并应对每座桥梁制定相应的定期检测计划与实施方案。 |
|  | 方式 | 按照《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》要求以目测检查为主，并应配备照相机、裂缝观测仪、探查工具及辅助器材等必要的量测仪器和设备。 |
|  | 周期 | Ⅰ类养护的城市桥梁常规定期检测报告每季度提交一次，Ⅱ类～Ⅴ类养护的城市桥梁常规定期检测报告每年提交一次 |
|  | 资料 | 常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均须及时整理、归档，且应及时纳入城市桥梁管理系统数据库。根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。 |
| 上部结构 | 桥面铺装 | 1、经常清扫桥面使桥面清洁平整，保持行车的舒适性。2、桥面上缘石应完好，破损、锈胀露筋时，及时维修。3、桥面作业时不破坏原有完好的防水层和铺装层。4、桥面裂缝、铺装局部损坏时，按规范及时补修。 |
|  | 伸缩装置 | 1、伸缩装置伸缩自如，有堵塞时及时清除缝内的垃圾和杂物。梳齿板、橡胶板或异型钢类伸缩缝表面，每月进行一次清缝工作。伸缩缝装置下方的梁端缝隙，每年清理不少于两次。2、梳齿板和橡胶板式伸缩装置的固定螺栓每季度保养一次，松动时及时拧紧。3、伸缩装置的密封橡胶带（止水带），损坏后按规范及时更换。 |
|  | 钢筋砼及预应力砼梁 | 1、对非结构裂缝应观察其发展状态，在不影响结构安全的前提下，应封闭处理。对结构裂缝，应根据抗裂等级对裂缝危害评估，并及时汇报。2、当钢筋混凝土及预应力混凝土结构发生混凝土剥落、露筋等现象时，应及时修补处理，凿去表面松动的混凝土后进行修补。 |
|  | 钢结构梁 | - 钢结构外观保持清洁，冬季及时清除冰雪。桥面积水时查明原因，泄水孔堵塞时及时清理。2、钢结构应每年保养一次。节点上的铆钉和螺栓松动或损坏脱落、焊缝开裂，采用油漆标记并作记录；对有裂纹及表面脱落的构件，作出明显的标记，注明日期，并观察其发展状况。3、钢箱梁应按照甲方要求定期检查内部空间积水情况，当有积水时应查清原因。 |
|  | 钢-混凝土组合桥梁 | - 1、钢-混凝土组合桥梁中，桥面板和钢结构的检查，保养满足上述钢筋砼及预应力砼梁及钢结构梁的要求。2、每季度检查一次梁端区域，及桥面横向裂缝。 |
|  | 系杆拱桥 | 1、及时清理拱座积水，拱座混凝土与钢管拱肋连接处保持清洁干燥，积水或垃圾不得进入钢管与混凝土间缝隙。2、酷暑、严寒季节应加强检查和养护。 |
|  | 斜拉桥 | 1、拉索的防护应每月目测检查一次（可借助简单工具），对异常情况进行记录。2、当桥下有下穿道路时，冬季及时清理上垮桥段悬挂的冰棱。3、对拉索进行日常养护，索体及锚固设施保持清洁和干燥。 |
| 下部结构 | 支座 | 1、支座各部分应清洁，支座垫板应平整、紧密、锚固牢固。支座周边应干燥、洁净，无积水、油污。2、支座每半年检查、清扫一次，每年养护一次。3、支座外露金属构件不得锈蚀，应定期清洁、除锈、刷防锈漆，但铰轴、辊轴、不锈钢滑动面处不得涂刷油漆。局部除锈刷漆颜色宜和原色一致，整体除锈刷漆颜色宜和梁体颜色一致。4、定期检查橡胶支座的裂纹、钢板外露、不均匀鼓凸、移位、脱空及剪切超限等病害。橡胶支座应干燥清洁，当支座金属构件除锈刷漆时应对橡胶构件采取保护措施，油脂不得污染橡胶。5、定期对五星桥、杏春桥、五云新桥、板桥、杨市桥等桥盆式支座除锈。 |
|  | 墩台 | 1、及时清除墩台表面青苔、杂草、荆棘和污秽。2、当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时，应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌。3、当圬工砌体表面灰缝脱落时，应清除缝内污垢杂物后重新勾缝。4、当混凝土表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后进行表面防护。 |
|  | 基础 | 检查基础完整性、稳定性，并记录归档 |
| 抗震设施 | 抗震设施 | 桥梁抗震设施应每年进行一次检查和养护，抗震设施应完整齐全，功能有效。各部件应清洁、干燥及完好。在震后、汛期前后，应及时检查抗震设施的工作状态。 |
| 人行地下通道 | 人行地下通道 | 1、对人行通道进行日常巡查，每日一巡，检查人行地下通道内排水管道通常状况，雨雪天气及时清除通道口及梯道和坡道的积冰积雪。2、人行地下通道内铺砌和装饰板应完整、清洁，如发现墙砖、地砖缺损应及时补修，通道地面内饰应每天保洁。3、人行通道主体结构每季度检查一次，查看主体结构完好情况和漏水现象。墙体、顶板表面没有腐蚀、剥落。4、人行地下通道内电器、电路、控制设备每月检查一次，所有电气设备严谨漏电和超负荷运行。照明灯具完好、有效。5、抽水泵站的电机、水泵等机械设备按规定保养，设备运转正常。照明灯具、电器、电路、如有损坏，及时更换。 |
| 附属设施 | 排水设施 | 1、每年雨季前全面检查、疏通桥面泄水管、排水槽；雨季每月检查、清理疏通一次，保障排水通畅；2、在汛前、汛中、雨雪天气时加强巡查，发现积水及时疏通泄水管。 |
|  | 人行道 | 1、及时修整松动的贴面砖，对破损严重的贴面砖需及时更换。2、路缘石发生拱胀变形、破损时，及时修补。3、当人行道维修或更换时，不得损坏防水层。 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 1、栏杆应完整、牢固、美观、有效。当松动、变形、缺损、锈蚀时，应及时养护维修。2、对有涂装的栏杆，以三年为一个周期进行一次全面涂装。3、防撞敦（墙）和防撞栏杆不得缺损、变形、锈蚀，被撞损后，应在3d-7d内恢复。 |
|  | 挡土墙 | 每季度检查一次挡土墙，当遇中雨以上降雨时及时巡检。 |
|  | 人行天桥的附属设施 | 1、及时清除梯道、坡道积水、结冰、积雪。2、保持栏杆清洁、定期涂漆。 |
|  | 标志牌 | 1、保持桥名牌、限载牌和限高牌等标志设施外观清晰，定期冲洗。2、及时修复限载牌、限高牌的松动、倾斜现象。 |
|  | 其他设施 | - 桥梁的防护网松动时及时修复。2、加强限高门架的日常巡查，着重检查有无缺损歪斜、车辆撞损等现象，发现问题及时汇报。3、保持限高门架的清洁，对污秽严重的部位，及时清刷。 |
| 安全防护 | 安全保护区 | - 保持桥梁安全保护区域内的保护牌、公示牌字迹清晰、鲜明，发现松动、倾斜时及时修复。 - 桥梁保护区范围内存在施工时，加强巡查。 |
|  | 桥下空间 | - 加强巡查桥下空间，发现有违规占用的行为立即劝阻并督促占用单位或个人清除占用物，并及时上报桥梁主管部门。因中标人自身原因导致的占用情况，由中标人无偿清理。 |
| 检查及验收 | 检查及验收 | - 1、检查保养小修的完成情况及损坏恢复程度，资料及时归档。2、对大修、改扩建工程按现行《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2及《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1有关规定进行质量验收。 |

备注：

- 1、城市桥梁养护类别：

- I类养护：单孔跨径大于100m的桥梁及特殊结构的桥梁；
II类养护：城市快速路上的桥梁；
III类养护：城市主干路上的桥梁；
IV类养护：城市次干路上的桥梁；
V类养护：城市支路和街坊路上的桥梁。

- 2、城市桥梁养护等级：

I等养护的城市桥梁应为I类-III类养护的城市桥梁和位于集会中心、繁华地区、重要生产科研区及游览地区IV类、V类养护的城市桥梁，应进行重点养护。
  II等养护的城市桥梁应为集会点、商业区及旅游路线或市区之间的联络线、主要地区或重点企业所在区域IV类、V类养护的城市桥梁，应有计划地进行养护。
  III等养护的城市桥梁应为除I、II等养护的城市桥梁以外的其他桥梁，可进行一般养护。

3、具体养护规范及标准参照J 281-2017《城市桥梁养护技术标准》执行。

4、桥梁构件缺损、结构变异等，影响桥梁安全运行的维修费用另行结算。

三、项目要求、主要技术参数与性能指标要求：

投标人应具备与本服务内容相适的人员配备、机械设备配置、物料储备及完善的运营管理机制。考虑桥梁养护的工作的长期性及突发事件的紧急性，投标人中标后应在江阴市区有固定的集中办公场所及仓储场所。

四、响应时间要求：

中标人服务响应时间均为：1小时内响应并到现场。

五、考核办法及考核标准：

年度总评分按照月度考核占80%、年度考核占20%的比例计算，其计分公式为：

年度总评分=（月度考核得分之和/次数）*80%+年度考核得分*20%。

如出现以下任一情形市政园林中心有权与承包单位解除合同并清退出场，同时取消该养护单位参与下一轮城区桥梁养护投标资格。重新组织公开招投标，择优选取管养单位。

（1）连续三个月考核得分在90分（不含）以下的；

（2）一年内因直接责任被新闻媒体曝光三次及以上的；

（3）发生安全责任事故的，或在重大活动中造成影响的。

（4）转包或违法分包经查属实的。

具体考核办法及标准参考《江阴市市管城市桥梁养护管理考核办法》执行。（详见附件）如服务期中考核办法有调整，则以采购人最终实行版为准。

六、服务期限：

三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

七、付款方式：

月度考核得分低于90分（不含），则每少1分扣除月度养护经费的5%（不足1分四舍五入）；若连续三个月考核得分低于90分（不含），则扣除年度养护经费的5%（不足1分四舍五入）。年度考核得分在90分以下（不含），以90分为基准，每少1分扣除年度养护经费的1%（不足1分四舍五入）。养护费根据江阴市财政局有关规定于考核后支付，每半年支付一次。

八、有关说明：

1、本项目采用全费用综合单价，采购合同中当年度的桥梁养护数量以上年度双方确定的桥梁数量为准。新增桥梁按同类型桥梁中标单价调整养护经费。

2、项目报价，除不包括重大突发事件的应急抢修费用，包括标段内全部养护工程，包括辅助材料、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。服务期间各类市场政策性风险、各类建材、人工、汇率、税率、利率的调价及市场风险和政策性调整确定风险系数及合同包含的所有风险、责任等也计入总报价，今后不作调整。

3、投标单位须在《报价明细表》分别报出各类型桥梁的综合单价，所有报价均不得超过对应桥梁类型的最高限价。

4、投标人中标后需自行勘察现场，熟悉江阴市区道路设施情况，并与原运营单位交接相关工作及资料。

5、养护及时性保障要求。投标单位必须承诺中标后在江阴设立养护处所，抢险车辆等养护机械设备按甲方要求停放指定地点，同时项目负责人、技术负责人等必须每天做好各项养护工作。（注：承诺书格式自拟）

6、投标人须近三年无安全事故和质量事故，无文明施工市级不良记录。（注：提供信用中国网站截图及承诺书，承诺书格式自拟）

7、中标单位必须高度重视安全生产。作业管护期间，由于管理不善或作业工人操作不规范等因素造成的安全事故，均由成交供应商承担一切责任和损失。

8、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以书面依据为准。

9、采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

第五章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 部分 （20分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 二、技术 部分 （61分） | 2.1 | 项目负责人及其他主要人员 | - 公司项目负责人1人，项目技术负责人2人，桥梁日常养护人员10人，桥梁日常巡视人员4人，安全员1人，电工1人，满足以上人员得4分，不满足不得分。以上人员不得兼任。 2、主要技术管理人员：（需提供证书扫描件） a、项目技术负责人2人，持有市政公用工程专业高级及以上职称得1分，中级得0.5分。每1人最高得1分，最高2分； b、桥梁养护管理人员2人，持有中级及以上职称得1分，初级得0.5分。每1人最高得1分，最高2分； d、桥梁巡视管理人员2人，持有中级及以上职称得1分，初级得0.5分。每1人最高得1分，最高得2分； e、桥梁养护人员具有高处作业操作证书的，有一个得1分，最高得2分； f、安全员经过安全作业培训和考核，获得安全员岗位培训合格证或安全生产考核合格证的。每1人得1分，最高得1分。 注：以上所有人员必须为本单位在职职工，投标时须提供人员配置表并附个人简历以及本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件。 | 13 |
|  | 2.2 | 拟投入本项目的设备 | 机械设备配置方案： 1、滑移机每台得1分，最高得1分。 2、100KW以上柴油发电机组每台得1分，最高得1分。 3、桥梁110联动巡视车，每辆得0.5分，最高得1分。 4、沥青摊铺机每台得1分，最高得1分。 5、沥青铣刨机每台得1分，最高得1分。 6、沥青拌和楼每台得1分，最高得1分。 7、道路灌缝机每台得1分，最高得1分。 8、道路快速修补车每台得3分，最高得3分。 9、桥梁巡查船每台得2分，最高2分。 10、裂缝综合测试仪每台得2分，最高得2分。 11、回旋钻机每台得2分，最高得2分。 注：自有机械设备需提供投标单位注册的车辆行驶证和其它机械设备的购买发票扫描件；租赁设备需提供租赁协议，按设备最高得分的50%计算得分（相同设备不重复计算得分）。 | 16 |
|  | 2.3 | 人员管理制度 | 根据投标人提供的人员管理制度的①详细性、②完整性、③合理性。 内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.4 | 项目分析 | 根据投标人提供的①对所投江阴市城区桥梁养护的现状掌握情况、②对所投江阴市城区桥梁养护重难点分析。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得7分，每有一项内容缺失的扣3.5分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 7 |
|  | 2.5 | 桥梁日常巡查方案 | 桥梁日常巡查包括①对市政桥梁的结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况、桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况的检查，填写日常巡检报表，记录桥梁病害的损坏类型、损坏位置，②发现设施明显损坏应及时处理。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.6 | 桥梁常规定期检测方案 | 根据市政桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等情况，制定合理、完整的①定期检测计划、②定期检测实施方案。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1.5分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.7 | 桥梁日常养护维修方案 | 桥梁日常养护维修内容包括①上部结构及下部结构、②抗震设施、③人行地下通道及附属设施、④安全防护、⑤检查及验收等内容。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 5 |
|  | 2.8 | 桥梁加固维修方案 | 根据桥梁日常养护过程中发现的病害损坏类型，对桥梁进行加固维修，加固维修内容包括①支座顶升、②钢箱梁除锈、③桥面铺装环氧覆盖层、④T型梁横隔板钢板加固等。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.9 | 与其他部门的沟通协调方案 | 市政桥梁养护过程中会遇到投诉、应急情况需要处理解决，根据投标人提供的针对本项目①接警处理方案及“12345”社会服务投诉处理方案、②数字城管及配合信访处理等方案。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
| 二、商务 部分 （19分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的与行业相关的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，最高得3分（需提供证书扫描件）。 投标人具有特种工程（结构补强）专业承包资质的，得3分。（需提供证书扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 本地化服务 | 提供投标人的本地化服务能力承诺，包括投标人服务网点对本项目实施地点的覆盖能力、投标人提供服务网点的办公、仓库、车辆停放、物料储备基地等场所等情况。最高得3分。（格式自拟） | 3 |
|  | 3.3 | 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人独立承担过类似市政桥梁日常维修养护项目业绩的，每提供一个得2分，最多得6分。（须提供中标通知书或合同、市政桥梁日常巡检记录、市政桥梁常规检测报告扫描件，缺任意一项证明材料不得分） | 6 |
|  | 3.4 | 企业荣誉 | 自2022年1月1日以来（以获奖时间为准），投标人承担过的市政公用工程类（含养护）项目获得省及以上行政主管部门颁发的奖项，有一个得2分；市级部门颁发的奖项有一个得1分；县级部门颁发的奖项有一个得0.5分，最高得4分。 | 4 |

- 第六章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由                承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、采购代理机构、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江阴方正建设工程造价事务所有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

- 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江阴市市管城市桥梁养护维修项目

项目编号：

投标单位：（加盖CA电子公章）

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江阴方正建设工程造价事务所有限公司：

我方收到贵中心                                                （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

- 二、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市市管城市桥梁养护维修项目 |
| 项目总价 （一年，单位：元） | 小写： 大写： |

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 名称 | 综合单价报价 | 长度 | 小计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 特大型桥梁 | 元/（年·米） | 142米 |  |
| 大型桥梁 | 元/（年·米） | 2672.13米 |  |
| 中型桥梁 | 元/（年·米） | 3195.44米 |  |
| 小型桥梁 | 元/（年·米） | 879.74米 |  |
| 虹桥路下穿人行通道 | 元/年 | 127米 |  |
| 引桥栏杆+人行道 | 按桥类型单价*0.7 | 特大型：264.6米 |  |
|  |  | 大型：1337.7米 |  |
|  |  | 中型：671.8米 |  |
|  |  | 小型：18.5米 |  |
| 梯道 | 按桥类型单价*0.7 | 大型：773.2米 |  |
|  |  | 中型：58米 |  |
| 匝道 | 按桥类型单价*0.7 | 大型：351.8米 |  |
| 上垮桥或双幅桥 | 按桥类型单价 | 大型：396米 |  |
|  |  | 中型：118米 |  |
|  |  | 小型：16.04 |  |
| 合计金额 | 小写： 大写： |  |  |

备注：

1、上表中的“合计金额”须与《开标一览表》中的“项目总价”一致

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

六、投标人综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收（万）： |  |  | 2 | 利润总额（元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本页后附营业执照复印件

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

七、资格证明文件

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

文件4：有效期内的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件。

本页附上述资格证明文件，部分格式见附件

法定代表人授权委托书

（本授权书需要填写签字盖章后扫描上传）

江阴方正建设工程造价事务所有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　              项目（项目编号：　　　　      ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

授权委托人签名：              单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 授权委托人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴方正建设工程造价事务所有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 关于资格的声明函

江阴方正建设工程造价事务所有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日    期：