关于印发《扬中市城市绿化养护考核验收办法》的通知

各镇（区）、各相关部门：

为进一步加强对城市绿化的养护考核、提高绿化养护管理水平，根据国务院《城市绿化条例》、《江苏省城市绿化管理条例》及《扬中市城市绿化管理办法》等规定，现将《扬中市城市绿化养护考核验收办法》印发给你们，请参照办法、对照标准、强化考核。

特此通知。

附：《扬中市城市绿化养护考核验收办法》

扬中市市政园林工程处

2020年12月18日

附：

扬中市城市绿化养护考核验收办法

第一条  为促进城市绿化建设，提高绿化养护水平，巩固绿化成果，提升景观质量，根据国务院《城市绿化条例》、《江苏省城市绿化管理条例》、《扬中市城市绿化管理办法》等规定，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于本市范围内的城市绿化养护的考核验收。

第三条  绿化养护考核由行业主管部门组织实施，采取定期检查与不定期抽查相结合的考核方式。每月定期集中检查1次，对每月的主要养护内容做专项考核；每月不定期抽查若干次，不定期考核即日常巡查及重大节日、庆典、“迎检”等指令性检查时所进行的随机抽查考核。

第四条  绿化养护考核采取年度百分考核，检查标段养护质量达不到要求的，书面告知，限期整改，对存在的问题按具体扣分标准扣分，每次扣分全年累加，每扣1分扣除1000元养护费。同时每单项合同年度绿化养护质量考核分必须达到88分（含）以上，低于88分，每少1分全年养护经费扣1%，按考核得分结算养护经费；低于83分（不含），每少1分全年养护经费扣2%，低于78分（不含）解除企业养护管理单项承包合同，以中标价另行发包给符合条件的养护单位。

第五条  养护期间造成严重损失或发生重大安全责任事故，除扣除养护经费、终止合同外，养护单位应赔偿全部损失，同时取消两年养护竞标资格。年度综合得分为88分以上并被评为优秀养护企业的在下一轮养护招标、竞标中优先考虑。

第六条  对于养护质量不符合要求的，行业主管部门先通知整改，承包方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由行业主管部门组织整改，费用在承包方养护费中扣除。

扬中市市管绿地绿化养护考核评分表

| 受检标段名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标准分 | 考 核 细 则 及 要 求 | 扣分 |
| 绿化景观维护 | 10 | 1、乔木、花灌木死亡，未及时清除，每标段扣0.5分； 2、乔木、花灌木的支撑缺失、倾斜、松动未及时修复，每标段扣0.5分； 3、乔木、花灌木的支撑期满未及时拆除（一般为2年），每标段扣0.5分； 4、乔木、花灌木倾斜、倒伏，接通知后未及时扶正，每标段扣1分； 5、色块、地被、草花或草坪明显死亡、空秃，未及时清理，每处扣1分。 |  |
| 草花种植 | 10 | - 根据要求，按时报送方案，方案内容齐全，包括平面图、位置、品种、规格、数量、样品照片，未按时报送，扣0.5分/天，方案内容不全或不符合科室要求，扣0.5分/项； 2、上季草花应日清，泥土中的碎石、垃圾等及时清理，地形要调整，上季草花清运不及时，扣0.5分/标段；碎石、垃圾未清理，扣0.5分/标段；花坛泥土溢出未清扫，扣0.5分/标段；未根据方案调整地形，扣0.5分/次； 3、土壤需深翻、消毒，增加营养土并追肥。土壤未深翻，扣0.5分/标段；未晾晒消毒，扣0.5分/处；未增加营养土或追肥，扣0.5分/标段； 4、草花品种、规格、形态、花色等质量达标种植质量符合要求，图案与方案一致，色彩搭配合理。草花距路牙/花坛边≥5cm，扣0.5分/标段； 不按方案种植，扣0.5分/标段；色彩不协调，扣0.5分/标段；图案线条不流畅、放样形态不美观，扣0.5分/标段；无花或花苞，扣0.5分/标段；规格不统一、单株蓬径低于标准要求，扣0.5分/标段；植株形态不完整，扣0.5分/标段； 5、种植密度合理，不露黄土。不全覆盖泥土、黄土见天，扣1分/标段。 |  |
| 除草松土 | 10 | 1、 行道树穴内杂草未及时清除，每标段扣0.5分； 2、 地被、草坪内杂草及时控制，保持绿地景观效果：色块、地被、草花或草坪内局部狭叶杂草每平方米达10株以上、阔叶杂草每平方米达5株以上，杂草高度超出上述苗木高度5公分以上，每标段扣0.5分； 3、视野内藤本状杂草达2株以上、单株长度或高度达0.5米以上，每处扣1-3分； 4、树穴未松土导致泥土板结，每标段扣0.5分； 5、草坪、板块之间未切边，导致草坪蔓延到树穴、地被或园路等，每标段扣0.5分。 |  |
| 项目 | 标准分 | 考 核 细 则 及 要 求 | 扣分 |
| 修剪剥芽 | 15 | 1、行道树、乔木修剪、剥芽：修剪不及时不到位，每标段扣1分； 2、灌木修剪：修剪不及时不到位，每标段扣1分； 3、绿篱修剪：修剪不及时不到位，每标段扣1分； 4、球类修剪：修剪不及时不到位（球形不完整，球面不光滑密实，有明显空洞等）每标段扣1分； 5、攀援植物修剪：剥芽不及时，茎蔓过长，残花枯藤清理不彻底，每标段扣1分；草坪修剪过度，每标段扣1分； 6、地被、草坪修剪：修剪不及时，草坪中的树坑、花坛边缘未切边，线条不清晰，每标段扣1分。 |  |
| 水肥管理 | 15 | - 未及时浇水导致土壤开裂、板结，园林植物枯黄、生长不良，每标段扣1分； - 夏季抗旱不当导致园林植物死亡，每标段扣2-5分，并赔偿相应损失； - 叶面蒙尘或粘滞物未及时清除，每标段扣0.5分； - 绿化带内雨后24小时内仍有明显积水，每标段扣0.5分； - 维护单位在施肥时如使用假肥料，不合格肥料，或不符合植物在不同生长时期所需要种类的肥料等情况，则该次肥料费用不予结算，每次扣3分； - 维护单位不按照要求的施肥方法施肥的，该次肥料费用不予结算，每次扣3分； - 施肥结束后，考核小组可以对施肥方法及质量进行复验，发现少施、漏施等施肥质量不合格现象，维护单位要补施到位，每次扣5分。 |  |
| 病虫害防治 | 15 | - 园林植物（包括乔木、花灌木、竹类、绿篱、地被、色块、藤本、水生植物、草坪和草花等）有轻微病虫害或病虫害虽明显，但及时用药后，无继续危害现象，对景观效果影响较小，每标段扣0.5分； 2、园林植物有较明显的病虫害，且未及时用药或对景观效果影响较大，每标段扣0.5分； 3、因农药使用不当，植物产生药害，并影响景观，发现一处扣0.5分； 4、作业人员喷施化学药剂时未戴口罩和手套，发现一次扣0.5分，导致中毒后果的扣2分； 5、在道路上喷施化学药剂时未设警示标志或喷溅到市民身上，发现一次扣0.5分； 6、为防治病虫害，每年秋末对乔灌木刷白一次，不及时刷白或刷白药剂不合格容易脱落的扣2分，并重新补刷； 7、涂白粗糙，浓度不一，出现遗漏，每标段扣1分。 |  |
| 项目 | 标准分 | 考 核 细 则 及 要 求 | 扣分 |
| 设施卫生 | 15 | - 公园、广场保洁不到位，绿地内有果皮、纸屑、干枯枝叶等杂物，每标段扣0.5分； 2、垃圾（包括绿化修剪垃圾）清运不及时，垃圾箱内垃圾有外溢，每标段扣0.5分； 3、各类园林设施（包括亭、廊、榭、花架、座椅、花坛、贴面、地坪、果壳箱、石球、铁链等）发现缺失、损坏未及时上报，每次扣0.5分； 4、公园、广场有焚烧垃圾、乱贴、乱画、小广告等现象，每处扣1分； - 园林设施广场、路面不清洗每次扣0.5分； 6、喷泉、灯光、小品等园林设施良好，自然损坏及时汇报，如因管理不善，发现损坏未及时汇报，而由巡查发现或他人告知的，除由维护单位承担相关损失外，每项扣1分。 |  |
| 抢险救灾 | 10 | 1、对于应急抢险、救灾时，维护单位负责人联系不上，或者未经请假离开扬中的，每次扣5分。 2、维护单位在接到通知后30分钟内到现场不扣分，30-45分钟内到现场的扣1分，45分钟后每超过15分钟扣2分。 3、维护单位不能将承诺的抢险、救灾机械设备按时、足量投入到应急抢险、救灾工作中的，每少一台扣1分。 |  |
| 特别条款 |  | 1、每周一上午9:30前，在工作群里报本周工作计划（时间段、路段、人数、作业内容），具体到每天，未按时报送且没有说明理由的，每次扣1分，虚报工作计划，每次扣1分； 2、未按规定要求，建立台账，每次扣1分； 3、因管理中存在问题被媒体进行负面报道每次扣1分； 4、如果通过管理提高园艺品味，受到领导、群众的好评，每增加一处精品或亮点加1分； 5、不能及时完成主管部门交办的突击性任务，每次扣1分，再次延期交办后仍不能按时完成的加倍扣分，以此类推； 6、啄木鸟、数字化城管、12345等派发的整改工单，未及时按要求处理到位，每次扣1分，养护服务期内第二次发生类似事件，加倍扣分，以此类推； 7、在绿化维护管理工作中必须确保人身、设备安全，做到防患于未然，发生事故概由乙方负责； 8、本表中各条款如被扣分后仍不能按期整改，加倍扣分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：考核解释权归扬中市市政园林工程处 |  |  |  |