南京市建邺区建设局

建邺区建设局第三方安全服务项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320105-SMDG-G2025-0038

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2025年3月

目   录

第一章  招标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  服务需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式及附件

- 第一章 招标公告

苏美达国际技术贸易有限公司受南京市建邺区建设局委托，就建邺区建设局第三方安全服务项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况及采购需求

项目编号：JSZC-320105-SMDG-G2025-0038

项目名称：建邺区建设局第三方安全服务项目

服务期：一年

预算金额：300万元

最高限价：300万元，投标总报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：建邺区建设局第三方安全服务项目，详见招标文件。

本项目所属行业：其他未列明行业

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

其中不适用信用承诺的情形:

1）供应商被列入严重失信主体名单；

- 2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

- 3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

1.2投标人提供在有效经营期内的营业执照。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购。

3、本项目特定的资格要求：

3.1投标人应具有以下任一资质（提供有效的资质证书扫描件加盖公章）：

（1）同时具有市政公用工程监理甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质；

（2）工程监理综合资质。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统注册登记成功后免费下载

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年4月21日14:00（北京时间）

2、开标时间：2025年4月21日14:00（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目公告媒体：江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)。

- 3、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市建邺区建设局

地址：南京市建邺区江东中路269号建邺大厦7楼

联系人：骆骏

联系方式：025-87778013

2.采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地 址：南京市长江路198号苏美达大厦9F

联系人：朱志云、杨扬

联系电话：025-84531057、025-84532455

3.项目联系方式

项目联系人：朱志云、杨扬

电 话：025-84531057、025-84532455

邮箱：zhuzhiyun@sumec.com.cn

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京市建邺区建设局 联系人：骆骏 电 话：025-87778013 地 址：南京市建邺区江东中路269号建邺大厦7楼 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联 系 人：朱志云、杨扬 联系电话：025-84531057、025-84532455 联系地址：南京市长江路198号9F |
| 3 | 项目名称：建邺区建设局第三方安全服务项目 项目编号：JSZC-320105-SMDG-G2025-0038 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标文件接收截止时间：2025年4月21日14:00（北京时间） 开标时间：2025年4月21日14:00（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 8 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为项目履约的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 9 | 现场勘查要求：本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 10 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算金额（最高限价），超过规定的预算金额（最高限价）的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为南京市建邺区建设局；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1线上融资

中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

3.2中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

3.2.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.2.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准）。

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3节能产品、信息安全产品、环境标志产品

3.3.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）。

3.3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

3.3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.3.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.4进口产品政策

3.4.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

3.4.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

3.4.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5绿色采购

3.5.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.5.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.5.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

3.5.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.5.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

3.6创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.7网络产品、市场准入类产品采购。

3.7.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

3.7.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

3.8脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

3.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

3.10落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 4.投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  服务需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。服务需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；服务需求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。

7.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将在原招标公告媒体发布更正公告。

7.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，并签电子公章）：

10.1.投标函（格式见附件）；

10.2.资格证明文件：

（1）投标人《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》扫描件；

（2）投标人有效经营期内的营业执照扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）同时具有市政公用工程监理甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质；或工程监理综合资质。

10.3.开标一览表（格式见附件）

10.4.细目报价表（格式见附件）

10.5.服务响应偏离表（格式见附件）

10.6.供应商认为需要提供的其他技术资料

10.7.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10.8.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10.9.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（1）投标供应商简介和经营情况说明；（格式见附件）

（2）如是小微企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

（3）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的提供，格式见附件）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如适用）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件。（如适用）

上述10.1-10.5项必须全部提供,否则投标文件无效。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.投标文件的编制要求和签署要求

12.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

12.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

12.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 四、投标文件的递交

- 13.电子投标文件的递交

- 13.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 14.投标截止日期

- 14.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

- 14.2采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 15.投标文件的拒收

- 15.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 16.投标文件的撤回和修改

- 16.1投标文件的撤回

- 16.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

- 16.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 16.2投标文件的修改

- 16.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

- 16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

17.开标

- 17.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

- 17.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

- 17.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

- 17.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 18.资格性审查：

- 18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

- 18.2信用信息查询

- 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

- 18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

- 19.评标

- 19.1评标组织

- 19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- （3）对投标文件进行比较和评价；

- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

- 19.3对投标文件的符合性审查

- 19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）说明的商务和技术要求。

- 19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

- 19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

- 19.3.3.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

- 19.3.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- （5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 19.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 19.3.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

19.4投标文件的澄清

- 19.4.1在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

- 19.4.2评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

- 19.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

- 19.5比较与评价

- 19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

- 19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 19.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

- 19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。

*注:采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。（本项目属于单一采购项目）

- 19.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

- （1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- （2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- （3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

- （4）供应商在报价时采用选择性报价；

- （5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

- （10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （11）不同供应商的投标文件相互混装；

- （12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

- （13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- （14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

- （15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- （16）未通过符合性检查的；

- （17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

- （18）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- （19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 19.7出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的；

- （4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

- 六、授标

20.确定中标供应商

20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2中标人确定后，在南京公共采购信息网、江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

20.3中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5中标通知书发出后，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.6若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

- 21.评标过程的保密性

21.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 22.签订合同

22.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

22.7履约保证金：本项目不收取。

23.招标代理服务费

23.1领取中标通知时，中标人向采购代理机构一次性付清。

23.2招标代理服务费：中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

23.3服务费交纳账户：苏美达国际技术贸易有限公司

账号：7321010182300013675

开户银行：中信南京分行营业部

- 七、质疑和投诉

24、质疑

24.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面的形式（原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。

24.2提出质疑的供应商应当是直接参加本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

联系部门：苏美达国际技术贸易有限公司

联系人：朱志云

联系电话：025-84531057

通讯地址：南京市长江路198号苏美达大厦9F

24.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

24.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖投标人公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖投标人公章。

24.6质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

24.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖投标人公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

24.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

24.9质疑函应当现场提交至采购代理机构或采购人联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

24.10供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.11采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

24.12以下情形的质疑不予受理

24.12.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

24.12.2超出政府采购法定期限的质疑。

24.12.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

24.12.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

24.12.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖投标人公章的质疑。

24.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25、投诉

25.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

- 第三章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格从低到高顺序）确定3名中标候选人，排名第1者，为中标单位。

二、政府采购政策执行办法：

①对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，小数点后保留两位，四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 12分 | 投标人的价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×12 | 12 |
| 2.1 | 技术方案 37分 | 第三方辅助性服务方案（包括但不限于在建工程安全和城市燃气安全辅助性服务等）内容全面、合理可行，投标人提供的辅助性服务方案内容全面性、合理性、可行性较强的得8分，投标人提供的辅助性服务内容全面性、合理性、可行性一般的得6分，投标人提供的辅助性服务方案内容基本全面、基本合理、基本可行的得4分，投标人提供的辅助性服务方案内容全面性、合理性、可行性较差的得2分，不提供不得分。 | 8 |
| 2.2 |  | 日常信息汇总、项目服务记录等工作成果编制内容全面、合理可行，投标人提供的工作成果编制内容全面性、合理性较强的得6分，投标人提供的工作成果编制内容全面性、合理性一般的得4分，投标人提供的工作成果编制内容基本全面、基本合理的得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 2.3 |  | 实施方案服务计划安排合理可行，投标人提供的实施方案服务计划安排合理性、可行性较强的得6分，投标人提供的实施方案服务计划安排合理性、可行性一般的得4分，投标人提供的实施方案服务计划安排基本合理、基本可行的得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 2.4 |  | 实施方案质量保证措施合理可行，投标人提供的实施方案质量保证措施合理性、可行性较强的得6分，投标人提供的实施方案质量保证措施合理性、可行性一般的得4分，投标人提供的质量保证措施基本合理、基本可行的得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 2.5 |  | 实施方案人员组织框架及职能分工合理可行，投标人提供的实施方案人员组织框架及职能分工合理性、可行性较强的得6分，投标人提供的实施方案人员组织框架及职能分工合理性、可行性一般的得4分，投标人提供的实施方案人员组织框架及职能分工基本合理、基本可行的得2分，不提供不得分。 | 6 |
| 2.6 |  | 实施方案设备配置全面合理可行，投标人提供的实施方案设备配置全面性、合理性、可行性较强的得5分，投标人提供的实施方案设备配置全面性、合理性、可行性一般的得3分，投标人提供的实施方案设备配置基本全面、基本合理、基本可行的得1分，不提供不得分。 | 5 |
| 3 | 业绩 18分 | 投标人于2022年1月1日以来承担过类似建设工程第三方安全辅助性服务项目，每提供一个项目得3分，最高9分。（提供合同扫描件加盖公章，合同中需体现相关内容，时间以合同为准。） | 9 |
|  |  | 本项目拟派项目负责人于2022年1月1日以来担任过类似建设工程第三方安全辅助性服务项目项目负责人的，每提供一个项目得3分，最高9分。（提供合同扫描件加盖公章，合同中需体现相关内容并体现项目负责人信息（如合同中无法体现项目负责人信息的，可提供合同甲方盖章的证明材料），时间以合同为准，投标人与项目负责人业绩不可兼得分。） | 9 |
| 4 | 拟投入本项目人员配备 23分 | 项目负责人应具有国家注册监理工程师证书（注册专业为土木建筑工程专业）、高级注册安全工程师（建筑施工安全专业）执业资质或者建设工程类高级工程师职称，具备单独1项得2分，2项及以上得4分。（须同时提供相关证书及劳动合同扫描件加盖公章，未按要求提供的，不得分） | 4 |
|  |  | 安全从业人员3名（除项目负责人外），具有初级注册安全工程师证书（建筑施工安全专业）的每个得1分，中级及以上的每个加0.5分，本项最多得4.5分。（提供相关资质证书扫描件加盖公章） | 4.5 |
|  |  | 监理从业人员3名（除项目负责人外），具有国家注册监理工程师证书（土木建筑工程专业）的每个得1.5分，本项最多得4.5分。（提供相关资质证书扫描件加盖公章） | 4.5 |
|  |  | 燃气从业人员5名（除项目负责人外）（其中包含：安全从业人员4名、执法辅助人员1名）： 安全从业人员4名： ①提供“拟派人员具有燃气行业2年及以上工作经验”的承诺书，每承诺1名符合上述要求的人员得0.5分，满分2分；②每提供1名燃气行业相关证书的人员，得0.5分，满分2分。（提供相关资质证书扫描件加盖公章） 执法辅助人员1名： 具有本科学历，同时具备1年及以上法律相关工作经验的得1分，研究生及以上学历，同时具备1年及以上法律相关工作经验的得1.5分，本项最多得1.5分。（提供身份证、毕业证书扫描件及工作经验承诺书加盖公章） | 5.5 |
|  |  | 日常辅助性工作人员3名（除项目负责人外）： 具有本科学历，同时具备1年及以上相关工作经验的每个得1分，研究生及以上学历，同时具备1年及以上相关工作经验的每个得1.5分，本项最多得4.5分。（提供身份证、毕业证书扫描件加盖公章） | 4.5 |
| 5 | 设备及办公设施10分 | 拟投入本项目的设备：电脑2台，打印复印一体机2台（其中一台为彩色打印机）、数码相机1台、执法记录仪4部，满足工作需要的专用机动车4辆，以承诺书为准（格式自拟），全部满足得10分，每缺少一项扣2分，扣完为止。 | 10 |

- 第四章 服务需求

一、服务范围、内容：

1、服务范围：针对区在建工程项目和城市燃气项目，并根据项目进展进行调整。

2、服务内容：协助采购人对在建工程、城市燃气开展安全方面辅助性工作，并配合提供日常辅助性工作及临时性、突击性工作服务，按时提供周工作计划，日报、周报、月度分析报告等信息支撑，服从采购人的工作安排。

二、具体服务事项

1、协助采购人对在建工程开展安全方面辅助性工作，包括但不限于为采购人开展在建工程责任主体单位（建设单位、监理单位、施工单位）安全生产责任制落实情况检查提供专业技术支持；为采购人进行工程项目安全类文件、资料、资质、证书、报告等审查核验提供专业技术支持；根据采购人要求当场告知相关参建单位存在的违反现行法律、法规、规章和工程建设强制性标准，未按照施工组织设计中的质量、安全技术措施和专项施工方案组织施工及其他类型的安全隐患问题，指导立行立改，或为采购人下发安全隐患整改告知单，责令限期整改提供专业技术支持；为采购人针对违规违章隐患问题较多、安全意识淡薄、安全风险大的项目开展排查整治工作提供专业技术支持；对参建单位拒不落实安全整改要求的，为采购人提供合理意见建议。

2、按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)378号》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)》要求（如有最新规范，按现行国家、项目所在地区最新规范要求），针对危险性较大的分部分项工程，为采购人甄别各参建单位是否按照文件规定履行职责、程序等情况，以及现场存在的问题及安全隐患提供专业技术支持。

3、协助采购人执行日常辅助性及临时性、突击性服务工作。包括加强与安全方面辅助性工作对接，及时收集、汇总、整理在建项目动态数据信息及其他需求数据信息，并进行综合分析，提供意见建议；根据采购人职责需要，编制应急预案、安全工作方案、会议材料、工作简报、专报、月报、数据报表等文件；配合开展施工安全和技能宣传教育培训等；配合采购人工作需要，承担节假日或者休息时间的临时性加班任务；以及采购人交代的其它工作任务。

4、城市燃气日常安全工作及辅助性服务：协助采购人开展对燃气经营企业、燃气用户信息统计、安全技术服务等；协助采购人开展“安心用气工程”建设、燃气安全风险隐患整治、应急处置等；为采购人提供燃气用户气瓶、燃烧器具以及配套管阀、燃气泄露安全保护装置的产品质量技术服务等；协助采购人开展应急预案、燃气安全整治方案等文件制定；协助采购人开展燃气安全和技能相关培训等；以及采购人交代的其它工作任务。

具体详见招标文件“第五章 合同条款”。

三、服务频次及配置

1、服务频次：项目覆盖频次满足需要，并根据需要及时调整。

2、服务人员配置要求：须配置15名专业人员，其中，项目负责人1名，安全从业人员3名，监理从业人员3名，燃气从业人员5名（安全从业人员4名、执法辅助人员1名），日常辅助性工作人员3名，所有人员由供应商根据采购文件要求自行配备。

3、人员要求：

（1）燃气安全从业人员4名：具有大学本科及以上文化程度，熟悉《江苏省燃气管理条例》、《南京市燃气管理条例》等法律法规，具备对燃气用户端、燃气管道、燃烧器具安全隐患识别的技术能力，2年及以上燃气安全从业工作经验，熟悉建邺区的地理环境，可以建立工作台账、撰写工作日志、报告等。

（2）燃气执法辅助人员1名：具有大学本科及以上文化程度，熟悉《南京市燃气管理条例》《行政处罚法》等法律法规，具备法律基础理论知识和素养，可以制作行政处罚法律文书、档案等，具有1年及以上的法律有关工作经验。

（3）日常辅助性工作人员3名：具有大学本科及以上文化程度，有较强的文字材料撰写能力，熟练使用office、wps等办公软件，具有数据处理与分析能力，1年及以上相关工作经验。

3、服务办公设备配置：电脑2台，打印复印一体机2台（其中一台为彩色打印机）、数码相机1台、执法记录仪4部。

4、服务车辆配置：提供4辆5人座及以上能满足工作需要的服务专用机动车辆。

- 四、付款方式

- 本项目按每3个月进行一次付款，每3个月1次的考评结束后根据考评结果支付3个月费用的80%。剩余20%费用经采购人考核合格后合同期满一次性支付剩余款项。

- 五、考核办法

- （一）考评原则

- 1.定期考评：每3个月的月底前进行一次考评，全面评估第三方工作人员工作业绩。

- 2.量化评分：起评总分100分，依据各项考核指标实际完成情况进行加减分。

- 3.等级划分：考评结果分为优秀（90分（含）以上）、良好（75分（含）以上）、及格（60分（含）以上）、不及格（60分以下）四个等级。

- （二）考评办法

- 1.日常出勤

- （1）缺勤指标计算

- 缺勤指标=总缺勤天数/总用工人数。

- （2）评分标准

- 1）缺勤指标小于等于1.5，不扣分；

- 2）缺勤指标大于1.5、小于等于2，扣10分；

- 3）缺勤指标大于2、小于等于2.5，扣 20 分；

- 4）缺勤指标大于2.5、小于等于3，扣30分；

- 5）缺勤指标大于3，扣40分。

- （3）旷工处理

- 1）出现无故旷工1人次，考评等级直接评定为良；

- 2）出现无故旷工2人次，考评等级直接评定为及格；

- 3）出现无故旷工3人次（含）以上，考评等级直接评定为不及格；

- 4）人员更换

- 对缺勤次数较多且不配合改正，以及出现无故旷工且不配合改正的人员，可要求第三方及时更换人员。

- 2.开展安全方面辅助性工作

- （1）评分原则

- 每周应制定安全方面辅助性工作计划，依据计划执行情况及周安全方面辅助性工作小结、月报等提供情况进行评分。

- （2）评分标准

- 1）出现1次未完成，扣20分；

- 2）出现2次未完成，扣40分；

- 3）出现3次及以上未完成，直接评定不及格。

- 3.执行临时机动任务

- （1）加分标准

- 每执行1次临时机动任务（如周末加班或者工作时间加班超过晚上20点）/单人，加0.1分。

- （2）扣分标准

- 1）无故拒绝配合1人次，扣20分；

- 2）无故拒绝配合2人次，扣40分；

- 5）无故拒绝配合3人次及以上，直接评定不及格。

- （3）人员更换

- 对于无故拒绝配合工作的人员，可要求第三方更换人员。

- 4.及时发现安全事故隐患

- （1）加分标准

- 1）及时发现并报告甲方重大事故隐患，每一个隐患加2分；

- 2）及时发现并报告甲方一般事故隐患，每一个加0.1分；

- （2）扣分标准

- 1）对已开展安全方面辅助性工作的项目或场所，且属于安全方面辅助性工作范围内的，未能及时发现和报告存在的一般事故隐患，每一个隐患扣5分，超过10个，当期考评直接评定为不及格；

- 2）对已开展安全方面辅助性工作的项目或场所，且属于安全方面辅助性工作范围内的，未能及时发现和报告存在的重大事故隐患，每一个隐患扣10分；因此项重大事故隐患导致事故发生的，当期考评直接评定为不及格；因此项重大事故隐患导致亡人事故或者造成1000万元（含）以上直接经济损失的，直接总体评定为不及格。

- （三）奖惩机制

- 1.优秀等级

- 每季度正常支付第三方80%合同款项。

- 2.良好等级

- 每季度支付75%合同款项；如下一季度考评优秀，余下5%可以补充支付，否则继续延期支付；如出现 3次考评为良，年终扣除总款5%；如出现4次考评为良，年终扣除总款10%。

- 3.及格等级

- 每季度支付70%合同款项；如下一季度考评优秀，余下10%可以补充支付；否则继续延期支付；如出现2次考评为及格，年终扣除总款10%；出现3次及以上考评为及格，年终扣除总款15%。

- 4.不及格等级

- （1）出现1次考评不及格的，年终直接扣除合同总款15%；

- （2）出现2次及以上考评不及格的，年终直接扣除合同总款20%。

- 合同条款

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

合同编号:

政府采购计划号:

采购人(以下称甲方) :南京市建邺区建设局

住所地:

供应商(以下称乙方) :

住所地:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《 中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务

一、在建工程安全和城市燃气安全辅助性服务

(一)为甲方开展在建工程责任主体单位安全生产责任制落实情况检查提供专业技术支持:

1、建设单位安全生产责任

(1)是否向施工单位提供真实、准确、完整的施工现场及毗邻区域内的地下管线资料，气象和水文资料，以及相邻建筑物、地下工程的有关资料；

(2)是否存在随意压缩合理工期、盲目赶工的现象；

(3)新开工、复工或在建的工程项目是否已办理了施工许可手续；

(4)是否履行安全生产管理职责、是否落实建筑施工安全生产责任制等相关规定。

2、监理单位安全生产责任

(1)监理机构的人员配备和安全监理规划、细则实施情况；

(2)相关方案的审批执行情况，危大工程及相关安全动态监理情况；

(3)安全生产隐患的整改闭合情况；

(4)严重安全生产隐患的报告情况。

3、施工单位安全生产责任

(1)非法、违法施工行为；

(2)安全管理机构的设置和管理制度的健全情况；

(3)作业人员安全教育培训和应急救援预案编制及演练情况；

(4)施工企业对项目施工安全管理制度的执行情况；

(5)安全专项施工方案编制、审核、报审、审批、执行情况；

(6)危险源辨识、分级、管控情况；

(7)建筑起重机械安全检查和整改情况；

(8)作业脚手架、高大模板支撑系统安全的检查和整治情况；

(9)深基坑、高边坡、地下暗挖工程安全的检查和整治情况；

(10)防高坠及安全防护措施的检查和整治情况；

(11)施工现场消防安全检查和整治情况；

(12)三防(防风防汛防暑)工作开展情况；

(13)安全生产标准化建设情况；

(14)安全生产责任制的落实情况；

(15)安全生产隐患的整改落实情况。

4、其他安全生产责任

(二)危险性较大的分部分项工程方面

具体按照江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)378号》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)》要求（如有最新规范，按现行国家、项目所在地区最新规范要求），针对危险性较大的分部分项工程，为甲方甄别各参建单位是否按照文件规定履行职责、程序等情况，以及现场存在的问题及安全隐患提供专业技术支持。

（三）城市燃气安全方面辅助性工作

（1）辅助甲方对燃气经营企业、燃气用户开展信息统计、安全技术服务等；

（2）辅助甲方开展“安心用气工程”建设、燃气安全风险隐患整治、应急处置等；

（3）辅助甲方开展燃气用户气瓶、燃烧器具以及配套管阀、燃气泄露安全保护装置的产品质量技术服务等；

（4）辅助甲方开展应急预案、燃气安全整治方案等文件制定；

（5）辅助甲方开展燃气安全和技能相关培训等；

（6）以及甲方交代的其它工作任务。

二、乙方工作成果提交要求

1、乙方专业技术人员要求熟悉各建筑工地或燃气使用场所范围及各方安全职责；对辅助甲方开展安全方面辅助性工作中发现的问题及时整理汇总，编制成问题清单、整改单报甲方，并为甲方指导、监督、牵头推进问题整改提供专业技术支持；能与日常工作事务对象保持良好沟通，辅助甲方有效促进隐患问题整改；对于整改迟迟不落实、不到位的，应及时统计汇总相关情况，分析具体原因，为甲方提供相关专业意见建议；

2、乙方应根据甲方实际工作需要，提供周安全方面辅助性工作计划、周安全方面辅助性工作小结、简报、月报（包括安全方面辅助性工作记录、隐患问题整改情况清单、月度情况总结、照片影像等）、每月安全服务指导意见书（包括对重点建筑工地、燃气使用场所的安全形势分析、问题菜单、工作计划及重点等）、各类汇报、培训课件、年度总结等材料。

3、乙方的辅助性服务工作及人员必须服从甲方统一安排。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为    (大写)   人民币。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律

效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

一、日常工作要求

(一)审查核验专业技术支持

根据需要为甲方开展工程安全类文件、资料、资质、证书、报告等程序性、针对性、有效性审查核验提供专业技术支持。

(二)安全方面辅助性工作

应包括为甲方开展下列基本内容检查提供专业技术支持:

1、参建单位安全生产保证体系人员到岗覆职情况，安全规章制度落实情况；

2、施工现场是否存在违反标准、规范、安全技术情况，甄别现场施工是否与施工组织设计中的安全技术措施、安全类专项施工方案不相符情况；

3、施工现场作业人员、施工机械、施工工艺等是否存在安全隐患及违规违章情况；

4、燃气用户气瓶、燃烧器具以及配套管阀、燃气泄露安全保护装置等产品质量和使用安全。

(三)报告

1、在安全方面辅助性工作中发现安全事故隐患，或违反现行法律、法规、规章和工程建设强制性标准，未按照施工组织设计中的质量、安全技术措施和专项施工方案组织施工的，及时告知甲方，辅助甲方开展相关整改工作。

2、建立安全方面辅助性工作记录等台账报甲方。

3、针对各类安全隐患问题整改闭环（在建工地的需有监理和建设单位核查整改结果），为甲方开展抽查复核提供专业技术支持。

(1)在安全方面辅助性工作中，乙方对发现的安全问题和隐患应辅助甲方逐一和参建单位交底，并提出整改意见或建议;要出具安全方面辅助性工作报告和专业评估报告，报告需由参与辅助性工作的所有成员签名并加盖单位印章报甲方。

报告主要内容包括:企业基本信息、问题情况汇总、体现相关问题的证据材料、整改建议等内容。

(2)在安全方面辅助性工作中，乙方要辅助甲方对发现的安全问题和隐患进行复查，并逐一核实参建单位整改情况;乙方要就复查结果出具安全方面辅助性工作报告和专业评估报告，报告需由参与辅助性工作的所有成员签名并加盖单位印章报甲方。

复查报告主要内容包括:复查企业基本信息、复查整改结果的相关证据材料、复查整改情况汇总等内容。

4、在安全方面辅助性工作中，对发现的违规违章事项多、安全意识淡薄、安全风险大的项目应及时向甲方报告。

5、以安全辅助性服务工作周报、月报或专题报告等形式向甲方例行报告。

(四)会议

在安全方面辅助性工作开展后，及时辅助甲方召集各参建单位参加问题反馈会议，分析评价安全情况，同时提出整改意见建议，并及时传达有关主管部门的安全规范、标准和文件规定，贯彻落实安全生产标准化要求。

二、安全辅助性服务工作依据

(一)法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等。

(二)部门规章:《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令)、《建筑起重机械安全监督管理规定》 (建设部令第166号)、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》(住建部令第17号)等。

(三)规范性文件:《住建部关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》(建办质[2018]31号)、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》( 建市[2006]248号)、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)、《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号)、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)》(苏建质安[2019]378号)、《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》(苏建管质[2009]5)号等。

(四)、强制性标准和强制性条文

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59 -2011)、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016) 、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)、《建 筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JG146-2005)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)等。

三、乙方安全辅助性服务组织架构、范围、频次

组织架构(人员基本配备) :

设项目负责人1人，要求须具有。

在建工程安全、城市燃气安全服务小组

1、在建工程安全、城市燃气安全服务小组

(1)人员要求:

设项目负责人1人，项目负责人必须具有；

专业人员（不含项目负责人）：

安全从业人员3名；

监理从业人员3名；

燃气从业人员5名（安全从业人员4名、执法辅助人员1名）；

日常辅助性工作人员3名

(2)设备及车辆

办公场所:甲方提供;

办公设备:电脑及打印机等(乙方自备)

办公车辆:专用车辆4辆(乙方自备)

专业检查设备:根据项目需要由乙方自备

服务范围:建邺区管项目，含未报监项目，具体工作量由甲方安排。

安全方面辅助性工作频次:报监项目每月1次，涉及超过一定规模危大工程每月2次，未报监项目每月1次。甲方对具体服务频次如修改，乙方不得有异议。

（3）乙方不得随意更换人员，乙方投入的人员不符合现场管理的要求，甲方有权要求乙方无条件更换。乙方如需更换人员，需征得甲方同意。

四、乙方工作期间发生的安全事故或其他财产损失和人身伤害，均由乙方承担相关经济和法律责任。

乙方必须为本项目所有人员购买足额意外伤害保险。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同有效期内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

第七条 履约保证金

履约担保的形式:  /

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方在甲方应付款前三日内向甲方开具发票。

3、付款方式:按每3个月进行一次付款，每3个月1次的考评结束后根据考评结果支付3个月费用的80%。剩余20%费用经甲方考核合格后合同期满一次性支付剩余款项。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方支付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，应当按照同期存款利率支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方未按本合同和甲方要求定期开展安全方面辅助性工作或提交工作成果的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、乙方未按本合同和甲方的要求配备人员、设备或车辆等内容的，或乙方配备的相关内容不符合合同约定的，每缺少一项或有任何一项不符合要求的，乙方应承担违约金10000 元/次。如甲方催告限期整改的，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

8、乙方未按约定提交工作成果报告，包括但不限于：每周提供安全方面辅助性工作小结，每月提供月报（包括安全方面辅助性工作记录、隐患问题整改情况清单、月度情况总结、照片影像等），如提交的工作成果报告不完整（缺失），或提交的证据材料无法证明对应的问题，则每发现一次乙方应承担违约金10000 元。如甲方催告限期整改的，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

9、乙方根据合同约定应承担的违约金，甲方有权在应付款时直接扣除，乙方对此没有异议。

10、乙方违约的，甲方为维权所支出的律师费、诉讼费、差旅费等由乙方承担。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议:

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 对乙方的服务考核要求

1、确保项目组符合本服务项目规定的办公和人员配置不得随意变更和缩减，如有变化应及时向甲方报告。

2、在进行安全方面辅助性工作时，应严格恪守职业道德，诚实守信，不得泄漏相关企业的技术和商业秘密。

3、建立服务人员考核机制，将服务水平和质量与奖惩挂钩，对职业道德差、工作水平低的人员，要坚决予以淘汰并要求乙方承担违约金 10000 元。

乙方所提供项目组所有人员每周在岗上班时间不少于5个工作日，每天不少于8小时，否则甲方有权随时解除合同。如甲方要求加班(休息日，法定节假日)，乙方需无条件接受，加班费用已包含在服务总价款中，甲方无需另行支付。

甲方认为不称职的安全服务人员，有权限要求乙方单位更换相关人员。更换人员一周内到位，人员标准不能低于原人员要求。

4、严格执行各级关于对安全服务机构的管理规定，主动接受区建设局及相关部门的监督、检查和指导，并积极配合安全部门及其工作人员依法实施的监督检查。

5、不得借服务为名，向被服务企业收取财物或者其他好处，不得利诱贿赂安全监管人员。如甲方收到相关单位的投诉，乙方每次应承担相当于收受金额双倍的违约金，且甲方有权解除本协议，并有权要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

6、要切实履行职责，安全方面辅助性工作不得走过场，不得弄虚作假，不得隐瞒真实情况。对发现在辅助性服务过程中帮助企业隐瞒存在安全问题的，甲方将有权终止本服务合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

9、甲方有权对考核机制进行修订，乙方不得因考核机制的修订而提出额外增加费用的要求。

第十五条 合同生效及其他

1、本项目服务壹年。

2、本项目服务期自2025年  月  日起至2026年  月  日止。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交招标机构存档。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、附件：廉政协议书

甲方（委托方）：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人或委托人：                    法定代表人或委托人：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

日期：   年   月   日                   日期：      年    月    日

- 廉政协议书

甲方：南京市建邺区建设局

乙方：

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，预防和遏止腐败现象，不断推动党风廉政建设工作，按照《民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，就（项目名称）事宜，自愿签订以下廉政协议条款。

一、甲方

1、甲方人员必须严格执行党和国家的方针、政策，依照法律、法规和规章履行职责，在服务过程中做到公正廉洁。

2、甲方人员不得参加乙方用公款支付的娱乐消费活动及吃请。

3、甲方人员不得接受乙方任何形式的馈赠。

4、甲方人员不得向乙方报销应由个人支付的各种费用。

5、甲方人员不得私下接待乙方有关采购事宜的询访。

二、乙方

1、乙方必须严格遵守国家法律、法规，依照合同履行职责，确保服务质量。

2、乙方不得以任何理由组织或者邀请甲方人员参加用公款支付的娱乐消费活动及吃请。

3、乙方人员不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠。

4、乙方不得以任何名义为甲方人员报销应由其个人支付的任何费用。

5、乙方人员不得私下向甲方人员询访有关工程事宜。

三、甲乙双方约定

1、甲乙双方必须认真履行本廉政协议，甲乙双方洽谈有关产品购买事宜，应在本合同条款约定范围内进行，坚持公开、透明的原则，严禁搞不正当交易。

2、甲乙双方如发现对方在此项目中有不廉洁行为，应坚持予以抵制，并及时向上一级纪检监察部门举报。

3、甲乙双方某一方通过不正当手段谋取利益，由该方当事人承担为此而造成的一切经济损失和法律责任。

4、甲乙双方某一方存在玩忽职守、贪污、行贿受贿行为，将依据有关法律、法规、规章等要求追究当事人责任。

5、本协议一式贰份（甲乙双方各执一份），经双方负责人签字、盖章后生效。

甲方：                           乙方：

法定代表人或委托人：             法定代表人或委托人：

年  月  日                       年  月  日

建邺区建设局安全第三方工作人员
日常管理及业绩考核办法

一、目的

为规范建设局安全第三方工作人员管理，客观公正评价其工作表现，确保安全辅助性服务工作有效开展，特制定本办法。

- 二、考核办法

- （一）考评原则

- 1.定期考评：每3个月的月底前进行一次考评，全面评估第三方工作人员工作业绩。

- 2.量化评分：起评总分100分，依据各项考核指标实际完成情况进行加减分。

- 3.等级划分：考评结果分为优秀（90分（含）以上）、良好（75分（含）以上）、及格（60分（含）以上）、不及格（60分以下）四个等级。

- （二）考评办法

- 1.日常出勤

- （1）缺勤指标计算

- 缺勤指标=总缺勤天数/总用工人数。

- （2）评分标准

- 1）缺勤指标小于等于1.5，不扣分；

- 2）缺勤指标大于1.5、小于等于2，扣10分；

- 3）缺勤指标大于2、小于等于2.5，扣 20 分；

- 4）缺勤指标大于2.5、小于等于3，扣30分；

- 5）缺勤指标大于3，扣40分。

- （3）旷工处理

- 1）出现无故旷工1人次，考评等级直接评定为良；

- 2）出现无故旷工2人次，考评等级直接评定为及格；

- 3）出现无故旷工3人次（含）以上，考评等级直接评定为不及格；

- 4）人员更换

- 对缺勤次数较多且不配合改正，以及出现无故旷工且不配合改正的人员，可要求第三方及时更换人员。

- 2.开展安全方面辅助性工作

- （1）评分原则

- 每周应制定安全方面辅助性工作计划，依据计划执行情况及周安全方面辅助性工作小结、月报等提供情况进行评分。

- （2）评分标准

- 1）出现1次未完成，扣20分；

- 2）出现2次未完成，扣40分；

- 3）出现3次及以上未完成，直接评定不及格。

- 3.执行临时机动任务

- （1）加分标准

- 每执行1次临时机动任务（如周末加班或者工作时间加班超过晚上20点）/单人，加0.1分。

- （2）扣分标准

- 1）无故拒绝配合1人次，扣20分；

- 2）无故拒绝配合2人次，扣40分；

- 5）无故拒绝配合3人次及以上，直接评定不及格。

- （3）人员更换

- 对于无故拒绝配合工作的人员，可要求第三方更换人员。

- 4.及时发现安全事故隐患

- （1）加分标准

- 1）发现并报告甲方重大事故隐患，每一个隐患加2分；

- 2）发现并报告甲方一般事故隐患，每一个加0.1分；

- （2）扣分标准

- 1）对已开展安全方面辅助性工作的项目或场所，且属于安全方面辅助性工作范围内的，未能及时发现和报告存在的一般事故隐患，每一个隐患扣5分，超过10个，当期考评直接评定为不及格；

- 2）对已开展安全方面辅助性工作的项目或场所，且属于安全方面辅助性工作范围内的，未能及时发现和报告存在的重大事故隐患，每一个隐患扣10分；因此项重大事故隐患导致事故发生的，当期考评直接评定为不及格；因此项重大事故隐患导致亡人事故或者造成1000万元（含）以上直接经济损失的，直接总体评定为不及格。

- （三）奖惩机制

- 1.优秀等级

- 每季度正常支付第三方80%合同款项。

- 2.良好等级

- 每季度支付75%合同款项；如下一季度考评优秀，余下5%可以补充支付，否则继续延期支付；如出现 3次考评为良，年终扣除总款5%；如出现4次考评为良，年终扣除总款10%。

- 3.及格等级

- 每季度支付70%合同款项；如下一季度考评优秀，余下10%可以补充支付；否则继续延期支付；如出现2次考评为及格，年终扣除总款10%；出现3次及以上考评为及格，年终扣除总款15%。

- 4.不及格等级

- （1）出现1次考评不及格的，年终直接扣除合同总款15%；

（2）出现2次及以上考评不及格的，年终直接扣除合同总款20%。

- 第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- （一）投标函(格式)：

投  标  函

致苏美达国际技术贸易有限公司：

我方收到贵方编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供苏美达国际技术贸易有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者苏美达国际技术贸易有限公司恶意串通、决不向采购人、苏美达国际技术贸易有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

招标编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目                        的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

- （三）开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章)                            招标编号：

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(小写)： 元 |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （四）细目报价表 (格式)：

细目报价表

投标人名称（盖章）                              招标编号：

| 序号 | 分项名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 金额大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（五）服务需求响应偏离表（格式）：

服务需求响应偏离表

招标编号：

| - 序号 | - 招标文件条目号 | - 招标文件要求的商务条款 | - 投标文件响应情况 | - 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、投标人应对招标文件《服务需求》的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

- “偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- （六）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （七）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （八）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式）：

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。