招　标　文　件

项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0475

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年11月 25 日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投 标 文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市钟楼区城市管理局]的委托，常州市政府采购中心就[常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0475])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0475

2.项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

3.预算金额：

分包1：692.98万元；

分包2：466.14万元；

分包3：399.6万元；

分包4：369.46万元；

分包5：143.56万元。

- 4.本项目  设定  最高限价，最高限价为：

- 分包1：692.98万元；

- 分包2：466.14万元；

- 分包3：399.6万元；

- 分包4：369.46万元；

- 分包5：143.56万元。

5.采购需求（简介）：本项目为常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目，本项目主要是对北港街道、西林街道、五星街道、新闸街道、永红街道绿化进行委托管养（具体范围详见清单及现场交办边界），达到市城市长效管理考核要求。每个投标人可选择相应的分包投标，兼投不兼中。在分包一中被推荐为第一中标候选人的单位可参与分包二评标，但不得成为分包二的推荐中标候选人，按分包顺序，以此类推。

6.合同履行期限：2025年1月1日-2025年12月31日。各标段新增路段以清单备注日期为准。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区城市管理局

地址：常州市钟楼区星港路88号

联系人：姚女士

联系方式：0519-81986006

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目合同

招标人（以下称甲方）:常州市钟楼区城市管理局

中标人（以下称乙方）:

合同编号：

签订地点：钟楼区城市管理局

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同标的

| 标段序号 | 项目名称 | 范围 | 规模（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

合同价款人民币：          元/年。

三、合同期限

根据常州市政府采购中心常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目公开招标的结果，甲方确定乙方为常州市钟楼区          绿化养护作业项目服务的承包人，项目服务期限为1年，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

四、下列文件为本合同不可分割部分

1.招标文件；

2.中标通知书；

3.乙方的投标文件；

4.乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

五、甲方权利和义务

1.根据本项目招标文件中约定的绿化养护技术规范、质量标准、考核办法和钟楼区城管局下发的《关于调整钟楼区公园、绿化考核细则的通知》，对乙方养护服务及履行合同情况进行指导和考核；

2.有对《关于调整钟楼区公园、绿化考核细则的通知》的解释权和根据实际情况进行完善和补充的权利；

3.根据考核结果，按季向乙方支付服务费；

4.审核乙方提交的绿化养护服务管理方案、年度及月度管理计划、应急预案；

5.监督乙方履行承诺；

6.听取乙方提出的建议并给予答复；

7.负责标段内口袋公园、绿地广场内部路面或公厕整体改造、亭桥有倒塌风险、基础设施或健身设施全部更新的大型维修。

8.负责因恶劣天气等不可抗力导致的树木缺株补种和设施损坏维修。

9.处理非乙方原因产生的各类纠纷。

六、乙方权利和义务

1.根据有关法律、法规、招标文件的规定及本标段养护的实际情况，按要求提交养护服务管理方案、年度及月度管理计划、应急预案，经甲方认可并备案；

2.按照绿化养护质量标准、技术要求、长效管理考评标准做好标段养护管理工作，接受甲方和相关管理部门的考核及其结果；

3.在本标段养护管理区域组成固定的专业服务队伍，负责本标段养护的日常管理工作，按有关规定为符合条件的人员及时缴纳社会保险，签订劳动用工合同，人员工资不得低于常州市最低工资标准，独立承担人员用工风险、处理劳资纠纷；

4.独立承担管理期间因未尽安全保障义务或其它原因导致的人身、财产损害赔偿责任；

5.不得利用提供养护管理服务的便利获取不当利益；

6.在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的指令性任务；

7.接受甲方和社会监督，对存在的问题在规定时间内整改到位，并将整改结果报甲方；

8.及时向甲方报告本标段管理区域内发生的重大事项；

9.不得将本养护服务合同转包或转委托第三方；

10.对本标段养护的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意报有关部门方可实施；

11.负责标段内除甲方维修责任之外的所有维修责任；

12.合同终止时，向甲方移交全部档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

13.在岗的养护人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志，以上着装由乙方自行负责购买，式样报甲方确定；

14.合同期内标段范围内绿化移植审批的零星工程，直接委托乙方实施，移植经费由乙方与申请单位协商。

15．乙方必须为本标段内树木倒伏断枝、口袋公园和绿地广场基础设施等发生意外事故造成第三者人身伤亡或财产损失的潜在风险，购买公众责任保险。

七、款项支付

1.甲方每月对乙方的服务进行考核，按季度根据考核结果及结算进度要求支付服务费用；满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.乙方开具正式发票，凭票向甲方申请付款，甲方收到发票及相应付款所需材料后向乙方支付相应费用，因乙方未及时提供发票导致相应后果的，甲方不承担任何责任；

3.以银行转帐、转账支票等方式结算支付。

八、绿化养护内容的调整

合同期内因实际绿化养护面积与招标文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准，且不再因此调整合同金额；

九、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；

2.在合同生效后，甲方无故拒绝乙方，应向乙方偿付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

3.乙方出现下列情况之一的，乙方应承担相应违约责任并向甲方支付合同总金额5%的违约金：

(1)由于自身管理不善发生群体性事件的；

(2)发生重大违规违法现象的；

(3)有媒体曝光、市长热线等投诉且整改不到位的；

(4)有严重侵犯工人利益的，如公司未按时缴纳社保或发放工资，经甲方督促在规定的时间段仍未缴纳或发放的；或合同期内出现两次未及时缴纳社保或发放工资的。

十、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任；

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3.有下列情形之一，甲方可以解除合同：

(1)乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同；

(2)乙方将养护合同进行转包的；

(3)同一事项，乙方两次未按甲方要求及时进行整改，且无正当理由的；

(4)乙方在合同期内月度考核得分两次低于80（含80）分的；

(5)经查证，发现乙方提供虚假材料谋取中标的，同时报相关部门依法查处；

(6)由于政策调整或管理权属发生变化，甲方有权解除合同。

4.被终止养护合同的项目由原招标产生的第二名绿化投标单位续养，养护价格以原中标价为准，不作调整。若第二名放弃，依次顺延。若全部放弃，重新招标选择养护单位。

十二、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

12.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

12.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

12.2.1履约保证金退还方式：

12.2.2履约保证金退还时间：

12.2.3履约保证金退还条件：

12.2.4履约保证金不予退还的情形：

十三、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、附则

1.本合同在双方签字盖章后生效；

2.本合同一式六份，甲乙双方各执三份；

3.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：常州市钟楼区城市管理局           乙方：

单位名称(章)：                         单位名称(章)：

法定代表人：                           法定代表人：

分管领导：                             开户银行：

经办人：                               银行账号：

签订日期：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

2.预算金额：

分包1：692.98万元；

分包1：466.14 万元；

分包1：399.6万元；

分包1：369.46万元；

分包1：143.56万元。

- 3.本项目  设定  最高限价，最高限价为：

- 分包1：692.98万元；

- 分包2：466.14万元；

- 分包3：399.6万元；

- 分包4：369.46万元；

- 分包5：143.56万元。

4.采购项目概况（简介）：本项目为常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目，本项目主要是对北港街道、西林街道、五星街道、新闸街道、永红街道绿化进行委托管养（具体范围详见清单及现场交办边界），达到市城市长效管理考核要求。每个投标人可选择相应的分包投标，兼投不兼中。在分包一中被推荐为第一中标候选人的单位可参与分包二评标，但不得成为分包二的推荐中标候选人，按分包顺序，以此类推。

| 序号 | 项目名称 | 范围 | 规模（㎡） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 北港街道 | 1903836.00 | 692.98 |
| 2 | 二标段 | 西林街道 | 1290065.53 | 466.14 |
| 3 | 三标段 | 新闸街道 | 1084569.4 | 399.6 |
| 4 | 四标段 | 五星街道 | 963949.25 | 369.46 |
| 5 | 五标段 | 永红街道 | 391760.08 | 143.56 |

5.合同履行期限：

- 5.1服务期限：2025年1月1日-2025年12月31日。各标段新增路段以清单备注日期为准。

5.2进场时间：拟定于2025年1月1日进场，具体以合同签订内容为准。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）实施时间：2025年1月1日-2025年12月31日。各标段新增路段以清单备注日期为准。

（2）实施地点：招标人指定地点

附件：各标段养护清单

| 标段一北港街道道路绿化养护项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至范围：东至新运河、西至五星街道交界处、南至老运河、北至西林街道交界处 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路 | 起止点（范围标注） | 绿化面积（㎡） | 行道树（棵） | 备注 |
| 1 | 新运河东侧 | 运河路-美吉特家博城 | 69000 |  | 自2025年1月1日-2025年12月31日。其中：1.口袋公园3座，已纳入道路绿化面积，面积27200㎡（丁香苑西侧口袋公园、环华物流口袋公园、梧桐香郡口袋公园）；2.名木古树1棵。 |
| 2 | 平陵大桥下 | 桂花路两侧 | 35513 |  |  |
| 3 | 桂花路 | 运河路-松涛路 | 99700 | 691 |  |
| 4 | 紫薇路 | 枫林路-中石油 | 15508 | 57 |  |
| 5 | 童子河西路 | 玉兰路-松涛路 | 151095 | 329 |  |
| 6 | 童子河西路延伸段 | 松涛路-西林交界处 | 20000 | 28 |  |
| 7 | 童子河东路1 | 玉兰路-丁香路 | 126757 | 350 |  |
| 8 | 玉龙路 | 运河路-白杨路 | 128530 | 289 |  |
| 9 | 玫瑰路 | 星港路-白杨路 | 16058 | 310 |  |
| 10 | 茶花路 | 玉兰路-公交站牌（东侧） 玉兰路-诊所（西侧） | 37479 | 444 |  |
| 11 | 月季路 | 雨润东-后塘河，玉兰路-水杉路 | 13715 | 426 |  |
| 12 | 棕榈路 | 月季路-桂花路（北侧） 途邦汽车-桂花路（南侧） | 118835 | 809 |  |
| 13 | 丁香路 | 新运河-月季路 | 28235 | 104 |  |
| 14 | 枫林路 | 桂花路-童子河西路 | 12751 | 185 |  |
| 15 | 松涛路 | 桂花路-月季路 | 137893 | 245 |  |
| 16 | 枫香路 | 紫薇路-童子河西路 | 6400 | 54 |  |
| 17 | 白杨路 | 玉龙路-月季路 | 13686 | 247 |  |
| 18 | 后塘河路 | 玉龙路-月季路 | 20000 |  |  |
| 19 | 水仙花路 | 丁香路-后塘河路 | 4320 | 79 |  |
| 20 | 和光路 | 丁香路-后塘河路 | 1800 | 36 |  |
| 21 | 童子河东路2 | 棕榈路-松涛路 | 3530 | 102 |  |
| 22 | 枫叶路 | 棕榈路-松涛路 | 920 | 61 |  |
| 23 | 梧桐河南路 | 雨润工地围墙-月季路 | 890 | 62 |  |
| 24 | 樱花路 | 玉兰路-梧桐路 | 89222 | 430 |  |
| 25 | 合欢南路 | 合欢路-健龙金属 | 4839 | 81 |  |
| 26 | 标准厂房 | 标准厂房 | 69995 | 280 |  |
| 27 | 梅花路 | 玉兰路-梧桐路 | 30742 | 329 |  |
| 28 | 香樟路 | 樱花路-茶花路 | 22136 | 374 |  |
| 29 | 合欢路 | 金林骨科-茶花路 | 99536 | 161 |  |
| 30 | 水杉路 | 桂花路-月季路 | 16005 | 385 |  |
| 31 | 梧桐路 | 樱花路-财经学校东 | 69416 | 359 |  |
| 32 | 梧桐香郡南侧 | 玉龙路-茶花路 | 14000 |  |  |
| 33 | 龙宝路 | 水杉路-梧桐路 | 599 | 28 |  |
| 34 | 海棠路 | 玉兰路-星港路 | 4755 | 82 |  |
| 35 | 龙江路 | 老运河-光辉桥（西侧） | 21160 | 13 |  |
| 36 | 星港路 | 月季路-新运河，月季路-龙江路（北侧） | 170135 | 858 |  |
| 37 | 银杏路 | 樱花路-海棠路 | 17143 | 454 |  |
| 38 | 玉兰路 | 新闸防洪站-龙江路高架 | 199423 | 441 |  |
|  | 小计1 |  | 1891721 | 9183 |  |
| 39 | 桂花路 | 运河路-玉兰路 |  | 21 | 新增道路自2025年1月1日-2025年12月31日。 |
| 40 | 后塘河北岸 | 玉龙南路—月季路 | 12115 |  |  |
|  | 小计2 |  | 12115 | 21 |  |
|  | 合计 |  | 1903836 | 9204 |  |

| 标段二西林街道道路绿化养护项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至范围：东至中凌桥、谭墅桥，西至常金大桥，南至312国道，北至北港街道交界处 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路 | 起止点（范围标注） | 绿化面积（㎡） | 行道树（株） | 备注 |
| 1 | 中吴大道 | 怀德南路-中凌桥 | 201132.72 | 981 | 自2025年1月1日-2025年12月31日。其中：1.口袋公园1座，已纳入道路绿化面积，面积3000㎡（泰盈八千里口袋公园） 2.月季花篱1325米，位于中吴大道。 |
| 2 | 龙江中路 | 雪松路-新运河 | 208130 | 867 |  |
| 3 | 船坊南路 | 中吴大道一童子河南路 | 1267 | 179 |  |
| 4 | 陈渡南路 | 中吴大道一童子河南路 | 1663 | 148 |  |
| 5 | 中田路 | 船坊南路一陈渡南路 | 464 | 53 |  |
| 6 | 紫荆西路 | 龙江中路-紫荆溪桥 | 329 | 82 |  |
| 7 | 清潭西路 | 龙江中路-谭墅 | 150 | 100 |  |
| 8 | 崇贤路 | 泽仁路-河滨东路 | 2159.83 | 131 |  |
| 9 | 崇圣路 | 泽仁路-朱夏墅路 | 2000 | 100 |  |
| 10 | 朱夏墅路 | 崇圣路-龙江高架 | 6015 | 163 |  |
| 11 | 船坊北路 | 清潭西路-中吴大道 | 1258 | 110 |  |
| 12 | 路劲城市印象周边 | 龙江高架-船舫北路 | 6293.76 |  |  |
| 13 | 外国语学校周边 | 泽仁路-朱夏墅路（东，南，北） | 6000 | 300 |  |
| 14 | 泽仁路 | 高架-皇粮浜公园西边 | 2827 | 130 |  |
| 15 | 启宸雅苑周边 |  | 8300 |  |  |
| 16 | 万科国宾道周边 |  | 1700 |  |  |
| 17 | 万科四季都会周边 |  | 5000 |  |  |
| 18 | 怀德南路 | 龙江路-常金大桥东 | 82895 | 27 |  |
| 19 | 玉龙路 | 松涛路-怀德南路 | 26384 | 46 |  |
| 20 | 中吴大道植树基地 | 西林公园西南角沿南童子河边 | 33500 |  |  |
| 21 | 邹傅路 | 怀德南路以南段 | 38529.01 | 332 |  |
| 22 | 梅庄路 | 龙江路-中吴大道 | 37894 | 463 |  |
| 23 | 白杨路 | 玉龙路-月季路南侧 | 343 | 47 |  |
| 24 | 西林路 | 白杨路-泽仁路 | 8190 | 325 |  |
| 25 | 松涛路 | 龙江高架-月季路 | 2706 | 45 |  |
| 26 | 月季路 | 怀德路-松涛路 | 6941 | 464 |  |
| 27 | 西港路 | 怀德南路-西岗工业园 | 140 |  |  |
| 28 | 张家路 | 邹傅路-张家村委 | 900 |  |  |
| 29 | 富林路 | 邹傅路-大明车业 | 5600 |  |  |
| 30 | 路劲城市主场东侧 | 华林路-梅庄路 | 3800 | 62 |  |
| 31 | 华兴路 | 梅庄路-华林路 | 2982 |  |  |
| 32 | 玫瑰路 | 怀德路-白杨路 | 765.2 | 52 |  |
| 33 | 茶花路 | 怀德路-公交站牌（东侧） 怀德路-诊所（西侧） | 436 | 113 |  |
| 34 | 华林路 | 西林路-华兴路 | 1765 | 224 |  |
| 35 | 西横林路 | 邹傅路-西林路 | 300 |  |  |
| 36 | 思贤雅苑周边 | 白杨路-松涛路 | 800 |  |  |
| 37 | 河滨东路 | 含运河边 | 69000 | 134 |  |
| 38 | 高架沿线绿道（运河南） | 钟楼大桥南侧 | 22548 |  |  |
| 39 | 常金匝道 |  | 29550 |  |  |
| 40 | 常金大桥 |  | 5800 |  |  |
| 41 | 新京杭运河两岸 | 武宜河大桥-常金大桥 | 302260 |  |  |
| 42 | 钟楼大桥引桥西侧圆盘 |  | 20670 |  |  |
| 43 | 钟楼大桥匝道（龙江路高架东侧） | 东边匝道红梅乳业南侧围墙 | 8010 |  |  |
| 44 | 钟楼大桥匝道（龙江路西侧、新312国道南） | 西边匝道-新312国道 | 18345 |  |  |
| 45 | 童子河沿岸 | 梅庄路到邹傅路 | 63000 |  |  |
|  | 小计1 |  | 1248742.52 | 5678 |  |
| 46 | 童子河西路 | 怀德路-枫香路 | 1438 | 64 | 新增道路自2025年1月1日-2025年12月31日。 |
| 47 | 华林东路 | 龙江路-华林家园三期南门 |  | 32 |  |
| 48 | 钟楼大桥引桥东侧圆盘 | 引桥东侧圆盘 | 38000 |  |  |
| 49 | 中吴广场周边 |  | 1885.01 | 38 |  |
|  | 小计2 |  | 41323.01 | 134 |  |
|  | 合计 |  | 1290065.53 | 5812 |  |

| 标段三新闸街道绿化养护项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至范围：东至龙江路，南至运河路（含运河路两侧），西至德胜河，北至龙城大道 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路、绿地名称 | 起止点（范围标注） | 绿化面积（㎡） | 行道树（棵） | 备注 |
| 1 | 新福路 | 新庆路-新裕路，玉龙路-凤凰河 | 13000 | 489 | 自2025年1月1日-2025年12月31日。其中：慧园内含公厕一座 |
| 2 | 新龙路 | 龙江路-春江南路 | 17870 | 837 |  |
| 3 | 沪宁高铁沿线绿化（铁路以北，玉龙路以东） | 西杨村地块；陈家巷地块 | 26523 |  |  |
| 4 | 新裕路 | 新龙路-新福路 | 2500 | 384 |  |
| 5 | 新庆路 | 运河路-龙城大道 | 6300 | 537 |  |
| 6 | 新康路 | 新龙路-新福路，新昌路-铁路 | 8200 | 409 |  |
| 7 | 新荷路 | 飞龙西路-铁路 | 1950 | 90 |  |
| 8 | 新旺路 | 玉龙路-新庆路 | 1150 | 128 |  |
| 9 | 新旺路南侧游园 | 新旺路南侧、铁路北侧 | 19600 |  |  |
| 10 | 飞龙西路 | 龙江路-春江南路 | 125382 | 1054 |  |
| 11 | 龙江路 | 新昌路-龙城大道 | 133222 | 235 |  |
| 12 | 龙江路（铁路以北段）沿线小游园 | 铁路-龙城大道 | 4220 |  |  |
| 13 | 玉龙路 | 运河路-龙城大道 | 80668 | 372 |  |
| 14 | 凤凰河 | 运河路-河海西路（新闸段） | 67000 |  |  |
| 15 | 新昌路 | 龙江路-新冶路 | 4113 | 468 |  |
| 16 | 新府路 | 运河路-新昌路 | 650 | 39 |  |
| 17 | 新东路 | 运河路-新昌路 | 350 | 149 |  |
| 18 | 法治广场 | 位于新昌路 | 5650 |  |  |
| 19 | 幼儿园广场 | 位于新昌路 | 2230 |  |  |
| 20 | 永丰庵广场 | 位于新昌路 | 3257 |  |  |
| 21 | 街道大院内 | 位于新昌路 | 2400 |  |  |
| 22 | 慧园 | 运河路与玉龙路路口 | 98419 |  |  |
| 23 | 沪宁高铁沿线绿化（铁路以南） | 大丼村地块（铁路南）；新昌苑北侧地块；玉龙路西、铁路南地块；玉龙路东、铁路南地块；唐家新村北侧地块 | 38141 |  |  |
| 24 | 新润路 | 新庆路-新东路 | 1800 | 98 |  |
| 25 | 新润路南侧（南凤河） | 位于新润路 | 5900 |  |  |
| 26 | 新闸幼儿园南侧游园 | 位于新昌路玉龙路交叉口 | 1800 |  |  |
| 27 | 大井路 | 新康路东侧 |  | 30 |  |
| 28 | 运河路 | 毛龙河桥-连江桥 | 39270 | 681 |  |
| 29 | 新冶路 | 铁路-龙城大道 | 12700 | 328 |  |
| 30 | 沪宁高铁沿线绿化（铁路以北，玉龙路以西，含玉龙路与铁路地道口周边） | 凤凰河西、新冶路东、铁路北地；吴家巷地块；玉龙路西、铁路北地块；玉龙路东、铁路北地块；凤凰河东、铁路北、前徐村西地块 | 13900 |  |  |
| 31 | 前进村委广场 | 位于新冶路 | 6670 |  |  |
| 32 | 正强路 | 玉龙路-凤凰河 | 6000 | 100 |  |
| 33 | 春江中路（龙城大道以北） | 龙城大道-思源电器 | 500 | 111 |  |
| 34 | 小王河 | 新闸花苑2期北侧 | 5000 |  |  |
| 35 | 新前路 | 新冶路-春江南路 | 3000 | 365 |  |
| 36 | 荷园下沉式广场 | 位于飞龙西路与玉龙路路口 | 14800 |  |  |
| 37 | 饲养场广场 | 位于新冶路 | 4968 |  |  |
| 38 | 705仓库广场 | 位于新冶路 | 6388 |  |  |
| 39 | 馨和园 | 位于新冶路 | 2530 |  |  |
| 40 | 新林路 | 新前路-飞龙西路 | 910 |  |  |
| 41 | 瓦息坝路 | 新龙路北侧断头路 | 460 |  |  |
| 42 | 北师大南侧地块 | 位于新龙路 | 15410 |  |  |
| 43 | 新慧路 | 新龙路-飞龙西路 | 1059 |  |  |
| 44 | 龙城大道 | 龙江路-德胜河 | 146140 | 739 |  |
|  | 小计1 |  | 952000 | 7643 |  |
| 45 | 新庆路 | 运河路-新庆路 | 900 | 50 | 新增道路自2025年1月1日-2025年12月31日。 |
| 46 | 吴塘路 | 新庆路-新康路 | 1800 | 98 |  |
| 47 | 青莲路 | 飞龙路一新龙路 | 1018 | 61 |  |
| 48 | 丁沟河两侧绿化 | 凤凰河-新庆路 | 23670.4 |  |  |
| 49 | 南凤河两侧绿化 | 运河路-吴塘路 | 5900 |  |  |
| 50 | 2022年透绿覆绿地块-新裕花苑2期地块 | 位于新裕花苑2期西侧 | 26000 |  | 新增绿地自2025年1月1日-2025年12月31日。 |
| 51 | 2022年透绿覆绿地块--新庆路西侧运河路北侧地块 | 位于新庆路西侧运河路北侧 | 3000 |  |  |
| 52 | 新旭路 | 新前路-飞龙西路 |  | 100 | 新增绿地自2025年5月1日-2025年12月31日。 |
| 53 | 新前路 | 新冶路-新林路 | 1010 | 90 | 新增绿地自2025年9月1日-2025年12月31日。 |
| 54 | 2023年透绿复绿地块-新裕花苑2期东侧地块 | 位于新裕花苑2期东侧 | 12020 |  | 新增绿地自2025年12月1日-2025年12月31日。 |
| 55 | 2023年透绿复绿地块-春江路地块 | 位于春江中路西侧 | 8982 |  |  |
| 56 | 2023年透绿复绿地块-新闸花苑2期西侧地块 | 位于新闸花苑2期西侧 | 10312 |  |  |
| 57 | 2023年透绿复绿地块-京东南侧地块 | 位于京东南侧 | 37957 |  |  |
|  | 小计2 |  | 132569.4 | 399 |  |
|  | 合计 |  | 1084569.4 | 8042 |  |

| 标段四五星街道道路绿化养护项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至范围：东至南运河、西至北港街道交界处、南至怀德中路、北至沪宁城际铁路 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起止点（范围标注） | 绿地面积(㎡） | 行道树数（棵） | 备注 |
| 1 | 龙江路 | 新昌路—西林交汇处 | 242920.2 | 750 | 自2025年1月1日-2025年12月31日。其中：口袋公园4座，已纳入道路绿化面积，面积33091㎡（龙江路口袋公园、大仓路勤业路口袋公园、陶家村绿地二期、御水华庭口袋公园） |
| 2 | 星港大道 | 龙江路-月季路 | 13208 | 121 |  |
| 3 | 梧桐路 | 龙江路-谈家塘 | 8707 | 20 |  |
| 4 | 棕榈路 | 龙江路-月季路 | 22000 | 135 |  |
| 5 | 水杉路 | 龙江路-月季路 | 3400 | 195 |  |
| 6 | 月季路 | 星港路-水杉路 | 5690 | 86 |  |
| 7 | 月季路东侧绿地 | 月季路与水杉路交叉口 | 67310 |  |  |
| 8 | 龙江中路与棕榈路交叉口绿地 | 龙江中路与棕榈路交叉口 | 38500 |  |  |
| 9 | 铃兰路 | 水杉路-红枫路 | 400 | 38 |  |
| 10 | 杏花路 | 水杉路-红枫路 | 456 | 52 |  |
| 11 | 红枫路 | 杏花路-龙江路高架 | 957.15 | 83 |  |
| 12 | 三堡街 | 常运桥-五星桥 | 90674 | 597 |  |
| 13 | 长江中路 | 铁道-怀德中路 | 80671 | 951 |  |
| 14 | 西涵洞河绿地 | 新市路-西涵洞桥 | 15500 |  |  |
| 15 | 劳动西路 | 大仓路—南运河，勤业路-长江中路 | 71721.4 | 877 |  |
| 16 | 振昌路 | 长江中路-龙江路 | 8330 | 162 |  |
| 17 | 运河路 | 化机路—毛浦桥 | 12700 | 289 |  |
| 18 | 长运路 | 劳动西路—三堡街 | 1528 | 52 |  |
| 19 | 星园路 | 勤业路—龙江路 | 16850 | 718 |  |
| 20 | 勤业路 | 勤业桥—龙江路 | 36009 | 670 |  |
| 21 | 大仓路 | 勤业路—劳动西路 | 1995 | 76 |  |
| 22 | 化机路 | 运河路-化机厂 | 16500 | 37 |  |
| 23 | 星湖北路 | 劳动西路-三堡街 | 4726 | 137 |  |
| 24 | 五星路 | 劳动路-三堡街 | 171 | 76 |  |
| 25 | 华山南路 | 铁道-关河西路 | 9270 | 47 |  |
| 26 | 星瑰路 | 星园路-南运河 | 800 | 17 |  |
| 27 | 新岗路 | 华山南路-长江中路 | 65 | 29 |  |
| 28 | 晋陵文禧西侧小游园 | 名气路-常州农业综合服务中心门口无名路 | 7429 |  |  |
| 29 | 常客路 | 运河路—振昌路 | 1900 | 12 |  |
| 30 | 常松路 | 龙江路-常客路 | 884 | 20 |  |
| 31 | 勤小路 | 勤业路-勤业支路 | 488 | 29 |  |
| 32 | 勤业支路 | 勤小路-长江中路 | 352 | 3 |  |
| 33 | 蓝星路 | 勤业路-三堡街 | 2500 | 80 |  |
| 34 | 勤海路 | 蓝星路-龙江路 | 1500 | 60 |  |
| 35 | 星韵城西侧绿地 | 龙江路高架东（三堡街-光辉桥） | 21700 |  |  |
| 36 | 名气路 | 常林路-港华燃气 | 1090 | 119 |  |
| 37 | 常林路 | 名气路-机械新村 | 63 | 28 |  |
| 38 | 星湖路 | 劳动西路-花园新村 | 2214 | 237 |  |
| 39 | 白云路 | 龙江路-怀德中路 | 7937 | 263 |  |
| 40 | 怀德中路 | 北侧（马公桥-龙江路）南侧（云山诗意-龙江路） | 18737 | 807 |  |
| 41 | 景尚路 | 劳动西路-勤业路 | 5381 | 19 |  |
| 42 | 老312国道 | 龙江路-清潭西路 | 125 | 55 |  |
| 43 | 松涛路 | 白云路-龙江路 | 115 | 4 |  |
| 44 | 云祥路 | 怀德中路-勤业六村 | 1017 | 34 |  |
| 45 | 洪庄路 | 龙江路-老鸭桥 | 144 | 64 |  |
| 46 | 后塘河路 | 后塘河-松涛路 | 4158 | 593 |  |
| 47 | 后塘河绿地 | 云祥桥两侧 | 21961 |  |  |
| 48 | 星云路 | 星园路-刘家村 | 1065 | 84 |  |
| 49 | 盛麟路 | 新庄路-勤业路 | 738 | 119 |  |
| 50 | 龙星路 | 盛麟路-龙江路 | 10590 | 155 |  |
| 51 | 新庄路 | 龙江路-盛麟路 | 10160 | 123 |  |
| 52 | 悦庄路 | 龙星路-新庄路 | 4000 | 54 |  |
| 53 | 韩村路 | 勤业路-新庄路 | 7116.5 | 212 |  |
| 54 | 平新路 | 勤业路-新庄路 | 13000 | 116 |  |
| 55 | 谭墅路 | 清潭西路-怀墅桥 | 8600 | 72 |  |
| 56 | 天街对面小游园 | 平新路-劳动西路 | 7300 |  |  |
|  | 小计1 |  | 933323.25 | 9577 |  |
| 75 | 蓝翼飞机制造厂周边地块 | 金茂府东侧 | 7000 |  | 新增道路自2025年1月1日-2025年12月31日。 |
| 76 | 玉兰路 | 龙江路-三堡街 | 500 |  |  |
| 77 | 梧桐河南路 | 月季路-海棠路 |  | 53 |  |
| 78 | 棕榈路以南、月季路以东地块配套道路工程绿化 | 后塘河北岸、龙江路西侧、棕榈路南侧 | 23000 | 337 | 新增道路自2025年4月1日-2025年12月31日。 |
| 79 | 长江中路西侧、劳动西路北侧地块配套道路工程 | 劳动西路-三堡街 | 126 | 78 | 新增道路自2025年11月1日-2025年12月31日。 |
|  | 小计2 |  | 30626 | 468 |  |
|  | 合计 |  | 963949.25 | 10045 |  |

| 标段五永红街道园林绿化养护项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至范围：东至劳动西路，南至白荡河，西至中凌桥、谭墅桥、云山诗意，北至怀德中路 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起止点（范围标注） | 绿地面积(㎡） | 行道树数（棵） | 备注 |
| 1 | 中吴大道 | 中凌桥-长木桥 | 59058.28 | 525 | 自2025年1月1日-2025年12月31日。其中：1.口袋公园4座，已纳入道路绿化面积，面积为22500㎡（桂园口袋公园、谭树桥口袋公园、草堂路口袋公园、长江路口袋公园）；2.为民桥小游园内含厕所1座，中天体育广场绿地内含厕所1座 ；3.月季花篱770米，位于中吴大道。 |
| 2 | 德清路 | 怀德中路-清潭西路 | 1720 |  |  |
| 3 | 白云路 | 怀德中路-中吴大道 | 21173 | 444 |  |
| 4 | 清潭西路 | 谭墅路-荆川北路 | 26926 | 106 |  |
| 5 | 宣塘桥绿地 | 尚德花园1期东侧 | 28300 |  |  |
| 6 | 白云南路 | 中吴大道-童子河南路 | 6113.8 |  |  |
| 7 | 江春路 | 清潭路--清南桥 | 4200 |  |  |
| 8 | 体育广场 | 体育馆-清潭路 | 20850 |  |  |
| 9 | 木梳路 | 清潭路-怀德中路 | 753 | 148 |  |
| 10 | 长江中路 | 中吴大道-怀德中路 | 23673 |  |  |
| 11 | 清潭路 | 劳动西路-荆川北路 | 3715 | 384 |  |
| 12 | 长江路东侧绿地 | 白荡河桥-白荡河泵站 | 18650 |  |  |
| 13 | 迎宾路 | 兰陵北路-清南桥 | 5143 | 204 |  |
| 14 | 会馆浜路 | 劳动西路-木梳路（南侧） | 1931 | 235 |  |
| 15 | 怀德中路 | 木梳路口-方圆云山诗意（南侧） | 14920 | 116 |  |
| 16 | 体育北路 | 劳动西路-体育花园 | 312 | 81 |  |
| 17 | 广福路 | 兰陵北路-广仁路 | 8500 | 60 |  |
| 18 | 广成路 | 广仁路-江春路 | 1515 | 11 |  |
| 19 | 广仁路 | 广福路以北、清潭路-广仁桥 |  | 60 |  |
| 20 | 军工路 | 会馆浜路-湖港花园酒店 | 2727 | 25 |  |
| 21 | 体育西路 | 劳动西路-体育花园 |  | 60 |  |
| 22 | 木清路 | 清潭路-木梳路 | 3500 | 58 |  |
| 23 | 永清南路 | 广成路-军干所 | 208 | 17 |  |
| 24 | 永清北路 | 广成路-清潭路 | 109 | 12 |  |
| 25 | 银河路 | 清潭实验小学-玉兰苑小区 |  | 12 |  |
| 26 | 许家巷 | 清潭路-村委南门 | 305 | 36 |  |
| 27 | 经纬巷 | 会馆浜路-木梳路 |  | 13 |  |
| 28 | 新型建材厂绿地 | 长江路--南运河、中粮浜以南 | 3000 |  |  |
| 29 | 南运河生态绿道 | 马公桥-藏书桥 | 42980 |  |  |
| 30 | 荆川北路 | 怀德中路-清潭西路 | 8550 |  |  |
| 31 | 四粮库绿地 | 北沿街--南运河 | 1200 | 39 |  |
| 32 | 云山路 | 德清路-谭墅路 |  | 75 |  |
| 33 | 南村路 | 陈渡路-老陈渡桥 |  | 52 |  |
| 34 | 陈渡桥南侧绿地 | 藏书桥-清潭西路 | 7280 |  |  |
| 35 | 白荡河绿地 | 中吴大道与荆川路西北侧 | 8000 |  |  |
| 36 | 荆川小学小游园 | 荆川小学西边河边 | 7000 |  |  |
| 37 | 荆川片区道路绿化 | 东至长江路、西至白云路、南至中吴大道、北至怀德中路内所有支路 | 18550 | 806 |  |
| 38 | 叶家浜绿地 | 叶家桥西侧 | 2200 |  |  |
| 39 | 紫荆东路 | 荆川路-长江路 | 26220 | 816 |  |
| 40 | 紫荆西路 | 荆川路-紫荆溪桥 | 303 | 211 |  |
| 41 | 车厂路 | 怀德中路-紫荆西路 | 440 | 163 |  |
| 42 | 宣塘工业路 | 清潭西路--紫荆西路 | 1410 | 130 |  |
| 43 | 锦阳路 | 紫荆东路-白荡河 | 3580 | 73 |  |
| 44 | 草堂路 | 荆川东路-白荡河 | 700 | 61 |  |
| 45 | 东龙路 | 中吴大道-吉祥旅馆 | 3590 | 27 |  |
| 46 | 怀墅路 | 德清路-谭墅路 | 697 | 78 |  |
| 47 | 云祥路 | 怀德中路-德运路 | 1758 |  |  |
| 合 计 |  |  | 391760.08 | 5138 |  |

2. 付款条件（进度和方式）

2.1招标人每月对中标人的服务进行考核，按季度根据考核结果及结算进度要求支付服务费用；满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付；

2.2中标人开具正式发票，凭票向招标人申请付款，招标人收到发票及相应付款所需材料后向中标人支付相应费用，因中标人未及时提供发票导致相应后果的，招标人不承担任何责任；

3.3以银行转帐、转账支票等方式结算支付。

3.报价要求

3.1.本项目投标报价为固定总价，应包括在承包期内绿化养护需要的人工、材料、机械、管理、维护修理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所报绿化养护价格涵盖绿化养护各种作业，即基于现有绿化和绿化设施发生的一切与养护有关的费用。主要有修剪、除草、浇水、施肥、打农药、植保、松土、平整土方与开堰沟、斜树扶正与支撑、防寒与保暖、死树杂物和落叶的清理、果实的摘除、设施的维护和修缮等、应急抢险、补种、资料文档的积累、绿化现场的巡查等。

3.2除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。

3.3造成植物死亡、设施损坏的，应及时补植和修复或照价赔偿，拒不补植、修复或赔偿的，在服务费中按市场价扣除。

3.4涉及水、电、气等所产生的费用，均包含在报价中，不作另行支付。

3.5养护单位在合同期内如遇国家最低工资、最低社会保险缴纳基数等政策性调整，需保障其员工的基本法定待遇。

- 技术要求

1.服务要求

1.1人员要求

（1）养护作业人员男女不限。女性：年龄50周岁以下，男性：60周岁以下。身体健康，具有一定的绿化养护经验，工作效率高。

★人员配置要求：

分包1：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥126人，人数汇总≥128人。

分包2：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥84人，人数汇总≥86人。

分包3：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥72人，人数汇总≥74人。

分包4：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥66人，人数汇总≥68人。

分包5：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥24人，人数汇总≥26人。

项目经理（养护项目负责人）与专职巡查员和养护工不能是同一人。

（人员配置数量为实质性要求，不得少于各分包人数，投标文件中须提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则为无效投标。）

（2）工作时间。根据园林绿化行业特性和季节性特点，在保证满足长效管理要求的前提下，双方协商确定。

（3）服装及装备要求。养护作业人员应统一着装上岗，制服应符合市级上级部门统一着装要求；

（4）确保安全、文明施工。养护作业应注意自身和第三方的施工操作人员和行人的安全，注意不损害周边市政设施和建筑物，不影响市容环境。做好各项围护、防护措施，配合招标人的管理。养护工作中确保零安全事故。如有发生安全事故，由养护单位自行承担。

（5）参加养护的投标人，应具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险半小时内到达现场组织抢险。

1.2养护机械设备要求

（1）巡查车每天用于路段巡视，要求车辆便于巡查时随时停放。

（2）每天固定清运卡车用于路段清运垃圾。

（3）洒水车必须是正规原装水车。不允许使用私自改装的水车，禁止在正规水车槽罐上乱涂乱刷。

（4）登高车必须是正规原装登高车。

（5）打药工具必须按照安全、环保和危化品要求管理使用。

★1.3中标人必须为本标段内树木倒伏断枝、口袋公园和绿地广场基础设施等发生意外事故造成第三者人身伤亡或财产损失的潜在风险，购买公众责任保险。（投标文件中承诺中标后按照招标文件要求执行，投标文件中须提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则为无效投标。）

2.维修责任

（1）招标人负责标段内口袋公园、绿地广场内部路面或公厕整体改造、亭桥有倒塌风险、基础设施或健身设施全部更新的大型维修。

（2）招标人负责因恶劣天气等不可抗力导致的树木缺株补种和设施损坏维修。

（3）中标人负责标段内除招标人维修责任之外的所有维修责任。

★3.设备配置-特殊车辆、设备（每个标段）

（1）投标人自有或租赁辆登高车（登高有效高度14米及以上，不含改装）至少1辆，每辆登高车至少配备1名登高作业人员（具备登高作业人员相应证书）。

（2）投标人自有或租赁绿化树枝粉碎机（移动式），至少1辆（台）。

（3）投标人自有或租赁洒水车的，至少1辆（台）。

（4）投标人自有或租赁清运车辆的，至少1辆。

（投标文件中承诺中标后按照招标文件要求提供车辆、设备、人员，车辆通过交管部门核对，人员证书及设备相关材料提供给招标人备案,投标文件中须提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则为无效投标。）

4.常州市城市绿地养护管理质量标准

| 乔灌木 | 1、树形优美、枝叶茂盛，树冠完整，主侧枝均匀，数量适宜，内膛通风透光，基本无病虫害危害迹象；2、叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节）；3、枝干健壮，无枯、死枝、过密枝、下垂枝等，；4、无死缺株，无杂树、死树；5、乔木根部无萌蘖枝；6无藤本缠绕；7、花灌木按时开花结果，观花、观叶时间长，修剪、整形及时，无残花。 |
| --- | --- |
| 草坪 | 1、生长旺盛，草坪平整，色泽均一，草根不裸露，覆盖率95以上（>95%）；2、生长季节不枯黄，无杂草，基本无病虫害；3、修剪及时，高度符合要求；4、草坪与色块、乔木、灌木之间有明显的分隔沟；5、草坪清洁，无枯枝落叶，无坑洼积水。 |
| 花卉 | 1、四季有花，全年换花不少于四次；2、花卉植株丰满，生长正常、长势均衡，无病虫害、无枯枝、残花（残花量≤10%），无缺株、倒伏；3、花坛图案清晰，线条流畅，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致；4、花间隙无杂草，密植，株间距不超过5㎝；5、花境花卉层次分明，高矮有序，花后修剪及时；6、草花更换工完场地清，无杂物、泥浆。 |
| 绿篱色块地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密，密度适宜；2、生长季节修剪、追肥及时，修剪形态符合景观观赏要求；3、无人为践踏、断行缺株现象；4、基本无明显病虫害危害。 |
| 水体 | 1、水面无漂浮物；2、无垂钓、游泳现象；3、河内水草清理及时；4、水生植物生长健壮，配置合理，观赏期长，秋冬季按要求收割及时；5、水质良好，无污染、无异味；6、驳岸安全稳固，无缺损。 |
| 园林 小品及设施 | 1、园林建构筑物、小品及各类便民设施清洁卫生，保持完好，无安全隐患、无破损现象，无灰尘污渍，无乱张贴、涂刻现象；2、设施损坏后修复及时；3、油漆、涂料无翘裂、脱落现象；4、供电照明管线等设施常年完整、正常运转； 5、园路、铺装平整，无破损、无积水、无泥浆。 |
| 卫生 保洁 | 1、公共厕所的保洁、灭杀到位，无臭味，设施完备，无偷盗现象；2、绿地整洁，无杂物、无白色垃圾、无建筑垃圾，垃圾日产日清。3、作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，日产日清。 |
| 绿地 秩序管理 | 1、绿地秩序维持到位；绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，无乱拉乱披挂、乱张贴等现象 无乱设摊和车辆乱停放现象；无占绿毁绿行为，绿地安保全天候24小时。 2、 绿地投诉举报机制健全，养护管理人员着装统一、服务规范，游客无不文明游园行为。 |
| 其它 | 1、养护措施健全、绿化管养台账完备。 |

5.验收要求

绿化养护履约期间将依照招标文件要求、养护单位投标文件内承诺及招标人制定的相关办法、细则进行考核或验收。

绿地养护质量标准要求：

参照《常州市城市绿化养护管理质量标准》（试行）和招标人及其上级发布的管理规定、规范、办法、文件等执行。如遇新标准，按最新标准执行。

根据《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常政发［2022］113号）、《常州市城市管理委员会办公室关于印发<常州市城市长效综合管理专项考核标准及扣分细则>的通知》（常城管委办［2022］11号）、《关于加强口袋公园长效综合管理工作的通知》（常城管委办［2023］9号）等文件中有关园林绿化、口袋公园的考评标准及扣分细则对养护质量进行评分，根据《关于调整钟楼区公园、绿化考核细则的通知》进行考核扣款。

《关于调整钟楼区公园、绿化考核细则的通知》

各公园、绿化管养单位：

为进一步提升全区公园、绿化管理养护精细化水平，根据《钟 楼区城市长效综合管理考核实施细则》(钟城管委办〔2022〕2 号)文件精神，现结合我区实际，对全区公园、绿化管养合同中 的考核细则调整如下：

一、月度考核

1.因管养单位责任导致在常州市城市长效综合管理考评中 扣分的问题，在月度考核中每个问题扣2分。

2. 被各类媒体曝光(报纸、电视、电台、网站等)的，经 调查确认，管养单位确实存在过错的，根据负面影响程度，扣1 —5分。

3.月度考核得分=100-本月扣分累计值。

4.管养单位在合同期内月度考核得分两次低于80(含80) 分的，钟楼区城管局可以解除合同。

二、季度扣款

1.因管养单位责任导致在常州市城市长效综合管理园林绿 化专项考评中扣分的问题，根据该问题在当季度钟楼区长效管理 考评成绩中的扣分分值(每个问题0.064分)进行扣款5000元/0.1分。

2.被各类媒体曝光(报纸、电视、电台、网站等)的，经 调查确认，管养单位确实存在过错的，扣款1000元/次。

3.管养单位须加强对地块范围内绿地看护，严禁发生毁绿 种菜现象，一经发现，经调查确认，除恢复原有绿化外，扣款 500元人民币/平方米/次(不足1平方米以1平方米计算)。

4.管养单位项目负责人无故缺席由区园管中心召集的检查、 会议，扣款200元/次。

5.如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化、 乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由管养单位负责 更新，费用由管养单位自行承担，拒不承担的在季度管养经费中  扣除。

三、相关说明

本细则调整范围包括所有仍在合同期内的公园、绿化管养标段，自通知下发之日起由区园林绿化管理中心执行考核。

- 6.实质性要求

招标需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

★6.1人员配置要求：

分包1：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥126人，人数汇总≥128人。

分包2：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥84人，人数汇总≥86人。

分包3：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥72人，人数汇总≥74人。

分包4：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥66人，人数汇总≥68人。

分包5：项目经理（养护项目负责人）1人，专职巡查员1人，养护工≥24人，人数汇总≥26人。

项目经理（养护项目负责人）与专职巡查员和养护工不能是同一人。

（人员配置数量为实质性要求，不得少于各分包人数，投标文件中须提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则为无效投标。）

- ★6.2购买公众责任保险:

- 中标人必须为本标段内树木倒伏断枝、口袋公园和绿地广场基础设施等发生意外事故造成第三者人身伤亡或财产损失的潜在风险，购买公众责任保险。（投标文件中承诺中标后按照招标文件要求执行，投标文件中须提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则为无效投标。）

★6.3设备配置-特殊车辆、设备等（每个标包）:

（1）投标人自有或租赁辆登高车（登高有效高度14米及以上，不含改装）至少1辆，每辆登高车至少配备1名登高作业人员（具备登高作业人员相应证书）

（2）投标人自有或租赁绿化树枝粉碎机（移动式），至少1辆（台）。

（3）投标人自有或租赁洒水车的，至少1辆（台）。

- （4）投标人自有或租赁清运车辆的，至少1辆。

（投标文件中承诺中标后按照招标文件要求提供车辆、设备、人员，车辆通过交管部门核对，人员证书及设备相关材料提供给招标人备案，投标文件中须提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则为无效投标。）

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 | 0 | 15 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 投标单位内部管理制度比较 | 内容中至少包含组织架构、内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度、安全文明措施等。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得6分； 方案基本完整的，得4.5分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得3分； 方案针对性较差、描述较差的，得1.5分； 没有不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.2 | 绿化养护类-重要树种及其他乔灌草的修剪措施 | 针对不同行道树制定有针对性修剪措施。 其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 以上养护措施要与投标标段实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得10分； 方案基本完整的，得8分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得6分； 方案针对性较差、描述较差的，得4分； 没有不得分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.3 | 绿化养护类-植物除草、灌溉、施肥方案 | 根据养护区域、季节采取相应除草措施，有响应养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案。 以上养护措施要与投标标段实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得8分； 方案基本完整的，得6分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得4分； 方案针对性较差、描述较差的，得2分； 没有不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.4 | 绿化养护类-绿化补种方案 | 有绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换）。 责任期内绿地内植物的小范围调整方案。 以上养护措施要与投标标段实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得6分； 方案基本完整的，得4.5分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得3分； 方案针对性较差、描述较差的，得1.5分； 没有不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.5 | 绿化养护类-农药施工方案 | 有详细的全年病虫害防治计划，针对常发性病害和虫害，制定科学合理的病虫害防治月历。 病虫害使用低毒高效农药防治措施，有采用生物防治、化学防治、物理防治相结合的手段防治病虫害实例。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得4分； 方案基本完整的，得3分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得2分； 方案针对性较差、描述较差的，得1分； 没有不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
| 2.6 | 道路绿地管理服务类-零星维修服务方案 | 道路绿地设施日常维修养护计划及实施方案，定期维修养护计划及实施方案。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得6分； 方案基本完整的，得4.5分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得3分； 方案针对性较差、描述较差的，得1.5分； 没有不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.7 | 应急处置类-灾害性天气和突发事件应急预案 | 根据道路绿地实际情况制定应急事件处理预案，含恶劣天气应急预案和及时合理抢险救灾措施等道路上可能发生的应急事件。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得6分； 方案基本完整的，得4.5分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得3分； 方案针对性较差、描述较差的，得1.5分； 没有不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.8 | 进退场交接方案比较 | 针对本项目的进退场交接工作保障措施方案。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的，得4分； 方案基本完整的，得3分； 方案针对性欠缺、描述一般的，得2分； 方案针对性较差、描述较差的，得1分； 没有不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 表彰 | 自2021年10月1日至本项目公告发布之日止获得政府主管绿化部门颁发的与市政类园林绿化养护或开放的公共绿地养护相关的表彰或奖励的，每有一个得3.5分。本项最高得7分（同一项荣誉，取最高荣誉计分）（改造、新建等绿化工程项目的表彰不得分） 注：提供符合上述要求的表彰文件或证书扫描件，时间以文件发布时间为准，不包括各种专业协会所发的表彰。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业业绩 | 自2021年10月1日（以合同签订时间为准）至本项目公告发布之日止承接过市政类园林绿化养护或开放的公共绿地养护相关业绩的，每有一个得3分，本项最高得9分。注：同一甲方不同年度的同一项目合同仅计一次得分。（改造、新建等绿化工程项目的业绩不得分） 注：提供合同扫描件（双方盖章）、合同有效期内任意时间段的付款发票扫描件或甲方证明材料（不提供不得分）。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业为本项目投入的园林绿化技术人员（不含项目负责人） | （招标人将对本项目企业投入拥有绿化技术人员进行长期考察） 1.企业投入园林绿化技工人员（中级及以上技术等级），每有一人的，得2分；最高得4分。 2.本项目设施维修等工作需其他技术人员（电工、砌筑工、木工技工人员），每有一人，得1分，最高得2分。 相同工种不重复计分。 注：提供人社或住建等行政部门颁发的个人专业技术职称、技术等级证书（人社或住建等行政部门所认可且备案的颁发机构（提供有效的备案或授权证书）所颁发的个人专业技术职称、技术等级证书及投标人为其缴纳的近三个月(2024年8月至10月)社保缴纳证明（注：社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加投标单位公章的参加社保人员缴费清单证明，该证明须包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号及交费情况等）扫描件。 ▲投标人提供的人员名单，合同期内不得更换，如遇更换，需报主管部门同意。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 企业为本项目投入的项目负责人资格 | 1.本项目负责人具有：（此条只能获取其中一项得分） （1）园林绿化专业中级及以上工程师证书（如证书中未标明专业的结合学历证书专业类别）、花卉工技师、绿化工技师的，具有其中一项证书的，得4分。 （2）园林绿化专业初级职称证书、高级花卉工证书、高级绿化工证书，具有其中一项证书的，得2分。 2.自2021年10月1日（以合同签订时间为准）至今承接过市政类园林绿化养护或开放的公共绿地养护相关业绩，每有一个得3分，本项最高得6分。注：同一甲方不同年度的同一项目合同仅计一次得分。（改造、新建等绿化工程项目的业绩不得分） 注：提供人社或住建等行政部门颁发的个人专业技术职称、技术等级证书（人社或住建等行政部门所认可且备案的颁发机构（提供有效的备案或授权证书）所颁发的个人专业技术职称、技术等级证书及投标人为其缴纳的近三个月(2024年8月至10月)社保缴纳证明（注：社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加投标单位公章的参加社保人员缴费清单证明，该证明须包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号及交费情况等）扫描件。 业绩须提供合同（双方盖章），且有该项目负责人信息。（其中负责人的信息需在投标文件显著标明） 合同中不能体现相关评审信息的，还需提供项目发包方证明。▲投标人提供的人员名单，合同期内不得更换，如遇更换，需报主管部门同意。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.5 | 认证体系 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分。 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分。 投标人具有有效期内的职业健康管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中提供有效证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |

注:在投标文件技术标编制中，所有分包的技术方案以“包号4钟楼区五星街道绿化养护作业服务项目”采购内容为例编制技术方案，并分别上传。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表

项目编号/包号：_________ （分包号：1）

项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（养护项目负责人） | 常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目 | 详见招标文件“采购需求” | 12月（一年） | 详见招标文件“采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 专职巡查员 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 1 |  |
| 3 | 养护工 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 126 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

项目编号/包号：_________ （分包号：2）

项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（养护项目负责人） | 常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目 | 详见招标文件“采购需求” | 12月（一年） | 详见招标文件“采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 专职巡查员 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 1 |  |
| 3 | 养护工 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 84 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

项目编号/包号：_________ （分包号：3）

项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（养护项目负责人） | 常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目 | 详见招标文件“采购需求” | 12月（一年） | 详见招标文件“采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 专职巡查员 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 1 |  |
| 3 | 养护工 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 72 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

项目编号/包号：_________ （分包号：4）

项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（养护项目负责人） | 常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目 | 详见招标文件“采购需求” | 12月（一年） | 详见招标文件“采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 专职巡查员 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 1 |  |
| 3 | 养护工 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 66 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

项目编号/包号：_________ （分包号：5）

项目名称：常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（养护项目负责人） | 常州市钟楼区2025年度绿化养护作业服务项目 | 详见招标文件“采购需求” | 12月（一年） | 详见招标文件“采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 专职巡查员 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 1 |  |
| 3 | 养护工 |  | 详见招标文件“采购需求” |  | 详见招标文件“采购需求” | 24 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：      年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。