招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044

项目名称：2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护

项目属性：服务类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2024年12月4日

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	8

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	13

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	51

附件1 开标一览表	54

附件2 报价明细表	55

附件3 项目服务要求响应及偏离表	56

附件4 商务条件响应及偏离表	57

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	58

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	58

附件7 法定代表人授权书	59

附件8 投标函	60

附件9 中小企业声明函	61

附件10 残疾人福利性单位声明函	62

附件11 实质性要求响应及偏离表	63

附件12 项目服务说明	64

附件13 质量保证和售后服务承诺	65

附件14 业绩一览表	66

附件15 联合投标协议书	67

第一章  投标邀请

受常熟市公安局交通警察大队的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护（JSZC-320581-CSXC-G2024-0044）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年12月26日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044

2、项目名称：2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币6436400.00元。

5、采购需求：本项目采购内容为常熟市公安局交通警察大队所需的2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护。为保障交通安全及畅通，需进行日常巡检、维修、更换、更新及事故抢修等工作。

6、合同履行期限：2025年1月1日至2026年12月31日。

7、本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目要求投标人若是以联合体形式参加本次采购活动，联合体中中小企业承担的部分须达到80%以上，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《联合体协议书》及《中小企业声明函》。

注：（1）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件（残疾人福利性单位声明函）。

（2）联合体各方成员必须签订联合体协议，明确联合体牵头方职责分工、主要权利和义务明确，以及联合体中中小企业承担的合同金额。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）非联合体投标的，需满足以下要求：①投标人具有公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级（含）以上资质。②投标人具有安全生产许可证。

（2）联合体投标的，需满足以下要求：①联合体其中之一应具有⑴公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级（含）以上资质；⑵安全生产许可证。②每家联合体最多由2家投标人组成，且联合体各方不得再单独参加或者与其它投标人另外组成联合体参加本项目。③联合体各方成员必须签订提交“联合投标协议书”，明确联合体牵头人，载明联合体各方承担的工作和义务。

（四）其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人（或联合体所有成员）进行信用查询。投标人（或联合体成员）被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2024年12月26日9点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。（若为联合体投标的，由联合体牵头人完成。）

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。（若为联合体投标的，由联合体牵头人完成。）

五、公告期限：

1、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章（若为联合体投标的，联合体牵头人单位需办理），具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。（若为联合体投标的，由联合体牵头人完成。）

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。（若为联合体投标的，由联合体牵头人完成。）

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市公安局交通警察大队

地 址：常熟市汽车市场长安路2号

联系方式：0512-52732942（李光灿）

2、采购代理机构信息

名 称：江苏协诚工程咨询有限公司

地 址：常熟市勤丰路泰慈新村4号

联系方式：0512-52213738（朱淑燕）

3、项目联系方式

项目联系人：朱淑燕

电 话：0512-52213738

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的江苏协诚工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 投标人若为联合体投标的，还应遵守以下规定：

2.3.1 联合体各方应签订联合投标协议书，明确联合体牵头人和各方职责分工，该联合投标协议书作为投标文件的组成部分一并提交。

2.3.2 投标人的投标文件及中标后签署的合同对联合体每一成员均具法律约束力。

2.3.3 联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。所有招标文件要求的盖章签字（除联合投标协议书外）均由联合体牵头人盖章签字。

2.3.4 联合体各方不得再单独参加或者与其它投标人另外组成联合体参加本项目的采购活动。出现上述情况者，均按无效投标处理。

2.3.5 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

2.4 “采购人”系指购买本项目服务并接受相关货物的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币伍万元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务说明、业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务说明等进行说明。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他材料。

9、投标有效期

9.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10、投标有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。若为联合体投标的，将对联合体所有成员的信用记录进行查询，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标优惠率，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 采用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排列。得分且投标优惠率相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定中标候选人。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标优惠率的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人（或联合体成员）在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人（或联合体成员）参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人（或联合体成员）被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的投标优惠率明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、中标通知书

2.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、服务（包含与服务相关的货物）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：                      （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏协诚工程咨询有限公司 2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044） 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护及相关工作。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同内容

1、服务内容：常熟市公安局交通警察大队所需的2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护。为保障交通安全及畅通，需进行日常巡检、维修、更换、更新及事故抢修等工作。

2、服务期限：2025年1月1日至2026年12月31日。

第四条  合同价格

本合同优惠率为：           %。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

第五条  付款方式和发票开具方式

1、统包考核类，根据月考核情况支付，结算周期为每月考核，月度结算。

2、签证审计类：按施工联系单要求完成，施工结束后一周内验收签证并递交，由监理负责确认后每月汇总送审计后结算。

注：签证审计类最终结算费用以实际工作量为准。

以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

第六条  验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作，按照合同约定内容进行验收。最终成果除需满足甲方验收要求外还应当符合国家、行业现行规范要求及相关部门的检查验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

2、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方权利义务

一、甲方权利义务

1、甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

2、配合乙方协调。

3、根据规定按时支付费用。

4、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

1、乙方应及时履行合同一般性义务和技术文件中规定的具体义务。

2、乙方将根据本合同的条款和条件提供全程服务。

3、乙方负责项目的日常管理工作，承担其全部责任。

4、乙方负责项目相关运输、施工、运行及相关服务的安全责任。

第八条  质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量考核。

2、各项承诺指标及所采取的措施符合“招标文件”要求及投标报价承诺。

第九条  违约责任

1、在甲方对乙方服务费完成当月核算、经双方确定最终结算金额后，甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5%。

2、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付采购预算5%的违约金：

2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（7日内）恢复的；

2.2乙方无故未能按约提供服务，服务期限内达到1次的；

2.3乙方不能响应甲方紧急服务需求的；

2.4因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

2.5乙方及其工作人员虚报服务内容等，骗取甲方服务费用的；

2.6根据“第七条  双方权利义务”，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付采购预算5%的违约金。

- 3、乙方在承担上述“2”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 2 人的；

2、乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 2 人次的；

3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

4、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 2 次的；

5、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

6、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到3次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十三条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十四条  合同的解除、终止

一、合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方无故未能按约提供服务，服务期限内达到2次的。

2、乙方不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的。

3、因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到3次的。

4、乙方及其工作人员虚报服务内容等，骗取甲方服务费用的。

5、因乙方不当服务或工作人员违法，给甲方造成严重不良影响的。

6、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到两次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

7、招标文件及合同内列明的其它甲方可解除合同的情形。

二、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕。

2、因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要。

3、任何一方行使解除权解除本合同。

4、合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十六条  履约保证金

履约保证金：无。

第十七条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十八条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十九条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份、江苏协诚工程咨询有限公司执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                       乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：               法定代表人或授权代表签字：

日期：                                   日期：

第四章  采购需求

项目名称：2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044

采 购 人：常熟市公安局交通警察大队

一、项目说明：

1、项目概况：常熟市公安局交通警察大队关于2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护。

2、投标人负责的事项：

2.1、负责对所有设施进行现场勘查，并建立电子台账提交采购人。内容包含中标维护内容的所有类型、清单、底数（签订合同之日起一个月内完成）。

2.2、建立日常巡视机制，发现不符合相关标准要求或有安全隐患设施及时上报并完善整改。

2.3、负责及时对因事故、施工、自然损坏等因素导致的灭失、损坏、歪倒、图案淡化等设施进行维修及更换。

2.4、投标人须负责货物的运输、供货、施工。

2.5、投标人负责提供施工所需相关材料、车辆、人员、备品备件等。

2.6、负责购买公众责任保险，承担日常维护及更换期内所有的一切安全责任（含对第三方造成的伤害），投标人须提供承诺函。（签订合同之日起一个月内完成）

2.7、负责对更换及新增设施电子台帐的更新（每月按最新的上报采购人）。

2.8、负责建立每次维修及更换的台账。(每月与采购人进行核对）

2.9、负责交通设施维护系统投标人职责范围内的日常维护与更新工作。

3、投标人应对工程现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、服务地点：常熟市范围内。

5、服务期限：2025年1月1日至2026年12月31日。

6、付款方式：

6.1、统包考核类，根据月考核情况支付，结算周期为每月考核，月度结算。

6.2、签证审计类：按施工联系单要求完成，施工结束后一周内验收签证并递交，由监理负责确认后每月汇总送审计后结算。

7、本项目采购预算为￥6436400.00元（大写人民币陆佰肆拾叁万陆仟肆佰元整）。投标人报价以优惠率进行报价，否则作无效投标处理。

二、项目配置清单

- 1、统包考核类

| 序号 | 子项名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设施维修 | 1、按招标文件要求； 2、范围：常熟市范围内。 | 项/每月 | 1 | 35000 | 该子项包含： 1.日常巡查维修费用（含材料、人工、机械、车辆等） 2.自然损坏、外力损坏（含事故逃逸）的修复费用 3.各类保险费用（含造成第三方损伤） 4.未另行明确的不在此项中的费用 5.不含标线维护 6.中标人在日常考核中若有扣款，则在此项费用中扣除。 |

2、签证审计类

| 序号 | 子项名称 | 规格、型号及配置 （技术性能参数） | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志牌 | 立柱贴反光膜（符合国家相关标准） | 平方 | 1 | 120 |
| 2 | 标志牌 | 改牌面用反光膜（符合国家相关标准） | 平方 | 1 | 290 |
| 3 | 标志牌 | 2mm铝板，反光膜（符合国家相关标准） | 平方 | 1 | 410 |
| 4 | 标志牌 | 2mm铝板，反光膜（符合国家相关标准）含抱箍 | 平方 | 1 | 460 |
| 5 | 标志牌 | 指路牌背面宣传牌设计制作 牌面热镀锌钢架加厚 高清户外喷绘（含高空安装） | 平方 | 1 | 355 |
| 6 | 标志牌 | 宣传展架 900*1200mm画面设计户外高清写真裱PVC板制作， 铝合金移动展架 | 套 | 1 | 720 |
| 7 | 标志牌 | 宣传展架 850*1550mm画面设计户外高清写真裱PVC板制作， 铝合金移动展架 | 套 | 1 | 970 |
| 8 | 标志牌 | 2.5寸热镀锌立杆 | 米 | 1 | 60 |
| 9 | 标志牌 | 3寸热镀锌立杆 | 米 | 1 | 90 |
| 10 | 标志牌 | 4寸热镀锌立杆 | 米 | 1 | 105 |
| 11 | 标志牌 | 5寸热镀锌立杆 | 米 | 1 | 160 |
| 12 | 标志牌 | 3寸热镀锌法兰立柱 | 米 | 1 | 185 |
| 13 | 标志牌 | 4寸热镀锌法兰立柱 | 米 | 1 | 216 |
| 14 | 标志牌 | 5寸热镀锌法兰立柱 | 米 | 1 | 252 |
| 15 | 标志牌 | 6寸热镀锌法兰立柱 | 米 | 1 | 450 |
| 16 | 标志牌 | 8寸热镀锌法兰立柱 | 米 | 1 | 790 |
| 17 | 标志牌 | 10寸热镀锌法兰立柱 | 米 | 1 | 1150 |
| 18 | 标志牌 | 6寸悬臂式标志杆7m*3.5m（含喷塑） | 套 | 1 | 3000 |
| 19 | 标志牌 | 8寸悬臂式标志杆8m*4.5m（含喷塑） | 套 | 1 | 7500 |
| 20 | 标志牌 | 方型250mm悬臂式标志杆8m*4.5m（含喷塑） | 套 | 1 | 8000 |
| 21 | 标志牌 | 方型300mm悬臂式标志杆8m*8m（含喷塑） | 套 | 1 | 14000 |
| 22 | 标志牌 | 法兰立柱基础500*500*600mm（含地笼、开挖、清运渣土、渣土处理、绿化迁移） | 套 | 1 | 375 |
| 23 | 标志牌 | 法兰立柱基础600*600*800mm（含地笼、开挖、清运渣土、渣土处理、绿化迁移） | 套 | 1 | 720 |
| 24 | 标志牌 | 法兰立柱基础800*800*1000mm（含地笼、开挖、清运渣土、渣土处理、绿化迁移） | 套 | 1 | 1600 |
| 25 | 标志牌 | 法兰立柱基础1000*1000*1200mm（含地笼、开挖、清运渣土、渣土处理、绿化迁移） | 套 | 1 | 3000 |
| 26 | 标志牌 | 法兰立柱基础1200*1200*1600mm（含地笼、开挖、清运渣土、渣土处理、绿化迁移） | 套 | 1 | 5760 |
| 27 | 标志牌 | 法兰立柱基础1400*1400*2000mm（含地笼、开挖、清运渣土、渣土处理、绿化迁移） | 套 | 1 | 9800 |
| 28 | 标志牌 | 法兰立柱基础1600*1600*2000mm（含地笼、开挖、清运渣土、渣土处理、绿化迁移） | 套 | 1 | 12800 |
| 29 | 标志牌 | 小于1平方米标志牌移位 | 块 | 1 | 80 |
| 30 | 标志牌 | 1~3平方米标志牌移位 | 块 | 1 | 100 |
| 31 | 标志牌 | 大于3平方米标志牌移位 | 块 | 1 | 120 |
| 32 | 标志牌 | 小于1平方米标志牌拆除 | 块 | 1 | 60 |
| 33 | 标志牌 | 1~3平方米标志牌拆除 | 块 | 1 | 80 |
| 34 | 标志牌 | 大于3平方米标志牌拆除 | 块 | 1 | 100 |
| 35 | 标线 | 干磨标线、文字 | 平方 | 1 | 32 |
| 36 | 标线 | 高压水除线 | 平方 | 1 | 55 |
| 37 | 标线 | 热熔复线 | 平方 | 1 | 28 |
| 38 | 标线 | 热熔标线 | 平方 | 1 | 35 |
| 39 | 标线 | 蓝色热熔定制标线 | 平方 | 1 | 45 |
| 40 | 标线 | 红色热熔定制标线 | 平方 | 1 | 70 |
| 41 | 标线 | 热熔震荡标线 | 平方 | 1 | 80 |
| 42 | 标线 | 冷喷标线 | 平方 | 1 | 15 |
| 43 | 标线 | 蓝色冷喷定制标线 | 平方 | 1 | 35 |
| 44 | 标线 | 彩色防滑路面 | 平方 | 1 | 190 |
| 45 | 护栏 | 3寸警示桩 | 米 | 1 | 125 |
| 46 | 护栏 | 4寸警示桩 | 米 | 1 | 170 |
| 47 | 护栏 | 4寸带法兰警示桩 | 米 | 1 | 290 |
| 48 | 护栏 | 5寸警示桩 | 米 | 1 | 350 |
| 49 | 护栏 | 市区机非隔离护栏高630mm*3000mm （含立柱80*80*920mm、底座80*80mm） | 米 | 1 | 150 |
| 50 | 护栏 | 市区中隔离护栏820mm*3000mm （含立柱120*120*1075mm、底座120*120mm） | 米 | 1 | 165 |
| 51 | 护栏 | 市区机非隔离护栏移位 | 米 | 1 | 40 |
| 52 | 护栏 | 市区中隔离护栏移位 | 米 | 1 | 40 |
| 53 | 护栏 | 市区机非隔离护栏拆除 | 米 | 1 | 10 |
| 54 | 护栏 | 市区中隔离护栏拆除 | 米 | 1 | 15 |
| 55 | 护栏 | 定制市区中隔离护栏（渐变一），高470mm*3000mm （含立柱120*120*725mm、底座120*120mm） | 米 | 1 | 180 |
| 56 | 护栏 | 定制市区中隔离护栏（渐变二），高470-650mm*3000mm （含立柱120*120*725mm、底座120*120mm） | 米 | 1 | 200 |
| 57 | 护栏 | 定制市区中隔离护栏（渐变三），高650-820mm*3000mm （含立柱120*120*905mm、底座120*120mm） | 米 | 1 | 220 |
| 58 | 护栏 | 可移动式中隔离护栏（定制） | 米 | 1 | 280 |
| 59 | 护栏 | 可移动式机非隔离护栏（定制） | 米 | 1 | 230 |
| 60 | 护栏 | 4*1.2m定制型城市护栏（含立柱等辅材） | 米 | 1 | 350 |
| 61 | 护栏 | 线形诱导标志 400*800mm镀锌喷塑白色外贴反光膜 | 个 | 1 | 900 |
| 62 | 护栏 | 不锈钢链条4mm直径（含挂锁） | 米 | 1 | 30 |
| 63 | 护栏 | 不锈钢链条红白套管 200mm | 根 | 1 | 22 |
| 64 | 护栏 | 公安底座300*400mm | 套 | 1 | 80 |
| 65 | 护栏 | 新泽西护栏0.8m高 | 米 | 1 | 680 |
| 66 | 护栏 | 新泽西护栏1m高 | 米 | 1 | 750 |
| 67 | 护栏 | 3000*1200mm中分带带框围网（含立柱Φ48*1600mm、混凝土） | 米 | 1 | 210 |
| 68 | 护栏 | 波形护栏翻新（银粉漆） | 平方 | 1 | 260 |
| 69 | 护栏 | 双波单面波形梁护栏（Φ114圆立柱，立柱间距4米） | 米 | 1 | 200 |
| 70 | 护栏 | 双波单面波形梁护栏（Φ114圆立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 300 |
| 71 | 护栏 | 双波双面波形梁护栏（Φ114圆立柱，立柱间距4米） | 米 | 1 | 400 |
| 72 | 护栏 | 双波双面波形梁护栏（Φ114圆立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 600 |
| 73 | 护栏 | 双波单面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距4米） | 米 | 1 | 320 |
| 74 | 护栏 | 双波单面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 468 |
| 75 | 护栏 | 双波双面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距4米） | 米 | 1 | 600 |
| 76 | 护栏 | 双波双面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 940 |
| 77 | 护栏 | 三波单面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距4米） | 米 | 1 | 405 |
| 78 | 护栏 | 三波单面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 500 |
| 79 | 护栏 | 三波双面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距4米 | 米 | 1 | 820 |
| 80 | 护栏 | 三波双面波形梁护栏（Φ140圆立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 1000 |
| 81 | 护栏 | 三波单面波形梁护栏（130*130方立柱，立柱间距4米） | 米 | 1 | 430 |
| 82 | 护栏 | 三波单面波形梁护栏（130*130方立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 530 |
| 83 | 护栏 | 三波双面波形梁护栏（130*130方立柱，立柱间距4米） | 米 | 1 | 865 |
| 84 | 护栏 | 三波双面波形梁护栏（130*130方立柱，立柱间距2米加强型） | 米 | 1 | 1060 |
| 85 | 护栏 | 波形梁护栏立柱Φ114mm | 米 | 1 | 300 |
| 86 | 护栏 | 波形梁护栏立柱Φ140mm | 米 | 1 | 370 |
| 87 | 护栏 | 波形梁护栏立柱130*130mm | 米 | 1 | 390 |
| 88 | 护栏 | 双波护栏端头R160mm | 只 | 1 | 145 |
| 89 | 护栏 | 双波护栏端头R250mm | 只 | 1 | 255 |
| 90 | 护栏 | 三波护栏端头R160mm | 只 | 1 | 235 |
| 91 | 护栏 | 三波护栏端头R250mm | 只 | 1 | 380 |
| 92 | 护栏 | 双波护栏防阻块200*178mm | 只 | 1 | 80 |
| 93 | 护栏 | 双波护栏托架300*70mm | 只 | 1 | 50 |
| 94 | 护栏 | 双波护栏横隔梁480*200mm | 只 | 1 | 113 |
| 95 | 护栏 | 三波护栏圆柱防阻块400*178mm | 只 | 1 | 160 |
| 96 | 护栏 | 三波护栏圆柱托架300*270mm | 只 | 1 | 108 |
| 97 | 护栏 | 三波护栏方柱防阻块BF I型 300*200*290mm | 只 | 1 | 250 |
| 98 | 护栏 | 柱帽Φ114mm | 只 | 1 | 25 |
| 99 | 护栏 | 柱帽Φ140mm | 只 | 1 | 55 |
| 100 | 其他 | 刷漆（氟碳漆） | 平方 | 1 | 55 |
| 101 | 其他 | 减速垄宽350mm，高45mm | 米 | 1 | 120 |
| 102 | 其他 | 减速垄500*600mm，高30mm（含辅材） | 米 | 1 | 180 |
| 103 | 其他 | 柔软警示桩、含辅材，高750mm | 根 | 1 | 36 |
| 104 | 其他 | 防撞桶，550*750mm | 只 | 1 | 140 |
| 105 | 其他 | 橡胶停车定位器570*115*85mm | 只 | 1 | 50 |
| 106 | 其他 | Φ800mm室外广角镜（含支架） | 套 | 1 | 600 |
| 107 | 其他 | Φ1000mm户外广角镜（含支架） | 面 | 1 | 800 |
| 108 | 其他 | 反光道钉、含辅材100*100mm | 只 | 1 | 30 |
| 109 | 其他 | 长方形轮廓标180*40mm（黄白） | 只 | 1 | 18 |
| 110 | 其他 | 梯形轮廓标(50+110)*70mm（黄白） | 只 | 1 | 28 |
| 111 | 其他 | 三孔大水马1350*750mm | 只 | 1 | 270 |
| 112 | 其他 | 三孔大水马1500*800mm | 只 | 1 | 320 |
| 113 | 其他 | 橡胶反光锥形帽高500mm | 个 | 1 | 50 |
| 114 | 其他 | 橡胶反光锥形帽高700mm | 个 | 1 | 65 |
| 115 | 其他 | 橡胶反光锥形帽高900mm | 个 | 1 | 90 |
| 116 | 其他 | 活动式手提牌（含反光膜） 430*640mm | 套 | 1 | 300 |
| 117 | 其他 | 不锈钢便携式标志牌（含反光膜）550*400mm | 套 | 1 | 340 |
| 118 | 其他 | 不锈钢便携式标志牌（双面） 650*440mm | 套 | 1 | 560 |
| 119 | 其他 | 不锈钢便携式标志牌（双面） 650*850mm | 套 | 1 | 1080 |
| 120 | 其他 | 双面手提活动牌（含反光膜） 1250*750mm | 套 | 1 | 380 |
| 121 | 其他 | 双面手提活动牌（含反光膜） 1250*750mm带万向轮 | 套 | 1 | 450 |
| 122 | 其他 | 双面手提活动牌（事故专用定制）事故底膜采用新国标粉红色反光膜 | 套 | 1 | 410 |
| 123 | 其他 | 标志牌方管活动脚（含反光膜）1000*2000mm | 套 | 1 | 1280 |
| 124 | 其他 | 标志牌方管活动脚（含反光膜）1200*1500mm | 套 | 1 | 1080 |
| 125 | 其他 | 不锈钢活动式架子 600*1400mm | 只 | 1 | 880 |
| 126 | 其他 | 不锈钢活动式架子 1200*1200mm | 只 | 1 | 1500 |
| 127 | 其他 | 不锈钢活动式架子 1200*1200mm | 只 | 1 | 1500 |
| 128 | 其他 | 施工用太阳能警示灯Φ80mm | 盏 | 1 | 40 |
| 129 | 其他 | 太阳能双面四个爆闪灯500*120mm（含支架、辅材） | 套 | 1 | 2100 |
| 130 | 其他 | 太阳能黄闪灯Φ300（含辅材） | 套 | 1 | 3200 |
| 131 | 其他 | 太阳能黄闪灯Φ400（含辅材） | 套 | 1 | 4400 |
| 132 | 其他 | 一体化太阳能导向标志 1900mm高（含太阳能板） | 套 | 1 | 3500 |
| 133 | 其他 | 一体化太阳能人行横道标志 1800mm高（含太阳能板） | 套 | 1 | 3000 |
| 134 | 主动发光 标志板 | 半透面板显示标志： 1、尺寸根据采购人要求定制； 2、半透标志，市电供电； 3、含智能网联模块； 4、可后台管控； 5、反光膜（符合国家相关标准）、前面板3004铝合金板2.5mm厚、 后面板3004铝合金板1mm厚； | 平方 | 1 | 2400 |
| 135 | 主动发光 标志板 | 智能网联标志（时空同步显示标志1型）： 1、光带式主动发光时空同步标志； 2、尺寸根据采购人要求定制； 3、半透标志，市电供电； 4、含智能网联模块； 5、利用高德实时数据，可后台管控； 6、反光膜（符合国家相关标准）、前面板3004铝合金板2.5mm厚、 后面板3004铝合金板1mm厚、P8全彩显示模组； | 平方 | 1 | 6000 |
| 136 | 主动发光 标志板 | 智能网联标志（时空同步显示标志2型）： 1、数字式主动发光时空同步标志； 2、尺寸根据采购人要求定制； 3、半透标志，市电供电； 4、含智能网联模块； 5、利用高德实时数据，可后台管控； 6、反光膜（符合国家相关标准）、前面板3004铝合金板2.5mm厚、 后面板3004铝合金板1mm厚、P8全彩显示模组 | 平方 | 1 | 3800 |
| 137 | 主动发光 标志板 | 指示、禁令、警告标志： 1、尺寸φ1200mm/△1300mm； 2、全透标志，太阳能供电，含太阳能供电系统； 3、反光膜（符合国家相关标准）、前面板为PC透明板材、 后面板3004铝合金板1.0mm厚 | 平方 | 1 | 3600 |
| 138 | 主动发光 标志板 | 点阵式可变车道标志： 1、尺寸根据采购人要求定制； 2、点阵标志，市电供电； 3、含智能网联模块； 4、可后台管控； 5、反光膜（符合国家相关标准）、前面板3004铝合金板2.5mm厚、 后面板3004铝合金板1mm厚 | 套 | 1 | 6500 |

注：1.上述型号作为价格认定使用，具体实施时选型以采购人联系单为准。

三、项目服务要求：

1、技术标准要求：

1.1、维修使用材料质量及维修质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市、常熟市相应地方规范及招标文件等有关要求执行。所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规范；其它按招标文件约定的技术要求和规范。

1.2、维修按原有规格技术参数、型号、颜色、款式实施。

1.3、更换及增设数量及技术要求按采购人要求实施。

1.4、维修施工时应按相关规定设置安全围挡措施。

1.5、热熔标线

1.5.1、类型：热熔型，反光型。

1.5.2、密度：1.8～2.3g/cm3。

1.5.3、软化点：＞110℃。

1.5.4、涂膜外表：干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象。涂膜颜色和外观应与标准板差异不大。

1.5.5、不粘胎干燥时间：＜3min。

1.5.6、色度性能（45/0）：涂料的色品坐标应符合JT/T280-2022标准规定的范围，普通白色标线涂料的亮度系数因素≥0.8。

1.5.7、抗压强度：≥25MPa。

1.5.8、耐磨性：≤80（JM—100橡胶砂轮）（mg，200转/1000g后减重）。

1.5.9、耐水性：在水中浸24h应无异常现象。

1.5.10、耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象。

1.5.11、玻璃珠含量：满足GB/T24722-2020《路面标线用玻璃珠》的要求。

1.5.12、流动度：35±10S。

1.5.13、标线反光性要求：逆反射系数>150MCD。

1.5.14、涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹。

1.5.15、加热稳定性：200℃～220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象。

1.5.16、人工加速耐候性：经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落。允许轻微粉化和变色，但色品坐标和亮度因数应符合JT/T280-2022标准规定的范围，亮度因数变化范围不应大于原样板亮度因数的20%。

1.5.17、标线外观具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好。

1.5.18、标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落现象。厚度不低于1.8mm。

1.5.19、施划时均匀撒布反光玻璃珠并涂底油。

1.5.20、通过ISO 14001:2004环境管理体系认证，符合环保要求。

1.5.21、标线的颜色、形状和设置应符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2022)、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)的规定，并满足交警部门的相关要求。

1.6、冷喷标线

1.6.1、类型：溶剂型，普通型。

1.6.2、在容器中的状态：应无结块、结皮现象，易于搅匀。

1.6.3、粘度：≥100（涂-4杯，S）。

1.6.4、密度：≥1.4g/cm3。

1.6.5、施工性能：空气或无空气喷涂（或刮涂）施工性能良好。

1.6.6、涂膜外观：干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大。

1.6.7、不粘胎干燥时间：≤15min。

1.6.8、遮盖率：白色：≥97%，黄色：≥80%。

1.6.9、色度性能（45/0）：涂料的色品坐标和亮度因数应符合JT/T280-2022标准规定的范围。

1.6.10、耐磨性：＜23（JM—100橡胶砂轮）（mg，200转/1000g后减重）。

1.6.11、耐水性：在水中浸24h应无异常现象。

1.6.12、耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象。

1.6.13、附着性（划圈法）：≤4级。

1.6.14、柔韧性：5mm。

1.6.15、固体含量：≥60%。

1.6.16、通过ISO 14001:2004环境管理体系认证，符合环保要求。

1.6.17、涂料成分要求适应本市气候，且与原有标线无色差、无不良反应。

1.6.18、标线的颜色、形状和设置应符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2022)的规定，并满足交警部门的交通组织要求。

1.6.19、标线外观具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好。

1.6.20、标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落现象。

1.6.21、施划时均匀撒布反光玻璃珠。

1.7、突起振动标线

突起振动标线应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）中相关规定，突起振动标线的突起部分高度为3mm~7mm，若有基线，基线的厚度为1mm~2mm。

1.8、防滑标线

防滑标线应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）中相关规定，其抗滑值应不低于45BPN。

1.9、公路彩色防滑路面

（1）公路彩色防滑路面颜色包括白色、黄色、橙色、绿色、红色、蓝色、紫色和棕色。在商定的使用期限内，彩色防滑路面不应出现明显的开裂、骨料脱落、变色。

（2）普通型彩色防滑路面和阻燃型彩色防滑路面宜采用聚甲基丙烯酸甲脂（PMMA）和聚氨酯树脂作为底涂层，待底涂层涂布均匀后，上面撒布防滑骨料，自然沉降到底涂层内部，交联反应固化干燥后，清除表面多余骨料。

（3）雨夜反光型彩色防滑路面采用聚甲基丙烯酸甲脂（PMMA）和聚氨酯树脂作为底涂层，待底涂层涂布均匀后，上面撒布反光型防滑骨料或雨夜反光玻璃珠和防滑骨料混合料，且骨料颜色和底涂层颜色应一致，自然沉降到底涂层内部，交联反应固化干燥后，清除表面多余骨料。

（4）公路彩色防滑路面使用的路面防滑涂料应符合JT/T 712 等相关标准的要求，底涂层材料色应符合GB 2893 和GB/T 8416 的要求。

1.10、突起路标

突起路标与标线配合使用时，应选用主动发光型或定向反光型，其颜色与标线颜色一致，布设间隔宜6m~15m，一般设置在标线的空当中。与边缘线和中心实线配合使用时，突起路标应设置在标线的一侧，其间隔应与在车行道分界线设置的间隔相同。突起路标与进出口匝道标线、导流标线、路面宽度渐变段标线、路面障碍物标线等配合使用时，布设间隔为3m~6m。设置于中心线、隧道内的突起路标，应采用双面反光型。

1.11、轮廓标

城市快速干道的主线直线段，轮廓标设置间隔一般为40m；曲线段轮廓标设置间隔可按下表规定选用，也可适当加密。在曲线段外侧的起止路段设置两倍和三倍间隔，如果间距大于40m则取为40m；轮廓标在道路左、右侧对称设置。轮廓标反射器分白色和黄色两种，白色反射器安装于沿行车前进方向的道路右侧，黄色反射器安装于沿行车前进方向的道路左侧或中央分隔带上；轮廓标的设置高度为60cm(指反射器的中心距路面的高度)。曲线段轮廓标设置间隔见表中所列。

曲线段轮廓标的设置间隔

| 曲线半径R | 30以下 | 30～89 | 90～179 | 180～274 | 275～374 | 375～999 | 1000及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置间隔S | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 |

1.12、标线材料要求

1.12.1、路面标线所用的材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280—2022）的规定。无论采用哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求。

1.12.2、各类涂料的技术要求符合《路面标线涂料》（JT/T280—2022）的规定；

1.12.3、常温型涂料中稀释剂的比例在施工中不超过5%，常温型涂料施工用量为750克±50克/平方米；

1.12.4、投标人中标后应向采购人提供拟使用来自供应厂商合格的每种材料的样品和使用说明。产品按《涂料产品的取样》(GB3186—2006)的规定进行取样，样品合格后，作为以后来料比较的依据。

1.12.5、标线的颜色为白色或黄色，色泽应符合GB2893-2008《安全色》的有关要求。

1.13、标线质量要求和检测方法应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311和《新划路面标线初始逆反射亮度系数及检测方法》GB/T21383的规定。

1.14、标线施划要求：

1.14.1、设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。标线涂层厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象，标线内有缺陷面积应小于3%。

1.14.2、喷涂施工雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，防止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并经并经采购人验收通过，其费用由中标人承担。

1.14.3、施划的标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线型规则，线条流畅。

1.15、标线面积

1.15.1、标线面积计算原则：标线面积按施划完成后的实际面积计算（文字、图形除外），施划过程中因施工工艺造成的标线重复施划部分只计算一次面积。

1.15.2、标线面积分类计算方法：文字、图形按区域面积计算；导流按实际区域面积乘以三分之一计算；直线、虚线、菱形、三角形、网格线、斑马线、各类车位线等其他标线均按实际面积计算。其中，直线、虚线、斑马线、各类车位线均按实际施划的长度乘以宽度计算，网格线按施划的每一条直线的长度乘以宽度后相加的和值计算，菱形、三角形按周长乘以线宽计算；箭头面积按下表计算：

|  | 3米箭头面积 （平方米） | 4.5米箭头面积 （平方米） | 6米箭头面积 （平方米） | 9米箭头面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直行箭头 | 0.54 | 1.22 | 2.16 | 4.86 |
| 左转箭头、右转箭头 | 0.70 | 1.58 | 2.80 | 6.29 |
| 直左箭头、直右箭头 | 0.94 | 2.11 | 3.74 | 8.42 |
| 左直右箭头 | 1.64 | 3.7 | 6.56 | 14.76 |
| 左右转箭头 | 1.10 | 2.48 | 4.40 | 9.90 |
| 掉头箭头 | 1.33 | 2.99 | 5.30 | 11.93 |
| 直行+掉头箭头 | 0.89 | 2.00 | 3.56 | 8.00 |
| 左转+掉头箭头 | 1.05 | 2.36 | 4.20 | 9.43 |
| 向左、向右合流箭头 | 0.57 | 1.27 | 2.25 | 5.06 |

1.16、标志

（1）平面布设

本工程涉及的标志根据其版面内容的不同，分为警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志四类标志，结合实际情况支撑结构形式分为立柱式、附着式、悬臂式、门架式。具体设置位置及方式详见交通安全设施平面图。

（2）版面设计

依据《道路交通标志及标线》（GB5768－2022），本次工程中各类标志的颜色、形状、尺寸详见表1及表2所列。标志的汉字、拼音字母、拉丁字母、数字等采用道路交通标志字体（简体），根据道路的设计车速确定汉字高度，设计指标参照表3所列。辅助标志的形状为矩形，安装在主标志下面，紧靠主标志下缘。其尺寸由字高、字数确定，字高一般值可按照表3规定值的一半确定，但最小值不应小于10cm。为增加标志牌的视认性，本次设计将车速小于40km/h的路段标志按规范中40~70km/h车速的一档设计。指路标志版面内容需经采购人及交通管理部门认可方可实施。

表1、交通标志颜色

| 红色 | 表示禁止、停止、危险，用于禁令标志的边框、底色、斜杠， 也用于叉形符号和斜杠符号、警告性线形诱导标的底色等； |
| --- | --- |
| 黄色 | 表示警告，用于警告标志的底色； |
| 蓝色 | 表示指令、遵循，用于指示标志的底色； 表示地名、路线、方向等的行车信息，用于一般道路指路标志的底色； |
| 绿色 | 表示地名、路线、方向等的行车信息，用于城市快速路指路标志的底色； |
| 黑色 | 用于标志的文字、图形符号和部分标志的边框； |
| 白色 | 用于标志的底色、文字和图形符号以及部分标志的边框； |
| 荧光黄绿色 | 表示警告，用于注意行人、注意儿童的警告标志。 |

表2、交通标志形状尺寸

| 标志分类 | 形状 | 尺寸（速度71~99km/h） | 尺寸（速度40~70km/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 正等边三角形 | 边长110cm | 边长90cm |
| 禁令标志 | 圆形 | ∅100cm | ∅80cm |
|  | 倒等边三角形 | —— | 边长90cm |
| 指示标志 | 圆形 | ∅100cm | ∅80cm |
|  | 正方形 | 100×100cm | 80×80cm |
| 指路标志 | 长方形 | —— | 400cm×200(240)cm |

表3、交通标志字符高度间隔行距

| 设计速度（km/h） |  | 71~99 | 40~70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉字 | 高度h | 50cm | 35cm |
|  | 字间隔 | 1/10h以上 |  |
|  | 笔划粗 | 1/14h～1/10h |  |
|  | 字行距 | 1/5h～1/3h |  |
|  | 距标志边缘最小距离 | 2/5h |  |
| 阿拉伯数字 | 字高 | h |  |
|  | 字宽 | 1/2h～4/5h |  |
|  | 笔划粗 | 1/6h～1/5h |  |

（3）标志构造

交通标志由标志底板、反光膜、支撑件和基础等组成。标志底板和支撑件选用的材料应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度大等特点。用于标志底板的铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3MPa，屈服点不小于241.2MPa，延伸率不小于4%~10%。用于标志底板的铝合金板材牌号为3004；制作标志底板及滑槽的挤压成型铝合金型材牌号为2024。标志底板尽可能使用最大尺寸制作，减少接缝。大型标志的板面结构，宜采用挤压成型的铝合金板拼装而成。标志板背面可采用铝合金板原色。矩形标志板的四个端角宜为圆弧形端角，标志板圆弧半径应符合GB5768-2022的规定。标志底板边缘宜进行卷边加固，标志底板应采用型钢或型铝等滑槽进行加固。对于标志板厚，警告标志、禁令标志、指示标志、辅助标志等小型标志板（9m2及以下）均选用2mm厚铝合金板；分向行驶车道标志及指路标志等大型标志板（9m2以上）采用3mm厚铝合金板。标志板使用年限不小于7年。标志立柱的断面尺寸、连接方式、基础大小等，应根据设置地点的风力、板面大小及支撑方式计算确定。各种标志立柱的埋设深度，根据板面承受外力的大小及地基的承载力计算确定。立柱的金属预埋件应进行防腐处理。混凝土强度等级为C30。交通标志立柱选用无缝钢管制作，钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2。反光膜的逆反射性能应符合GB/T18833-2012的规定。警告、禁令、指示标志等图形标志宜选用逆反射性能好的材料；指路标志字膜的逆反射性能宜高于底膜的逆反射性能，字膜和底膜材料的使用年限一致。反光膜需提供十年担保期。反光面膜应尽少拼接，当标志板的长度和宽度、直径小于面膜产品的最大宽度时，不应有拼接缝。若无法避免拼接，则接缝以搭接为主，应为上搭下，重叠部分不应小于5mm。

（4）标志设置

①在满足规定的前置距离的情况下，不允许损坏道路结构和妨碍交通安全。

②应满足视认要求，避免照明设施、监控设施、电杆、行道树、绿化及路上构造物等对标志板面的遮挡。

③标志杆位置根据施工具体情况可作适当调整。

④路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光。路侧标志应尽可能与道路中线垂直或成一定角度。其中，禁令和指示标志为0°～45°；指路和警告标志为0°～10°；门架、悬臂、车行道上方附着式标志的板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜0°～15°。

⑤标志立柱应保持垂直，其倾斜度不应大于立柱高度的0.5％，且不允许向车行道一侧倾斜。

⑥解除限制速度标志、解除禁止超车标志、路口优先通行标志、会车先行标志、会车让行标志、停车让行标志、减速让行标志应单独设置。一个支撑结构上最多不应超过两种标志。标志板在一个支撑结构上并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右地排列。

⑦标志安装在立柱式或悬臂式杆件立柱上时，安装高度宜控制在200cm以上。柱式标志内边缘不应侵入道路建筑限界，一般距车行道或人行道的外侧边缘或土路肩不小于25cm。标志安装于悬臂上时，标志下缘离地面的高度应大于该道路规定的净空高度，本工程安装高度控制在550cm以上。对于附着式标志同样应当符合上述要求。

（5）基础埋设

施工前必须先开挖样洞，在确保其他管线安全运行的前提下，方可施工标志基础。基础一般采用现浇制作。基础顶面应预埋钢制底座法兰盘及地脚螺栓。在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础齐平），同时保持其顶面水平；设在人行道上的基础的顶面标高应与人行道或绿化带标高一致，基础周围的填土应夯实，表面应平整。基底法兰的边线应与侧石线（或车道边线）平行，地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如果遇到平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。标志安装时基础需经养护达到设计强度后，方可安装标志立柱。立柱通过法兰盘与基础连接。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。立柱安装好后，即可通过抱箍或不锈钢万能夹把标志固定在立柱上。标志板安装后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。

（6）外观质量

①标志板的字符、图形应符合GB5768.2的规定。在同一块标志板上，标志地板和标志版面所采用的各种材料应具有相容性，不应因电化学作用、不同的热膨胀系数或其他化学反应等造成标志板的锈蚀或其他损坏。

②标志版面不应存在以下缺陷：a)裂纹、起皱、边缘剥离；b)明显的气泡、划痕以及各种损伤；c)颜色不均匀；d)逆反射性能不均匀。

③标志板应平整，表面无明显凹痕或变形，板面不平度不应大于７mm/m。

④反光型标志板的面膜拼接应符合以下要求：a)面膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度或宽度、直径小于面膜产品最大宽度时，不应有拼接缝；b)当粘贴面膜无法避免接缝时，应使用面膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，且应为上搭下，重叠部分不应小于5mm。当需要丝网印刷时，可采用平接，其间隙不应超过1mm；d)距标志板边缘5cm之内，不得有贯通的拼接缝。

1.17、标志立柱

标志立柱的断面尺寸、连接方式、基础大小等，应根据设置地点的风力、板面大小及支撑方式计算确定。各种标志立柱的埋设深度，根据板面承受外力的大小及地基的承载力计算确定。立柱的金属预埋件应进行防腐处理。混凝土强度等级为C25(门架基础采用C30)。交通标志立柱选用无缝钢管制作，钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2。所有设施杆件需镀锌喷塑，颜色为白色。

1.18、交通分隔栏

1.18.1、立柱、上横杆、下横杠及竖杆防腐层为镀锌聚酯复合涂层，检测结论为“符合JT/T 1033-2016《交通分隔栏》中强制性项目的要求，检测结果判定为符合”。

1.18.2、交通分隔栏构件的各部位必须采用静电喷涂工艺，各部位涂层耐盐雾腐蚀性能、耐湿热性能、耐候性能符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料（室外用）》中强制性项目的要求。

1.18.3、交通分隔栏构件的各部位应无尖刺和锐角。表面应光滑、平整、色泽均匀、光泽一致，无明显划痕、开裂和异常变形，涂覆层不应脱落、露底。

1.18.4、护栏外观、颜色按采购人要求。

1.18.5、参考款式：

1.18.5.1、机非隔离塑钢护栏：

1.18.5.2、中隔离护栏：

1.19、弹性交通柱

1.19.1、材料及外观

（1）交通柱所用材料一般为高分子弹性柱，应满足相应材料性能要求及《弹性交通柱》（GB/T24972-2010）规定的要求。

（2）交通柱表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。

（3）交通柱的反光面，在正常使用中不应与交通柱剥离脱开，且在湿状态下应保持逆反射性能。

1.19.2、外形尺寸

（1）交通柱的高度H为300mm~1250mm。

（2）柱体直径为75mm~220mm。

（3）柱体顶端中心处应开一直径30mm±10mm的圆孔。

（4）柱体上的反光面一般不少于三条，每条反光面沿柱体纵向轴的尺寸一般不小于50mm。

（5）交通柱的未注公差不超过《弹性交通柱》（GB/T24972-2010）标准规定尺寸的5%。

1.19.3、颜色

交通柱体及底座的内部及外部一般均为红色，反光面为白色。交通柱的普通材料色和反光面的逆反射材料色，其色品坐标和亮度因数应符合表12和图1的要求。

表12色品坐标和亮度因数

| 颜色 |  | 色品坐标 光源为标准照明体D65，观测条件为45°/0° |  |  |  |  |  |  |  |  | 亮度因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | x | y | x | y | x | y |  | x | y |  |
| 普通 材料色 | 红色 | 0.690 | 0.310 | 0.595 | 0.315 | 0.569 |  | 0.341 | 0.655 | 0.345 | ≥0.07 |
| 逆反射 材料色 | 白色 | 0.350 | 0.360 | 0.300 | 0.310 | 0.290 |  | 0.320 | 0.340 | 0.370 | ≥0.27 |

图1 颜色色品图

1.19.4、反光面光度性能

交通柱反光面的光度性能分为R1级和R2级。R1级交通柱反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中一级反光膜的要求；R2级交通柱反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中三级反光膜的要求。

1.19.5、反光面与交通柱的附着性能

垂直与交通柱反光面切割后，反光面不应从柱体上切割线处脱离或出现层间剥离现象。

1.19.6、低温抗撞击性能

在-18℃±2℃温度下，交通柱经受0.9kg实心钢球的撞击后，其柱体、底座、反光面不得撕开、破裂或损坏，并应在撞击后恢复原状。

撞击后反光面的逆反射系数值应不低于撞击前的80%。

1.19.7抗弯曲性能

交通柱经弯曲性能试验机往返20次碾压后，其柱体、底座、反光面不得有裂缝、破碎或分离，并应在实验完成后能够回复原状，其柱体顶端在任意水平方向的残余偏斜不超过柱体高度的7%。

1.19.8耐候性能

自然暴露或人工加速老化试验后，交通柱的柱体、底座、反光面应无变形、开裂、剥离或其他损坏，其颜色应符合表12和图1的要求，反光面的逆反射系数应符合GB/T 18833中的相应要求。

1.20、交通锥

1.20.1、材料及外观

（1）交通锥宜采用塑料或橡胶制作而成，并应满足相应材料性能要求及《交通锥》（GB/T24720-2009）规定的要求。

（2）交通锥表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。

（3）交通锥表面应无与使用功能无关的图案或文字。

（4）交通锥的反光面，在正常使用中不应与交通锥剥离脱开，且在湿状态下应保持逆反射性能。

1.20.2、形状及质量

（1）交通锥的椎体应为圆锥形或多边锥形，顶部外径或外切圆直径为60mm±15mm，其上表面可有一直径为40mm~70mm、边缘光滑的圆孔。

（2）交通锥的底座应为变数不小于4而不大于8的正多边形或圆形。

（3）当底座外边缘的厚度大于15mm时，底座外边缘的内切圆直径一般为交通锥高度的0.75倍。当底座外边缘的厚度小于或等于15mm时，底座外边缘的内切圆直径一般为交通锥高度的0.9倍。

（4）交通锥的设计应确保在叠放后能方便分离，并不会损坏其反光面。两个交通锥当一个叠放在另一个上时，其总体高度不超过单个交通锥高度的1.3倍。

（5）交通锥顶部下端可设计有手持的结构，该部分不反光，并且高度不超过交通锥总高的0.1倍或从顶部测量不超过60mm。

（6）交通锥的反光面至少为一条，每条反光面的最下宽度为8cm，反光面顶部距交通锥顶部10cm。

（7）交通锥内部允许防止填充物，以增加自重，但填充物不能是可能对车辆行人造成二次伤害的物品。

（8）交通锥的未注公差不超过《交通锥》（GB/T24720-2009）标准规定尺寸的5%。

（9）交通锥的质量分级应符合表13的规定。

表13交通锥高度与最小质量

| 高度H/mm | 最小质量/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 900<H≤1000 | 4.80 | 6.00 | 7.50 |
| 750<H≤900 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
| 500<H≤750 | 1.30 | 1.90 | 2.50 |
| 450<H≤500 | 1.10 | 1.80 | 1.90 |
| 300<H≤450 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 注：表中最小质量为交通锥自重 |  |  |  |

1.20.3、颜色

交通锥锥体的内部、外部均宜为红色，反光面为白色。交通锥的蒲绒材料色和反光面的逆反射材料色，其色品坐标和亮度因数因符合表12和图1的要求。

1.20.4、反光面光度性能

交通锥反光面的光度性能分为R1级和R2级，R1级反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中二级反光膜的要求；R2级反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中四级反光膜的要求。

1.20.5、稳定性能

交通锥应稳定，不同质量的交通锥分别承受5N~13N的顶部水平作用力时，不要出现翻倒现象。

1.20.6、抗坠落性能

交通锥由1500mm处自由落下后，其任何一部分，包括填充物，不应出现破碎、破损、分离、散落等现象。

1.20.7、低温抗撞击性能

低温撞击试验后，交通锥的任何一部分，包括反光面不得脱落、破裂或损毁啊，椎体冲击后应回复原状。

1.20.8、耐候性能

自然暴露1年或人工加速老化试验600h后，交通锥机器反光面应无变形、开裂、剥离或其他损坏，其颜色应符合表5和GB/T 18833的要求，反光面的逆反射系数不能低于GB/T 18833中的相关规定。

1.21、防眩设施

防眩设施可按道路的气候条件、景观条件、遮光要求选用植物防眩、防眩板、防眩网等形式选用；防眩板的设计应按部分遮光原理进行，直线路段遮光角不应小于8°，平、竖曲线路段遮光角应为8°～15°，宽度宜为8cm~15cm，离地高度宜为120cm~180cm。

1.22、立面标记

立面标记用以提醒驾驶人注意，在车行道或近旁有高出路面的构造物。可设在靠近道路净空范围的跨线桥等的墩柱立面、隧道洞口侧墙端面及其他障碍物立面上，一般应涂至距路面2.5m以上的高度。标线为黄黑相间的倾斜线条，斜线倾角为45°，线宽均为15cm。设置时应把向下倾斜的一边朝向车行道。

1.23、防撞桶/防撞垫

快速路主线分流端、匝道出口的护栏端部应设置防撞垫。主干路主线分流端、中央分隔带护栏端部、匝道出口的护栏端部宜设置防撞垫。快速路与主干路的路侧构造物前端、收费岛前端宜设置防撞垫。防撞桶设置在公路的转弯、出入口、收费岛头、桥梁护栏端头、上跨桥的桥墩处、隧道洞口处等存在严重安全隐患的地方，起警示和减缓冲击的作用。

2、主要工作内容：

2.1、专门派驻一名负责人常驻常熟市公安局交通警察大队。

2.2、配备维护团队对由采购人负责维护的所有交通标志、标线、护栏、警示桩等进行日常维修及更换。

2.3、配备的成员团队不得随意更换，若需更换配备的成员须提前一周书面通知采购人并获得采购人同意。

2.4、根据采购人日常管理要求进行更换及增设。

2.5、合理安排人员、车辆、备件，全年全天候响应。维保人员应相对固定，且每天24小时有人值守，认真填写值班日志，并做到维保人员在故障突发时随叫随到。如遇特殊情况，须聘请第三方人员的，须经采购人同意后方可实施。

3、维修及更换响应及完成时间：

3.1、因事故、恶劣天气、施工及其他因素等外力作用引起的损坏，采购人紧急通知的，中标人应立即响应，并在采购人要求的时间内赶至现场并修复完成。

3.2、数字城管及12345等相关部门通知的应在规定时间内完成。

3.3、其他内容按采购人的要求，在规定时间内完成。

4、自有或租赁带有升降设备的工程车辆及施工工程车辆行驶证、打桩机专业施工设备、热熔标线专业施工设备、常温标线施工设备、折板机、剪板机、刻字机专业施工设备。

5、积极主动接受采购人或采购人委托的第三方监理机构对本项目实施过程的监督、检查，并对提出的建议积极主动配合。

6、因中标人原因造成的错误施工或损失，由中标人按照采购人要求整改或恢复，由此产生的一切费用以及对第三方造成的损失由中标人承担。

7、交通事故、施工等外力作用造成损坏的设施由中标人进行维护修理，所有损坏设施的价格以保险公司定损或第三方价格评估公司确定的价格为准，中标人与致损方处理相关赔偿事宜。

四、投标报价要求：

1、报价应以优惠率报价，报价总价包含本次服务所需要设备、材料、施工、维护、服务、保险、税费等一切费用。采购人不再支付其他的任何费用。

2、投标人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险以及任何可能影响价格的风险，一旦中标后服务期间内中标单价不予调整。

3、本项目采购预算人民币6436400.00元整。

4、投标人报价时只需报优惠率。

5、投标人成交后结算单价=最高单价限价（元）×（1-中标优惠率）。

五、货物检测：

1、验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等（由中标人提供）；符合国家标准及规范及招标文件的约定。

2、本次采购货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和招标文件规定的技术要求。

3、采购人有权指定法定检验机构对中标人提供的货物进行不定期抽检，检验费用由中标人承担。只要出现一次检验结果不合格，采购人有权要求中标人在规定时间内纠正错误，并承担由此造成的全部损失；造成严重后果的，采购人有权无条件解除合同；所有损失由中标人承担。

六、相关保密要求：安全责任

1、中标人设置专职维修机构的技术、维保人员，必须每年报采购人备案，待采购人政审通过后，才能进入中心机房等涉密机构。新增或变动的人员，中标人应及时上报，操作步骤同上；每次进入应做好登记。

2、中标人进入涉密机构的技术、维保人员都应当签订保密协议，相关协议在《保密协议》中体现。

3、保密管理相关规定

3.1人员在维修保养中，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏警务工作秘密和他人隐私。维护公司人员携带的电脑、U盘、手机等设备应按采购人管理规定使用。

3.2不在私人交往和公开场所泄露在工作中涉及到的案件信息或案件进展情况。

3.3不在私人交往和公开场所泄露公安机关的监控系统布局、监控范围及时段等信息。

3.4对于在维护保养中拆换的监控设备及零件全部交由采购人保管，并做好登记。

3.5不得浏览与工作无关的公安计算机网络网页。

3.6自觉服从单位管理，经常性参加本部门开展的保密教育活动。

3.7故意违反保密规定或过失违反保密规定，情节严重构成犯罪的，将依法承担刑事责任。

3.8每名技术、维护人员都要本着对公安工作、家庭及自己负责的态度，坚决执行保密规定，凡违反保密规定的，按照相关规定进行处理。

七、质量保证及售后服务要求：

1、所有签证新增项目均须提供三年质保服务（标线免费质量保证期为12个月），免费质保期自货物验收合格之日起计算。免费质保期内对任何因产品设计、材料、产品质量造成的设备或部件损坏，进行无偿更换和维修。

2、当有损坏发生时，中标人必须立即采取有效措施，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。因日常巡检不到位、修复不及时等原因引发的后果及产生的费用均由中标人承担相应责任。

3、数字城管及12345等相关部门通知的应在规定时间内完成。

4、因交通事故、恶劣天气、施工及其他因素等造成交通设施损坏的，应及时到达现场，清理损坏的交通设施，消除安全隐患并须全力抢修。抢修期间需按施工规范做好保护措施。

5、特殊状况及施工条件、工序等因素报采购人同意后可适当延长修复时间，在具备条件后的第一时间内恢复。

6、标线质保期内有起泡、开裂、发粘、脱落现象的，应当予以重新施划。

八、其他：

1、联合体投标的，须在投标文件《联合体协议》中明确各投标人的工作内容及开票税点等具体内容。

2、联合体协议中须明确结算方式，以下两种方式中只能选择一项：①采购人与联合体双方签订合同后，采购人只与联合体牵头人进行付款结算，开票税点以联合体牵头人约定的税点为准；②采购人与联合体双方签订合同后，采购人与联合体各方按照中标内容和金额进行单独付款结算，开票税点以联合体各方约定的税点为准。

3、中标人提供投入本项目技术人员、服务人员、管理人员的社保缴纳证明（需社保机构盖章确认），采购人有权抽查上述人员身份证及社保缴纳情况。如发现非中标单位人员的，按借资质或转包处理，采购人有权据此解除合同，并有权要求中标人承担合同金额20%的违约金。

九、日常考核

考核细则

| 序号 | 检查项目 | 质量标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通 标志 | 版面图案、文字符合国家最新规范标准 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 数量完整，无缺失 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 杆件无倾斜、无明显大块锈迹 | 每发现一处不符合要求的，扣2000元 |
|  |  | 版面平整，朝向正确 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 版面图案、文字清晰完整、无张贴物 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
| 2 | 交通隔离护栏 | 数量完整，无缺失 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 栏杆、立柱、底座等无残缺 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 各路段护栏规格、尺寸、颜色一致，无高低长短不一 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 整体平直，无倾斜 | 每发现一处不符合要求的，扣2000元 |
| 3 | 警示桩 | 数量完整，无缺失 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 反光膜完整，无明显脱落 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 整体垂直，无倾斜 | 每发现一处不符合要求的，扣2000元 |
| 4 | 减速垄 | 数量完整，无缺失 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 整体平直，固定牢靠，无残缺 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
| 5 | 交通 标线 | 不按照施划要求施划 | 每发现一处不符合要求的，扣2000元 |
|  |  | 未按照要求时间完成施划 | 每发现一处不符合要求的，扣500元 |
|  |  | 施工期间未按照施工要求而造成交通堵塞的 | 每发现一处不符合要求的，扣2000元 |
| 6 | 日常管理 | 购买公众责任保险签订合同后一个月内完成 | 每延期一个月，扣除当月统包费用 |
|  |  | 电子台账在签订合同后一个月内提交 | 每延期提交一个月，扣除当月统包费用 |
|  |  | 电子台账资料真实，完整，及时更新及上报 | 每发现一处不符合要求的，扣当月考核费的50% |
|  |  | 报修处理率100%，维修响应及修复时间及时 | 每发生一起不符合质量要求，扣500元 |
|  |  | 对每次联系单所要求的项目完成及时，质量合格无整改 | 每发生一起不符合时间要求，扣2000元 |
|  |  | 人员配备到位符合投标承诺 | 每发现一次与投标承诺人员不一致的，扣500元 |
|  |  | 对寒山闻钟、数字城管及12345等通知整改的项目完成及时 | 每发生一起不符合要求，扣2000元 |
|  |  | 维保内确保不发生安全责任事故 | 每发生一起，扣除合同总价5%的费用。 |
| 不满足售后服务处理承诺的，每发现一次扣1000元，每月发生三次以上的扣除当月统包类考核费用。 |  |  |  |
| 维保期内因维保不当造成发生重大安全责任事故造成的第三方的损失由中标人承担，造成重大影响的，直接扣除合同总价5%的费用。 |  |  |  |
| 签证审计类按施工联系单要求完成，施工结束后一周内验收签证并递交，未按时递交的每延时一天扣200元。 |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 1、投标报价20分

满足招标文件要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准优惠率）／（1-投标优惠率）×20分。

投标人的投标优惠率明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

- 2、项目实施方案65分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 12分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分12分；有负偏离的，每条扣0.1分。 |
| 2 | 货物配置 | 10分 | （1）标志版面反光膜采用Ⅲ类高强级反光膜得2分；标志版面反光膜采用Ⅳ超强级反光膜得3分；标志版面反光膜采用Ⅴ类大角度反光膜得4分，未做说明的不得分 （2）根据投标人提供的标线的技术性能进行评定，标线满足招标文件要求的基础上玻璃珠含量大于25%且逆反射系数>250MCD的得4分；玻璃珠含量大于30%且逆反射系数>300MCD的得6分，未做说明的不得分。 注：投标文件中需提供相关证明材料或承诺扫描件，未提供的不得分。 |
| 3 | 统包考核类日常维护服务方案 | 8分 | （1）根据提供的统包考核类日常维护服务方案（涉及评审要点（共2项）：①日常巡查维修、②自然损坏、外力损坏（含事故逃逸）的修复）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 （2）投标人承诺每月主动发现不少于30处交通设施隐患并及时整改的得2分。 |
| 4 | 施工计划安排 | 6分 | 根据提供的施工计划安排（涉及评审要点（共3项）：①实施人员安排、②安装施工进度计划、③后端平台接入方案和接入工作流程）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 各阶段质量保证措施 | 4分 | 根据投标人的各阶段质量保证措施进行综合评审：各阶段质量保证措施全面、科学、合理、针对性强的得4分；各阶段质量保证措施全面、合理可行的得2分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 6 | 应急处置方案 | 5分 | 根据投标人提供的应急处置方案（涉及评审要点（共2项）：①应急机制、②应急、突击处理措施）进行评定，本项最高得5分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.25分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 项目实施人员 | 5分 | - （1）配备的项目负责人；具有工程师（或以上）职称（专业为市政公用工程或公路工程）的得0.5分。一级注册建造师资质（专业为市政公用工程或公路工程）的得0.5分，本条最高得1分。 （2）根据投标人针对本项目配备的施工人员（不包括项目负责人）进行评定：配备10人及以上的得1分，不足10人的得0.5分，未配备人员的本项不得分。 （3）投标人配备的施工人员（不包括项目负责人）中具有特种作业操作资格证的（高处作业），每提供一个得0.5分（最高1分）；具有特种作业操作资格证的（焊接与热割作业），每提供一个得0.5分（最高1分）；具有工程师（或以上）职称（专业为市政公用工程或公路工程）的得0.5分；具有一级注册建造师资质（专业为市政公用工程或公路工程）的得0.5分（最高1分）。 注：以上（1）（2）（3）项投标文件中须提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内其中一个月的社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
| 8 | 投标实施保障 | 8分 | （1）投标人配备1辆自有或租赁非载货专项作业车（升降车）的得0.5分，每增加一辆加0.5分（最多加0.5分）；配备1辆自有或租赁施工工程车辆的得0.5分，每增加1辆加0.5分（最多加0.5分）。本项最高得2分。 注：投标文件中须提供车辆行驶证或租赁协议扫描件（租赁合同且租赁期限覆盖本项目服务期限），未提供或提供不全的不得分。 （2）投标人配备①自有或租赁1台热熔标线专业施工设备的得0.5分，每增加1台加0.5分（最多加0.5分）； ②自有或租赁1台打桩机专业施工设备的得0.5分，每增加1台加0.5分（最多加0.5分）； ③投标人配备自有或租赁1台常温标线专业施工设备的得0.5分，每增加1台加0.5分（最多加0.5分）； ④自有或租赁1台折板机的得0.5分，每增加一台加0.5分（最多加0.5分）； ⑤自有或租赁1台剪板机的得0.5分，每增加一台加0.5分（最多加0.5分）； ⑥自有或租赁1台刻字机的得0.5分，每增加一台加0.5分（最多加0.5分）；本项最高得6分。 注：投标文件中提供：①设备照片；②如为自有设备的需提供设备发票；③如为租赁设备的需提供设备发票及租赁合同且租赁期限覆盖本项目服务期限；未提供或提供不全的不得分。 |
| 9 | 现场维护施工人员意外保险 | 2分 | 合同期限内为现场维护施工人员购买大于或等于30万元意外险或提供相关承诺的得2分，购买未满30万元或提供相关承诺的得1分，未做说明的不得分。 注：投标文件中需提供保险保单证明材料（个人保单无效）或保险购买承诺函（格式自定，但必须加盖投标人公章），未提供的不得分。 |
| 10 | 配合措施 | 5分 | 根据投标人提供的配合措施（涉及评审要点（共2项）：①项目实施全流程的各项应对方案、②资料的确认及送达）进行评定，本项最高得5分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.25分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、质量保证及售后服务10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 2分 | 所有投标货物的免费质量保证期满足招标文件要求的得基本分2分。 注：未作说明或低于招标文件要求的本项不得分。 |
| 2 | 维修、更换响应及处理承诺 | 8分 | （1）投标人承诺派驻设计人员常驻采购人处且配合采购人规划设计的得3分。 （2）投标人承诺能即时响应采购人突击业务并能较好完成的得2分。 （3）根据投标人提供的维修、更换响应及处理时间进行评定：投标人满足响应时间要求且承诺5小时内至现场修复完成的得3分；投标人满足响应时间要求且承诺8小时内至现场修复完成的得2分；投标人满足响应时间要求且承诺12小时内至现场修复完成的得1分，未做说明的不得分。 |

4、综合能力5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；有负偏离的条款，每条扣0.125分，扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 3分 | 投标人自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）实施的交通标志、标线、护栏维护项目业绩进行评定，投标人每提供一个类似业绩的加1分，最多加至3分。 注：投标文件中需提供合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未提供的本项不得分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。本项目要求投标人若是以联合体形式参加本次采购活动，联合体中中小企业承担的部分须达到80%以上。

针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

- （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：

- ①非联合体投标的：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- ②联合体投标的：如联合体双方均为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如联合体一方为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的且小微企业承担的部分须达到30%以上，其价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（6）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人（包括联合体成员）进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人（包括联合体成员）的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人（包括联合体成员），评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人（包括联合体成员）进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人（包括联合体成员）的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2024年   月   日

目 录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件

1.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。如为联合体投标的，联合体各方均需提供

1.1.2法定代表人居民身份证。如为联合体投标的，联合体各方均需提供

1.1.3授权代表居民身份证  如为联合体投标的，由联合体牵头人提供

1.1.4法定代表人授权书（格式见附件7）如为联合体投标的，由联合体牵头人提供

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

1.2提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。

- 联合投标协议书（格式见附件15，仅针对联合体投标，非联合体投标的不需要提供）。

*4、投标人（或联合体一方）具有的①投标人具有公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级（含）以上资质。②投标人具有安全生产许可证。

三、符合性审查内容

*1、投标函（格式见附件8）

注：如为联合体投标的，由联合体牵头人提供。

*2、报价明细表（格式见附件2）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目服务说明（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件14）

备注：加“*”项目，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044

投标报价（投标优惠率）

小写： %

注：1、投标报价（投标优惠率），请保留小数点后两位。

2、具体填写方式为：如投标文件中的投标报价（投标优惠率）为10%，则“电子投标文件格式”“投标优惠率”中填写10%；如投标文件中的投标报价（投标优惠率）为10.05%，则“电子投标文件格式”“投标优惠率”中填写10.05%。

- 附件2 报价明细表

（一）统包考核类

| 序号 | 项目名称 | 项/每月 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设施维修 | 1 |  |  |
| 一年合计总价（元） |  |  | ¥ |  |
| 二年合计总价（元） |  |  | ¥ |  |

注：1、投标人应根据本项目对应的分项价格情况填写上述表格，所有价格用人民币表示。

- 2、表中单价=最高限价*（1-投标优惠率）。

（二）签证审计类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物对应的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，“合计总价”请保留小数点后两位。

3、表中各分项单价=各分项单项最高限价*（1-投标优惠率）。

附件3 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标人提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“三、项目服务要求：”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议，并据实填写上述表格。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

- 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十三条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十四条 合同的解除、终止 |  |  |
| 第十五条 合同的转让 |  |  |
| 第十六条 履约保证金 |  |  |
| 第十七条 争议解决方式 |  |  |
| 第十八条 通知与送达 |  |  |
| 第十九条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。

- 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。

附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2024 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）（如为联合体投标的，须为联合体牵头人单位）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。

附件8 投标函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0044），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最高报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

注：如为联合体投标的，由联合体牵头人提供。

附件9 中小企业声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加常熟市公安局交通警察大队的2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。（注：如为联合体投标的，联合体各方均需提供。）

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：其他未列明行业。

附件10 残疾人福利性单位声明函

江苏协诚工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： 1、统包考核类，根据月考核情况支付，结算周期为每月考核，按月结算。 2、签证审计类：按施工联系单要求完成，施工结束后一周内验收签证并递交，由监理负责确认后每月汇总送审计后结算。 |  |  |
| 2 | 负责购买公众责任保险，承担日常维护及更换期内所有的一切安全责任（含对第三方造成的伤害），投标人须提供承诺函。（签订合同之日起一个月内完成）。 |  |  |
| 3 | 专门派驻一名负责人常驻常熟市公安局交通警察大队 |  |  |

注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

附件12 项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

按照第五章  评标办法与评标标准”提供。

附件13 质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

按照第五章  评标办法与评标标准”提供。

附件14 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/ 项目名称 | 主要服务内容 | 合同/协议金额 | 签订时间 | 甲方联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的交通标志、标线、护栏维护项目业绩情况。

2、请投标人提供上述一览表中业绩的合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）证明材料扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件15 联合投标协议书

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们（牵头人全称）、（联合体成员全称）自愿组成联合体，参加江苏协诚工程咨询有限公司组织的项目编号为JSZC-320581-CSXC-G2024-0044项目名称2025-2026年度交通标志、标线及护栏等交通设施日常维护项目的政府采购活动，我联合体指定（投标人全称）为牵头人（牵头人必须为联合体成员）。

2、在本次政府采购活动过程中，牵头人的负责人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体所有成员产生约束力。

3、若我们联合中标并签订合同后，则联合体所有成员将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.1（牵头人全称）实施项目中承担的工作内容和义务为              （占合同金额的   %）

3.2（联合体成员全称）实施项目中承担的工作内容和义务为         （占合同金额的   %）。

（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作内容和义务及所占合同金额的百分比，其中联合体中中小企业承担的部分须达到80%以上。）

4、联合体成员应保证对牵头人为响应本次政府采购活动提供全部质量保证及服务支持。

5、本协议提交采购人后，联合体所有成员不得以任何形式对本项目政府采购活动的实质内容进行修改或撤销。

6、本协议一式二份，牵头人、联合体其它成员各执一份。

牵头人：（盖章）                         联合体成员：（盖章）

地址：                                   地址：

负责人：（签字或盖章）                   负责人：（签字或盖章）

年   月   日                             年   月   日