招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007

项目名称：2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）

项目属性：服务类项目

标的所属行业：其他未列明行业

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

2025年01月10日

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同文本	14

第四章 采购需求	22

第五章 评审方法与评审标准	39

第六章 投标文件格式	43

附件1 开标一览表	45

附件2 报价明细表	46

附件3 投入要素明细表	47

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	48

附件5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	49

附件6 法人授权书	50

附件7 投标函	51

附件8 中小企业声明函	52

附件9 残疾人福利性单位声明函	53

附件10 实质性要求响应及偏离表	54

附件11 服务要求响应及偏离表	55

附件12 项目实施方案	56

附件13 项目组主要成员一览表	57

附件14 设备配备一览表	58

附件15 业绩一览表	59

附件16 商务条件响应及偏离表	60

附件17 其他证明文件	61

附件18望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法	62

附件19望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表	64

# 第一章 投标邀请

受常熟市水务局的委托，涵熙（苏州）工程顾问有限公司就2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）（JSZC-320581-HXGW-G2025-0007）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年2月6日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007

项目名称：2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）

采购方式：公开招标

预算金额：¥2600000.00元（人民币贰佰陆拾万元整）

采购需求：本项目采购内容为常熟市水务局所需的2025年常熟市望虞河西控及走马塘工程等运维服务，包括常熟市望虞河、走马塘沿线节制闸、泵站、船闸（套闸）工程运行维护。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年10月31日。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年2月6日13点00分（北京时间）

本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

开标地点：苏采云系统网上开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950，0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

6、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：常熟市水务局

单位地址：常熟市珠江路172号

联系人：沈超

联系方式：0512-52409926

2、采购代理机构信息

单位名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

单位地址：常熟市山茶花路10号

联系人：王蔼玲

联系方式：0512-52952666

3、项目联系方式

项目联系人：王蔼玲

电话：0512-52952666

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由中标人支付，在代理机构发成交通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费人民币壹万玖仟肆佰陆拾元整（¥19460.00元），一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

12、报价明细表、投入要素明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表、投入要素明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

14、项目服务说明、项目组主要成员一览表、设备配备一览表、业绩情况

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案、项目组人员一览表、设备配备一览表。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的提交投标文件截止之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2如投标人投报多个分包的，应分别制作所投每个分包的投标文件，再根据此文档分别制作所投每个分包的电子投标文件。按规定将所投每个分包的的电子投标文件分别上传到对应分包页面中。如未上传的视同为未参加本项目对应分包的投标。

18、提交投标文件截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效响应处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 五、开标与评审

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统投标人操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的审查

25.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）对投标人的诚信记录进行查询，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评委会将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标“★”的相关要求为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标文件接受截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.2.7如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

28.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

代理机构质疑接收部门为：涵熙（苏州）工程顾问有限公司，联系地址：常熟市山茶花路10号。

质疑接收人及联系方式见招标文件“第一章 投标邀请”。

28.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）如投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章 合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：2025年常熟市望虞河西控及走马塘工程等运维服务

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007

甲方（采  购  人）：

乙方（中  标  人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签 订 地：            常熟市

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以 公开招标 对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市水务局(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

甲方委托江苏省望虞河常熟管理所（以下简称：望管所）负责现场管理和服务考核。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议。

1.1.2 中标通知书。

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）。

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）。

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：2025年常熟市望虞河西控及走马塘工程等运维服务。

1.2.2 标的数量：1项。

1.2.3 标的内容：          。

1.3 价款

本合同项下总价款为人民币          元整（大写）。

1.4 付款方式、开票方式及考核实施

1.4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付，以总价合同方式结算。

1.4.2 付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②根据中标价结算，合同期内望管所按月考核【考核为95分（含95分）以上的，全额拨付当月合同金额；考核为90分（含90分）~95分（不含95分）的，扣除当月合同金额的2%；考核为80分（含80分）~90分（不含90分）的，扣除当月合同金额的4%；考核为80分（不含80分）以下的，扣除当月合同金额的6%。若3次考核为80分以下的，视为乙方单方面违约，有权单方面终止项目运维服务】，每一个季度支付一次，当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前；（第一季度应付款含已支付的预付款；每（当）月合同金额=合同金额/合同内服务期限月数。）

注：（1）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述规定①, 但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

- 以上每次付款前，乙方均应提供符合望管所要求的同等金额的合法有效发票。否则，望管所有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 本项目支付方式支持数字人民币方式。

1.4.3 考核细则：本项目由望管所实施服务考核，具体考核条款详见附件18：望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法、附件19：望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表。

1.4.4 发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票 。

1.5 服务期限和地点

1.5.1 服务期限：自    年    月    日起至    年    月    日止

1.5.2 服务地点：常熟市范围内（常熟市境内望虞河沿线、走马塘沿线）。

1.6 双方权利义务：

1.6.1甲方权利义务

（1）甲方委托望管所指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（2）经验收合格后按时支付费用。

（3）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

1.6.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与投标文件规定及投标响应文件承诺的内容相一致。

（2）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（3）乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

（4）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

1.7 违约责任

1.7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么望管所可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，望管所有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

1.7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

1.7.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

1.7.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.8.1种方式解决：

1.8.1向（项目所在地、合同履行地、标的物所在地等）人民法院起诉。

1.9 合同生效及其他

1.9.1合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

1.9.2本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、涵熙（苏州）工程顾问有限公司一份。

1.9.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1望管所有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

2.4.2合同履行期间，望管所有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向望管所了解有关情况，调阅有关资料等，望管所应予积极配合。

2.5.2乙方有义务妥善保管和保护由望管所提供的前款信息和资料等。

2.5.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给望管所，以便望管所进行监督检查；

2.6.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受望管所的监督检查。

2.6.3其他各项服务承诺指标及所采取的措施符合“投标文件”要求及投标响应承诺。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知望管所；望管所收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2.8.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权会同望管所变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方和望管所同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向望管所负责，并与分包供应商就分包项目向望管所承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.10.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.10.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同。

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，望管所可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，望管所有权中止或者终止、解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 通知和送达

2.14.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的内容发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.14.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.15 合同使用的文字和适用的法律

2.15.1合同使用汉语书就、变更和解释。

2.15.2合同适用中华人民共和国法律。

2.16 履约保证金

无

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：                 或委托代理人（签名）：

联系人：                               联系人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

社会统一信用代码:                       社会统一信用代码：

# 第四章 采购需求

项目名称：2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007

采购人：常熟市水务局

- 一、项目说明：

1、本次采购需求为常熟市望虞河西控及走马塘工程等运维服务，主要包括常熟市望虞河、走马塘沿线节制闸、泵站、船闸（套闸）工程运维：望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸和中泾塘套闸等35座水闸、东控王市闸、张墓桥套闸和横塘套闸等19座水闸、走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的运维（含4座船闸通航收费、防汛仓库日常管理）。

2、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。联系人：沈超，联系电话：0512-52409926。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务地点：常熟市范围内（常熟市境内望虞河沿线、走马塘沿线）。

4、服务期限：自合同签订之日起至2025年10月31日，约9个月。

★5、付款方式：

①签订合同后一个月内，支付合同价的10%作为项目预付款；

②根据中标价结算，合同期内采购人按月考核【考核为95分（含95分）以上的，采购人全额拨付当月合同金额；考核为90分（含90分）~95分（不含95分）的，采购人扣除当月合同金额的2%；考核为80分（含80分）~90分（不含90分）的，采购人扣除当月合同金额的4%；考核为80分（不含80分）以下的，采购人扣除当月合同金额的6%。若3次考核为80分以下的，视为中标人单方面违约，采购人有权单方面终止项目运维服务】，每一个季度支付一次，当前季度费用支付日期在下一季度第一个月的30日前；（第一季度应付款含已支付的预付款；每（当）月合同金额=合同金额/合同内服务期限月数。）

本项目由望管所负责现场管理和服务考核，具体考核条款详见附件18：望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法、附件19：望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表。

注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述①规定，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

- 以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 本项目支付方式支持数字人民币方式。

不满足上述付款要求的将作无效投标处理。

6、本项目采购预算为¥2600000.00元（人民币贰佰陆拾万元整），各投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效报价处理。

7、结算方式：本项目以总价合同方式结算。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

- 二、项目服务内容

（一）运行管理站点及工程闸泵配置一览表：

1、站点分布

| 序号 | 管理站点 | 工程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中泾塘套闸 | 中泾塘套闸：12*80m |  |
| 2 |  | 宗家宅基涵闸：2*2m |  |
| 3 |  | 团结河闸：4m |  |
| 4 |  | 小望虞河闸：6m |  |
| 5 |  | 姚泾闸：6m |  |
| 6 |  | 朱泾塘闸：6m |  |
| 7 |  | 陆家小河涵闸：3*3m |  |
| 8 |  | 谢桥船闸:7m |  |
| 9 |  | 福圩闸:6m |  |
| 10 |  | 常青闸:6m |  |
| 11 |  | 伍里浜闸:4m |  |
| 12 |  | 白龙港闸:4m |  |
| 13 | 王市闸 | 后王河闸：4m |  |
| 14 |  | 后王河涵闸：3*3m |  |
| 15 |  | 邹家浜涵闸：2*2m |  |
| 16 |  | 张泾闸：6m |  |
| 17 |  | 仁纪闸：4m |  |
| 18 |  | 金鸡闸：4m |  |
| 19 |  | 南横闸：4m |  |
| 20 |  | 王市闸：8m |  |
| 21 |  | 新泾闸：6m |  |
| 22 |  | 龙墩闸：6m |  |
| 23 | 道林河套闸 | 余巷浜涵闸：2*2m |  |
| 24 |  | 三家村河闸：4m |  |
| 25 |  | 查村河闸：4m |  |
| 26 |  | 冶塘浜闸：6m |  |
| 27 |  | 秦家塘闸：4m |  |
| 28 |  | 郎家浜闸：6m |  |
| 29 |  | 道林河套闸：12*60m |  |
| 30 |  | 北塘套闸：6m |  |
| 31 | 张墓桥套闸 | 张墓桥套闸：6m |  |
| 32 |  | 孙家闸：6m |  |
| 33 |  | 泄水闸：4m |  |
| 34 | 羊尖塘枢纽 | 横河闸：6m |  |
| 35 |  | 洞泾河闸：6m |  |
| 36 |  | 方家墩浜涵闸：2*2.5m(2孔) |  |
| 37 |  | 羊尖塘枢纽 套闸12*80m，节制闸12m，泵3×0.5 m3/s |  |
| 38 |  | 横塘套闸：6m |  |
| 39 |  | 东新闸：6m |  |
| 40 |  | 庙泾闸：6m |  |
| 41 |  | 薛家闸：4m |  |
| 42 |  | 界泾闸：6m |  |
| 43 |  | 湘庄闸：6m |  |
| 44 |  | 南湖套闸：6m |  |
| 45 | 南湖排涝站 | 南湖排涝站：泵2×3 m3/s，套闸4m |  |
| 46 | 锡北运河套闸 | 大西浜闸：6m |  |
| 47 |  | 大圩浜涵闸：2*2.5m(2孔) |  |
| 48 |  | 锡北运河套闸：12*120m |  |
| 49 |  | 锡北运河节制闸：12m |  |
| 50 |  | 支河节制闸1(塘下浜)：4m |  |
| 51 |  | 支河节制闸2(冶塘浜)：6m |  |
| 52 |  | 支河节制闸3(槐桥塘)：4m |  |
| 53 |  | 支河节制闸4(塘头街河)：4m |  |
| 54 |  | 支河涵闸1（磨坊浜）：3*3m |  |
| 55 |  | 支河涵闸2（南塘下前河）：2*2m |  |
| 56 | 金坝河东闸 | 关爷桥闸：4m |  |
| 57 |  | 朱家塘闸：4m |  |
| 58 |  | 金坝河东闸：6m |  |
| 59 |  | 金坝河西闸：6m |  |
| 60 |  | 面丈塘闸：6m |  |
| 61 |  | 新庄一组闸：4m |  |
| 62 |  | 横塘河闸：4m |  |
| 63 |  | 李家湾闸：4m |  |
| 64 | 横塘东闸 | 西长泾西闸：4m |  |
| 65 |  | 芦浦塘东闸：4m |  |
| 66 |  | 横塘东闸：4m |  |
| 67 |  | 横塘西闸：4m |  |
| 68 |  | 沙槽河闸：4m |  |
| 69 |  | 常青河西闸：4m |  |
| 70 |  | 塘泾湾东穿堤涵闸：2m |  |

2、工程设施概况

| 序号 | 工程名称 | 工程形式规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 |  | 规模 | 启闭机型号 | 电动机功率（KW） |
| 1 | 锡北运河套闸 | 套闸 | 卷扬升卧式 | 12*120m | QH-2*160KN | 15*2 |
| 2 | 锡北运河节制闸 | 节制闸 | 卷扬升卧式 | 12m | QP-2*160KN | 13 |
| 3 | 羊尖塘枢纽 | 套闸 | 卷扬升卧式 | 12*80m | QH-2*160KN | 15*2 |
|  |  | 节制闸 | 卷扬升卧式 | 12m | QP-2*160KN | 15 |
|  |  | 泵站 | 螺杆式 | 3×0.5m3/s | LQ-2*50KN | 30*3 |
| 4 | 道林河套闸 | 卷扬升卧式 |  | 12*60m | QH-2*160KN | 15*2 |
| 5 | 中泾塘套闸 | 卷扬升卧式 |  | 12*80m | QH-2*160KN | 11*2 |
| 6 | 宗家宅基涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 7 | 大西浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 8 | 大圩浜涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2.5m(2孔) | QL-SD-100KN | 3*2 |
| 9 | 团结河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 10 | 小望虞河闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 11 | 姚泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 12 | 朱泾塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 13 | 陆家小河涵闸 | 螺杆式 |  | 3*3m | QL-SD-2*100KN | 3 |
| 14 | 后王河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 15 | 后王河涵闸 | 螺杆式 |  | 3*3m | QL-SD-2*100KN | 3 |
| 16 | 邹家浜涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 17 | 余巷浜涵闸 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 18 | 三家村河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 19 | 查村河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 20 | 冶塘浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 21 | 秦家塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 7.5 |
| 22 | 郎家浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 11 |
| 23 | 横河闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 24 | 洞泾河闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 25 | 方家墩浜涵闸 | 卷扬升卧式 |  | 2*2.5m(2孔) | QL-SD-100KN | 3*2 |
| 26 | 锡北运河支河节制闸1(塘下浜) | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 5 |
| 27 | 锡北运河支河节制闸2(冶塘浜) | 卷扬升卧式 |  | 6m | QP-2*100KN | 7.5 |
| 28 | 锡北运河支河节制闸3(槐桥塘) | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 5 |
| 29 | 锡北运河支河节制闸4(塘头街河) | 卷扬升卧式 |  | 4m | QP-2*63KN | 5 |
| 30 | 锡北运河支河涵闸1 | 螺杆式 |  | 3*3m | QL-SD-2*100KN | 3 |
| 31 | 锡北运河支河涵闸2 | 螺杆式 |  | 2*2m | QL-SD-100KN | 3 |
| 32 | 张泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 33 | 仁纪闸 | 卷扬直立式 |  | 4m | QPQ*80KN | 5 |
| 34 | 金鸡闸 | 卷扬直立式 |  | 4m | QPQ*80KN | 5 |
| 35 | 南横闸 | 卷扬直立式 |  | 4m | QPQ*80KN | 5 |
| 36 | 张墓桥套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ*80KN | 5.5*2 |
| 37 | 横塘套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ*80KN | 5.5*2 |
| 38 | 谢桥船闸 | 卷扬升卧式 |  | 7m | QPQ2*125KN | 7.5*2 |
| 39 | 福圩闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 40 | 常青闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 41 | 伍里浜闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 42 | 白龙港闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 43 | 孙家闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 44 | 泄水闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 45 | 东新闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 46 | 庙泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 47 | 薛家闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 48 | 界泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 49 | 湘庄闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 50 | 南湖套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*80KN | 6.3*2 |
| 51 | 北塘套闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*80KN | 3.7*2 |
| 52 | 王市闸 | 卷扬升卧式 |  | 8m | QPQ2*80KN | 7.5 |
| 53 | 新泾闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*80KN | 5.5 |
| 54 | 龙墩闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 3.7 |
| 55 | 南湖排涝站 | 泵站 |  | 2×3m3/s |  | 130*2 |
|  |  | 套闸 |  | 4m |  |  |
| 56 | 关爷桥闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 57 | 朱家塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 58 | 金坝河东闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 59 | 金坝河西闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 60 | 面丈塘闸 | 卷扬升卧式 |  | 6m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 61 | 新庄一组闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 62 | 横塘河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 63 | 李家湾闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 64 | 西长泾西闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 65 | 芦浦塘东闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 66 | 横塘东闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 67 | 横塘西闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 68 | 沙槽河闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 69 | 常青河西闸 | 卷扬升卧式 |  | 4m | QPQ2*60KN | 7.5 |
| 70 | 塘泾湾东穿堤涵闸 | 螺杆式 |  | 2m |  |  |

（三）人员配置要求：

★1、为了满足水利工程运维的工作需求，投标人根据项目实施要求合理配备人员，按9个站点进行分片管理，总人数不少于45人（其中羊尖塘枢纽站点不少于6人，道林河套闸站点不少于6人，锡北运河套闸站点不少于6人，中泾塘套闸站点不少于6人，王市闸站点不少于4人，张墓桥套闸站点不少于3人，南湖排涝站站点不少于2人，金坝河东闸不少于3人，横塘东闸不少于3人），同时投标人应考虑人员的换班、调休、巡查和值守需要，要求中标人每日在岗人数白天不少于24人，夜间值守不少于14人（其中南湖排涝站、张墓桥套闸、金坝河东闸、横塘东闸不少于1人，其他站点不少于2人），人员需服从望管所合理调配。具体人员配置见下表：

| 序号 | 岗位 | 人员配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 |
| 3 | 运管保障人员 | 4人 |
| 4 | 运管人员（含片区负责人、安全管理人员、船闸收费人员等） | 不少于28人 |
| 5 | 辅助人员 | 11人 |
| 合计 |  | 不少于45人 |

注：上述人员配置为最低配置要求，投标人拟派人员数量不满足上述要求的，将按无效投标处理。

- 项目负责人和技术负责人应具有1年及以上类似项目管理和实施经验运管人员需掌握电脑基本操作（特别是收费人员）并有自动化软件操作经验，其中需配备片区负责人6名，专职安全生产管理人员1名。

★3、运管保障人员需具有水闸启闭、机电设备日常维修养护经验和能力，持有特种作业操作证（高压电工）或特种作业操作证（低压电工）。

4、运管人员（含收费人员）和运管保障人员年龄要求不超过60周岁，项目负责人和技术负责人年龄不超过50周岁，辅助人员不超过65周岁。

5、项目负责人电话必须24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间工作时间运管人员30分钟到位，平时非工作时间1小时到位。为应对每年汛期（5、6、7、8、9五个月）强降雨、高水位或者暴雨、台风等特殊天气时，工程需要24小时运行，中标人应根据工程运行需求和望管所要求增配人员，必要时需要全员出动，以满足工程安全运行和效益发挥，增加成本由中标人承担，在投标报价时综合考虑。

- 三、项目服务要求：

- （一）运行管护具体要求：

1、运行管理技术标准及考核要求

中标人需按照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》及相关水利工程技术管理规程规范开展技术管理工作，工程调度运行、操作维护、安全生产等均需达到江苏省精细化管理一级工程和江苏省二级安全生产标准化考核标准要求，并根据相关技术标准配合望管所开展考核工作。

2、中标人的义务和责任

2.1 中标人除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的14天内，按投标文件的承诺向望管所提交详细的运行管护方案、现场管理机构组成以及委派的项目负责人、技术负责人和主要管理人员，并根据江苏省精细化管理一级工程和江苏省二级安全生产标准化考核要求，提交现场规范化管理方案。按江苏省精细化管理一级工程和江苏省二级安全生产标准化考核要求，根据望管所提供的考核时间节点，准备并完成闸站工程现场考核管理工作、相关管理技术台账准备工作。在江苏省、苏州市水行政主管部门组织开展的专项工管考核检查工作中，中标人望虞河沿线闸站现场管理、技术资料管理、设备养护等未达到江苏省精细化管理一级工程、走马塘沿线闸站现场管理、技术资料管理、设备养护等未达到江苏省精细化管理二级工程或江苏省二级安全生产标准化考核要求的，望管所将进行考核扣分及扣款，同时视情况轻重由采购人确认中标人是否单方面违约。

2.2 中标人的管理范围：由双方现场进行移交，中标人须配合望管所完成移交以及延期的相关工作。

2.3 中标人应在合同生效后，工程移交同时派出管理人员进驻管理现场。

2.4 中标人在合同签订、人员进场后，全面了解和掌握工程及设备的状况，并依据《水闸工程管理规程 DB32/T 3259 2017》、《泵站技术管理规程 GB/T 30948 2014》、《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》等相关规范要求，结合所管工程的特点，30天内完成项目部内部相关管理制度的学习和制定，所制定制度需报望管所履行批准手续后执行，中标人员应严格执行相关制度。

2.5 中标人服从望管所的现场管理，应无条件地接受望管所的监督和检查，若发现有不符合管护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由望管所发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。

2.6投标总价包括完成本项工作所需的人工、耗材、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、车辆、通讯器材、办公设备及耗材、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.7若中标人在服务期间出现重大责任问题或考核严重不合格将被解除服务合同，中标人被解除服务合同后，本项目将重新组织招标。

2.8 因中标人的过失引发的安全责任事故或造成采购人直接经济损失，中标人承担全部法律责任同时恢复设施或赔偿采购人赔偿金。

2.9中标方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

3、采购人的义务和责任

3.1 采购人对中标人书面提交并要求作出决定的事宜应及时作出书面决定，并送达中标人，时限为：一般文件5天，紧急事项文件2天。

3.2 采购人向中标人提供必要的工作、生活条件，包括水、电、现场运行中标人员办公及值班用房。中标人自备的设施、设备在投标时列清单。

4、项目具体说明

4.1 工程的运行管理

4.1.1 按照规范要求开展工程的日常检查、汛前汛后定期检查和节假日台风暴雨等特殊天气的专项检查、水位记录等，及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作。沿线检查时要检查挡墙、护坡、防汛通道、限高杆、警示及宣传标牌、闸站设施设备有无损坏，检查闸站管理管理范围内有无违规占用、乱垦乱种等问题，发现问题及时处置并书面汇报望管所。不收费套闸、节制闸、涵闸和泵站运行应严格服从调度，严格按照操作规程执行，不得随意启闭闸门和水泵。收费船闸运行应严格按照船闸运行收费相关管理制度，安排专人收费，及时做好相关自检工作，并需主动配合运管和收费检查考核工作，服从望管所对人员的调配。

4.1.2 接到望管所运行指令后，运管人员需及时响应并望管所上报执行情况。望管所在整个合同期内有权通知中标人在应急情况下紧急开、关闸，开、停机，中标人必须做好随时接受指令完成指令的准备。

4.1.3 运行应严格执行操作票、工作票、运行值班、交接班、巡视检查制度，并做好运行值班记录，协助望管所做好各类台账记录。

4.1.4 建立现场管理网络图、运行班组网络图、安全防汛网络图等上墙明示，运行的人员素质及数量应符合有关规定要求。

4.1.5 运行期内，管理站点必须有人员24小时值班，需做好水位观测记录和相关巡查工作，及时向望管所通报相关情况。

4.1.6相关工程运行时，运行人员要时刻保持警惕，注意运行安全，特别是船闸运行时要确保船只停靠和通航安全。

4.1.7做好调度指令、工程运行、电气设备等运行资料记录。

4.1.8船闸收费人员要熟练使用非税系统，按照制度标准对过往船只及时准确地收取船舶过闸费，一船一档，实现上岸缴费过程全程监控，提高船闸运行管理工作的透明度，需要做好船只过闸收费记录，分期、分类整理并存档，按照望管所要求及时提交船舶收费过闸情况，并对费用的正确性负责。

4.1.9 运行中发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况作相应处理，并及时向望管所报告。

4.1.10 建立健全工程各类应急预案上报望管所。

4.1.11 编制应急抢修预案，协助望管所做好工程应急抢修。

4.2 工程的设备管理

4.2.1 严格遵守水利工程的各类管理规范及水闸、涵闸、泵站设备管理规程以及其他相关规定中设备管理的周期、质量要求。

4.2.2 负责水闸闸门、启闭机、泵站机组及相关机电控制设备的日常操作、检查和校验工作，确保设备完好，工程安全运行，发现故障及时分析原因、初步排除，并上报望管所。

4.2.3 按照要求，安排专人对所管理的水闸、涵闸和泵站做好日常检查、定期检查、专项检查和特殊检查，确保设备处于完好状态。

4.2.4 中标人应对望管所引进的新设备加强学习检查观测，积累资料，尽快熟悉掌握，有原有设备的需要分析比较。

4.3 建、构筑物的管理

4.3.1 负责相关建（构）筑物的除尘、保洁等。

4.3.2 保护避雷、接地装置，对相关外露装置要做好保养工作；做好避雷装置和绝缘装置的定期巡检工作，并做好记录。

4.3.3 负责构、建筑物的检查和观察工作。

4.4 其他附属设施的管理

对管理范围内的自动化操作设施、变配电系统、视频水位监控设施等其他设备进行日常操作、保养，确保完好及安全运行。

4.5 安全管理

4.5.1 按省安全生产标准化二级单位要求做好安全生产管理工作，做好目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等方面内容，按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。

4.5.2 按规定建立安全组织网络。

4.5.3 新进员工必须培训合格后上岗，定期组织中标人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

4.5.4 安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

4.5.5 事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

4.5.6 发生事故后，中标人应积极配合事故调查和事故处理工作。

4.6 环境管理

中标人负责做好中标范围内的枢纽、套闸、节制闸、涵闸、排涝站工程管理范围内的环境卫生、整洁（包括妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施、标志标牌，防止人为破坏以及确保水闸上下游50米范围内水面环境良好）工作。

4.7 防汛仓库管理要求

安排专人对市级望虞河防汛仓库进行日常管理。平时做好防汛物资登、统记，定期进行清点检查，做好物资防护，做好移动发电机、应急照明灯等的试运行，手电筒定期充电等管理工作，准确掌握防汛物资的品种、规格、数量、质量、去向等情况。接到望管所的通知，及时开启仓库大门，协助做好防汛物资的出库和入库。每周至少对仓库（包括配电室）进行一次保洁，保持环境卫生整洁、物品摆放有序、物资设备完好。

4.8 档案管理

中标人协助望管所做好档案管理工作。

4.9 中标人应向望管所提供（但不限于）的信息和文件

4.9.1 定期上报的信息（包括维修养护计划、汛前、汛后检查及整改报告、危险源评价资料等）

4.9.2 管理月报。每月度，向望管所提交当月度的管理月报，主要内容：

（1）管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

（2）工程运行情况及工程运行资料。

（3）工程维修养护、安全隐患排查整治情况。

4.9.3管理周报：包括资源投入、重要管理活动等。

（1）中标人情况:本周工作开展情况，包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题，下周工作计划。

（2）安全和环境保护。

（3）工程声像资料。

（4）需要提请望管所注意的事项。

（5）其他有关事项。

4.9.4年度管理工作总结

2025年10月20日前完成并提交望管所。内容包括：

（1）工程运行管理情况综述。

（2）履行合同情况。

（3）工程运行、维养管理。

（4）工程存在问题。

（5）建议和意见。

4.9.5 不定期的管理工作报告

（1）关于降低运行费用、提高工程效益的建议。

（2）关于工程运行管理工作的总结。

4.9.6 日常管理文件

（1）工程管理日志。

（2）运行管理协调会议纪要文件。

（3）望管所通知、指令等。

（4）运行管理记录、设备操作记录。

（5）工程观测资料（含水文测报资料）

（6）日常、定期、专项巡视检查记录。

（7）其他管理业务往来文件。

（8）中标人的请示、报告。

4.10配合望管所做好精细化管理和安全生产标准化创建等其他下达的工作任务。

- 日常养护具体要求：

1、中标人负责望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸、中泾塘套闸等35座水闸、东控王市闸、张墓桥套闸、横塘套闸等19座水闸、走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的日常养护、汛前汛后集中养护工作，确保工程完好和运行安全。注：本项目包括工程设施设备及时附属设施的日常检查、养护、简易调整所需服饰、设备、工具和耗材（主要为设施设备养护、除尘、除锈、清洗、加油、润滑、防腐、检测、调试、紧固、局部修补油漆等），无法通过简易调整进行恢复的（主要为钢丝绳、滚轮、滑轮、闸门、编码器、开度仪、水位计、自动化设备等设施设备更换），需要投标人编制维修计划报望管所。服装指工作服、劳保鞋、防撞反光马甲、安全帽等。设备指对机电设备进行养护时所须的各种设备及工具，包括验电器、领克棒、接地线、接地电阻测试仪、万用表、绝缘靴、绝缘手套、安全带和安全帽等。耗材指日常养护所需的黄油、油漆、变速箱润滑油、液压油、汽油、机油、柴油、毛巾、手套、胶布、相色带、钢丝刷、油漆刷和公共用品等。

2、中标人应坚持“经常养护、及时维修、养重于修”的工作原则，检查发现的缺陷和问题，应加强日常养护。依据《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《水闸工程管理规程》（DB32/T3259-2017）、《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）、《泵站运行规程》（DB32/T1360-2009）、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》等相关规范要求，制定年度养护维修计划，对以上工程启闭机、配电柜、控制柜、闸门、主机泵、监控、自动化、照明、标志标牌等设施设备进行日常养护和汛前汛后集中保养；日常养护每个月进行一次，时间一般安排在月末（汛前、汛后养护除外）；汛前集中养护应在3-4月完成，汛后集中养护应在10月底前完成。

3、养护应按照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》的规定执行。

4、日常养护

日常养护可结合汛前、汛后检查定期进行。机电设备检查调试（包括监控、自动化设备），除尘去污，零星锈蚀的防腐，齿轮、滚筒和钢丝绳等转动部件涂油润滑，易损件及耗材的更换，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活，每件养护事项的处置流程应形成闭环管理，无法处理问题应及时上报。

具体要求主要为：

（1）电气设备日常养护：做好电气设备的日常清洁工作；防止各种电气设备发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路故障应及时检测、维护；定期检查线路接头连接良好，防止接头松动、锈蚀；定期检查电缆桥架、电缆沟，除锈、油漆、清洁整理。

（2）闸门的日常养护：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，不得有锈迹：闸门吊点处不得有裂纹或其它缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。

（3）启闭设备的日常养护：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动；主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。

（4）自动化设备的检查与日常维护：检查计算机监控系统及其通讯网络系统，应运行正常：检查就地控制系统，运行应正常；检查各自控元件，如执行元件、信号器、传感器等，工作应正常；各级控制应正常、可靠；监视系统应正常，调节控制可靠、图像清晰；显示、音响报警信号系统应正常、可靠；UPS电源供电应正常，供电容量、时间符合产品要求；仪表、信道及电源的过电压保护应可靠、有效；如运行中出现问题，应详细记录并上报。

（5）主机组的日常养护：做好日常清洁工作，外壳无尘垢油垢和锈斑，铭牌完整、清晰；适时检查易磨易损部件；检查机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常；冬季应做好辅助系统管路的防冻工作。

（6）其他设施、设备日常养护：备品、备件按要求进行日常养护；各种标志（桩、牌等）配备齐全，如有损坏及时修复补齐。设备涂色按照标准规范定期刷新；办公设施、消防设施、生活设施等整洁、完好，消防设施按规定定期检查、更新，冬季室外水管、消防栓等做好防冻；照明灯具应齐全完好。

5、汛前、汛后养护维修应全面细致。应对水闸工程全面检查发现的工程损坏和问题，进行必要的整修和局部改善，确保设备安全运行。应对机组进行全面检查保养，对主机组各辅助系统进行养护，确保机组随时投入运行。无法处理的问题应及时上报。

6、汛前、汛后集中养护除了要做到日常养护中相关要求外，还需要开展以下内容：

（1）闸门及闸门行走支承装置：闸门清洗、局部修补与油漆、吊具吊座和止水调整紧固；止水橡皮严重磨损、变形或老化、失去弹性，门后渗漏量大时，应及时向望管所汇报；止水翻卷或撕裂，应查找原因，采取措施消除和修复；止水压板螺栓、螺母应齐全，压板局部变形可矫正，严重变形或腐蚀需要更换应及时向望管所汇报；轮轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重，轮轴与轴套间隙超过允许公差时，需要更换时应及时向望管所汇报；轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，需要更换应及时向望管所汇报；滚轮锈死不转时应及时养护，磨损严重需要更换应及时向望管所汇报；检查搁门器，转动不灵活，卡死时，应及时养护，无法养护需要更换应及时向望管所汇报。

（2）卷扬式启闭机：启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆、电动机绝缘检测、机架固定螺栓紧固等；检查卷扬式启闭机减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油，测量制动器间隙、制动闸瓦接触面积及弹簧松紧度，测量启闭机绝缘性能；检查液压式启闭机液压油油质和油量，必须定期更换。

（3）钢丝绳：钢丝绳必须定期清洗保养，涂抹钙基或锂基润滑脂；当钢丝绳断丝或达到《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GBT5972-2016）规定的报废标准时，应及时向望管所汇报。

（4）自动化设备：检查与维护自控系统供电装置；每年至少一次检查与维护自动化控制室的防静电设施；对视频监视系统维护保养。清洁摄像头、润滑云台，清除接线端子与线头的氧化物及灰尘；加强对计算机的网络安全管理，定时杀毒，及时更新杀毒软件；定期对运行数据备份，对技术文档应妥善保管。

（5）主水泵：水泵定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换、补充填料等。

（6）主电机：电动机定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换、补充过滤润滑油、试验配合等。

（7）低压柜、配电柜：定期检查调试，清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理；各类仪表（电流表、电压表、功率表、热继电器等）应结合预防性试验进行检查，每年不少于一次。

（8）变压器：变压器定期检查，通风散热系统保持清洁无灰尘，外壳清洁、除锈、油漆、焊补；检査引出线接头是否紧固，螺栓是否松动，引线是否正常，绝缘是否良好；检査变压器接地装置是否完好，螺栓是否松动；对各种保护装置、测量装置及操作控制箱进行检修、维护。

（9）高压系统：高压柜内的真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象，销子、螺丝是否脱落或缺少，操作机构的拉、合闸是否灵活，并进行注油润滑；检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密，有无腐蚀现象，若已腐蚀，应清除腐蚀层后涂导电膏；检查各母线与绝缘子与柜板，有无放电打火现象，绝缘子有无裂痕。检查设备外壳（系指不带电的外壳）和支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂（断股）及腐蚀现象；检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况，否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线有无松动；检查避雷器的连接螺丝有无松动，避雷器有无裂痕。

（10）母线、电缆：母线、电缆定期检查，桥架、电缆沟整理清洁、除锈、油漆、焊补，试验配合等。

（11）接地、避雷设备：避雷针（线、带）、引下线及防雷设施构架定期检查、除锈、油漆、焊补、避雷器维护、试验配合等；接地装置每根引下线的冲击接地电阻值应不大于10Ω，否则应增设补充接地极；避雷针（线、带）及引下线如锈蚀量超过截面30%以上时，应予更换；检查电源电涌保护器防雷功能；检查防雷设施的构架，严禁架设低压线、广播线及通讯线。

（12）起重设备：定期检查，少量部件维修、钢丝绳清洗、除锈、抹黄油等。电动机清洁、除锈、油漆、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等。

（13）消防设施：应落实专人管理，定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。

（14）单个工程所有项目检查养护结束后，需要对工程进行调试试运行，并做好相关养护及试运行记录。

7、机电设备发生故障时，中标人需及时响应，汛期时应在30分钟到达现场，非汛期应在1小时到达现场。中标人应合理配备养护人员，负责机电设备抢修工作。在养护时，应操作不当或维修养护不到位不及时而造成运行事故或损失，中标人自行承担全部责任，采购人不承担任何责任。

8、施工管理要求

（1）中标人须严格按照相关维修养护服务技术规范完成工程；必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程。

（2）养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，杜绝事故发生。

（3）中标人应及时响应望管所检查发现问题的整改，并落实回复。

9、安全文明要求

（1）中标人养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。

（2）养护人员对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

（3）养护期间，中标人负责及时清理产生的垃圾。

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

（5）中标人须为养护人员配备印有中标人名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

（6）若因中标人工作不力而出现人员响应不及时，延误工期，视情节轻重，一次处以1000-2000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同。

（7）若因中标人工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同。

10、在养护或各项检查中发现通过简易调整无法恢复的项目时，中标人应制定整改维修方案和相关预算报望管所。

11、需在每月5日前交上月《养护工作记录》（附养护工作实施前后对比等图片影像支撑材料），列明养护明细，完成工作量等，报望管所审核。

12、配合望管所做好其他下达的维修养护或工程安全提标任务。

- 四、生活设施、管理设施

1、中标人应对管理区范围内的生活管理设施按有关规定进行安全监督与管理。若由中标人原因造成设备损坏，则由中标人负责进行维修更换，相关费用由中标人承担。

2、夜班休息室用品要齐备，应有足够的整洁被褥、规格化的床铺，符合卫生要求的饮水桶和水杯。夏季要有防蚊蝇设施。休息室床位的使用要有专人负责，保持完整无缺，用品用具建立账卡，做到账物相符。休息室的卫生工作应每天必做，保持室内整洁。

3、住宿设施应尽可能提供钢架床、蚊帐、被褥等卧具，提供暖壶、提水桶等必要的用具。

4、浴室的设备、用品用具要建立账目并委派专人管理，做到数字准确，账务相符，水、电使用有定额，节约有措施。经常检查浴室的汽、水管路，出现跑、冒、滴、漏要及时处理。

5、食堂设备应建立分类、编号及登记制度。

6、中标人需要配备相关工具、使用设施或设备以保障项目顺利进行，配备专用车辆，以满足日常巡视要求。

- 五、考核

1、考核内容及标准

工程运行管护考核主要包括：组织管理、控制运行、巡视检查、维修保养、安全生产、环境管理等内容，评分实行百分制，结合《江苏省水利工程精细化管理评价办法》要求，制定相关考核办法和考核评分表，具体考核条款详见附件18：望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法、附件19：望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表。

2、考核等级

考核分为四个等级，分别为95分（含95分）以上，90分（含90分）~95分（不含95分），80分（含80分）~90分（不含90分），80分（不含80分）以下。

3、考核安排

合同期内按照月度考核。考核由望管所组织考核。考核结果于考核结束后5个工作日内以书面形式通报。

4、考核奖惩

考核为95分（含95分）以上的，全额拨付当月合同金额；考核为90分（含90分）~95分（不含95分）的，扣除当月合同金额的2%；考核为80分（含80分）~90分（不含90分）的，采购人扣除当月合同金额的4%；考核为80分（不含80分）以下的，扣除当月合同金额的6%。若3次考核为80分以下的，视为中标人单方面违约，有权单方面终止项目运行管理服务。在省水利厅、苏州市水行政主管部门等上级部门组织开展的工管考核检查工作中，望虞河沿线闸站现场管理、技术资料管理等未达到江苏省精细化管理一级工程考核要求或者走马塘沿线闸站现场管理、技术资料管理等未达到江苏省精细化管理二级工程考核要求的，当月考核得分评定在80分以下，同时视上级考核结果由采购人确认中标人是否单方面违约。在上级暗访、飞行、督查、抽查等相关检查中出现的因中标人管理不到被书面批评、约谈、通报、问责的，当月考核得分评定在80分以下，同时视情况轻重确认中标人是否单方面违约。在运行管理过程中，出现安全生产事故、违规操作、违法乱纪等引起较大社会负面反响，当月考核得分评定在80分以下，同时视情况轻重确认中标人是否单方面违约。出现其他投诉举报，运行管理或养护不到位等情况，视情况轻重按次扣除当月合同金额1000-2000元。

注：每（当）月合同金额=合同金额/合同内服务期限月数。

- 六、投标报价要求

1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行投标报价，否则将作无效投标处理。

2、本次采购全部内容为望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸、中泾塘套闸等35座水闸、东控王市闸、张墓桥套闸、横塘套闸等19座水闸、走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的运维（含4座船闸通航收费、防汛仓库日常管理），请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，不再另行支付。投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在总报价中。风险因素包括遇最低工资调整、保险基数调整、物价调整、重大活动、检查、突发情况、税费调整和项目调整等。

3、其他费用：根据工程安全生产管理需要，中标人服务期限内安全生产管理投入费用不少于合同价的1%（含1%），并建立专门台账。

- 七、其他要求

1、本项目“采购需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将无效投标处理。

2、在服务期限内，如中标人需更换项目管理人员的，更换后的项目管理人员须符合采购要求，经望管所同意后，方可更换，并服从望管所的人员备案、考核管理，否则采购人有权终止项目合同，并无须承担相应的违约责任。

# 第五章 评审方法与评审标准

一、评标方法

评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、运行管护方案44分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 6分 | 服务要求全部满足招标文件要求（60条）的得基本分6分；有负偏离条款的，每条扣0.1分。注：“采购需求”中标“★”项为实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。 |
| 2 | 组织管理方案 | 4分 | 根据投标人提供的组织管理方案进行评定：方案完整科学合理的得4分；方案笼统但基本可行的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 3 | 安全管理方案 | 4分 | 根据投标人提供的安全管理方案进行评定：方案完整科学合理的得4分；方案笼统但基本可行的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 4 | 管理服务规章制度 | 6分 | 根据投标人提供的各类管理制度进行评定： ①企业内部组织机构内容完整科学合理的得2分；制度措施基本可行的得1分；不合理或者严重缺失的得0分。 ②内部检查考核制度完善合理、安全管理措施到位的得2分；制度笼统、安全管理措施基本可行的得1分；不合理或者管理措施严重缺失的得0分。 ③人员管理方案完善合理的得2分；方案笼统但基本可行的得1分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 5 | 应急、突击方案 | 4分 | 根据投标人提供的应急、突击方案进行评定：方案科学合理、切实可行、全面完善的得4分；方案笼统但基本可行的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 6 | 运行管理方案 | 16分 | （1）根据投标人提供的运行方案进行综合评定，日常运行管理、收费管理、常规检查、全面检查、专项检查方案全面完善、科学合理的得4分；方案笼统但基本可行的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 （2）根据投标人提供的养护方案进行综合评定，闸门、启闭机、电气设备、主机泵、监控、自动化、起重设备及其他设备的日常养护和汛前汛后集中养护方案全面完善、科学合理的得4分；方案笼统但基本可行的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 （3）根据投标人提供的管理方案进行综合评定，执行指令、运行操作、运行记录等内容全面完善、科学合理的得4分；方案笼统但基本可行的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 （4）根据投标人提供的防汛方案进行综合评定，防汛组织体系健全，防汛责任制落实方案科学合理、内容详细的得4分；方案笼统但基本可行的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 7 | 设备配置 | 4分 | 根据投标人拟投入本项目的相关设备、工具情况进行综合评定：设备齐全、适配性完善的得4分；设备齐全、适配性满足工作需求的得2分；未提供或者设备配置、适配性明显存在不足的得0分。 |

3、项目服务配置19分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 6分 | （1）项目负责人具有水利类或机电类工程师职称得2分；具有水利类或机电类高级（及以上）工程师职称的得3分；没有的不得分。本小项最高得3分。 （2）项目负责人具有类似闸站（8米及以上套闸）工程运行管护外包项目经历3年及以上的得3分；1年及以上且3年以下的得2分；不足1年的不得分。 注：投标文件中须提供人员相关证书、工作年限证明及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，退休人员可用退休证明以及聘用合同代替社保证明材料，未提供的不得分。 |
| 2 | 技术负责人 | 5分 | （1）技术负责人具有水利类或机电类工程师（及以上）职称得2分；没有的不得分。 （2）技术负责人具有类似闸站（8米及以上套闸）工程运行管护外包项目经历3年及以上的得3分；1年及以上且3年以下的得2分；不足1年的不得分。 注：投标文件中须提供人员相关证书、工作年限证明及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，退休人员可用退休证明以及聘用合同代替社保证明材料，未提供的不得分。 |
| 3 | 团队成员 | 8分 | - （1）运管人员中的片区负责人具有水利类或机电类工程师（及以上）职称的，有一个得1分，本小项最高得6分。 - （2）运管人员持有起重机特种设备操作证的得1分。 - （3）运管人员中具有自动化专业技术人员的，得1分。 注：①投标文件中须提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，退休人员可用退休证明以及聘用合同代替社保证明材料，未提供的不得分。②同一人员不同准入类证书可以重复得分。③同一人员提供多个级别职称的，以最高级别职称计。 |

4、综合实力7分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（24项）完全响应的得3分；有负偏离条款，每项扣0.125分。（付款方式必须完全响应，否则将作无效投标处理） |
| 2 | 业绩情况 | 4分 | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过闸站运行管理项目的业绩，有一个得2分，最高得4分。注：①投标文件中须提供业绩相关合同（包括合同首页、合同具体内容页、签字盖章页）及不少于50%的项目对应结算发票扫描件，未按要求提供或资料提供不全的不得分。 ②同一项目不同年份只算一个业绩。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料需为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）投标人在制作投标文件时请按投标文件规定的顺序编制，要求简洁、明了，并添加投标文件目录、页码、书签，便于评标委员会评审查阅。

（3）对应第五章评分中服务响应/商务条件响应性说明：负偏离【以（一）****(每条)1.1****(每项)】。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：信用中国（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存，信用信息报告等查询记录应当与其他采购文件一并保存。

- 第六章 投标文件格式

封面：

投标文件

项目名称：2025年常熟市望虞河西控及走马塘工程等运维服务

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月    日

目录

一、基本目录

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）

2、中小企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标文件无效且不允许在投标文件开启时间后补正。

三、符合性审查内容

1、法人授权书（格式见附件6）（如法定代表人签署投标文件的，法人授权书无需提供）

2、投入要素明细表（格式见附件3）

3、投标函（格式见附件7）

4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）

5、服务要求响应及偏离表（格式见附件11）

6、商务要求响应及偏离表（格式见附件16）

四、综合评审文件

1、项目实施方案（格式见附件12）

2、项目组人员一览表（格式见附件13）

3、设备配备一览表（格式见附件14）

4、业绩一览表（格式见附件15）

5、其他证明文件（格式见附件17）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007

投标总报价

小写： （元人民币）

金额大写：

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件2 报价明细表

| 费用名称 | 人员类别 | 费用名称 |  | 单价 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员工资福利费用 |  |  |  |  |  |  | 费用名称：如每月基本工资、加班费、服装费、过节福利费等 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 单个该类别人员工资福利费用 元/年。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员数量： 个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员年度工资福利费用合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 单个该类别人员工资福利费用 元/年。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员数量： 个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员年度工资福利费用合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备工具等费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1年合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9个月合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、相关费用按照一年运行管理和维修养护期计算。

3、“9个月合计费用”应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件3 投入要素明细表

| 投入要素名称 | 招标文件要求 | 要求数量 | 投入数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具设备 | 投入的工具和数量（如果有的话） |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关运行管理和维修养护要素情况分类别依次填报在上述表格中。

2、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料。

## 附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件6 法人授权书

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司（工厂）授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务） （项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007）的采购活动，以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

法定代表人姓名：

公民身份号码：

职      务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职      务：

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证正反面扫描件；如法定代表人签署投标文件的，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面及营业执照扫描件。

## 附件7 投标函

致：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

根据贵方的2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2025-0007），正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件8 中小企业声明函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市水务局的2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、2025年常熟市重要水利工程运维项目（望虞河西控及走马塘工程等运维服务），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：

日   期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件10 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：1.投标人必须对招标文件的不可实质性变动要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

## 附件11 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件服务要求 | 招标文件提供服务承诺 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第四章 项目需求”中的“三、项目服务要求”，对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“无偏离”栏中填写“无偏离”；若有偏离在“有偏离”栏中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离内容”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

## 附件12 项目实施方案

根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

## 附件13 项目组主要成员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 本项目中担任岗位 | 职业资格、职称 | 从业 年限 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 运管保障人员（不少于4人） |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 运管人员（不少于28人） |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目的项目组主要成员人员情况、据实分别填报上述表格。

- 投标文件中须根据“第五章  评审方法与评审标准”提供相关说明及证明材料

- 因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

- 如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

注：投标人应根据拟投入本项目的设备配备情况如实填报上述表格。

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务区域 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过闸站运行管理项目的业绩。

- 2、请投标人提供上述表格中业绩的合同和对应合同的付款凭证的相关证明材料（合同内容至少包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页）。

- 3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

## 附件16 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 合同组成部分 |  |  |
| 1.2 标的 |  |  |
| 1.4 付款方式、开票方式及考核实施 |  |  |
| 1.5 服务期限和地点 |  |  |
| 1.6 双方权利义务 |  |  |
| 1.7 违约责任 |  |  |
| 1.8 合同争议的解决 |  |  |
| 1.9 合同生效及其他 |  |  |
| 2.1 定义 |  |  |
| 2.2 技术规范 |  |  |
| 2.3 知识产权 |  |  |
| 2.4 履约检查和问题反馈 |  |  |
| 2.5 技术资料和保密义务 |  |  |
| 2.6 质量保证 |  |  |
| 2.7 延迟履行 |  |  |
| 2.8 合同变更 |  |  |
| 2.9 合同转让和分包 |  |  |
| 2.10 不可抗力 |  |  |
| 2.11 税费 |  |  |
| 2.12 乙方破产 |  |  |
| 2.13 合同中止、终止 |  |  |
| 2.14 通知和送达 |  |  |
| 2.15 合同使用的文字和适用的法律 |  |  |
| 2.16 履约保证金 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、投标人如不能满足本项目的付款方式，将作无效投标处理。

- 附件17 其他证明文件

投标人认为需要提供的其它证明文件（如果有的话）

- 附件18望虞河西控及走马塘工程等运维考核办法

第一条  为加强水利工程管理，提升工程精细化、规范化管理水平，保证工程运行安全，充分发挥工程效益。根据《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省水利工程精细化管理评价办法》等规章和有关技术标准，结合实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于委托第三方运维单位管理的望虞河常熟段西控羊尖塘枢纽、锡北运河套闸、道林河套闸和中泾塘套闸等35座水闸、东控王市闸、张墓桥套闸和横塘套闸等19座水闸、走马塘常熟段金坝河东闸等15座涵闸及南湖排涝站，共计70座水利工程的运维（含4座船闸通航收费、防汛仓库日常管理）。

第三条  考核的对象是望虞河常熟段西岸控制等工程运行与维护服务委托第三方运维单位，运行管理工作考核分组织管理、安全管理、运行管理和环境管理四个方面，共十六项内容。

第四条  考核由江苏省望虞河常熟管理所组织实施（以下简称望管所），成立考核小组，不定期开展抽查考核。

第五条  运维考核实行100分制，考核标准采用《望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表》。考核实行单闸（站）打分，综合评分；闸（站）按照规模、技术复杂程度、运维要求分为枢纽（套闸、排涝站、中心闸站）、节制闸、涵闸三类，其综合评分影响系数分别为1、0.8、0.6；西控等工程运维综合评分=（枢纽总分×1+节制闸总分×0.8+涵闸总分×0.6）/（枢纽个数×1+节制闸个数×0.8+涵闸个数×0.6）。结果分四个等级：95分（含95分）以上为A级；90分（含90分）-95分为B级;80分（含80分）-90分为C级；80分以下为D级。

第六条  考核工作每月一次，考核结果于考核结束后5个工作日内以书面形式通报运管单位。

第七条  考核得分作为经费结算、确定运维单位是否违约的依据。

（1）考核结果A级，得月度服务经费100%；考核结果B级，得月度服务经费的98%；考核结果C级，得月度服务经费的96%；考核结果D级，得月度服务经费的94%。月度服务经费=合同金额/合同内服务期限月数。

（2）在省水利厅、苏州市水行政主管部门等上级部门组织开展的工管考核检查工作中，望虞河沿线闸站现场管理、技术资料管理等未达到江苏省精细化管理一级工程考核要求或走马塘沿线闸站现场管理、技术资料管理等未达到江苏省精细化管理二级工程考核要求的，当月考核得分评定为D级，同时望管所视情况轻重确认运维单位是否单方面违约。在上级暗访、飞行、督查、抽查等相关检查中出现的因运维单位管理不到被书面批评、约谈、通报、问责的，当月考核得分评定为D级，同时望管所视情况轻重确认运维单位是否单方面违约。在运行管理过程中，出现安全生产事故、违规操作、违法乱纪等引起较大社会负面反响，当月考核得分评定为D级，同时望管所视情况轻重确认运维单位是否单方面违约。

（3）出现其他投诉举报，运行管理或养护不到位等情况，望管所视情况轻重按次扣除当月服务经费1000-2000元。

（4）合同期内有3次考核结果D级，视为运维单位违约，常熟市水务局有权单方面终止项目服务。

（5）常熟市水务局可根据项目实际情况，修改完善运维考核标准、办法和考核细则。

- 附件19望虞河西控及走马塘工程等运维考核评分表

工程名称 :                                       考核日期:       年       月      日

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1、管理体制及运行机制 | 须不折不扣执行管理所工作调度指令；自觉接受管理所的日常监督检查；对运行人员实行考勤制度，填写好交接班记录表，人员离岗必须实行请假制度；主动配合管理所做好管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理或临时性工作，如确有困难，及时沟通,积极配合。 | 10 | 不执行管理所指令，遇到困难采取逃避态度，做不到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度，扣3分；人员离岗无请假记录，扣3分；未按要求填写交接班记录表，扣2分；不能主动配合工作，一次扣2分。 |  |  |  |
| 2、机构设置及人员配备 | 岗位设置合理，人员配备满足项目管理需要。设置管理岗位网络图、运行班组网络图和防汛工作责任网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗，按照运管要求足额配置，如水闸运行工证、高低压电工证、起重机特种设备操作证。认真执行管理所提出的更换不合格运行人员的要求。 | 5 | 不坚决执行管理所更换不合格人员要求的，此项不得分。 岗位不合理、人员配备不满足需要，扣3分；无管理网络图、未设置运行班组网络图和防汛工作责任网络图，扣2分；运行班组关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗，扣3分。 |  |  |  |
| 3、精神文明 | 上下团结。工作人员敬业爱岗。 单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生。 节约水电，保持生活设施、设备、电器良好状态。 | 5 | 有人员出现严重违法乱纪的，此项不得分。 单位人员不团结，扣2分；未节约水电，发现一次，扣1分；操作不当造成生活设施、设备、电器损坏的，发现一次，扣1分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 4、安全隐患排查治理 | 按照安全生产标准化要求，每月进行管理范围内的安全隐患排查，及时处置和汇报，做好台账记录。制定安全生产事故预案，明确相应的安全应急措施。 | 5 | 未开展安全隐患排查，无安全隐患排查记录，此项不得分。 未及时处置和反馈相关安全隐患，每起扣3分；无安全生产事故预案或安全应急措施，扣3分。 |  |  |  |
| 5、水行政管理 | 坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利项目的行为，采取有效措施予以制止并上报运管单位。外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域。 | 5 | 未经批准，随便放外来人员进入管理区域的，此项不得分。 发现相关行为，未及时采取有效措施制止或未及时上报的的，每起扣2分。 |  |  |  |
| 6、安全生产 | 逐级签订安全生产责任状；按规定定期巡查安全设施和装置；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；配合做好危险源辨识、评价和管控；开展安全生产教育培训，遵守安全生产操作规程，严格执行二票三制，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和认为责任事故；无财物损毁或人员伤亡安全生产责任事故，无重大影响的事故；无火灾事故、重大交通事故；发生事故及时如实汇报。 | 10 | 出现财物损毁、人员伤亡、火灾和重大交通事故，此项不得分；发生事故隐瞒不报，此项不得分；汛期运行中饮酒，此项不得分；汛期运行无人值班，此项不得分；不遵守安全生产操作规程，发生人为事故，此项不得分。 无安全生产责任状，扣5分；无安全生产管理机构人员，扣2分；不执行二票三制，扣3分；安全生产规章制度不健全，扣1分；未做好安全教育培训，扣2分；危险源辨识、评价和管控不到位，扣2分。 |  |  |  |
| 7、通航安全 | 要求过闸船只按指定位置停泊、正确指挥过闸船只、安全通航无事故。 | 5 | 指挥不当造成通航事故，此项不得分。 船只乱停泊，每起扣2分。 |  |  |  |
| 8、防火防盗 | 消防设施无缺损摆放位置合适，并熟练掌握使用方法、易燃易爆物品妥善保管、防盗设施无缺损。 | 5 | 消防设施、防盗设施缺损及摆放位置不合适，扣2分；物品保管不善，扣2分；不会正确使用，扣2分；门窗未能及时关闭，扣2分。 |  |  |  |
| 9、船闸收费 | 按标准收取过闸费,及时核对无误差，规范做好相关通航收费记录。 | 5 | 不按标准收取过闸费，管理不善造成误差，此项不得分。 相关台账记录有错误，发现一处，扣2分。 |  |  |  |
| 三、运行管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 10、检查巡视 | 按照省精细化管理考核要求，每天对水闸、泵站管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每月对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行经常性检查；每年汛期前、汛后对水闸、泵站相关设施设备进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月运管管理小结。 | 10 | 未按规定开展检查，每缺1项，扣2分，造成事故或不良影响的，此项不得分；未按规定配合管理所开展检查，每缺1项，扣2分；检查内容不全面、不规范，扣2分；记录不规范、不详细，扣2分；无运管周报月报汛前、汛后检查报告等，每缺1项，扣2分。 |  |  |  |
| 11、设备养护管理 | 制定养护计划，加强巡查检查，及时发现所辖工程设备故障，发生故障时，需及时响应，汛期时应在30分钟到达现场，非汛期应在1小时到达现场。中标人应安排运管保障人员负责机电设备故障处理工作，当场可以解决的需第一时间修复，无法当场解决的问题及时上报并附维修计划。按《水闸工程管理规程》、《泵站技术管理规程》的要求对各类设备进行日常检查和巡视工作，按计划对设备进行日常、汛前和汛后等集中养护。 | 15 | 未制定养护计划，扣5分，发现问题不及时上报，扣5分，未在合理时间内到达解决问题，一次扣2分，无人员进行故障处理的，扣5分，未按计划及时养护，扣5分。未按要求进行日常检查、保养和巡视，扣3分；未进行汛前、汛后集中养护，此项不得分；闸门、启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位有锈蚀，有1处扣1分；齿轮、滚筒和钢丝绳等转动部件不润滑，有1处扣2分；钢丝绳有断丝、鼓包或锈蚀严重情况，扣3分；启闭设备存在漏油、渗油情况，有1处扣1分；主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，有卡阻，扣2分；闸门在启闭过程中，异常振动、卡阻或有异响，扣2分；刹车装置异常，扣2分；监控、自动化控制异常，扣3分；检查试运行时，无法正常运行，扣5分。 |  |  |  |
| 12、控制运用 | 按照省精细化管理考核要求，严格执行管理所的调度指令，调度运行规范；做好每月水闸、机组试运行，做好汛期水闸、机组的运行；发现问题及时汇报，确保水闸、主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《水闸操作规程》、《泵站技术管理规程》进行开关闸、开关机操作。按规定做好水闸、泵站的日常检查、定期检查、特别检查、变配电运行记录、开机前检查、开机操作票、停机操作票、运行检查数据记录、交接班记录、船闸运行、节制闸运行等台账记录。 | 10 | 不严格执行管理所调度指令，发现水闸、机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣5分，未做好汛期的水闸、泵站运行工作，一次扣2分；未配合管理所做好施工安全的，扣2分；未严格执行《水闸操作规程》、《泵站技术管理规程》进行开关闸、开关机操作的，扣5分；未按规定做好台帐记录，缺一项扣1分，其中运行调度记录缺失，扣3分，记录不规范、不详细，扣2分。 |  |  |  |
| 四、环境管理 |  | 10 |  |  |  |  |
| 13、办公场所 | 办公桌椅、桌面物品摆放整齐，地面、墙面保持清洁，门窗玻璃定期清洗。 | 3 | 办公桌椅、桌面物品摆放不整齐，有1处扣1分；地面有垃圾、门窗玻璃有明显灰尘、墙角有蜘蛛网，有一项扣1分。 |  |  |  |
| 14、启闭机房 | 地面保持清洁无油污、定期清洗门窗玻璃、楼梯及过道、清理滚筒、钢丝绳上杂物。 | 3 | 无定期清洁打扫，此项不得分。 地面不洁有油污，扣1分；；钢丝绳滚筒上有杂物，扣1分。 |  |  |  |
| 15、公共管理区 | 场地道路整洁、无雨淋沟潭、无垃圾、无大面积积水、无垦种、相关设施未被破坏。 | 2 | 有垦种或设施被破坏，此项不得分。 场地道路有垃圾和杂物堆积，有一项扣1分。 |  |  |  |
| 16、水面环境 | 水闸上下游50米范围内水面洁净、无醒目漂浮物、无水生植物集聚现象。 | 2 | 因启闭闸门导致内河大量水葫芦、漂浮物等进入望虞河，此项不得分。 内外闸口有醒目漂浮物或水生植物，有一项扣1分。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分4类16项。每个单项扣分后最低得分为0分。

运维单位代表签名：

考核组签名：