招 标 文 件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0013

项目名称：亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务

盐城市亭湖区住房和城乡建设局

盐城市建业工程咨询有限公司

2025年3月

总  目  录

- 第一章  招标公告……………………………………3

- 第二章  投标人须知…………………………………6

- 第三章  合同条款及格式……………………………20

- 第四章  项目需求……………………………………25

- 第五章  评标方法与评标标准………………………32

- 第六章  投标文件格式………………………………38

- 第一章  招标公告

项目概况 亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2025年4月17日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0013

2、项目名称：亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务

3、预算金额：人民币156万元；

4、最高限价：人民币156万元（2年），投标报价高于最高限价的，视为无效标书；

5、采购需求：包含但不限于对亭湖区水环境综合整治PPP项目运营内容（建成的截污工程、清淤疏浚工程、生态修复工程、活水工程和污水管网完善工程和存量资产等）进行检查、绩效考核及运维费用审计（含聘请专家）等全过程工程咨询服务，具体详情见招标文件项目需求部分；

6、服务期限：本项目服务期限为二年（开始时间以签定合同日期为准）。

7、服务要求：合格，并满足项目需求及采购人要求。

8、本项目接受联合体参与投标，联合体组成仅限于“工程咨询单位+会计师事务所”。以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一分包项下的投标活动。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，提供上上年度的财务状况报告）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为其他未列明行业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具备会计师事务所执业证书，若不具备会计师事务所执业证书，可由工程咨询单位（具有市政公用工程专业工程咨询单位甲级资信证书）作为牵头人，与具备会计师事务所执业证书的单位组成联合体共同参与。

3.2项目负责人具有在本单位注册的监理工程师注册证书（水利工程施工监理专业）或具有注册会计师。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月17日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区住房和城乡建设局

地    址：盐城市亭湖区小新河路与中亭路交界处

联 系 人：陈先生

联系方式：0515-89912780

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市建业工程咨询有限公司

地    址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联 系 人：毛女士

联系方式：13814340322

3.项目联系方式

项目联系人：毛女士

联系方式：13814340322

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本工程招标代理费按照苏招协(2022)002号文件规定标准的计取，投标人在报价时综合考虑在投标报价中（不得单列），中标后向招标代理机构缴纳。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出。

9、招标文件的澄清或修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

9.2采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、分项明细报价表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2有关费用处理的约定

1、投标人根据现场实际情况、采购人提供的项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用。

2、本项目设定投标报价的最高限价156万元（2年），投标报价高于最高限价，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.3投标报价方式：本项目合同采用“固定总价”合同。

1、投标人应充分考虑项目的规模、性质、服务周期的市场风险和国家政策性调整风险以及招标人对服务范围、服务周期、服务质量等的要求，并计入投标报价中。

2、只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

13.4现场踏勘要求：投标人均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.5其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.6投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标价格分项明细表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购人式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%（本项目约定履约保证金为合同金额的10%），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）。

第三章  合同条款及格式

项目名称：亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务

委托单位：盐城市亭湖区住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）

受托单位：                           （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、项目概况：

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2023-

2、项目名称：亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务

3、采购需求：包含但不限于对亭湖区水环境综合整治PPP项目运营内容（建成的截污工程、清淤疏浚工程、生态修复工程、活水工程和污水管网完善工程和存量资产等）进行检查、绩效考核及运维费用审计（含聘请专家）等全过程工程咨询服务，本项目除项目项目负责人外，其他人员满足开展全过程工程咨询工作的需要，具体详情见磋商文件项目需求部分。

4、服务期限：本项目服务期限为二年（开始时间以签定合同日期为准）。

5、服务要求：合格，并满足项目需求及采购人要求。

二、合同价

1、合同价款

（1）本项目二年全过程咨询服务费总价为人民币     （¥      ），其中年度全过程咨询服务费为人民币     （¥      ）。

（2）本项目在签订合同前，乙方须向甲方交纳履约保证金（履约保证金为总价的10%，履约保证金的缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金）,于服务期限满后且无违约行为退还（无息）。

2、付款方式：

（1）合同签订后，乙方向甲方提供等额的预付款担保（担保形式为乙方基本账户开户行出具的保函）后，甲方向乙方支付年度服务费的30%的预付款（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）。
    （2）本项目合同签订后，每满6个月并服务质量经甲方考核合格后付合同价的1/4，扣除相应的违约金（如果有）。首次付款扣除预付款。

上述款项均不计任何银行利息和财务费用。每次甲方付款前，乙方应提供相应金额的有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

乙方提供的银行账户必须与公章一致，具体如下：

开 户 行：
开户名称：
帐  号：
联系人：
联系电话：

- 项目负责人：

- 甲方的义务

1、甲方应当全面、客观和及时的向乙方提供与项目有关的各种情况、文件、资料，并对及时提供的文件和资料的真实性、合法性负责；

2、甲方有权随时对乙方服务范围内的工作情况进行考核；

3、甲方应当按时、足额向乙方支付全过程咨询服务费；

4、甲方应为乙方现场巡查工作提供工作证明及其它便利。

5、甲方指定     为全过程咨询服务的联系人，负责转达甲方的指标和要求，提供文件和资料等，甲方更换联系人应当及时以书面形式通知乙方。

- 乙方的义务

1、乙方应当服从甲方管理和工作安排，勤勉、尽责、保质、保量的完成工作内容，接受甲方对日常服务工作的督查、质量考核，及时整改甲方提出的问题；

2、乙方应当依据法律法规，尽最大努力维护甲方的利益；

3、全面负责人员的劳动安全教育、培训和管理，人员在上班时间内发生交通、工伤等意外事故，一切问题由乙方处理；

4、乙方对其获知的甲方的数据、资料和其他秘密负有保密责任，非由法律规定或者甲方同意，不得向任何第三方披露；

5、乙方必须无条件服从甲方安排临时突击任务；

6、乙方指定     为全过程咨询的联系人，负责提供甲方提出的要求和指标等，乙方更换联系人应当及时以书面形式通知甲方；

7、乙方不得转包和分包所承包的范围，如乙方违反，甲方有权终止承包合同。

8、除项目项目负责人外，须至少1名注册监理工程师（水利工程施工监理专业）驻场。

- 违约责任

1、乙方不服从甲方管理，甲方有权终止合同，乙方所交的履约安全保证金作违约金不予退还。

2、乙方擅自转包和分包的，甲方有权终止合同。同时乙方交的履约安全保证金作合同违约金不予退还。

3、甲方督查发现乙方未按照项目需求实施的，每发现一次扣罚500元并立即整改到位。

4、乙方在用工等方面如违反《民法典》及相关规定，甲方有权终止本合同。同时视乙方为违约，所交履约安全保证金作违约金不予退回。

（1）因上班期间发生的交通安全、工伤等意外事故，乙方未按照有关规定处理，引起矛盾的由乙方承担，在下期应付经费中扣除相关费用，同时乙方向甲方支付相关费用的200%的违约金；

5、甲方或乙方如有其他违约，应按《中华人民共和国合同法》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。

六、考核

1、未按合同约定内容开展全过程咨询服务或未达到甲方要求的，甲方有权解除合同并拒付本合同约定的咨询、技术服务报酬，乙方已收取的费用《如有)，应予以部分退还甲方，因乙方违约造成甲方损失的，应予以赔偿

2、乙方提供服务期间，凡出现未按合同要求履行巡查任务、未按要求形成巡查报告突发环境事件未能立即响应的情况，甲方告知乙方并每次扣除年度服务费用 10%; 驻场人员未履行请假手续擅自离现场的，扣除服务费 1 万元/人次，当年度总计出现 3 次的双方解除合同。

3、乙方提供服务期间开展检查中未能发现和反馈问题，但国家(包括生态环境部、各司和各局、督察组)、省(包括生态环境厅、各处(局)和办、督察组) 、市《市政府市生态环境局、市人大)各级督查检查反馈或交办环境问题的，针对国家、省、市层级分别扣除年度服务费 15%、12%、10%的服务费用，每个问题累计扣除。

七、不可抗力

如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

八、合同未尽事宜和内容变更

1、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家有关规定办理，没有规定的，由双方协商解决。

2、甲方或乙方要求变更合同条款，须经另一方同意，并形成书面文件方为有效。

九、争议的解决

本合同经双方签字盖章后生效。甲乙双方因履行本合同发生的争议，由争议双方协商、调解解决，协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1、依法向 / 仲裁委员会仲裁。

2、依法向原告所在地人民法院起诉。

十、其他

1、甲、乙双方按本项目中的有关分工和要求，按时完成各项工作。双方履行全部合同义务后失效。

2、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

3、本合同手写无效，本合同自签字盖章后生效并执行。

4、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：            （公章）              乙方：                      （公章）

- 法定代表人/委托代理人（签名）：         法定代表人/委托代理人（签名）：

- 项目负责人（签名）：                    项目负责人（签名）：

- 项目需求

项目属性:服务类项目。

- 亭湖区水环境综合整治PPP项目已进入正式运营，为了强化对运营期管理工作的监督管理、考核和经费审核等工作，现对运营期管理工作全过程咨询服务单位，作如下需求：

- 一、运营范围与内容

- 根据亭湖区水环境综合整治ppp项目《项目合同》约定的运营范围与内容：本项目运营内容为本项目建成的截污工程、清淤疏浚工程、生态修复工程、活水工程和污水管网完善工程和存量资产,存量资产清单(以采购人最终确认的清单为准)，具体运营内容和范围由采购人根据项目需要进行确认。

- 1.河道工程：项目内实施的15条河道整治内容（含驳岸、绿化景观、生态修复等）、截污工程；

- 2.污水管网完善工程：新建市政污水管网、污水提升泵站等；

- 3.黄尖新洋港社区600t/d污水处理厂一座；

- 4.第Ⅳ、第Ⅴ防洪区活水工程（含改建、修建、新建闸站）。

- 二、PPP项目运营期暂定15年。本次采购项目服务期限为二年（开始时间以签定合同日期为准）。

- 三、采购需求及要求

- 1、管理和监督：依据ppp项目《项目合同》体系文件（招标文件、项目合同、投资合作协议、补充协议及会办纪要等）内容约定，代表采购人行使对项目运营期管理工作的管理和监督职权，具体包括（但不限于）：

（1）协助采购人做好列入运营资产的划分、评估、确认和移交工作；

（2）根据《项目合同》约定，督查项目公司运营期各项责任履行情况；

（3）根据《项目合同》约定，对项目公司运营管理工作要求进行逐项定期（每月二次）监督和检查；对项目公司送招标人资料进行审核，并提出处理意见。

（4）维护采购人的权利，发生侵害采购人权利行为时，应及时提出并制止，同时向采购人提出处理建议；

（5）协助采购人处理与运营工作相关的应由采购人负责的其他事件；参加相关会议，负责各类资料的收集、整理、归档。

2、运营检查工作内容和要求：

（1）对河面保洁，河道的截污、驳岸、绿化景观、生态修复等进行巡查，检查项目设施整体情况，水质达标情况，跟踪检查每条河道水样各项水质指标的合格率。

（2）对管网、构筑物、附属设施实行巡查与重点检查。对项目全域污水处理场站运营情况及管网情况开展现场监管巡查，了解治理设施管理与运营情况，核实群众举报、查找存在问题、跟踪问题整改等。

（3）实地检查污水处理厂对应的处理工艺装置运行记录，包括有量化的流速、投加消毒药剂量、处理负荷等实际情况核查；检查日常运营所需的消耗与事故抢修的的备品备件登记台帐，核对入库、消耗量及库存量信息，对电能消耗、药剂消耗、处理工艺特殊材料的消耗等进行评价。

（4）跟踪第三方水质检测机构对进水水质、处理工艺过程水质及出水水质进行定期不定期的检测，有水质异常时及时反馈给甲方，必要时组织运营单位、采购人进行水质复核、分析与提出解决方案。

（5）对泵站、闸站、水闸等活水工程日常现场监管巡查。对项目全域范围内建筑物、设施、设备整体情况、日常运行和维护情况，进行重点检查。

（6）对运营基础数据检查记录台帐进行不定期检查。对运营方提交的运营月报、季报及年报等进行审核，对运营方上报的污染治理处理量、达标率等统计数据的真实性和准确性进行核实。配合绩效评价团队成员完成阶段性的运营绩效评价报告，并保证提供的基础数据与资料的真实性与准确性。

（7）形成巡查记录、月报、季报、年报等相关报告文件，报送采购人及相关主管部门。针对监管中发现的问题及时通报运营方，并向采购人汇报，征询有关部门和专家意见，提出整改建议，持续跟进整改情况。

（8）负责与运营方、业主和运营监管方委托的第三方检测单位、上级主管与职能部门以及业主之间的对接、沟通协调工作。在日常监管工作中，监管工作委托方、运营方和第三方监管机构若发现监管工作不力、制度不完善或存在漏洞，及时告知各方，及时启动调整机制。

3、运维绩效考核服务内容及要求

（1）根据《项目合同》及合同体系文件精神，做好对项目运营管理工作的日常考核和年度考核等工作。

①考核周期：日常考核服务每满6个月进行一次。

②考核内容：根据项目合同约定进行，主要包括：项目公司日常运营、水质、污水处理厂运营、景观绿化运营、水系运营、污水泵站运营、水利泵站运营、水闸运营、管网设施运营等方面。具体考核细则按《项目合同》附件材料约定执行。

③考核程序：按《项目合同》附件材料约定的考核流程执行。

（2）根据考核流程和运营期考核加权计分办法，计算汇总日常考核和年度总考核结果；

（3）依据前期建设期、阶段目标考核和运营期考核加权计分办法，汇总当年绩效考核结果并根据《项目合同》约定绩效考核结果运用办法，协助做好对项目公司的费用支付工作；

（4）根据运营情况的变化，及时提出各项考核细则的修改意见。

4、运维费用审计的服务内容

（1）对项目公司报送的运维绩效付费测算金额进行审核，后续将根据项目公司账面实际运维费用金额调整收费。

（2）对项目公司申报需采购人审核、审批的经费计划、工作计划、重大事项等进行审查把关，提出建议。

（3）根据《项目合同》及合同体系文件约定，对凡需要审计的运营经费等项目及时实施审计。

（4）组织特殊材料、工艺的询价定价工作，对需招标人定价的事件做好造价咨询服务。

5、聘用专家咨询服务

考虑到服务过程中对于药耗分析、水质检测、特种设备配备与维护、人员配备及薪酬标准等专业方面的事项，需相关专家的介入，故根据工作需要采取临时聘请专家或专家组参与服务，费用有中标供应商承担，包含在合同报价中。

- 6、人员投入要求：本工程全过程工程咨询机构，除项目项目负责人外，其他人员满足开展全过程工程咨询工作的需要。

- 四、中标供应商职责

1、中标供应商必须根据实际需求配备相应数量的服务人员，以确保服务质量达到采购人的实际需求；如经采购人检查人员不符合要求且要求整改后仍不到位的，采购人有权解除服务合同，不予支付任何服务费用，由此造成甲乙双方的一切损失均由中标供应商承担。

2、中标供应商在实施本项目时必须符合国家相关的政策法规,无条件执行国家、地方政府、行业协会最新的标准和条例；且必须完全服从采购人的整体协调要求。

3、在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标供应商的人员有直接指挥权。

4、中标供应商在履行合同过程中,所发生的全部费用均包含在签约合同价中，采购人不再支付任何其他费用。

5、中标供应商工作行为应该符合法律和政府相关部门之规定，如有违反，中标供应商受到政府相关部门的干涉和处罚，相关责任由其自行承担和解决。

五、其它

采购服务单位需派出专业人员开展日常的监督、检查、管理和考核外，还需要有环保专业、机械设备专业、工程造价专业和审计专业人开展临时性工作。

附：盐城市亭湖区水环境综合整治ppp项目项目合同

盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目投资合作协议

盐城市亭湖区水环境综合整治ppp项目招标文件

相关会办纪要

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（保留两位小数） |
| 企业实力 | 9分 | 1、供应商企业通过质量管理体系认证(有效期内)得3分。 2、供应商企业通过环境管理体系认证(有效期内)得3分。 3、供应商企业通过职业健康安全管理体系认证(有效期内）得3分。 提供认证证书扫描件，否则不得分。上述赋分项中联合体中双方均须满足赋分要求。 |
| 类似项目 业绩 | 10分 | 1、2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）企业具有：水利项目竣工决算审计业绩的，每提供一份得5分，最多得5分。 该项业绩需提供咨询合同、审计（核）报告（复印件加盖公章），否则不得分。 2、2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）企业具有：水环境治理项目咨询服务业绩的,每提供一份得5分,最高得5分。 该项业绩需提供中标通知书、咨询合同（复印件加盖公章），否则不得分。 若为联合体投标，上述赋分项中联合体中任一方满足赋分要求的即可。 |
| 项目负责人 | 6分 | 具有注册专业为水利水电工程的一级建造师的得3分。 具有注册专业为建筑施工安全的安全工程师的得3分。 |
| 除项目负责人外，项目组成员 | 15分 | 1、项目组成员中（项目负责人除外）具有注册专业为水利工程施工监理的监理工程师的得3分，本项最高得3分。 2、项目组成员中（项目负责人除外）具有注册会计师的得3分，本项最高得3分。 3、项目组成员中（项目负责人除外）具有水利注册一级造价工程师的得2分，同时具有咨询工程师（市政公用工程专业）证书的再加3分，本项最高得5分。 4、项目组成员自2021年1月1日起（以证书时间为准），获得市级（含市级部门、行业协会）奖项或被聘为市级专家的，得1分/项；获得省级及以上（含省级部门、行业协会）奖项或被聘为省级及以上专家的，得2分/项。本项累计最高得4分。同一人限评一项，若同一人获得多个奖项或被聘为多个专家，仅按最高分值计分一次，不重复累加。 注：（1）上述人员投标时须提供人员组成表（格式自拟）； （2）须提供人员相关证书等证明材料原件扫描件（或电子证照），未提供不得分； （3）同一人员不重复计算，仅计取最高分。 |
| 服务方案 | 50分 | 1、全过程咨询服务目标：根据服务目标科学、合理、有效性进行评定，优于项目需求得8分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 2、咨询质量控制：根据方案中的质量控制措施是否有针对性、切实可行等方面进行评定，优于项目需求得9分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 3、督查工作程序和方法：根据运营督查工作程序和方法科学性进行评定，优于项目需求得9分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 4、具体运维绩效考核工作重点难点分析及措施：根据项目维绩效考核措施科学性进行评定，优于项目需求得9分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 5、合同与信息管理措施：根据供应商提供的合同与信息管理措施进行评定，优于项目需求得8分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 6、协调组织措施：根据供应商提供的协调措施(包括现场组织、各方协调) 进行评定，优于项目需求得7分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，可提供上上年度的财务状况报告）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、服务方案等

十五、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十六、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，可提供上上年度的财务状况报告）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-YCSJ-G2025-00130号亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2025-00130号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府交易中心组织的盐城市亭湖区住房和城乡建设局，采购编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-00130 ，亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区住房和城乡建设局单位的采购文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-00130的亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：亭湖区水环境综合整治PPP项目运营期年度运营检查、绩效考核及费用审计等全过程咨询服务

招标编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0013

项目投标报价（二年）：（大写） ，小写：

是否提供《中小企业声明函》： 是/否

我方承诺：如果我方中标，将派出 （姓名）作为本项目的项目经理。

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与报价清单不符时时，以开标一览表为准；

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月   日

十四、服务方案等

- 十五、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月   日

十六、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。