- 磋   商  文   件

- 项目编号：JSZC-321183-XYZJ-C2024-0002

项目名称:句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)

- 苏州新一造价师价格事务所有限公司

2024年4月17日

- 磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	3

第二部分  供应商须知	7

第三部分  合同	22

第四部分  采购需求	34

第五部分  磋商及评审	37

第六部分  磋商响应文件（格式）	43

- 第一部分  磋商邀请

项目概况 句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)项目JSZC-321183-XYZJ-C2024-0002 采购项目的潜在供应商应在 江苏政府采购网-苏采云平台获取磋商文件、获取采购文件，并于 2024年4月29日09:30（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-XYZJ-C2024-0002

项目名称： 句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)

采购方式： 竞争性磋商

预算金额： 287.981538 万元

最高限价（如有）：

采购需求： 详细内容及要求见附件采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起60天内完工。

本项目是否接受联合体： 不接受

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或者提供资格承诺函。）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见磋商承诺函或者提供资格承诺函）;

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级：环保工程专业三级(含)及以上

（2）供应商须具有有效期内的安全生产许可证；

（3）本项目要求项目负责人无在建工程（提供书面承诺书原件，格式自拟）。

- 三、获取采购文件

时间：公告之时起至 2024年4月28日 每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网-苏采云平台获取磋商文件

方式：在线获取（详见操作指南http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/infodetail/?infoid=ffc4608b-c04b-4dc7-af41-72caf12acbec&categoryNum=008）

售价：0.00元

- 四、响应文件提交

截止时间： 2024年4月29日 09:30（北京时间）

地点： 在线提交

操作指南 ：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

- 五、开启

时间： 2024年4月29日 09:30

地点：句容开标室503

- 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 七、其他补充事宜：

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏彩云操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

苏采云系统目前支持意源CA数字证书和方正电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

3、考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络或电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

4、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 5、本项目通过苏彩云电子交易平台进行采购，投标人须通过 “苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

- 本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单 位 名 称： 句容市城市管理局

单 位 地 址： 句容市文矩路1号

联系人：杨主任

联 系 电 话：13218812288

2.采购代理机构信息

单位  名 称： 苏州新一造价师价格事务所有限公司

单 位 地 址： 句容市龙锦新天地3栋

项目联系人： 赵工

电 话： 15189143463

苏州新一造价师价格事务所有限公司

日期： 2024 年 4 月19  日

- 第二部分  供应商须知

- 一、总  则

- 1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)。

- 2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：苏州新一造价师价格事务所有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即： 句容市

城市管理局。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”系指本磋商文件所述采购标的，即句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)。

- 3．本次采购方式

3.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2 是否接受进口产品：  ☑ 否

3.3 本项目资格审查方式：  ☑ 资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量： 1 名

3.5 如接受联合体，按下列条款执行：

本项目是否接受联合体：R不接受□接受

3.5.1 两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商

的身份共同参加磋商。联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条 件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一

方符合采购人规定的特定条件，并在响应文件中申明。

3.5.2 联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的

责任，将联合协议编制在响应文件中一并提交。

3.5.3 联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不

得组成新的联合体参加同一项目磋商。

3.5.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级

较低的供应商确定资质等级。

3.5.5 联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同

为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。

3.5.6 联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承

担连带责任。

- 4．磋商费用

4.1  成交供应商向代理机构缴纳按成交金额*0.7%计算代理服务费。

收费标准： 根据国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价 格[2002]1980 号），按成交金额*0.7%计算。成交供应商在取得中标通知书时向苏州新一造价师价格事务所有限公司支付 。供应商应自行承担所有参加磋商的相关费用。不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

磋商代理费用收款信息：

开户名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司镇江分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司句容支行

帐 号： 38040078801400000084

4.2 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 5．政策功能

5.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享 受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企

业[2011]300 号）。

5.2 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 〔2014〕68 号） 要求， 监狱和戒毒企业视同小型、微型企业， 享受与小型、微型企业产品 价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优 惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人

福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办 运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号） 的要求，各供应商如提 供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用 建档立卡贫困人员具体数量达到 30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型 企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材 料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重

复享受政策。

5.5 强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产

品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环 境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号） 的规定，对政府采购节能产品、 环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的

认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的

品实施政府优先采购或强制采购。

5.7 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装 政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕

123 号）规定的包装需求标准。

5.8 根据国家扶持中小企业的有关政策，磋商组织方负责代理的采购项目成交企业， 在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请

查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

- 二、磋商文件

- 6．磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后， 应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设

施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

- 7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄

清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将 在“江苏政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时

间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登

录系统查看相应内容； 不足 5 日的， 磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的， 供应商应下载最新发布的电子磋

商文件制作响应文件。 因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、磋商响应文件

- 8．编制响应文件的工具

8.1 供应商须通过江苏政府采购网苏采云提供的最新响应文件制作软件编制响应文

件。

- 9．响应文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用 简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在

解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量

单位。

- 10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的

文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

- 11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件， 按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当

对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商在编制响应文件时， 各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可

填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果， 由供

应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

- 12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服

务)已支付或将支付的所有费用。

12.4 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在 所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自

身经验填写明细报价。

12.5 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首

轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6供应商在开标流程完成后供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。最后报价须加盖电子签章。（开标流程结束后，供应商须继续关注开标大厅，若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面。 若供应商在有效报价时间内未进行报价，则视为放弃报价。）

12.7 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.8 磋商最后报价即为合同签约价。

- 13．磋商保证金

13.1 本项目不收磋商保证金。

- 14．磋商响应有效期

14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 45 天内有效。供应商一旦领取了本

磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期

的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采

购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

- 15. 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签

章及加密打包。

- 16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前， 通过响应文件编制软件或登录电子交 易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。 时间以电子交易平台时间为

准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件， 电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑

网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进

行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提 交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

- 17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2 在提交截止时间前， 供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤  回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”

或“撤回”字样。 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响

应。

- 四、磋商与评审

- 18．磋商

18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。

18.2 供应商不足 3 家， 不进入解密程序。

18.3 磋商时， 磋商组织方将在系统内公布供应商名单， 发出解密的指令，供应商自行

实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制

作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商

组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。

若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平

台运行无故障。

18.6 供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

- 19．磋商小组组成

19.1 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3 人或 3 人以上单数。

- 20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终

报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 ;

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上

同意）：

(6)如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

(7)不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

(8)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网 站（ http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为名单的；

(9)报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的； 响应文件中提供了虚假或失实资料的；

(10)不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

(11)供应商存在串通磋商情形的；

(12)不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(13)未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效 解密的；

(14)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

(15)参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(16)如是联合体，未提供有效联合体协议的；

(17)中小企业声明函填写不实的。

（18）供应商须按照清单的编制说明进行填写报价，否则视为无效响应。

（19）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

- 22．响应文件的澄清

22.1 供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 23．磋商内容

23.1 磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等

进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内

容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将

及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法 定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代

表人授权书。

23.3 已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要 求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

- 24．最后报价的提交

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计 方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以 上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管 理暂行办法》第三条第四项及本须知第 25.2 项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2

家。

- 25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1 出现下列情形之一的， 应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明

原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，

在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

25.2 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项 目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本） 只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可 以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本） 只有 1 家的， 采购人（项目实施 机构） 或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，

重新开展采购活动。

25.3 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所

有供应商。

- 五、确定成交结果

- 26．确定成交供应商

26.1 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中， 按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 六、授予合同

- 27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1 为维护国家和社会公共利益， 磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任 何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形， 磋商组织方保留与其他候选供应商签订合 同的权利。

- 28．成交通知书

28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供 应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 29．签订合同

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交供应商磋商 响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成 交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。磋商文件、成交供应商的响应文件、澄清文件、成交通知书，均为签订合同的依据。

29.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款 或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的 前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.7 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、 违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 30．履约保证金

☑ 30.1 本项目不收取履约保证金。

30.2 履约保函

成交供应商在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

☑供应商不提交履约保函。

□供应商提交履约保函的格式、金额和时间

格式为银行保函，金额为中标金额的10%，收到成交通知书20天内提交 。

- 七、询问、质疑、投诉

- 31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋

商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文 件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到

损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限

届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质 疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明 材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织

方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如

在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。

供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑

文件， 采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站下载中

心。

32.5 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工 作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的

内容不涉及商业秘密。

- 33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定

的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

- 八、诚实信用和解释权

- 34．诚实信用

34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害

采购人和其他供应商的合法权益。

34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手

段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购” 网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处

理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4 供应商应自觉遵守磋商纪律， 扰乱磋商现场秩序的， 属于失信行为，根据《江苏

省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财 库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的 通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各 供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.go v.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jian gsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时， 信用信息查询记录及证据 留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民

共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

- 35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归苏州新一造价师价格事务所有限公司所有

- 36．适用法律及约束力

36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和

约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 第三部分   合 同

施工合同

甲方：句容市城市管理局

乙方:

见证方：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规及“句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工) ”磋商文件的要求和磋商结果，就甲方将句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)发包给乙方的有关事项签订本合同。

合同附件及本项目的招标文件（磋商文件）、投标文件（磋商响应文件）、中标通知书（成交通知书）、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

一、工程概况

1.工程名称：句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)

2.工程地点： 江苏省句容市

3.工程规模：（最终工作量以实际为准）

二、合同工期

本工程合同总工期为     日历天，开工日期为    年    月    日，竣工日期： 年    月    日。

三、合同价款及支付方式

1.本工程固定综合单价报价，供应商应充分考虑施工期间材料市场等各类风险，暂按合同总价款为人民币         (￥:          元),最终结算价以甲方委托有资质的审计单位出具的评审结论为双方最终结算依据。

2.支付方式：(1)除上游来水区域、排污口区域上下游100m外，水质指标化学需氧量CODCr、氨氮 NH3-N、总磷 TP、溶解氧 D0 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水标准，水体透明度≥1.5米，甲方组织相关部门进行竣工验收，竣工验收合格且水质达标后，在2024年底甲方支付审定结算价的40%;

(2)自工程竣工验收合格之日起，河道水质指标按本合同约定达标满壹年，在2025年底甲方再支付审定结算价的40%;

(3)自工程竣工验收合格之日起，开始计算质保期，质保期为壹年。在质

保期结束后，按照审定后的结算价，甲方一次性付清余款:

3.合同价款为含税价，支付以上任一期价款前，乙方应提供等额的增值税专用发票，开票费用由乙方自行承担，未能提供的，甲方有权拒绝支付任一期合同价款。

四、质量标准

1.工程质量符合 合格 标准。

2.该工程质量必须符合现行国家施工规范及标准。

3.乙方必须保证所施工的项目符合甲方正常使用，施工过程中出现的质量及安全问题，由乙方承担全部责任。

五、项目经理

乙方项目经理姓名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

乙方对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章，建设工程施工合同和施工规范等文件规定的乙方应做的工作。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）二轮报价表；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

七、甲、乙双方权利义务

1.甲方的权利义务

1.1甲方按照合同的约定期限支付工程款项。

1.2甲方有权监督检查乙方的施工进度、质量及安全等事项，对不符合要求的，甲方有权提出整改意见，乙方应按要求进行整改。

2.乙方的权利义务

2.1乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守甲方的规章制度和现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故及各类案件的发生，维护好现场文明施工形象。

2.2乙方负责所有建造材料的采购，该费用已包含在本合同总价款中，乙方需对所有材料的质量负责。

2.3乙方应按照本合同规定的期限完成工程建设。

2.4 乙方应根据甲方所提供的图纸和清单施工，不得偷工减料，混淆材料。

2.5乙方在施工过程中发生任何安全事故，造成甲方或第三方人员伤亡、财产损失等一切法律责任均由乙方承担。

2.6乙方应承担施工过程中产生的水电等费用；乙方应根据甲方要求配合空调、弱电、软装等附属配套工程的施工。

八、工程质量保修

1.本工程质量保修期:见工程质量保修书。

2.在保修期内出现质量问题，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知1小时内负责维修，超过此期限，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金，并赔偿因此所造成的损失。

3.若乙方未在约定期限积极响应，甲方可先行安排他人进行修理，因此产生的所有费用甲方可直接在工程价款及维修保证金中扣除，不足以支付的，由乙方另行给付。

九、竣工验收程序

（1）成交供应商向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送采购人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知成交供应商在竣工验收前成交供应商还需完成的工作内容，成交供应商应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交采购人，采购人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、成交供应商、设计人等相关单位进行竣工验收并出具相关报告。

工程验收中如发现质量问题，乙方必须在2天内处理完毕，如因质量问题影响到交付，由乙方负全责，并承担由此引起的费用及相应的违约责任。

十、违约责任

1.乙方未按合同规定的质量要求施工，甲方有权暂扣部分工程款，直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担因此产生的返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

2.在施工过程中，若发生乙方存在偷工减料、使用不合格材料等情况，甲方有权解除本合同，无需向乙方承担违约责任，且不免除甲方向乙方请求赔偿的权利乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。

3.如非甲方原因发生工期延误，乙方应承担违约责任，工期每推迟一天，乙方向甲方支付人民币壹仟圆整，超出双方确认工期十五天视为乙方严重违约，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，该违约金无法弥补损失的，应另行赔偿，且甲方有权解除本合同。

4.甲、乙双方应按合同约定履行义务，如一方发生违约，则违约方需向守约方支付合同总价款20%的违约金。

5.以上违约金甲方可直接从应付工程价款、维修保证金中扣除，超额部分由乙方另行支付。

十一、其他

1.合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方都可向句容市人民法院诉讼解决。

2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方： (公章)                        乙方： (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地 址：                                地 址：

电 话：                                电 话：

开户银行：                             开户银行：

账 号：                                账 号：

合同签订日期：   年   月   日

附件 1：建设工程廉政责任书

附件 2：建设工程承发包安全管理协议

附件 3：工程质量保修书

建设工程廉政责任书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

在 （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，甲方乙方各执一份，具有同等效力。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

日期： 年 月 日

建设工程承发包安全管理协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全， 双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

工程概况

工程名称：

工程地点：

承包范围： 具体内容详见磋商文件和工程量清单。

二、合同工期

开工日期：  年 月 日。

竣工日期： 年 月 日。

合同工期总日历天数： 天.

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理 体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提 高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理 制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人 员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理督促、 检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉 穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现 隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、 作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因 素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经 接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用 电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒 措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。配电系统必须有专人 24 小时值班，工地生活区内严禁乱 拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20、本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

21、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

日期： 年 月 日

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由甲乙双方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方： (公章)                            乙方： (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

地 址：                                 地 址：

邮政编码：                              邮政编码：

电 话：                                 电 话：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号：

第四部分 采购需求

- 项目概况：

（一）项目简介

1、项目名称：句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)

2、项目地址：句容市葛仙湖公园。

3、建设规模(建安费)：句容市葛仙湖水环境提升工程水域面积46349㎡，平均水深约2m。项目建设期为60天。

4、本项目以水生态修复为基本手段，以透明度提升为突破口，以水质改善为重要目标，以全面提升水体景观质量为最终要求，将该项目打造成为我区河湖水生态环境修复的新标杆。

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的1.工程类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 施工要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工) | 项 | 1.0 | 句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)图纸和清单中的全部内容 |  |

三.工程内容和标准

1、完成工程量清单及图纸中的所有施工内容（清单及图纸详见附件）

2、供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，至少提供一年全免费质保，从工程验收合格之日起计算，免费质保期间发生任何问题，供应商应在接到采购人通知后1小时内做出响应、并在3小时 内安排人员到达现场。

3、供应商须为本工程委派项目负责人，供应商必须保证项目负责人亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量；施工时间内项目施工员必须全程驻留工地。

4、供应商须服从采购人现场管理、与采购人配合服务。在施工阶段中，应做好应急预案，在接到采购 人通知后，做好应急加班抢修工作。

5、未经采购人同意不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则采购人有权终止合同，由此引发的一切损失由成交供应商自行承担；项目经理月到位率80%以上，否则采购人将按缺勤次数从工程款中扣除违约金5000元/次，项目班子管理人员（除项目经理外）月到位率达不到90%的，每人每次罚款1000元。

6、项目完工后必须提供本项目最终的详细图纸及相关全部资料（装订成册）。

7、供应商可以提供的其他服务措施和承诺。

四. 其他技术要求

1、磋商报价应以磋商文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对磋商文件提供的工程量清单。磋商响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。

成交并签定合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用(必须按采购要求或工程量清单中项目特征描述施工，材料使用满足磋商文件要求，拆除工程及清运工作等自行计算并包含在报价内)。凡与本工程有关的主材、辅材（包括管道、线缆等）和安装全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调 整或变更外，不再增加任何费用。

2、材料进场、垃圾外运时需注意对采购方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，成交供应商应恢复原样，相关维修费由成交供应商自理。

五.项目工期及合同履行期限

项目工期：合同签订后按采购人要求开展相关工作（具体开始时间由采购人根据项目具体情况确定），在接到任务后60日历天内完成，质保期一年。不能对原有水体结构进行明显改造；现场作业要求必须进行安全文明施工，稳妥安全处置各类杂物，工程完工后，需建立后续稳定的维护保养体系，以确保项目的长期质量效果。

六.磋商报价要求

1、磋商报价要求

1.1 供应商对本项目所提供的工程建设服务，应报出最具有竞争力的价格。本工程项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单及图纸，计算出磋商报价（即首轮报价）。工程完工验收后成交供应商按照相关规定的程序上报竣工结算书至采购人，工程最终结算以审计后金额为准。风险范围以外（即工程调整或变更部分）的合同价款调整方法在合同中约定。

2、磋商报价编制要求

2.1 报价时以采购人提供的工程量清单，按照工程量清单计价格式，依据市场行情自主进行投标报价；

2.2 供应商不得将不可竞争费用(费率)降低标准计取，计费低于或高于规定标准的将不得推荐为成交候选人。不可竞争费包括现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂估价、暂列金额，具体标准详见本项目《工程量清单》。

2.3 磋商响应文件报价中单价、合价均采用人民币表示。磋商报价应根据磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、企业定额参照“计价表”及本磋商文件规定进行编制，并充分考虑风险因素，进行自主报价，但不得低于企业成本价；

2.4 采购人提供的暂列金额，该部分价格供应商不得下浮，但须包含在磋商报价中。暂列金额部分除合同另有约定外，由采购人结合工程具体情况，指令全部或部分使用，或者根本不予动用；（暂列金额详见本项目《工程量清单》）；

2.5 供应商的磋商报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用采购人将不予支付并均视为此费用已包括在磋商报价中，除本磋商文件或合同另有约定外，结算时不得调整；

2.6 工程量清单计价成果文件必须按照采购文件所提供的格式填入；

2.7 对于甲供的设备和材料，供应商负责现场卸车和保管，费用计入投标报价中，该费用包干使用；

2.8 磋商文件中《合同主要条款》中明确的由承包人承担的或考虑的所有工作及内容所发生的各项费用，供应商应综合考虑后一并计入磋商报价中；

2.9 采购人反对盲目压价，供应商应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，充分考虑合同期间的市场风险，确定合理报价。

3、每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。

4、供应商应严格按磋商文件提供的工程量清单报价，不得随意合并或增减。

5、供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，供应商未填单价或合价或未列出的工程项目，在工程实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在工程总报价中。

6、供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。

7、实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

8、在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

9、最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

10、磋商最后报价即为合同签约价。

11、磋商响应货币：磋商响应文件中的所有设备单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

七.技术规范、标准及验收要求

（一）技术规范、标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013

其它与本项目相关的技术规范。

在项目施工过程中，如果国家有更加严格的新的行业标准公布，则按新标准执行，验收时也按照新标准进行。设计及施工中可以参照国外先进技术规范，但要与采购人沟通，且得到采购人认可方可实施。

（二）验收要求

（1）由采购人及有关部门进行验收；

（2）成交供应商的磋商报价包含了采购人现有场地条件下，进行工程施工，及验收合格前的所有费用及现场所有的配套管理费用。成交后须按采购人要求进行施工，因设计变更等可能的变化而引起的清单数量 变化，以实际数量进行结算，变化部分的单价按成交价执行，但增加的金额不得超过政府采购的相关规定。

（3）成交供应商在完工期内完成项目施工，提出书面验收申请，采购方组织相关专家进行验收，验收标准为磋商文件及投标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

（三）采购标的的验收标准；

（1）、感官目标

杜绝水体蓝绿藻爆发、水黑臭等现象；

（2）、水体水质目标

葛仙湖湖区水质主要富营养指标达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，其中CODMn≤6mg/L，NH3-N≤1.0mg/L，DO≥5.0mg/L，TP≤0.05mg/L。

（3）、水底植被覆盖目标

沉水植物选择生长缓慢或者矮化后的品种，避免人力频繁收割养护。系统稳定后，沉水植物覆盖度60-80%，水生植物保持四季常绿，显著提升水体景观。

（4）、系统稳定性目标

水生态建设所选用的动植物品种能够适应当地生态环境，避免出现因为部分品种死亡造成系统崩溃。系统构建结构稳定后，水体能够实现自净，并且具备一定抗污染能力，除暴雨期外，水体全年清澈透亮，全面构建“清水型生态系统”。

（四）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（1）《中华人民共和国水法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国水污染防治法》

（4）《地表水环境质量标准》GB 3838-2002

（5）《室外排水设计规范》GB 50014-2006

（6）《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》SL/T 800-2020

（五）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）该项目服务实施及维护过程中，不允许使用任何毒害性化学试剂（包括絮凝剂、混凝剂或吸附剂等）来改善水质，不能使用产生明显噪音的大型机械设备，且施工活动不能明显影响周边居民正常生活。

（2）结合项目水体现状，依据葛仙湖的性质和特点，投标人应合理提供施工方案、养护服务。

（3）投标人施工技术方案所采用的技术，应保证实施效果稳定。

（4）投标人应较全面考虑项目服务全程可能发生的各类风险（包括各类极端天气情况下的异常情况等），应对各类突发性事件需制定切实可行的应急处理方案，以确保项目的顺利完成。

八.付款条件：

(1)除上游来水区域、排污口区域上下游100m外，水质指标化学需氧量CODCr、氨氮 NH3-N、总磷 TP、溶解氧 D0 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水标准，水体透明度≥1.5米，甲方组织相关部门进行竣工验收，竣工验收合格且水质达标后，在2024年底甲方支付审定结算价的40%;

(2)自工程竣工验收合格之日起，河道水质指标按本合同约定达标满壹年，在2025年底甲方再支付审定结算价的40%;

(3)自工程竣工验收合格之日起，开始计算质保期，质保期为壹年。在质保期结束后，按照审定后的结算价，甲方一次性付清余款:

九.其他要求

1、采购人不统一组织潜在供应商踏勘现场，潜在供应商可以自行对本项目工程实施现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件和签署合同所需的所有资料。

2、潜在供应商踏勘现场发生的费用自理。

3、除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）项目服务全程中，实施方应较全面考虑可能发生的各类风险（包括各类极端天气情况下的异常情况，人为放生和水面杂物混入等现象），同时提供应对各类突发性事件的应急处理方案，以确保项目的顺利完成和长期效果。

（2）该项目验收后，为了使水体长期处于生态平衡状态，质保期内需专门安排技术人员常驻项目现场，进行植物补种、病虫害控制、生物群落及生态优化调控、水面清洁维护等工作内容。

（3）投标报价应包含完成以上服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、招标代理费、维管费用，以及供应商认为需要的其他费用等。任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）本项目的水域面积为暂估量，具体水域面积以竣工验收后实测的水域面积为准（水域面积计算方法：常水位水位线所形成的面积）。

（5）本项目的维管服务期限（质保期）为一年，从项目验收合格后开始计算。

十.本项目属于 建筑业 行业

- 第五部分  磋商及评审

- 1．磋商小组职责

1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当

停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标

准进行独立评审。

1.3 起草评审报告并进行签署。

1.4 推荐成交供应商。

1.5 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行

为。

1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。

- 2．磋商及评审程序

2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5 磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程

度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时， 可以要求供应商 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出 必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书

面形式作出。

2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商， 并给予所有参加磋商的供

应商平等的磋商机会。

2.8 在磋商过程中， 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技 术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容， 须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小

组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要

求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计 方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以

上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报

价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11 磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报

价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12 推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

- 3．供应商资格审查

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序 号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担 民事责任的能 力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证. |
| 2 | 具有良好的商 业信誉和健全 的财务会计制度 | 提供2022 年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月）， 或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等；或提供资格承诺 函。 |
| 3 | 具有履行合同 所必需的设备 和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 或提供资格承诺 函。 |

| 4 | 有依法缴纳税 收和社会保障 资金的良好记 录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据； 或提供资格承诺函。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 参加政府采购 活动前三年 内，在经营活 动中没有重大 违法记录 | （1）磋商承诺函或者提供资格承诺函。 （2）“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国 政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 “信用江苏”网站 （http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购 政策需满足的 资格要求 | 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目， 供应商须提供《中小企业声明函》 |
| 7 | 本项目的特定 资格要求 | （1）供应商资质等级：环保工程专业三级(含)及以上 （2）供应商须具有有效期内的安全生产许可证； （4）本项目要求项目负责人无在建工程（提供书面承诺书原件，格式自拟）。 |

- 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序 号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有 效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。若有委托代理人， 供应商为委托代理 人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完 整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件 响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符， 是否存在 重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在 重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质

量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，

而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响 （重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应

性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

- 6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分， 总分 100 分。

| 评分项目 | 技术评审 | 商务评审 | 价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40.00 | 16.00 | 44.00 |

（一） 技术评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总体概述-施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 |  |  | 6.0分 |
| 1.1 | 1-总体概述-施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 总体概述内容全面合理，无明显瑕疵， 得 6 分；总体概述有轻微瑕疵，内容基本全面合理得 4 分； 总体概述有明显瑕疵，内容不全面、合理性低得 2 分； 总体概述不全面、不合理、没有针对性的得 0分 。 | 6.0分 |
| 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 |  |  | 6.0分 |
| 2.1 | 2- 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 布置完整、先进、合理、可行，无明显瑕疵，得 6 分； 基本完整、先进、合理、可行性较好，有轻微瑕疵，得 4 分； 布置 完整性不够、先进、合理、可行性较差，有明显瑕疵，得2分； 布置先进、合理、可行性存在重大问题的，得 0 分。 | 6.0分 |

| 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 |  |  | 6.0 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 3-施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 计划和的保证措施的最到位、可行性强的得 6 分； 计划和的保证措施较为到位但有缺陷的、 可行性一般的得 4 分； 计划和的保证措施基本到位但有重大缺陷的、基本可行的得 2 分； 计划和的保证措施不提供的不得分。 | 6.0 分 |
| 四、劳动力、机械设备和材料投入计划 |  |  | 6.0 分 |
| 4.1 | 4-劳动力、机械设备和材料投入计划 | 投入计划的最完整、合理、全面、可行性强的得满分6分， 投入计划较完整、较为合理、有微小缺陷、可行性一般的得 4 分； 投入计划片面、有较多不合理之处、可行性差的得 2 分； 不提供不得分。 | 6.0 分 |
| 五、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 |  |  | 10.0 分 |
| 5.1 | 5-关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 重点、难点和解决方案具有可操作性强，内容描述详细的得 10 分； 重点、难点和解决方案可操作性尚可， 内容描述较为简单或有微小缺陷的得 6 分； 重点、难点和解决方案可操作性差，内容描述空洞或有多处不合理的得 2分； 不提供的不得分。 | 10.0 分 |
| 六、管养期的养护管理计划，包括但不限于养护人员安排、工作计划、配合招标人进行检测等 |  |  | 6.0 分 |
| 6. | 6-管养期的养护管理计划，包括但不限于养护人员安排、工作计划、配合招标人进行检测等 | 养护管理计划最完整、可操作性强、合理、全面的得 6 分； 养护管理计划较为完整、可操作性一般、较为合理、有微小缺陷的得 4 分； 养护管理计划不够完整有缺漏、可操作性差、基本合理、有重大缺陷的得 2分； 不提供的不得分。 | 6.0 分 |

（二） 商务评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、履约能力评价 |  |  | 16.0 分 |
| 1.1 | 供应商实力评价 | 1、投标人具有 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书的，每项得1分，最高3分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章，网上查询复印件加盖公章）。 2、获得县市级及以上优秀园林企业的得2分。不提供不得分。(提供有效证书扫描件加盖公章)。 | 5.0 分 |
| 1.2 | 经验评价 | 供应商承担过类似工程项目的，每提供一个得2分，本项最高得2分。 注：1.本项目类似工程指采用类似水生态修复技术进行的河道或者湖泊水生态治理以及碧水河道等的成功业绩，业绩证明材料为中标通知书、合同及竣工验收证明，没有提供或提供的资料不能证明上述数据不得分， 时间以竣工验收时间为准，须提供相关证明材料扫描件加盖公章。 | 2.0 分 |
| 1.3 | 项目负责人评价 | 供应商拟派项目负责人具有市政工程专业二级建造师，得 2 分； 注：须提供相关证书及供应商为其缴纳的近半年内任意1个月社会保险的证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。 | 2.0 分 |
| 1.4 | 项目技术负责人评价 | 供应商为本项目配备技术负责人，且技术负责人具有工程类高级及以上职称的，得 4 分，具有工程类中级职称的，得 2 分 注：须提供相关证书及供应商为其缴纳的近半年内任意1个月社会保险的证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。 | 4.0 分 |
| 1.5 | 项目组成员评价 | 项目组成员(项目负责人、项目技术负责人除外) 设置安全、施工、质量的单人单岗，并提供安全员、施工员、质量员相关证书资料，此项总分 3 分，每缺少一类扣 1 分。 注：1.同一类证书不重复得分，以上证书须提供扫描件加盖公章，未提供不得分。 | 3.0 分 |

（三） 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评价 |  |  | 44.0 分 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分44 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×44。 | 44.0 分 |

- 7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一  条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 规定情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 第六部分  磋商响应文件（格式）

- 磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

- 一、资格部分

- (一)磋商承诺函

致：          （磋商组织方）

根据贵方关于         的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目 磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案 件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文 件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并 同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在 磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前 均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同 时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承 担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           电话：

传真：             邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日  期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履

行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- (八)本项目的特定资格要求

- (九)法定代表人（负责人） 身份证明书

兹证明 （姓名）  同志，性别 （男/女）  ，居民身份证号 （身份证号

码）  ，在我单位任 （职务）  ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注： 1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明，

个人居民身份证携带备查。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其 从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行

合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

- (十)法定代表人（负责人） 授权委托书

本授权书声明：  （供应商名称）  法定代表人（负责人）  （姓名）  授 权 （委托代理人的姓名、职务） 为我方就                    （代理机构） 代理的 （项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位

名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年    月   日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工， 证

明材料： 劳动合同、社保交纳材料附后） 磋商的，须填写法定代表人身份证

明书和本授权委托书。

- (十一)资格承诺函

资格承诺函

致：           （采购人、采购代理机构）

我单位参与               （项目名称）           （项目编号）

项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章） ：

日期：

说明： 1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求

提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如 删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记

录。

- 二、技术部分

- (一)技术方案

- 三、商务部分

- (一)供应商能力

1. 供应商能力

- (二)经验

2. 经验

- (三)项目实施成员能力

4. 项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

（可编辑）

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- (四)诚实守信

1. 诚实守信

(五)首次报价一览表

- 首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 工 期 |  |
| 项目总报价大写 |  |
| 项目总报价小写 | 元 |

法定代表人签章：

日期：

- (六)首次明细报价表（已标价工程量清单）

(七)最终报价一览表

- 最终报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 工 期 |  |
| 项目总报价大写 |  |
| 项目总报价小写 | 元 |

注：1、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格。

- 成交供应商须向采购人提交最终报价清单（根据工程量清单）的纸质版（一式四份）及计价软件版，纸质版报价清单须盖章。

法定代表人签章：

日期：

- 四、其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办 法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称） 的 	（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企 业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下：

1. 句容市玉清河及葛仙湖水环境提升工程(葛仙湖水环境提升施工)  ，属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 	（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万

元，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企 业名称）  ，从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，

属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- (二)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件