竞争性谈判

采购文件

采购编号：JSZC-320507-YJKJ-T2025-0010

采购单位：苏州市相城区区级机关事务管理中心

采购内容：2025年相城区水务局柴油发电机设备采购

项目类别: 货物类

研佳科技咨询（苏州）有限公司

2025年4月

- 一、竞争性谈判公告

项目概况： 2025年相城区水务局柴油发电机设备采购的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年4月30日09：30（北京时间）前递交谈判响应文件。

研佳科技咨询（苏州）有限公司受苏州市相城区区级机关事务管理中心的委托，就2025年相城区水务局柴油发电机设备采购进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320507-YJKJ-T2025-0010

项目名称：2025年相城区水务局柴油发电机设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰壹拾陆万元整（￥1160000.00）

最高限价：人民币壹佰壹拾陆万元整（￥1160000.00）

采购需求：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 500KW柴油发电机 | 台 | 2 |
| 200KW柴油发电机 | 台 | 2 |

技术参数要求详见：第四章 招标书

合同履约期限：合同签订之日起一个月内完成产品交付及安装调试。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取谈判采购文件：

1.时间：本公告发布之日起至2025年4月23日

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

4.售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月30日09：30（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 开启

时间：2025年4月30日09：30（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

评标地点：苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼二楼【相城】谈判磋商室

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.政府采购监督电话：0512-67591006/67591005

10.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：苏州市相城区区级机关事务管理中心

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系方式：0512-65751005

联系人：马浩

2. 采购代理机构

名称：研佳科技咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号苏州港口大厦11层1101室

联系方式：0512-65729727

3.项目联系方式

项目联系人：曹梦斌、赵正阳

电话：0512-65729727

- 谈判文件

研佳科技咨询（苏州）有限公司受苏州市相城区区级机关事务管理中心的委托，就2025年相城区水务局柴油发电机设备采购进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。

- 采购内容：2025年相城区水务局柴油发电机设备采购

- 采购编号：JSZC-320507-YJKJ-T2025-0010

- 采购需求：

- 采购清单：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 500KW柴油发电机 | 台 | 2 |
| 200KW柴油发电机 | 台 | 2 |

注：本项目为“交钥匙”工程，上述所列仅为主要设备部分，其它与本设备配套或相关联且根据功能要求所必需设置的任何设备、材料等均包括在采购范围内，请各投标单位综合考虑，中标后，合同价格不做任何调整。

技术参数

| 200KW柴油发电机组详细技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1、柴油发电机组 |  |
| 机组尺寸(mm)： | ≤4000*1900*2700 |
| 机组重量(kg)： | ≤2600 |
| 启动方式： | 电启动 |
| 蓄电池额定容量（AH）： | ≥100AH 2个 |
| 主用功率（kW/KVA）： | ≥200/250 |
| 备用功率（kW/KVA）： | ≥220/275 |
| 额定电流（A）： | ≥360 |
| 断路器额定容量（A）： | ≥400 |
| 额定电压（V）： | ≥400/230V |
| 额定频率（HZ）： | ≥50 |
| 稳态电压调整率： | ≤0.5% |
| 稳态频率调整率： | ≤0.5% |
| 瞬态电压调整率： | ≤15% |
| 瞬态频率调整率： | ≤5% |
| 电压波动率： | ≤0.5% |
| 频率波动率： | ≤0.5% |
| 电压稳定时间 : | ≤3S |
| 频率稳定时间 : | ≤3S |
| 接线方式： | 3相4线 |
| 起动成功率： | 100% |
| 相对湿度： | ≤90% |
| 环境温度： | ≤40°C |
| 噪 音： | 空旷处7米≤85db |
| 2、柴油机 |  |
| 主用功率（kW/KVA）： | ≥230/280 |
| 备用功率（kW/KVA）： | ≥250/300 |
| 转速(r/min)： | ≥1500 |
| 气缸数量： | 6缸 |
| 气缸排列方式： | 直列 |
| 排气温度（℃）： | ≤600 |
| 冷却方式： | 全封闭式水循环强制风冷 |
| 冷却水容量（L）： | ≤130 |
| 冷却水介质： | 软水、防冻液 |
| 冷却水泵流量（L/min）： | ≥20 |
| 冷却水泵压力（bar）: | ≥1.25 |
| 允许冷却系统压力损失（bar）： | ≤0.35 |
| 双节温器全开温度（℃）： | ≤95/105 |
| 最高工作温度（℃）： | ≤105 |
| 机油容量（L）： | ≥25 |
| 机油等级： | CF级 |
| 最低机油压力（bar） | ≥3 |
| 正常运行机油温度（℃） | ＜130 |
| 额定燃油耗（g/kW.h）： | ≤250 |
| 额定机油耗（g/kW.h） | ≤0.5 |
| 调速方式： | 电子调速或电喷 |
| 吸气方式： | 废气涡轮增压 |
| 旋转方向： | 逆时针 |
| 怠 速（rpm）： | 600±50 |
| 3、交流发电机 |  |
| 主用功率（kW/KVA）： | ≥200/250 |
| 备用功率（kW/KVA）： | ≥220/275 |
| 效 率： | ≥95% |
| 额定电压（V）： | ≥400/230 |
| 额定功率因数： | ≥0.8（滞后） |
| AVR电压调整率： | ≤±1% |
| 励磁方式： | 无刷自励磁 |
| 相 数： | 3相 |
| 接线方式： | Y形 |
| 防护等级： | IP23 |
| 绝缘等级： | H |
| 绕组材质： | 纯铜 |
| 绕组温度检测： | RTD |
| 绕组温度保护： | 热敏电阻及继电器 |
| 绝缘加护： | 绕组整体环氧树脂浇注 |
| 定 子： | 铜质绝缘线绕组 |
| 转 子： | 铜质绝缘线绕组 |
| 轴 承： | 0.1毫米高精度全密封免维护轴承 |
| 防 冷 凝： | 加热器 |
| 接 地： | 中性点接地 |
| 零点漂移： | 无 |
| UPS对接系数： | 2 |
| 联接方式： | 柔性盘片连接 |
| 4、控制系统 |  |
| 显示模式： | 液晶显示 |
| 自动功能： | 自动检测市电、自动启动、自动停机 |
| 柴油机监控项目： | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |
| 发电机监控项目： | 电压、电流、三相检测 |
| 综合监控： | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
| 保护功能： | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |

作业模式：                静音拖挂动力、发电机组与地面支撑系统

200KW移 动 静 音 拖 车 数 据

| 序号 | 类 别 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械支腿 | 带锁紧装置 |  |
| 2 | 转向转盘 | 360度 |  |
| 3 | 牵引机构牵引杆与牵引块连接方式 | 牵引机构牵引杆与牵引块连接可上下移动 |  |
| 4 | 电动电缆绞盘 | 绞盘电机内置在绞盘内部，做好4格分区 |  |
| 5 | 电缆长度 | 每台配备单股软电缆120米，电缆规格：采用单股YC 1*120mm²电缆30米（三组），单股YC 1*70mm²电缆30米（一组） |  |

1、使用环境条件要求

移动电站可在户外安装移动使用，具有防雨、防雪、隔热、防潮、防火、防震、降噪等功能。

发电机将在下列条件下运行

环境温度：-25℃～+50℃

相对湿度：＜95%（+25℃）

海拔高度：1000米内

抗震动烈度：8度

2、系统组成

其中包含静音箱（降噪等级按提供的与最终用户技术协议）、排烟消声器、移动底盘、驻车机械支撑腿、转向转盘等主要部件组成，并且机组安装进拖车及静音箱内，与有关配件对接。

3、其他

提供配套发动机合格证明及移动静音箱体符合国家标准的防锈、承载力相关证明。

500KW柴油发电机组详细技术参数说明

| 1、柴油发电机组 |  |
| --- | --- |
| 机组尺寸(mm)： | ≤5300*2600*4000 |
| 机组重量(kg)： | ≤5300 |
| 启动方式： | 电启动 |
| 蓄电池额定容量（AH）： | ≥120AH 2个 |
| 主用功率（kW/KVA）： | ≥500/625 |
| 备用功率（kW/KVA）： | ≥550/680 |
| 额定电流（A）： | ≥900 |
| 断路器额定容量（A）： | ≥1250 |
| 额定电压（V）： | ≥400/230V |
| 额定频率（HZ）： | ≥50 |
| 稳态电压调整率： | ≤0.5% |
| 稳态频率调整率： | ≤0.5% |
| 瞬态电压调整率： | ≤15% |
| 瞬态频率调整率： | ≤5% |
| 电压波动率： | ≤0.5% |
| 频率波动率： | ≤0.5% |
| 电压稳定时间 : | ≤3S |
| 频率稳定时间 : | ≤3S |
| 接线方式： | 3相4线 |
| 起动成功率： | 100% |
| 海拔高度： | ≤1000M |
| 相对湿度： | ≤90% |
| 环境温度： | ≤40°C |
| 噪 音： | 空旷处7米≤95db |
| 2、柴油机 |  |
| 主用功率（kW/KVA）： | ≥550/680 |
| 备用功率（kW/KVA）： | ≥600/750 |
| 转速(r/min)： | ≥1500 |
| 气缸数量： | 12缸 |
| 气缸排列方式： | V型 |
| 排气温度（℃）： | ≤600 |
| 冷却方式： | 全封闭式水循环强制风冷 |
| 冷却水容量（L）： | ≤200 |
| 冷却水介质： | 软水、防冻液 |
| 冷却水泵流量（L/min）： | ≥22 |
| 冷却水泵压力（bar）: | ≥1.25 |
| 允许冷却系统压力损失（bar）： | ≤0.35 |
| 双节温器全开温度（℃）： | ≤95/105 |
| 最高工作温度（℃）： | ≤105 |
| 机油容量（L）： | ≥50 |
| 机油等级： | CF级 |
| 最低机油压力（bar） | ≥3 |
| 正常运行机油温度（℃） | ＜130 |
| 额定燃油耗（g/kW.h）： | ≤200 |
| 额定机油耗（g/kW.h） | ≤0.5 |
| 调速方式： | 电子调速或电喷 |
| 吸气方式： | 废气涡轮增压 |
| 旋转方向： | 逆时针 |
| 怠 速（rpm）： | 600±50 |
| 3、交流发电机 |  |
| 主用功率（kW/KVA）： | ≥500/625 |
| 备用功率（kW/KVA）： | ≥550/680 |
| 效 率： | ≥95% |
| 额定电压（V）： | ≥400/230 |
| 额定功率因数： | ≥0.8（滞后） |
| AVR电压调整率： | ≤±1% |
| 励磁方式： | 无刷自励磁 |
| 相 数： | 3相 |
| 接线方式： | Y形 |
| 防护等级： | IP23 |
| 绝缘等级： | H |
| 绕组材质： | 全铜 |
| 绕组温度检测： | RTD |
| 绕组温度保护： | 热敏电阻及继电器 |
| 绝缘加护： | 绕组整体环氧树脂浇注 |
| 定 子： | 铜质绝缘线绕组 |
| 转 子： | 铜质绝缘线绕组 |
| 轴 承： | 0.1毫米高精度全密封免维护轴承 |
| 接 地： | 中性点接地 |
| 零点漂移： | 无 |
| UPS对接系数： | 2 |
| 联接方式： | 柔性盘片连接 |
| 4、控制系统 |  |
| 显示模式： | 液晶显示 |
| 自动功能： | 自动检测市电、自动启动、自动停机 |
| 柴油机监控项目： | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |
| 发电机监控项目： | 电压、电流、三相检测 |
| 综合监控： | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
| 保护功能： | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |

作业模式：                静音拖挂动力、发电机组与地面支撑系统

500KW移 动 静 音 拖 车 数 据

| 序号 | 类 别 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械支腿 | 带锁紧装置 |  |
| 2 | 转向转盘 | 360度 |  |
| 3 | 牵引机构牵引杆与牵引块连接方式 | 牵引机构牵引杆与牵引块连接可上下移动 |  |
| 4 | 电动电缆绞盘 | 绞盘电机内置在绞盘内部，做好4格分区 |  |
| 5 | 电缆长度 | 每台配备单股软电缆120米，电缆规格：采用单股YC 1*185mm²电缆30米（三组），单股YC 1*95mm²电缆30米（一组） |  |

1、使用环境条件要求

移动电站可在户外安装移动使用，具有防雨、防雪、隔热、防潮、防火、防震、降噪等功能。

发电机将在下列条件下运行

环境温度：-25℃～+50℃

相对湿度：＜95%（+25℃）

海拔高度：1000米内

抗震动烈度：8度

2、系统组成：

其中包含静音箱（降噪等级按提供的与最终用户技术协议）、排烟消声器、移动底盘、驻车机械支撑腿、转向转盘等主要部件组成，并且将机组安装进拖车及静音箱内，与有关配件对接。

3、其他

提供配套发动机合格证明及移动静音箱体符合国家标准的防锈、承载力相关证明。

- 综合说明

- 本项目采购需求中的所有内容及要求均不允许出现负偏离，否则视为未实质性响应采购文件的要求。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 响应单位在项目交货及实施过程中须做好安全防范工作，出现一切人身安全事故及财产损失由成交单位全权负责、承担。采购人在此项目中不再就安全问题承担任何责任。

- 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

- 本次拟采购产品中未涉及到节能强制采购产品、优先采购节能产品、优先采购环保产品。

- 针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业价格评审做如下约定：本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须按要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购网（www.szgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- 财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。

- 谈判响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 响应文件封面；

- 谈判报价表；

- 谈判报价分项明细表；

- 其他针对本次谈判的详细说明；

  - 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“四、附件”中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件：

  - 谈判响应承诺书；

  - 关于资格文件的声明函；

  - 供应商法定代表人身份证复印件；

  - 法定代表人授权委托书、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

  - 供应商参加政府采购活动应当具备的条件（提供复印件）：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供响应单位法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应单位参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（应商参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录（提供书面声明）；

- 符合性审查响应文件：

  - 响应货物的数量、品牌、规格、质量承诺、偏离说明等；

  - 履约交付、售后、服务响应等的书面服务承诺；

  - 其他需供应商对本次响应作出的详细说明、承诺等；

- 企业报价折扣证明：

  - 响应单位及所投产品制造商属于中型企业或小型企业或微型企业或残疾人企业或监狱企业的相关材料。

（二）电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写。

- 电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 谈判综合说明：

- 本次竞争性谈判不分标段，各供应商须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

- 供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，必须在文件中列出。

- 谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。

- 成交服务费参照苏财购告【2016】31号规定的收费标准，领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%，预算金额100-500万部分费率为预算金额的1.1%。本项目成交服务费为￥16760.00元。

服务费交纳账户：研佳科技咨询（苏州）有限公司黄埭分公司

账号：51472600001480

开户银行：苏州银行渭中路支行

- 谈判说明：

- 不符合供应商资格要求的谈判响应文件将被拒绝；

- 参加谈判的供应商必须提供供应商代表的身份证明和法定代表人授权委托书（法定代表人为谈判代表的可不提供）；

- 谈判响应文件密封和签署不符合要求的，谈判响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应谈判文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，谈判采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交（未成交）通知书

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构将以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及谈判采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将本项目政府采购网上报名确认单与质疑函一同递交。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系部门：曹梦斌、赵正阳

联系电话：0512-65729727

通讯地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号苏州港口大厦11层1101室

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 谈判程序：

- 采购代理机构按规定的时间、地点主持谈判采购活动。

- 开标

投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

- 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

- 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

- 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

- 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

- 由谈判小组审查供应商提交的响应文件。

- 采购人在对响应文件的资格进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

- 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 澄清、二次报价

- （1）本项目采用线上澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）

- （2）本项目采用线上谈判

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”（如需），供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

- （3）本项目采用线上二次报价

- 谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如需），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价且符合得标条件的供应商不足3家的，谈判采购失败。

- 谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

- 如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关规定讨论决定。

- 谈判成交原则及评审内容：

（一）谈判成交原则：

- 本项目采用最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。如出现最后报价最低的谈判供应商有两个或两个以上的，则由采购人以抽签方式确定成交供应商。

- 谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

- 谈判小组为3人及以上单数。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

- 如谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

（二）评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件资格审查是否符合采购文件要求 |  |  |
| 2 | 响应货物的数量、品牌、规格、质量承诺、偏离说明等 |  |  |
| 3 | 履约交付、售后、服务响应等的书面服务承诺 |  |  |
| 4 | 其他材料（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

- 三、合同主要条款

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点：

项目名称：

项目地点：

三、货物或服务名称、数量及价格：

四、合同总价款：            元整。

五、合同总价范围：

1、货物及辅配件、劳务、运输、装卸、管理、安装、维护、保险、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

2、货物的免费质保期：三年

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、供货期：合同签订后，1个月之内完成供货。

九、货物产地：

十、付款方式：

1、货物全部到达现场，甲方确认收货后支付至合同总价的50%；

2、货物全部安装完成经验收合格，无任何问题后付至合同总价的90%；

3、合同总价的10%作为质保金，质保期满后无质量异议一个月内无息付清。

十一、颜色、储放和保护

1、颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十五、保修期：三年。

十六、售后服务

售后服务见合同附件二乙方投标文件中的承诺。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十八、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在2025年   月   日前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

6、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

十九、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样   套和安装图   套。

二十一、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十二、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方、招标代理方、备案机构各壹份，各份具有同等法律效力。

二十三、其他

1、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同报昆山市政府采购管理机构备案后生效。

2、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                         乙方：

法定代表人：                                   法定代表人：

签约日期：                                     签约日期：

开户行：				                           开户行：

帐户：						                   帐户：

合同签定地：

- 四、附件

- 附件1

谈判报价表

（按投标系统统一格式填写，填报总价）

谈判报价分项明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本项目为“交钥匙”工程；

2、报价含辅材、运杂费、安装费、管理费、企业利润等一切上述表格中未列报价细目；

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

- 附件2

- 谈判响应承诺书

研佳科技咨询（苏州）有限公司：

我们收到贵公司                  号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供提供该项目全部内容。价格及明细见报价表，包含所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 附件3

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加研佳科技咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为                        号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。

后附法定代表人及授权代表身份证复印件。

特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 附件4

技术服务要求偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

- 附件5

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

- 附件6

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

研佳科技咨询（苏州）有限公司：

本公司愿意就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年	    月    	日

(2)谈判供应商情况表

谈判供应商情况表

谈判单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积 | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 单位开票资料/数字人民币账户 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于 农、林、牧、渔业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- （标的名称），属于 农、林、牧、渔业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- （标的名称），属于 农、林、牧、渔业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- （标的名称），属于 农、林、牧、渔业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- （标的名称），属于 农、林、牧、渔业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件7、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件8、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

- 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

（全文完）