江 阴 市 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：周庄镇绿化养护项目

采购项目编号：JSZC-320281-THGC-G2025-0007

采购人：江阴市周庄镇人民政府

## 采购代理机构:江苏通汇工程管理咨询有限公司

二○二五年三月

总　目　录

第一章　　投标邀请————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第15页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第50页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第56页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第59页

- 第一章　投标邀请

项目概况

周庄镇绿化养护项目JSZC-320281-THGC-G2025-0007招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025-4-1  14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-THGC-G2025-0007

2、项目名称：周庄镇绿化养护项目

3、预算金额：115万元/年

4、最高限价：本项目按优惠率报价，0≤优惠率＜100%

5、采购需求：本项目为周庄镇绿化养护项目，主要内容为绿地养护、行道树养护、花草养护、撒播草籽种植养护等。

6、合同履行期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》；

2. 法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】；

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业)：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》(格式见附件)；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；如为监狱企业的提供由省级以上监管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“江苏政府采购网”

3、方式：自行免费下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件起止时间、开标时间和地点：

1、2025-4-1    14:00 （北京时间）

2、地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名　　称：江阴市周庄镇人民政府

统一社会信用代码：113202810140412095

地　　址：江阴市周庄镇西大街118号

项目联系人：邵女士

联系电话：13621531820

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏通汇工程管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91320231053502637B

地　　址：江阴市新华路368号南方景园121幢

项目联系人：严女士

联系电话：0510-86252331/18015390728

江苏通汇工程管理咨询有限公司

2025年3月10日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏通汇工程管理咨询有限公司招标代理部（江阴市新华路368号南方景园121幢）获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏通汇工程管理咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：1420768408@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*项目服务方案；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*投标人综合实力；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》（格式见附件）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：投标人如为中小微企业的提供中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑥本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由采购代理机构主持。

2、开标过程由采购代理机构负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和采购代理机构依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件 1-文件3）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，

是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，

以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购人及采购代理机构将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件

中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购人及采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构（江阴市新华路368号南方景园121幢），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市新华路368号南方景园121幢，收件电话：18015390728）的应当在快递寄出后联系采购代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经采购代理机构档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件。

3、履约保证金的收取：本项目不收取履约保证金。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2023〕5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

- 本项目中标服务费由评标专家费及招标代理费组成,由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取,评委费按实结算。招标代理费计取方式采用差额定率累进法，中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

- 2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第四章　项目要求和有关说明

- （以下要求均为实质性要求）

一、项目概述

项目名称：周庄镇绿化养护项目

服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。如中标人考核无法达到要求、出现严重违约或者发生不可续约的其他情况，则终止续约，重新采购。

本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、项目需求

周庄镇绿化养护工程量清单、绿地等级（清单一）

| 序号 | 分类 | 地段名称 | 地段起终 | 绿地面积（㎡） | 绿地养护单价 元/㎡/年 | 行道树、庭院树 （株） | 行道树养护单价 株/年 | 草花面积 （㎡） | 草花养护单价 元/㎡/年 | 绿地等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西大街及沿线 | 东、西大街 | 东风大道至龙云路 | 10910 | 1.3 | 613 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 2 |  | 西大街 | 世纪大道西 | 5932.5 | 1.3 | 146 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 3 |  | 东大街 | 砂山路加油站至东石桥 | 393.1 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 4 |  | 金湾大厦 |  | 65 | 1.3 | 10 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 5 |  | 事业中心 |  | 4449 | 1.3 | 141 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 6 |  | 行政事业中心水池 |  | 270 | 1.3 |  |  | 173 | 300 | 三级养护 |
| 7 |  | 桃源明道门口 |  | 3520 | 1.3 | 89 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 8 |  | 北新桥下 | 桥南张家港河东侧 | 1479.6 | 1.3 | 65 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 9 |  | 北新桥下 | 张家港河西 | 889.28 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 10 |  | 事业中心 | 审计中心与执法局入口 |  | 1.3 |  |  | 19.8 | 300 | 三级养护 |
| 11 |  | 西大街与周西路路口 |  | 548.5 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 12 |  | 纺织图景墙 | 西大街南，世纪大道东，加油站西 | 3277.5 | 1.3 | 45 | 15 | 21 | 300 | 三级养护 |
| 13 |  | 金湾村停车场 | 光辉路西 | 701.35 | 1.3 | 4 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 14 |  | 新纪元广场花坛 | 光辉路西 | 249.7 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 15 | 光辉路及沿线 | 光辉路 | 西大街至东林桥 | 14682 | 1.3 | 552 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 16 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 17 |  |  | 西大街至澄鹿路 | 2680 | 1.3 | 265 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 18 |  | 光辉路王庄路交界三角 |  | 390 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 19 |  | 体育广场 |  | 7590 | 1.3 | 123 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 20 |  | 幸福周庄景墙 | 澄鹿路与光辉路交叉口 | 2002.98 | 1.3 | 82 | 15 | 48.3 | 300 | 三级养护 |
| 21 |  | 光辉路与周定路口 | 金湾村景墙处 | 673.01 | 1.3 | 6 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 22 |  | 纺织城 |  | 190 | 1.3 | 4 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 23 | 兴隆路 | 兴隆路 | 西大街至龙山桥西堍 | 0 | 1.3 | 44 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 24 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 25 |  |  | 西大街至伞墩西路 | 0 | 1.3 | 125 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 26 |  | 三房巷宾馆东侧河道 |  | 340 | 1.3 | 6 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 27 |  | 周庄医院南侧 |  | 1329 | 1.3 | 5 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 28 | 东风大道 | 东风大道 | 芙蓉大道以北 | 6160 | 1.3 | 186 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 29 |  |  | 芙蓉大道至东大街 | 0 | 1.3 | 384 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 30 | 伞墩路 | 伞墩西路 | 光辉路至砂山路 | 5135 | 1.3 | 328 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 31 |  | 伞墩桥东侧桥下 |  | 2800 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 32 |  | 伞墩大桥西桥下 |  | 1043.4 | 1.3 | 22 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 33 |  | 伞墩东路延伸段 | 东风大道以东 | 6203.8 | 1.3 | 202 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 34 |  | 伞墩西路 | 成化中学处 | 4102.9 | 1.3 | 40 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 35 | 龙山东路、龙山西路 | 龙山东路 | 砂山路至光辉路 | 1714 | 1.3 | 318 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 36 |  | 龙山西路 | 光辉路至周西路 | 7074 | 1.3 | 253 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 37 |  | 客运站 |  | 340 | 1.3 | 13 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 38 |  | 龙山大桥 | 东引桥桥下 | 351 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 39 |  | 龙山东路 | 龙山大桥东 | 3016.43 | 1.3 | 25 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 40 |  | 龙山西路与世纪大道交口处西南角 |  | 850 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 41 |  | 龙山路南侧 | 龙山大桥至望龙桥 | 905 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 42 |  | 老龙山路 | 龙山桥东堍至长青路 | 635 | 1.3 | 74 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 43 |  | 龙东路 | 砂山路至张家港河 | 2278 | 1.3 | 168 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 44 | 龙西路 | 龙西路 | 光辉路至世纪大道 | 614 | 1.3 | 101 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 45 |  | 交警队北 |  | 1050 | 1.3 | 89 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 46 |  | 周庄小学西侧围墙 |  | 1284 | 1.3 | 49 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 47 | 张家港河及沿线 | 张家港河两侧 | 后干桥至天虹路 | 24175.79 | 1.3 | 719 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 48 |  | 张家港河边西侧 | 张家港河边西侧 | 4909.9 | 1.3 | 145 | 15 | 300 | 300 | 三级养护 |
| 49 |  | 周庄中学北公园 | 中学北门北侧 | 825.34 | 1.3 | 36 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 50 |  | 滨河小区外 | 小区北侧 | 300 | 1.3 | 9 | 15 | 4.8 | 300 | 三级养护 |
| 51 |  | 陈梅路 | 周羊路至光辉路 | 1455 | 1.3 | 145 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 52 |  | 周羊路 | 陈梅路以西 | 1358 | 1.3 | 62 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 53 |  | 王庄路 | 光辉路至学校 | 2986 | 1.3 | 162 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 54 |  | 成化路 | 王庄路以北 | 6808 | 1.3 | 350 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 55 |  | 长青路 | 砂山路以西 | 0 | 1.3 | 59 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 56 |  | 长青路 | 砂山路至电厂路口 | 5774 | 1.3 | 0 |  |  |  | 三级养护 |
| 57 |  | 金门路 | 光定路以南 | 9895 | 1.3 | 385 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 58 |  | 友谊路 | 金门路至世纪大道 | 1520 | 1.3 | 79 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 59 |  | 金湾路 | 白蛇路至西大街 | 145 | 1.3 | 17 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 60 |  | 周定路 | 白蛇路以南 | 1524 | 1.3 | 56 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 61 |  | 白蛇路 | 张家港河以西 |  | 1.3 | 325 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 62 |  | 玉门路 | 周山路至光辉路 | 9478 | 1.3 | 152 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 63 | 周山路 | 周山路 | 西大街以北 | 19595 | 1.3 | 404 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 64 |  | 周山路 | 西大街至杨氏公司 | 370.72 | 1.3 | 7 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 65 |  | 周西路 | 西大街至龙山西路 | 6546 | 1.3 | 130 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 66 |  | 金海路 | 西大街至龙山西路 | 436 | 1.3 | 40 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 67 | 龙云路 | 龙云路 | 西大街至老澄鹿路 | 8944 | 1.3 | 276 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 68 |  | 定锋桥 | 龙云路以北 | 303 | 1.3 | 51 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 69 |  | 光定路 | 周山路至世纪大道 | 8040 | 1.3 | 126 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 70 |  | 至公东路 | 砂山路以东 | 393.72 | 1.3 | 170 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 71 |  | 砂山路加油站 | 芙蓉大道与砂山路路口 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 10.5 | 300 | 三级养护 |
| 72 |  | 长南环路 | 云顾路至大杨路 | 28037.34 | 1.3 | 556 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 73 |  | 长南环路延伸段 | 云顾路东 | 4537.76 | 1.3 | 58 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 74 |  | 庙墩路 | 光辉路以东 | 6102.5 | 1.3 | 280 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 75 |  | 长荣路 | 云顾路至长寿路 | 1288.09 | 1.3 | 7 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 76 |  | 周溪路 | 东大街至卧龙湖路 | 894.6 | 1.3 | 201 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 77 |  | 山泉路与澄鹿路交叉口 |  | 3577.6 | 1.3 | 14 | 15 | 54 | 300 | 三级养护 |
| 78 |  | 澄杨路山泉村节点绿化提升工程 | 澄杨路与山泉路路口 |  | 1.3 |  |  | 81 | 300 | 三级养护 |
| 79 |  | 后干桥东侧三角绿地 | 澄杨路与电厂路口 |  | 1.3 |  |  | 35 | 300 | 三级养护 |
| 80 |  | 砂山路加油站 | 芙蓉大道与砂山路路口 | 0 | 1.3 | 0 |  | 10.5 | 300 | 三级养护 |
| 81 |  | 长乐路口 | 云顾路、长乐路交叉口 | 2897.28 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 82 |  | 伞墩绿地 | 兴隆北路与伞墩西路交叉口 | 1049 | 1.3 | 38 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 83 |  | 东风路绿化提升工程（芙蓉大道-东大街） | 芙蓉大道东风路路口至东大街卧龙湖小区大门 | 16003.4 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 84 |  | 澄杨路山泉村节点绿化提升工程 | 澄杨路与山泉路路口 | 672.8 | 1.3 | 2 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 85 |  | 周庄镇楼下浜沿线绿化提升工程 | 长和街与世纪大道路口河边 | 5718 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 86 |  | 双茂路绿化种植工程 | 双桥路与双茂路路口至施家桥公交车站 | 3800 | 1.3 | 3 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 87 | 镇政府 | 周庄镇政府大院 | 政府机关院内 | 542.29 | 1.3 | 21 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 88 |  | 镇政府庭院 | 政府机关院内 | 1840.28 | 1.3 | 3 | 15 | 65 | 300 | 三级养护 |
| 89 |  | 镇政府小停车场 | 政府机关院内 | 342.73 | 1.3 |  |  | 25.5 | 300 | 三级养护 |
| 90 |  | 西大街路口 | 镇政府南门外 | 132.98 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 91 | 各单位 | 周庄中学 |  | 12974 | 1.3 | 123 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 92 |  | 周庄中学围墙外 |  | 1414 | 1.3 | 41 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 93 |  | 交警队 |  | 5776 | 1.3 | 48 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 94 |  | 养老中心 |  | 11227 | 1.3 | 190 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 95 |  | 养老院围墙外 |  | 1496 | 1.3 | 47 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 96 |  | 养老中心 |  |  | 1.3 |  |  | 12 | 300 | 三级养护 |
| 97 |  | 赵宗藻故居 |  | 105 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 98 |  | 乐群堂外侧 |  | 330 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 99 |  | 周北小区 |  | 2840 | 1.3 | 22 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 100 |  | 派出所 |  | 5493 | 1.3 | 109 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 101 |  | 周庄派出所 | 院内东侧改造 | 1093.16 | 1.3 | 10 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 102 |  | 后干桥下公园 |  | 3842 | 1.3 | 96 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 103 |  | 港东公园 | 东大街南，砂山路东 | 23205.19 | 1.3 | 720 | 15 | 79.72 | 300 | 三级养护 |
| 104 |  | 江东花苑停车场 |  | 2329 | 1.3 | 51 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 105 |  | 三房巷派出所 | 世纪大道与江阴大道路口东侧 | 3531.82 | 1.3 | 24 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 106 |  | 倪家巷环境改造 | 定山垃圾填埋场 | 11376.38 | 1.3 | 92 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 107 |  | 一大会址 | 东风路北段 | 5974.36 | 1.3 | 6 | 15 | 13.12 | 300 | 三级养护 |
| 108 | 长寿路段 | 学园路 |  | 1066.38 | 1.3 | 99 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 109 |  | 云顾路 |  | 1727 | 1.3 | 6 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 110 |  | 长寿西入口绿岛 |  | 3056 | 1.3 | 41 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 111 |  | 双桥路西 |  | 2343 | 1.3 | 185 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 112 |  | 双桥路东 |  | 2336 | 1.3 | 156 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 113 |  | 双桥路 |  | 17095 | 1.3 | 162 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 114 |  | 兴源路 |  | 8601 | 1.3 | 459 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 115 |  | 长西环路 |  | 9028 | 1.3 | 420 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 116 |  | 大杨路 |  | 16544.67 | 1.3 | 776 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 117 |  | 莫成路 |  | 6729.09 | 1.3 | 349 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 118 |  | 莫成路三角 |  | 408 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 119 |  | 长寿路大三角草花 | 长寿路大三角 |  | 1.3 |  |  | 33 | 300 | 三级养护 |
| 120 |  | 莫城路草花 | 长寿路与莫城路 |  | 1.3 |  |  | 34 | 300 | 三级养护 |
| 121 |  | 世纪大道与北环路交叉口草花 | 世纪大道与北环路交叉口 |  | 1.3 |  |  | 34 | 300 | 三级养护 |
| 122 |  | 长寿北路 |  | 3366 | 1.3 | 321 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 123 | 长寿单位 | 夏庄公园 |  | 5285.7 | 1.3 | 28 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 124 |  | 长寿中学 |  | 145.53 | 1.3 | 18 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 125 |  | 石锁协会 |  | 864 | 1.3 | 9 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 126 |  | 菜场入口 |  | 55 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 127 |  | 长寿安息堂 |  | 4297 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 128 |  | 化纤新村 |  | 90 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 129 |  | 村委围墙处 |  | 984 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 130 |  | 打包站 |  | 450 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 131 |  | 农民公园 |  | 3125.5 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 132 |  | 龙鼎 |  | 7074 | 1.3 | 245 | 15 |  |  | 三级养护 |
| 133 |  | 龙鼎对面 |  | 570 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 134 |  | 三角 |  | 624 | 1.3 |  |  |  |  | 三级养护 |
| 135 |  | 长寿幼儿园西侧滨河绿地带 |  | 1246 |  | 24 | 15 |  |  | 三级养护 |

注： 1、以上综合单价均包含辅助材料、人工、机械、运费、保险、各种税费、劳保等一切费用。投标人须在《开标一览表》中报出各项养护费综合单价的唯一优惠率。

最终结算价=∑（各项实际数量×各项综合单价）×（1-优惠率）

2、该清单面积及数量仅为招标时面积及数量。移交时以现场清点数据为移交依据，中标单位须配合甲方确定最终移交清单数据。现场实际移交数量与清单如有误差，或养护过程中发包方养护工程数量及要求可能会调整，综合单价及优惠率不作调整，请投标单位在投标报价中考虑此因素。如果在养护过程中，发生非中标方原因引起的零星工作，中标单位应按发包方要求无条件先行施工。

3、若招标方接管新增管理面积，由中标方按双方确认的绿化等级接收管护，另行核算接管费，接管费参照中标方本项目优惠率报价结算。

4、各投标单位报价时应充分考虑因人为因素造成对苗木、设施等损坏所发生的恢复费用，以及原有区域内的空秃、补种等问题，确保满足长效考核要求及景观效果。

5、养护区域内遇树木高大遮挡建筑物或有12345投诉等情况，养护单位需自己配备登高车进行修剪。

6、在养护区域内进行大范围修剪时，养护单位需随行配备树木粉碎机，当场粉碎拉车，减少树木修剪带来的道路交通堵塞。

三、养护项目工作内容

（1）日常管理（主要包括绿化带内或路边树枝等杂物进行保洁除杂、中耕除草、树穴整理、切边、因台风、车辆撞击或其他原因倾斜（倒）树木扶正处理、支撑整理等）；

（2）修剪工作（色块、花灌木、绿篱、草坪、球类、乔木等修剪工作及抹芽工作）；

（3）水分管理（浇水灌溉、抗旱、排涝、冬灌）；

（4）病虫害防治（病虫害预测预报、人工防治、药剂防治、补洞等）；

（5）保持绿地完整率补植工作；

（6）绿地保护、巡视工作（主要指对绿地无手续开挖破坏事件及时发现、阻止、取证、上报、跟踪处理结果等）；

（7）设备设施的监管工作：对管辖绿地内的设施设备、园路、景墙等园林设施的损坏情况及时发现问题并汇报；

（8）涂白工作；

（9）施肥工作；

（10）追播黑麦草籽及后期的管理工作；

（11）管护工作中的各项协调工作；

（12）各类生产计划、管护台账的制订、归类、上交和整理工作；

（13）绿地内生物量的统计工作。

（14）招标方布置的各类突击工作（包括110联动）。
    （15）养护内的绿化（乔木）碰线、碰路灯、监控设备、建筑等修剪工作。

三、绿化养护的质量标准和要求

1、绿地养护质量标准：

按照《江阴市城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》（试行）要求。

绿地养护应做到：

①绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的其保存率均应达到100％。植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树型优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草、无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。景观道路沿线绿地挡土墙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，事故发生后或事故现场清理后24小时内需修复。

②行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势良好，有良好的群体效果：一条道路同一品种分枝点基本相同。无缺株、死株；树木倾斜度不超过10度；无断桩、坏桩，桩位绑扎规范化；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

草花养护应做到：

①每年度草花更换不少于4次，每次换季更新时，应在换季更新前上报种植设计方案，经过采购单位审核同意后方可实施。草花种植设计总的原则应力求简洁、大气、明快、线条流畅。十字路口机非隔离带及中央隔离带布置草花时，应注意对称（草坪品种、色泽等）；路口花坛面积较小时，以种植一个品种为宜；一般每个路口的草花品种不得超过3种。草花应规格统一，使用容器苗，草花的根、茎、叶、花必须发育良好，花完好无损，叶色鲜艳，无枯叶、焦边现象，整个植株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。种植草花时应由采购单位对草花样品进行确认后方可进行种植。

②每季草花更换具体时间、草花种植施工工期由采购单位通知。每季更换草花的施工日期不能超过8天，如因施工单位原因造成工期延长，则在当季养护考核时扣除相应分数。

③种植草花时应处理好种植地形，清除多余的土方及各类垃圾（或按要求增加土方），必要时进行土壤改良后，方可开始草花种植。在整个采购年度内，成交供应商应随时根据地形、土壤肥力变化，随时做好地形调整、追肥等工作。土方高度必须低于侧石边缘，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。

④不同颜色或品种草花组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

⑤草花种植密度应视季节不同及花型大小不同而定，总体要求饱满无空隙， 种植完成后必须达到“黄土不露天”的效果。种植时草花距离侧石应小于6cm，超出范围的，必须在2天内整改完毕。

⑥草花种植深度应为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。种植过深，导致草花茎叶损伤或草花高度不一致（高差大于2cm）以及种植过浅，容器苗土面高于种植区域土面，必须在2天内整改完毕。

2、绿地日常管理：

（1）每天进行绿地保洁，及时清除绿地内纸屑烟蒂果壳、垃圾堆物、枯枝枯叶等不洁物，保持绿地清洁。（随绿地保洁权的归属而变更）

（2）行道树修剪、打药水和绿化隔离带浇水的文明安全要求：行道树修剪应尽量避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷打，避免影响行人及沿街商店、居民楼的衣物；绿化隔离带喷水除尘，应避开道路交通高峰时段，文明浇水，避免溅湿非机动车及行人。

3、单列专项质量：

对单列专项的项目，承包人必须按发包人的具体指令要求实施。

4、乔灌木养护：

（1）灌溉与排水。应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，保持土壤中的有效水分，对水分和空气温度要求较高的树种，还要进行叶面喷雾。浇水前应先松土，并围堰做好蓄水坑，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表径流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。

（2）松土除草。乔、灌木下的杂草应及时铲除；树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在高温季节须每月松土，松土深度以不伤害根系生长、不导致树木倾斜为限；种植在草坪内的树木每年须在树的根茎周围对草坪切边；使用化学除草剂必须保证对园林植物安全，不产生危害，除掉的杂草及时清运、掩埋或异地制作肥料。

（3）施肥。树木休眠期和种植前，需施基肥；生长期可按植株的生长势追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施腐熟后的有机肥为主，推广应用复合肥料和微量元素肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，环沟深、宽一般为25×30cm。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

（4）修剪整形。乔灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形的可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状后进行修剪。乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状整形修剪，并做到分枝均匀、树冠圆整。灌木类：灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱类：绿篱修剪应促其分枝，保证全株枝叶丰满、线条整齐，按倒大或垂直整形修剪，防止退化，特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。地被、攀援类：修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀援植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓，枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°角倾斜，剪口要平整，并涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮，修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。

（5）树体保护。及时做好枯死树（含人为损坏）的清理和补植工作；及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；易受冻害的树木，冬季应采取根部培土，主干包扎等防寒措施；病虫害防治贯彻“预防为主，综合防治”的方针，严把检疫关；做好病虫害预测预报工作，及时发现，及时防治。

（6）树木补植。树木缺株应及早补植。落叶树应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植；针叶树、常绿阔叶树，应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季新梢停止生长后降霜以前补植。补植的树木，应选用相同规格的原树种，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，补植行道树种必须与同路段树种和规格基本一致。

5、地被和草坪养护：

（1）地被养护。高地被植物在未覆盖前期，每年应及时除杂草、中耕若干次，中耕时要防止损伤根系和地下茎。天气干旱、土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的办法。发现枯死植物应及时挖除和补植，枯叶残花要随时剪清除；木本地被植物萌发能力强的应在冬眠期进行修剪。应使植物在生长期间，保持高度不超过6cm；宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，应按不同类群的生理习性进行分株，更新移植。

（2）草坪养护。草坪中杂物应及时剔除，杂草过多又无法纯化时，应重植草坪。低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。草地板结应定期打孔，草坪的高度控制在10cm以下。同时要根据草种的生长习性适时修剪适时施肥，防止草种退化。一般情况冷季性草种生长期每月修剪3-4次，施肥2-3次；暖季性草种每年修剪2-3次，施肥2-3次。

6、花坛花卉养护：

（1）认真做好花卉、花坛的养护工作，花坛换花除了间种以外，栽植前必须深耕细耙，除尽土中的石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥；花坛的防护设施应经常保持清洁完好。

（2）春季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行；栽植后，应随即浇水。栽植后的4-5天内应再进行浇水。花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水；花灌木盛花期必须达到开花率75%的标准；枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡需摘心的品种，应及时进行；木本花卉要及时剪枝、整形；宿根花卉要及时更新；易倒伏的花卉，要立支柱绑扎。

7、绿化养护管理工作月历：

（1）园林绿地的养护管理是保证成活、实现绿化美化效果的重要措施。为了使园林植物生长旺盛，必须根据其年生长过程和生命周期的变化规律，适时地、经常地、长期地进行养护管理，为各个年龄期的植物生长创造适宜的环境条件。同时，使园林植物长期维持较好的生长势，预防早期转衰，延长绿化效果，并发挥其多功能效益。俗话说“三分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理工作的重要性。

（2）绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施。另一方面是“管理”，如看管围护、绿地的清扫保洁等管理工作。

1月份

草坪养护重点：

（1）冬季草坪应注意防止过分踩踏，以免造成损失和严重磨损破坏。

（2）运动场与儿童活动草地，应尽可能扫除积雪。属于冷季型的草坪，则应根据需要，尽可能扫除落叶。

地被色块养护重点：

（1）对于准备种植地被的土地，在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥，如鸡粪、厩肥等。

（2）木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。

（3）遇到一月份过分干燥，在春季开花和早春萌生的地被容易受冻，应选择晴天中午适当浇水。

（4）结合冬闲，对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。

乔木、灌木养护重点：

（1）深施基肥，大量积肥、堆肥、沤肥。

（2）冬季修剪整形，剪除病虫枝，伤残枝及不需要的枝条，挖掘死树，冬耕。

（3）做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树、古树名木、竹类要组织打雪。

（4）防治越冬病虫源。

（5）经常检查巡视防寒措施的完好程度。

2月份

草坪养护重点：

（1）土质属于粘性稍重的草坪，应充分利用冬季施肥，酌量掺入一些粗沙、细碎石屑，以便逐步改善粘性土质的疏松度和透气性。

（2）应加强早春草坪的管理，检查草坪萌芽返青情况。如遇春寒，则应适当浇水，以促进其生长。

地被色块养护重点：

（1）宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月份初将植株或地下部分挖起，分株，在栽植地施基肥，再重新种植。

（2）如遇春来早，注意浇水促使地被萌动。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续进行冬季整形修剪。

（2）继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作，以利乔木萌芽和新叶的生长。

（3）继续做好防寒工作。

（4）继续防治越冬害虫。

3月份

草坪养护重点：

（1）3月份起，大部分地区进入春季，应全面检查草坪土壤平整状况，对草坪中的低洼处，应适当增添薄层肥泥铺平。低洼处超过2cm以上时，则应使用草坪平扳铲，先将低洼草坪扦起，再用肥土填平，然后将取下的草坪复原，并浇水、镇压。

（2）对践踏过度、土层板结的草坪，应使用滚齿筒，翻松草根，浇水，施肥或加沙，然后用滚石压平。

（3）对检查发现有成片空秃及质量差的草坪，应安排计划及早补种。

（4）做好草坪养护机具的年初检修养护工作。

地被色块养护重点：

（1）木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺苗。

（2）随气温回升，注意防治地老虎、蚜虫等害虫。

（3）观叶地被逐步萌发或恢复生长，可施春肥，促使其生长。

（4）葱兰等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种，以利于植株生长的一致。

（5）重点防治大叶黄杨斑蛾，黄杨绢野螟，白粉病危害狭叶十大功劳、紫叶小檗。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木、果树、花灌木浇水和施肥。、

（2）清除树下杂物，费土及树上的铅丝、铁丁等。

（3）撤除防寒设备及堆土。

（4）观察蚧壳虫的孵化期，在最佳时间打药防治蚧壳虫，预防草履蚧等刺吸类害虫对珊瑚等的危害以及栾树蚜虫对栾树的危害。

4月份

草坪养护重点：

（1）4月上旬，即清明节前后，由于气温转暖，夏绿草开始进入复苏生长阶段；冬绿草开始萌发新芽，此时人们习惯于踏青，应防止过度踩踏损伤嫩芽。

（2）对于公园、广场、街道绿地里铺设的开放性草坪，则应设置明显的标牌，限制游人入内。

（3）4月中、下旬起，大部分生长快的草坪种类，应开始第一次修剪，以便更好地为“五一”节日服务。

（4）对检查发现生长欠佳的草坪，如色泽失常，应迅速增施1次含氮肥料，可以促进绿叶反青。

（5）对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草，应每隔10天左右，连续两次，对杂草集中地段喷撒除草剂。使用时，应详细了解配水浓度和用量，以防止用量过多将家草杀死，或选择除草剂品种、施用方法不当，损伤草坪周围其他花木。

地被色块养护重点：

（1）对地被种植地中耕、除草，使土壤疏松，更多地接纳春季雨水，提高土壤温度和透气性。

（2）检查植株残缺情况，适当补种或抽稀。

（3）对于生长量大的金丝桃等要求土壤肥沃、疏松，因此字4月起的生长季节，每月施1—2次薄肥。

（4）自本月起对杜鹃、栀子等木本观花地被，每2周进行硫酸亚铁、磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次，防止黄化，改善土壤PH值，直到8月份。

乔木、灌木养护重点：

（1）加固树木支撑。

（2）对各类树木进行除草、松土、灌水抗旱。

（3）防止病虫害，对易感染病害的雪松、海棠等每10天喷一遍波尔多液

5月份

草坪养护重点：

（1）5月份的草坪植物，开始进入旺盛生长时期，也是草坪定期剪草的起始。

（2）修剪草坪时，供人观赏用的专用草坪，由于要求平整、美观，一般冷季型观赏草坪高度控制在3—5cm左右；而对一般性的冷季型大面积草坪 ，留草高度通常为7—8cm左右。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2cm左右。

（3）凡坚持有锈病的草坪地块，应在锈病孢子扩散前及时喷射敌锈钠或石硫合剂，控制病情发展。

地被色块养护重点：

（1）春季开花地被植物花后植株整理，不留种的应剪去枯萎的花蒂，施肥以延长绿叶期。

（2）秋天开花的地被植物要求浇水施肥，使花蕾饱满开放。

（3）进入霉雨季节，病虫害普遍发生，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

（2）灌水抗旱。

（3）防治病虫害，做好预测预报工作。

6月份

草坪养护重点：

（1）6月起，草坪进入夏季养护管理阶段。草坪草茎叶生长迅速，定期修剪的次数一般为10天左右1次。如遇久旱不雨，滚剪后不要耙除碎草，这些碎草片可以减少地面的蒸发。

（2）对于混种有车轴草的混栽草坪，应于剪草前先耙一遍，然后在轧剪，这样可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。

（3）供人们观赏用的草坪，在我国南方从6月份起开始，经常使用一种月牙状的铲子或使用薄形平板铲，将不整齐的草坪边缘切齐。

（4）南方霉雨地区，雨水充沛，应预先做好排涝准备，防止草坪积水。

（5）本月中旬以后，天气开始炎热，又会晒硬土面，最好在抗旱浇水之前，用“钉滚”将板硬的土面滚松，然后进行喷水。

（6）对检查发现失色的草坪地段，可结合灌溉浇水施以速效性氮肥，如硫氨等。

（7）夏季观赏性草坪如发现有过多的蚂蚁、蚯蚓拱掘土壤，应及时觅找蚁穴，用敌百虫仿制。

地被色块养护重点：

（1）霉雨季节注意地面排水。

（2）注意病虫害的发生，可每隔10—15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。

（3）杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”，为孕育明年的花蕾做准备。

（4）5月蚜虫、红蜘蛛危害严重，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强行道树的修剪，解决树木与架空线路与建筑物之间的矛盾。

（2）做好防暴风雨的工作，及时处理危险树木。

（3）做好抗旱、排涝工作确保树木的成活率。

（4）进行中耕除草和大量追肥，及花灌木花期后的修剪；整形，剪除残花。

7月份

草坪养护重点：

（1）7月份天气持续炎热，草坪同上月一样，应进行常规的定期剪草，留草高度冷季型观赏草坪为7—8cm，一般草坪8—9cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2.5cm左右。

（2）继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。

（3）继续选择合理的除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。

（4）种植的冷季型草种，发现越夏困难者，则可采取傍晚喷水等降温措施，改善其生长条件，帮助它抗高温越夏。

（5）注意防治高羊茅虫害，如地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）中耕、除草、施追肥，促进观叶地被的生长。

（2）根据天气情况，要经常适当地浇水，提高空气湿度，特别是杜鹃、八仙花、栀子等每到晴天要每天喷2次，减少叶子萎蔫。

（3）天气炎热，尽量少施浓肥，结合浇水施薄肥。

（4）金丝桃等枝叶相当稠密的灌木地被，进行枝条的抽稀，修剪内部的无用枝，以改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄。

（5）继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。

乔木、灌木养护重点：

（1）本月暴风雨多，暴风雨后及时处理倒伏树木，凹穴填土夯实，排除积水。

（2）行道树修剪，剥芽。

（3）防治病虫害，清晨捕捉天牛，杀灭袋蛾、刺蛾、夜蛾幼虫等。

8月份

草坪养护重点：

（1）草坪管理工作同7月份。

（2）如因耽误剪草而草坪的茎叶过高时，应分两遍剪低，第一遍只剪去顶部，第二遍再调整滚刀高度，降低剪草高度。

（3）本月份是使用除莠剂和氮肥的最后月份。

（4）如有需要，可在夏季绿草坪中添播冬绿草种类，可在本月下旬开始撒播草籽，撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤，使播下的草籽落入土壤中，并浇水促进草籽萌发。

（5）注意防治高羊茅虫害，如夜蛾二代、地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）加强土壤和空气湿度的管理，经常浇水和喷水。

（2）8月份是暴雨和季风集中的季节，要防止暴雨后土壤积水。

（3）2年生地被秋播可以进行。

（4）秋后对地被种植地进行土壤改良。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续做好抗旱排涝工作，确保树木旺盛生长。

（2）继续做好防台及防汛工作，及时解决树木与电线、建筑屋的矛盾，吹倒、吹歪树木及时扶正栽好。

（3）进行夏季修剪，对徒长枝、过密枝及时修去。四月份未修剪的绿篱、球类本月中下旬修剪。

（4）挖掉死树，对花灌木及树木进行中耕、除草。

（5）继续作好病虫害防治工作。

9月份

草坪养护重点：

（1）自本月起属于秋季养护时期，剪草间隔天数应适当延长，留草高度观赏冷季型观赏草坪一般为3—5cm，一般冷季型草坪为7—8cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在2cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为3cm左右。

（2）本月起由于气温下降，草坪害虫如草地螟、蝼蛄、金龟子幼虫等开始活跃，应积极防治病虫害。

（3）本月中、下旬可进行草坪上凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作。

（4）对所有草坪，均可在本月上、中旬使用“钉耙”清除垃圾及厚的随草片，这样可以刺激走蔓的发生。然后对其中踩蹋板硬的地块，使用农业钢叉进行刺孔，深度应在10cm以下，并撒布一薄层配制的混合覆盖土，用扫帚将叶片上的土粒除掉。

（5）如草坪上出现苔藓斑块，应在上述工作前，先用药物除去苔藓。

（6）应在草坪上施用完全肥料或磷质肥料，以促进草坪草根群强大，增强其抗病能力和越冬能力。

（7）本月是建立新草坪的最好时期，通常铺设新草坪，均在本月份或下月初播种草籽。

地被色块养护重点：

（1）做好秋播地被苗期养护工作。

（2）对秋花地被进行施肥。

（3）对于孔雀草等花期很长的观花地被，进行植株整理，去掉破坏整体效果的过长、过高枝。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强中耕、除草、整形修剪工作。

（2）结束绿篱的整形修剪工作。

（3）防止病虫害，特别是蛀干害虫，如天牛等。

（4）继续做好防台风、暴雨工作。

10月份

草坪养护重点：

（1）正规的剪草工作在本月结束，最后一次剪草时的留草高度应适当升高，以利草坪正常越冬。

（2）施用杀虫剂、杀苔剂。修补草地，修整草坪边缘，对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作。

（3）对于使用铺草块或草坪植生带方法建立的新草坪，应在本月开始进行。

地被色块养护重点：

（1）秋季球根、宿根地被的分株、移栽。

（2）生长高峰后，对地被要进行整理，徒长枝、竖向枝，尤其是木本矮生地被修剪可促使枝条开张，加大覆盖面积。

乔木、灌木养护重点：

（1）新栽、补植树木、灌木全面检查，确保全年成活率。

（2）继续做好防治病虫害工作

11月份

草坪养护重点：

（1）如果天气晴朗温暖，土面较干实，应再适当增加1次剪草。

（2）本月在部分草地上如果发现有蜗牛危害，可及时施药消除。

（3）为了保持观赏草坪的平整美观，应及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。

地被色块养护重点：

（1）11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠，要施冬肥和秋花“花后肥”。

乔木、灌木养护重点：

（1）进行冬季修剪，修去病虫枝、过密枝、徒长枝。

（2）冬翻土地，施肥，改良土壤。

（3）做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒，如绕干、涂白、搭暖蓬、设风障等。

（4）防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

12月份

草坪养护重点：

（1）注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况，禁止在草坪上踩塌，否则将会使草坪受严重伤害。

（2）冬季型草坪应在12月前进行1次冬季灌水，以防根系干冻受损，有利于冬绿型草坪越冬生长。

地被色块养护重点：

（1）本月进入隆冬，在严寒到来之前，对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻措施，一般在地面洒上木屑或适当浇水防冻。

（2）对于已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根茎壅土施肥，促使翌年萌发枝条粗壮。

（3）在种植密度低的木本地被株间深翻施浓肥。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木冬季施肥，深施，施足。

（2）冬季树木的整形修剪。

（3）深翻和平整土地，使土壤熟化。

（4）继续做好防寒工作。

（5）防除越冬害虫。

做好全年的工作总结，找出经验与问题，以便翌年推广或改正。

8、文明安全养护要求：

（1）乙方应配有有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。

（2） 绿化养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服。

（3）绿化养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

（4）应做到文明作业。

四、养护考核方式

按照《周庄镇绿化养护管护百分考核标准》等文件执行。（详见附件）

五、绿化养护考核标准

根据绿地等级、植物生长规律和每月重点工作，制定下发《周庄绿化养护管护百分考核标准》。（详见附件）

六、普查、交接、验收

（1）普查。养护期间，养护承包方应对标段内的生物量进行普查，普查后提交完整的绿化量清单，招标人将进行审核。

（2）交接。绿地到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，对于交接过程中发现的问题，确系原养护承包人原因所致，应及时进行整改。

（3）验收。原养护承包人对养护标段内存在的问题整改完成准备交接前，由招标人和新养护承包人对绿地进行验收。

七、付款方式

1、考核采用百分制评分，根据得分情况核拨养护经费。

2、考核组成员由绿化主管部门、审计等部门组织实施，采用定期检查和随机抽查两种考核方式，每月一评分。定期考核以月底明查为主，辅以暗查。不定期考核以经常性巡查及在重大节日、庆典、“迎检”活动时所进行的随机抽查为评分依据。

3．百分制评分中，考核分数大于等于90分的为合格，小于90分的为不合格。考核不合格的，按照总扣分进行处罚，罚款标准：扣1分处月度养护费的1%罚款。

4、管护经费及支付方式：每年最后一个月度经考核评分和审计结束后付清年养护费用。【每次付款均根据考核结果及管护效果支付养护费，中标方提供相应的增值税发票】。

5、根据绿地养护工作内容，未达到要求的，一年中被认定为考核不合格的养护单位，规划建设科部门可终止与其签订承包合同，清退出场，并取消其在本镇区域绿化养护招标中的竞标资格两年；养护单位如未按养护合同进行养护或未经批准擅自进行项目分包、转包的，规划建设科部门有权单方面解除养护合同，造成的损失由养护单位承担。

八、有关说明

1、中标结算价应包括标段内全部养护工作，包括辅助材料、人工、机械、运费、保险、各种税费、劳保等一切费用。

人员费用中已包括项目所有服务人员的年度工资预算、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。员工工作时间应该遵守江阴市每月最高工作时间的相关规定；工资不得低于甚至应该高于江阴市最低工资标准。

2、投标人可对现有绿化养护范围进行详细勘察，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、成交供应商必须高度重视工作安全，为全体员工购买人身意外险。服务期间，由于管理不善或工作不规范等因素造成的安全事故，均由成交供应商承担一切责任和损失。

4、本合同工期内发生重大安全责任事故，招标单位有权终止合同。因养护管理工作不到位或失职造成园林景观、设备设施与绿地有重大损失或社会不良影响的，视情况轻重作扣分扣款或解除养护合同的处理。

5、投标单位严格遵循《江阴市城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》（试行）等相关绿化管理条例及发包方指令开展养护工作。发包方有对《周庄镇绿化养护管护百分考核标准》调整的权利，投标单位愿遵循新的管理制度，因政策调整（政策性发文），工程改造、交接等，发包方亦有权对标段内管养区域面积进行调整，投标单位无条件接受，并按原合同单价和实际增减面积按实调整养护金额。

6、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。

- 7、采购人及采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

附件：

| 1月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 20 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：严格按照培训要求继续开展绿地乔灌木的冬季整形修剪工作，修剪枯枝、伤残枝、病虫枝、下垂枝、徒长枝、重叠枝，对较大伤口（5CM以上）应及时涂保护剂；继续做好黑麦草的常态修剪工作；修剪下的滋生物必须当日清理 | 20 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分；未完成花灌木冬修的按完成进度扣分。 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地内死树、短桩、枯枝、断枝等；清除绿地内及边缘阔叶杂草、高杆杂草、枯草、藤蔓草；清理绿地内垃圾、杂物、农作物等 | 40 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅；做好冬季中耕翻土工作。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分；中耕翻土未按时完成的按进度扣分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作，重点做好冬季防火、防雪、防冻工作，并及时上报相关应急预案。 | 20 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；在绿地内焚烧枯枝落叶或发生火灾的本项不得分；造成重大安全生产事故的本项不得分；未及时上报春节期间值班表的扣3分，未及时上报相关预案的扣5分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 2月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 20 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：检查绿地乔灌木的冬季整形修剪完成情况，全面完成花灌木的冬修工作；继续做好黑麦草的常态修剪工作；修剪下的滋生物必须当日清理。 | 20 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分；未完成花灌木冬修的按完成进度扣分。 |  |
|  | 防病治虫：观察植物嫩枝叶越冬蚜虫、蚧壳虫繁殖危害情况，如有出现应及时防治。防治方法正确规范，浓度适当。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分。 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地内死树、短桩、枯枝、断枝等；清除绿地内及边缘阔叶杂草、高杆杂草、枯草、藤蔓草；清理绿地内垃圾、杂物、农作物等 | 40 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作，重点做好冬季防火、防雪、防冻工作。 | 20 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；在绿地内焚烧枯枝落叶或发生火灾的本项不得分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 3月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 20 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：做好绿篱、色块、球类、灌木等整形修剪和更新工作，加强春花植物花后修剪整形工作；继续做好黑麦草的常态修剪工作；修剪下的滋生物必须当日清理。 | 30 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害预测预报工作，对蚜虫、草履蚧、白蜡蚧、黄杨绢野螟、白粉病重点观察,防治方法正确规范，浓度适当。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分。 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时人工清除绿地及周边、草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物，彻底清除草坪中恶性杂草如水花生、三菱根等；及时清除绿地内死树、枯枝，清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 30 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作,继续做好春季防火工作。 | 20 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；在绿地内焚烧枯枝落叶或发生火灾的本项不得分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 春季补植：做好春季各类绿地及行道树补植工作，根据公园管理处统一补植要求，提高绿地完整率。 |  | 绿地缺损每处扣1分；未按计划进行补植按未完成工作量扣分。 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 4月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 15 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：做好常绿乔木的春季修剪工作，清除内膛枝、病虫枝、枯枝等；行道树香樟修剪重点处理好与建筑、交通指示标志及各类线路的矛盾；积极开展落叶树种的抹芽工作；积极开展早春花灌木的花后修剪工作；做好绿篱、色块、球类、灌木等日常修剪工作；继续做好黑麦草的常态修剪工作；修剪做到轻修、勤修；修剪下的滋生物必须当日清理。 | 35 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害预测预报工作，对蚜虫、草履蚧、白蜡蚧、吉丁虫、天牛、黄杨绢野螟、尺蠖、网蝽、螨类、蛾类等加强观察，及时发现，及时治理。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分。 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地及周边、草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物，彻底清除草坪中恶性杂草如水花生、三菱根等；及时清除绿地内死树、枯枝，清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 40 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作,重点加强春季及清明前后的防火安全工作 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；在绿地内焚烧枯枝落叶或发生火灾的本项不得分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 春季补植：积极开展绿地春季绿化种植调整和补植工作，进一步提高绿地完整率。 |  | 绿地缺损每处扣1分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 5月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 15 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：做好常绿乔木的春季修剪工作，清除内膛枝、病虫枝、枯枝等；行道树香樟修剪重点处理好与建筑、交通指示标志及各类线路的矛盾；积极开展落叶树种的抹芽定枝工作；对部分花灌木进行花后修剪更新；继续做好绿篱、色块、球类、草坪等日常修剪工作；修剪做到轻修、勤修；修剪下的滋生物必须当日清理。 | 35 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害预测预报工作，对蚜虫、蚧壳虫、天牛、黄杨绢野螟、尺蠖、红蜘蛛、白粉病、煤污病等病虫害加强观察，及时发现，及时治理。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分。 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地及周边、草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物，彻底清除草坪中恶性杂草如水花生、三菱根等；及时清除绿地内死树、枯枝，清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 40 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；在绿地内焚烧枯枝落叶或发生火灾的本项不得分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 绿化补植：积极开展绿地内绿化种植调整和补植工作，进一步提高绿地完整率。 |  | 绿地缺损每处扣1分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 6月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 15 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：及时清除乔木内膛枝、重叠枝、病虫枝、断枝、枯枝等；继续做好落叶树种的抹芽、定枝工作；加强春花植物花后修剪整形工作；继续做好绿篱、色块、球类、草坪等日常修剪工作；宿根花卉做好花后修剪工作；修剪做到轻修、勤修；修剪下的滋生物必须当日清理。 | 35 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害预测预报工作，重点防治樟巢螟、蚧壳虫、毒蛾、袋蛾、斜纹夜蛾、杨扇舟蛾、杨小舟蛾、蜗牛、蛀干性害虫、尺蠖、锦斑蛾、褐斑病、白粉病等，对部分高大乔木可采用药剂注射进行防治。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分；发现病虫害未及时上报的扣1分（结合平时考核）。 |  |
|  | 水分管理工作：做好日常浇水保湿、排涝和抗旱工作，注重方式方法，符合江阴市绿地管护《技术规范、标准和要求实施细则》要求；及时上报抗旱、抗台应急预案。 |  | 水分管理不及时出现树木严重萎焉每处扣5分，少量萎焉每处扣2分 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地及周边、草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物，彻底清除草坪中恶性杂草如一枝黄花、水花生等；及时清除绿地内死树、枯枝，清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 40 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作,及时上报抗旱、防汛、防涝、防台应急预案。 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；无应急预案扣5分，未及时上报各类应急预案的扣3分，应急预案不详细扣2分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 7月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 15 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：经常性做好绿地色块、绿篱、球类的整形修剪工作（轻剪、勤剪）；及时做好花灌木及宿根花卉的花后整理工作；经常性做好草坪的修剪工作；继续做好碰线修剪工作。修剪下的滋生物必须当日清理。 | 40 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害监控和防治工作，重点防治樟巢螟、蚧壳虫、重阳木锦斑蛾、刺蛾、袋蛾、毒蛾、斜纹夜蛾、杨扇舟蛾、蜗牛、天牛、红蜘蛛、蚜虫、网蝽、白粉病、煤污病等病虫害。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分；发现病虫害未及时上报的扣1分（结合平时考核）。 |  |
|  | 水分管理工作：做好日常浇水保湿、排涝和抗旱工作，注重方式方法，符合江阴市绿地管护《技术规范、标准和要求实施细则》要求 |  | 水分管理不及时出现树木严重萎焉每处扣5分，少量萎焉每处扣2分 |  |
|  | 应急工作：及时响应抗旱、防汛、防涝、防台等应急工作。 |  | 未及时响应各类应急工作的每次扣5分 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时彻底清除草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物、恶性杂草如水花生、三菱根等；及时清除绿地内死树枯枝、清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 35 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，恶性杂草每处扣1分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 8月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 15 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：经常性做好绿地色块、绿篱、球类的整形修剪工作（轻剪、勤剪）；及时做好花灌木及宿根花卉的花后整理工作；经常性做好草坪的修剪工作；继续做好碰线修剪工作。修剪下的滋生物必须当日清理。 | 40 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣1分，及时但不符合规范要求扣0.5分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害监控和防治工作，重点防治樟巢螟、蚧壳虫、重阳木锦斑蛾、刺蛾、袋蛾、斜纹夜蛾、杨扇舟蛾、天牛、红蜘蛛、蚜虫、网蝽、臭椿象、女贞潜叶跳甲、柳蓝叶甲、白粉病、煤污病、根腐病等病虫害。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分；发现病虫害未及时上报的扣1分（结合平时考核）。 |  |
|  | 水分管理工作：做好日常浇水保湿、排涝和抗旱工作，注重方式方法，符合江阴市绿地管护《技术规范、标准和要求实施细则》要求 |  | 水分管理不及时出现树木严重萎焉每处扣5分，少量萎焉每处扣2分 |  |
|  | 应急工作：及时响应抗旱、防汛、防涝、防台等应急工作。 |  | 未及时响应各类应急工作的每次扣5分 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时彻底清除草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物、恶性杂草如水花生、三菱根、一枝黄花等；及时清除绿地内死树枯枝、清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 35 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，恶性杂草每处扣1分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 9月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 15 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：经常性做好绿地色块、绿篱、球类的整形修剪工作（轻剪、勤剪）；及时做好花灌木及宿根花卉的花后整理工作；经常性做好草坪的修剪工作；继续做好碰线修剪工作。修剪下的滋生物必须当日清理。 | 40 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣1分，及时但不符合规范要求扣0.5分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害监控和防治工作，重点防治樟巢螟、蚧壳虫、重阳木锦斑蛾、刺蛾、袋蛾、斜纹夜蛾、葱兰夜蛾、杨扇舟蛾、红蜘蛛、蚜虫、网蝽、女贞潜叶跳甲、尺蠖、蛴螬、地老虎、蝼蛄、白粉病、煤污病、根腐病等病虫害。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分；发现病虫害未及时上报的扣1分（结合平时考核）。 |  |
|  | 水分管理工作：做好日常浇水保湿、排涝和抗旱工作，注重方式方法，符合江阴市绿地管护《技术规范、标准和要求实施细则》要求 |  | 水分管理不及时出现树木严重萎焉每处扣5分，少量萎焉每处扣2分 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时彻底清除草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物、恶性杂草如水花生、三菱根、一枝黄花等；及时清除绿地内死树枯枝、清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 35 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，恶性杂草每处扣1分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 10月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 15 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：经常性做好绿地色块、绿篱、球类的整形修剪工作（轻剪、勤剪）；及时做好花灌木及宿根花卉的花后整理工作；完成黑麦草的追播及成坪修剪工作；加强对乔木内膛枝、重叠枝、下垂枝、病虫枝、断枝、枯枝等的修剪工作；继续做好碰线修剪工作。修剪下的滋生物必须当日清理 | 40 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣1分，及时但不符合规范要求扣0.5分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分。 |  |
|  | 防病治虫：加强病虫害监控和防治工作，重点防治樟巢螟、重阳木锦斑蛾、斜纹夜蛾、葱兰夜蛾、杨扇舟蛾、袋蛾、蚧壳虫、螨类、蚜虫、网蝽、女贞潜叶跳甲、天牛、木蠹蛾、地老虎、蝼蛄、白粉病、煤污病等病虫害。 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分；发现病虫害未及时上报的扣1分（结合平时考核）。 |  |
|  | 水分管理工作：做好日常浇水保湿、排涝和抗旱工作，注重方式方法，符合江阴市绿地管护《技术规范、标准和要求实施细则》要求 |  | 水分管理不及时出现树木严重萎焉每处扣5分，少量萎焉每处扣2分 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地周边、草坪、色块中的阔叶杂草、高杆杂草、藤蔓植物、恶性杂草如一枝黄花、水花生、三菱根等；及时清除绿地内死树枯枝、清除断枝、短桩、农作物、老化草绳等。 | 35 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，恶性杂草每处扣1分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；造成重大安全生产事故的本项不得分 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 11月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 20 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：继续做好绿地内色块、绿篱、球类、花灌木等的整形修剪工作；完成行道树香樟的修剪工作，制定冬修计划并做好准备；做好黑麦草的成坪修剪工作并保持常态修剪；积极开展水生植物枯枝枯叶修剪清理工作；修剪方法严格按指导站培训要求进行 | 40 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求扣1分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分；未积极开展水生植物枯枝枯叶修剪工作的每处扣2分；无冬修计划的扣5分，计划不详细的扣2分。 |  |
|  | 防病治虫：继续加强对蛀干性害虫的治理，及时摘除樟巢螟空巢，结合冬修人工抹除紫薇绒蚧等蚧壳虫，加强煤污病、白粉病等病害的治理；加强巡视,重点预防，综合防治。防治方法正确规范，浓度适当 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分。 |  |
|  | 施肥工作：积极开展冬季施肥工作。标准符合江阴市绿地管护《技术规范、标准和要求实施细则》要求。 |  | 未按规范及要求施肥的每处扣3分。 |  |
|  | 涂白工作：按要求正确进行涂白工作，及时上报涂白工作计划。 |  | 未及时上报计划的扣2分；无涂白工作计划的扣5分；未完成涂白工作的按进度扣分；涂白不规范的每处扣1分 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地内死树、短桩、枯枝、断枝等；清除绿地内及边缘阔叶杂草、高杆杂草、枯草、藤蔓草、恶性杂草（如一枝黄花、水花生、三菱根等)；清理绿地内垃圾、杂物、农作物等。 | 30 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；发现一枝黄花、水花生、三菱根等恶性杂草每处扣1分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作，重点做好冬季防火工作，积极制定冬季防火应急预案。 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分，无冬季防火应急预案的扣5分，未按时上报应急预案的扣2分，应急预案不详细的扣2分，造成重大安全生产事故的本项不得分。 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

| 12月份绿地养护百分考核标准（三级） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| 一 | 人员安排、工作计划及台账 |  |  |  |
|  | 对本月工作目标任务明确分解落实，管理网络健全，人员到位，有书面计划；工作台账、养护日记记录完整、详细 | 20 | 工作目标任务无详细计划扣5分；人员考核时标段负责人不在现场每次扣3分；标段负责人未按通知要求准时到达现场迟到每次扣1分；人数考核以总平均出勤率乘以本项总分为基准分，高于总平均出勤率每3%加1分，低于总平均出勤率每2%扣1分；未穿戴工作服每人次扣1分；无养护日记扣5分，不详细扣2分，无安全生产记录扣2分。 |  |
| 二 | 技术性工作 |  |  |  |
|  | 修剪：严格按照培训要求积极开展绿地乔灌木的冬季整形修剪工作，修剪枯枝、伤残枝、病虫枝、下垂枝、徒长枝、重叠枝；继续做好黑麦草的常态修剪工作；完成水生植物枯枝枯叶修剪清理工作；继续做好碰线修剪工作；修剪下的滋生物必须当日清理；修剪方法严格按指导站培训要求进行 | 40 | 未进行修剪每品种每处扣1分，修剪不及时每品种每处扣0.5分，及时但不符合规范要求每处扣0.5分；有脚芽等每处扣0.5分；修剪产物未及时清理每处扣2分；修剪产物未及时清理引起市民投诉经查实的加倍扣分；未完成水生植物枯枝枯叶修剪工作的按进度扣分。 |  |
|  | 防病治虫：继续加强对蛀干性害虫的治理，结合冬季修剪人工抹除紫薇绒蚧等蚧壳虫；采取及时清除林下阔叶杂草等措施，消除虫害越冬场所；加强煤污病、白粉病等病害的治理；加强巡视,重点预防，综合防治。防治方法正确规范，浓度适当 |  | 发现病虫害不及时防治的有一处扣2分；发生严重危害有一处扣5分；防治不符合要求造成大面积不良影响或被新闻媒体曝光的每项每次总得分扣10分；因防治不力被市民投诉的每次扣5分；发现病虫害未及时上报的扣1分（结合平时考核）。 |  |
|  | 施肥工作：积极开展冬季施肥工作。标准符合江阴市绿地管护《技术规范、标准和要求实施细则》要求。 |  | 未按规范及要求施肥的每处扣3分。 |  |
| 三 | 基础性工作 |  |  |  |
|  | 清杂：及时清除绿地内死树、短桩、枯枝、断枝等；清除绿地内及边缘阔叶杂草、高杆杂草、枯草、藤蔓草、恶性杂草（如一枝黄花、水花生、三菱根等)；清理绿地内垃圾、杂物、农作物等；及时阻止并上报占绿毁绿现象。 | 30 | 垃圾、杂物每处扣0.5分，明显杂草每处扣0.5分，卫生死角每处扣5分，拖牵挂拉现象每处扣1分，农作物不按要求及时清理的每处扣2分，发现一棵死树扣5分，明显枯枝、断枝一处扣1分；堆放枯枝、枯叶每处扣3分；发现一枝黄花、水花生、三菱根等恶性杂草每处扣1分；使用除草剂导致苗木死亡或景观退化的每处扣5分；发生占绿毁绿事件未及时发现、未阻止、未及时上报的每次扣5分。 |  |
|  | 松土：做好树穴的整理、松土和色块、绿篱、草坪等的切边工作，树穴整理规范、切边流畅；做好冬季中耕翻土工作。 |  | 不按要求适时松土，树穴、绿篱、草坪等整修、切边不规范、不到位的每处扣1分，不做扣5分；中耕翻土未按时完成的按进度扣分。 |  |
|  | 及时做好树体保护、加固扶正工作，对支撑进行松绑、重新绑扎、加固，对树体伤口处理、补洞防腐时讲求方法，正确处理。 |  | 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分；未及时松绑、重新绑扎的每处扣1分。 |  |
| 四 | 其他工作 |  |  |  |
|  | 积极完成布置的各项突击任务，继续做好安全生产工作，重点做好冬季防火工作。 | 10 | 不及时完成布置的突击任务的每次扣5分；在绿地内焚烧枯枝落叶或发生火灾的本项不得分；造成重大安全生产事故的本项不得分；未及时上报防雪防冻应急预案的扣3分。 |  |
|  | 积极参加绿管所组织的各类会议、业务培训 |  | 不参加各类会议的本项不得分，迟到、早退每次扣2分，连续迟到加倍扣分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

第五章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 本项目投标报价取值为“1-优惠率” | 30 |
| 二、技术部分 （34分） | 2.1 | 养护方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制养护方案，包括（1）养护计划（2）养护内容。方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣4分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.2 | 服务方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制服务方案，包括（1）质量保证措施（2）文明施工及环境保护（包括文明养护施工操作、周边环境维护及绿化废弃物处理措施）（3）绿地保护（4）移植恢复。方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 8 |
|  | 2.3 | 安保措施方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制安保措施方案，包括（1）养护施工操作（2）防火等。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.4 | 抢险救灾 | 投标人应结合本项目采购需求编制抢险救灾方案，包括（1）预案应急可行性（包括组织机构、培训教育、安全抢险、日常巡查、灾后恢复）（2）应急物资、人员配备情况（包括抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账、包括人员数量、职责分工）。方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.5 | 人员管理制度 | 投标人应结合本项目采购需求编制人员管理制度，包括：人员管理制度。内容描述全面合理符合采购需求的得1分，内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 1 |
|  | 2.6 | 突击方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制突击方案，包括：接警处理、“12345”处理、“12319”处理、群众投诉、配合信访处理及招标方提出的其他突击工作等方案。内容描述全面合理符合采购需求的得1分，内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 1 |
|  | 2.7 | 质量及服务条件承诺 | 投标人应结合本项目采购需求编制质量及服务条件承诺，包括（1）如中标后进一步配合招标人加强绿地整体管养工作（2）对质量及服务做出具体承诺。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  | 2.8 | 服务优化方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制服务优化方案，包括（1）对本项目实施地点的覆盖能力方案（2）投标人如中标后提供服务网点包括办公、仓库、车辆停放、物料储备基地、园林废弃物处理应用等场所配备情况方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
| 三、商务部分 （36分） | 3.1 | 项目团队 | 投标单位为本项目配备： （1）项目负责人具有园林绿化类高级工程师及以上职称的得3分，中级技术职称的得2分，初级技术职称的得1分。 （2）技术负责人及养护管理人员具有园林绿化类相关专业中级工程师及以上职称有1人得0.5分，高级工程师及以上职称有1人得1分,（相关专业指园林、园艺、林业、植保专业），最高得3分。 （3）安全员具有园林绿化相关专业初级及以上职称并具备县级及以上安全主管部门颁发的安全员培训合格证书的有1人得1分，最高得2分。 （4）持特种作业操作证高处作业人员有1人得1分，最高得1分。 （5）技术工人4人（绿化工或花卉工3人，木工或砌筑工1人），高级工每人得0.5分，中级工每人得0.25分，最高得2分。 注：本项最高得11分，以上人员不得兼任，否则不得分。 【须提供①对应的证书扫描件，如职称证书上未体现专业的，以毕业证为准，需同时提供毕业证扫描件。②提供以上人员连续6个月为其缴纳的社保证明（至少包含近3个月中任意一个月份<可不含投标当月>）扫描件。上述两点均需同时提供，未提供或未按要求提供的均不得分。】 | 11 |
|  | 3.2 | 机具设备配置 | 投标单位为本项目配备机具设备配置方案： （1）配备的制式水车（非改装车）：自有的得1分/辆，租赁的得0.5/辆分，限评五辆，最高5分。自有车辆的提供车辆行驶证扫描件、购置发票扫描件；租赁车辆的提供车辆行驶证扫描件、租赁合同扫描件。未提供或未按要求提供的均不得分。 （2）配备载货汽车：自有的得1分/辆，租赁的得0.5/辆分，限评二辆，最高2分。自有车辆的提供车辆行驶证扫描件、购置发票扫描件；租赁车辆的提供车辆行驶证扫描件、租赁合同扫描件。未提供或未按要求提供的均不得分。 （3）配备登高车或随车吊：自有的得1分/辆，租赁的得0.5/辆分，限评一辆，最高1分。自有车辆的提供车辆行驶证扫描件、购置发票扫描件；租赁车辆的提供车辆行驶证扫描件、租赁合同扫描件。未提供或未按要求提供的均不得分。 （4）投标人拟配备绿化工人专用接送车，单车额定座位6-9座的客车：自有的得1分/辆，租赁的得0.5/辆分，限评二辆；单车额定座位10-19座的客车：自有的得2分/辆，租赁的得1/辆分，限评一辆；单车额定座位20座及以上的客车：自有的得2分/辆，租赁的得1/辆分，限评一辆。本项最高得2分。自有车辆的提供车辆行驶证扫描件、购置发票扫描件；租赁车辆的提供车辆行驶证扫描件、租赁合同扫描件。未提供或未按要求提供的均不得分。 （5）配备雾炮车：自有的得1分/辆，租赁的得0.5/辆分，限评一辆，最高1 分。自有车辆的提供车辆行驶证扫描件、购置发票扫描件；租赁车辆的提供车辆行驶证扫描件、租赁合同扫描件。未提供或未按要求提供的均不得分。 （6）配备防撞车：自有的得1分/辆，租赁的得0.5/辆分，限评二辆，最高 2分。自有车辆的提供车辆行驶证扫描件、购置发票扫描件；租赁车辆的提供车辆行驶证扫描件、租赁合同扫描件。未提供或未按要求提供的均不得分。 （7）配备的养护设备（手推式喷雾机（植保机）、碎枝机、高枝油锯、绿篱机、割灌机：自有的得1分/台/种，租赁的得0.5分/台/种，最高得5分。以上五种设备每种限评一台。自有设备的提供购置发票扫描件；租赁设备的提供租赁合同扫描件。未提供或未按要求提供的均不得分。 | 18 |
|  | 3.3 | 企业信誉 | 2021年1月1日以来（以发证时间为准），投标人承担过的绿化养护项目获得过地市级及以上绿化养护优质工程奖项的，有一个得1分；县（市）级绿化养护优质工程奖项的，有一个得0.5分。本项最高得2分。 （同一个项目获得不同级别、不同奖项的只取最高分。须提供行业主管部门下发的获奖文件或颁发的证书扫描件。） | 2 |
|  | 3.4 | 业绩 | 2021年至今，投标人承担过同类绿化养护项目的有1个得1分，最多得5分。 (同一个项目分年度签订合同的视为一个业绩。须同时提供中标通知书及合同扫描件。) | 5 |

- 第六章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按投标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照

《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由乙方承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏通汇工程管理咨询有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

- 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：周庄镇绿化养护项目

项目编号： JSZC-320281-THGC-G2025-0007

投标单位：

二○二五年 月 日

- 一、投标函

致江阴市周庄镇人民政府：

我方收到贵单位                （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署并见证时支付履约保证金（如有）。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-THGC-G2025-0007 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 周庄镇绿化养护项目 |
| 优惠率 | 以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的金额为准 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、投标人综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | - 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  | - 技术负责人 |
| 3 |  |  |  |  | - 巡视员 |
| 4 |  |  |  |  | - 安全员 |
| 5 |  |  |  |  | - 资料员 |
| 6 |  |  |  |  | - （额外新增，若有） |

（三）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## 六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市周庄镇人民政府：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江阴市周庄镇人民政府：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 七、关于资格的声明函

江阴市周庄镇人民政府：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声 明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为            ， 全称为            ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人） 为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情 形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购 合 同 我 公 司 具 备 如 下 主 要 设 备 和 主 要 专 业 技 术 能 力 ： 主 要 设 备 有：           。主要专业技术能力有：           。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有 违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法 接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 江阴市周庄镇人民政府 的 周庄镇绿化养护项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  周庄镇绿化养护项目 ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需提供此表内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日