苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2024-0016

采购单位：苏州市吴中区临湖镇人民政府

采购内容：2025年度临湖镇道路养护项目

采购类别：服务类

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司

二○二四年十二月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年度临湖镇道路养护项目 |
| 2 | 合同履行期限 | 2024年12月1日-2025年11月30日（具体以合同内签订时间为准） |
| 3 | 采购预算 | 人民币贰佰叁拾伍万零肆佰元整（¥：2350400.00元） |
| 4 | 磋商保证金 | 不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购[2020]52号文第二条“进一步降低供应商投标成本”的要求，取消政府采购磋商保证金，须提交《投标（响应）保证承诺书》。 |
| 5 | 响应文件份数 | 本项目采用电子网上招投标，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 成交后成交单位提供与投标时上传的电子（投标）响应文件一致的全套纸质（投标）响应文件（叁份），纸质（投标）响应文件送至采购代理机构。 注：纸质（投标）响应文件仅用归档使用。 |
| 6 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 7 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如预算金额低于20万人民币（含20万），则代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目代理服务费为：¥29854.00元；由成交单位支付。 服务费交纳账户：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州枫桥支行 账 号：1102180209200518678 |
| 8 | 响应文件有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 9 | 响应文件网上提交截止时间 | 时间：2024年12月19日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 磋商时间和地点 | 时间：2024年12月19日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间和地点 | 时间：2024年12月19日13:30（北京时间） 地点：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场西楼5楼，市公共资源交易中心（政府采购） |
| 12 | 评审办法 | 详见第六章 |
| 13 | 其他 | 导致无效响应因素： 响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： （一）不具备采购文件中规定资格要求的； （二）不符合法律、法规和采购中规定的其他实质性要求的； （三）其它在采购文件中已明确为无效响应的。 |
| 14 | 签订合同 | 成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。 |

目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 磋商采购内容

第五章 合同主要条款

第六章 评审办法

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2025年度临湖镇道路养护项目JSZC-320506-JAXX-C2024-0016采购项目的潜在供应商应在 苏采云系统 获取采购文件，并于2024-12-19 13：30（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-JAXX-C2024-0016

项目名称：2025年度临湖镇道路养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰叁拾伍万零肆佰元整（¥：2350400.00元）

采购需求：临湖镇道路养护涵盖47条道路90.6公里范围内的路面、侧石、道板、公交站台、U型管、公共停车场等市政设施维护。（具体详见“第四章 磋商采购内容”）

合同履行期限：2024年12月1日-2025年11月30日（具体以合同内签订时间为准）。

服务地点：临湖镇辖区内。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

A 、供应商应当具备下列一般条件：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

B、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业,承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

C、本项目的特定资格要求：

1、本项目的特定资格要求：市政公用工程施工总承包三级及以上资质

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：苏采云系统自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-12-19 13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2024-12-19 13:30 （北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

供应商在报名、下载、制作文件过程中如有软件操作方面疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

7、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

8、政府采购监督电话：0512-65283947。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购包1

单位名称：苏州市吴中区临湖镇人民政府

单位地址：苏州市吴中区临湖镇东山大道3988号

联系人：吴伟新

联系电话：0512-66302919

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司

单位地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路209号C座10楼1009-2室

联系人：潘雅

联系电话：0512-66950430

3、项目联系方式

项目联系人：潘雅

电话：0512-66950430

- 第二章  供应商须知

- 1.总则

- 1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购单位指本项目的需求方苏州市吴中区临湖镇人民政府。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司。

- 1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

- 1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3响应文件格式

2.1.4磋商采购内容

2.1.5合同主要条款

2.1.6评审办法

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏(苏州市)政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.2.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以政府采购网上发布的内容为准。

- 2.3响应文件的递交及编制

2.3.1电子响应文件要求

2.3.1.1制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.3.1.2制作电子响应文件时，应按照采购文件要求加盖供应商电子公章。

2.3.1.3磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

2.3.1.4磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2.3.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.3响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成及要求（部分格式见响应文件格式，所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏釆云系统顺序）

2.4.1封面

2.4.2开标一览表

2.4.3资格审查响应文件

2.4.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供最近一期的财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（提供参加本次政府采购前6个月内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；（所提供材料需能清晰辨别，否则不予认可）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4.3.2中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件[注：本项目专门面向中小企业，供应商必须提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函，否则响应无效]；

2.4.3.3本项目的特定资格要求证明文件：市政公用工程施工总承包三级及以上资质资质证书；

2.4.3.4其它有关资格证明的文件：如有。

2.4.4符合性审查响应文件

2.4.4.1供应商法定代表人身份证复印件；

2.4.4.2 法定代表人授权委托书（如有授权）；

2.4.4.3供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.4.4磋商响应函；

2.4.4.5磋商报价表；

2.4.4.6报价明细表；

2.4.4.7商务条款偏离表；

2.4.4.8服务要求偏离表；

2.4.4.9供应商关于资格的声明函；

2.4.4.10供应商情况表；

2.4.4.11投标（响应）保证承诺书；

2.4.4.12其他有关符合性证明的文件。

2.4.5综合评审响应文件

2.4.5.1项目实施方案说明；

2.4.5.2项目组人员表；项目负责人情况表；

2.4.5.3《类似项目一览表》（如有）；

2.4.5.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

2.4.6 价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）；

注：（1）以上2.4.3.1-2.4.3.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上2.4.4.1-2.4.4.12为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金，须提交《投标（响应）保证承诺书》。

- 3.磋商采购程序

3.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点主持磋商采购活动。

3.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

3.4由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购单位代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)

3.5对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

3.6在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

3.7磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.8本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

3.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.10响应无效和终止磋商活动条款

3.10.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

3）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

3.10.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.10.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.10.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

- 3.11确定成交及质疑

- 3.11.1确定成交供应商

- 3.11.1.1采购单位在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 3.11.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。

- 3.11.2质疑处理

3.11.2.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

3.11.2.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

3.11.2.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.11.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

3.11.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.11.2.4.2质疑项目的名称、编号；

3.11.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.11.2.4.4事实依据；

3.11.2.4.5必要的法律依据；

3.11.2.4.6提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司（联系地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路209号柳川大厦C座1009室；电话：0512-66950430；联系人：罗雪）

4.成交通知书/未成交通知书

4.1确定出成交供应商后响应文件有效期截止前，采购单位应当向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

4.2成交通知书将成为合同的组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

4.3采购单位委托代理机构及时将成交的结果通知其他供应商。向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，告知该未成交供应商的评审得分与排名，告知方式为电子邮件，接收方式以供应商响应文件中所列电子邮箱为准。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

4.4采购单位及采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 5.授予合同

- 5.1签订合同

5.1.1采购单位与成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

5.1.2采购单位不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

5.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购单位可以重新开展采购活动。

5.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

5.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购单位同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 5.2服务的追加、减少

5.2.1采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

5.2.2项目结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交供应商处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

6.服务费

6.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并一次性支付服务费。

6.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

6.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取合同。

第三章  响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

苏州市吴中区政府采购服务类项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2024-0016

项目名称：2025年度临湖镇道路养护项目

供应商名称： （加盖CA电子公章）

日   期：

- 1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （供应商名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为JSZC-320506-JAXX-C2024-0016号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 2、磋商响应函

磋商响应函

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320506-JAXX-C2024-0016号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括保养期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中响应单位的一般条件和特殊条件的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、我们愿意按采购文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》，并同意承诺书中的相关规定。

11、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费；

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 3、磋商报价表

磋商报价表（第一次）

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2024-0016

| 序号 | 项目名称 | 响应报价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度临湖镇道路养护项目 |  |  |  |
| 磋商响应总报价：人民币（大写） （小写¥： ） |  |  |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

4、报价明细表

报价明细表

磋商编号：

报价项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、各项单价报价不得超过该项单价最高限价。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《报价明细表》参加磋商。

3、此表“总价”与磋商报价表“磋商响应总报价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

5、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

6、项目组人员表

项目组人员表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年     月     日

注：人员一旦确定，成交后不再变更。

7、项目负责人情况表

- 项目负责人情况表

采购编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 同类项目名称 |  | 规模 |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  	月  日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：供应商的响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

10、项目实施方案说明

项目实施方案说明

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2024-0016 号

提示： 1、 供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取服务方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商（盖章）：

注：供应商可参照上述格式自制表格。

11、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的政府采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

12、供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称 的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 销售数量 |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的 重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到 何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和 结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣 或是其他原因被消费者投诉 或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因 经济犯罪被司法机关追究的 情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 13、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动（采购编号：         号）前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 14、投标（响应）保证承诺书

- 投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                         电子邮件：

邮编：

日期：

15、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数

据的新成立企业可不填报。

16、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

17、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

第四章  磋商采购内容

受苏州市吴中区临湖镇人民政府的委托，俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司对其所需的2025年度临湖镇道路养护项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加磋商。

- 一、采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2024-0016

- 二、项目名称：2025年度临湖镇道路养护项目

三、预算金额：人民币贰佰叁拾伍万零肆佰元整（¥：2350400.00元）

四、采购需求内容及要求：

（一）项目背景

临湖镇道路养护涵盖47条道路90.6公里范围内的路面、侧石、道板、公交站台、U型管、公共停车场等市政设施维护。

（二）服务清单

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路巡视 | 1、工程内容：专业巡视车辆（含司驾人员）道路巡视，其他具体按甲方要求 2、工程量计算规则：以一年为单位，费用自行测算，包干使 3、结算以每次考核的得分率计算费用 4、市政道路 9 条，农路 34 条 | 项 | 1.000 | 75000.00 |
| 2 | 公交简易站台 8*2m | 1、150 厚混凝土地面 2、∅150 不锈钢管立柱，φ30 不锈钢管支架 3、遮阳棚 | 个 | 1.000 | 25574.31 |
| 3 | 切缝 | 1、沥青砼路面切缝 2、锯缝深度综合考虑 3、工程量计算规则：按切缝延长线长度以米计量 | m | 1300.000 | 16.19 |
| 4 | 切缝 | 1、水泥混凝土路面切缝 2、锯缝深度综合考虑 3、工程量计算规则：按切缝延长线长度以米计量 | m | 500.000 | 16.19 |
| 5 | 拆除路面 | 1、拆除沥青路面 2、施工方式自行考虑 3、废料弃置运距及堆放自行考虑 4、含基层 5、工程量计算规则：按拆除体积计算 | m3 | 180.000 | 151.01 |
| 6 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土 2、厚度：1-5CM 3、废料外运外运及堆放自行考虑 | m2 | 5500.000 | 8.82 |
| 7 | 拆除路面 | 1、拆除砼路面 2、施工方式自行考虑 3、废料外运外运及堆放自行考虑 4、不含基层 5、工程量计算规则：按拆除体积计算 | m3 | 300.000 | 156.82 |
| 8 | 拆除基层 | 1、施工方式自行考虑 2、废料外运外运及堆放自行考虑 3、含基层 4、工程量计算规则：按拆除体积计算 5、材质：二灰结石或水稳 | m3 | 500.000 | 152.80 |
| 9 | 拆除基层 | 1、材质:石灰稳定土 2、外运运距及弃置:废料外运，运距自行考虑 3、按拆除体积计量 | m3 | 300.000 | 110.45 |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 1、废旧基座砼机械拆除 2、结构形式:钢筋混凝土 3、强度等级:综合考虑 4、外运运距及弃置:废料外运，运距自行考虑 | m3 | 20.000 | 180.91 |
| 11 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：彩色沥青路面 2、厚度：5cm | m2 | 150.000 | 159.02 |
| 12 | 拆除电杆 | 1、结构形式:综合考虑 2、规格尺寸:综合考虑 | 根 | 20.000 | 203.76 |
| 13 | 安装电杆 | 1、规格:水泥杆捎径190长度12m 2、基础综合考虑 | 根 | 3.000 | 3000.00 |
| 14 | 路床（槽）整形 | 1、部位:道路路床 2、施工方式：人机配合 | m2 | 2000.000 | 2.35 |
| 15 | 建筑垃圾回填 | 1、厚度：30cm 2、计算规则按平方计算，如实际厚度不同， 折算成立方计算 | m2 | 500.000 | 25.88 |
| 16 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量:4%水泥 2、厚度：20cm 3、计算规则按平方计算，如实际厚度不同， 折算成立方计算 | m2 | 100.000 | 125.54 |
| 17 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 商品砼非泵送 2、厚度：20cm 3、其他：路面刻痕，养生，沥青玛蹄脂缩缝等 4、计算规则按平方计算，如实际厚度不同，折算成立方计算 | m2 | 500.000 | 200.69 |
| 18 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类：综合 2、钢筋规格：新三级钢，具体做法需满足 甲方要求 3、工程量按实结算 | t | 4.000 | 6785.52 |
| 19 | 封层 | 1、材料品种:乳化沥青下封层 2、厚度：1cm | m2 | 1000.000 | 11.18 |
| 20 | 玻纤格栅 | 1、材料品种、规格：自粘式玻纤网，网孔20*20mm | m2 | 250.000 | 20.90 |
| 21 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70 号石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-25I 粗粒式沥青混凝土面层 3、厚度：7CM 4、如实际厚度不同，折算计算 | m2 | 300.000 | 100.70 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70 号石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C 中粒式沥青混凝土面层 3、厚度：6CM 4、如实际厚度不同，折算计算 | m2 | 300.000 | 88.70 |
| 23 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青粘层 2、喷油量：1Kg/m2 | m2 | 5000.000 | 5.71 |
| 24 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土 1、沥青品种：70 号石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C 细粒式玄武岩沥青混凝土面层 3、厚度：4CM 4、如实际厚度不同，折算计算 | m2 | 5000.000 | 82.16 |
| 25 | 沥青路面裂缝灌油 | 1、沥青品种：热石油沥青 2、工程内容：清理缝面，灌热石油沥青，路面清扫等 3、工程量计算规则：按实际施工数量以延长米计算 | m | 500.000 | 6.22 |
| 26 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm | m2 | 1000.000 | 50.90 |
| 27 | 冷沥青 | 1、沥青品种：冷沥青 2、小面积坑洞冷沥青养护车修补 | t | 20.000 | 1859.95 |
| 28 | 水泥混凝土 | 1、人行道下 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度：15cm 4、其他：养生 | m3 | 180.000 | 774.98 |
| 29 | 人行道整形碾压 | 1、部位：人行道拆除后原地面 2、范围：碾压、整形 | m2 | 300.000 | 2.46 |
| 30 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：利用拆除的原有路面砖 2、粘结层：原有粘结层上砂浆垫层找平 3、相关说明：原有道板的清理不单独列项，费用计入本项目内 | m2 | 500.000 | 46.03 |
| 31 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：新 购 20*10*6cm 路面砖（进口设备生产） 2、粘结层：新设 3 cm 砂浆垫层或原有粘结层上砂浆垫层找平 3、相关说明：原有道板的拆除及废料弃置，不单独列 项，费用计入本项目内 | m2 | 300.000 | 176.06 |
| 32 | 人行道块料铺设 | 人行道块料铺设 1、块料品种、规格:新购 4cm 厚花岗岩板，尺寸规格同原有铺地一致 2、粘结层：干硬性水泥砂浆 3、相关说明：原有道板的拆除及废料弃置不单独列 项，费用计入本 | m2 | 300.000 | 250.98 |
| 33 | 混凝土侧石更换 | 1、125*300*1000mm 砼侧石更换，原侧石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120.000 | 86.76 |
| 34 | 花岗石侧石更换 | 1、125*300*1000mm 花岗岩侧石更换，原侧石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120.000 | 190.99 |
| 35 | 砼平石更换 | 砼平石更换 1、125*300*1000mm 砼平石更换，原平石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120.000 | 77.60 |
| 36 | 花岗岩平石更换 | 花岗岩平石 1、125*300*1000mm 花岗岩平石更换，原平石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 120.000 | 181.19 |
| 37 | 侧石维修 | 侧石维修 1、侧石维修，原预制砼侧石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120.000 | 53.72 |
| 38 | 平石维修 | 平石维修 1、平石维修，原预制砼平石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120.000 | 44.42 |
| 39 | 侧石维修 | 侧石维修 1、侧石维修，原预制花岗岩侧石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120.000 | 60.04 |
| 40 | 平石维修 | 平石维修 1、平石维修，原预制花岗岩平石拆除，旧料利用，废料清理、外运，运距自理 | m | 120.000 | 48.24 |
| 41 | 金属栏杆 | 金属栏杆 不锈钢栏杆高度 35cm 1、扶手不锈钢管直径 50mm 2、横杆直径 30mm 3、立柱直径 50mm | m | 20.000 | 383.61 |
| 42 | 石质栏杆 | 石质栏杆 1、花岗岩桥梁栏杆维修及更换，做法同原栏杆，含旧料利用 | m | 20.000 | 813.73 |
| 43 | 混凝土栏杆 | 混凝土栏杆 1、水泥混凝土桥梁栏杆维修及更换，做法同原栏杆 | m | 50.000 | 522.47 |
| 44 | 防腐木栏杆 | 防腐木栏杆 1、栏杆材质、规格：防腐木栏杆 2、栏杆形式按原式样 | m | 60.000 | 639.36 |
| 45 | 隔离护栏 | 隔离护栏 1、波形钢板护栏更换 | m | 50.000 | 232.49 |
| 46 | 油漆 | 油漆 1、钢栏杆刷调和漆 、防锈漆 | m2 | 200.000 | 162.75 |
| 47 | 涂料 | 涂料 1、混凝土栏杆 2 遍乳胶漆 | m2 | 200.000 | 28.40 |
| 48 | 混凝土基础 | 混凝土基础 1、混凝土强度等级：C30 砼 | m3 | 10.000 | 758.87 |
| 49 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:φ10mm 以外 | t | 0.500 | 5711.53 |
| 50 | 里程桩（玻璃钢） | 里程桩（玻璃钢） 1、类型:玻璃钢立柱桩 2、规格、型 号:12*12*50cm | 根 | 10.000 | 23.25 |
| 51 | 里程牌 | 里程牌 1、类型:预制混凝土里程碑 2、规格、型 号:15*40*50cm 3、含拆除及安装 | 根 | 10.000 | 348.74 |
| 52 | 公路界牌 | 公路界牌 1、类型:预制混凝土里程碑 2、规格、型 号:15*40*50cm 3、含拆除及安装 | 根 | 10.000 | 348.74 |
| 53 | 警示桩 | 警示桩 1、材料品种:镀锌钢管 2、规格、型 号:114*1200*3mm 3、含拆除及安装 4、含荧光漆 | 根 | 10.000 | 302.24 |
| 54 | 桥梁伸缩装置清理 | 桥梁伸缩装置清理 1、工程内容：原有伸缩缝清理满足 养护要求，废料弃置 2、工程量计算规则：按胶条长度计算 | m | 30.000 | 7.65 |
| 55 | 桥梁伸缩装置 | 桥梁伸缩装置 1、工程内容：锯 缝，拆除原有混凝土，废料弃置，重新浇筑 C50 钢纤维砼等 2、工程量计算规则：按修复长度计算 | m | 30.000 | 290.62 |
| 56 | 桥梁 GQF-C-80 型钢伸缩缝重建 | 桥梁 GQF-C-80 型钢伸缩缝重建 1、工程内容：锯 缝，拆除原有伸缩缝， 废料弃置，与原有钢筋的连接，钢筋制作、 安装，型钢的制作、安 装，嵌橡胶条，浇 筑 C50 钢纤维砼等 2、工程量计算规则：按胶条长度计算 | m | 20.000 | 1168.28 |
| 57 | 人行道隔离石桩 | 人行道隔离石桩 1、类型：花岗岩石柱 2、规格、型号：DN180*600 3、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆 | 个 | 80.000 | 127.87 |
| 58 | 石球 | 石球 1、石料种类：花岗岩 2、球体直径：dn600 | 个 | 20.000 | 813.73 |
| 59 | 广告布更换 | 广告布更换 1、种类：公益广告喷绘布 | m2 | 200.000 | 46.50 |
| 60 | 玻璃更换 | 玻璃更换 1、钢化玻璃 12MM | m2 | 80.000 | 331.57 |
| 61 | 橱窗照明维修更换 | 橱窗照明维修更换 1、橱窗照明维修更换 | 套 | 30.000 | 58.12 |
| 62 | 余方弃置 | 余方弃置 1、废弃料品种：建筑垃圾等肥料 2、运距：10KM 3、各停车场不定期的建筑垃圾收集外运 4、工程量暂估，按实调整 | m3 | 400.000 | 101.69 |
| 63 | 防腐木木地板 | 防腐木木地板 1、防腐木木地板 2、厚度 3CM 3、铺设木龙骨 | m2 | 50.000 | 232.49 |
| 64 | 栏杆 | 栏杆 1、绿化带隔离栏杆 2、木质格栅 | m | 100.000 | 139.50 |
| 65 | 新做发光字 | 新做发光字 1、30cm-50cm 高亚克力发光字，含金属衬 板、管线、灯具、开关、配套辅材等 | 个 | 40.000 | 464.99 |
| 66 | 发光字维修 | 发光字维修 1、30cm-50cm 高亚克力发光字，更换字体、衬板、灯带等 | 个 | 40.000 | 93.00 |
| 67 | 有机玻璃字 | 1、30cm高亚克力字 | 个 | 10 | 69.75 |
| 68 | 防护栏 | 防护栏 1、U 型防护栏 2、镀锌钢管 DN75mm，长1.5m，脚桩高 30cm 3、钢管表面黑黄反光漆 4、含安装 | 套 | 150.000 | 232.49 |
| 69 | 防护栏 | 防护栏 1、U 型防护栏 2、镀锌钢管 DN75mm，长 2.0m，脚桩高 30cm 3、钢管表面黑黄反光漆 4、含安装 | 套 | 150.000 | 290.62 |
| 70 | 标志板 | 标志板 1、公交站台标志牌 2、规格、材质及做法与公交站台原有标志牌一致 3、含拆除原有旧标志牌及外弃、安装新的标志牌，弃置及运距自行考虑 | 块 | 10.000 | 3487.41 |
| 71 | 金属栏杆 | 金属栏杆 1、不锈钢仿竹护栏 2、高度 60cm 3、含安装 | m | 200.000 | 93.00 |
| 72 | 石质栏杆 | 石质栏杆 1、花岗岩桥梁栏杆新做，做法同原栏杆 | m | 30.000 | 1394.96 |
| 73 | 铰链 | 1、304 不锈钢铰链 | 个 | 100.000 | 40.69 |
| 74 | 平面、箱式招牌 | 1、68.5*80cm 雪弗板 1cm 厚 | m2 | 21.920 | 278.99 |
| 75 | 金属栏杆 | 1、隔离护栏 2、高度 1.2m 3、含安装 | m | 100.000 | 174.37 |
| 76 | 其他金属构 件拆除 | 1、部位：电箱防护 2、拆除现场损坏的镀锌钢 管并外弃处理 3、残值已含在内 | t | 1.000 | 100.00 |
| 77 | 零星钢构件 | 1、部位：电箱防护 2、镀锌钢管，规格与现场 原有规格一致 | t | 2.000 | 10624.69 |
| 78 | 金属面油漆 | 1、部位：电箱防护 2、镀锌钢管表面氟碳漆喷 涂 | m2 | 10.000 | 104.62 |
| 79 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.000 | 27438.76 |
| 80 | 施工围挡 | 施工围挡 1、施工围挡，高 度 1.8 米，采用彩钢夹芯板(EPS 芯 材)，δ50(钢 板 0.3 厚)围挡，无预制基础 2、施工单位自行考虑摊销周转使用，按现场铺设的实际长度计量 | m | 120.00 | 186.00 |
| 81 | 施工围挡 | 施工围挡 1、铁丝围网，高度 1.8 米 2、施工单位自行考虑摊销周转使用，按现场铺设的实际长度计量 | m | 120.00 | 81.37 |
| 82 | 零星用工 | 零星用工 1、零星用工，用于维修、清理垃圾、清理 广告、油漆、电焊等零星用工 | 工日 | 40.00 | 159.26 |
| 83 | 采光板更换 | 公交站上原阳光板老化拆除，更换新的透明采光板（12厚PC采光板） | m2 | 800.00 | 120.00 |
| 84 | 金属栏杆 | 金属栏杆 1、不锈钢仿竹护栏 2、高度 50cm 3、含安装 | m | 200.000 | 75.00 |
| 85 | 带预留孔侧石 | 1、125*300*1000mm 砼侧石更换带预留孔侧石，原侧石拆除，废料清理、外运，运距自行考虑 | m | 200.000 | 90.00 |
| 86 | 金属围挡 | 1、变电想等处隔离美化护栏 2、高度 1.5m 3、含安装 | m | 50.000 | 200.00 |
| 87 | 标志板 | 标志牌 1、路长制标志牌更换 2、680*780长方形，材质采用2mm厚铝合金板,抱箍为A3热镀锌扁钢压弯成型,70*50*3m/n固定铝槽，热熔挤压成型，板面裱3M工程级反光膜及电脑刻字 3、含拆除原有旧标志牌及外弃、安装新的标志牌，弃置及运距自行考虑 | 块 | 66.000 | 380.00 |

注：响应单位各项报价均不得高于上述服务清单中单价最高限价，否则响应无效。

（三）服务期限：2024年12月1日-2025年11月30日（具体以合同内签订时间为准）

（四）服务要求：

1、市政设施日常养护范围：临湖镇全镇乡村道及市政道路、桥梁、道板、公交站台、花坛树池、侧石等一系列道路基础设施的维修养护。

2、市政设施日常养护作业内容：

2.1路面部分：

①路面坑洼、下沉的填补翻修，沥青铺设；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；

④路面日常小修保养工程；

⑤夏季高温路面每天洒水养护和雨季路面积水的及时排除工作等。

2.2人行道、侧平石及侧石：

①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；

③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

2.3排水设施附属物：

①雨、污水检查窨井井盖（含预留井）和雨水边井盖、边井蓖缺损更换，检查井井盖缺失的应在发现后2小时内完成补缺；

②发现雨、污水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复工程，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳。

③清疏检查井、清理化粪池、雨、污水管道疏通、维修。

2.4桥梁与挡土墙：

①桥面伸缩缝的清理与填缝；

②桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补

2.5附属设施：对道路服务设施、护栏等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修复与清理工作。

2.6临时交办的其他工作。

3、施工管理：

3.1按照建设部CJJ36-2006《城镇道路养护技术规范》，道路养护单位必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程；

3.2按月制定道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护承包单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以采购单位批准为准；

3.3养护承包单位按采购单位要求与内容实施养护，养护工程量必须经采购单位及工程监理现场验收后，按规定签证确认；

3.4对有关养护工程，养护承包单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成工程；

3.5涉及工程开挖、修复路面等养护工程，按区有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、工程质量、工作量实际签证和验收工作；

3.6养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，做到文明施工；

3.7若因承包单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款；

3.8养护承包单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

（五）其它要求：

1、巡视要求：人员不少于五名，对区域范围内市政设施进行巡视，具体包括巡视台账、桥梁经常性检查、泄水孔清理、日常安全应急等采购方要求的应急处置。

2、成交单位需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

3、若成交单位在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除履约保证金。

（1）将服务项目全部及部分服务转包他人；

（2）出现重大责任问题。

4、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

5、履约保证金：成交金额的5%。履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正1个月后，并配合采购方和新成交单位办理移交手续后退还（无息）。如成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

6、成交单位须按照本采购文件的要求对该招标项目进行服务工作。

7、因成交单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位赔偿损失。

五、报价要求

1、供应商须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效报价处理。

2、报价要求：包含完成本项目所需的所有费用。包括保养期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、供应商必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。

六、其他

1、成交供应商必须在规定的时间内，保质保量完成各阶段的服务工作。

2、验收标准：根据采购文件、成交供应商的响应文件、双方签订的合同文件；最终须经采购人验收通过。

3、响应单位必须承诺磋商采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。磋商供应商在响应时或成交后，如存在无法实质性满足本次采购要求或达到其磋商响应文件中所作相关承诺的情况，采购单位有权拒绝该单位响应文件或取消其成交资格。

4、供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。

5、项目安全

成交供应商在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位自行承担，采购单位不承担任何责任。

七、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询, 按照最新调整的品目清单执行，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

（1）信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请提供相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上通知为准。

第五章  合同主要条款

甲方：苏州市吴中区临湖镇人民政府

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据苏州市政府采购编号JSZC-320506-JAXX-C2024-0016号磋商文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的2025年度临湖镇道路养护项目事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成2025年度临湖镇道路养护项目工作，服务期限：共计12个月（年月日-年月日）。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方的响应文件；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及相关附件。

3、养护内容：详见采购文件。

4、养护标准：详见采购文件。

二、养护服务费用

1、合同总金额暂定为人民币     元整，（￥         ），按实际发生数量结算。本合同为固定单价合同。合同价款包括保养期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、以上费用包括养护内容中所有工作内容。

3、付款方式：合同签订后，验收（考核）前最高付至合同金额的50%，验收（考核）合格后付至合同金额的80%，余款在审计报告出具后1年内付清。

（1）巡视养护部分费用计算

每月实际巡视养护费＝月巡视养护费用－扣款（详见考核办法）

①乙方当月最终得分在95分或以上的，甲方全额计算当月巡视养护费。

②乙方当月最终得分在80分（包括80分）以上、95分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月巡视养护费的1%。

③乙方当月最终得分80分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月巡视养护费的2%，扣完为止。

④乙方连续2个月考核得分低于60分或合同（或协议）期内累计3次考核得分低于60分的，甲方有权终止合同（或协议），没收履约保证金，并处以合同额20%的违约金，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

（2）设施抢修维修、零星维修部分费用计算

由甲方派发工作联系单（以实际发生为准），乙方按要求进行设施抢修维修，经验收合格后，以工作联系单及工程量签证单作为结算凭证。

（3）设施抢修维修清单中所列项目及数量为暂估，具体以实际发生为准，由于该部分工程规模大小存在不确定因素，承包人应充分考虑由于维修任务不足带来的风险和成本增加，不得因此向甲方提出费用补偿。

4、付款凭据：

（1）合格发票；

（2）甲方盖章后的验收合格证明。

5、付款方式：银行转帐或转帐支票。

三、养护工作管理、检查考核

1、甲方根据“考核标准”对乙方的管理服务工作进行考核。甲方每月安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，乙方对甲方所发现的问题进行限期整改。每半月安排1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。

2、甲方重点对作业时间、作业人员等劳动纪律检查考核。

3、甲方每月对检查考核表中的单个子项检查不少于1次，每一子项的问题直接下发《处罚单》。

4、若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，则甲方在乙方每月最终考评得分基础上加扣2分。若造成重大影响的，另直接扣除当月养护经费的1%。

5、甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每月考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

四、质量与验收

乙方按照甲方发出的书面工作单进行养护施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应提请监理及甲方进行验收。

五、安全施工

乙方应严格遵守安全文明施工有关规定，施工现场采用移动围栏，配备交通指示。注意高压电线、地下电缆等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。

六、工程量确认

1、每个工作单完成后，应由现场监理及甲方代表检查工作内容、质量，核实工程数量。

2、乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：每季度末编制该季度的市政设施维修工程的结算，在下月20日前上报甲方，一式三份。

七、材料设备供应

所有材料设备均由乙方采购，采购材料、设备型号、厂家必须经过甲方（监理）同意。

八、最终验收

合同期满后，由甲方组织对乙方中标的合同段内的市政设施进行最终验收，验收合格后，由甲方签发工程竣工验收鉴定书。乙方应无条件配合甲方做好市政设施的移交工作。

九、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（4）提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改，整改后仍无法达到甲方的服务要求的。

（5）养护考核结果连续三个月80分以下，甲方有权单方解除合同。

（6）超出零星维修养护金额的10%或超过采购预算或养护到期，合同即终止，以先到为准。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同生效及其它

1、本合同在甲方收到乙方的履约保证金，双方签字盖章后即生效，生效合同需在苏州市政府采购网公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交二份备存。

十二、其它

1、乙方除应做好职工的安全生产教育外，还必须为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决。如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十三、附则

1、合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份，政府采购监管部门一份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

十四、合同附件

附件1：日常巡查制度

附件2、考核表

备注：合同条款内容将根据成交单位承诺的实际服务内容进行调整。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

年  月  日                        年  月  日

附件1：日常巡查制度

日常巡查制度

一、巡查内容

1.道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石、井盖、雨水口箅子等。

2.有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。

3.桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。

4.桥区附近施工是否违章。

二、巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。巡查需配备巡查视频记录仪，每日上传至业主指定负责人，如有缺少，按规定扣除当月巡查养护费.有特殊情况需提前书面请假至业主处并征得业主同意。

三、巡查周期

1.养护范围内所有道路原则上需要每天进行巡查。

2.遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

四、巡查要求

1.养护单位养护的每条道路、桥梁都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的道路、桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。

2.配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识。

3.巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。

4.巡查人员要对路面坑洼破损、道板缺失破损、井盖缺失破损、桥面破损、栏杆缺失、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《市政设施巡查记录表》并归档保存。巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《市政设施巡查问题日报表》，经养护单位负责人审核后上报街道市政管理部门。

5.巡查中发现道路严重下陷、空洞、井盖缺失等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。

市政设施巡查记录表

养护单位：                        日期：

| 巡查路线 | 具体时间 | 道路/桥梁 | 公里 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |

巡查人：

附件2、考核表

考 核 表

考核月份：2025年  月

考核单位：

被考核单位：

| 序号 | 主要考核项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理（32分） |  |  |  |  |
| 1 | 人员配置是否符合合同要求，当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好。 | 2 |  |  |
| 2 | 日常巡检是否按照规定频次执行，巡查记录表送至业主指定负责人，少一次扣一分，少三次以上直接扣完该项分数。 | 10 |  |  |
| 4 | 施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。 | 10 |  |  |
| 5 | 应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣1分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |
| 二 | 路面管理（32分） |  |  |  |
| 6 | 车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。 1.沥青路面 （1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.水泥路面 （1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； | 10 |  |  |
| 7 | 人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分 2.沉陷每处扣0.5分； 3.松动、跷跛，每处扣0.3分； 4.错台、拱胀，每处扣0.3分； 5.行道树树围损坏每处扣0.5分。 | 10 |  |  |
| 8 | 侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。 1.破损残缺，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.侧石歪斜、移位，每处扣0.3分； | 8 |  |  |
| 9 | 桥梁完好率：桥面泄水孔、排水管应完好、畅通，防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。 如发现上述问题，每处扣2分； | 4 |  |  |
| 三、设施设备帐务管理（4分） |  |  |  |  |
| 10 | 养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。 | 2 |  |  |
| 11 | 各项台帐是否完整。 | 2 |  |  |
| 四、服务质量管理（32分） |  |  |  |  |
| 12 | 与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。 | 2 |  |  |
| 13 | 无投诉或负面影响,出现一次扣2分，影响特别恶劣直接扣完该项分数 | 10 |  |  |
| 14 | 能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接甲方电话或不回电话扣1分，不支持不配合甲方工作扣2分，直至扣完该项分数 | 10 |  |  |
| 15 | 当月有投诉未按期完成，有一次扣一分，三次以上直接扣完相应分数 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 考核问题说明 维护单位确认签名： |  |  |  |  |

备注：一、本考核表作为甲方计算月度巡视养护费的重要依据，满分为100分。

①乙方当月最终得分在95分或以上的，甲方全额支付乙方当月养护费。

②乙方当月最终得分在80分（包括80分）以上、95分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月养护费的1%。

③乙方当月最终得分80分以下的，以95分为基础，每下降1分，扣除当月养护费的2%，扣完为止。

④乙方连续2个月考核得分低于60分或合同（或协议）期内累计3次考核得分低于60分的，甲方有权终止合同（或协议），没收履约保证金，并处以合同额20%的违约金，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

考核方法：1、车行道完好率、人行道完好率、侧石平台完好率、桥梁完好率随机抽取3条道路和1座桥梁进行考核。如抽取的道路长度超过1000米，则选取该路段的任意1000米进行考核。原则上上月度已经考核检查过的道路、桥梁，本月度不再列入考核范围。

2、乙方当月服务水平，是否按照合同履行义务进行工作，根据打分结果进行考核。

二、考核巡查费按照“4:1”模式发放，其中考核巡查费的80%作为基础巡查费有考核表为依据，剩余考核巡查费的20%作为奖励巡查费以当月投诉超期次数为发放指标，投诉超期三次以上全额扣除当月奖励金额。

三、有特殊情况违反考核办法的需由乙方打书面申请并由乙方负责人签字担保交由甲方，可视情况免除当月扣分。

第六章  评审办法

- 一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效响应单位的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个响应单位的得分，加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 二、评分标准

（一）价格基准分：10分

第一步：磋商报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价为无效报价。无效磋商报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）（小数点后保留两位）

评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某供应商的响应报价中有漏项，则该的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交总价不能调整，漏项部分的价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

（二）实施方案比较：69分

1、施工组织总体设想、方案针对性（10分）

方案最完整、科学、合理、全面的得10分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得7分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得4分，不提供不得分。

2、施工现场平面布置和临时设施布置方案（9分）

方案最完整、科学、合理、全面的得9分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得6分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得3分，不提供不得分。

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（9分）

计划和措施最完整、科学、合理、全面的得9分；计划和措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得6分；计划和措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得3分，不提供不得分。

4、各阶段质量保证措施（9分）

措施最完整、科学、合理、全面的得9分；措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得6分；措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得3分，不提供不得分。

5、安全文明施工保证措施（8分）

措施最完整、科学、合理、全面的得8分；措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分，不提供不得分。

6、关键施工技术及项目实施的重点、难点和解决方案（8分）

方案最完整、科学、合理、全面的得8分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分，不提供不得分。

7、减弱噪声措施比较（8分）

根据拟投入设备的产生的噪声情况，及相关可行合理的减弱噪声的措施；减弱噪声措施最完整、科学、合理、全面的得8分；减弱噪声措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；减弱噪声措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分，不提供不得分。

8、突发事件的应急情况及相关应急措施（8分）

针对本项目突发事件的应急情况及相关应急预案是否完善，有效，应急保障措施是否适应、可行进行比较：应急措施最完整、科学、合理、全面的得8分；应急措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得5分；应急措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分，不提供不得分。

（三）企业综合实力：21分

- 1、2021年至今承担过类似项目业绩的（以验收报告的验收日期为准），每提供一个业绩证明得3分，最高得6分。（类似业绩证明材料需提供中标通知书、项目合同、项目验收报告等证明材料复印件，未按要求提供证明材料的，该项不得分。）

- 2、项目组成员（非项目经理）中具有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员持有相应岗位证书每提供一个得3分，最高得15分。（需提供相应岗位证书复印件，未提供不得分）

注：上述人员都需提供相关证书、获奖证书及响应单位与其签订的劳务合同或为其缴纳的近三个月连续<不含投标当月>缴费的社保证明扫描件并加盖电子公章，否则不得分。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、评标委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如供应商拒绝上述请求，则视为其响应无效。

（全文完）