竞争性磋商文件

项目名称：96110预警劝阻平台升级服务项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-C2025-0011

连云港市公共资源交易中心

2025年2月

目  录

第一章磋商邀请	1

第二章供应商须知	6

第三章合同文本	23

第四章采购需求	28

第五章评审方法与评审标准	39

第六章响应文件格式	43

# 第一章  磋商邀请

受连云港市公安局的委托，连云港市公共资源交易中心就96110预警劝阻平台升级服务项目（项目编号:JSZC-320700-JZCG-C2025-0011）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 96110预警劝阻平台升级服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2024年3月4日10:30:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-C2025-0011

项目名称：96110预警劝阻平台升级服务项目

预算金额：88万

采购方式：竞争性磋商

采购需求：为构建“全警反诈、全社会反诈”新格局，本次连云港市公安局反诈中心的96110预警劝阻平台三期项目需实现对连云港96110平台进行升级改造，实现两卡数据自动采集，自动补全人员基本信息和网点信息，并支持进行逻辑处理。根据省厅和市局工作要求，自动实现对APP预警数据划分优先级，根据紧急、高危、低危等不同的预警等级提供不同的处置策略。实现警情中涉案卡的快速一键止付、案件涉案卡一键查询、冻结能力，案件可返还涉案卡在线返还审批功能，实现连云港本地预警、资金、案件整体的分析能力。详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后90天内达到项目终验要求，自项目初验合格之日起提供一年保障服务。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2. 2023年度或2024年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留部分份额专门面向小微企业采购。对于预留份额，提供的货物或服务由符合政策要求的小微企业制造或承接，具体符合条件的情形详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。预留份额通过以下措施进行，供应商可选择以下其中任意一种方式参与：

1.供应商不属于小微企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于60%，接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（响应文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写签订分包意向协议的小微企业相关信息）

2.供应商属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。

2.1如不分包，响应文件中须提供《中小企业声明函》，否则响应无效。

2.2如采取合同分包，则只能分包给小微企业。接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（响应文件中同时提供：1.《分包意向协议书》；2.分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写签订分包意向协议的小微企业相关信息）

注：

1.本项目分包企业指供应商。证明材料《分包意向协议书》详见第六章响应文件格式十三；《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》详见第六章响应文件格式十一、格式十二。

2.接受分包的具体内容详见第四章采购需求及第六章响应文件格式十五。

3.上述小微企业应符合本项目采购标的对应的行业（软件和信息技术服务业）的政策划分标准，以提供的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，否则响应无效。

4.依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

5.享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业。

（三）本项目的特定资格要求：1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：江苏政府采购网自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

2025年3月4日10:30:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市公安局

地址：连云港市海州区朝阳东路9号

联系人：周正

联系电话：15150900863

2.采购代理机构信息

名称：连云港市公共资源交易中心

地址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系人：戴先生

联系电话：0518-85950298

3.项目联系方式

项目联系人：戴先生

电话：0518-85950298

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购，采购人和交易中心不收取磋商文件工本费与成交服务费。

### 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

### 6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和交易中心可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、响应文件编制

### 9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和交易中心就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

### 12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

### 17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原磋商有效期满之前可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件提交

### 18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

### 19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

### 21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

## 五、响应文件开启（解密）与评审

### 22、响应文件开启（解密）

22.1 交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

### 23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，交易中心将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

### 24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

### 25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

### 26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

### 27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

### 28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

### 29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交

### 30、确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

### 31、成交通知书

31.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 32、履约保证金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

32.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5 本项目履约保证金要求详见磋商文件第四章采购需求。

### 33、签订合同

33.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

33.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

### 34、合同标的的追加

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 35、政府采购履约资金扶持政策

35.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 36、询问

36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

### 37、质疑提出

37.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

37.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

37.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

37.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

37.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 38、质疑函的受理和答复

38.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

38.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

38.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

38.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

38.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

## 九、政府采购政策功能

### 39、促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

39.2本项目不执行价格评审优惠措施。

39.3本项目预留部分采购项目预算专门面向小微企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家小微企业的，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，同时还须提供《分包意向协议》。

小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章响应文件格式）；符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：。

九、合同内容的交付

9.1 交付期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                  乙方：

地址：                  地址：

法定代表人或授权代表：  法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：年月日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，软件和信息技术服务业对应的中小企业划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 服务期限：合同签订后90天内达到项目终验要求，自项目初验合格之日起提供一年保障服务。 |
| 2 | 进度安排：合同签订后30天内达到项目初验要求，合同签订后90天内达到项目终验要求。自合同签订之日后 30 个工作日内完成交付，交付完成后成交供应商应在 2 周内向采购人申请初步验收。初步验收合格后，项目进入试运行阶段，试运行周期为30天，试运行期满后，成交供应商应在2周内向采购人申请最终验收。通过初验合格后，提供一年保障服务。 |
| 3 | 付款方式：项目初步验收合格后支付至合同总金额的 30%，系统试运行完成并终验合格后支付至审定金额的100%。 |

- 一、项目概况

为全面提升反诈工作实效，紧盯新型犯罪规律新特点和犯罪手法新变化，不断升级完善预警劝阻措施，建立健全96110一体化平台预警劝阻能力，连云港市公安局反诈中心96110三期预警劝阻平台建设项目的升级建设是集预警劝阻、接警处置、案件管理、两卡管控、智能资金查控助手于一体的大数据反诈平台。

为进一步提升预警数据自动化采集能力，预警劝阻系统接入省APP预警数据，加强预警数据的实时性和广泛性；建立标准化分级分类管理体系、建设完善自动短信、语音、智能机器人预警系统；提高接警止付自动化程度，提高涉案卡一键快速止付能效；案件管理标准化，支持自动采集并进行自动化资金查询、分析、研判、冻结、返还等。

- 二、服务技术要求

1、服务范围

下述序号1-3小项（APP预警管理模块、资金预警管理改造模块及接警处置模块）为预留份额专门面向小型企业、微型企业。供应商按照第一章（二）落实政府采购政策需满足的资格要求自行填报。

| 序号 | 模块 | 功能 | 具体服务内容及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APP预警管理模块 | 预警数据采集 | 1、通过ftp方式，与省平台预警数据接口对接，实现全量省平台下发APP预警数据的自动化采集，按照接口标准进行数据文件获取、解析入库。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据清洗补全 | 1、通过本地大数据接口，根据APP预警数据中预警人员的手机号或身份证号，清洗补全其户籍、身份、住所等信息。 |  |  |
|  |  |  | 2、针对清洗失败的紧急高危类预警数据，支持在平台侧进行人工补全其所属单位、地址等信息。 |  |  |
|  |  | 数据去重下发 | 1、支持按照预警编号去重，重复数据不进行重复下发。 |  |  |
|  |  |  | 2、支持按照大数据、人工清洗结果进行下发，清洗成功下发时按照大数据清洗位置进行下发，人工补全的则直接定向下发，下级单位可在线查看下发给自身单位的预警数据，系统支持单独的页面展示下发待签收处理数据列表，列表项需展示使用的APP、人员手机号、身份证、预警时间等。 |  |  |
|  |  |  | 3、支持预警数据下发后对受理单位指定人员进行短信提醒。 |  |  |
|  |  | 数据签收反馈 | 1、支持下级单位查看到下发的预警数据后，可在线进行签收，按照上级要求的反馈字段内容进行信息填写、附件上传后，完成数据反馈。 |  |  |
|  |  |  | ▲2、系统反馈完成后，需通过接口或其他方式向省平台自动发起反馈，如果反馈失败需要进行提醒。(提供系统功能承诺函并加盖供应商公章) |  |  |
|  |  |  | 3、支持预警数据临近反馈超期时对受理单位指定人员进行短信提醒。 |  |  |
|  |  | 数据移交审核 | 1、非本单位数据支持用户在线发起移交，可移交给市内其他单位或市外，由上级单位或目标移交单位在线审核后完成移交，审核驳回则还是回到原单位。 |  |  |
|  |  |  | 2、支持自定义可移交周期，超过此周期无法进行移交，跳过夜间22:30至8:00。 |  |  |
|  |  | 数据查看统计 | 支持按照预警数据的处置状态分页展示，包括全量数据、待签收处理数据、移交审核数据、已反馈数据，可在相关页面按照预警对象手机号、身份证、使用APP、预警时间等进行筛选统计或导出明细预警、处理数据。 |  |  |
| 2 | 资金预警管理改造模块 | 数据核减管理 | 支持在线导入数据核减数据明细表，可直接按照预警编号、预警账号、预警对象身份证、下发时间、处理单位、状态等进行检索、导出。 | 1 | 项 |
|  |  | 提醒短信功能 | 支持预警数据下发后及即将超期时对受理单位指定人员进行短信提醒。 |  |  |
|  |  | 新增回访功能 | 支持对预警反馈超过一周的数据进行回访提醒，用户可在线查看自身及下级部门相关待回访数据，并在线标记回访结果（是否再次转账等），上级单位可在详情页面查看全量回访记录明细。 |  |  |
| 3 | 接警处置模块 | 接警话务改造 | 1、支持根据提示选择具体申诉类型【银行支付类、手机通讯类、网址/APP类】，选择银行支付类如果是银行卡则直接按键输入保存，其他支付账号则提醒其发送到邮箱, 后同步短信发送通知及邮箱地址； | 1 | 项 |
|  |  |  | 2、支持输入申诉编号，自动查询后台数据，如果未受理，则提醒【正在核查中，请耐心等待】；无效受理，则提醒【根据国家法律规定，本平台只受理账号本人的申诉，您输入的身份证号码与申诉账号不一致，请重新申诉】；已受理，提醒【您的申诉处理结果稍后通过短信方式告知，请留意查看。】后同步短信发送通知。 |  |  |
|  |  |  | 3、支持人员拨打96110后根据语音路由，按键选择进度查询，按键录入申诉编号后，自动查询进度并告知申诉人。 |  |  |
|  |  |  | 4、支持人员拨打96110后根据语音路由，按键选择进度查询，按键录入申诉编号后，自动查询进度并告知申诉人。 |  |  |
|  |  | 申诉管理 | 1、支持在线查看全量申诉数据明细，展示内容项包括申诉类型、账号类型、申诉账号、申诉编号、身份证、手机号码、申诉处理状态、申诉时间、处理类型等； |  |  |
|  |  |  | 2、自动采集呼叫系统侧记录的最新申诉数据，按照申诉类型【银行支付类、手机通讯类、网址/APP类】进行标记； |  |  |
|  |  |  | 3、支持市局查看过申诉请求后，在线转交给下级区县分局处理，同时也支持各区县转交给其他区县分局，指派移交时需要标记对应处理意见； |  |  |
|  |  |  | 4、支持市局或分局进行数据受理或驳回； |  |  |
|  |  |  | 5、支持在线查看审核线索在平台侧全量的受理、移交、驳回历史； |  |  |
|  |  |  | 6、支持在数据转交时，自动发送提醒短信至对应部门联系人； |  |  |
|  |  |  | 7、支持在数据受理/驳回时，自动发送短信提醒申诉人处置结果。 |  |  |
| 4 | 案件管理模块 | 涉案资金返还 | ▲1、支持派出所或分局单位通过web网页在线发起线上资金返还流程。(提供系统功能承诺函并加盖供应商公章) | 1 | 项 |
|  |  |  | 2、支持按照关联的审批流程对资金返还申请进行审批，对审批不通过数据需要驳回至提交人重新提交申请，审核通过的进入下一步或完成所有审核； |  |  |
|  |  |  | 3、支持审批通过的申请数据，按照县分局及派出所不同的表单模版生成相对应的申请表、决定书、通知书、报告书、资金流、情况说明，并且在每一张表单上附上对应的领导签字以及对应单位的签章。 |  |  |
|  |  |  | 4、支持在流程中/流程结束上传多个PDF文件，用于保存资金返还数据申请表的补充文件。 |  |  |
|  |  |  | 5、支持将生成的文书和上传的PDF文件合并下载。 |  |  |
|  |  |  | 6、支持自定义审批流程，通过角色、顺序进行控制，支持在单个流程节点上放置多个角色进行审批，全都通过才进下一个流程。 |  |  |
|  |  |  | 7、支持自定义配置文书中的市局、支队、分局、法制、派出所签章，后期生成文书时直接按照配置生效。 |  |  |
| 5 | 智能资金查控模块 | 智能止付 | 1、支持通过对接或人工导入的方式，自动获取全量需止付卡的基本信息。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 2、支持自动根据采集到的需止付卡号获取其所属银行，并按照配置的模板生成相应的止付函件、止付事由等必要提交内容。 |  |  |
|  |  |  | 3、识别到有新的止付内容时，机器人自动根据配置好的账号登录国反平台，将已补全的要素信息、文件等，按照国反止付页面要求，进行自动提交，同时会自动收集提交、止付反馈结果，在业务平台侧进行更新管理。如果存在账户需要进行全账户止付，则会自动根据配置要求，查询其名下指定三方、银行的全账户进行连续止付。 |  |  |
|  |  |  | 4、支持机器人自动根据配置好的账号登录国反平台,定期扫描是否存在新的止付请求需要审核，有的话就对自身单位全量待审核数据进行审核。 |  |  |
|  |  |  | ▲5、支持自动采集止付到期时间。并根据到期时间来自动进行连续性止付。(提供系统功能承诺函并加盖供应商公章) |  |  |
|  |  |  | 6、支持止付时间到期后自动进行止付。 |  |  |
|  |  |  | 7、支持查看全量提交的止付记录及止付详情，止付记录分为全部、当前待止付、止付失败及全账户查询失败的，全部页面可查看具体的止付详情，当前待止付可查看当前等待止付的队列，止付失败页面支持一键批量重新提交，全账户查询失败可查看自动全账户查询失败的数据可一键批量重提。 |  |  |
|  |  | 流水及主体全账户查询 | ▲1、支持在线新增单个或批量银行卡流水、第三方流水查询任务，录入查询要素：案件编号、主体类型、查询账卡号、所属银行/机构、流水起止时间、查询事由等，自动提交任务至相关查询单位机器人进行请求提交、结果收集，支持在线查看、检索、导出全量查询记录和流水明细。(提供系统功能承诺函并加盖供应商公章) |  |  |
|  |  |  | 2、支持在线新增流水号查询，输入案件编号、流水类型、查询流水号、第三方机构、交易时间、查询事由等，自动提交任务至相关查询单位机器人进行请求提交、结果收集，支持在线查看、检索全量查询记录和主体详情。 |  |  |
|  |  |  | ▲3、支持在线新增单个或批量银行卡/第三方主体查询，输入案件编号、主体类型、查询账卡号、所属银行/机构、查询事由，自动提交任务至相关查询单位机器人进行请求提交、结果收集，支持在线查看、检索全量查询记录和主体详情。(提供系统功能承诺函并加盖供应商公章) |  |  |
|  |  |  | ▲4、支持在线新增单个或批量银行卡/第三方全账户查询，输入案件编号、主体类型、查询账卡号、所属银行/机构、查询事由，自动提交任务至相关查询单位机器人进行请求提交、结果收集，支持在线查看、检索全量查询记录和全账户详情。(提供系统功能承诺函并加盖供应商公章) |  |  |
|  |  |  | 5、支持相关单位提交的查询请求，失败的情况下则自动在平台提醒展示，可人工进入失败列表页面手动选择自动再次提交。 |  |  |
|  |  | 涉案账户一键冻结 | 1、支持在线新增银行卡/第三方冻结请求，录入主体类型、案件编号、冻结账户、所属银行/机构、冻结方式、冻结金额、冻结事由，自动提交任务至相关单位机器人进行请求提交、结果收集，支持在线查看、检索全量冻结记录和主体详情。 |  |  |
|  |  |  | 2、支持配置冻结白名单，白名单中的账户在提交冻结时候自动过滤。 |  |  |
|  |  |  | ▲3、支持在线配置各单位自有冻结文书中的固有内容，包括领导批示签名、领导批示盖章、办案单位意见签名、办案单位意见盖章、承办单位、承办人、单位简称等，配置完成后自动根据录入内容生成对应部门的冻结通知书、报告书。(提供系统功能承诺函并加盖供应商公章) |  |  |
|  |  |  | 4、支持相关单位提交的冻结请求，失败的情况下则自动在平台提醒展示，可人工进入失败列表页面手动选择自动再次提交。 |  |  |
|  |  |  | 5、支持自定义续冻提醒周期，对临近到期的冻结账户进行提醒，支持其在线一键续冻。 |  |  |
|  |  | 智能资金研判 | 1、支持机器人自动采集部平台案件信息或手动新增案件。 |  |  |
|  |  |  | 2、支持对案件详情查看、二次编辑研判确认，并可根据实际情况直接对受理案件进行资金研判。 |  |  |
|  |  |  | 3、支持自动查询相关涉诈卡案发周期流水明细，研判下级涉案账户及本级账户剩余可返还金额。 |  |  |
|  |  |  | 4、支持在完成所有研判分析工作后一键导出金流图。 |  |  |
|  |  |  | 5、支持在线统计分析全量流水中涉及的IP、MAC信息。 |  |  |
|  |  |  | ▲6.支持后台静默方式提交止付，不占用民警证书及电脑（提供系统功能承诺函并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  |  | ▲7.支持不同部门通过web网页登陆的方式查看相关止付、查询记录（提供系统功能承诺函并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  | 成效统计 | 1、支持直观查看累计和当日止付完成情况，涵盖导入/采集卡、全账户卡、止付提交量、止付成功数、待止付数等； |  |  |
|  |  |  | 2、支持查看当前全量止付记录中涉及的数量前十银行机构； |  |  |
|  |  |  | 3、支持查看近七日数据止付情况； |  |  |

2、服务预期目标

2.1支持各区县分局用户登陆并发，具体并发数以实际需求为准，平台响应时间3s以内，信息上传；

2.2APP预警数据接收，定时抽取数据，数据获取时限不超过1小时；

2.3预警平台下发预警的正确率≥90%；

2.4各种统计分析复杂事物处理≤30秒。

- 三、人员配备要求

本项目拟派项目团队成员不低于 6 名，含项目负责人 1 名、技术负责人 1 名。

项目负责人，具有计算机相关专业知识，具备项目管理方面所需的能力、组织能力和大局观。配合采购方交办的各项任务并分配，负责确定所有设备的到货地点、验货接收工作，负责与其它相关业务作业的交流，负责组内业务人员的日常工作安排等工作。

技术负责人，掌握计算机专业基础理论知识和专业技术知识，具备系统设计及维护相关能力，具有相关网络技术认证。负责组织项目部有关人员结合项目的实际情况，识别并解决生产、服务等活动中存在的技术难点。

项目团队成员能够组织项目实施和具备管理能力，对项目软件的进度和质量等进行管理，并能根据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到既定的项目目标。

- 四、服务期限与项目进度安排

1、服务期限：合同签订后90天内达到项目终验要求，自项目初验合格之日起提供一年保障服务。

2、进度安排：合同签订后30天内达到项目初验要求，合同签订后90天内达到项目终验要求。自合同签订之日后 30 个工作日内完成交付，交付完成后成交供应商应在 2 周内向采购人申请初步验收。初步验收合格后，项目进入试运行阶段，试运行周期为30天，试运行期满后，成交供应商应在2周内向采购人申请最终验收。通过初验合格后，提供一年保障服务。

- 五、服务标准

《系统与软件工程 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）；

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-1988）；

《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）；

《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》（GB/T 11457-2006）；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999)；

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

- 六、项目要求

1.本项目主要工作包含软件部署调试，网络调试，与采购人的沟通协调，运行保障期的技术服务等。

2.本项目涉及到相关系统的设计、安装、调试及维护，相关项目组成员需要具备相关能力，以保证项目实施、系统规划质量及解决系统的突发事件，包括系统出故障之后的维修工作。

3.现场进行安装调试，直至验收合格，验收时配合采购单位做好验收工作。

4.完成本项目总体技术要求，包括但不限于整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，与用户现有系统的兼容性，设计原则、技术路线、总体架构、系统性能设计、系统可拓展性设计、系统安全保障设计等。

5.完成本项目的实施要求，针对本项目的具体特点，制定切实可行的进度控制方案。在确保项目质量的基础上，合理安排项目进度，以各项技术、管理措施为手段，进行项目实施过程的动态控制。

6.完成本项目的服务要求，供应商须具有完备的服务体系、服务内容，快速的响应时间，完善的故障处理流程，为本平台的平稳运行提供专业保障人员等。

7.完成本项目的保障要求，供应商应制定应急保障方案。应急事件发生后，首先要诊断并排除突发事件，尽快使系统恢复正常运转。其次要尽可能降低灾害对系统造成的破坏，并为采购人提供准确的分析统计报告和有价值的建议。

- 七、保障服务要求

1.服务内容

提供本项目系统保障服务1年，保障期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。保障期内，负责系统的安装、运行、维护和升级服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护、技术支持工作，出现故障立即响应处理，对平台运行进行月、季度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。

2.服务要求

提供7*24小时技术支持服务，运行中出现故障应及时处理，并上报用户。

- 八、培训要求

1.培训要求

配套完善的培训计划，制定详细的培训教材(使用手册)和培训课程，提供现场培训、集中培训。提供培训所需要的文字资料和讲义等所有资料必须是中文书写。

2.培训内容

现场培训：对系统操作员和系统维护人员就有关系统操作、使用和维护等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的日常维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练地独立操作。现场培训不少于 2 次、每次不少于 3 人次。

集中培训：针对项目中所涉及的内容，提供不少于 2 次，每次不少于 5 人次的专门集中培训。

- 九、知识产权归属和处理方式

1.供应商应保证采购人在使用、接受本项目中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由成交供应商负全部责任。

2.在本项目签订合同前已存在的著作权及其他知识产权应属在本项目签订合同前拥有该等权利的一方所有。任何一方均不可凭借本项目取得另一方所拥有的著作权、专利、商业秘密、商标或任何其他知识产权。在本项目签订合同之后至服务期止，因该项目取得的著作权、专利等归采购人所有。

- 十、考核标准及考核办法

在试运行期间内，成交供应商根据采购人的要求开展工作，采购人对运行维护期间工作进行考核，考核结果作为项目终验的依据。

1.服务期内若平台软件发生故障，影响本系统应用，超过24 小时未解决的，每次扣1000元；故障影响重要业务系统应用，超过24 小时未解决的，每次扣2000 元。

2.因成交供应商原因导致数据泄露事故的每发生一次扣1 万元，相关事故造成重大影响及损失的，成交供应商承担全部责任并赔偿损失。

- 十一、履约验收

1.项目验收：软件部署后，采购人根据磋商文件、响应文件、合同及相关的国家标准、行业标准、规范等要求进行功能、性能、指标的履约情况进行进场验收确认；项目所有软件部署调试全部建成，成交供应商提交有关技术文件、资料、培训文档等，采购人进行项目初验。如初验不能通过，成交供应商应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至达到项目预期效果。初验通过并试运行30 天，由采购人根据相关规定提交上级主管部门开展项目竣工验收。

2.验收标准：符合相关国家标准和行业标准的规定；符合本项目合同及磋商文件、响应文件中规定的各项标准和要求。

3.本项目合同内容任一项验收不合格的，成交供应商应负责在采购人限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

4.采购人所有验收意见将以书面形式做出并加盖采购人单位公章，因此除非采购人书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于甲方对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表采购人已验收合格。

5.项目验收时成交供应商需提交相关资料；成交供应商应接受公安内部审计部门延伸审计；违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。

- 十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

项目初步验收合格后支付至合同总金额的 30%，系统试运行完成并终验合格后支付至审定金额的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十三、报价要求

1.报价币种为人民币，响应报价不能超过预算金额。

2.响应报价须包含但不限于软件系统开发、设备运行能耗费人员、标准附件、专用工具、调试、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

3.供应商应对所投项目的全部内容进行报价，完成磋商文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。响应报价中包含平台调试、适配等费用，不再额外收取相关费用。

- 十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10分

（2）技术分（61分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术指标相应 (27分) | 供应商针对第四章采购需求二、服务技术要求：2.服务范围所述内容逐条响应，基准分27分，标注▲的指标每有一条负偏离（未响应）扣3分，扣完为止。 响应文件中详细填写技术要求响应及偏离表并加盖供应商公章，须逐条明确响应，否则不得分。标注▲的指标提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟，未提供视为负偏离。 请供应商如实进行响应，如若成交，服务期限内不能实现所响应的功能要求，视为虚假响应，将承担一切不利后果。 |
| 组织实施方案 （6分） | 响应文件提供组织实施方案，方案包括但不限于组织机构、工作进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等内容： 方案内容包含上述内容，组织机构完善、工作进度安排合理、管理和协调方法切实可行的得 6 分； 方案内容包含上述内容，组织机构比较完善、工作进度安排比较合理、管理和协调方法可行性较强的得5分； 方案内容有缺项，工作进度安排合理性一般、管理和协调方法可行性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 整体设计方案 （5分） | 响应文件提供整体设计方案，方案包括但不限于软件开发、系统设计、调试调优的思路和要点等内容： 方案内容包含上述内容，软件开发完善、系统设计优于采购需求的得 5 分； 方案内容包含上述内容，软件开发比较完善、系统设计满足采购需求的得4分； 方案内容有缺项，软件开发基本完善、系统设计基本满足采购需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务质量保证方案 （5 分） | 响应文件提供服务质量保证方案，方案包括但不限于质量保证目标、质量保证机构、质量管理制度、质量管理措施等内容： 方案内容全面完整，质量保证目标明确、质量保证机构设置合理、质量管理制度完善、质量管理措施可操作性强的得 5 分； 方案内容比较完整，质量保证目标比较明确、质量保证机构设置比较合理、质量管理制度比较完善、质量管理措施可操作性较强的得4分； 方案内容简单，质量保证机构设置合理性一般、质量管理措施可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急保障方案 （6分） | 响应文件提供应急保障方案，方案包括但不限于故障分级标准、故障解决时限标准、应急措施等内容： 方案完善全面，故障分级标准科学合理、故障解决时限标准完善、应急措施可操作性强得6分； 方案比较完善，故障分级标准比较合理、故障解决时限标准比较完善、应急措施可操作性较强得5分； 方案简单粗糙，故障分级标准合理性一般、应急措施可操作性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 保障服务方案 （6分） | 响应文件提供保障服务方案，方案包括但不限于保障服务组织架构、服务响应、技术升级服务、维护服务措施等内容： 方案内容完整，组织架构完善、服务响应及时、服务措施针对性强的得6分； 方案内容比较完整，组织架构比较完善、服务响应比较及时、服务措施针对性较强的得5分； 方案内容简单粗糙，组织架构一般、服务响应缓慢、服务措施针对性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 响应文件提供培训方案，方案包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等内容： 方案内容详尽完善，培训计划安排合理性强、培训内容全面、培训方式切实可行的得6分； 方案内容比较完善，培训计划安排较合理、培训内容比较全面、培训方式可行性较强的得5分； 方案内容简单粗糙，培训计划安排合理性一般、培训内容单一、培训方式可行性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（29分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 履约能力 （3分） | 1、供应商具有质量体系认证证书的得1分； 2、供应商具有信息安全管理体系认证证书的得1分； 3、供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 上述 1-3 项响应文件中需提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 项目团队成员 （14分） | 1、拟派项目负责人具有 CISP 证书、信息系统项目管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书、ITSS服务项目经理证书的，每有一个得 1 分，本项最高得4分。 2、拟派技术负责人具有通信专业技术人员职业资格（中级及以上）、网络工程师证书、信息系统项目管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务工程师证书的，每有一个得 1 分，本项最高得4分。 3、拟派项目团队成员（不包含项目负责人、技术负责人）中具有高级工程师（电子信息）、信息系统项目管理师、信息安全工程师、软件设计师，每有一类证书得2分，一人多证不重复得分，本项最高得 6 分。 上述1-3项响应文件中提供有效相关证书扫描件及2024年9月至今任意1个月由供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 业绩 （12分） | 自2021年1月1日（含）以来，供应商具有类似系统或平台开发类项目业绩的，每提供一个得4分，最高得12分。 （响应文件中提供合同扫描件并加盖供应商公章，时间、标的内容以合同为准）。 |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、磋商响应函

磋商响应函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十三、分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标（响应）方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标（响应）供应商的身份参加本项目的响应。若成交，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如成交，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就成交项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

3．分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向供应商1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2．分包意向供应商2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如成交，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年月日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年月日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章磋商邀请资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，参与政府采购活动的供应商提供对应的《中小企业声明函》证明材料。

4.适宜分包部分详见项目需求。

- 十四、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十五、分项报价表

分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项合计价 | 专门面向小微企业部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APP预警管理模块 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 2 | 资金预警管理改造模块 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 3 | 接警处置模块 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 4 | 案件管理模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能资金查控模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

请供应商按照要求填写，如分项报价表中经计算得出的比例与分包协议中所填写的比例不一致，供应商将承担一切不利后果。本项目不接受转包。

- 十六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十九、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。