公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0002

项目名称：无锡市不动产登记信息管理平台

（扩续建2024）

采 购 人：无锡市自然资源和规划局

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二五年一月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

- 第一章  投标邀请

受无锡市自然资源和规划局的委托，无锡市公共资源交易中心就无锡市不动产登记信息管理平台（扩续建2024）（JSZC-320200-JZCG-G2025-0002）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市不动产登记信息管理平台（扩续建2024）采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年2月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0002

2.项目名称：无锡市不动产登记信息管理平台（扩续建2024）

3.项目预算金额：404.85万元

4.项目最高限价：404.85万元

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年2月19日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市自然资源和规划局

地    址：无锡市文华路199-1801

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：邓勇伟；电话：0510-82708265

采购人质疑受理联系人：邓勇伟；电话：0510-82708265

交易中心项目联系人：吴丹；电话：0510-81827750

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

无锡市不动产登记信息管理平台（扩续建2024）项目主要建设任务分为硬件购置、软件开发、网络安全服务和密码服务设备租赁几项工作。

- 一、硬件购置

- （一）总体要求

系统正式运行前，提供500套智能密码钥匙，为不动产登记系统提供密码服务，提升登录安全级别。

- （二）硬件参数

智能密码钥匙（内含数字证书）：

USB总线供电，无需额外电源；工作环境温度-10～55℃；数据存储时间≥10年；可擦写次数≥10万次。生成SM2密钥对189ms、SM2签名28ms、SM2验签50ms、SM2加密8,489bps、SM2解密21,655bps、SM4加解密110,080bps、SM3杂凑281,822bps。

- 二、软件开发

无锡市不动产登记信息管理平台（扩续建2024）项目软件开发建设任务主要分为七个方面：不动产登记信息管理平台与政务服务系统整合对接；不动产登记数据一致性比对及数据质量提升；不动产登记智能化建设；不动产登记平台功能优化改造；全市统一不动产登记平台建设；不动产数据分析评价系统开发；不动产信息安全保障改造。

| 序号 | 子系统名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| （一）不动产登记信息管理平台与政务服务系统整合对接 | 1.苏服码对接系统 | （1）通过“苏服码”扫描，录入申请人的身份信息功能。 |
|  |  | （2）通过“苏服码”扫描，自动获取证照功能。 |
|  |  | （3）证照本地留存与业务附件管理功能。 |
|  |  | （4）证照留存区分数据来源，将证照存储到Minio上。 |
|  |  | （5）全业务流程接入苏服码。 |
|  | 2.电子证照接入不动产登记平台 | （1）支持身份证读卡获取加注件。 |
|  |  | （2）通过读卡硬件读取到的身份证信息，将信息传递到后端服务处理，后端服务将获取到的文件处理后，将文件信息回馈给前端。 |
|  |  | （3）登记平台服务将身份证信息接口标识等信息组织后进行SM3国密加密处理，请求一体化获取居民身份证电子证照加注件服务，一体化服务返回对应的ofd文件。 |
|  |  | （4）支持网络身份证二维码获取加注件。 |
|  |  | （5）通过扫描设备获取二维码信息，该二维码信息与其他信息加密后请求一体化获取居民身份证电子证照加注件服务，一体化服务返回ofd文件。 |
|  |  | （6）支持文件存储与业务信息关联。 |
|  |  | （7）文件信息返回至登记平台前端，前端服务调用kkfile服务，对文件进行展示预览。 |
|  |  | （8）支持政务服务码获取加注件。 |
|  |  | （9）通过扫描设备获取身份码信息，该身份码信息与其他信息加密后请求一体化获取居民身份证电子证照加注件服务，一体化服务返回ofd文件。 |
|  |  | （10）登记平台后端服务将文件上传minio存储系统，将上传后的文件信息和业务件信息进行关联；文件信息返回至登记平台前端，前端服务调用kkfile服务，对文件进行展示预览。 |
| （二）不动产登记数据一致性比对及数据质量提升 | 1.数据一致性比对系统 | （1）数据报文生成功能。 |
|  |  | （2）数据报文查询查看功能。 |
|  |  | （3）报文检查功能。 |
|  |  | （4）反馈报文日志定位功能。 |
|  |  | （5）检索校验报文功能。 |
|  |  | （6）校验结果展示功能。 |
|  |  | （7）在线修正与补报功能。 |
|  |  | （8）问题报文统计功能。 |
|  |  | （9）汇交数据监管功能。 |
|  |  | （10）支持台账内容展示按照登簿时间倒序排序。 |
|  |  | （11）台账默认展示内容。 |
|  |  | （12）报文状态更新说明。 |
|  |  | （13）业务数量比对与记录。 |
|  |  | （14）当日上报结果记录功能。 |
|  |  | （15）支持按照上报时间、上报状态筛选。 |
|  |  | （16）台账列表按照行政区划正序排序、上报时间倒序排序。 |
|  |  | （17）业务详单比对功能。 |
|  |  | （18）比对上报详单功能。 |
|  |  | （19）日常增量数据比对销账功能。 |
|  |  | （20）调用登簿日志接口，向部上传登簿日志信息。 |
|  |  | （21）升级不动产登记接入系统，将差异详单表和失败报文详单发送到省厅前置机。 |
|  |  | （22）定时取回详单功能。 |
|  |  | （23）数量比对，比对登簿日志记载的登簿量、上报量和部接收入库的数据量。 |
|  |  | （24）详单比对，比对登簿日志记载的登簿详单、上报详单和部接收入库的数据详单。 |
|  |  | （25）增量比对差异详单数据重新上报与销账，增量比对差异详单数据重新上报与销账，包含功能界面。 |
|  |  | （26）差异数据重新上报与销账功能。 |
|  |  | （27）登簿日志上报，市级系统登簿量上报，接收县级上传的登簿量日志报文，解析入库后，汇总县区和市直属辖区的登簿数据，按行政区和登记类型，重新生成新的登簿日志报文上报至省级系统。 |
|  |  | （28）补报销账功能。 |
|  |  | （29）重报补报销账功能。 |
|  |  | （30）定期全量数据对比功能。 |
|  |  | （31）案例迁移脚本迁移至临时表中。 |
|  |  | （32）转库结果检查。 |
|  |  | （33）明细库转mdb数据包。 |
|  |  | （34）将数据包以区县代码+日期时间流水号的命名规则，上传至前置机。 |
|  |  | （35）全量统计上报。定期统计上报省级平台。 |
|  |  | （36）差异数据补报。 |
|  |  | （37）差异详单下载解析，支持操作中的重新推送。 |
|  | 2.不动产登记数据接入检测 | （1）基于不动产登记信息管理平台，新增不动产登记数据接入监测模块。 |
|  |  | （2）对日常的数据接入情况、数据一致性对比等情况进行综合分析、可视化展示。 |
|  |  | （3）具备数据接入和一致性对比分析功能，对数据接入失败和数据不一致情况进行分析，展示分析结果。 |
|  |  | （4）提供按照不同时段查询接入情况和增量数据对比情况的功能模块。 |
|  |  | （5）将不动产登记数据接入监测数据同步推送至智能化试点项目综合分析模块进行数据可视化展示。 |
| （三）不动产登记智能化建设 | 1.排队叫号系统智能化改造 | （1）取号功能模块。 |
|  |  | （2）叫号功能模块。 |
|  |  | （3）显示提醒功能模块。 |
|  |  | （4）服务端、后台管理报表模块。 |
|  |  | （5）排队进度提醒、扫描智能引导一体机上的二维码查看办事指南。 |
|  |  | （6）系统接口建设。 |
|  | 2.智能信息通知 | （1）基于微信公众号通知功能，实现微信公众号向权利人（申请人）推送办件进度信息提醒页面展示功能。 |
|  |  | （2）网申业务退回通知银行代理人：互联网+微信公众号向银行代理人推送信息提醒。 |
|  |  | （3）不动产缴费通知提醒。 |
|  |  | （4）不动产登记平台站内信模块。 |
|  | 3.在线智能导服 | 线上个人之间抵押业务，各个环节提供丰富的智能引导、智能辅助，提供业务视频导办服务。 |
|  | 4.掌上移动支付 | 通过在线缴费功能业务号查询出所需缴款的业务信息、缴费信息，并实现微信支付、数字人民币支付。 |
|  | 5.OCR智能比对 | （1）识别不动产抵押合同中关键字信息与业务件信息对比，比对信息包括：不动产抵押权人、不动产抵押人、坐落、面积、抵押金额。 |
|  |  | （2）比对项目全量显示，针对不同项进行高亮显示；以常用文字识别方案《百度IOCR通用文字识别》服务以实现此功能。 |
|  | 6.辅助审核 | （1）上市年限智能提醒。 |
|  |  | （2）住宅未满二年提醒。 |
|  |  | （3）征地拆迁安置房、经济适用房未满五年的不得转让、抵押。 |
|  |  | （4）公益类的教育医疗设施用房不得抵押。 |
|  |  | （5）宅基地房屋不得进行抵押。 |
|  |  | （6）非公证继承、车位首次登记等在公告期内不能登簿。 |
|  |  | （7）交易价格自动获取。 |
|  |  | （8）终止日期和用途、权利性质逻辑性智能提醒。 |
|  |  | （9）不动产抵押、查封推送交易。 |
|  |  | （10）存量房转移中的安置房、经适房上市业务智能提醒。 |
|  |  | （11）身份证信息智能比对。 |
|  |  | （12）不动产信息智能比对（现状、历史信息）。 |
|  |  | （13）出让金比对提醒。 |
|  |  | （14）交易楼盘表信息嵌入登记平台。 |
|  |  | （15）查封、抵押业务智能判断推送交易。 |
|  |  | （16）不予受理、登记、查询模块增加限制。 |
|  | 7.智能公告 | （1）自动发布的公告类型可配置。 |
|  |  | （2）公告发布账号可配置。 |
|  | 8.智能任务分配 | （1）根据“云审核”推进情况，动态实现各类审核业务的随机平均分配。 |
|  |  | （2）业务智能派件。 |
|  |  | （3）在岗状态管理。 |
|  |  | （4）查询统计分析。 |
|  | 9.智能监管监测 | （1）查询留痕。 |
|  |  | （2）查询量与业务办理量的比对分析。 |
|  |  | （3）查询量预警提醒。 |
|  | 10.不动产质检管理系统 | （1）自动派件质检。 |
|  |  | （2）设置定时任务，拟定每天早晨九点将前一天的待督查的业务自动随机、平均派送到有线上质检权限的质检人员名下。 |
|  |  | （3）拥有查看总台账权限的各个区的质检组长，可以在督查模块质检记录台账页面，查看到分配给本区质检人员质检的全部清单。 |
|  |  | （4）针对人员临时请假的，质检组长有权限在质检记录台账那边，将请假人员名下所有质检待办件一键转发给其他人员。 |
|  |  | （5）针对人员提前请假的，质检组长有权限将请假人员从质检人员名单中签退，这样第二天质检任务随机派件就不再派送到请假人员名下。 |
|  |  | （6）人工取件质检。 |
|  |  | （7）质检记录留痕。 |
|  |  | （8）登记簿展示质检记录。 |
|  |  | （9）受理部质检：随机抽取不动产变更业务、转换补证业务，形成待质检清单。 |
|  |  | （10）受理部－查解封（属地）：随机抽取本部门登簿的50%的查解封业务清单、100%的查封登记（在建工程）业务清单、100%的预售合同查封（预查封）业务清单，形成质检清单。 |
|  |  | （11）受理部－窗口查询证明（属地）：根据窗口查询后台记录的日志，抽取本部门人员查询的10%的查询证明清单，形成质检清单。 |
|  |  | （12）审核部质检：审核部一线上（全市互查）：随机抽取全市前一天登簿的线上业务（包括网申、银行直连、集成平台）的10%作为待质检清单，将这部分待质检清单再分成六份，作为每个区的质检清单。 |
|  |  | （13）审核部－复杂业务（属地）：抽取前一天本部门登簿的全部的复杂业务作为质检清单。 |
|  |  | （14）审核部－普通业务（属地）：抽取本部门登簿的除线上业务和复杂业务以外的普通业务的10%作为质检清单。 |
|  |  | （15）综合部质检：根据查询条件检索出明确的查询结果，作为质检清单。 |
|  |  | （16）档案部质检：按照不动产登记资料移交规定设计超过10个工作日未有后置扫描件的业务统计功能（工作日限制可配置），并且支持查询结果导出表格。 |
|  | 11.贷后管理模块 | （1）贷后变化情况推送服务。 |
|  |  | （2）贷后抵押情况查询。 |
|  |  | （3）贷后限制情况查询。 |
|  |  | （4）贷后未预转现情况查询。 |
|  |  | （5）贷后居住权情况查询。 |
|  |  | （6）电子证照推送银行。 |
|  |  | （7）抵押注销信息推送银行。 |
|  | 12.外网业务推送登记平台中间库模式 | 开发分配业务的中间库，在节假日和非工作时间，分配业务先统一进入中间库，等到工作日或者上班时间，自动给任务最少的工作人员优先分配任务。 |
|  | 13.以人查房授权查询 | 以人查房授权查询：各单位或银行通过直连程序调用以人查房相关功能时，直连程序要求需要提供被查询人授权信息方可查询，被查询人可通过灵锡App进行注册，注册后新增相关授权信息。 |
|  | 14.共享应用扩建 | （1）司法厅的公证书信息共享接口嵌入式应用。 |
|  |  | （2）窗口查询系统流程化改造。 |
|  |  | （3）对外出具不动产自助查询证明接口改造。 |
|  |  | （4）对外出具不动产资料接口改造。 |
|  |  | （5）查询申请资料的签字需要集成签名板功能。 |
|  |  | （6）对外出具的各类查询证明需要加电子签章。 |
|  | 15.经适房、安置房出让金功能 | （1）经适房、安置房出让金功能。 |
|  |  | （2）出让金标准维护。 |
|  | 16.林权各类功能扩展 | 林权各类功能扩展。 |
|  | 17.领导办件短信提醒 | 领导办件短信提醒开发。 |
|  | 18.证书邮寄功能 | 证书邮寄功能开发。 |
|  | 19.土地小证档案功能 | （1）土地小证档案功能：根据档案类型的不同，支持录入相应内容信息。 |
|  |  | （2）单个上传：选择档案类型，上传本地文件。 |
|  |  | （3）存量数据迁移。 |
|  |  | （4）为便于土地小证数据的管理，开发土地小证数据的上传、查询展示等功能，对小证进行管理。 |
|  | 20.图形属性一体化管理功能 | 图形属性一体化管理功能开发。 |
|  | 21.严格限制重要字段的修改 | 严格限制重要字段的修改。 |
|  | 22.批量维护功能 | 批量维护功能开发。 |
| （四）不动产登记平台功能优化改造 | 1.扫码及短信登录 | （1）开发网申平台、登记平台登录页面二维码展示功能。 |
|  |  | （2）开发网申平台、登记平台登录页面短信获取功能。 |
|  |  | （3）互联网+不动产微信公众号改造：不动产登记平台、网申平台展示二维码，不动产微信公众号扫码登录系统。 |
|  |  | （4）用户管理绑定：构建不动产登记平台、网申平台、微信公众号用户间的关系绑定，满足扫码登录、短信推送的功能。 |
|  | 2.带押过户 | 开发“带押过户”业务流程：网申平台、登记平台通过开发抵押设立、抵押变更组合业务实现带押过户，业务登簿后系统自动注销抵押变更业务。 |
|  | 3.水电气联合过户 | （1）改造登记平台业务收件信息页面：收件页面增加水电气户号信息，并根据权利人意愿向水电气推送过户信息，作为水、电、气的联合过户依据。 |
|  |  | （2）改造外网业务推送接口：外网业务推送接口增加水电气账号信息用于登记平台审核后向水电气推送业务信息。 |
|  |  | （3）开发水电气过户信息接口：每天定时将已登簿存量转移、房屋首次登记信息，包括业务信息、电子证照、申请书、委托书等信息推送水、电、气三部门，作为过户依据。 |
|  |  | （4）开发水电气业务办件结果通知接口：不动产登记推送过户信息，作为水电气过户依据，并将办件结果反馈给登记中心。 |
|  |  | （5）将住建、税务、登记、水电气办件信息按受理、预算、审核、办结状态分别进行同步。 |
|  | 4.前置收费 | （1）开发非税接口，实现线上平台在线开具缴款书功能。 |
|  |  | （2）开发非税用户查询接口，用于线上平台查询缴款书。 |
|  |  | （3）改造外网业务推送接口，对于未缴费业务系统做拒收处理。 |
|  | 5.预审模块 | （1）建立预审业务的流程配置。 |
|  |  | （2）开发业务办件预审模块：与业务流程相关联，业务人员对国有建设用地使用权出让/划拨转移登记业务进行材料录入，包括申请信息、附件材料等。 |
|  |  | （3）开发办件中心自动审核功能：预审模块来源业务件根据时间规则，实现自动审核功能；与预审模块节点进行关联，自动匹配预审模块节点审核信息； |
|  | 6.敏感字段脱敏展示 | 对外查询页面权利人相关敏感字段进行脱敏展示。 |
|  | 7.集体土地所有权成果更新应用 | （1）集体土地所有权图形、属性数据查询接口。 |
|  |  | （2）集体土地所有权业务数据推送接口。 |
|  |  | （3）集体土地所有权办件状态同步：登记平台将办件结果推送一体化平台。 |
|  | 8.发保交楼项目信息采集与统计 | （1）开发保交楼项目信息采集功能。 |
|  |  | （2）开发保交楼项目信息统计功能。 |
|  | 9.工业用地零收件业务改造 | （1）开发获取一体化平台中用地基本信息接口：与一体化平台对接，获取用地基本信息。 |
|  |  | （2）开发获取一体化平台中用地附件材料接口：与一体化平台对接，获取用地附件材料接口。 |
|  |  | （3）开发获取税务部门完税或减免税凭证接口：与税务对接，获取税务部门完税或减免税凭证信息。 |
|  |  | （4）共享字段的接收、存储和展示：将获取一体化平台中的用地基本信息、用地附件材料以及税务部门的完税或减免税凭证保存到登记平台附件中，并在办件过程中应用展示。 |
| （五）全市统一不动产登记平台建设 | 全市统一不动产登记平台建设 | （1）用户管理功能。 |
|  |  | （2）地区管理功能。 |
|  |  | （3）角色管理功能。 |
|  |  | （4）字典转换配置功能。 |
|  |  | （5）质检规则配置功能。 |
|  |  | （6）质检任务管理功能。 |
|  |  | （7）权籍数据导出功能。 |
|  |  | （8）登记数据导出功能。 |
|  |  | （9）数据分析处理功能。 |
|  |  | （10）质检报告管理功能。 |
| （六）不动产登记数据分析评价系统开发 | 不动产数据分析评价系统 | （1）组织架构管理改造：包括部门、人员新增、删除、修改、密码重置。 |
|  |  | （2）分级授权管理功能：建立市、区管理员，各地管理员能对权限范围内的人员进行权限赋权。 |
|  |  | （3）电子证照改造功能：改造不动产电子证照，江阴、宜兴业务登簿后将生成电子证照所需数据推送省厅电子证照系统，省厅电子证照系统生成电子证照，并提供下载。 |
|  |  | （4）精准查询改造功能：根据下发的查询数据，将查询的结果反馈给省厅。 |
|  |  | （5）不动产数据增量汇交改造功能：主要包括：在建工程抵押、商品首次登记、存量房转移登记、预告登记业务等。 |
| （七）不动产登记信息安全保障改造 | 1.用户登录改造 | （1）增加读取CA密钥功能：在系统中增加读取CA密钥的功能，以加强身份验证和保证系统安全性。 |
|  |  | （2）增加CA密钥与统一用户认证体系对接，实现用户认证。 |
|  |  | （3）对接认证用户平台，实现用户数据互联互通。 |
|  |  | （4）实现数据的增删改并保证数据一致性。 |
|  | 2.数据存储改造 | （1）利用密码机加密敏感数据信息。 |
|  |  | （2）将加密后的数据进行存储，保证数据的完整性和机密性。 |
|  |  | （3）利用密码机解密敏感数据信息。 |
|  |  | （4）将解密后的数据进行读取，并根据用户的角色和权限进行数据筛选和过滤，确保数据的机密性和完整性。 |
|  |  | （5）操作记录保存。 |
|  | 3.日志数据 | （1）利用签名验签服务器对系统日志进行签名保存，实现了日志数据的加密保护。 |
|  |  | （2）通过对系统日志进行加密签名，确保了日志数据的安全性和完整性。 |
|  |  | （3）为了保证日志数据的安全性和完整性，系统修改了原有的日志存储逻辑，并将签名验签后的日志数据存储到对应的服务中。 |
|  |  | （4）通过修改原有的日志存储逻辑，并将签名验签后的日志数据存储到对应的服务中，保障了日志数据的完整性和安全性。 |

- （一）不动产登记信息管理平台与政务服务系统整合对接

按照政务一体化服务平台对接规范，开展不动产登记平台与市政务一体化平台进行系统对接工作，实现政务服务事项、办件数据无缝衔接。

1.“苏服码”接入

按照“应接尽接”的原则，完成不动产登记大厅取叫号设备接入应用“苏服码”，实现扫码取号、扫码自助办事；根据已梳理的“苏服码”办事应用场景，完成窗口不动产登记系统与“苏服码”系统对接，实现对应场景下的扫码办事。

2.身份证电子证照接入

依托全国一体化政务服务平台和网络身份认证基础设施（即身份认证设施），通过网络身份符号、网络身份凭证和居民身份证电子证照在网络身份认证APP的集中统一申领、管理和使用，通过“总对总”模式为全国一体化政务服务平台提供居民身份证电子证照留档存证和信息共享服务。不动产登记系统受理登记业务时，可以通过网络身份认证APP直接调用、扫描网络身份认证二维码或读取实体证件进行身份认证，实现电子证照后台留档存证和信息共享，亦可通过访问苏服办APP，拉取网络身份认证APP授权并获取电子证照加注件，实现电子证照后台留档存证和信息共享，进一步提升政务服务便捷化水平，支撑政务服务标准化、规范化、便利化。

- （二）不动产登记数据一致性比对及数据质量提升

开展无锡市不动产数据一致性比对工作，通过增量、存量数据汇交及一致性检查等信息化手段，提升不动产登记数据质量。建立数据一致性对比机制，查找数据不一致内容，及时完成补报，确保数据的上下一致性。促进不动产登记数据成果质量的提升，为登记数据利用和对外共享夯实基础。

1.数据汇交一致性比对系统建设

按照《江苏省不动产登记数据一致性试点方案》《不动产登记数据库标准》等相关文件要求，按照《不动产登记信息管理基础平台接入技术规范》及扩展说明对无锡市目前的不动产登记信息系统进行功能改造，开发不动产登记数据汇交一致性比对系统，具备定期检查、定期汇交相关功能，包括提取本辖区内变化数据、生成业务报文以及定期汇交结果台账等。提供与省级不动产登记信息平台的接口接入数据服务，按照标准进行数据生成、数据质量校验，与省不动产登记统一接入系统进行对接，确保不动产存量、新增及变化数据能够准确、安全、可靠的实时上传到省级平台。

2.日常增量数据比对及销账

本地一致性比对系统自动下载省级接入平台登簿日志与接入台账对比形成的每日增量差异详单和失败报文详单，并解析入库，人工对差异详单内容进行及时补报，对失败报文详单重新生成报文上报，完成差异详单和失败报文详单的补报销账。

3.定期全量数据比对及销账（每季度）

对不动产客体表和权利表中统计逻辑歧义较少的指标，包括不动产单元号、不动产权证书、证明数量等，定期统计上报省级接入平台，省级平台将与省级建立的全量对比明细库进行对比形成差异详单，本地不动产登记接入系统下载差异详单进行解析入库，将差异数据补报，完成销账。

4.不动产登记数据接入监测

开发不动产登记数据接入监测平台，通过图、表的形式，对日常的接入情况、数据一致性比对情况进行展示。对数据接入和一致性比对情况分析，对数据接入失败和数据不一致情况进行分析，展示分析结果，输出分析报告，方便技术人员及时跟踪解决。

- （三）不动产登记智能化建设

充分利用文字图像识别、大数据、AI智能等技术，推动智能辅助审核，大力推进不动产登记服务由传统登记向智能服务转变。

1.智慧服务大厅建设

（1）排队叫号系统智能化改造

打通排队叫号系统网络环境、完成叫号系统的软件升级，完成排队等候预计时长、到号提醒、大厅发号运转情况（实时展示当日窗口业务总量，等待数量）等在微信端的对外展示；加强与行政审批局“苏服码”的对接，实现无需身份证的扫码取号。

（2）智能消息通知

基于无锡市不动产微信公众号向办事群众提供登记业务受理、审核登簿环节状态变化自动通知功能，支持不动产登记首次、变更、转移、注销、抵押业务，权利人（申请人）通过办件进度信息提醒页面可直接查看业务办理进度详情。

当抵押申请业务不满足办件条件时，银行网申业务被登记中心人员退回银行网申平台后，银行网申平台向银行操作员自动推送退回办件消息，提醒操作员及时办理抵押业务。

（3）在线智能导服

互联网平台上提供的线上个人之间抵押业务，需要在用户业务申报前、申报中、申报后、业务办理后提供丰富的智能引导、智能辅助，提供业务视频导办服务，帮助用户快速了解相关登记政策及业务如何办理。

（4）掌上移动支付

结合数字化人民币支付，实现登记费掌上移动端支付（基于不动产微信公众号实现），进一步拓宽登记费支付途径。不动产微信公众号开发在线缴纳登记费模块；扩展支付渠道，基于数字人民币实现登记费的移动支付。

2.智能辅助审核

（1）OCR智能比对

通过OCR图像识别技术、国家省市相关部门信息及电子证照共享接口、业务系统数据接口等内容，在工作人员审核前，系统自动根据业务类型、业务所需比对的规则以及业务审核要求对用户上传的身份证、户口簿、结（离）婚证、不动产权证书等证照进行OCR识别，提取相关内容（如姓名、证件号码、婚姻关系、不动产权证号、坐落等内容信息）进行比对，比对完成后系统会将审核结果提供给工作人员辅助审核。

（2）身份信息比对

比对当前业务申请人页面信息与上一手业务信息中申请人页面中信息，针对房屋首次转移登记、存量房买卖需要交易备案中信息比对。

（3）不动产单元信息智能比对

比对不动产单元信息当前业务与上一手业务字段信息，不一致的数据系统高亮显示。

（4）交易价格自动获取

办件时获取交易系统中的信息补充到交易信息页面中，并可以进行修改；计税金额不能为空。

（5）上市年限智能提醒

安置房根据安置时间判断是否满足上市年限，如果历史数据为空的情况，在办理首次转移登记业务时，系统判断必须填写安置时间，不填无法进行案件流转和登簿。系统增加提醒类型，实现流程可配置，即可以针对不同业务进行配置是否生效。

（6）出让金标准比对提醒

办理土地出让金补缴时，系统自动比较当前缴纳标准与前一年缴纳标准相差多少，并给出弹窗提醒，业务人员核实确认完成后，继续办理出让金补缴业务。

（7）土地终止日期智能提醒

非住宅的终止日期，根据首次批量登记时的受理时间，超过50年的情况提醒，涉及业务为首次、转移、变更、换补证、抵押；办理首次登记时，检索该笔业务中共有多少个土地终止日期，系统进行提示，解决业务人员批量数据误操作的问题；权利性质和终止日期存在冲突的情况，如划拨有终止日期、出让无终止日期，系统要进行提示。

（8）智能公告

完善自动公告功能，在全市范围试行抵押注销业务办理完成后抵押证明自动公告作废功能，业务登簿完成后自动推送公告作废信息到局网站的公告栏目。

（9）智能任务分配

根据“线上云审核”推进情况，动态实现各类审核业务的随机平均分配。系统进一步优化在岗状态管理模块、随机平均分配机制，保障云审核人员的业务审核量相对持平。

3.智能监管监测

按人实现颗粒度的查询留痕、查询量与业务办理量的比对分析、查询量预警提醒或锁定。登记簿查询新增查询计次功能，可以给用户配置查询次数，当查询次数为零时则无法查询，如果用户需要添加查询次数，可进行申请。用户的每天查询量会被记录。

4.不动产质检管理系统

根据不动产数据质检管理的要求，逐步实现人工取件质检，质检记录留痕，业务办理流程中补充质检记录，实现常态化线上质检与定期现场检查结合，排查业务风险，提升登记水平。

5.贷后管理模块

登记平台查询组织好每日做的抵押设立、抵押注销、预抵押、预抵押注销、查封、预查封、解封等不动产状态变化情况推送给机构，机构可参考此变化做出风险管控。

6.以人查房授权查询

各单位或银行通过直连程序调用以人查房相关功能时，直连程序要求需要提供被查询人授权信息方可查询，被查询人可通过微信公众号、灵锡App等进行注册，注册后新增相关授权信息即可。授权完成后当银行直连程序相关接口被调用时，主动拉取权利人姓名、证件号码等信息，并转发到灵锡APP接口进行授权信息校验，若通过则进行下一步获取不动产登记信息，若未通过则返回相关提示或报错信息。

7.不予受理、登记、查询模块

内部限制功能补充不予受理、不予登记、不予查询三个类型。涉及业务流程及表单：其他登记中的冻结登记；不动产登记申请表。

8.信息共享应用扩面

（1）对外出具查询证明、查询资料系统

窗口查询系统进行流程化改造，流程环节设置为2个环节：受理岗、审核岗；受理岗负责查询申请材料收集、上传、查询发起；审核岗负责对查询材料审核并出具各类查询证明；查询过程资料、查询条件、查询结果出具的证明支持加盖电子章并留存；同时开发查询证明核验功能。

（2）公证书共享

司法厅的公证书信息共享接口嵌入式应用。用户通过前端页面办理业务，点击相关按钮发起数据核验，系统接收前端的输入，再根据条件查询数据，然后根据查询的结果生成pdf文件，上传到附件服务器，作为该业务的附件，并将结果反馈给前端。需手动输入参数发起请求服务，后端服务会带入参数请求第三方接口，待第三方接口请求响应后将结果存储于hyjg_log中。

9.经适房、安置房出让金功能

重构出让金补缴的功能，按照流程审批的模式进行出让金补缴功能开发，分为3个流程环节。受理环节：窗口接收老百姓的补缴出让金申请，查询房屋后，发起补缴申请，系统自动计算补缴金额；审核环节：审核人员对已发起的业务进行审核确认，填写审批意见；收费环节：收费窗口选择已审核完成的业务，通过扫码、刷卡等方式进行出让金收费。

历年所有小区的出让金标准更新操作开发业务流程，更新补缴标准需要经过多环节、多人员审批，严控出让金标准的更新工作，确认标准更新不遗漏。

10.林权类功能扩展

查询中心模块补充林权查询功能，同时支持对外出具林权登记簿证明，加盖电子章。

11.领导办件短信提醒

为避免业务受理件已提交到部门领导名下，领导因开会、外出等客观原因，不知道自己名下存在业务受理件需要审核，以至于受理件超时审核，耽误办件进度，因此开发短信提醒通知功能，提高办件效率。

业务受理件申请表页面，增加选择项判别该业务审核环节是否需要短信通知领导审核该受理件，选择是否提交到审核环节，受理件到一个或多个领导名下时，有这个受理件的领导均进行短信通知，选择否则业务提交不进行短信通知，短信内容根据配置模板，人员配置数据生成，生成内容留存库，根据人员配置中的电话配置信息调用短信平台发送短信。

12.证书邮寄功能

线上平台办理不动产登记业务申请时，生成EMS需要邮寄的业务，当业务转到登记系统后，同样需要证书邮寄功能，因此开发登记平台邮寄证书功能。该功能实现证书寄递过程中的寄件下单、物流查询、订单取消等功能。

13.土地小证档案功能

为便于土地小证数据的管理，开发土地小证数据的上传、查询展示等功能，可以很直观的清楚小证的情况，对小证进行管理。

通过检索有效的土地小证数据，将检索到的土地小证进行档案挂接。

14.图形属性一体化管理功能

在权籍系统图形管理模块中能够支持按照宗地、幢进行查询，能够以清单形式显示房屋权属和登记信息。在登记簿查询系统中能通过登记信息快速定位到图形（宗地、幢、楼盘表），方便日常登记审核人员和质量检查人员能方便地进行图形属性的关联性检查，提高审核效率。

15.批量维护功能

批量维护功能：数据维护包括：抵押注销功能、不动产数据状态维护；包括：房屋产权数据、土地产权数据、抵押权数据、预告数据、查封数据、异议数据、居住权数据。

- （四）不动产登记平台功能优化改造

完成无锡市不动产登记平台满足营商环境考核要求的改造，围绕“一件事一次办”改革要求，实现涉企不动产转移登记，二手房转移登记与水电气业务联办；“带押过户”登记业务流程在符合部和省相关文件要求、资金交易安全、群众应用便利等要求，实现不动产存量房转移业务针对不同银行间的“带押过户”、涉公积金“带押过户”业务办理。

1.优化存量房过户业务—“带押过户”

根据《中华人民共和国民法典》规定，已经抵押的不动产买卖转移时，不需要提前归还旧贷款、注销抵押权，即可完成过户、再次抵押和发放新贷款等手续，实现不动产登记和抵押贷款的有效衔接。节省不动产的交易时间，降低交易难度和交易成本，缩短了交易时间，激发二手房市场交易活力，满足市民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。

2.实现扫描登录及验证码登录

为提高无锡市不动产登记平台、银行网申平台线上、线下业务人员、内部运维管理人员的用户登录安全性。平台登录通过微信扫码登录，或者登录时通过微信公众号推送登录验证码。

3.优化营商环境开发水电气联合过户要求

优化水、电、气营商环境，结合无锡地区实际，针对房屋转移登记向供水、电力、燃气推送办件业务信息，实现信息联动，提高水、电、气营商环境的办件效率。

与省政务中台进行数据对接，通过省登记局把住建部门、税务部门、登记部门、水电气的办件信息同步至政务中台。

4.前置收费改造，与集成平台对接非税接口改造

线上平台针对存量房、首次登记实现业务预审，完成税费同缴后向线下平台推送办件信息，经审核后，进行办证。实现缴款通知书查询、电子票据信息查询。

5.国有建设用地使用权出让/划拨转移登记业务预审模块

为满足1小时办结业务要求，针对国有建设用地使用权出让/划拨的转移登记业务开发预审环节，预审环节流程完结后把业务信息、附件信息推送到办件中心，进入受理环节。

6.敏感字段脱敏展示

为提高系统信息安全性，防止个人隐私泄露，关键字段信息进行脱敏展示。

7.集体土地所有权成果更新应用

用地报批整体流程结束并归档后，一体化平台自动对组件关联的地块启动分析，筛选出涉及征收工作的地块，利用前期导入一体化平台的征收矢量范围，调用不动产登记平台中集体土地所有权矢量进行叠加分析，以地块作为一个独立的登记办件单位，征收范围只涉及部分证书的推送不动产登记平台进行变更登记，全面覆盖证书的进行注销登记。

一体化平台主要研发地块筛选、叠加分析和材料推送功能，地块筛选、叠加分析相当于登记前期的辅助调查，材料推送主要包括地块的征收范围和用地批准文件，分析结果和相关材料推送至地块属地登记分中心审核部门，至此发起依嘱托登记。

不动产登记平台目前已有集体土地所有权登记流程，需要增加系统接口接收一体化平台的推送结果，同时需要完善流程功能，利用征收范围对权籍库发证矢量范围进行擦除，剩余面积作为新发证范围，审核人员对材料和系统计算结果审核无误后，进入余下登记流程。

8.保交楼项目采集与统计

开发保交楼项目信息采集与统计，每月维护保交楼项目信息，根据维护信息汇总全市保交楼项目。

9.工业用地零收件业务登记平台改造

（1）与一体化系统对接获取登记所需要的基本信息，包括：发改委立项代码、地块名称、受让单位、土地坐落、成交时间、合同编号、合同时间、合同总金额、土地面积、土地用途、供地方式、投资总额、法人代表、法人代表身份证、法人代表联系电话、联系人、联系人电话、统一社会信用代码、土地单价、是否为高标准厂房、规划容积率、交地时间。

（2）与一体化系统对接获取登记所需要的附件材料。

（3）与税务部门对接获取税务部门核税信息，依法完税或减免税凭证。

（4）登记平台功能业务改造，纯地首次登记、房地一体首次登记展示获取一体化、税务信息。

- （五）全市统一不动产登记平台建设

根据省厅“一库一平台”的建设目标，建设无锡市市县统一不动产登记平台，提供登记信息管理、登记业务审核、登记业务批量管理、簿册信息管理等功能模块，支持不动产登记业务受理、审核、登簿、缮证和发证等日常登记发证业务的管理需求，建设高性能、高拓展、高稳定、高安全的信息系统，支撑“全域通办、跨省通办”的常态化办理。

- （六）不动产登记数据分析评价系统开发

开发不动产登记数据分析评价系统为无锡市区范围内的数据分析评价工作提供软件支撑，各区能自行对登记数据、权籍数据进行数据质检评分，并对导出的数据汇交包进行问题数据排查、整改。

- （七）不动产登记信息安全保障改造

通过信息化手段对不动产登记系统软件进行安全功能优化，通过完善网络安全环境、系统安全准入提高系统级安全，对密级和敏感数据进行加密存储与传输，并及时对数据进行本地和异地备份，使不动产登记数据、系统、网络等安全得到更高保障，实现不动产登记信息安全、可靠的目标。

1.身份认证服务

无锡市不动产登记线上、线下平台业务人员、内部运维管理人员登录系统时采取身份鉴别，保障业务人员、运维管理人员的身份真实性。

2.签名验证服务

具有存储证书、密钥生成、密钥管理功能，支持数字签名、身份认证等服务。可对签名验签服务本身进行配置，如签名验证服务IP地址、子网掩码、网关、端口，对用户白名单进行管理。支持对称密码算法SM1/SM4；支持非对称密码算法SM2；支持杂凑算法SM3；支持热备份、负载均衡。

3.数据加解密服务

提供密钥生成、加解密服务，采用国密算法。数据加解密服务由服务器密码机提供，产品应具有商用密码产品型号证书，提供密钥管理功能，包括密钥产生、加密传输、存储、导入、删除、销毁。支持对称密码算法SM1/SM4；支持非对称密码算法SM2；支持杂凑算法SM3；具备客户端访问密码机IP地址过滤功能（白名单）；支持热备份、负载均衡；支持密钥本地集群同步；支持双机或多机共同服务。需支持每秒不少于700M数据加密服务。

4.接口按国密算法改造

不动产登记线上、线下平台中使用敏感信息的数据接口，统一按照国密算法进行加密传输、加密存储，保障信息安全。

- 三、网络安全服务

开展网络信息安全服务工作，针对不动产网申系统、不动产微信公众号、不动产对外利用接口，在项目终验前完成代码审计、渗透测试各一次。

- 四、密码服务设备租赁

（一）密码服务设备清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL VPN安全网关 | 台 | 1 | 为业务系统及安全管理提供安全隧道 |
| 2 | 服务器密码机 | 台 | 1 | 对重要业务数据进行存储机密性、完整性保护 |
| 3 | 签名验签服务器 | 台 | 1 | 通过签名验签机制实现用户身份鉴别 |
| 4 | 国密堡垒机 | 台 | 1 | 堡垒机需满足密评相关需求 |
| 5 | 站点证书 | 套 | 2 | 为业务系统提供HTTPS站点证书服务 |

（二）密码服务设备性能参数

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SSL VPN安全网关 | 机型：1U 标准机架 CPU：i3 6100 内存：8G 存储：4G工业级CF 电源：250W单电源 网口：6*千兆电口 接口：2*USB30；1*RJ45串口；1*VGA接口 工作环境：0℃～40℃、5%～95%非凝结 每秒新建连接数：1k 每秒完成交易数（TPS）：5K 最大并发连接：2K 加密吞吐量：500Mbps |
| 2 | 服务器密码机 | 配置：处理器：Intel Pentium G4560 内存：4GB 硬盘存储器：4GB SATADOM工业固态硬盘 电源：双模块冗余电源最大功耗：120W 尺寸：482mm(W)*430mm(L)*110mm(H) 接口：VGA接口*1、USB20接口*3、RJ45接口*3，10/100/1000M自适应 SM1算法加解密速率（4K字节） 500Mbps SM4算法加解密速率（4K字节） 1200Mbps SM2密钥对产生速率 35000对/秒 SM2签名速率（32字节） 35000次/秒 SM2验签速率（32字节） 25000次/秒 SM2加密速率（32字节） 15000次/秒 SM2解密速率（32字节） 27000次/秒 SM3计算Hash速率（4K字节） 1300Mbps 3DES算法加解密速率（4K字节） 500Mbps AES算法加解密速率（4K字节） 1700Mbps RSA密钥对产生速率 25对/秒（2048bit） RSA签名速率 1500次/秒（2048bit） RSA验签速率 26000次/秒（2048bit） 随机数产生性能 900Mbps |
| 3 | 签名验签服务器 | CPU：Intel Xeon E3-1230V5/34GHz （四核） 内存：8G 硬盘：SSD 240GB 网卡：4x1000M 电源：冗余电源，550W*2 基础参数： 尺寸：2U机架式/D*W*H：660 * 430 * 87(mm) 重量：22KG 电气指标：交流电源输入 220V，47～63 Hz 工作温度：5℃～35℃ 相对湿度：20%～93%，40°C无凝结 密码卡：SJK1521 SM2签名速率：3500次/秒；SM2验签速率：2000次/秒 |
| 4 | 国密堡垒机 | 1U，交流单电源，2T SATA硬盘，8G内存，4*GE电口，2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，1个接口扩展槽。缺省授权管理200台设备。 国密UKEY，处理器：C*Core32位RISC芯片，SRAM：32KB，EFLASH：256KB，支持国密规范。数量10套。 性能参数： 字符并发数300，图形并发数770，缺省设备授权数200台，最大可管理设备数500台。 软件授权： OSMSNX3-HD600C引擎系统 |
| 5 | 站点证书 | 支持SM2或RSA2048站点证书，提供为期三年租赁服务 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：自合同生效之日起一年。

  - 免费运维期：项目竣工验收通过之日起三年。

  - 付款方式：签订合同生效后，中标方向采购方开具发票，采购方自收到发票之日起15个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目整体上线稳定运行后，组织项目验收，验收通过后采购方自收到发票之日起15个工作日内支付合同总价的65%；免费运维期满后，采购方自收到发票之日起15个工作日内支付剩余款项。

  - 本项目合同履行地点：无锡市自然资源和规划局，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（38分）

        - 价格（20分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（4分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1项目负责人（2分）：具有高级工程师（测绘或土地类）、高级信息系统项目管理师证书的，每提供一类证书得1分，最高得2分。须提供相应证书扫描件。

2.2技术负责人（2分）：与项目负责人不能为同一人，具有高级工程师（测绘或土地类）、高级信息系统项目管理师证书的，每提供一类证书得1分，最高得2分。须提供相应证书扫描件。

        - 投标人综合情况（6分）：

3.1业绩（3分）：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），独立承担过类似（不动产登记相关）项目的，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。须提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，业绩合同证明材料中转包、分包合同无效。

3.2认证证书（1分）：投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一类证书得0.5分，最高得1分。须提供证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

3.3软件著作权证书（0.5分）：投标人具有不动产统一登记相关软件著作权证书的，得0.5分。须提供证书扫描件。

3.4荣誉（1.5分）：投标人承担的不动产登记相关项目获得过科学技术奖的，市级奖项得0.5分，省部级奖项得1.5分。须提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。

        - 系统演示（8分）：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。

4.1登记平台智慧化建设演示（4分）：演示苏服码接入、身份证电子证照获取功能，得1分；演示智能信息通知功能、OCR智能比对功能，得1分；演示辅助审核功能，智能任务分配、具有上市年限智能提醒、住宅未满二年提醒、交易价格自动获取功能，得1分；演示不动产质检管理系统，具有自动派件质检、定时任务、登记簿展示质检记录功能，得1分。

4.2不动产登记平台功能优化改造演示（4分）：演示二手房转移登记与水电气业务联办功能，得1分；演示登记费在线缴费功能，得1分；演示不动产存量房转移业务针对不同银行间的“带押过户”功能，得1分；演示分级授权功能，得1分。

（二）技术部分（62分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

        - 项目方案（62分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

5.1项目理解（12分）：投标人对项目背景、项目目标、项目需求，无锡市现有不动产登记系统、不动产数据库及数据共享情况等进行分析提供方案。评价该方案的合理性、可行性、完整性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得12分，方案清晰、合理、详细、全面得10分，方案基本满足招标文件要求得8分。

5.2技术方案（32分）：投标人基于无锡市不动产登记信息管理平台现状，提供无锡市不动产登记信息管理平台（扩续建）技术方案，方案具体、思路清晰，包括：1）不动产登记信息管理平台与政务服务系统整合对接方案；2）不动产登记数据一致性比对及数据质量提升方案；3）不动产登记智能化建设方案；4）不动产登记平台功能优化改造方案；5）全市统一不动产登记平台建设方案；6）不动产登记数据分析评价系统开发方案；7）不动产登记信息安全保障改造方案；8）硬件购置方案、网络安全服务方案、密码服务设备租赁方案。针对上述每一项内容提供方案，评价每一小点方案的合理性、可行性、完整性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得4分，方案清晰、合理、详细、全面得3分，方案基本满足招标文件要求得2分，本项最高得32分。

5.3项目实施方案（10分）：基于无锡市不动产登记信息管理平台现状，投标人提供完善可行的项目实施方案，包括人员组成、质量保证、工期管理、安全保障，风险预防及控制措施等方案。评价该方案的合理性、可行性、完整性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得10分，方案清晰、合理、详细、全面得8分，方案基本满足招标文件要求得6分。

5.4售后服务及培训方案（8分）：根据投标人提供的售后服务及培训方案进行综合评分。评价该方案的合理性、可行性、完整性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得8分，方案清晰、合理、详细、全面得6分，方案基本满足招标文件要求得4分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0002

项目名称：无锡市不动产登记信息管理平台

（扩续建2024）

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2025-0002项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0002进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2025-0002招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0002在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

- 八、开标一览表：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0002

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市不动产登记信息管理平台（扩续建2024） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0002

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，作无效投标文件处理。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- 十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0002

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0002

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。