苏州市吴中区政府采购竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-SZZQ-C2025-0003

项目名称: 尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移

采购人：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

采购代理机构：苏州中至勤工程咨询有限公司

采购类别: 工程类

2025年3月

目录

第一章、磋商邀请函	6

第二章、磋商须知	10

第三章 合同主要条款	20

第四章、技术要求、图纸	24

第五章、评审办法	25

第六章、格式附件	29

磋商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移 |
| 2 | 建设地点 | 吴中区 |
| 3 | 采购预算及规模 | 预算金额：人民币陆拾肆万壹仟陆佰玖拾陆元玖角陆分（￥641696.96元） 最高限价：人民币陆拾肆万壹仟陆佰玖拾陆元玖角陆分（￥641696.96元） 注：响应报价（包括最后报价）超采购预算或最高限价者不成交。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 发包范围 | 尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移 ，其他详见技术要求及工程量清单、图纸（如有）等。 |
| 7 | 工期要求 | 20日历天（本项目具体开工日期以采购人通知为准） |
| 8 | 资金来源 | 财政 |
| 9 | 现场踏勘 | 不统一组织，自行踏勘 |
| 10 | 磋商供应商的资质等级要求 | （1）满足中华人民共和国政府采购法第二十二条所规定的条件； - （2）投标人拟派项目负责人须具备符合苏园规字〔2012〕2号文，可承揽工程造价在500万元以下的园林绿化工程的项目:1、学历、职称要求（符合其中一条即可）： （1）获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员。 （2）获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。 2、业绩要求： 近4年参与过2个工程造价100万元以上已验收合格的园林绿化建设工程（业绩证明材料需提供中标通知书或直接发包通知书、竣工验收证明、施工合同扫描件）； （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 12 | 磋商保证金 | 根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 报价文件份数 | 1.本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 2.成交供应商在领取中标通知书时需另行提供纸质响应文件三份。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 40日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 16 | 报价文件递交截止时间（开标时间）及地点 | 时间：2025年4月2日13:30 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。 |
| 17 | 评审会 | 时间：2025年4月2日13:30 地点：苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼政府采购办 |
| 18 | 成交原则 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 19 | 代理服务费 | 代理服务收费标准：代理服务收费以预算金额为基数依据，收费比例采用差额定率累进法分段确定收费比例计算，收费比例为： 预算金额100万元以下部分，该部分预算金额费率为1.5%； 预算金额100万元（含）-500万元部分，该部分预算金额费率为1.1%； 本项目代理服务费为：￥9625.00元整计收。由中标供应商支付，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州中至勤工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支行 账号：32250110073000005614 |
| 20 | 工程量清单附件下载 | 本项目工程量清单等附件资料请各供应商自行下载: 链接: https://pan.baidu.com/s/13PQWGkMBrq0c7ZQoYho5SQ?pwd=86yt 提取码: 86yt |
| 21 | 特别提醒 | 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 3、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 |

- 第一章、磋商邀请函

项目概况 尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移 采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年4月2日13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-SZZQ-C2025-0003号

项目名称： 尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移

采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币陆拾肆万壹仟陆佰玖拾陆元玖角陆分（￥641696.96元）

最高限价：人民币陆拾肆万壹仟陆佰玖拾陆元玖角陆分（￥641696.96元）

采购需求：

1.发包范围：尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移（详见技术要求及工程量清单附件等）

2.施工质量要求：合格。

3.工期要求：20日历天（本项目具体开工日期以采购人通知为准）

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 ；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格条件：

3.1投标人拟派项目负责人须具备符合苏园规字〔2012〕2号文，可承揽工程造价在500万元以下的园林绿化工程的项目:1、学历、职称要求（符合其中一条即可）： （1）获得国家级园林绿化相关专业中级或以上职称的技术人员。 （2）获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。 2、业绩要求： 近4年参与过2个工程造价100万元以上已验收合格的园林绿化建设工程（业绩证明材料需提供中标通知书或直接发包通知书、竣工验收证明、施工合同扫描件）。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

3.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、报名及采购文件的获取

时间：自公告发布之日起五个工作日。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月2日13:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

五、开启

时间：2025年4月2日13:30 （北京时间）

地点：苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼二楼

六、公告期限

公告期限：自发布公告之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！

5、苏州市吴中经济开发区政府采购监督电话：0512-66565137。

6、本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位信息

名 称：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

地址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路97号

联系人：王苏明

联系电话：65871653

2.采购代理机构信息

名 称：苏州中至勤工程咨询有限公司

地 址：苏州市吴中区越溪街道吴山街56号3层

联系人：苏蓉、孙成奥

联系方式：0512-66269018

3.项目联系方式

项目联系人：苏蓉、孙成奥

电 话：0512-66269018

苏州中至勤工程咨询有限公司

2025年3月19日

- 第二章、磋商须知

（一）总则

1、本工程项目根据《招标投标法》、《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《关于建设工程竞争性发包实施办法的通知》（苏建筑[2006]4号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状。

2.2场内外道路：已到位。

2.3施工用电：已到位 。

3、发包范围:  尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移（详见技术要求及工程量清单、图纸（如有）等）

4、工期要求：20日历天（本项目具体开工日期以采购人通知为准）

5、质量要求：合格。

6、响应单位资格要求：详见公告部分

7、磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

- （二）磋商文件

8、磋商文件的组成

8.1磋商文件包括下列内容：

（1）磋商须知前附表

（2）磋商须知

（3）合同主要条款

（4）技术要求、工程量清单、图纸

（5）评审办法

（6）格式附件

8.2当磋商供应商退回图纸时，图纸押金将同时退还给磋商供应商（不计利息）。

9、磋商文件的澄清

9.18.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.2提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

9.3磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网发布内容为准。

10、磋商文件

10.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

10.2 磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位处获得的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

10.3政府采购政策

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定，现做如下修改：

10.3.1节能产品和环境标志产品

10.3.1.1本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网” （http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

10.3.1.2本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

10.3.2小微企业的价格评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

10.3.3残疾人福利性单位：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

10.3.4监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

注：

（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（2）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（3）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

注：以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（三）报价说明

11、计价方式：本工程项目采用下列第 11.1 种计价方式。

11.1工程量清单计价方式

11.2计价表计价方式

12、报价方式：本工程项目采用下列第 12.2种报价方式。

12.1固定总价报价。磋商报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

12.2固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。 本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（标底价-中标（成交）价）/[标底价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】， 由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（标底价-中标（成交）价）/[标底价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。

③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

12.3在履行合同过程中，按照吴中经济开发区相关变更管理办法执行变更程序。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。

①追加金额不得超过原合同金额的10%。

②原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程调整增加的工程费用，原合同外工程范围不得计入。

12.4、计价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费）。磋商供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

12.5、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

12.6本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要装饰材料，响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如招标人发现投标人采用的品牌低于参考品牌的档次，则招标人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，中标人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

（四）报价文件

13、投标文件包括以下内容：部分格式详见第六章

13.1投标文件格式

13.1.1封面（格式自拟）

13.1.2磋商报价书（第一次报价）；

13.1.3已标价工程量清单（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

13.1.4开标一览表（第一次报价）。

13.2资性证明文件格式

13.2.1关于资格文件的声明函；

13.2.2磋商供应商情况表；

13.2.3供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

13.2.4项目负责人资格条件中需提供的证书、业绩证明等；

13.2.5合格供应商的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明书；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.2.6供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（请上传至企业报价折扣证明模块）

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

13.2.7其它有关资格审查的文件。

13.3符合证明文件格式

13.3.1磋商响应函；

13.3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

13.3.3授权委托书（如有授权）、授权委托人身份证、劳动合同原件扫描件（如有授权）；

13.3.4项目组织机构人员名单；

13.3.5类似业绩一览表；

13.3.6品牌表；（如有）

13.3.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

13.3.8其他符合性证明材料等。

13.4综合评审

13.4.1施工组织设计；

13.4.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等。

注：1）以上13.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.3为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

- （4）响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 14、文件要求

14.1本项目为网上招投标项目，供应商应登陆苏采云系统、线上获取招标（采购）文件，线上获取更正（补充）文件、对投标（响应）文件进行电子签章、线上递交投标（响应）文件；应使用电子投标文件制作工具制作电子版投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于上传截止前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件将被拒收。

14.2电子投标（响应）文件制作工具下载：

电子投标文件制作工具下载：详见苏州市政府采购网-苏采云登陆页面右下角点击驱动下载。使用指南见《苏采云系统供应商操作手册》。

14.3电子投标（响应）文件制作与提交：

供应商根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。

14.4投标（响应）文件制作完成后导出投标（响应）文件，在“参与详情”页面上传已制作完成的投标（响应）文件。

14.5投标（响应）文件提交后，供应商可通过模拟解密操作检测投标（响应）文件是否可以正常解密。

14.6因文件要求的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函要求的文件需在成交公告时对外公示，故磋商供应商如涉及需要提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函的文件时，必须将签章上传至电子投标文件中。

14.7供应商应在采购系统中选择已制作好的响应文件进行上传，上传必须在投标（响应）截止时间前完成。未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。

14.8联合体投标：本项目不涉及。

如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

备注：响应文件中的CA证书签章为有效签名章。

- 15、报价（编制）要求的说明

15.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

15.2磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

15.3供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

15.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

15.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（五）磋商评审

- 16、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 17磋商小组

- 1、磋商小组由采购人依法组建，由采购人代表、专家评委组成。

- 2、磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系、或者担任过供应商的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

- （二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- （三）与供应商有其他影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

- 3、磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

- 3.1审查响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

- 3.2可以要求磋商供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

- 3.3推荐成交候选磋商供应商名单；

- 3.4向采购人或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

- 4、磋商小组成员应当履行下列义务：

- 4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 4.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

- 4.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

- 4.4参与评审报告的起草；

- 4.5配合相关部门的投诉处理工作；

- 4.6配合采购人答复磋商供应商提出的质疑。

- 18、评审内容的保密

- 1、磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

- 2、在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

- 3、在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

- 19、对响应文件初审

- 1、开始磋商后，磋商小组将审查响应文件是否实质性响应磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，响应文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

- 1.1磋商供应商的响应文件未按照本须知规定制作的；

- 1.2未按本须知规定提交资格文件；

- 1.3与磋商采购文件有重大偏离；

- 1.4磋商供应商拒绝修正错误；

- 1.5磋商供应商的报价是选择性的；

- 1.6磋商供应商的报价只投了部分内容；

- 1.7未按时递交二次报价的或最后报价超过了采购预算或最高限价的；

- 1.8磋商供应商的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

- 1.9经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；

- 1.10本次拟采购产品属于政府采购节能产品目录清单（强制采购）范围内的，各投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，上述目录清单可通过“中国政府采购网”查询，否则视为无效投标。

- 1.11不同供应商的“机器码一致”的情形；

- 1.12 其他被磋商小组认定无效的情况。

- 2、磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 2.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商采购文件要求的作为未实质性响应磋商采购文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不成交；

- 2.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 2.4磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

- 20、项目的终止

- 1、出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

- 1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 1.3实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的。

21、磋商说明

1、响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的，为无效响应文件；

2、响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的，为无效响应文件；

3、响应文件的已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的，为无效响应文件；

4、除因磋商文件修改导致成本增加外，最后报价不得高于一次报价，否则为无效响应报价。

- 22、成交单位的确认

- 1、磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位。

- 2、确定成交供应商后，磋商采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。

- 23、合同授予标准

- 1、采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。

- 2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 24、成交通知书

- 1、磋商采购单位应在规定的时间向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 2、成交通知书将成为合同的组成部分。

- 3、磋商采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

- 25、告知成交结果

- 1、发出成交通知书。在发布成交公告的同时，向成交磋商供应商发出成交通知书。

- 2、参与项目评审的未成交磋商供应商可在成交公告发布之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 26、合同的签订

- 1、成交单位应按规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

- 2、签订合同及合同条款应以磋商采购文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。

- 27、代理服务费

- 1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

- 2、成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。

- 28、质疑

1、供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。

2、根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

3、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

4、在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

5、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

6、接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

联系部门：苏州中至勤工程咨询有限公司

通讯地址：苏州市吴中区越溪街道吴山街56号3层

联系人：苏蓉

联系方式：0512-66269018

29、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 合同主要条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移  。

2.工程地点：甲方指定地点。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：

尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移  ,具体详见工程量清单、图纸等。

6.工程承包范围：

尹南路最东侧镬底潭旁、吴淞江北侧绿化迁移  ,具体详见工程量清单、图纸等。

二、合同工期

计划开工日期：2025年   月    日。开工时间以开工令为准。

计划竣工日期：2025年   月    日。

工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       元整（￥：            元）；

2.合同价格形式：固定单价报价。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年  月签订。

十、签订地点

本合同在苏州签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

合同备案要求

1.需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在苏州市公共资源交易平台进行合同网上备案外，还需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

2.无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在苏州市公共资源交易平台进行合同网上备案即可。

合同的特殊条款

1、合同价款及调整：

投标报价应包含完成本项目所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械设备、利润、税金及政策规定的各项应有的全部费用。投标单位应确认工程量清单的准确性，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价。

在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按采购单位要求进行审计。

2、工程预付款、进度：

（一）付款方式：

工程进度款：

工程进度款按当月已完成合格工程量的40%于下月支付，工程竣工验收合格后支付至合同金额的50%，审计结束定案后于6月底或春节前支付，以竣工验收合格时间为准，一年内的项目付到审计金额的60%，超过一年不到两年的付到75%，超过两年不到三年的付到90%，余额在支付到90%的基础上一年内支付结束（保修金除外），但一个年度内只能支付一次。若遇国家审计抽审，以国家审计为准。

（二）工程质量缺陷责任期：自本工程竣工验收合格之日起计算1年。

（三）工程保修期：本工程的保修期为2年。

3、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备   无                                       。

（2）乙供材料、设备全部乙供。

4、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据；

5、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用（包括人员、财产损失）一律由乙方承担；

6、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、如工程结(决)算核减金额超过送审总价的7%，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算确定的审计费用由施工单位承担。

10、（1）本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程调整增加的工程费用，原合同外工程范围不得计入。

小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按采购单位要求进行审计。

11、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价：若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。如投标综合单价明显低于标底价（偏差20%及以上），以两种材料同口径价格的差价按投标综合单价与标底综合单价的下浮比例下浮后作为变更后的综合单价的补差。

12、若承包方报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于标底价（偏差20%及以上），发包方有权按照有利于发包方的原则处理：a)以新增单价替换投标综合单价的，变更后的综合单价=新增单价（尚未按中标下浮率下浮）*投标综合单价/标底综合单价；b)该清单子目取消的，扣除的综合单价=标底综合单价*(1-中标下浮率)（如投标价偏高，则不能用此条款）。

13、施工单位编制报审的工程结（决）算，经审计后，核减率超出7%以上的，审计费按超出7%以上部分核减额的4%计算，由施工单位承担，建设单位在工程结算定案书中代扣。

14、本工程系公开招标项目，对于招标文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与招标文件相悖的内容，招标文件的有关条款将得到优先执行。

15、对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运等）,承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。对财政跟踪评审的项目,承包方提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以认可。

16、本工程质量要求合格，如承包方争创市优、省优、国优工程，费用由承包方自行承担。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

法定代表人：                      法定代表人：

或                                或

委托代理人：                      委托代理人：

签约日期：   年   月  日          签约日期：    年  月  日

- 第四章 技术要求、图纸

一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

二、工程量清单、图纸、技术要求等。

本项目工程量清单等附件资料请各供应商自行下载:

- https://pan.baidu.com/s/13PQWGkMBrq0c7ZQoYho5SQ?pwd=86yt 提取码: 86yt

- 第五章 评审办法

一、评审办法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

5、 信用记录查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5.1查询截止时点：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后。

5.2查询渠道：

采购代理机构将通过，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）或信用中国（www.creditchina.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参加政府采购活动。

5.3信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

5.3.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

5.3.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交(响应)文件日未满三年的。

（注:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“ 较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

二、评分标准：

（一）价格得分（20分）

第一步：无效投标报价的磋商响应文件不得成交。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后磋商报价最低的最后磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*价格权值（20%）*100，小数点后保留两位。

（二）针对中小型企业的评审加分

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）等相关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（三）施工组织设计（60分）

1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效性。（10分）

总体概述科学合理、规范全面、高效便捷、实施简单、针对性强的得10分；总体概述科学合理、规范全面、高效便捷的得6分；总体概述科学合理的得2分，有涉及但不全面的得1分，不提供不得分。

2、施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效性。（10分）

施工总进度计划科学合理、规范全面、高效便捷、实施简单、针对性强的得10分；施工总进度计划科学合理、规范全面、高效便捷的得6分；施工总进度计划科学合理的得2分，有涉及但不全面的得1分，不提供不得分。

3、分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效。（10分）

该分部、分项工程的施工方案科学合理、规范全面、高效便捷、实施简单、针对性强的得10分；方案科学合理、规范全面、高效便捷的得6分；方案科学合理的得2分，有涉及但不全面的得1分，不提供不得分。

4、安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效。（10分）

施工方案及安全文明施工措施科学合理、规范全面、高效便捷、实施简单、针对性强的得10分；方案科学合理、规范全面、高效便捷的得6分；方案科学合理的得2分，有涉及但不全面的得1分，不提供不得分。

5、季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效。（10分）

季节性施科学合理、规范全面、高效便捷、实施简单、针对性强的得10分；方案科学合理、规范全面、高效便捷的得6分；方案科学合理的得2分，有涉及但不全面的得1分，不提供不得分。

6、后期养护方案： 后期养护方案科学合理、便捷有效的得10分，后期养护方案科学合理的得6分，有涉及但不全面的得2分，未提供不得分。最高6分

（三）投标单位为本项目配备的人员技术力量比较：（10分）

1、技术负责人

技术负责人为园林绿化及相关专业且具有初级职称的得1分，中级职称的得2分，高级职称的得4分。（提供人员学历证书、职称证书、有效期内劳动合同及本单位最近3个月为其缴纳的社保证明，提供复印件并加盖公章，否则不得分）

2、施工员、质检员、安全员等施工人员学历为园林绿化及相关专业，上述人员每个得2分，最高得6分，相同类别不重复计取。（提供人员学历证书、职称证书、岗位证书有效期内劳动合同及本单位最近3个月为其缴纳的社保证明，提供复印件并加盖公章，否则不得分）

注：“园林绿化及相关专业”指：与园林绿化工程施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业，但不包括农艺师。

（四）响应单位综合评价（10分）

1、磋商供应商具有有效期内质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，有一份得1分，最高得3分。（提供证书彩色原件扫描件或该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图并加盖公章，否则不得分）

2、投标人2020年-至今来获得过县（区）级及以上政府部门颁发的荣誉证书，时间证书颁发时间为准，需提供证书复印件，有一个得1分，最高3分，（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）

3、磋商供应商2020年1月至今承担过类似项目，时间以竣工验收单时间为准，有一个得2分，最高得4分。（提供中标通知书、合同及竣工验收证明书复印件并加盖公章，否则不得分）

- 第六章、格式附件

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、磋商报价书

：

1、根据已收到的工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（小写：￥元），人民币：（大写）元的总价，按询价（磋商）文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。

2、我单位拟派项目经理：（姓名），资质等级：   级，证号     。

3、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    天内竣工。

4、我单位保证本工程质量达到     。

5、贵单位的询价(磋商)文件、竞争(磋商)入选通知书和本竞争报价文件将构成约束我们双方的合同。

响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：

日期：年月日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）  的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 （采购代理机构） 组织实施的编号为（采购编号）号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

- 3、磋商响应函

致：

我方收到贵单位（项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵单位作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起40天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年    月   日

4、施工组织机构人员名单

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、类似业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 开、竣工日期 | 合同金额 (人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附：中标通知书、合同、竣工验收单或相关竣工证明材料复印件。

响应单位：(公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或签章)

日期：   年  月  日

6、磋商供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

7、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

8、已标价工程量清单

说明：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供

9、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年  月  日

- 10、 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

- 声明函

- 致：     (招标人或采购代理机构)

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

- 特此声明。

- 供应商盖章：

- 日     期：  年  月  日

11、参加招标活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (招标人或采购代理机构)

参加招标活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、请乙方根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商盖章：

日     期：  年  月  日

12、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：   年    月   日

附件：政府采购合同信用融资政策告知函

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）