竞争性磋商文件

项目名称：江苏省医保信息平台安全管理中心建设项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2024-0707

江苏省政府采购中心

2024年12月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………23

- 评审方法与评审标准………………………56

- 响应文件格式………………………………63

- 第一章  磋商邀请

受[江苏省医疗保障局]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省医保信息平台安全管理中心建设项目](JSZC-320000-SCZX-C2024-0707)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(江苏省医保信息平台安全管理中心建设项目)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年12月 20 日  9  点  30  分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2024-0707

2.项目名称：江苏省医保信息平台安全管理中心建设项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 158 |

4.采购需求（简介）：江苏省医保信息平台安全管理中心建设项目，（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：详见项目需求。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体参与磋商

| 采购包号 | 是否接受联合体参与磋商 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2024年12月 20 日  9  点  30  分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省医疗保障局

地 址：　南京市秦淮区建邺路168号

联系人：   杨老师

联系方式：025-83290282

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：       徐晨义  郁盈

联系方式：  　　025-83668521　83668529

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

- （适用于服务类项目）

项目名称： ****

项目编号：***

采购包号：***

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款  支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2尾款  支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省医保信息平台安全管理中心建设项目 | 软件与信息服务业 |

- 二、项目概述

为遵循网络安全等保2.0标准规范，落实完善“三化六防”防护措施，健全完善网络安全保护工作机制。结合江苏省医保信息平台发展及网络安全需求，为应对新形式下的网络风险，构建完整闭环的安全运营管理体系，提升江苏省医保信息平台网络安全运营管理能力。需通过网络安全技术手段，全面采集组织各类安全数据，保障数字化资产风险的监测、识别；能够梳理、整合已建设的各种安全能力，汇聚、融合多源风险分析结果，站在综合、多维视角分析自身风险态势，并串联多种安全响应手段，构建安全闭环的分析、防护体系，开发统一管理的网络安全管理平台。

同时，为提升江苏省医保信息平台安全运营管理能力，提高安全处置效率和自动化程度，拟基于平台研发自动化编排与响应系统，在基础IT架构与业务连续性基础之上，整合人员、技术、流程，持续提升网络安全防护能力的系统性工作。通过构建快速化、精准化、智能化安全运营保障能力，有力保障江苏省医保信息平台安全、有序、高效发展，全面推进以安全运营为核心的保障体系建设，实现对安全威胁提前感知和预测预防，对安全事件实时防御和自动化响应处置，对潜在的安全威胁进行持续监测，通过预警机制确保及时处理并责任到人。

- 三、建设目标

以《网络安全法》、《‌网络安全等级保护》等法律法规及落地指南为指导、以江苏省医保信息平台网络安全数据为基础、以网络安全运营理念为核心，通过研发智能分析、模型学习、可视交互、安全检测引擎等技术手段，实现网络安全管理平台的开发及生产使用。将网络攻防经验和医保业务场景深度融合，深度感知江苏省医保信息平台网络空间风险发生的时序关系。网络安全管理平台将作为网络空间安全大脑，将能够对重点信息化资产进行风险评估与画像分析，通过研发高度灵活的安全编排自动化与响应技术，编排多种安全设备进行联动处置。协助江苏省医保信息平台安全运营团队从事前预警、事中处置、事后回溯等各阶段全面掌控网络安全风险，构建安全闭环的运营管理机制。

- 四、建设内容

- （一）平台底座开发

- 1.安全传输引擎

要求专为跨区域的信息化数据集成而设计，需具备多源数据统一汇聚和加密传输能力，可实现平台级的高效数据管理。其核心组件包括高性能的传输引擎和数据探针，能够从不同网络区域实时获取并通过加密传输至安全运营平台的HDFS组件存储，同时由Kafka组件完成数据的分发任务。模块兼容多种汇集协议，从而实现多渠道接入的无缝融合。

另外，要求采用Go语言开发引擎，使其具备轻量内存占用和高效资源管理的特点，支持高并发与高吞吐，适合分布式部署以满足性能的需求。这一模块解决了传统平台难以跨区域集成数据的局限，支持在多区域、多层次的网络架构中稳定、安全地传输数据，并在数据传输的每个环节确保信息的安全性和完整性，为后续的模型设计奠定了坚实基础。

- 2. ETL引擎

此引擎是一个面向数据标准化需求的高性能交互式框架，需专门为江苏省医保局的复杂业务场景设计，支持快速将多源数据转化为统一格式的标准化数据信息。ETL引擎，引擎对数据进行范式化转换，确保数据结构的一致性和规范性，同时依据不同展示和分析需求将数据分发至平台的其他组件，供平台用户灵活调用。

ETL引擎同样应基于Go语言开发，以其低内存占用特性实现对高吞吐量和高并发的全面支持。模块应提供直观的字段管理和映射规则设定功能，使得非结构化数据可以根据映射规则快速转换为标准格式，并确保数据的精准。模块内置的数据调试接口便于用户在规则失效或解析错误时快速排查问题，通过导入数据样本至调试台实现可视化解析，从而根据解析结果及时调整和优化映射规则，为用户带来更高效、灵活的管理体验。

- 3.后台存储引擎

开发的后台存储引擎应由种类丰富的大数据组件组成，存储不同种类特点的数据，。要求采用相对成熟先进的HDFS（Hadoop分布式文件存储系统）技术，HDFS具备高扩展、高容错、机架感知数据存储等特性，适合大规模数据集上的存储和应用。

应具备冷热数据的自定义机制。Kafka组件将设备日志传输到分发引擎Flink，Flink引擎将热数据存储到ES组件，方便用户检索；温数据和冷数据存储到Hive组件。

- 4.模型加工引擎

模型加工引擎应能够利用多种大数据引擎以面向不同安全场景的模型加工，模块应在Flink和Spark大数据引擎技术的基础上开发智能模型引擎并提供灵活性供安全人员自主编写规则，实现实时或离线的模型加工。

该引擎需具有内存占用小、并发规则数量多、实时动态加载生效速度快的优势；智能分析引擎应能提供了图形化和SQL手工编写界面，安全人员可以用Spark计算引擎，编写离线关联规则，通过Hive和Hbase中的数据聚合攻击源IP、攻击类型，快速筛选出海量日志中活跃的攻击者和攻击手段；应可采用Flink计算引擎编写实时智能分析规则，实时告警web攻击、DDoS攻击、蜜罐攻击等，以及威胁情报或多安全设备告警的交叉验证。

模型加工引擎还应能集成其他引擎，便于后续持续集成、迭代安全研究创新成果，完善检测和分析能力。安全人员可将采购、研发的检测方法、分析方法编写为引擎文件，直接上传到平台，形成内置的检测能力。

- （二）安全技术模块开发

- 1．资产管理模块

（1）资产管理

资产管理功能应能够通过手动录入、批量导入、自动发现等多种方式接入现网的资产信息，对资产进行全面摸底和集中管理。应能通过定制开发的方式，实现与云平台等外部资产源的数据对接和同步，周期性更新IP资产和应用资产的人员属性、时间属性、安全属性、位置信息等。

能够通过自定义新增资产字段的方式，支持资产数据表的灵活扩展。能够通过资产批量导入模板，批量导入模板支持对资产属性字段内容进行自定义填充，导入模板应包含多维度属性信息的输入和管理，包含但不限于：资产名称、资产类型、资产IP、资产MAC地址、资产URL、资产重要性、资产机密性、资产完整性、资产可用性、资产标签、资产责任人、资产所属安全域、资产所属业务平台、资产上线时间、资产下线时间、资产位置、资产防护措施、是否支持从互联网访问等。

（2）资产统计

资产统计功能应能够基于资产类型、资产所属安全域、资产所属组织机构等维度，对被保护资产进行统计管理。资产类型统计包含但不限于：主机、安全设备、网络设备、应用服务器、数据库、中间件、虚拟化、云计算等。资产所属安全域统计包含但不限于：默认安全域、DMZ区域、测试区域、运维区域、管理区域、终端区域等。

（3）资产风险评估

资产风险评估功能应能够对IP资产面临的风险进行集中评估分析，内容包含：资产风险现状、风险等级占比、风险持续趋势等维度；对IP资产关联安全告警；对告警信息进行筛选和详情查看等。能够从威胁维度和脆弱性维度，通过告警等级、研判状态、告警类型、攻击结果、漏洞等级、漏洞类型等因素对资产面临风险进行加权评估。

（4）资产脆弱性管理

资产脆弱性管理模块应能够与第三方漏洞扫描设备对接，实现现网资产与漏洞等脆弱性信息关联，进而对资产脆弱性信息进行管理。应可从资产存在中高危漏洞维度进行数据分析，并通过浮窗查询资产概览信息，可查询具体漏洞信息；应可从资产存在弱口令维度统计：存在弱口令的资产，通过浮窗查询资产概览信息，点击数值可查询具体漏洞信息；从资产漏洞处置维度统计不同风险等级、不同处置阶段漏洞的数量分布。

（5）新系统上线安全评估管理

新系统上线安全评估管理的主要功能是能识别系统在上线前可能存在的安全漏洞、配置不当、安全保护不足等问题，并提出相应的改进措施，以确保系统上线后的安全性和稳定性。支持对于新业务系统的域名、操作系统、数据库、中间件进行自动化安全评估，对系统进行全面的风险挖掘。支持生成风险评估报告，报告内容至少包括风险类型，风险等级，修复建议等。

- 2．综合监测模块

（1）告警监测

需开发告警监测功能，能够以演进趋势探测安全风险并进行告警，能够从告警维度对告警总数、环比增长率、研判状态、处置状态、高危攻击、攻击成功等指标进行综合分析和量化，点击对应的量化数值，可跳转到明细的告警页面，查询告警详情。

（2）资产监测

需开发资产监测功能，从资产清点、资产风险、资产脆弱性三个维度对资产情况进行综合评判并进行风险的量化；能够基于资产类型IP统计相关资产的类型占比信息并统计运营资产总数及新增未知资产数量。

（3）运营监测

此功能需能够基于工单运营维度，统计待处置、关注、创建的工单总数、超时工单总数，量化工单运营成果；能够基于告警手动或自动化处置能力，从发起通知、IP封禁、主机隔离等处置视角，量化告警处置成果。

（4）聚合分析

聚合分析功能需能够基于攻击IP视角进行聚合分析，分析该IP发起攻击的次数和类型；支持IP定位、安全域、资产名称、IP封禁结果、命中情报情况等维度的分析；能够基于受害IP视角进行聚合分析，分析该IP遭受攻击的次数和类型；支持IP定位、安全域、资产名称、隔离/下线情况等维度的分析。

（5）安全数据汇聚及标准化转换

数据汇集转化功能需能够查询接入设备总数及最近24小时数据情况；能够查询采集解析规则开启情况。能够持续监控数据采集、数据ETL、数据存储数值，并分析数据趋势；能够从数据流程维度分析并量化数据采集指标、数据ETL处理指标、数据写入指标、数据存储指标等；能够查询具体数据接入规则最新命中时间、命中数据量、解析成功数据量、过滤数据量、归并数据量，并可跳转查询规则详情；能够对数据ETL进行管理和服务监测，实时同步数据处理状态，可以一键重启ETL；

（6）用户界面自定义

此功能要求用户界面能够根据用户的定制化需求自定义主题风格、字体文案、章节标题、共享设置、威胁分析维度、数据内容、风险研判、模块布局等。

- 3．漏洞管理模块

（1）多源数据对接

采集能力应能够通过开发对接的方式，实现向第三方漏洞扫描系统的结果进行拉取、任务下发能力，需研发漏洞扫描报告文件导入功能，通过对报告文件进行解析，从报告文件中读取资产地址、协议、端口、服务、安装软件及版本信息自动录入平台。应可以获取第三方漏洞扫描系统的漏洞事件数据，实现漏洞事件数据的泛化整合，并完成发现、验证、修复、复测的全生命周期管理。基于平台开发统一可视的漏洞库，为资产风险排查和安全事件分析提供信息依据。

（2）漏洞优先级排序

漏洞优先级排序功能应能通过自身多源数据采集全面发现问题，通过交叉对比结果，结合公开披露的 CVE、CNNVD 漏洞清单，研发并匹配漏洞验证方法，分值量化漏洞的确信度，参照 VPT模型对漏洞处置优先级设定统一安全标准，并需要提供多级标签方便管理和定位，辅助判断漏洞处理的优先级，给出不同等级的修复建议，结合工单系统监控闭环管理，使运维人员的漏洞修复工作达到最大化的效果。

（3）智能检测

智能检测功能应能够研发匹配各类风险扫描设备。通过新建和运行扫描任务并监控设备的可用性，完成对目标资产的全面检测工作。包括漏洞扫描、资产发现、弱口令扫描、配置核查等。需开发实现对扫描器任务的接管和调用，以及下发新的扫描任务。同时建立数据同步任务来控制扫描下游设备的数据拉取频率和时机。需能够建立设备组织结构与资产组织机构的数据映射关系作为同步的映射规则。

（4）漏洞挖掘

漏洞挖掘要求能够创建集中漏洞检测任务，驱动第三方扫描器进行漏洞挖掘任务下发；在同一个集中漏洞挖掘任务中，可选择多个漏洞挖掘器、选择多个漏洞挖掘策略、选择相同或不同的漏洞挖掘资产信息，进行漏洞挖掘任务中漏洞检测主体的构建；能够在创建漏洞挖掘任务时指定任务运行模式，运行模式包括周期运行任务、定时运行任务、手动运行任务等；漏洞挖掘任务需能够包含CVE、CNNVD、CNVD等类型的漏洞库数量25万以上、POC漏洞5000个以上；

漏洞挖掘能够自定义漏洞POC检测插件，包括漏洞名称、漏洞类型、漏洞危害、CVSS信息、检测脚本等，用于日常突发漏洞应急；针对0day漏洞，可通过poc快速生成漏洞扫描策略，对制定的资产进行漏洞风险检测；扫描任务能够支持JS渲染的Web2.0应用，包括JQuery、Ajax、Flash、Applet等Web2.0应用和Vue、React等单页应用；漏洞挖掘任务需能够进行针对Web应用的被动扫描能力，通过代理监听Web应用运行状态，自动识别和发现漏洞；漏洞挖掘任务需能够调用盲打平台以覆盖fastjson、SSRF、log4j、代理未授权等需要反向连接确定的漏洞。

（5）漏洞列表分析

漏洞列表分析功能需能够从漏洞详情和扫描器发现两个视角分析漏洞信息；需包含：漏洞基础信息、漏洞描述、漏洞危害、影响组件/服务、漏洞原理、复现方式、修复方法、相关信息、命中情报等；命中漏洞情报的漏洞可跳转至「漏洞情报」查询关联情报详情；扫描器发现需包含来自多源扫描器的原始扫描日志信息和扫描任务信息，方便运营人员在查询聚合漏洞时，补充原始漏洞信息，便于漏洞研判和确认。

（6）漏洞全生命周期管理

需开发漏洞一键处置功能，应针对漏洞的若干阶段，包含待处理、漏洞验证、漏洞修复、漏洞复测、修复完成、忽略、误报等；分析漏洞处置时间轴，应包含漏洞状态、处置时间、处置账号、处置备注信息等。

- 4．模型分析模块

（1）交互式建模

交互式建模功能需使运营人员能够通过交互式图形化方式快速构建关联分析模型，能够灵活设置规则运行模式、数据取值范围、表关联配置、设置分组、字段映射、阈值设置、基线引用等方式新增关联分析规则，通过数据预览功能，可以查询规则执行情况，便于对规则进行调优。

（2）SQL分析

SQL分析功能应能够按照安全运营人员的事件分析习惯和技术偏好，以手动编写SQL的方式构建风险分析规则。平台需要开发提供SQL语句的Web编辑页面和完整的安全数据字段结构树，以支撑运营人员从基础字段方面入手，仅通过简单的交互感知即快速识别与认知SQL语句基础构成，撰写SQL语句来配置数据分析规则。最终满足安全经验快速通过较常用的SQL语句转化为数据安全分析能力，将安全经验补充到安全事件分析中，提供输入即所得的安全分析能力。

（3）关系模型

此功能需能够对数据字段设置前置维度、关系维度、后置维度来调整展示对象与展示逻辑，可新增关系字段，配置展示关系，常用配置字段如源目的IP、事件等级等；同时可支持选择聚合展示形式、展示关系数量来调整关系展示结果；能够基于选择的数据周期对数据进行聚合，并展示聚合后数据关联，展示信息包含：日志总数、聚合总数、聚合周期、关系视图、源目的IP、事件分类、攻击结果等。

（4）场景模型

需开发能够面向自然语境习惯构建的场景化建模能力，研发高性能实时安全大模型分析引擎，以支持条件筛选&特征匹配、统计聚合、时序分析等能力；基于安全大模型引擎能力实现自动化攻击结果判断、告警信息补全，针对网络攻击、用户异常行为、脆弱性、恶意文件、主机安全等场景对告警属性进行灵活扩展及定义，形成告警分析和处置闭环。能够通过自然语境分析能力发现在最近一个月以上的网络中存在的持续性攻击；能够识别攻击IP在任意连续或不连续的单位周期内对受害IP发起的链式攻击；识别攻击IP对受害IP 发起攻击，受害IP在后续连续或不连续的周期内发起内网横向或非法外联。

（5）规则运行监控

规则运行监控需能够对已开启规则的运行状态进行实时监控，当规则运行出现异常时，可对异常规则进行提示。针对正在运行的分析规则，运营人员可以通过此功能查看规则运行记录，获取运行时间信息、日志量信息、生成告警信息；针对未执行的分析规则，运营人员可以对规则进行编辑、开启、删除等管理操作。

（6）规则预执行

规则预执行功能是需要开发能够在规则创建过程中或已完成后，对规则进行预执行的管理能力。预执行管理需能够检验规则配置是否完善、生成告警数据格式是否正确、数据内容是否存在缺失等情况，便于运营人快速识别、定位规则存在的问题。

（7）基线学习

基线学习功能应能够以历史数据为样本创建基线学习规则，基线学习能够支持面向用户行为分析、风险攻击趋势等基线数值。安全基线能够在各类风险行为分析中进行引用，由于基线是基于现网数据进行持续学习产生的，能够有效提升规则告警的准确率。

（8）中间数据集

此功能应能够将关联分析规则结果数据保存为新的安全数据集，每次数据关联分析产生的结果数据可以作为下一次数据分析的原始数据进行使用，需确保至少10次的数据关联轮转及引用分析，直到能够分析出有效的结果信息。

（9）函数管理

需开发辅助能力，能够本地上传函数解析文件，可解析应用引擎、函数类型、业务类型等；可对函数入参\出参、交互方式、必填信息、基础类型等信息进行集中展示；在配置关联分析规则时，基于安全字段的业务属性，选择新构建的函数，进行安全分析；并能够对函数进行筛选、启动、编辑、查看、删除等操作。

- 5．安全事件管理模块

（1）事件研判

事件研判功能能够对各类数据进行综合研判分析，研判过程中会关联原始数据。事件研判应能够看清谁在什么时间攻击了哪些资产，能够看清谁发起了多少次攻击，能够看清谁发起了什么类型的攻击，能够看清风险的等级，能够对风险进行快速研判，辅助支撑研判工作。运营人员能够对告警进行批量研判和多次研判。

（2）事件处置

事件处置功能应能够将研判确认后的风险事件，通过已对接的信息通知方式将风险通知给相关责任人。通知信息包含风险等级、风险类型、受害资产等信息，对接通知服务主要包含短信、邮件、OA、APP等。

在触发风险事件时，能够选择相关的工单处置流程对风险事件进行自动或手动处理。应可按照风险事件的处置周期，自动化分析不同处置周期内处置风险事件数量的占比信息；量化告警处置率、已处置/未处置风险事件数量。

（3）事件关联解析

事件关联解析功能应能够从攻击者视角和受害资产视角对告警进行聚合管理，聚合后风险事件数量能够进一步降低。运营人员能够针对聚合后的风险事件攻击链条对受害资产进行失陷分析，预判受害资产失陷的趋势；能够按照攻击时序、攻击频率、威胁等级等安全因素对聚合后的风险事件信息进行时空分布可视化分析，协助运营人员快速掌握攻击特征；能够深度分析聚合后风险事件中包含的攻击源IP、受害资产在流量中的通联关系、攻击与被攻击关系、攻击先后关系等，挖掘出多维攻击关系，协助运营人员快速透视攻击。

- 6. 安全业务编排自动化与自动响应模块

（1）流程可视化

编排流程可视化需基于python、JAVA等语言通过Web页面编排脚本进行自动化流程构建，能够实现根据告警类型、告警级别、告警研判等结果，定义自动化处置策略，在发现相关威胁后按照自动化流程顺序直接调用流程对威胁进行快速处置。

（2）场景编排

应能够开发接口联动现有主机安全平台，实现已知资产的在遭受外部入侵检测或发起内网横向攻击时，及时联动主机安全平台管理平台，及时下发断网隔离指令等；能够批量输入异常主机IP，进行一键上下线处理；除此之外在恶意文件、webshell、信息泄漏等多个场景都将获得更敏捷及时的响应效果。

应能够开发接口联动封禁设备，主要包括两类：边界类封禁设备，如防火墙、IPS、WAF、CDN等；旁路类封禁设备，一般为通过reset进行封禁。可根据关联分析的结果触发不同剧本，将判定的高危IP，下发到具体的各个设备，实现威胁的秒级封禁。同时兼顾通过人工干预方式单次输入一个或多个IP进行封禁或者解禁，并且能够选择需要联动的防火墙等设备清单。也需要能够按照业务需求对封禁模式进行选择，封禁模式包含：永久封禁、循环封禁、定时封禁等；

应能够提供自动化告警通知、设备运行异常通知、存储可用性通知、平台组件异常通知等，通知方式支持发送邮件、短信、OA、 APP、工单系统等。

应能够在可视化界面中手动拖拽组件，通过自定义配置各类安全设备运行状态的自动化监控流程来：获取设备运行信息、定时轮询监控状态，当发现设备运行异常时快速告警，同时支持对监控信息回溯查看与审计。需能够对监控设备异常情况进行统计与分析，包含监控安全设备数量、离线设备数量、CPU超载设备数量、内存超载设备数量、接口异常设备数量、设备异常告警详细信息等。

- 7．可视化模块

（1）大屏可视化

可视化功能应可通过大屏方式直观展示整个网络安全健康情况。监控展示功能从资产、脆弱性等维度提供可视化展示大屏。监控展示大屏包含资产风险态势、脆弱性态势、综合安全态势、安全事件态势、事件处置状态展示、外部威胁态势、网络安全状态等内容。实现“挂图作战”，将威胁信息、安全防护、监测预警、应急指挥、事件处置、安全管理等业务上图，提升综合防御能力，多维度、立体化展示安全趋势、重点威胁信息，直观展示网络空间安全地理图谱、资产安全态势、漏洞态势、威胁态势、安全事件态势。

（2）数据提取

在构建可视化时，功能需具备自定义数据源管理、自定义跳转、自定义下钻、自定义筛选、自定义网页嵌入、自定义排版、动态数据更新等能力。

- 8．汇总模块

（1）报告模板

报告模块应能够开发模板功能，可以以Json的格式导入或导出报告模板文件，便于运营知识和经验集中维护；能够手动创建或导入已有的漏洞合规模板、基线核查模板、数据统计模板、每日巡检模板、月度总结模板、季度总结模板、年度总结模板等，满足各种场景下的数据统计需求。

（2）图表报告生成

应能够开发图表报告功能，在新增模板时可插入内置图表，可对内置图表进行检索，并支持插入一个或多个已有图表构建新模板；告警统计图表、日志统计图表、漏洞统计图表、资产统计图表等；图表统计的维度包含但不限于：安全设备数量、源IP-目的IP、目的IP列表详情、目的IP、事件等级分布、动作分布、告警研判状态、告警处置状态、安全告警趋势、漏洞存在位置分布、漏洞类型分布、 漏洞等级分布、漏洞发现趋势、资产重要性统计、产来源分布、资产所属安全域、资产所属组织机构、资产类型分布等。

（3）报告任务

报告功能应能够创建周期任务、自定义任务等，可满足安全人员定期统计综合数据的要求；对于新增任务时插入内置模板或已有新增模板，能够对内置模板、已有新增模板进行检索，并支持插入一个或多个已有模板构建新模板；内置模板包含但不限于：安全日志统计模板、漏洞统计模板、资产统计模板、告警统计模板等。

- （三）对接能力开发

安全管理平台的对接能力开发，需要设计并开发平台与现有安全设备，威胁情报库及云平台的对接接口，平台接口需根据平台数据底座和安全技术模块的技术需求，传递相关的数据以及与现网软硬件设备的联动，平台接口开发的要求如下：

平台接口需要从安全设备和云平台中自动或半自动传递大量的原始告警日志和数据包等信息资源，并进行集中存储和处理。

平台接口需要能够监控各种安全设备和云平台的状态，包括最近同步时间、设备在线或离线状态、告警情况等，并能够对接入设备进行流量查看或异常流量分析。

平台接口需要能下发指令给安全设备和云平台，执行对应的动作，如阻断攻击源IP、隔离受感染的主机等，实现安全事件的一键联动处置。

对于主管单位和监管单位，平台接口需要支持下级单位的安全事件可以上传到上级单位进行统一的安全事件查看和管理。

平台接口需要接收来自实安全设备和云平台的安全威胁信息、安全隐患信息、安全事件数据等，并及时将相关信息发送到安全管理平台。

通过平台接口传递的数据主要包括但不限于：

日志数据：包括各种网络、安全设备的日志和事件数据。

网络流量数据：网络中的流量数据，用于分析网络中的异常行为。

资产信息：包括网络中的主机、ECS、IP、域名等资产的详细信息。

安全事件信息：包括安全事件的类型、严重性、影响范围等。

威胁情报：包括已知的威胁和漏洞信息，用于与采集的数据进行比对分析。

用户和权限信息：用于分析潜在的内部威胁和权限滥用情况。

漏洞和脆弱性信息：用于评估系统的安全风险和防御能力。

1.对接的安全产品包括但不限于以下产品：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 天融信NGFW4000-UFNG-81542 |
| 2 | 全局防火墙 | H3C SecPath F1090 |
| 3 | 蜜罐 | 经纬信安戍将攻击诱捕平台 |
| 4 | 网闸 | 天融信TopRules NR-61428 |
| 5 | 流量安全监控/态势感知监测探针 | 安恒DAS-APT-5000 |
| 6 | 主机入侵检测 | 网神SecIDS 3600 D5000-TG24 |
| 7 | 4A审计/堡垒机 | 绿盟 OSMS NX3 HD850 |
| 8 | 主机安全态势感知平台 | 安恒 DAS-ABL-S2100 |
| 9 | 漏洞扫描 | 网神 S5000-W020 |
| 10 | 日志审计 | 安恒 DAS-LOG-3000 |
| 11 | 数据库审计 | 安恒 DAS-A3000 |
| 12 | WAF | 绿盟WAFNX5-CH5330 |
| 13 | IPS入侵防御 | 网神 SecIPS 3600 P9000-U006 |
| 14 | DDoS流量清洗 | 绿盟 ADSNX5-HFA6000C |
| 15 | 全网上网行为管理 | 网神NBM7295 |
| 16 | 漏洞扫描 | 网神 S5000-W020 |
| 17 | WAF | 安恒 WAF－3000AG |
| 18 | 链路负载均衡 | 深信服 AD-1000-M000P-UA |
| 19 | 网闸 | 绿盟 SIESNX3-5000A |
| 20 | 主机入侵检测 | 网神 D5000-TG24 |
| 21 | 数据库审计 | 美创 DAS-G2010 |
| 22 | WAF | 山石 SG-6000-W3300 |
| 23 | IPS入侵防御 | 深信服 NIPS-2000-B2800 |
| 24 | 4A审计/堡垒机 | 山石 SG-6000-OSG5000 |
| 25 | DDoS流量清洗 | 网神 F1500-U011 |
| 26 | 全网上网行为管理 | H3C SecPath ACG1000-EE |
| 27 | 准入系统 | 盈高ASM-J6470Z |
| 28 | 特权账户安全管理平台 | 亚信AINSG-4A |
| 29 | 堡垒机 | 齐治RIS-ACA-BYX |
| 30 | 安全认证网关 | 绿盟SAGNX3-HDU1200 |
| 31 | 数据脱敏系统 | 美创数据脱敏系统软件V3.0 |

2.对接的威胁情报库包括但不限于以下产品：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 威胁情报库 | 安恒AilPHA平台 |

3.对接的专有云平台安全组件包括但不限于以下产品：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云内安全组件 | 阿里云安骑士平台 |
| 2 | 云管平台 | 阿里云云管平台 |
| 3 | 主机安全组件 | 服云安全狗云眼-（云）主机入侵监测及安全管理系统 |

- 五、商务条款

（一）服务期

1.项目实施工期：合同签订后1个月内完成全部功能开发上线。

2.项目服务期：2年（项目通过验收后起算）。

（二）预算说明

项目预算包含投标人开展本项目工作所需一切费用（投标人与其他系统对接费用包含在本次项目预算中，采购人协调解决其他系统承建单位免费配合提供对接技术支持）。

（三）货款支付

签订合同后支付合同总价50%；项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的90%；项目验收合格满1年，支付至合同价款的100%。

（四）履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的5%，中标人应在合同签订前以银行保函的形式提交给采购人，中标人未缴纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订书面合同。

履约保证金在项目验收合格并交付使用，且中标人无任何违约责任的情况下退还（不计息）。如中标人违反合同规定，采购人有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。中标人因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回。

（五）投标货币

人民币。

- 六、方案要求

- （一）需求分析要求

投标人需根据本项目开展需求调研，全面深入了解江苏省医疗保障局安全管理平台建设现状和发展趋势，提供需求分析报告，包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，项目建设总体思路，分析建设重难点问题并提出相应的解决方案。

- （二）总体设计要求

投标人需根据招标需求提供本项目总体设计方案，总体设计需要遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，符合江苏省医保信息平台建设现状，满足招标需求要求，符合国家相关设计标准。总体设计方案需结合用户现状，包括但不限于总体架构、技术架构、数据架构、网络拓扑、部署架构等内容。

- （三）功能设计要求

投标人需根据招标文件采购需求第四章建设内容，围绕实际医保业务场景，聚焦提升系统性能和用户体验，提供以下功能设计方案：

1.提供平台底座开发设计方案，方案中需根据用户的实际现网环境，提供包括安全传输引擎、ETL引擎、后台存储引擎、模型加工引擎的详细方案。

2.提供安全技术模块设计方案，方案中需根据用户的实际需求提供综合展示模块、资产管理模块、漏洞管理模块、大模型分析模块、安全事件管理模块、安全业务编排自动化与响应模块、可视化模块、报告模块的详细设计方案，方案中包括但不限于功能说明、业务流程、界面设计等内容。

- （四）性能指标要求

系统运行稳定，软件功能全面、实用，具有较强的用户个性化定制能力和后续开发扩展能力；系统应符合技术先进性、稳定性、高可用性的要求，系统能支持7*24小时不间断运行，能根据业务承载需求进行免费扩容。

系统应能满足用户访问应用的时效性要求，须支持同时在线人数50用户的并发访问。50用户同时访问的情况下，常用业务功能响应在2秒以内。具体的细化时间要求:系统初始化启动<5秒；屏幕滚动/切换<2秒；日常数据查询<5秒；大数据量统计查询功能响应时间不超过10秒。

- （五）安全设计要求

1. 投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的项目安全方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

2.本项目建设需满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）文件（等保2.0）第三级安全要求。采购人对本项目组织实施三级等保测评时，投标人需按照采购人要求提供等保测评所需资料，并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善。

3.项目上线前，需按照采购人要求，由采购人指定的安全服务厂商进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

- （六）重大保障及护网要求

在国家、省市、医疗行业等各项重要活动期间，投标人应根据采购人要求，为采购人提供重要时期安全保障服务，以确保系统正常运行。

在国家、省市、医疗行业等护网保障期间，投标人应根据用户要求，为采购人提供护网专项重要时期安全保障服务，制定护网安全保障方案。在护网准备期间进行资产排查、安全架构分析、安全意识培训等；在临战阶段梳理网络访问策略、漏洞排查、特殊防护手段部署、监控平台部署等；在实战阶段做好安全事件实时监测、日志分析、应急响应，事件上报。

- （七）应急响应要求

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

- （八）软件测评要求

1. 投标人应确保本项目通过软件测评，未能提供软件测评报告的，采购人有权不予验收。

2. 项目上线前，采购人将指定第三方软件测评机构进行软件测评，投标人应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

3. 如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由投标人自行承担。

- 七、其他要求

- （一）项目管理要求

1.投标人需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

2.投标人需服从采购人及其指定的总集服务团队对项目团队的管理和考核，包括但不限于人员考勤、项目全生命周期管理（含项目工单、需求、计划、任务、测试用例、缺陷、版本、代码上传、代码扫描、持续集成、第三方测试、验收、过程文档等活动）、开发终端安全接入管理等内容。

- （二）履约能力要求

1. 投标人应当投入充足的技术力量保证本项目顺利实施，投标人应通过质量管理体系、信息安全管理体系等认证；具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC资质证书；具有与本项目系统相关的软件著作权证书。项目实施团队成员人数不少于5人，其中项目经理（限 1 名）需具有软件开发项目管理专业能力和5年以上信息系统开发项目管理经历，具有人社部门颁发的信息系统项目管理师证书、中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业证书、，实施团队人员（不包括项目经理）整体需具备人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、人社部门颁发的信息系统项目管理师证书、中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业证书、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CISAW相关证书。

投标人需提供项目实施团队人员名单（包括签订的正式劳动合同和近半年内任一自然月的社保缴费证明）及其资质证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

2.项目实施期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前至少一周向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响项目实施并经采购人许可后方可调换，否则可视为投标人违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

3.如项目实施团队成员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求之日起，中标人需在5个工作日内更换为符合要求的人员。

4.投标人需提供以下服务能力证明材料：

（1）企业资信：包括软件著作权证书、体系认证证书、服务资质证书等；

（2）人员配备：包括项目人员组成、项目经理从业情况、人员证书等；

（3）类似业绩：包括与本项目类似的信息系统开发项目案例等。

- （三）项目培训要求

1.投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（医保部门信息化工作人员、总集服务团队、安全运营团队、医保信息平台相关建设厂商等）、培训内容等内容。

2. 投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。结合上线后系统实际运行情况，根据采购人要求，每季度至少一次培训，并根据需要分批次进行培训。每次时长不少于2小时。

3.投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

- （四）项目文档要求

投标人应按要求向采购人提供完备的项目文档资料（纸质文件和电子资料各1套），以满足系统应用、管理及运行维护等需要。包括但不限于：

1.项目管理类文档：《项目管理方案》、《进度实施和任务分类》、《质量管理计划》、《项目进度报告》、《需求变更文件》等。

2.系统应用设计类文档：《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》等。

3.测试类文档：《测试方案》、《测试用例》、《测试报告》等。

4.验收类文档：《验收方案》、《验收报告》等。

5.培训类文档：《培训方案》、《培训手册》、《培训纪录》等。

6.安全性类文档：《安全设计方案》、《应急响应方案》等。

7.运维类文档：《运维日报》、《故障处置报告》等。

采购人将指定总集服务团队或第三方监理团队进行文档资料的检查和审核，投标人应予以配合，并在要求期限内对文档资料中发现的问题进行整改。

- （五）项目验收要求

1. 投标人需在投标文件中承诺，如果本项目未完成验收前，由于相关政策调整导致业务需求或技术标准发生变化，应按照最新政策完成本项目建设。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

2. 投标人在项目上线平稳运行1个月后，向采购人提交验收申请，并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目招投标文件、项目建设相关文档、软件测评报告、安全测试报告等。

3. 采购人同意验收后，投标人需按照采购人指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

4. 采购人出具的验收报告未明确认定验收合格的，不视为验收合格。采购人要求整改的地方，投标人应在采购人要求的期限内完成整改。

5. 在项目开发过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由投标人负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究投标人责任的权利。

- （六）售后服务要求

1.总体要求

（1）项目通过验收后进入免费运维期，免费运维期为期2年。

（2）项目通过验收后，投标人须将本项目建设的安全管理中心交付给采购人指定安全运营团队使用，投标人应予以配合。

（3）投标人在投标文件中应提供运维服务方案，包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容。

（4）投标人应在进入免费运维期前安排至少1人专门负责本项目的运维工作，提供7*24小时技术支持和服务。投标人必须保证运维人员原则上为建设期间团队成员，且不得随意更换，如需更换至少提前1个月向采购人申请，采购人同意后方可更换。

（5）投标人需在投标文件中承诺在免费运维期结束后提供相关有偿维护服务，运维服务内容和标准均与免费维保期内相同，且年维护费用不得超过本项目中标金额的10%。（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

2.运维内容

包括但不限于以下内容：

（1）及时协调解决用户投诉及故障问题，每日开展运行情况分析，持续优化系统性能。

（2）确保本项目应用系统现有功能、接口和服务能满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中发现的缺陷问题。

（3）根据采购人的实际业务开展需求，在规定时间节点内对本项目进行应用拓展，并纳入统一运维管理。

（4）根据采购人的实际需求，在采购人的统筹安排和组织下开展技术培训和应用培训。

（5）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，协助开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出系统资源分配与效率改进、软件配置规划和性能优化、系统容量预测等方面优化建议。

（6）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，配合做好等保测评、安全演练等相关工作。

（7）根据采购人要求，提供7*24 小时无间断现场重保服务。

3.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现全省系统瘫痪，或数据丢失故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 15分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 20分钟 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，在一个及以上设区市出现系统瘫痪故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 20分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 30分钟 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，在全省出现卡顿、延迟等运行效率下降故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 30分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 1小时 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，在一个及以上设区市出现卡顿、延迟等运行效率下降故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 30分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 1.5小时 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处置报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障或数据丢失、泄露，未在故障解决时限内完成处理或引发重大社会舆情的，将按照医保信息平台相关管理规定在考核评价中扣分，并承担相应违约责任。（详见合同文本第十一条违约责任条款）。

- （七）知识产权要求

1.采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，投标人不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。

2. 投标人需在投标文件中承诺在本项目建设和运维期间的任何时候，只要采购人提出提交本项目的各种项目文档、源代码，投标人都要在5个工作日之内按采购人要求完整提交，提交的源代码应当可编译运行并与项目建设内容一致。采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

3. 投标人需在投标文件中承诺提供给采购人使用的产品及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

- （八）保密要求

1. 投标人须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。投标人必须与采购人签订保密协议和外包网络安全协议，并严格遵守。

2. 投标人提供的项目实施团队和运维团队成员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议和外包网络安全协议一并提交给采购人。

- （九）功能演示要求

1.演示方式：上传视频演示。

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2. 投标人应采用真实系统或原型系统或Demo系统录屏制作演示视频，演示内容如下：

（1）演示平台数据底座的相关功能，包括但不限于:（1）能够从数据流程维度展示数据采集指标、数据ETL处理指标、数据写入指标、数据存储指标等；（2）能够查看具体数据接入规则最新命中时间、命中数据量、解析成功数据量、过滤数据量、归并数据量，并可跳转查看规则详情。

（2）演示漏洞管理模块相关功能，包括但不限于:①扫描任务能够自定义漏洞POC检测插件，包括漏洞名称、漏洞类型、漏洞危害、CVSS信息、检测脚本等，用于日常突发漏洞应急；②漏洞扫描任务需能够包含CVE、CNNVD、CNVD等类型的漏洞库数量25万以上、POC漏洞5000个以上；演示功能符合需求的得2分。

（3）演示智能分析模块相关功能，包括但不限于①能够面向自然语境习惯构建的场景化分析能力，以支持条件筛选&特征匹配、统计聚合、时序分析等能力；②能够将关联分析规则结果数据保存为新的安全数据集，每次数据关联分析产生的结果数据可以作为下一次数据分析的原始数据进行使用。

（4）演示安全业务编排自动化与响应模块演示相关功能，包括但不限于:①能够批量输入异常主机IP，进行一键上下线处理；②介意通过Web页面编排脚本进行自动化流程构建，能够实现根据告警类型、告警级别、告警研判等结果，定义自动化处置策略，在发现相关威胁后按照自动化流程顺序直接调用流程对威胁进行快速处置。

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评审方法与评审标准

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格：10分 |  |  |
| 投标价格 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分10分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 | 10 |
| 二、服务能力：31分 |  |  |
| 2.1企业资信 | 2.1.1投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证。 每提供1个得2分，最高得6分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 6 |
|  | 2.1.2投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC-信息系统安全集成服务资质证书、CCRC-信息系统安全运维服务资质证书，每提供1个得2分，最高得4分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 4 |
|  | 2.1.3投标人具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“运维分析”、“资产管理”、“数据接口”关键字，每具备一个证书得1分，最高得3分。 投标人需提供软件著作权证书（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 2.2人员配备 | 2.2.1投标人拟投入的项目经理（限 1 名）： - 具备人社部门颁发的信息系统项目管理师证书（高级）的得2分； - 具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书（CISP）的得2分； 3.具备不少于5年类似信息化项目管理经历的得2分； （投标人必须提供与项目经理签订的正式劳动合同和近半年内任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分；需提供项目经理参与信息化项目的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章，证明材料需包括项目合同和项目委托单位提供的证明材料，否则不得分。） | 6 |
|  | 2.2.2投标人拟投入的研发团队人员证书（不包括项目经理）： 1.具备中国网络安全审查技术与认证中心颁布的CISAW安全运维人员证书； 2.具备中国网络安全审查技术与认证中心颁布的CISAW安全集成人员证书； 3.具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书（CISP）； 4.具备人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书（中级）； 5.具备人社部门颁发的信息系统项目管理师证书（高级）； 以上证书每提供1个得2分，同1人有多个证书不可重复得分，不同人有相同证书可重复得分，同一证书最多得4分，此项最多得10分。 （投标人必须提供与上述人员签订的正式劳动合同和近半年内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不计分。） | 10 |
| 2.3类似业绩 | 投标人2020年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例： 每提供1个与本项目类似项目成功案例得2分，此项最高得2分。 （必须提供合同及业主验收报告等有效证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 2 |
| 三、技术方案：40分 |  |  |
| 3.1总体设计 | 遵循项目总体需求，提出本项目总体设计方案。总体设计包括总体架构、技术架构、数据架构、网络拓扑、部署架构等内容。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 功能设计 | 3.2根据招标文件建设内容，提供数据平台底座设计方案，方案中需根据用户的实际现网环境，提供包括安全传输引擎、ETL引擎、后台存储引擎、模型加工引擎的详细方案。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分 | 4 |
|  | 3.3根据招标文件建设内容，提供安全技术模块设计方案，方案中需根据用户的实际需求提供综合展示模块、资产管理模块、漏洞管理模块、大模型分析模块、安全事件管理模块、安全业务编排自动化与响应模块、可视化模块、报告模块的详细设计方案，方案中包括但不限于功能说明、业务流程、界面设计等内容。 根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分： 优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分 | 4 |
|  | 3.4根据招标文件建设内容，提供省平台网络安全设备和威胁情报库对接设计方案，提供省平台安全设备和威胁情报库对接拓扑图及安全设备和威胁情报库的详细对接方法及对接内容，投标人需书面承诺合同签订后10天内根据方案内容完成安全设备的对接工作。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.5根据招标文件建设内容，提供省平台云平台部署对接设计方案，方案中需提供省平台云平台对接拓扑图及云平台的详细对接方法及对接内容，投标人需书面承诺合同签订后10天内根据方案内容完成云平台的对接工作。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.6项目管理 | 根据招标文件及本项目特点，提供项目管理方案。包含但不限于人员组织方案、项目管理措施、质量保证方案、实施进度计划、需求调研方案、联调测试方案、项目文档管理、项目验收方案等内容。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.7安全设计 | 根据招标文件及本项目特点，提供系统安全设计方案，包括应用安全、数据安全、运行保障和应用预案设计等内容。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.8重大保障及护网服务 | 根据招标文件及本项目特点，提供完整的重大保障及护网服务方案，包含但不限于在护网准备期间进行资产排查、安全架构分析、安全意识培训等；在临战阶段梳理网络访问策略、漏洞排查、特殊防护手段部署、监控平台部署等；在实战阶段做好安全事件实时监测、日志分析、应急响应，事件上报等内容。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.9售后服务 | 根据招标文件及本项目特点，提供售后服务方案，包含但不限于服务时间、服务内容、服务方式、响应时间、人员配置等内容。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.10应急响应 | 根据招标文件及本项目特点，提供应急响应方案，包含但不限于响应流程、响应内容、响应时间、人员安排等内容。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 四、运维保障：9分 |  |  |
| 4.1运维服务方案 | 提供运维服务方案，包括服务时间、服务内容、服务方式、响应时间、人员配置、运维内容、服务流程、保障措施、运维文档管理等内容，并且投标人按照项目需求响应本地化服务且提供承诺函。根据投标人标书响应程度、合理性、可行性等方面进行综合评分：优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 4.2现场服务技术力量 | 承诺提供服务期内5×8小时的现场派驻服务，完全符合招标文件要求的得4分，否则不得分，长驻现场人员必须承诺为本次项目核心研发人员。 | 4 |
| 五、功能演示：10分 |  |  |
| 5.1平台数据底座演示 | 演示平台数据底座的相关功能，包括但不限于: 1.能够从数据流程维度展示数据采集指标、数据ETL处理指标、数据写入指标、数据存储指标等，演示功能完全得1.5分，否则不得分。 2.能够查看具体数据接入规则最新命中时间、命中数据量、解析成功数据量、过滤数据量、归并数据量，并可跳转查看规则详情，演示功能完全得1分，否则不得分。 | 2.5 |
| 5.2漏洞管理模块演示 | 演示漏洞管理模块相关功能，包括但不限于: 1.扫描任务能够自定义漏洞POC检测插件，包括漏洞名称、漏洞类型、漏洞危害、CVSS信息、检测脚本等，用于日常突发漏洞应急，演示功能完全得1.5分，否则不得分。 2.漏洞扫描任务需能够包含CVE、CNNVD、CNVD等类型的漏洞库数量25万以上、POC漏洞5000个以上，演示功能完全得1分，否则不得分。 | 2.5 |
| 5.3智能分析模块演示 | 演示智能分析模块相关功能，包括但不限于 1.能够面向自然语境习惯构建的场景化分析能力，以支持条件筛选&特征匹配、统计聚合、时序分析等能力，演示功能完全得1.5分，否则不得分。 2.能够将关联分析规则结果数据保存为新的安全数据集，每次数据关联分析产生的结果数据可以作为下一次数据分析的原始数据进行使用，演示功能完全得1分，否则不得分。 | 2.5 |
| 5.4安全业务编排自动化与响应模块演示 | 演示安全业务编排自动化与响应模块演示相关功能，包括但不限于: 1.能够批量输入异常主机IP，进行一键上下线处理，演示功能完全得1.5分，否则不得分。 2.介意通过Web页面编排脚本进行自动化流程构建，能够实现根据告警类型、告警级别、告警研判等结果，定义自动化处置策略，在发现相关威胁后按照自动化流程顺序直接调用流程对威胁进行快速处置，演示功能完全得1分，否则不得分。 | 2.5 |
| 合计：100分 |  |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6、10、11、12条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。