公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0071

项目名称：2024年度第二批次市级政府投资项目工程造价审计服务（采购限额标准以上）

采 购 人：无锡市政府投资评审中心

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二五年四月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

- 第一章  投标邀请

受无锡市政府投资评审中心的委托，无锡市公共资源交易中心就2024年度第二批次市级政府投资项目工程造价审计服务（采购限额标准以上）（JSZC-320200-JZCG-G2025-0071）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年度第二批次市级政府投资项目工程造价审计服务（采购限额标准以上）采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年5月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0071

2.项目名称：2024年度第二批次市级政府投资项目工程造价审计服务（采购限额标准以上）

3.项目预算金额：1256万元（本项目分为8个采购包，采购包1项目预算为258万元；采购包2项目预算为226万元；采购包3项目预算为210万元；采购包4项目预算为168万元；采购包5项目预算为124万元；采购包6项目预算为114万元；采购包7项目预算为80万元；采购包8项目预算为76万元）。

4.项目最高限价：1256万元（本项目分为8个采购包，采购包1项目最高限价为258万元；采购包2项目最高限价为226万元；采购包3项目最高限价为210万元；采购包4项目最高限价为168万元；采购包5项目最高限价为124万元；采购包6项目最高限价为114万元；采购包7项目最高限价为80万元；采购包8项目最高限价为76万元）。

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月14日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市政府投资评审中心

地    址：无锡市滨湖区蠡湖大道309号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：严清；电话：0510-82797836

采购人质疑受理联系人：严清；电话：0510-82797836

交易中心项目联系人：邰云祥；电话：0510-81827764

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）（服务类用此模板）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同文本（采购包1-5、7-8）

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：无锡市政府投资评审中心

乙方：

根据招标项目（招标编号）招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就中标事宜，签订本合同。

一、乙方通过招投标获得               项目全过程跟踪审核（含结算审核）服务资格。

二、合同有效期为：合同签订之日起至项目竣工决算批复完成。

三、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1、本合同书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4、招标文件。

四、税费

中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

五、委托协审内容

乙方应按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》等相关要求，实施下列工作内容：

1.协助甲方完成对项目基本建设程序的审查。建立项目建设程序资料台账，通过查看项目立项、可行性报告、概算、规划、开工、竣工验收等相关审批、备案资料，审查该项目建设程序执行情况，各项审批是否合规，手续是否完备。

2.协助甲方完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查。根据批准的初步设计中明确的建设规模、内容、标准及建设投资等，主要审查项目建设是否按批准的初步设计进行，对于达到投资概算调整要求的项目，是否按规定办理相关调整审批手续。

3.完成对项目招投标执行情况的审查。建立项目已完成的招投标情况台账，对项目的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等招投标情况进行检查，检查招投标程序的规范性、合法性，检查是否存在应招未招以及化整为零等规避招标的现象。

4.完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查。建立已签订的项目各类委托合同（协议）台账，确保内容真实、完整、准确。检查各类合同（协议）签订的合法性、程序性，合同（协议）内容的完整性、规范性，以及招投标项目的合同与招标文件和投标承诺的一致性。检查各类合同（协议）的实际履行情况，并对合同（协议）执行过程中的重大偏差情况进行比较分析。

5.完成对项目现场发生的各类审批文件的审查。建立项目现场已发生的设计变更等各类审批文件的台账，对设计变更、现场签证、隐蔽工程等进行检查，检查上述事项的审批程序的合规性，以及工程计量和报价的真实性、合理性。

6.完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核。建立项目进度报表及竣工结算的报送及审核情况台账，严格按照合同约定及相关计价规定，及时完成建设单位上报的进度报表及竣工结算审核工作，确保实际完成投资的真实性、完整性、科学性，防止出现高估冒算、虚报冒领工程款等问题。同时，根据甲方要求对该项目的设计、监理等服务类结算进行审核。

7.完成对项目现场管理情况的审查。建立项目现场管理情况台账，记录在项目施工及结算过程中发现的建设单位现场管理不规范、不合理现象，以及造成损失浪费的情况，揭示存在的问题并提出合理化建议。

8.完成本项目指标分析和测算，总结本项目审核成功经验、管理成效等内容形成理论研究文章或案例分析等。

9.上述协审内容完成后，按照甲方要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。

10.按照《考核办法》的要求，接受并积极协助甲方完成对该项目的考核工作。

11.其他与项目建设有关的协审内容及甲方交办的其他事项。

六、协审时限

乙方必须按照《考核办法》的要求，在甲方规定的时间内完成甲方委托的协审业务。

七、协审费用

（一）协审费用计取

协审费用计取：按招标文件中“审核服务费用费率表”明确的费用计算标准、考核结果及本项目折扣系数计算审核费用总额。

审计费=（基本费+追加费）*考核系数*折扣系数（本项目折扣系数为）

协审工作结束后，按上述标准结算审核费用。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本合同约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。

（二）协审费用支付

协审费用列入项目建设成本。

阶段性审核费用支付至按造价咨询月报计算的基本费用的50%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至基本费用的60%，剩余40%的基本费用及追加费用，在决算批复后进行支付。

八、双方职责

甲方职责：

1、甲方协调建设单位提供工程跟踪审核及结算审核范围所需的有关资料（施工图、招标文件、合同及签证变更等）；

2、甲方负责对乙方在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作；

3、双方履行协议期间，甲方应授权一名专业人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。

乙方职责：

1、乙方应严格质量管理体系，确保项目审核质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。协审机构对协审成果的真实性、完整性、合规性负责。

2、乙方的工作必须接受甲方的考核，考核工作按照考核管理相关规定执行，主要考核内容包括：工作效率、执业质量、服务水平等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对不同意参加考核的乙方，甲方有权终止协议。

3、乙方应在合同规定及甲方要求的时限内，完成协审工作，严格遵守法律法规，准确提供工程造价审核结果。

4、乙方在接收工程结算资料后，若发现有资料不全的情况，须在3天内向甲方书面提出。逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。核对过程中需提交补充资料除外。

5、乙方应按投标文件中《项目人员配置清单》中的人员和承诺书履行义务，保障承诺的常驻现场人员到场人数和到场时间，乙方拟派常驻人员均需接入相关考勤系统统一监管，按要求人脸识别打卡考勤。若不能满足要求，采购人有权解除协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

6、乙方除保证投标承诺的常驻人员外，还须根据工程进度合理配备专业工程审核人员或相关工作人员，以满足协审需求。对于甲方因质量或廉洁影响而提出的专业人员调换要求，必须在3天内落实解决；如因客观情况必须对协审项目负责人或协审人员进行调整，应向甲方递交书面申请，经批准后方能调整，否则不得随意调换。

7、乙方在协审工作完成后，应向甲方提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的资料档案，以便甲方查证。

8、乙方应妥善保管好甲方提供的项目相关文件、图纸（包括电子文档）等资料，登记台账、专人管理、定期检查，避免因保管不当引起的资料遗失等情况。

9、乙方应按照甲方要求及时编报审核台账、数据统计、经验成果、审核报告等内容，跟踪过程中应注重问题的发现及基础数据的收集，配合甲方做好相应的审核情况调查。

10、履行乙方在协审投标书中关于人员配备及协审方案中提及的其他相关内容，乙方在履约期内未能保证人员稳定和人员在数量、资质及业绩方面的要求，随意调整人员的，甲方有权依法解除协议。

11、履行甲方提出的与工程审核有关的其他要求。

12、乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。

13、乙方不得泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审核单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式为自己或他人谋利。

九、违约责任

1、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律法规和招标文件中约定的条款规定进行处罚，可以采取扣减审核费用、终止合同等处罚措施。

十、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、重大疫情、投资计划调整等政府行为以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行义务的协议。

十一、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得擅自转让。

5、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要建设单位、施工单位提供的各种财物和免费服务行为的；

（2）在协议有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）乙方涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；

（4）乙方及相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等违法行为的；

（5）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（6）未按承诺的价格提供服务的；

（7）乙方消极工作的；

（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到考核办法规定的条件时；

（9）乙方接受由建设单位或其他单位委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）；

(10）乙方在履约期内未能保证人员稳定和人员在数量、资质及业绩方面的要求，随意调整人员的；

（11）乙方因人员职业变动、身体状况等客观原因确实不能达到甲方要求的，经甲方同意后更换的人员不能达到原人员资质及业绩的；

（12）标书规定的其他情况。

6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位的按规定的办法自主选择协审服务的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

7、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其资格。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权利。

十二、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。

十三、其他

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

十四、	协议不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

附件：1.项目人员汇总表

2.政府投资项目协审质量承诺书

3.政府投资项目协审廉洁承诺书

4.审核服务费用费率表

甲方（公章）：                       甲方代表：

日期：     年  月  日

乙方（公章）：                       乙方代表：

日期：     年  月   日

合同文本（采购包6）

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：无锡市政府投资评审中心

乙方：

根据招标项目（招标编号）招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就中标事宜，签订本合同。

一、乙方通过招投标获得               项目设计概算审核服务资格。

二、合同有效期为：合同签订之日起至项目竣工决算批复完成。

三、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1、本合同书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4、招标文件。

四、税费

中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

五、委托协审内容

乙方应按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》等相关要求，实施下列工作内容：

1.根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，完成概算文件的审核，设计概算的审核包括工程量、价格、费率、利率、汇率等确定静态投资和动态投资等，为业主提供合理节省费用的建议；

2.当概算总投资超出批准总投资（或可行性研究报告总投资时）为委托人提供可能合理节省费用的建议；

3.根据需要出席有关工程投资、设计标准、进度安排的协调会议；

4.体现控制设计概算的方法和途径；

5.上述协审内容完成后，按照甲方要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。

6.按照《考核办法》的要求，接受并积极协助甲方完成对该项目的考核工作。

7.其他与项目建设有关的协审内容及甲方交办的其他事项。

六、协审时限

乙方必须按照《考核办法》的要求，在甲方规定的时间内完成甲方委托的协审业务。

七、协审费用

（一）协审费用计取

协审费用计取：按招标文件中“审核服务费用费率表”明确的费用计算标准、考核结果及本项目折扣系数计算审核费用总额。

审计费=（基本费+追加费）*考核系数*折扣系数（本项目折扣系数为）

协审工作结束后，按上述标准结算审核费用。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本合同约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。

（二）协审费用支付

协审费用列入项目建设成本。

所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括采购人要求的相关资料）和正规票据后，采购人出具的项目概算审核费用确认单，由项目建设单位付至审核费用的75%，剩余25%的费用，在项目概算批复后进行支付。

八、双方职责

甲方职责：

1、甲方协调建设单位提供工程概算审核范围所需的有关资料；

2、甲方负责对乙方在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作；

3、双方履行协议期间，甲方应授权一名专业人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。

乙方职责：

1、乙方应严格质量管理体系，确保项目审核质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。协审机构对协审成果的真实性、完整性、合规性负责。

2、乙方的工作必须接受甲方的考核，考核工作按照考核管理相关规定执行，主要考核内容包括：工作效率、执业质量、服务水平等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对不同意参加考核的乙方，甲方有权终止协议。

3、乙方应在合同规定及甲方要求的时限内，完成协审工作，严格遵守法律法规，准确提供工程造价审核结果。

4、乙方接收到评审资料后，需在3个工作日内完成评审资料的预审工作，若发现有资料不全的情况，须向资料提供方书面提出，逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。核对过程中需提交补充资料除外。

5、乙方应按投标文件中《项目人员配置清单》中的人员和承诺履行义务，并根据甲方要求合理配备专业工程审核人员或相关工作人员，以满足协审需求。对于甲方因质量或廉洁影响而提出的专业人员调换要求，必须在3天内落实解决；如因客观情况必须对协审项目负责人或协审人员进行调整，应向甲方递交书面申请，经批准后方能调整，否则不得随意调换。

7、乙方在协审工作完成后，应向甲方提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的资料档案，以便甲方查证。

8、乙方应妥善保管好甲方提供的项目相关文件、图纸（包括电子文档）等资料，登记台账、专人管理、定期检查，避免因保管不当引起的资料遗失等情况。

9、乙方应按照甲方要求及时编报审核台账、数据统计、经验成果、审核报告等内容，审核过程中应注重问题的发现及基础数据的收集，配合甲方做好相应的审核情况调查。

10、履行乙方在协审投标书中关于人员配备及协审方案中提及的其他相关内容，乙方在履约期内未能保证人员稳定和人员在数量、资质及业绩方面的要求，随意调整人员的，甲方有权依法解除协议。

11、履行甲方提出的与工程审核有关的其他要求。

12、乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。

13、乙方不得泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审核单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式为自己或他人谋利。

九、违约责任

1、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律法规和招标文件中约定的条款规定进行处罚，可以采取扣减审核费用、终止合同等处罚措施。

十、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、重大疫情、投资计划调整等政府行为以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行义务的协议。

十一、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得擅自转让。

5、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要建设单位、施工单位提供的各种财物和免费服务行为的；

（2）在协议有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）乙方涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；

（4）乙方及相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等违法行为的；

（5）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（6）未按承诺的价格提供服务的；

（7）乙方消极工作的；

（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到考核办法规定的条件时；

（9）乙方接受由建设单位或其他单位委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）；

（10）乙方在履约期内未能保证人员稳定和人员在数量、资质及业绩方面的要求，随意调整人员的；

（11）乙方因人员职业变动、身体状况等客观原因确实不能达到甲方要求的，经甲方同意后更换的人员不能达到原人员资质及业绩的；

（12）标书规定的其他情况。

6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位的按规定的办法自主选择协审服务的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

7、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其资格。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权利。

十二、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。

十三、其他

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

十四、	协议不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

附件：1.项目人员汇总表

2.政府投资项目协审质量承诺书

3.政府投资项目协审廉洁承诺书

4.审核服务费用费率表

甲方（公章）：                       甲方代表：

日期：     年  月  日

乙方（公章）：                       乙方代表：

日期：     年  月   日

合同附件1

项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 是否具备注册造价工程师资格 | 职称 | 造价咨询工作年限 | 是否常驻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同附件2

政府投资项目协审质量承诺书

我单位在协审过程中，承诺服从无锡市政府投资评审中心的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》等相关文件的要求开展协审工作，自觉接受对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：

一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据市评审中心的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。

二、因存在协审质量问题给项目建设单位、无锡市政府投资评审中心或第三者造成严重经济损失的，必要时可取消本单位的协审资格，并承担相应法律责任。

三、协审期间，本单位还承诺将做到如下要求：

（一）坚持客观公正、实事求是、依法审核的原则。

（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。

（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审核报告。

（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。

（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。

（六）与被审核单位或审核事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。回避事项为参与由建设单位或其他委托方委托的与涉及项目有关的建设投资或工程造价有关的工作，与工程造价有关的工作包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等。

四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

合同附件3

政府投资项目协审廉洁承诺书

我单位在协审过程中，郑重作出如下协审廉洁承诺：

一、本协审项目廉洁建设的第一责任人为同志（法定代表人），对协审廉洁事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、价值观纯正、专业技术精、廉洁意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉洁规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉洁规定情况的督促和审核；根据有关规定处理协审人员执行廉洁规定上的具体事宜。

二、本协审项目的廉洁建设的直接责任人为同志（协审项目负责人），对协审廉洁事项负直接责任，其主要职责是：审核进点前，组织召开协审人员廉洁教育会，增强协审人员的廉洁意识；对协审中如果存在违反廉洁规定和协审纪律的问题，应及时加以制止，并向贵单位报告；项目结束后，总结协审人员执行廉洁规定情况，并如实向贵单位书面报告。

三、按有关规定，协审人员做到以下“十不”：

（一）不违反审核程序、超越审核权限，依法开展审核；

（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；

（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审核结果；

（四）不泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的商业秘密；

（五）不向被审核单位提出与审核工作无关的要求；

（六）不单独与被审核单位商谈审核事项的处理意见；

（七）不在被审核单位报销任何因公因私的费用；

（八）不接受被审核单位安排的宴请、旅游和休闲娱乐等活动；

（九）不接受被审核单位的烟酒、礼品、礼金、购物卡和有价证券等不正当利益输送；

（十）不向承聘机关人员送礼及有价证券等不正当行为。

四、若有违反上述廉洁承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：

（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出检查；

（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉洁规定的，可按《考核办法》第四章有关条款进行处理。

（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；

（四）其他有关责任追究事项。

五、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

- 合同附件4

| 工程造价审计服务费用费率表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类型 |  |  | 计费基数 | 工程造价（采用差额定率分档累进方式） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100万元以内（含） | 101万元-500万元（含） | 501万元-1000万元（含） | 1001万元-5000万元（含） | 5001万元-1亿元（含） | 1亿元以上 |  |
| 1 | 设计概算审核项目 |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 审定概算造价 | 0.77 | 0.63 | 0.49 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 费率：‰ |
| 2 | 全过程跟踪审核项目(含结算审核) | 基本费用 | 房屋建筑类 | 审定工程造价 | 9.6 | 8 | 7.2 | 5.6 | 4 | 3.2 | 费率：‰ |
|  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 审定工程造价 | 8.4 | 7 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.8 | 费率：‰ |
|  |  | 追加费用 | 房屋建筑类 | 净核减额 | 项目净核减率在0-5%（含）之间，追加费用费率为0；项目净核减率大于5%，追加费用费率为4.2‰ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 净核减额 | 项目净核减率在0-5%（含）之间，追加费用费率为0；项目净核减率大于5%，追加费用费率为3.8‰ |  |  |  |  |  |  |
| 说明：. 一、设计概算（前期论证）审核项目. 1、对项目建议书、可研报告中的建设内容、建设标准、建设范围、投资匡算、估算等提出审核建议；. 2、根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，完成概算文件的审核，设计概算的审核包括审核价格、 费率、利率、汇率等确定静态投资和动态投资等，为业主提供合理节省费用的建议；. 3、当概算总投资超出批准总投资（或可行性研究报告总投资时）为委托人提供可能合理节省费用的建议；. 4、根据需要出席有关工程投资、设计标准、进度安排的协调会议；. 5、体现控制设计概算的方法和途径；. 6、编制概算审核报告。. 二、全过程跟踪审核（含结算审核）项目. 1、制定造价控制的实施细则，确定控制目标；. 2、参与工程造价控制有关的工作会议；. 3、负责对施工单位上报的每月完成工作量月报进行审核。根据委托方需要，提供当月付款建议书，作为支 付当月进度款的依据；. 4、承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；. 5、根据需要，协助建设方及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并向委托 人、建设方提供造价控制动态分析报告；. 6、及时核定分阶段完工的分部工程结算；完成所委托项目的结算审核工作，提供整套结算报告交委托人归 档；. 7、提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务。. 三、审定工程造价中的设备费用由采购人根据设备集成程度、复杂难度系数等合理确定计费方式。. 四、最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数*折扣系数. ①得分≥95分时，考核系数=1；. ②80分≤得分＜95分时，考核系数=[0.005*（得分-80)+0.9],考核系数在0.9—0.975内；. ③60分≤得分＜80分时，考核系数=[0.015*（得分-60)+0.6]，考核系数在0.6—0.9内；. ④得分＜60分时，考核系数=0.5，同时给予警告1次，并建议协审单位对项目负责人予以处理。. |

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：租赁和商务服务业

第一部分  项目技术要求

本项目分为8个采购包，分别为：采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8。投标人可以根据自身能力及条件选择一个或几个采购包进行投标，但中标只能中其中一个采购包，即可兼投但不可兼中。具体规则详见第五章。

（一）项目技术要求：

1、工程概况：

（1）南京邮电大学无锡校区，主要建设内容：教室、实验实习用房、图书馆、体育馆（室内体育用房）、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会议中心、学生宿舍、食堂、校企合作、后勤及附属用房、地下停车及人防用房、设备用房等。该项目总投资估算25亿元，建安工程费用20亿元，其中标段一：建安工程费用7.5亿元，标段二：建安工程费用6.5亿元，标段三：建安工程费用6亿元。

（2）无锡市公共卫生中心（市疾控中心）易地新建项目，占地约60亩，总建筑面积约5.91万平方米，主要建设内容包括三项基本用房、实验室用房、实训及教学用房和业务用房等。该项目总投资匡算6.5亿元，建安工程费用4.7亿元。

（3）锡太高速公路节点配套工程(中惠大道快速路)，建设地点：总体呈东西走向，西起现状中惠大道，上跨沪宁高速引桥，东至中惠大道与凤翔路交叉口东侧，全长1.1公里；主路采用城市快速路（近期兼一级公路），双向六车道，设计时速80kM/h，辅路城市主干路标准，双向4-6车道+人、非机动道，红线宽度不超67.3m，主要建设内容包括：道路、隧道、桥梁、管线、照明、河道、绿化及其他道路附属设施等。该项目总投资匡算5.15亿元，建安工程费用3.83亿元。

（4）钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路）项目，该项目总体呈南北走向，北起梅园立交，南至高浪西路，全长约13km（主线9.4kM，支线3.6kM），主线采用城市快速路标准，双向六车道，辅路采用城市主干路标准，红线宽度约为32.4～70米，主要建设内容包括：道路、桥涵、隧道、管线、照明、交通设施、交通智能化、绿化等。该项目总投资匡算117.43亿元，建安工程费用95.51亿元。

（5）锡太高速公路节点配套工程(通江大道北延)，建设地点：总体呈南北走向，南起中惠大道，向北下穿锡太高速长安枢纽的同时上跨锡华西线，继续向北延伸至金惠路对接现状惠畅路。工程规模：本项目全长约1.28公里。采用城市快速路标准，按照双向8车道主辅路合并形式布置，设计速度80千米/小时，道路红线宽度43-53.5 米，主要建设内容包括：道路、桥梁、管线、照明、交通设施、绿化等工程。该项目总投资匡算3.5亿元，建安工程费用2.2859亿元。

（6）无锡学院未来技术产教融合实训基地建设项目，面积约12950㎡（包括创新创业基地、工程师教育培训基地）；2.车联网与人工智能实训中心（3层，层高适当增加），面积约6200㎡；3.新能源应用创新实训中心（3层，层高适当增加），面积约7650㎡；4.源网荷储新型电力系统技术实践中心（1层，层高20米），面积约1200㎡；5.配建地下室建筑面积约3000㎡（含人防、设备用房及消防水池等）、校区信息化建设及配套管线、道路、景观、绿化、室外场地（车联网与人形机器人外场实验基地、劳动教育基地（约9460㎡）等，总计建筑面积约3.0万平方米。该项目总投资匡算2.25亿元，建安工程费用1.83亿元。

2、服务内容：

采购包1：负责南京邮电大学无锡校区建设工程评审标段一全过程跟踪审核（含结算审核），预算金额258万元（本项目折扣系数0.9）；采购包1作为项目牵头单位还需负责南京邮电大学无锡校区建设工程项目月报及资金拨付等相关审核工作，该项牵头工作不另行计费。

采购包2：负责南京邮电大学无锡校区建设工程评审标段二全过程跟踪审核（含结算审核），预算金额226万元（本项目折扣系数0.9）；

采购包3：负责南京邮电大学无锡校区建设工程评审标段三全过程跟踪审核（含结算审核），预算金额210万元（本项目折扣系数0.9）；

采购包4：无锡市公共卫生中心（市疾控中心）易地新建项目全过程跟踪审核（含结算审核），预算金额168万元（本项目折扣系数0.9）；

采购包5：负责锡太高速公路节点配套工程(中惠大道快速路)全过程跟踪审核（含结算审核），预算金额124万元（本项目折扣系数0.9）；

采购包6：钱荣快速路南延（梅园立交-高浪西路）项目设计概算审核，预算金额114万元（本项目折扣系数0.7）；

采购包:7：负责锡太高速公路节点配套工程(通江大道北延)全过程跟踪审核（含结算审核），预算金额80万元（本项目折扣系数0.9）；

采购包8：负责无锡学院未来技术产教融合实训基地建设项目全过程跟踪审核（含结算审核），预算金额76万元（本项目折扣系数1）。

采购人保留根据工程实际情况对造价审计范围进行局部调整的权利。

3、人员配置要求：

本项目投标人需根据项目的专业特点组成项目组，并报项目人员配置清单（不得含有返聘、临聘及已退休人员），拟派人员原则上不得变更。只有在项目人员配置清单上的人员才能参与评分。采购人有权根据工程特点要求中标单位配备符合项目需要的专业审核人员，中标单位须无条件服从采购人安排。

拟派一级造价工程师需满足以下要求：

| 标段 | 一级造价工程师常驻人数 | 其中：项目负责人（必须常驻）专业 | 其中:常驻协审人员（必须常驻）专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 2 | 土建 | 安装 |
| 采购包2 | 2 | 土建 | 安装 |
| 采购包3 | 2 | 土建 | 安装 |
| 采购包4 | 2 | 土建 | 安装 |
| 采购包5 | 2 | 土建或交通 | 土建或交通 |
| 采购包6 | 2(本项目仅需常驻无锡) | 土建或交通 | 安装 |
| 采购包7 | 2 | 土建或交通 | 土建或交通 |
| 采购包8 | 2 | 土建 | 安装 |

（1）常驻现场时间：从项目开工至协审范围内工程主体验收完成，工作日9:00-17:00，其余时间如有相关协审工作，需到场配合；

（2）隐蔽工程、晚间施工等关键环节到场人数：2人及以上/环节；

（3）常驻现场人员在项目现场跟踪审核期间不得承接其他现场跟踪审核项目；

（4）常驻人员原则上不得更换，因离职、不可抗力等确需更换的，不得低于投标时人员的标准。

采购人保留对投标人拟派的常驻一级造价工程师进行外调核查的权利。在履行合同期限内，如发现中标供应商未能按照投标承诺提供相应人员服务的，或者常驻一级造价工程师不符合上述要求的，采购人有权依法解除协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，同时将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

协审单位应确保常驻人员月度考勤合格率，如协审单位常驻人员月度考勤合格率低于80%，发现一次，市评审中心将进行警告；如累计3次及以上，则终止本协审服务合同。

另，拟派专业技术人员中必须确保有一名档案管理员（需在《项目人员配置清单》中注明），否则投标无效。

4、中标人确定后的协议签订、协审内容、计费方法、费用支付：

（1）签订协议

中标单位与无锡市政府投资评审中心签订《合同书》。

（2）协审内容

详见《合同书》要求。

（3）计费方法

本项目无需报价，各标段费用按照审核服务费用费率表规定的计费办法计算。投标人须在《开标一览表》（格式见附件）中填写是否响应招标文件规定的计费方法。计费基数为各中标单位所承接标段范围内的审定工程造价，不分项目、不分标段，不分专业。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等在内的各种情况，中标单位不再收取其他任何费用，不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。

（4）费用支付

审核费用列入项目建设成本。审核费用经采购人审核同意后，由建设方依据委托人审核结果支付给协审机构。

（5）付款方式：

审核费用由建设单位支付。

全过程跟踪审核（含结算审核）：阶段性审核费用支付至按造价咨询月报计算的基本费用的50%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括采购人要求的相关资料）后，付至基本费用的60%。剩余40%的基本费用及追加费用，在决算批复后进行支付，具体付款进度以项目建设单位实际付款为准。

设计概算审核：所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括采购人要求的相关资料）和正规票据后，采购人出具的项目概算审核费用确认单，由项目建设单位付至审核费用的75%，剩余25%的费用，在项目概算批复后进行支付，具体付款进度以项目建设单位实际付款为准。

5、考核：

为了确保项目协审工作质量，采购人将按照相关协审机构考核管理规定对中标单位协审工作进行考核，对于不同意接受考核的协审单位，采购人有权终止合同。（考核打分详见全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表），协审费用根据考核结果确定。

6、违约责任：

（1）在本项目规定的服务有效期内，如发现中标单位相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等行为，一经查实，采购人有权单方解除协议。

（2）中标单位涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书,擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务，一经查实，采购人有权依法定程序解除协议。

（3）在协审工作中，因中标单位原因造成违约或疏忽，延误工程实施进度或审核工作出现错误并造成重大影响的，将报相关监管部门处理，或采取法律手段解决索赔事宜。

（4）对提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审咨询报告的，由中标单位自行承担责任，情节严重的，依法提请有关部门追究协审机构和相关责任人的法律责任。

7、其他事项

中标单位应加强对审核质量的控制，采购人可视情况对中标单位的审核成果进行复核。复核范围可选择全部复核或部分复核，若采用部分复核方式时发现核减率过大，可进行全面复核。复核方式可采用交叉复核、外聘单位复核等多种方式进行。

8、回避原则

投标单位必须接受采购人为保证政府投资审核独立性和不重复委托而提出的回避原则。已参与由采购方或其他单位委托的与投标项目建设投资或工程造价有关的工作需回避该项目；接受项目委托后不再接受由建设单位或其他单位委托的与项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：合同签订生效之日起至对应中标项目竣工决算批复完成。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。排除本项目已中标的且需回避本标段的投标单位，本标段得分第一名的投标人为本标段中标单位。如总得分出现并列排名，按项目人员配置得分由高到低排列，如项目人员配置得分也相同，则协审方案得分由高到低排列，协审方案得分也相同，由评审小组随机抽签确定。

本项目分为8个采购包，评标时评标委员会将根据招标文件规定的评标方法与评标标准，并按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8的顺序分别进行评审。

采购包1：按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。

采购包2：排除采购包1的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

采购包3：排除采购包1、2的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1、2的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

采购包4：排除采购包1、2、3的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1、2、3的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

采购包5：排除采购包1、2、3、4的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1、2、3、4的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

采购包6：排除采购包1、2、3、4、5的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1、2、3、4、5的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

采购包7：排除采购包1、2、3、4、5、6的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1、2、3、4、5、6的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

采购包8：排除采购包1、2、3、4、5、6、7的中标单位后，按招标文件规定选取中标候选人，采购人须按招标文件规定确定排名第一的中标候选人为中标单位。如排除采购包1、2、3、4、5、6、7的中标单位后，本包有效投标人不足三家的，本采购包废标。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准（适用于采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包8）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

为保障评标工作顺利进行，请投标人审慎研究招标文件，严格按招标文件的要求提供供应商业绩、供应商专业技术力量、项目人员配置及业绩的相关必要材料，避免冗余、非必要的材料干扰、影响评审专家的判断和评审结果。

（一）商务部分（58分）

（1）投标人评价（26分）

①供应商业绩情况（6分）：以供应商填列的《供应商业绩汇总表》及按要求提供的证明材料为准。

供应商于2020年4月1日至2025年3月31日具有政府投资的新建房建类主体工程或新建（改扩建）市政道桥类（或公路交通类）主线工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制各一业绩，每有一个得1.5分，最高6分。

相关说明：

1）业绩认定的政府投资项目仅指根据《政府投资条例》由政府审批立项的项目，以审批部门审批的项目立项为单位。核准制、备案制项目业绩均不予得分。

2）业绩必须为审核已完成的项目，概算审核项目以概算审核报告出具时间为准，全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核以最终的结算审核报告出具时间为准，工程量清单及招标控制价编制以最终的成果文件出具时间为准。仅完成跟踪的全过程跟踪项目（结算未完成）或单纯的跟踪项目不予得分。

3）联合体单位业绩不予得分。

4）证明材料：⑴业绩对应的政府投资项目批复文件，必须提供项目立项(项目建议书)批复或可行性研究批复或初步设计批复的扫描件；⑵项目委托合同的原件扫描件；⑶概算审核业绩须提供与委托合同相对应的项目概算审核报告的原件扫描件；全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核业绩须提供与委托合同相对应的结算审核报告的原件扫描件，以及和结算审核报告相对应的审定单的原件扫描件，如有多份审定单，则应提供相对应的审定单汇总表；工程量清单及招标控制价编制业绩须提供与委托合同相对应的工程量清单及招标控制价编制文件的所有签章（招标人及其法定代表人或其授权人签章、造价咨询人及其法定代表人或其授权人签章、编制人签字及盖章、复核人签字及盖章）封面。否则不予得分。

②供应商专业技术力量评价（20分）：以供应商填列的《供应商一级造价工程师名单》及按要求提供的证明材料为准。

一级造价工程师每有一人得1分，满10人后，每增加1人得2分，该项总分最高为20分。

证明材料：⑴一级造价工程师资格证书和注册证书原件扫描件，⑵供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月)的社保缴纳证明材料（需有相关税务或社保部门印章）。

相关说明：

1）已通过一级造价工程师考试，但尚未拿到证书的，不予计分。

2）返聘、临聘、已退休人员均不计分。

（2）项目人员配置（32分）：以供应商填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料为准。

1、拟派项目负责人（6分）：

（1）具备工程类高级及以上职称的，得2分。

（2）作为项目负责人自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建房建类主体工程项目全过程跟踪审核（含结算审核）业绩的得2分，具有已完成的政府投资的新建房建类主体工程项目工程概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的得2分。该项得分最高为4分。

2、拟派常驻协审人员（6分）：由附件《项目人员配置清单》中明确的常驻其他协审人员参与评分，限定1人得分。

（1）具备工程类高级及以上职称的，得2分；具备工程类中级专业技术职称的，得1分。该项得分最高为2分。

（2）自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建房建类主体工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的，每有一个得2分。该项得分最高为4分。

3、拟派其他协审人员（不含常驻人员）（20分）：由附件《项目人员配置清单》中明确的协审人员参与评分，限定4人得分。

（1）具备土建专业一级造价工程师，每人得2分，本项总分最高为6分；

（2）具备安装专业一级造价工程师的，得2分，本项总分最高为2分；

（3）具备工程类高级及以上职称的，每人得2分；具备工程类中级专业技术职称的，每人得1分，该项得分最高4分。

（4）自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建房建类或新建（改扩建）市政道桥（或公路交通）类或新建绿化环境类工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的得2分，其他协审人员每人最高得2分，该项最高8分。

项目人员配置相关说明：

1）所有项目人员业绩与供应商业绩不得重复；

2）一个审核项目仅能作为一人业绩，业绩需注明对应的项目配置人员姓名及序号，如人员情况不一致，不予得分；

3）项目人员业绩认定要求及证明材料与供应商业绩一致，并以项目人员在概算审核报告、工程量清单及招标控制价编制文件签章封面、结算审核报告及工程审定单上的签字或盖章为准，否则不予得分；

4）已通过造价师考试，但尚未拿到证书的，不予计分；

5）返聘、临聘、已退休人员均不计分；

6）同一人具备不同专业一级造价工程师证书的，不可兼得分；

7）项目人员工程类中级、工程类高级专业技术职称不可兼得分；

8）项目人员具备一级造价工程师与专业技术职称可兼得分。

（二）技术部分（42分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、协审方案（22分）：无方案不得分。协审实施大纲和协审重点总页数控制在16页内，超过页数扣2分。

（1）协审实施大纲（12分）。针对所投对应采购包的项目类型及审核类型，列出投标单位自身的技术优势，并提交科学、合理、操作性强的项目协审实施大纲，大纲应包含协审人员管理、造价控制流程、造价审核方法、关键环节控制、协审质量及效率保证措施、档案管理、廉洁管理等。

大纲思路清晰、简洁明了、目标明确、内容全面、科学合理、操作性强的，得12分；

大纲思路较清晰、较简洁明了、目标较明确、内容较全面、较科学合理、操作性较强的，得10分；

大纲思路一般、简洁明了程度一般、目标明确度一般、内容全面性一般、科学合理性一般、操作性一般的，得8分；

大纲思路基本清晰、目标基本明确、内容基本全面的，得6分。

（2）协审重点及思路建议（10分）。针对所投对应采购包的项目类型及审核类型，剖析本次招标项目的审核重点、难点，并提出本项目造价控制精细化管理思路及合理化建议。

紧密结合项目特点、针对性强、重点罗列清晰明确、措施有效性强、重点难点突出、进度质量措施科学合理、思路建议可行性强的10分；

结合项目特点较紧密、针对性较强、重点罗列较清晰明确、措施有效性较强、重点难点较突出、进度质量措施较科学合理、思路建议可行性较强的8分；

结合项目特点一般、针对性一般、重点罗列基本清晰明确、措施有效性一般、重点难点突出性一般、进度质量措施一般、思路建议一般的6分；

基本能结合项目特点、有基本措施、有基本进度质量措施、内容基本全面的4分。

2、审核质效控制制度和信息化管理（11分）无制度不得分、无信息化管理不得分。

（1）内部控制制度（5分）：从供应商目前正在执行的内部控制制度中，摘取体现执业质量控制、审核进度及效率控制两方面内容的内部控制制度材料。内部控制制度材料总页数控制在3页以内，超过扣1分。。

制度内容条理清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的5分；

制度内容条理较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的4分；

制度内容条理清晰性一般、合理性一般、基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的3分；

制度内容基本合理的2分。

（2）信息化系统及应用（6分）：提交供应商目前正在使用的，自行或委托开发建设的项目审核管理方面的信息化系统的流程图，应体现系统主要模块、系统功能、系统亮点。流程图总页数控制在3页内，超过页数扣1分。

流程图内容条理清晰、合理、详细、功能完善，有亮点的6分；

流程图内容条理较清晰、较合理、功能较全面的5分；

流程图内容清晰性一般、合理性一般、功能性一般的4分；

流程图内容基本合理的3分。

3.服务承诺（9分）：无承诺不得分。服务承诺总页数控制在3页内，超过页数扣1分。

（1）协审廉洁承诺（3分）：对加强协审人员教育、贯彻落实廉洁规定、做好协审人员执行廉洁规定的督促和审核、处理协审人员违反廉洁规定的情况等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

（2）服务质量承诺（3分）：对具体审核项目协审人员的配置、与参建各方面的沟通协调、开展协审工作的保障措施等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

（3）本地化服务承诺（3分）：对协审人员驻锡驻场情况、现场响应时间等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

二、评分标准（适用于采购包5、采购包7）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

为保障评标工作顺利进行，请投标人审慎研究招标文件，严格按招标文件的要求提供供应商业绩、供应商专业技术力量、项目人员配置及业绩的相关必要材料，避免冗余、非必要的材料干扰、影响评审专家的判断和评审结果。

（一）商务部分（58分）

（1）投标人评价（26分）

①供应商业绩情况（6分）：以供应商填列的《供应商业绩汇总表》及按要求提供的证明材料为准。

供应商于2020年4月1日至2025年3月31日具有政府投资的新建房建类主体工程或新建（改扩建）市政道桥类（或公路交通类）主线工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制各一业绩，每有一个得1.5分，最高6分。

相关说明：

1）业绩认定的政府投资项目仅指根据《政府投资条例》由政府审批立项的项目，以审批部门审批的项目立项为单位。核准制、备案制项目业绩均不予得分。

2）业绩必须为审核已完成的项目，概算审核项目以概算审核报告出具时间为准，全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核以最终的结算审核报告出具时间为准，工程量清单及招标控制价编制以最终的成果文件出具时间为准。仅完成跟踪的全过程跟踪项目（结算未完成）或单纯的跟踪项目不予得分。

3）联合体单位业绩不予得分。

4）证明材料：⑴业绩对应的政府投资项目批复文件，必须提供项目立项(项目建议书)批复或可行性研究批复或初步设计批复的扫描件；⑵项目委托合同的原件扫描件；⑶概算审核业绩须提供与委托合同相对应的项目概算审核报告的原件扫描件；全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核业绩须提供与委托合同相对应的结算审核报告的原件扫描件，以及和结算审核报告相对应的审定单的原件扫描件，如有多份审定单，则应提供相对应的审定单汇总表；工程量清单及招标控制价编制业绩须提供与委托合同相对应的工程量清单及招标控制价编制文件的所有签章（招标人及其法定代表人或其授权人签章、造价咨询人及其法定代表人或其授权人签章、编制人签字及盖章、复核人签字及盖章）封面。否则不予得分。

②供应商专业技术力量评价（20分）：以供应商填列的《供应商一级造价工程师名单》及按要求提供的证明材料为准。

一级造价工程师每有一人得1分，满10人后，每增加1人得2分，该项总分最高为20分。

证明材料：⑴一级造价工程师资格证书和注册证书原件扫描件，⑵供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月)的社保缴纳证明材料（需有相关税务或社保部门印章）。

相关说明：

1）已通过一级造价工程师考试，但尚未拿到证书的，不予计分。

2）返聘、临聘、已退休人员均不计分。

（2）项目人员配置（32分）：以供应商填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料为准。

1、拟派项目负责人（6分）：

（1）具备工程类高级及以上职称的，得2分。

（2）作为项目负责人自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建（改扩建）城市快速路（或城市主干道或国省干道）主线工程项目全过程跟踪审核（含结算审核）业绩的得2分，具有已完成的政府投资新建（改扩建）城市快速路（或城市主干道或国省干道）主线工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的得2分。该项得分最高为4分。

2、拟派常驻协审人员（6分）：由附件《项目人员配置清单》中明确的常驻其他协审人员参与评分，限定1人得分。

（1）具备工程类高级及以上职称的，得2分；具备工程类中级专业技术职称的，得1分。该项得分最高为2分。

（2）自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建（改扩建）市政道桥类（或公路交通类）主线工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的，每有一个得2分。该项得分最高为4分。

3、拟派其他协审人员（不含常驻人员）（20分）：由附件《项目人员配置清单》中明确的协审人员参与评分，限定4人得分。

（1）具备土建专业一级造价工程师，每人得2分，本项总分最高为6分；

（2）具备安装专业一级造价工程师的，得2分，本项总分最高为2分；

（3）具备工程类高级及以上职称的，每人得2分；具备工程类中级专业技术职称的，每人得1分，该项得分最高4分。

（4）自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建房建类或新建（改扩建）市政道桥（或公路交通）类或新建绿化环境类工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的得2分，其他协审人员每人最高得2分，该项最高8分。

项目人员配置相关说明：

1）所有项目人员业绩与供应商业绩不得重复；

2）一个审核项目仅能作为一人业绩，业绩需注明对应的项目配置人员姓名及序号，如人员情况不一致，不予得分；

3）项目人员业绩认定要求及证明材料与供应商业绩一致，并以项目人员在概算审核报告、工程量清单及招标控制价编制文件签章封面、结算审核报告及工程审定单上的签字或盖章为准，否则不予得分；

4）已通过造价师考试，但尚未拿到证书的，不予计分；

5）返聘、临聘、已退休人员均不计分；

6）同一人具备不同专业一级造价工程师证书的，不可兼得分；

7）项目人员工程类中级、工程类高级专业技术职称不可兼得分；

8）项目人员具备一级造价工程师与专业技术职称可兼得分。

（二）技术部分（42分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、协审方案（22分）：无方案不得分。协审实施大纲和协审重点总页数控制在16页内，超过页数扣2分。

（1）协审实施大纲（12分）。针对所投对应采购包的项目类型及审核类型，列出投标单位自身的技术优势，并提交科学、合理、操作性强的项目协审实施大纲，大纲应包含协审人员管理、造价控制流程、造价审核方法、关键环节控制、协审质量及效率保证措施、档案管理、廉洁管理等。

大纲思路清晰、简洁明了、目标明确、内容全面、科学合理、操作性强的，得12分；

大纲思路较清晰、较简洁明了、目标较明确、内容较全面、较科学合理、操作性较强的，得10分；

大纲思路一般、简洁明了程度一般、目标明确度一般、内容全面性一般、科学合理性一般、操作性一般的，得8分；

大纲思路基本清晰、目标基本明确、内容基本全面的，得6分。

（2）协审重点及思路建议（10分）。针对所投对应采购包的项目类型及审核类型，剖析本次招标项目的审核重点、难点，并提出本项目造价控制精细化管理思路及合理化建议。

紧密结合项目特点、针对性强、重点罗列清晰明确、措施有效性强、重点难点突出、进度质量措施科学合理、思路建议可行性强的10分；

结合项目特点较紧密、针对性较强、重点罗列较清晰明确、措施有效性较强、重点难点较突出、进度质量措施较科学合理、思路建议可行性较强的8分；

结合项目特点一般、针对性一般、重点罗列基本清晰明确、措施有效性一般、重点难点突出性一般、进度质量措施一般、思路建议一般的6分；

基本能结合项目特点、有基本措施、有基本进度质量措施、内容基本全面的4分。

2、审核质效控制制度和信息化管理（11分）无制度不得分、无信息化管理不得分。

（1）内部控制制度（5分）：从供应商目前正在执行的内部控制制度中，摘取体现执业质量控制、审核进度及效率控制两方面内容的内部控制制度材料。内部控制制度材料总页数控制在3页以内，超过扣1分。。

制度内容条理清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的5分；

制度内容条理较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的4分；

制度内容条理清晰性一般、合理性一般、基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的3分；

制度内容基本合理的2分。

（2）信息化系统及应用（6分）：提交供应商目前正在使用的，自行或委托开发建设的项目审核管理方面的信息化系统的流程图，应体现系统主要模块、系统功能、系统亮点。流程图总页数控制在3页内，超过页数扣1分。

流程图内容条理清晰、合理、详细、功能完善，有亮点的6分；

流程图内容条理较清晰、较合理、功能较全面的5分；

流程图内容清晰性一般、合理性一般、功能性一般的4分；

流程图内容基本合理的3分。

3.服务承诺（9分）：无承诺不得分。服务承诺总页数控制在3页内，超过页数扣1分。

（1）协审廉洁承诺（3分）：对加强协审人员教育、贯彻落实廉洁规定、做好协审人员执行廉洁规定的督促和审核、处理协审人员违反廉洁规定的情况等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

（2）服务质量承诺（3分）：对具体审核项目协审人员的配置、与参建各方面的沟通协调、开展协审工作的保障措施等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

（3）本地化服务承诺（3分）：对协审人员驻锡驻场情况、现场响应时间等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

二、评分标准（适用于采购包6）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

为保障评标工作顺利进行，请投标人审慎研究招标文件，严格按招标文件的要求提供供应商业绩、供应商专业技术力量、项目人员配置及业绩的相关必要材料，避免冗余、非必要的材料干扰、影响评审专家的判断和评审结果。

（一）商务部分（58分）

（1）投标人评价（26分）

①供应商业绩情况（6分）：以供应商填列的《供应商业绩汇总表》及按要求提供的证明材料为准。

供应商于2020年4月1日至2025年3月31日具有政府投资的新建房建类主体工程或新建（改扩建）市政道桥类（或公路交通类）主线工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制各一业绩，每有一个得1.5分，最高6分。

相关说明：

1）业绩认定的政府投资项目仅指根据《政府投资条例》由政府审批立项的项目，以审批部门审批的项目立项为单位。核准制、备案制项目业绩均不予得分。

2）业绩必须为审核已完成的项目，概算审核项目以概算审核报告出具时间为准，全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核以最终的结算审核报告出具时间为准，工程量清单及招标控制价编制以最终的成果文件出具时间为准。仅完成跟踪的全过程跟踪项目（结算未完成）或单纯的跟踪项目不予得分。

3）联合体单位业绩不予得分。

4）证明材料：⑴业绩对应的政府投资项目批复文件，必须提供项目立项(项目建议书)批复或可行性研究批复或初步设计批复的扫描件；⑵项目委托合同的原件扫描件；⑶概算审核业绩须提供与委托合同相对应的项目概算审核报告的原件扫描件；全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核业绩须提供与委托合同相对应的结算审核报告的原件扫描件，以及和结算审核报告相对应的审定单的原件扫描件，如有多份审定单，则应提供相对应的审定单汇总表；工程量清单及招标控制价编制业绩须提供与委托合同相对应的工程量清单及招标控制价编制文件的所有签章（招标人及其法定代表人或其授权人签章、造价咨询人及其法定代表人或其授权人签章、编制人签字及盖章、复核人签字及盖章）封面。否则不予得分。

②供应商专业技术力量评价（20分）：以供应商填列的《供应商一级造价工程师名单》及按要求提供的证明材料为准。

一级造价工程师每有一人得1分，满10人后，每增加1人得2分，该项总分最高为20分。

证明材料：⑴一级造价工程师资格证书和注册证书原件扫描件，⑵供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月)的社保缴纳证明材料（需有相关税务或社保部门印章）。

相关说明：

1）已通过一级造价工程师考试，但尚未拿到证书的，不予计分。

2）返聘、临聘、已退休人员均不计分。

（2）项目人员配置（32分）：以供应商填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料为准。

1、拟派项目负责人（6分）：

（1）具备工程类高级及以上职称的，得2分。

（2）作为项目负责人自2017年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建（改扩建）城市快速路（或城市主干道或国省干道）主线工程为隧道类工程或轨道交通工程区间采用盾构法施工的隧道类工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的得2分，具有已完成的政府投资的新建（改扩建）城市快速路（或城市主干道或国省干道）主线工程为隧道类（或高架类）工程或轨道交通工程区间采用盾构法施工的隧道类工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的得2分，该项得分最高为4分。

2、拟派常驻协审人员（6分）：由附件《项目人员配置清单》中明确的常驻其他协审人员参与评分，限定1人得分。

（1）具备工程类高级及以上职称的，得2分；具备工程类中级专业技术职称的，得1分。该项得分最高为2分。

（2）自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建（改扩建）市政道桥类（或公路交通类或轨道交通类）主线工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的，每有一个得2分。该项得分最高为4分。

3、拟派其他协审人员（不含常驻人员）（20分）：由附件《项目人员配置清单》中明确的协审人员参与评分，限定4人得分。

（1）具备土建专业一级造价工程师，每人得2分，本项总分最高为6分；

（2）具备安装专业一级造价工程师的，得2分，本项总分最高为2分；

（3）具备工程类高级及以上职称的，每人得2分；具备工程类中级专业技术职称的，每人得1分，该项得分最高4分。

（4）自2020年4月1日以来，具有已完成的政府投资的新建房建类或新建（改扩建）市政道桥（或公路交通）类或新建绿化环境类工程项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核、工程量清单及招标控制价编制之一业绩的得2分，其他协审人员每人最高得2分，该项最高8分。

项目人员配置相关说明：

1）所有项目人员业绩与供应商业绩不得重复；

2）一个审核项目仅能作为一人业绩，业绩需注明对应的项目配置人员姓名及序号，如人员情况不一致，不予得分；

3）项目人员业绩认定要求及证明材料与供应商业绩一致，并以项目人员在概算审核报告、工程量清单及招标控制价编制文件签章封面、结算审核报告及工程审定单上的签字或盖章为准，否则不予得分；

4）已通过造价师考试，但尚未拿到证书的，不予计分；

5）返聘、临聘、已退休人员均不计分；

6）同一人具备不同专业一级造价工程师证书的，不可兼得分；

7）项目人员工程类中级、工程类高级专业技术职称不可兼得分；

8）项目人员具备一级造价工程师与专业技术职称可兼得分。

（二）技术部分（42分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、协审方案（22分）：无方案不得分。协审实施大纲和协审重点总页数控制在16页内，超过页数扣2分。

（1）协审实施大纲（12分）。针对所投对应采购包的项目类型及审核类型，列出投标单位自身的技术优势，并提交科学、合理、操作性强的项目协审实施大纲，大纲应包含协审人员管理、造价控制流程、造价审核方法、关键环节控制、协审质量及效率保证措施、档案管理、廉洁管理等。

大纲思路清晰、简洁明了、目标明确、内容全面、科学合理、操作性强的，得12分；

大纲思路较清晰、较简洁明了、目标较明确、内容较全面、较科学合理、操作性较强的，得10分；

大纲思路一般、简洁明了程度一般、目标明确度一般、内容全面性一般、科学合理性一般、操作性一般的，得8分；

大纲思路基本清晰、目标基本明确、内容基本全面的，得6分。

（2）协审重点及思路建议（10分）。针对所投对应采购包的项目类型及审核类型，剖析本次招标项目的审核重点、难点，并提出本项目造价控制精细化管理思路及合理化建议。

紧密结合项目特点、针对性强、重点罗列清晰明确、措施有效性强、重点难点突出、进度质量措施科学合理、思路建议可行性强的10分；

结合项目特点较紧密、针对性较强、重点罗列较清晰明确、措施有效性较强、重点难点较突出、进度质量措施较科学合理、思路建议可行性较强的8分；

结合项目特点一般、针对性一般、重点罗列基本清晰明确、措施有效性一般、重点难点突出性一般、进度质量措施一般、思路建议一般的6分；

基本能结合项目特点、有基本措施、有基本进度质量措施、内容基本全面的4分。

2、审核质效控制制度和信息化管理（11分）无制度不得分、无信息化管理不得分。

（1）内部控制制度（5分）：从供应商目前正在执行的内部控制制度中，摘取体现执业质量控制、审核进度及效率控制两方面内容的内部控制制度材料。内部控制制度材料总页数控制在3页以内，超过扣1分。。

制度内容条理清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的5分；

制度内容条理较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的4分；

制度内容条理清晰性一般、合理性一般、基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的3分；

制度内容基本合理的2分。

（2）信息化系统及应用（6分）：提交供应商目前正在使用的，自行或委托开发建设的项目审核管理方面的信息化系统的流程图，应体现系统主要模块、系统功能、系统亮点。流程图总页数控制在3页内，超过页数扣1分。

流程图内容条理清晰、合理、详细、功能完善，有亮点的6分；

流程图内容条理较清晰、较合理、功能较全面的5分；

流程图内容清晰性一般、合理性一般、功能性一般的4分；

流程图内容基本合理的3分。

3.服务承诺（9分）：无承诺不得分。服务承诺总页数控制在3页内，超过页数扣1分。

（1）协审廉洁承诺（3分）：对加强协审人员教育、贯彻落实廉洁规定、做好协审人员执行廉洁规定的督促和审核、处理协审人员违反廉洁规定的情况等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

（2）服务质量承诺（3分）：对具体审核项目协审人员的配置、与参建各方面的沟通协调、开展协审工作的保障措施等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

（3）本地化服务承诺（3分）：对协审人员驻锡驻场情况、现场响应时间等作出承诺。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0071

项目名称：2024年度第二批次市级政府投资项目工程造价审计服务（采购限额标准以上）

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2025-0071项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0071进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2025-0071招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0071在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

6.本公司（单位）未参与由建设单位或其他委托方委托的本采购包工程建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等）。

7. 本公司（单位）项目配置人员在服务期内全部常驻无锡办公，同时根据采购人要求履行项目全过程跟踪期间常驻项目现场要求。同意将施工现场常驻人员统一纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统或采购人打卡考勤系统统一监管，并接受市住建部门信用考核监督。

如果我方常驻人员在现场施工期间被发现无故缺勤的，每发现一次协审费用扣除     ‰（不得低于1‰）。（采购包6除外）

8.我方将严格履行招标文件中确定的收费标准承接由市评审中心委托工程造价协审业务，并同意按其规定的方式和时间结算相关业务费用；并接受本招标文件及附件约定的考核管理和考核应用；我方同意市评审中心关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0071

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 2024年度第二批次市级政府投资项目工程造价审计服务（采购限额标准以上） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：1、因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

2、投标总报价请按所投采购包的预算直接填写（如投采购包1，则填写258万元即可），否则作为无效投标文件。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0071

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：本项目无分项报价，各投标供应商只需直接填写“无”即可。（本项需盖章并提交，否则作为无效投标文件）。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0071

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

- 拟派项目人员配置名单（采购包   ）

- 供应商名称（盖章）                采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 一级造价工程师 资格证书 | 一级造价工程师 注册证书 |  |  |  | 在投标单位社保缴纳开始年月 | 联系电话 | 人员证书对应页码 | 本项目岗位(项目负责人/常驻协审人员/其他协审人员/档案管理员) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业 | 编号 | 专业 | 有效期 | 聘用单位 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- 项目人员业绩汇总表（格式）：

- 项目人员业绩汇总表（采购包   ）

- 供应商名称（盖章）                 采购项目编号：

| 序号 | 合同（项目）及服务名称 | 委托方/建设方 | 审核报告出具时间 | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 业绩对应页码 | 对应《项目人员配置名单》中的人员姓名及序号 | 审核类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注： 表格不够可自行延长。

供应商业绩汇总表（格式）：

- 供应商业绩汇总表

- 供应商名称（盖章）                采购项目编号：

| 序号 | 合同（项目）及服务名称 | 委托方/建设方 | 审核报告出具时间 | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 业绩对应页码 | 审核类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注： 表格不够可自行延长。

供应商一级造价工程师名单（格式）：

供应商一级造价工程师名单

- 供应商名称（盖章）                采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 一级造价工程师 资格证书 | 一级造价工程师 注册证书 |  |  |  | 联系电话 | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专业 | 编号 | 专业 | 有效期 | 聘用单位 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注： 表格不够可自行延长。

| 附表：全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协审机构（盖章）： 项目名称： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 满分 | 考核期 | 考核要点 | 第一季度扣分 | 第二季度扣分 | 第三季度扣分 |  | 第四季度扣分 | 平均扣分 | 考核情况简要说明 |  |
| 1 | 专业配备(8分) | 人员组成 | 4 | 项目全周期一次性考核 | 未在接受委托后5个工作日内提交跟踪审核小组名单的，扣1分；项目负责人无授权委托书的，扣1分；项目负责人不具备一级注册造价师资格的，扣2分；项目负责人专业资格与项目主体专业不匹配的，扣1分；项目审核小组人员专业配备不齐的，扣1分；项目审核小组未根据项目进度及时配备相关专业人员的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公设备及 技术支撑 | 2 | 季度考核 | 审核人员未配备必要的办公设备及工程软件的，扣1分；评（协）审机构针对工程中出现的特殊情况，未及时成立专家小组并提供相关技术支撑的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核方案 | 2 | 项目全周期一次性考核 | 审核方案应包括工程概况、项目审核小组人员名单及相关资格证书复印件、项目审核计划、评（协）审机构三级复核机制、审核依据及原则、跟踪审核方案等,每缺漏一项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 到岗情况（16分） | 现场人员 到岗情况 | 10 | 季度考核 | 按要求对跟踪审核人员出勤情况进行考勤；具体评分要求： 1.出勤率95%（含）以上的得满分； 2.出勤率90%（含）-95%（不含）的，扣2分； 3.出勤率80%（含）-90%（不含）的，扣5分； 4.出勤率80%（不含）以下的扣10分。 出勤率=驻场人员出勤日合计（实际出勤天数+赴评审中心或建设单位工作天数+履行请假手续天数）/驻场人员应出勤天数合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参与例会 出勤情况 | 2 | 季度考核 | 对跟踪审核人员参加例会出勤情况等进行检查，凡检查出现不到岗的，每次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目人员 调整情况 | 2 | 季度考核 | 未经允许，擅自调整项目负责人的，扣2分；未经允许，擅自调整其他审核人员的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参与隐蔽 工程情况 | 2 | 季度考核 | 现场审核人员参与重要部位隐蔽工程验收，但未做必要记录的，每出现一次扣1分；现场审核人员未参与重要部位隐蔽工程验收的，每出现一次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 审核质量（59分） | 招标文件、工程量清单、招标控制价等审核 | 10 | 季度考核 | 对招标文件、工程量清单、招标控制价、暂定价格等内容的审核，无重大偏差，任意一项审核结果出现缺漏项、清单描述不清、价格偏离市场等情况，每项扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同审核 | 6 | 季度考核 | 专用条款中，应按有关规定明确结算方式、付款比例、方式以及对变更、材料价格的控制，明确材料价格风险幅度及价格调整办法，对未经过招标新增的部分应按有关规定进行下浮，合同外付款比例按有关规定执行；对未经招标的各类合同的签订，要在合同条款中按规定明确收费下浮比例等，凡上述涉及的合同条款，审查不到位的，每项扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招投标及政府采购监督管理 | 2 | 季度考核 | 未及时书面提醒建设单位履行招投标及政府采购手续的，扣1分；对建设单位规避招标及政府采购等行为，评（协）审机构不及时向评审处反馈的，扣1分。不能提供招投标及政府采购台账的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程变更、 签证审核 | 6 | 季度考核 | 工程变更、签证无工程量计算依据、工程部位、图纸编号信息的，每次扣1分；未在签证手续签字并加盖公章的，每次扣1分；未及时督促施工单位申报变更签证手续的，每次扣1分；未对工程变更的合理性及变更内容，工程量明确签署意见的，每次扣1分；未在重大变更发生前向评审处进行反馈的，每次扣1分；变更单价或工程量审核不准确的，每次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核误差率 | 20 | 项目全周期一次性考核 | 单项结算审核误差率达到2%而不足3%的，扣4分；误差率达到3%而不足4%的，扣8分；误差率达到4%而不足5%的，扣12分；误差率在5%以上的，扣15分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备采购审核 | 1 | 季度考核 | 评（协）审机构应审核设备采购的品种、规格是否与招投标文件、合同中列明的设备相符合；是否存在用于建设项目以外的生产、经营设备；对设备进行现场盘点抽查，以确定账户记录与实际设备数量、型号、规格的一致性，评（协）审机构未审核或者审核结果不正确的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程月报 | 5 | 季度考核 | 未按规定审核月报的，扣2分；月报数据审核不准确的，每发现一项扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资偏差 分析 | 2 | 季度考核 | 未按要求对项目实施过程中引起造价偏差问题进行分析的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核报告 | 3 | 项目全周期一次性考核 | 报告应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、主要经济指标分析、合理化建议、项目评价等，凡报告中出现缺漏的，每项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资控制 | 2 | 季度考核 | 未在工程实施过程中提出控制工程超投资措施建议的，导致工程增加投资5%或超500万元的，扣1分；对于可能出现超投资情况的，未及时反馈的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作积极性 | 4 | 季度考核 | 对工程中重大事项不及时进行反馈从而影响工程决策的，出现一次扣2分；在审核过程中，工作不积极主动，沟通不顺畅，导致工程产生争议或影响工程实施的，出现一次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 审核时效（10分） | 签订合同 | 2 | 项目全周期一次性考核 | 未在1个月内签订协审协审协议书的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报告时效 | 8 | 季度考核 | 对于招标文件、清单、招标控制价等审核，未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交符合要求的审核结果的，扣1分；超过期限3个工作日内仍不能提交审核结果的，扣2分；超过期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣3分；超过期限10个以上工作日方提交审核结果的，扣4分； 对于过程跟踪文件，每出现一次未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交符合要求的审核结果的，扣0.5分；超过期限3个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1分；超过期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1.5分；超过期限10个(含)以上工作日方提交审核结果的，扣2分； 对于结算审核，评（协）审机构未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交符合要求的审核结果的，扣1分；超过期限7个工作日内仍不能提交审核结果的，扣2分；超过期限14个工作日内仍不能提交审核结果的，扣3分；超过期限28个(含)以上工作日方提交审核结果的，扣4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 档案管理（5分） | 档案管理 | 5 | 季度考核 | 凡出现未对图纸、招投标文件、合同、变更资料、洽商等资料进行存档的，每项扣1分；同时，应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台账、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额外加分项目 | 理论研究 |  | 项目全周期一次性考核 | 提交符合条件并采纳的宣传信息，每篇得1分；专业类文章，每篇得3分；理论研讨论文，每篇得5分，最高加5分。 |  |  |  |  |  |  | 加分后最终项目考核超过100分的，按100分计 |  |
| 分值 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.协审单位为考核主体责任人，负责提供符合审计要求的考核佐证材料。 2.单项分值扣完为止，不再倒扣。 3.计分规则：根据季度得分平均后为年度得分，根据年度得分按服务期平均后加全周期一次性考核得分后为项目最终得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3：设计概算审核项目考核基础表

| 设计概算审核项目考核基础表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协审机构（盖章）： 项目名称： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 满分 | 考核要点 | 扣分 | 考核情况简要说明 |
| 1 | 专业配备(15分) | 人员组成 | 7 | 未在接受委托后3个工作日内提交审核小组名单的，扣2分；项目负责人无授权委托书的，扣2分；项目负责人不具备一级注册造价师资格的，扣2分；项目负责人专业资格与项目主体专业不匹配的，扣2分；项目审核小组人员专业配备不齐的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 办公设备及 技术支撑 | 3 | 未配备必要的办公设备及工程软件的，扣2分；针对审核过程中出现的特殊情况，未及时成立专家小组并提供相关技术支撑的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 评审方案 | 5 | 审核方案应包括工程概况、项目审核小组人员名单及相关资格证书复印件、项目审核计划、三级复核机制、审核依据及原则等，每缺漏一项扣1分。 |  |  |
| 2 | 审核质量(60分) | 审核质量 | 45 | 无相关依据，审核后概算内容与可行性研究或项目建议书批复建设内容不符的，扣10分；审核概算存在缺漏项的，每项扣5分；审核概算内单项工程工程量误差率超过5%的，每项扣10分；工程建设其他费用及预备费等未按规定计取的，每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 审核报告 | 5 | 报告应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、主要经济指标分析、合理化建议、项目评价等内容。报告中出现缺漏上述应包含内容的，每项扣1分；经评审处提出修改意见后仍不能编制完整评审报告的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 投资控制 | 5 | 无相关依据，审核的概算超可行性研究批复投资或项目建议书投资的，扣5分；概算阶段未针对工程投资做出分析及合理化建议并反馈评审处的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 工作积极性 | 5 | 对工程中重大事项不及时进行反馈从而影响工程决策的，出现一次扣2分；工作不积极主动，与评审处项目负责人沟通不顺畅，导致工程产生争议或影响工程实施的，扣3分。 |  |  |
| 3 | 审核时效（20分） | 签订合同 | 5 | 未在7个工作日内签订协审协审协议书的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 报告时效 | 15 | 未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交审核结果的，扣2分；超出期限3个工作日内不能提交审核结果的，扣5分；超出期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣10分；超出期限10个以上工作日方提交审核结果的，扣15分。 |  |  |
| 4 | 档案管理（5分） | 档案管理 | 5 | 凡出现未对项目建议书、可研报告、初步设计图纸、委托合同等资料进行存档的，每项扣1分；应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台账、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。 |  |  |
| 分值 |  |  | 100 |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.协审单位为考核主体责任人，负责提供符合审计要求的考核佐证材料。 2.单项分值扣完为止，不再倒扣。 3.计分规则：概算项目实施一次性考核，考核得分即为项目最终得分。 |  |  |  |  |  |  |