苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320509-SZHS-G2024-0009

项目名称：七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目

采 购 人：苏州市吴江区七都镇人民政府

采购类别：服务类

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

二○二四年四月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-SZHS-G2024-0009号 |
| 2 | 招标内容 | 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州汇顺项目管理咨询有限公司 地 址： 苏州市高新区鹿山路369号39幢318室 电话：0512-63672251 联系人：吴悠、谢东宏 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 联系人：李佳婧 联系电话：0512-63817020 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年4月29日9:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年4月29日9：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年4月29日9：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法的97.33%进行计算收取。本项目代理服务费为人民币73000.00元（大写：人民币柒万叁仟元整），其中一标段为43800.00元；二标段为29200.00元。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州汇顺项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行 账 号：32250199757200000291 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2024年4月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-SZHS-G2024-0009

2.项目名称：七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目

3.预算金额：人民币柒佰万元整（小写：7000000.00元），具体如下

| 标段名称 | 标段范围 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目一标段 | 江浙交界至陆家港闸（西墩墙为界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 4000000.00 |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目二标段 | 陆家港闸（西墩墙为界）至北亭子港（横扇交界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 3000000.00 |

本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内，不进入该标段的评审。本次招标项目共两个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。

- 4.最高限价：人民币陆佰万元整（小写：6000000.00元），具体如下

| 标段名称 | 标段范围 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目一标段 | 江浙交界至陆家港闸（西墩墙为界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 3600000.00 |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目二标段 | 陆家港闸（西墩墙为界）至北亭子港（横扇交界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 2400000.00 |

5.采购需求：

苏州市吴江区七都镇人民政府因实际情况需求采购七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目，打捞范围：一标段：江浙交界至陆家港闸（西墩墙为界）太湖水域，包括连接的内陆河道口，约7公里；二标段：陆家港闸（西墩墙为界）至北亭子港（横扇交界）太湖水域，包括连接的内陆河道口，约13公里。因分散点位多，在蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在、日生日清”。采购方或上级督查发现有大面积蓝藻（1000m²以上）聚集无人打捞，第一次扣除20000元，第二次扣除50000元，三次以上的招标人可解除合同并扣除履约保证金。

......

（具体内容详见招标文件第四章）

6.合同履行期限：

12个月或实际支付金额满最高限价。（具体进场时间衔接原合同到期时间，中标单位接采购单位通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期（2022年度或2023年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下列供应商参加本次采购活动：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；本项目不得转包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、招标文件的获取

1.时间：2024-04-08 09:00 - 2024-04-15 17:30 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：0.00元。

四、提交电子投标文件

1.截止时间：2024-04-29  09:30；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2024-04-29  09:30 （北京时间）

2.地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州市吴江区七都镇人民政府

地    址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道1688号

联系电话：0512-63817020

2.代理机构联系方式

名  称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市高新区鹿山路369号39幢318室

联系人：吴悠、谢东宏

电　话：0512-63672251

3.项目联系方式

项目联系人：吴悠、谢东宏

电　　  话：0512-63672251

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

2024年4月8日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州汇顺项目管理咨询有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的苏州市河湖水域监测评估及健康评价服务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函。

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2投标单位情况表；

12.4.3法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.4.4投标（响应）保证承诺书；

12.4.5合格投标人资格证明材料：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2022年度或2023年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

7）合格投标单位其他特定资格要求（如有）。提供相关证明材料。

12.4.6其它有关资格证明文件；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4安全责任承诺书；

12.5.5其他有关符合性证明的文件；

12.6综合评审文件

12.6.1针对本项目的服务方案；

12.6.2拟投入项目设备配置；

12.6.3针对本项目的人员配备表；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型无需提供）。

注：（1）以上12.4.1-12.4.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标方不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

质疑联系人：吴悠、谢东宏

邮编：215200

联系电话：0512-63672251

现场递交地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼

邮寄收取地址:吴江区长安路650号安普思大楼4楼

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督和公证

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。委托代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

我们收到贵公司               号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 1.我们愿意按照采购文件的一切要求，提供招标项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的成本费（含人工、材料、机械等费用）、措施费、保险费、应急封堵、应急台班、污泥处置费、项目利润、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成本项目综合服务的全部工作。我们承诺项目服务期间，我公司工作人员发生的一切安全问题包括由于我公司提供的服务导致的安全事故的责任，均由我公司自行负责。

- 3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 4.我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

- 5.我们同意因中标方管理不善，造成合同规定服务范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求我们按实际损失金额赔偿。

- 6.我们承诺工作人员上岗执勤时身着统一的服装，佩戴统一的标志符号。

- 7.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

- 8.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消。

- 9.我们同意中标单位若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的中标资格，并可就因我方未能履约而导致采购单位损失的向我方进行索赔。

- 10.我们愿意按招标文件的规定交纳  /  投标保证金；

- 11.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

12.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

13.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

14.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

- 开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： % |

日期：        年        月       日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表（一标段）

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价最高限价（元） | 固定优惠率 （％） | 优惠后单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝藻抽吸及运输，运输至藻水分离站集中处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 80 | ％ |  | 单价包含蓝藻抽吸、运输费用、3个作业人员费用 |
| 2 | 水草上岸后运输至处置场所，进行资源化处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 140 |  |  | 单价包含运输、处置（晒场、规范化焚烧、堆肥等）费用 |
| 3 | 漂浮物（包含垃圾）、芦苇等上岸后运输至处置场所，进行无害化、资源化处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 90 |  |  | 单价包含运输、无害化、资源化处置费用 |
| 4 | 分散点打捞人员（分散点蓝藻集中打捞） | 工日 | 243 |  |  |  |
| 5 | 蓝藻防控离岸打捞船只运维费 | 船/天 | 1200 |  |  | 1艘蓝藻防控离岸打捞船为采购方所有，单价含日常保养，打捞作业的燃油等材料费，1名驾驶员和1名作业人员的费用等（驾驶员须带证，每月至少开出去两次） |
| 6 | 打捞水草、漂浮物（包含垃圾）及收割芦苇作业人员 | 工日 | 243 |  |  |  |
| 7 | 燃油运输船只（船长9米及以上，动力12匹及以上） | 船/天 | 75 |  |  | 燃油运输船只使用费（含燃油、日常保养、维修等） |
| 8 | 无动力打捞船只（船长5米及以上） | 船/天 | 10 |  |  | 无动力打捞船只使用费 |
| 9 | 拦截网（尼龙网，100目，高度60cm及以上，浮球直径6cm及以上，浮球间距不大于40cm） | 米 | 50 |  |  |  |

注：固定优惠率报价范围0%-100%

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月     日

投标报价分析表（二标段）

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价最高限价（元） | 固定优惠率 （％） | 优惠后单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝藻抽吸及运输，运输至藻水分离站集中处置，运距综合考虑17KM | 吨 | 89 | ％ |  | 单价包含蓝藻抽吸、运输费用、3个作业人员费用 |
| 2 | 水草上岸后运输至处置场所，进行资源化处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 140 |  |  | 单价包含运输、处置（晒场、规范化焚烧、堆肥等）费用 |
| 3 | 漂浮物（包含垃圾）、芦苇等上岸后运输至处置场所，进行无害化、资源化处置，运距综合考虑17KM | 吨 | 100 |  |  | 单价包含运输、无害化、资源化处置费用 |
| 4 | 分散点打捞人员（分散点蓝藻集中打捞） | 工日 | 243 |  |  |  |
| 5 | 蓝藻防控离岸打捞船只运维费 | 船/天 | 1200 |  |  | 1艘蓝藻防控离岸打捞船为采购方所有，单价含日常保养，打捞作业的燃油等材料费，1名驾驶员和1名作业人员的费用等（驾驶员须带证，每月至少开出去两次） |
| 6 | 打捞水草、漂浮物（包含垃圾）及收割芦苇作业人员 | 工日 | 243 |  |  |  |
| 7 | 燃油运输船只（船长9米及以上，动力12匹及以上） | 船/天 | 75 |  |  | 燃油运输船只使用费（含燃油、日常保养、维修等） |
| 8 | 无动力打捞船只（船长5米及以上） | 船/天 | 10 |  |  | 无动力打捞船只使用费 |
| 9 | 拦截网（尼龙网，100目，高度60cm及以上，浮球直径6cm及以上，浮球间距不大于40cm） | 米 | 50 |  |  |  |

注：固定优惠率报价范围0%-100%

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年    月     日

投标报价分析表（一、二标段）说明：

（1）本次响应报价须在“采购内容清单”中的“单价最高限价”基础上报统一的报价固定优惠率（例如报价固定优惠率填报5％，则优惠后单价=单价最高限价*（100%-固定优惠率（5%）），即结算单价在“单价最高限价”的基础上打九五折）。

（2）所报固定优惠率越高，则表示对应的响应报价越低，价格得分则越高。

（3）以上单价均含管理费、税费、风险费用等一切相关费用。

（4）中标后，合同履行期内结算单价将按照中标单位以上所报“优惠后单价”为准，在合同履行期内固定不变。实际结算按照上述“优惠后单价”*实际工作量结算每次费用。

（5）人员工资、社保、高温费等不得低于地方最低标准。

（6）各分析表条目不限于此，可自行添加，但不得改变实质性内容及违背报价规范。

附件5.文明用工承诺

内容格式自拟

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件6、服务偏离表

服务偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件8.针对本项目的服务方案：

提示： 投标单位应编制针对本项目的工作方案、人员管理方案、设备管理方案等内容的详细方案。 投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件9.针对本项目的安全责任承诺

安全责任承诺书

致：苏州市吴江区七都镇人民政府

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件10.项目组人员、设备配备一览表

（1）项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（2）项目经理授权书（如有）

本授权书声明：如果我方中标，则在本授权书上签字的(单位名称)   的(法定代表人姓名、职务) 代表本单位任命在本授权书上签字的(项目经理，即项目经理姓名、在单位现任职务)为本单位合法代理人，就             项目履行项目经理即项目总负责人的职责，处理与之有关的一切事务。特签字如下，以资证明。

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

投标单位名称（公章）：

日 期：    年    月     日

（3）专项设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注（自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须承诺以上设备为专用设备，仅用于该项目。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

类似业绩业主意见反馈表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |
| 业主联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目合同金额 |  | 项目期限 |  |
| 所管理人数 |  |  |  |
| 合同签署日期 |  |  |  |
| 服务等级评定 | □很满意 □满意 □一般 □较差 |  |  |
| 业主方合同实施意见： 单位盖章： 联系人签字： |  |  |  |

注：格式仅供参考，投标单位可自行提供。

附件12、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件13、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件14、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件15、合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

采购编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2022年度或2023年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

附件16、声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第四章 招标书

受苏州市吴江区七都镇人民政府的委托，苏州汇顺项目管理咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320509-SZHS-G2024-0009号

- 二、项目名称：七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目

三、采购预算：人民币柒佰万元整（小写：7000000.00元），具体如下：

| 标段名称 | 标段范围 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目一标段 | 江浙交界至陆家港闸（西墩墙为界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 4000000.00 |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目二标段 | 陆家港闸（西墩墙为界）至北亭子港（横扇交界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 3000000.00 |

- 本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内，不进入该标段的评审。本次招标项目共两个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。

- 四、最高限价：人民币陆佰万元整（小写：6000000.00元），具体如下：

| 标段名称 | 标段范围 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目一标段 | 江浙交界至陆家港闸（西墩墙为界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 3600000.00 |
| 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目二标段 | 陆家港闸（西墩墙为界）至北亭子港（横扇交界）太湖水域，包括连接的内陆河道口的蓝藻及水草打捞处置服务 | 2400000.00 |

五、采购需求：

（一）项目概况

苏州市吴江区七都镇人民政府因实际情况需求采购七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目，打捞范围：一标段：江浙交界至陆家港闸（西墩墙为界）太湖水域，包括连接的内陆河道口，约7公里；二标段：陆家港闸（西墩墙为界）至北亭子港（横扇交界）太湖水域，包括连接的内陆河道口，约13公里。因分散点位多，在蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在、日生日清”。采购方或上级督查发现有大面积蓝藻（1000m²以上）聚集无人打捞，第一次扣除20000元，第二次扣除50000元，三次以上的招标人可解除合同并扣除履约保证金。

（二）合同履行期限

12个月或实际支付金额满最高限价。（具体进场时间衔接原合同到期时间，中标单位接采购单位通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作。

（三）工作内容清单、人员及设备设施配备要求

3.1一标段：

3.1.1工作内容清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝藻抽吸及运输，运输至藻水分离站集中处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 80 | 单价包含蓝藻抽吸、运输费用、3个作业人员费用 |
| 2 | 水草上岸后运输至处置场所，进行资源化处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 140 | 单价包含运输、处置（晒场、规范化焚烧、堆肥等）费用 |
| 3 | 漂浮物（包含垃圾）、芦苇等上岸后运输至处置场所，进行无害化、资源化处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 90 | 单价包含运输、无害化、资源化处置费用 |
| 4 | 分散点打捞人员（分散点蓝藻集中打捞） | 工日 | 243 |  |
| 5 | 蓝藻防控离岸打捞船只运维费 | 船/天 | 1200 | 1艘蓝藻防控离岸打捞船为采购方所有，单价含日常保养，打捞作业的燃油等材料费，1名驾驶员和1名作业人员的费用等（驾驶员须带证，每月至少开出去两次） |
| 6 | 打捞水草、漂浮物（包含垃圾）及收割芦苇作业人员 | 工日 | 243 |  |
| 7 | 燃油运输船只（船长9米及以上，动力12匹及以上） | 船/天 | 75 | 燃油运输船只使用费（含燃油、日常保养、维修等） |
| 8 | 无动力打捞船只（船长5米及以上） | 船/天 | 10 | 无动力打捞船只使用费 |
| 9 | 拦截网（尼龙网，100目，高度60cm及以上，浮球直径6cm及以上，浮球间距不大于40cm） | 米 | 50 |  |

3.1.2人员配备要求：本标段使用人员年龄不超过65周岁。本标段日常作业需要20人及以上，须包含2名巡查人员。同时额外配备一支应急队伍，应急人员应在20人及以上（每个聚集点确保有2人打捞），应急响应时间不超过3小时。本标段须具有1人及以上船舶驾驶员，投标文件中提供船舶驾驶证扫描件，未按要求提供，作为非实质性响应。作业人员（包含应配备的应急人员）费用根据采购单位实际作业使用的用工数量计。

3.1.3设备要求：至少配备蓝藻吸藻（罐装）车4辆（8吨及以上），运输车1辆，无动力打捞船只10艘，燃油运输船15艘，吸藻泵2台。具体使用以采购单位要求为准。

3.2二标段：

3.2.1工作内容清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝藻抽吸及运输，运输至藻水分离站集中处置，运距综合考虑17KM | 吨 | 89 | 单价包含蓝藻抽吸、运输费用、3个作业人员费用 |
| 2 | 水草上岸后运输至处置场所，进行资源化处置，运距综合考虑10KM | 吨 | 140 | 单价包含运输、处置（晒场、规范化焚烧、堆肥等）费用 |
| 3 | 漂浮物（包含垃圾）、芦苇等上岸后运输至处置场所，进行无害化、资源化处置，运距综合考虑17KM | 吨 | 100 | 单价包含运输、无害化、资源化处置费用 |
| 4 | 分散点打捞人员（分散点蓝藻集中打捞） | 工日 | 243 |  |
| 5 | 蓝藻防控离岸打捞船只运维费 | 船/天 | 1200 | 1艘蓝藻防控离岸打捞船为采购方所有，单价含日常保养，打捞作业的燃油等材料费，1名驾驶员和1名作业人员的费用等（驾驶员须带证，每月至少开出去两次） |
| 6 | 打捞水草、漂浮物（包含垃圾）及收割芦苇作业人员 | 工日 | 243 |  |
| 7 | 燃油运输船只（船长9米及以上，动力12匹及以上） | 船/天 | 75 | 燃油运输船只使用费（含燃油、日常保养、维修等） |
| 8 | 无动力打捞船只（船长5米及以上） | 船/天 | 10 | 无动力打捞船只使用费 |
| 9 | 拦截网（尼龙网，100目，高度60cm及以上，浮球直径6cm及以上，浮球间距不大于40cm） | 米 | 50 |  |

3.2.2人员配备要求：本标段使用人员年龄不超过65周岁。本标段日常作业需要20人及以上，须包含2名巡查人员。同时额外配备一支应急队伍，应急人员应在20人及以上（每个聚集点确保有2人打捞），应急响应时间不超过3小时。本标段须具有1人及以上船舶驾驶员，投标文件中提供船舶驾驶证扫描件，未按要求提供，作为非实质性响应。作业人员（包含应配备的应急人员）费用根据采购单位实际作业使用的用工数量计。

3.2.3设备要求：至少配备蓝藻吸藻（罐装）车3辆，运输车1辆，无动力打捞船只5艘，燃油运输船15艘，吸藻泵1台。具体使用以采购单位要求为准。

一标段、二标段说明：

1.以上单价均含管理费、税费、风险费用等一切相关费用。

2.实际结算每三个月结算一次，按照“优惠后单价”*实际工作量*当月考核得分/100结算每次费用。

3.合同履行期间，中标单位如出现重大服务缺陷（一个月内连续3天或累计5天投入的设备或人员不满足要求），采购单位有权扣留缺陷出现之日起的对应服务费用，直至缺陷更正，如中标单位对综合服务缺陷自接到采购方通知之日起15天内不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在对应应付服务费中扣除，并同时扣除履约保证金，且采购单位有权解除合同。

六、服务项目内容及要求：

1.因分散点位多，在蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在、日生日清”。

2.打捞上来的蓝藻由中标单位运送至藻水分离站处理，打捞浓度满足出藻泥率3%；水草、漂浮物（包含垃圾）、芦苇由中标单位自行进行无害化、资源化处置，以上费用由中标单位承担。

3.打捞时间：上午7：00——11：00，下午13：00——17：00。巡查人员须提前30分钟（具体按季节调整），每日上午7：00前将现场巡查的影像资料提供至采购人。

4.项目经理要求：项目经理须为中标单位在职员工，年龄50岁以下。在本项目服务履行期间，项目经理不得兼任其他服务项目。项目经理考勤时间同打捞作业时间，如有需求，需配合采购单位要求加班，请假应提前2个工作日向采购单位申请批准。每日打捞巡查作业时，项目经理须到现场，并接受采购单位指挥调配。原则上项目经理不得更换，如因项目经理自身不可抗力或采购单位认为该项目经理不能胜任本项目工作的，投标单位应及时提供符合采购单位要求的备选项目经理，并经采购单位同意后更换。

5.投标报价包括在服务期内打捞服务需要的人工费（包括人员工资、社保、保险、各种加班费，夏季高温费等）、打捞工具和打捞船等相关机械设备使用费、船只车辆的日常保养和维护的费用、税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等以及在执行合同过程中发生的一切费用。

6.服务期内，经采购单位同意后按采购单位指定的范围内进行日常巡查及打捞作业，且必须在1小时内响应，到达指定地点（蓝藻处理指定地点：一标段为七都藻水分离站，最远距离约为10公里，二标段为横扇藻水分离站，最远距离约为17公里）。特殊时期，需临时增加应急作业人员，且必须在3小时内响应，到达指定地点，并按业主要求配合加班。

7.蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在、日生日清”，甲方巡查发现有大面积蓝藻（1000m²以上）聚集无人打捞，第一次扣除20000元，第二次扣除50000元，三次以上的招标人可解除合同并扣除履约保证金。

以上内容为参考，投标单位应自行勘察现场，对现场打捞环境等进行详细勘察，全面了解清楚项目现场的情况，综合考虑一切因素后进行投标。勘察现场所需费用由投标单位自理。

8.作业服务要求

8.1按照合同附件《蓝藻水草技术标准》进行打捞作业工作。并严格按照关于印发《吴江区东太湖沿线蓝藻（水草）打捞及处置工作方案》的通知（吴水发〔2023〕52号）文件内相关规定执行。如合同履行期间吴江区水务局或上级主管部门发布有新的相关技术标准或通知，则打捞作业工作按最新文件执行。

8.2服务期内，经采购单位同意后按采购单位指定的范围内进行日常巡查及打捞作业，且必须在1小时内响应，到达指定地点。特殊时期，需临时增加应急作业人员，且必须在3小时内响应，到达指定地点，并按业主要求配合加班。

8.3日常巡查（巡查范围：承包范围内的太湖水域，包括连接的内陆河道口）：每日7点前将现场巡查的影像资料提供至采购人，以便采购人监督，一天巡查不得少于2次（具体时间按采购人要求），对于特殊时期，则每日巡查不得少于4 次（具体时间按采购人要求），每天编制巡查报告报采购人确认。

8.4所有服务人员必须穿带有标号的样式统一的工作服（救生衣）。

8.5大小船只车辆必须按照采购单位要求统一编号，便于管理。服务船只车辆的样式、大小必须符合采购单位规定，且必须要有资质的船厂制造。服务船只车辆必须集中停放，停放地点需征得采购单位同意。中标后提供每条船（编号）固定打捞人员清单一览表。

8.6在服务实施过程中，必须建立日常工作运行台账，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括人工打捞船台账，燃油打捞船台账，蓝藻防控离岸打捞船台账，蓝藻水草运输处置台账，漂浮物（包含垃圾）、芦苇等运输处置台账，详细记录人员配备情况等，资料数据要做到详细，准确，每日汇总后向采购单位上报。

8.7中标单位须为投入本项目所有人员购买 “意外伤害险”，并报采购单位备案。

8.8打捞期间人员按采购单位实际要求投入，费用按实际投入人员数量进行核算。

8.9投标单位中标后，如需招聘员工投入本项目，可根据实际情况酌情考虑优先录用本项目所在地退捕渔民。

9.安全责任要求

9.1.安全要求：必须作出安全承诺，承担打捞人员、船只车辆等全部安全的责任，每艘船只必须配备救生圈，保洁人员均需配备救生衣。打捞人员作业时间不得饮酒并严禁酒后上船；必须为所有人员购买人身意外伤害保险，并报采购单位备案，服务期间一切安全责任事故均由中标单位负责。

9.2.中标单位对作业行为的安全进行检查，主要检查要点有（包括但不限于下述内容）：水上作业人员必须穿救生衣，穿防滑鞋；严格落实水上作业安全技术措施，未经落实时不得进行作业；作业平台上需备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等）；对水上作业的安全防护设施必须经常检查，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

9.3及时掌握当地气象信息，如遇灾害性天气，不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后，应对作业安全设施逐一加以检查，发现问题，立即修理完善。

9.4作业人员在作业过程中发现安全隐患时应立即处理和上报，确保生产安全。

七、作业服务考核评分标准：见《蓝藻打捞考核表》。

八、总体要求：

1. 服务设备、工具、用品及器材等由服务方提供，投标单位在报价时应充分考虑。

2. 服务方必须给投入本项目的工作人员按照国家及苏州市吴江区的有关规定支付工资并按照招标文件要求及最终中标文件的承诺交纳正常的社会保险等。

3. 服务期间，服务人员应注意人身交通安全，服务方需对员工进行相关安全培训，项目服务期间，服务方的服务工作人员发生的一切安全问题包括由于中标单位的服务导致的安全事故的责任，均由中标的服务公司自行负责。投标单位需在投标文件中做出相应承诺。

4. 服务方应按招标单位的要求，对所有需要服务的地段定员定岗、定服务要求，认真开展各项工作。

5. 投标单位需承诺中标后保证配合招标单位的各种检查工作。如遇重大活动或重要节日，服务方必须服从招标单位的统一安排和调度，配合做好突击性服务工作，但不另行计费。

6. 未经甲方同意，服务方不得擅自将合同转让或者进行分包。

7. 服务方应根据项目实际情况和需求调整、完善工作方案，确保并不断提高服务质量。

7.1 投标时需提供详细具体的服务管理工作流程和标准。

7.2 制订并提供各类操作规程、服务员作业规范，建立合理有效的服务质量检查制度并切实执行。

九、报价说明：

1.本项目按单价结算、单价是含管理费、税费、风险费用等一切相关费用的综合单价。

2.本项目人员的月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求，乙方必须并按我国《劳动法》等要求与本合同所涉提供服务的人员均签订劳动合同、并按国家规定缴纳相关的社会保险、意外保险等，不得安排工作人员超时限加班。遇法律法规规定最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由乙方自行承担。

十、投标综合说明：

1.供应商提供的服务应至少能够达到以上要求，同时明确详细的综合管理方案。

2.供应商必须承诺采购文件中提出的全部综合管理要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标人应对所投标段全部内容进行报价，所投标段只投其中部分内容或者出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。投标报价应包括在服务期内打捞服务的需要的人工费（包括人员工资、社保、保险、各种加班费，夏季高温费等）、打捞工具和打捞船等相关机械设备使用费、船只车辆的日常保养和维护的费用、税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等以及在执行合同过程中发生的一切费用。

4.本项目全年无休，投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标报价中。

5.人员工资标准及加班费、高温费、社保、税金计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求，否则视为非实质性响应采购文件，其投标响应文件将被拒绝。

6.付款方式：

6.1每三个月累计支付一次，每月付款金额=中标单价（即优惠后单价）*实际工作数量*当月考核得分/100。

6.2按上述公式折算的合同价款在次月20日前向中标单位支付。

6.3在首次付款前，承包人应提供其为本项目服务人员购买的意外伤害险保单、履约保证金交纳凭证等，未提供或提供不全者不予支付。

6.4本次需缴纳履约保证金为最高限价的10%，在收到中标通知书之日起七日内且签订合同前一次性向采购单位缴纳。履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正3个月后，并配合采购单位和新成交单位办理移交手续后履约保证金收取部门退还。如成交人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

7.合同期间，如出现重大服务缺陷，采购单位有权扣留缺陷出现之日起的对应服务费用，直至缺陷更正，如中标人对综合服务缺陷自接到采购单位通知之日起15天内不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在对应应付服务费中扣除。

8.招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标方承担。

十一、附加说明：

1.中标单位须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

2.采购单位与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由中标单位自行管理，中标单位和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与采购单位无涉。

3.中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

4.投标单位中标后应在项目所在地设立固定办公场所，并应严格遵守双方确定的员工行为规范和管理规定，项目负责人须为中标单位在职员工，项目负责人请假应提前2个工作日向采购单位申请批准。原则上项目负责人不得更换，如因项目负责人自身不可抗力或采购单位认为该人员不能胜任本项目工作的，经采购单位同意后方可更换。

5.中标单位工作人员的工作未达到采购单位工作要求的，采购单位有权要求中标单位在规定的时间内调换或增配服务人员，中标单位应按采购单位要求将人员安排到位，采购单位不承担除合同约定以外的其他任何费用。如中标单位在规定的时间内未按采购单位要求，调换或增配服务人员的；未经采购单位批准擅自调动、调整工作人员的，根据服务项目考核评分表进行考核扣分并扣除履约保证金，同时采购单位有权解除合同。

6.各岗位服务要求：有工作标准的按标准执行，没有标准的按采购单位要求执行。

7.因中标单位管理不善，造成服务工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

8.如遇采购单位服务场所调整或迁移等情况，采购单位须将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整直至终止。

9.采购单位不负责项目人员的食宿，此部分费用包含在中标价中。

10.其它临时性杂项应急服务费用包含在中标价中。

11.若中标单位在服务管理期间，违反下列规定将被解除合同，并扣除履约保证金：

11.1将承包的服务转包他人。

11.2出现重大责任问题。

十二、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

十三、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章  合同主要条款

| ## 甲方（采购人）： | ## 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| ## 单位地址： | ## 单位地址： |
| ## 联系人： | ## 联系人： |
| ## 联系电话： | ## 联系电话： |

## 根据甲方申请并经苏州市吴江区财政局核准 七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目 政府采购计划，依据甲方委托苏州汇顺项目管理咨询有限公司进行本项目政府采购JSZC-320509-SZHS-G2024-0009    标段的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

## 一、合同内容：

## 1.乙方负责完成：                   服务。

## 2.下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力：

## 2.1中标通知书；

## 2.2乙方的投标文件及相关承诺；

## 2.3招标文件；

## 2.4乙方在开标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

## 2.5合同附件等。

## 二、合同金额

## 合同暂定总金额为人民币    元整，结算单价按乙方在其投标响应文件中所承诺的优惠后单价执行。合同金额包括完成该项工作所需的成本费（含人工、材料、机械等费用）、措施费、保险费、应急封堵、应急台班、污泥处置费、项目利润、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 三、履约保证金

## 3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳中本标段最高限价金额的10%作为本合同的履约保证金。

## 3.2 履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正3个月后，并配合甲方和新成交单位办理移交手续后履约保证金收取部门退还。如乙方对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

## 3.3 乙方不履行与甲方订立的合同或者履行不符合约定的，履约保证金不予退还。

## 四、转包或分包

## 4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

## 4.2 如有转包和分包行为，甲方有权终止或者解除合同。

## 五、合同履行期限

12个月或实际支付金额满最高限价。（具体进场时间衔接原合同到期时间，乙方接甲方通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作。

## 六、货款支付

## 6.1 结付程序：每三个月累计支付一次，每月付款金额=中标单价（即优惠后单价）*实际工作数量*当月考核得分/100。

## 6.2 结付期限：按上述公式折算的合同价款在次月20日前向成交单位支付。付款前乙方需提供符合要求的发票等材料。

## 6.3 乙方收款账户：

## 账  户：

## 开户行：

## 账  号：

## 6.4 甲方合同款支付方式： 转帐 （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

## 七、税费负担

## 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 八、管理事项

## 按招标内容要求以及乙方的承诺项目阐述。

## 九、双方权利义务

## 9.1 甲方责任

## 甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

## 9.1.1负责向乙方提供服务所需的资料和附件。

## 9.1.2定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和建议，并将结果及时通报乙方。

## 9.1.3为乙方有效开展工作提供其他必要的便利。

## 9.2 乙方责任

## 9.2.1乙方在入驻前，应提前向甲方提供入驻人员的基本信息、资质证明，以及甲方要求提供的其他资料，经甲方审核确认后，方可入驻项目并正式履行项目合同。如乙方在规定的时间内未能向甲方提供入驻人员的基本信息、资质证明等相关资料，或提供的资料不完整、不真实的，或未经甲方审核通过的，甲方有权不予录取。

## 9.2.2乙方经甲方审核通过后，安排在项目内工作的服务人员，未经甲方同意不得擅自调动或调整岗位。如确需作出调整的，乙方应提前两周向甲方提出书面申请，并提出合适的替代人选，经甲方批准后方可作出调动，上述范围以外工作人员作出调整的，应在调整当月向甲方进行备案，否则根据服务项目考核评分表进行考核扣分并扣除履约保证金，同时甲方有权解除合同。

## 9.2.3若甲方查到乙方提供的人员信息不符，甲方有权扣除当月该人员费用（含社保费用或保险费用）；若虚假情节严重，甲方有权终止合同，扣除乙方履约保证金，清退出场。

## 9.2.4在合同履行过程中乙方无法达到招标书及合同相关约定或甲方各项要求的，项目内乙方工作人员的工作未达到甲方工作要求的，甲方有权要求乙方在规定的时间内调换或增配服务人员，乙方应按甲方要求将人员安排到位，甲方不承担除合同约定以外的其他任何费用。如乙方在规定的时间内未按甲方要求，调换或增配服务人员的；未经甲方批准擅自调动、调整工作人员的，根据服务项目考核评分表进行考核扣分并扣除履约保证金，同时甲方有权解除合同。

## 9.2.5乙方在从事人员服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保险种类由乙方自行选择），服务期限内一切安全责任事故均由乙方负责。

## 9.2.6乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与甲方无关。

## 9.2.7蓝藻打捞范围内，巡查一旦发现蓝藻，必须立即设置标识并组织打捞，必须做到“藻在人在、日生日清”，甲方或上级督查发现有大面积蓝藻（1000m²以上）聚集无人打捞，第一次扣除20000元，第二次扣除50000元，三次以上的甲方可解除合同并扣除履约保证金。

## 9.2.8合同履行期间，乙方如出现重大服务缺陷（一个月内连续3天或累计5天投入的设备或人员不满足要求），甲方有权扣留缺陷出现之日起的对应服务费用，直至缺陷更正，如乙方对综合服务缺陷自接到甲方通知之日起15天内不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在对应应付服务费中扣除，并同时扣除履约保证金，甲方有权解除合同。

## 9.2.9乙方在投标文件中提出的其他服务承诺。

## 9.2.10甲乙双方一致同意：在服务期间，乙方服务人员工因患职业病或因工伤亡后应享有的工伤待遇，以及因甲乙双方合作关系变化，造成员工劳动合同的解除或终止所产生的经济补偿金或赔偿金由乙方承担。

## 十、服务质量

## 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

## 十一、违约责任

## 11.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

## 11.2 在合同生效后，因甲方原因取消此次服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

## 11.3 乙方不能正常提供服务（逾期超过十五天视为不能提供）从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足并没收履约保证金。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失。

## 11.4 乙方在入驻前未按招标文件要求在项目所在地设立办公场所的，或未按招标文件要求及其承诺在中标后十五个工作日内配置5亩以上的水草临时处置场地的，应向甲方偿付50000元违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。若逾期三十天仍不能提供的，甲方有权不予签订合同或者解除合同，没收履约保证金且不承担由此造成的任何损失。

## 11.5 乙方在入驻前应为本项目所有人员购买 “意外伤害险”，并报甲方备案。打捞作业前如乙方未将已购意外伤害险保单（须含人员名单）、入驻人员的基本信息、资质证明、投入本项目的设备清单、以及甲方要求提供的其他资料等报至甲方备案的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。若乙方逾期十五天仍未能报至甲方备案的，甲方有权不予签订合同或解除合同，没收履约保证金且不承担由此造成的任何损失。（已购“意外伤害险”人员应与现场实际打捞作业人员一一对应，若不对应，则视为未能购买“意外伤害险”的违约情形。）

## 11.6 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 11.7 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 十二、不可抗力事件处理

## 12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

## 12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

## 12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、诉讼

## 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向苏州市吴江区人民法院起诉。

## 十四、合同修改

## 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 十五、合同的解除

## 15.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

## 15.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

## 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

## 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

## 15.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

## 十六、合同生效及其它

## 16.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至苏州市吴江区财政局政府采购监督管理科备案。

## 16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

## 16.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、备案机构和代理机构各执一份，各份具有同等法律效力。

## 十七、未尽事宜

## 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

| ## 甲方（盖章）： | ## 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| ## 代表人（签字）： | ## 代表人（签字）： |
| ## 电话： | ## 电话： |
|  | ## 开户银行： |
| ## 签订日期： | ## 账号： ## 签订日期： |

合同附件1：考核细则

| 类别 | 考核 内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分点数量 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业 质量 | 蓝藻及水草打捞现场要求 40分 | 4 | 区域内巡查不仔细，未及时发现蓝藻（水草），或发现后未及时组织打捞，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 20 | 蓝藻（水草）成片聚集，面积在100平米以内，并无充足人打捞，每发现一处扣2分；面积在100平米以上，并无充足人打捞，发现一处扣4分。 |  |  |
|  |  | 10 | 蓝藻成片聚集，未及时组织打捞，已经明显散发臭味，发现一处扣5分。 |  |  |
|  |  | 6 | 已经在打捞的区域，由于人员、船只车辆等衔接不上，导致蓝藻（水草）无法及时完成打捞，发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 蓝藻及水草打捞上岸质量要求10分 | 5 | 吸藻车每车吸藻量充足，卸车前检查满足吨位的计量要求不扣分；水草运输车运输的量符合吨位的计量要求不扣分。吨位不足按比例扣分，直至分值扣完。 |  |  |
|  |  | 5 | 吸藻车内蓝藻的浓度应满足规定要求（出藻泥率不得低于3%），卸车前抽样检查发现浓度达不到规定要求的，按浓度比例扣分，直至分值扣完。 |  |  |
| 安全生产要求 | 安全与社会影响要求15分 | 5 | 蓝藻运输车证件齐全，驾驶员持证上岗，无违纪违章无事故，月度安全生产无事故不扣分。若蓝藻运输车、驾驶员证件不齐，每发现一次扣2分，发生安全事故扣5分。 |  |  |
|  |  | 5 | 是否按照规定实行“藻在人在”的打捞方针，如未按规定执行，被上级部门通报执行不到位的扣5分。 |  |  |
|  |  | 5 | 因蓝藻（水草）聚集严重，打捞不及时，造成市民投诉，造成恶劣影响的，扣5分。 |  |  |
| 劳动纪律和日常管理 | 船只车辆人员安排和 管理 28分 | 3 | 检查是否按照甲方批准位置停放船只车辆，否则每发现一艘船（一辆车）扣1分。 |  |  |
|  |  | 2 | 检查船只车辆是否干净整洁，标示标志是否完好无缺，否则每发现一次扣1分 |  |  |
|  |  | 2 | 检查当班作业船只、车辆数量是否满足甲方调度和打捞需求，否则每缺少一艘船（一辆车）扣1分 |  |  |
|  |  | 4 | 是否按要求完成首遍打捞工作，调度安排及作业标准是否听从甲方指导，否则每出现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 4 | 检查船上作业人员是否穿救生衣，作业人员不穿救生衣的每发现一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 4 | 检查作业人员在作业时间内是否消极怠工、长时间休息、干私活、玩手机或做与保洁工作无关的事情，每发现一人违反纪律扣1分。 |  |  |
|  |  | 4 | 打捞作业人员或者项目经理有迟到、早退、擅自离岗、脱岗现象的，每发现一人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 5 | 对于采购单位的工作要求项目经理是否高效、高质量的安排落实，否则每出现一次扣1分。 |  |  |
|  | 台账资料4分 | 4 | 台账资料汇总上报不及时，数据不准确，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 应急能力3分 | 3 | 出现突发情况，应急作业人员不能在3小时内完成响应，不能及时应急处理，任务完成不及时扣3分。 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

说明：

每月考核2次，平时巡查结果计入当月考核中，月考核得分按2次平均分计算（计算平均分时考核得分高于95分的，按95分计。如第一次考核得98分，第二次考核得90分，则月平均分=（95+90）/2=92.5，四舍五入保留一位小数）月度考核月平均分达到95分（含）以上的，月合同金额全额支付；95分以下—90分(含)，每降低0.5分扣除当月合同金额的1%；90分以下的，每降低0.5分扣除当月合同金额的2%。

特殊扣款：

1.在每二个月支付合同价款周期内服务质量存在重大缺陷的，被区级媒体曝光或区级党委政府通报批评的，每发生一次扣当次支付价款的15%；被市级媒体曝光或市级党委政府通报批评的，每发生一次扣当次支付价款的30%；被省级媒体曝光或省级党委政府通报批评的，每发生一次扣当次支付价款的50%；被中央媒体曝光或党中央国务院通报批评的，扣除当次支付价款的100%。整个合同服务周期内发生被省级及以上媒体曝光或通报批评二次以上的，采购方可解除合同并扣除履约保证金。

2.所有服务人员必须穿带有标号的样式统一的工作服（救生衣），如未按要求穿工作服，则不计该人员当日打捞工日。

3.对于甲方提出的整改要求，乙方拒不整改或整改不到位，超过整改截止时间48小时的，甲方有权扣除2000元/天。

合同附件2：蓝藻及水草技术标准

- 一、蓝藻及水草打捞标准

1．服从安排，确保定点定船蓝藻及水草打捞执行到位；

2．根据船只车辆吨位数，每天必须保证完成甲方规定的打捞量；

3．发现由于消极怠工情况，当天打捞船只车辆不计费用；

4．每个蓝藻及水草打捞点在条件允许情况下，须采用围网等工具将蓝藻及水草集中后打捞；

5．打捞的蓝藻及水草，应根据要求，规范进行处理，及时转运至大型运输船，并协助蓝藻及水草处置船开展工作；

- 二、打捞作业时间

1．作业时间：蓝藻及水草打捞时间：上午7：00——11：00，下午13：00——17：00。巡查人员须提前30分钟（具体按季节调整），每日上午7：00前将现场巡查的影像资料提供至采购人。

2．全天作业时间内不间断工作；

3．若重大活动或特殊事件，投标单位应无条件服从甲方对打捞时间的调整。

合同附件3：验收方案

验收方案

一、验收单位

苏州市吴江区七都镇人民政府

二、验收时间

具体验收时间另行通知

三、验收依据

验收依据为供应商提供的七都镇太湖沿线（2024-2025）蓝藻及水草打捞处置服务项目  标段（项目过程中依据项目需求的服务能力，生成的阶段性交付成果。投标文件提交的各技术服务方案以及招标文件的采购需求也是阶段验收的依据之一)。

具体依据如下:

1)本项目招标文件、投标文件，尤其是项目需求部分；

2)确认收到的验收提交文档资料情况。

四、验收内容和标准

1.验收相关标准

根据项目具体的采购需求制定。验收内容一般包括资料评审、质量鉴定两部分。

2.需要验收的内容

验收内容工作主要包括:按项目采购需求的服务能力，生成的各项阶段性交付文档。文档验收标准一般包括但不限于:文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性等。

五、验收结论

由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。验收结果分为:验收合格和验收不合格两种情况。

1.验收合格情况

符合项目服务标准、任务按期保质完成，考核指标达标，视为验收合格。

2.验收不合格情况

1)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。

- 2)所提供材料不齐全或不真实的。

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

(一）价格分：10分

第一步：投标报价低于或等于最高限价单价的，为有效投标报价。超最高限价单价的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价（即100%-最高的投标优惠率）为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/（100%-投标优惠率））×10％×100

（二）作业技术方案 ：62分

1.服务组织结构及工作计划（8分）

内容中至少包含：组织机构、管理责任、作业方式、作业流程规范、服务项目现状分析及作业管理方案、保洁服务质量保证措施、设备设备维护保养及安全管理方案。综合评定优秀，方案全面完整、科学合理、可行性强的得8分；综合评定良好，方案较为全面完整、较科学合理、可行性较强的得5分；综合评定一般，方案完整程度、科学合理程度、可行性一般的得2分；综合评定不合格或未提供方案不得分。

2.针对投标单位对本项目的工作重点及难点分析比较（8分）

主要包括服务质量、人员设备保障等方面，综合评定优秀，概述详细，切合实际，能真实体现项目工作重点及存在的难点等得8分；综合评定良好，概述较为详细，考虑到实际，能较好体现项目工作重点及存在的难点等得5分；综合评定一般，方案简单，能基本体现本项目工作重点及存在的难点等的得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

3.各项管理制度（7分）

相关各项责任制度完整比较，综合评定优秀，具有详细的作业方式、详细的责任制度得7分；综合评定良好，作业方式、责任制度较为详细得4分；综合评定一般，作业方式、责任制度详细程度一般得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

4.进退场方案比较（7分）

综合评定优秀，概述详细，方案考虑周全等得7分；综合评定良好，概述较为详细，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得4分；综合评定一般，措施简单，基本能满足项目实施需要的得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

5.内部考核及奖惩制度（6分）

综合评定优秀，内部考核及监督机制分明，规范用工，内部奖惩机制分明得6分；内部考核及监督机制良好，规范用工，内部奖惩机制良好得4分；内部考核及监督机制分明，规范用工，内部奖惩机制分明得得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

6.安全文明措施（7分）

具备安全文明预案、安全文明保障措施、保洁作业安全管理措施、安全设施设备、安全检查记录等方案，方案针对性强，实施可行性强的，综合评定优秀得7分；具备各类应急预案，方案较为完整，总体安排可行的，综合评定良好的得4分；具有应急预案，方案描述较为简单，可行性一般，综合评定一般的得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

7.应急方案比较（7分）

紧急情况（节假日、重大活动、恶劣天气等）处理应急预案、突发事件处理的方案措施等, 方案针对性强，实施可行性强，综合评定优秀的得7分；具备各类应急预案，方案较为完整，总体安排可行，综合评定良好的得4分；具有应急预案，方案描述较为简单，可行性一般，综合评定一般的得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

8.与其他有关单位、部门的综合协调方案（6分）

合同履行期间与其他有关单位、部门的综合协调方案：方案详实具体，建议切实可行，综合评定优秀的得6分；方案较为详实具体，建议较为切实可行，综合评定良好的得4分；方案基本具备、建议可行性一般，综合评定一般的得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

9.资料、档案管理保障（6分）

投标单位对资料、档案管理措施完善，方案科学合理，综合评定优秀的得6分；对资料、档案管理措施较为完善，方案较为科学合理，综合评定良好的得4分；对资料、档案管理措施完善程度一般，方案科学性、合理性一般，综合评定一般的得2分；综合评定不合格或未提供不得分。

（三）人员配置及构成：13分

1．项目经理素质及经验（6分）

①拟任本项目的项目经理具有本科及以上学历的得3分；拟任本项目的项目经理具有大专学历的得1分；

②拟任本项目的项目经理具有蓝藻打捞或水草打捞或河道保洁项目管理从业经验3年及以上的，得3分（投标文件中需提供其以往承担过的能够证明其从业经验的服务合同或采购单位证明其从业经验证明等资料复印件）。

注：投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标单位公章及投标单位为其缴纳近六个月及以上的社保证明复印件，社保证明文件须能体现投标单位为其缴纳起始时间，否则不得分。

2.作业人员配置及构成（不含项目经理）（7分）

①拟投入本项目的人员（除项目经理外）具有船舶驾驶证至少1人，每多一人加1分，最高可加5分。

②拟投入本项目的人员（除项目经理外）具有安全培训合格证的，每具有一人得1分，最高得2分。

注：投标文件中提供证书、证明材料复印件及劳动或劳务合同复印件，资料提供不全不得分。（本项目必须的人员证书也须提供）

（四）企业综合实力比较（15分）

1.设备车辆船只投入比较（7分）

在满足招标文件基础上，根据投标单位针对本项目的设备车辆及船只投入情况及管理方案进行比较，最高得7分；设备车辆船只投入充足，能保障项目实施，管理方案科学合理的得7分；设备车辆船只投入较为充足，能保障项目实施，管理方案较为科学合理的得4分；设备车辆船只投入一般，能基本满足项目实施，管理方案简单的得2分；未提供不得分。

2.水草临时处置地（2分）

投标单位在服务区域内具有（自有或租赁）或承诺中标后十五个工作日内配置5亩以上的水草临时处置场地的得2分。

注：投标文件中水草临时处置地自有的必须提供土地证等复印件；投标文件中水草临时处置地租赁的必须提供土地的租赁合同等复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期；承诺中标后购置或租赁的，需提供承诺书。

3.业绩比较（6分）

投标人提供自2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩（合同内容须含有蓝藻打捞或水草打捞或河道保洁）比较，每提供一份有效业绩得1分，最高6分。（投标文件中提供清晰的合同和对应合同任意一期发票扫描件，否则不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）