招　标　文　件

项目名称：扬州市公共资源交易中心国有建设用地使用权网上交易系统市县一体化升级项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0211

扬州市公共资源交易中心

2024年12月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	17

第四章 采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	54

第六章  投标文件格式	55

# 第一章  投标邀请

扬州市公共资源交易中心就扬州市公共资源交易中心国有建设用地使用权网上交易系统市县一体化升级项目(项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0211)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市公共资源交易中心国有建设用地使用权网上交易系统市县一体化升级项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0211

2.项目名称：扬州市公共资源交易中心国有建设用地使用权网上交易系统市县一体化升级项目

3.预算金额：77.62万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为77.62万元。

5.采购需求（简介）：本次扬州市国有建设用地使用权网上交易系统市县一体化本期建设任务是融合新技术应用对原有系统进行改造，对功能、性能、安全、服务进行全面优化。同时，整合宝应、仪征、高邮、江都四个县（市、区）土地使用权交易系统，实现市县一体化，保障全市国有建设用地使用权出让网上交易顺利开展。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后自接采购人通知之日起150个日历天（除不可抗力、非乙方原因）内完成，并由采购人进行组织验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3.方式：网上获取

4.售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年1月10日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市公共资源交易中心

地址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼4楼

联系人：高俊

联系方式：0514-82087110

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼

联系人：陈畅

联系方式：0514-82087120

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标人

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订，乙方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；经验收合格后，乙方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市公共资源交易中心国有建设用地使用权网上交易系统市县一体化升级项目 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | …… |  |

## 一、项目背景

2013年，扬州市作为开展国有建设用地使用权公开出让网上交易的试点地区，根据国土资源部《关于开展国有建设用地使用权网上交易试点工作的意见》（国土资发﹝2011﹞118号）和省国土资源厅《江苏省国有建设用地使用权网上交易规则》（苏国土资规发〔2012〕3号）有关规定，建设国有建设用地使用权网上交易系统，2014年正式上线使用。

2017年，为了深入推进全省节约集约用地“双提升”行动，充分发挥市场在土地资源配置中的决定性作用，全面推进国有建设用地使用权网上交易工作，《中共江苏省国土资源厅党组关于省落实党风廉政建设和意识形态工作责任制情况检查考核反馈意见的整改方案》要求全省各地工业和经营性用地一律实行网上交易。

2019年，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第七次会议上强调，“深化公共资源交易平台整合共享，要坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效原则，加快推进平台交易全覆盖，完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范，创新交易监管体制，推动公共资源阳光交易，着力提高公共资源配置效率和公平性”，中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《关于加快建设全国统一大市场的意见》明确提出“拓展公共资源交易平台功能”“深化公共资源交易平台整合共享，创新公共资源交易监管体制”“推进公共资源交易等重点领域监督机制改革和制度建设”，为公共资源市场化配置和交易改革指明了方向。

2019年12月，省政府办公厅转发省政务办《关于深化公共资源资源交易平台整合共享实施意见的通知》（苏政发〔2019〕89号）明确提出“一市一平台”、“一行业一系统”及市县一体化运行的要求，同时相关要求也可能纳入省优化营商环境考核指标。

2023年2月国家发改委发文《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（发改法规〔2023〕27号），“鼓励招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。”，“鼓励使用电子保函，降低电子保函费用。”。2023年1月16日《省政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知》（苏政规〔2023〕1号），“探索采用不可撤销、无条件见索即付保函等方式缴纳竞买保证金。”，在政策层面要求对系统进行保函模式升级改造。

## 二、建设目标

实行土地使用权网上交易是国务院和省、市政府决定的重大改革事项；是推进“互联网+政务服务”，深化“放管服”改革，落实“三去一降一补”降低交易成本，进一步铲除滋生腐败土壤的制度性措施；是优化市场环境、降低交易成本、加强内部监管、强化社会监督、促进廉政建设的有效平台。一是优化资源要素配置的需要，发挥国有建设用地社会经济发展主导性要素的作用，有效服务生产要素自由流动和产业链高效协同，以优化营商环境为抓手加快推动政务服务，从政府部门供给导向，向企业和群众需求导向转变。二是建设服务型政府的需要。转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。转变政府职能，关键是要明确往哪里转、怎么转。三是落实上级部门对于公共资源平台 “一行业一系统”，市县一体化的要求。

以建设全市高标准土地使用权市场为总体目标，融合技术应用和优化服务集成创新，基本建成交易智慧化、服务精细化、监管立体化、协同数字化、保障规范化的土地使用权网上交易系统。

以聚焦数字化改革，全面推进国有建设用地竞争性公开出让，持续推进交易全流程标准化、电子化、规范化。根据国家、省、市房地产市场分类调控工作要求，不断优化扩充竞价方式等模块功能。

优化业务流转，提升服务水平，从系统架构、服务方式、交易类型、负载能力、安全防护、应急机制、交易规则灵活定制（多指标交易）、日常维护保障等方面，建造土地使用权网上交易系统。对功能、性能、安全、服务方面，进一步优化提升，建立统一信息服务标准、统一业务流程标准，统一外部端口和统一交易数据库，有利于最大限度地统一交易规则、规范交易程序、交易过程和交易标准，进一步打破业务、地域和技术壁垒，增强对扬州市土地使用权网上交易的监控、监管能力，提升扬州市土地使用权交易服务水平，促进交易的公开、公平、公正。

建设交易业务外部接口统一服务系统。与江苏省土地市场网、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市公共资源交易中心网站等进行数据共享，实现数据全面向社会开放，扩大公众参与。

构建交易指数数据展示，实施智慧监测，根据土地出让价格、各用途宗地交易价格、各用途宗地成交面积等，建立统计分析模型，充分发挥交易数据反映社会经济发展晴雨表的作用，逐步实现交易与监测的无缝对接及融合，为政府科学决策提供有力的数据支持。

## 三、项目现状及需求

### 系统现状

扬州市国有建设用地使用权网上交易系统(以下简称“交易系统”)于2013年建设，2014年正式投入使用，目前依然在持续运行中。截止2023年12月31日，通过交易系统总共成交宗地871宗，成交金额1799.28亿元，成交面积61288.64亩，溢价金额为253.65亿元，溢价率16.41%。

现行交易系统仅市本级出让地块在上面运行，宝应县、仪征市、高邮市、江都区分别单独建有网上交易系统。平台和数据分散，不利于全市统一管理。

### 存在问题

系统上线至今，运行已超过10年，随着系统功能拓展以及软硬件资源老化，交易系统运行压力持续加大，响应时间增加，对很多新插件、浏览器等兼容性越来越差，导致网上交易活动存在诸多的安全隐患，且市县两级未实现“一行业一系统”。

（1）市县交易系统未统一

现行交易系统仅市本级出让地块在上面运行，宝应县、仪征市、高邮市、江都区分别单独建有网上交易系统。平台分散，不利于竞买人查看扬州市国有建设用地信息，且提高了系统的开发与维护成本；数据分散，不利于全市土地市场数据的统计分析。

（2）浏览器不兼容

现行交易系统基于IE浏览器环境进行开发，只适用于IE浏览器，CA数字证书仅提供对IE浏览器支持，而IE浏览器于2022年6月16日正式退役，不再提供更新服务，导致浏览器内核版本低、bug多、操作繁琐，新的终端设备不再自带IE浏览器，导致无法登陆交易系统。

（3）技术框架老旧

现行交易系统采用SSM架构，不支持集群部署，而且系统模块之间耦合度高，系统兼容性差，部分功能及需求无法扩展。

（4）运行压力大

现行交易系统服务器等硬件设备陈旧，运维频率和故障率逐步增加，随着用户数及存量数据的不断增长，系统运行压力日益增加，并发量最高仅支持500。

（5）安全隐患较多

由于现有系统框架老旧，兼容性差等问题，对很多新插件、软件无法有效进行更新安装，网安部门例行漏扫发现的系统漏洞得不到有效且持续稳定的补丁修补，网络安全等级保护制度策略也难以正常实施。

（6）金融服务单一

现有系统仅支持竞买人通过银行转账形式交纳交易保证金，不支持竞买人使用银行电子保函、数字人民币等方式交纳，与优化营商环境，降低交易成本的要求不符。

（7）不符合国家安全可靠标准

系统建设需要响应政策要求，构建安全可控的信息技术体系确保交易系统的安全可靠。现在交易系统使用数据库为Oracle11G，仅数据库服务器为linux(RedHat4.1),其他服务为windows server2008，服务器架构为X86,从服务器、操作系统、客户端环境都不符合国家安全可靠标准。

### 业务需求

土地使用权交易业务流程可以分为“交易前”、“交易中”和“交易后”三个大环节，整个交易流程从委托人提交委托和竞买人注册开始，实际上涉及到非常多的相关者，其类型多、范围广，主要包括：社会公众/公众单位、银行用户/银行接口系统、竞买人、委托人、见证单位/产业主管部分、交易服务机构和外部服务和物联网设备等。

通过覆盖交易全过程的网上交易系统，可以实现“交易前”、“交易中”和“交易后”全过程信息化，将方方面面的系统相关者整合到同一个平台中来，共同实现和确保网上交易的“公开、公平、公正”。

### 功能需求

（1）综合管理系统功能需求

以业务管理为导向，流程管理为核心统筹构建业务综合管理系统，为土地使用权交易项目报件工作台、项目受理工作台、公告管理、信息管理、智能核验、委托交易管理、交易过程管理、交易规则管理、交易模板管理、基础管理服务等管理与服务工作提供信息化支撑。

（2）智慧交易系统功能需求

以满足各区、县国有建设用地使用权出让为基本要求，以实现全流程电子化为主要目标，结合业务要求及交易规则制定整个交易流程，确保系统实现信息发布、资料获取（线上看地）、竞买申请、资格获取、报价竞价、资格审查、成交确认、合同签订等线上流程，同时需要考虑满足宝应县、仪征市、高邮市、江都区四个地区的国有建设用地使用权出让交易要求。

（3）智慧信息系统功能需求

智慧信息系统是通过门户端提供的功能为社会公众及交易用户提供全方位的信息管理和服务，因此在设计过程中需要考虑系统整体结构和功能，在界面设计上以简洁、大方为基本要求，在功能上需要充分考虑用户习惯，特别是信息查询的条件设置，提高系统交互性，充分满足用户的需求。

（4）市县一体化功能需求

市县一体化功能是对全市范围内的国有建设用地使用权出让在统一的系统上进行交易和管理，因此在设计过程中，特别是在系统功能框架过程中，不仅要满足系统数据统一标准规范、服务统一标准，同时还需要考虑各区、县定制化的交易流程，从而确保系统能够在制定统一标准的同时，满足各地个性化需求。

（5）统计分析功能需求

与相关业务有效衔接，汇聚所有数据，并进行清洗和分析。一方面，需要具备各类业务数据高效集成管理能力，确保导入数据的准确性和完整性，同时数据展现手段丰富、应用方式灵活、数据服务快捷的功能。另一方面，需要考虑提升政府部门、企业与公众数据资源相互间的开放度、关联度、共享度。整合多源、海量的业务数据及其相互关联的数据的能力，为各类交易相关政策的制定，提供及时、全面、科学、准确的决策支持。

（5）数据共享交换需求

数据共享交换不仅需要基于对方标准接口文档进行对接开发，实现数据交换，同时系统必须具备标准的对外接口，实现其他系统对接请求。在数据共享交换过程中需要从硬件环境考虑，包括政务内网与政务外网、政务外网与互联网直接数据联通。在数据传输过程中，需要对自身的数据进行校验和核实，提升数据的准确性和完整性，从而提高数据的质量。

本次数据共享交换主要与江苏省土地市场网、扬州市公共资源交易服务平台、保证金一键退付等系统进行对接。

### 系统安全需求

（1）网络安全需求

网络安全设计时应当考虑到系统的具体环境、业务需求以及面临的风险类型，以制定最合适的防护策略，是确保信息系统的安全性、完整性和可用性。在识别、评估和定义系统在面对网络安全威胁时需要制定相关安全控制和防护措施，例如访问控制、入侵防范、网络设备防护、安全审计等。

（2）应用安全需求

应用安全需求在系统设计过程中就需要考虑已识别的潜在风险，并制定必要的保护措施，例如身份鉴别、主机恶意代码防范、资源控制、防火墙部署等，以保护数据和系统免受攻击。同时，在系统落地后，要做好运维人员、管理人员安全培训，提高用户对安全威胁的认识。

### 性能需求

系统性能应具有可扩展性、稳定、可靠、灵活、实用的特点，对网络平台、系统平台以及数据库在线事务处理能力等有较高要求。具体需求如下：

（1）网络平台性能：要求数据传输网络畅通、快捷、安全、可扩展。系统保持7×24小时运行。

（2）系统平台性能：要求采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及数据库系统，保证系统性能良好和维护方便。

（3）应用平台性能：为系统的开发和运行提供技术支撑，并具有可扩充性和可管理性。

（4）应用系统性能：具有稳定、可靠、灵活、实用的特点，输出、输入方便，格式转换便捷，信息查询简便等。

（5）安全系统性能：按照三级等保要求，对不同信息安全域实施相应的安全等级保护；对不同安全等级的信息，通过身份认证和访问控制，实现授权访问；同时整个系统具备数据备份和应急响应等功能。

（6）数据质量：系统数据应及时、准确、完整。

其中应用系统性能具体需求指标如下：

| 内容 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 在线并发及处理能力 | 系统支持5000个用户在线连接，1000用户以上同时并发操作；处理能力:吞吐量(每月交易量、数据量、高峰期每日交易量、数据量)在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来三年的交易高峰量。 |
| 页面响应 | 打开或刷新首页、功能切换到其它页面的响应速度<1秒 |
| 信息编辑 | 对于关键字以外的字段能够修改。并检查数据的完整性、数值的合理性，有相似性和重复性检查：响应时间在1秒内 |
| 查询检索 | 简单查询响应速度<1秒；复杂和组合查询响应速度<2秒 |
|  | 能够对相关文件进行全文检索、模糊查询 |
|  | 查询结果可以按照一定规则进行排序、筛选、保存 |
|  | 查询结果可以显示为图形或图表，可以输出到通用的办公处理软件中 |
| 文件下载 | 一般处理时间不超过5秒钟；特别大的文件处理时间不超过5分钟；视资料大小和网络情况而定，需要有进度提示。 |
| 系统日志 | 系统运行日志应记录对系统数据的修改、访问日志包括IP地址；可以定期清理 |

## 四、总体设计

系统要充分利用现有信息化成果基础，集交易、服务、监督于一体。系统总体架构以标准规范、安全体系依托，按照分层逻辑模型来设计，形成“两个体系+六个层次”的总体架构。整个平台从逻辑上可以划分展现层、接入层、应用层、数据服务层、应用支撑层、基础设施层。投标人需根据项目需要和实际情况，提供符合实际的总体设计原则、总体技术路线和总体技术架构。

### 总体设计原则

本项目建设应坚持先进性与适用性、安全可靠性原则，充分利用已有基础、统一平台，结合当前交易规则及各地市需求。中标人需求参考原有的架构，结合当前系统的业务逻辑，中标人必须使用已经有的技术路线、技术框架、功能模块、配套工具、开发文档以及数据接口作为基础进行项目实施。

### 总体技术路线

（1）基于服务架构（SOA）技术；包括采用多层B/S架构、基于J2EE分布式计算技术、UI技术、工作流引擎技术等。

（2）采用微服务架构；平台应采用微服务架构，对业务系统进行细粒度拆分，有效降低交易业务系统复杂性，提高平台可用性。

（3）Docker容器技术；通过对应用组件的封装、分发、部署、运行等生命周期的管理，使应用及其运行环境能够做到“一次封装，到处运行”。

### 总体技术架构

## 五、建设内容及要求

### 建设内容

本次扬州市国有建设用地使用权网上交易系统市县一体化升级项目，需要采用合理的界面风格和技术架构，确保市国有建设用地使用权网上交易平台功能完善、使用安全、操作易用。除此之外，为了提升网上交易系统性能，网上交易系统整体设计风格将按照最新的流行趋势进行优化。对网上交易系统做集群化部署，让网上交易系统能够实现交易服务性能的灵活扩充，增强网上交易系统运行稳定性。本次服务具体内容如下：

- 系统架构升级

为了适应高频交易和高额交易场景，满足各区、县标准化与个性化的需求，基于当前系统B/S架构，以微服务、K8S云原生以及组件式开发等技术，从安全性、稳定性、可移植性、可扩展性等方面进行建设，采用Spring cloud，部署方式替换为K8S部署。通过抽象、封装、模块化和层次化，将需求中的软件元素与应用场景一一对应，确保每个服务可以独立部署、升级和扩展，保证了系统结构化、灵活性和可复用。同时，保障原有的国有建设用地使用权出让业务需求，通过 DDD 领域驱动设计，将系统划分为多层，每一层明确具体职责与功能，例如主体、客体、程序、结果等，不仅保持各层直接的解耦，还避免因过度依赖，为后续集体经营性建设用地入市交易、土地二级市场交易提供架构支撑。

本系统部署在政务云服务环境下，结合服务器本身防火墙、杀毒软件，从身份认证、访问控制、入侵检测、性能监测等，保障系统的应用安全和网络安全等方面对系统进行安全加固，严格防止中毒、被入侵以及核心数据被篡改、破坏，具体包括pring boot Actuator健康检查，权限功能优化，skywalking深度集成等。

- 系统功能改造

- 信息系统改造

信息系统是汇集全市国有建设用地使用权交易业务。包括交易公告、成交公示、用户认证、个人中心、政策法规、操作指南、资料下载、交易查询等功能模块。其中，个人中心需基于原有的功能菜单对主页管理、个人信息、系统消息、服务管家、交易管理进行改造；公告需按照公告分类、公告详情、地图浏览进行改造。本次对信息系统改造对原有功能保持不变的同时，对功能进行优化改造以及界面替换，进一步提升信息系统面向社会公众以及交易用户的交互性。

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易公告 | 交易公告基于交易系统门户进行分类展示，相关交易公告可依据国有建设用地的交易规则，进行不同类型的展示，包含交易公告、中止/终止公告等。每个地块资源的交易信息可根据土地交易要求，以交易方式、交易阶段、行政区、交易条件等进行划分，可实现一个公告捆绑多个地块资源进行交易。功能包括公告分类、公告详情、地图浏览。 |
| 2 | 成交公示 | 成交公示基于交易系统的门户进行分类展示，一个成交公示可根据国有建设用地的需求捆绑多个成交地块资源。每个地块资源成交公示以交易方式、成交时间、行政区、交易条件进行筛选。功能包括成交公示分类、成交公示详情。 |
| 3 | 用户认证 | 用户认证通过对接CA数字证书完成登录后，进行主体认证，用户登录完成后，采用统一的主体认证，认证完成后可以享受相对应的交易服务。 |
| 4 | 个人中心 | 个人中心是对个人信息的综合维护管理，同时实现对国有建设用地使用权相关业务办理情况的记录，包括申请情况、交易情况、交易文档的查询与查阅功能，个人中心可实现快捷跳转交易服务，以及个人信息修改与绑定功能。功能包括主页管理、个人信息、系统消息、服务管家、交易管理。 |
| 5 | 政策法规 | 政策法规查看，可按照部级、省级、市级进行划分，支持在线预览和随时查看。 |
| 6 | 操作指南 | 按照系统操作步骤制定操作指南，形成操作指南目录与操作指南详情，用户可随时点击需要查看的步骤。 |
| 7 | 资料下载 | 管理员上传材料下载，包括CA控件、合同模板等。支持各种格式材料下载，包括RAR、JPG、PDF、WORD等常规格式下载。 |
| 8 | 交易查询 | 支持用户使用关键字进行全局搜索，也可在依据分类条件进行交易查询，包括全局搜索以及局部搜索，帮助用户快速查找符合自身需求的标的物。 |

- 交易系统改造

交易系统改造是遵循原有系统交易流程，按照全流程电子化、国有建设用地使用权出让网上交易的要求，结合业务要求和交易规则制定整个交易流程，包括交易服务引擎、交易资格、成交确认以及交易资金管理等功能模块，进一步优化交易界面，对重点操作步骤进行多重保障，进一步确保交易稳定。

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交易服务引擎 | 交易服务引擎是交易系统运行的核心支撑，功能包括交易启动服务、授时服务、倒计时服务、联合竞买验证服务、竞买人资格确认服务、报价中心服务、消息服务、成交确认服务、交易结果公示服务、交易中止/终止服务。 |
| 2 | 交易资格 | 资格确认是依据国有建设用地的交易规则对竞买人进行资格确认，颁发资格确认书，主要包括前置资格审核、后置资格审核、人工审核、电子保函审核。 |
| 3 | 成交确认 | 交易成交后系统将自动生成成交通知书，实现成交通知书的自动生成和下载功能。交易结束后，竞得人按成交指引办理后续手续，未竞得人按保证金缴纳退转及竞得后指引办理退保证金手续。功能包括成交结果确认、交易结果确认、成交通知书、成交结果公示。 |
| 4 | 交易资金管理 | 交易资金管理支持现金保证金、电子保函、数字人民币三种保证金缴纳方式。 保证金管理功能包括子账户申请服务、保证金子账户侦听服务、保证金到账查询服务、保证金对账服务、退款申请、退款查询。 电子保函管理功能包括电子保函开具申请服务、电子保函开具情况校验服务、电子保函对账查询服务。 数字人民币管理功能包括数字人民币申请服务、数字人民币到账校验服务、数字人民币到账查询服务。 |

- 业务管理系统改造

业务管理系统是作为交易管理机构进行系统日常运营以及土地使用权交易活动管理的重要系统。集成业务管理、平台管理、保证金管理、监控服务等子系统，为所有交易服务系统提供统一标准规范、统一用户中心、统一市场主体、统一技术规范和业务规则定制、表单管理、工作流程配置等基础支撑功能。本次业务管理系统改造对所有业务管理模块进行梳理，按照业务逻辑以及管理要求对功能模块进行整合以及优化，一方面保留原有管理员操作系统，另一方面提升管理员对整个系统支撑管理能力。

| 序号 | 功能模块 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理 | 工作台 | 交易管理人员可以通过受理工作台接收我的待办、今日竞价项目、交易指数、结果公示等信息。方便管理员及时、快速了解交易事项，提醒管理人员对我的待办、今日待办事项进行处理。 |
| 2 |  | 新建业务 | 业务办理管理，包括国有建设用地使用权挂牌和拍卖交易，支持管理员配置不同交易规则，设定不同的业务办理。 |
| 3 |  | 个人办公 | 个人办公包括我的待办和我的已办事项，土地使用权交易管理人员可通过我的待办查看要办里的事项，我的已办事项是展示已办理完结的事项。 |
| 4 |  | 交易公告管理 | 交易公告管理为土地使用权交易管理员提供出让公告信息展示、查询、及编辑的功能，通过此模块可以快速找到已发布的交易公告，交易完成后还能导出相关的交易情况总表。 |
| 5 |  | 交易过程控制管理 | 交易过程控制为土地使用权交易管理员提供已完成交易的情况汇总模块，包括交易基本信息、出让公告信息、竞买申请信息、展示，为地块资源设置出让底价。在特殊情况下，对交易项目进行中止、终止操作。 |
| 6 |  | 交易情况管理 | 交易过程控制管理为土地使用权交易管理员提供交易项目过程的信息，包括交易基本信息、出让公告信息、竞买申请记录信息、保证金缴纳情况、成交情况信息展示，可以根据交易项目，导出想要的交易情况信息表。 |
| 7 |  | 摇号管理 | 对于存在摇号的交易信息进行管理，管理员可以查看项目交易信息、摇号信息等。 |
| 8 |  | 服务中心管理 | 服务中心管理为土地使用权交易管理员提供政策法规管理、操作指南、下载文件管理。 |
| 9 |  | 日志监控管理 | 实现文档文件及系统使用情况的日志记录；实现系统的安全审计功能，提高系统的可管理性；系统对重要的操作都自动进行日志记录，管理人员对日志记录进行查询、管理、统计和分析；日志服务按前后台进行分类管理，前台日志主要针对用户的登录、查询、分析应用操作；后台日志记录对用户、授权、地块资源的各项操作。 |
| 10 |  | 短信管理 | 短信管理主要包括短信模板与短信发送记录管理。短信模块实现系统短信发送场景设置及短信内容的配置，通过此模块可以智能化配置短信场景、短信内容编辑、短信模板设置。 |
| 11 | 平台管理 | 用户管理 | 采用流程审批方式对买家申请信息进行审核，支持用户的新建、修改、删除；支持用户账号的开通、停用。 |
| 12 |  | 角色管理 | 角色设置用于流程环节审批以及菜单分配，支持一个角色关联多个用户。 |
| 13 |  | 权限管理 | 基础角色管理和用户管理实现权限管理功能。系统管理员可根据实际情况按照不同角色自定义地赋予下级管理员相对应的权限管理功能。 |
| 14 |  | 菜单管理 | 为不同管理员分配不同的菜单，可限制管理员使用管理后台不同菜单栏目，满足不同管理员栏目使用要求。 |
| 15 |  | 模板管理 | 模板管理主要是为竞价包含的文书管理，包括模板管理、文书内容修改等。其中文书模板包括公告模板、公示模板、补充公告模板、成交确认书、竞买申请书、资格确认书等。 |
| 16 | 保证金管理 | 保证金退款查询 | 提供交易项目保证金缴纳情况查看及展示信息，支持导出多个项目的保证金到账明细表，为地块办理成交确认手续、未竞得人退保证金提供辅助功能。 |
| 17 |  | 保证金银行账号管理 | 提供已经申请退保证金的地块信息及退保证金的用户信息，在线查询退款进度。根据行政区、地块编号、提交单位、保证金账号查询出对应退款信息。 |
| 18 |  | 保函及数字人民币管理 | 管理保函和数字人民币，支持添加和修改保函及数字人民币账户信息。 |
| 19 | 监控服务 | 当日竞价地块 | 以监控大屏的形式查看当日竞价地块的列表，列表展示为挂牌期截止时间为当天的地块。 |
| 20 |  | 所有地块资源 | 以监控大屏的形式查看所有地块列表信息，可以根据地块编号、挂牌截止时间搜索条件，搜索想查看的地块。 |

- 新建数据统计分析系统

数据统计分析系统以数据收集、数据清理、数理统计为基础，基于大数据、云计算等先进技术，对交易数据进行实时计算分析，并利用图表的形式直观、简洁展示交易的关键指标信息，为管理层提供多角度的驾驶舱。包括数据驾驶舱、专题分析、交易展示、台账统计、数据统计管理等功能模块。同时，系统提供业务堵点的预警，实时监控交易过程中的每一个环节健康状态。深度和业务系统结合，将分析研判的结果反馈给综合管理后台，辅助管理者推动交易效能提升，让交易进程跑得快。

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据驾驶舱 | 以驾驶舱的形式，利用图表直观展现交易的运行关键指标(kpi)，并可进行异常状况预警和钻取分析。以图表的方式直观的显示各项指标。 |
| 2 | 专题分析 | 对成交楼面价及亩均单价进行分析展示。按照行政区、时间（年月）对全市成交楼面价及亩均单价进行分析展示。 |
| 3 | 交易展示 | 在互联网上的大屏幕实时显示，包括交易关系、交易价格及交易异常情况等。 |
| 4 | 台账统计 | 土地使用权的供应、成交历史数据提供多维度、多模式的统计功能。提供excel快速导出功能。 |
| 5 | 数据统计管理 | 根据规定格式模块，可以每个月、每个季度按照交易信息生成word或者pdf报表。 |

- 市县一体化功能建设

市县一体化功能建设是基于市统筹管理，通过区县账号开通、权限分配，满足市管理员对全市范围内的国有建设用地使用权出让在统一的系统上进行交易和管理，区、县区域管理。

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政区管理 | 实现对各级行政区划信息的管理、查询、维护和更新。由于原系 统未建设市县一体化，本项目将在行政区管理设计过程中梳理新增各县（市、区），设定行政区编号，支持对行政区进行更新和维护，确保行政区相关数据的一致性和准确性。 |
| 2 | 人员管理 | 对系统管理员账户按照行政区、部门进行管理，包括管理员账户的创建和修改、管理员账户划分、管理员账户权限管理、管理员账户日志管理等。系统根据行政区划分，按照各县（市、区）要求，梳理人员信息，设置不同人员权限，包括审核、监管、编辑、发布等。 |
| 3 | 权限管理 | 基于流程环节以及人员管理，为不同的业务分配不同的权限，包括业务流程权限、菜单分配权限、人员分配权限等。 |
| 4 | 接入银行管理 | 银行账户信息维护：该功能用于维护银行账户的信息，包括账户名称、账户号码、账户类型、所属行政区等信息。 银行接口信息配置：该功能用于配置银行接口的信息，包括银行接口地址、接口协议、接口类型等信息。 |

- 数据共享接口开发

- 江苏省土地市场网对接

与江苏省土地市场网对接，满足交易系统调用江苏省土地市场网中扬州市发布的出让公告、地块信息，实现交易数据同步，成交数据上报。

- 扬州市公共资源交易服务平台对接

与扬州市公共资源交易服务平台对接，实现交易公告、成交公示信息查询与定时推送。

- 保证金一键退付系统对接

与保证金一键退付系统对接，实现到账信息共享、退款信息推送，并满足数字人民币与保函对接。

### 应急处置要求

应急处置方案的编制至关重要。要求中标人必须设计一套全面、高效的应急响应机制，确保能够迅速应对包括但不限于硬件故障、软件错误、网络安全攻击等各种潜在威胁。该机制应包括应急处置思路、应急处置功能设计、应急处置内容等，同时，中标人还需制定明确的责任分工、沟通渠道及恢复流程，确保一旦发生突发事件能够快速定位问题并采取行动，以最小化对用户服务和数据安全的影响。

此外，为验证应急响应机制的有效性，中标人须定期（至少每年一次）组织应急演练，覆盖多种情景下的应急响应，确保所有相关人员熟悉各自的职责与操作流程。每次演练后需进行总结分析，根据演练结果不断优化应急方案，从而保障信息系统在面对突发状况时能够快速恢复至正常运行状态。

### 项目实施要求

1、进度要求

自合同签订之日起， 120天内完成开发测试工作，150天内完成试运行。待试运行稳定后，向采购人提起验收申请，确定验收时间。

2、人员配置要求

投标文件中应详细说明实施本项目拟采用的团队组织方式和具体组织机构。项目组成员不低于10名。项目组应明确1名项目经理、1名技术负责人，同时项目团队应具备信息系统项目管理师、系统架构师、软件设计师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师等资格证书。

3、项目质量要求

在项目实施中，质量保障是核心要素。本项目要求中标人必须建立严格的质量管理体系，确保系统建设全过程符合国际及行业最新标准。此外，设立专门的质量监督小组，对项目各阶段进行全程监控，确保项目按时、按质、按量完成，全面提升市国有建设用地使用权网上交易系统的服务质量和用户体验。

### 培训要求

中标人应对采购人的相关人员进行培训，实现依据本项目所规定的系统服务的目标和功能。培训的相关费用应包含在本合同价款中，采购人不再另行支付培训费用。

中标人负责的采购人技术人员和管理人员的技术培训内容应包括以下几个方面：

（1）操作使用培训：提供现场+远程方式，由中标人指派有经验的工程师完成。

（2）应用软件操作维护培训和高级培训：包括所提供软件的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

### 验收交付要求

（1）提交成果

系统成果：包括但不限于根据各具体工作要求开发的软件功能包、标准接口库和与运行版本一致的可执行源代码。

文档成果：系统实施方案、需求规格说明书、系统设计说明书、系统测试报告、系统安装部署文档、系统用户使用手册、项目总结报告、系统运维手册等。

（2）履约验收

系统按招标文件及双方共同协商确定的软件需求分析说明书、系统测试方案、国家和行业制定的有关标准要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

(1)软件设计开发完成后，须经采购人对软件的性能、功能、相关文档资料等确认后，才能进入系统试运行。

(2)系统试运行期间，如发现软件运行有问题或功能无法实现，中标人应根据采购人要求无条件免费按时进行改进。

(3)若系统试运行时无法满足招标文件要求或提供的系统软件存在重大缺陷或发现系统软件持续出现微小问题，采购人有权视情况延长试运行时间并拒绝进行竣工验收。

(4)竣工验收：试运行合格后，中标人应向采购人提交试运行记录，并提出竣工验收申请。竣工验收程序按照要求进行。

(5)中标人在采购人安装现场进行安装、调试、试运行直至竣工验收所发生的一切费用由中标人承担且已包含在本次报价总价中。

### 售后服务要求

本项目自验收之日起提供3年免费质保。中标人必须提供全面、专业且响应迅速的售后服务支持，以确保信息系统在交付后能够持续稳定运行，并满足用户的业务需求，服务内容应包括但不限于技术支持、故障排查与修复、系统维护升级等。质保期内中标人必须提供7*24小时便捷、优质的技术支持服务，确保系统运行正常。对于影响系统正常运行的故障修复时间不超过6小时，其他系统故障修复时间不超过24小时。

在整个售后服务过程中，中标人必须严格遵守相关的法律法规及行业标准，对采购人的数据和信息进行充分的保护，中标人不得未经授权擅自使用、复制或泄露任何从采购人获得的信息，除非是为了履行合同义务所必需的行为。

### 其他技术要求

（1）结合本系统交易业务的需求，分别从网络、主机系统、应用安全、管理安全等方面进行安全设计，按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》三级的要求、国家密码局商用密码使用相关技术规范进行建设，并配合业主单位进行测评工作。

（2）项目建设完成后，中标人需配合采购单位委托有资质的第三方组织软件测评，并按照要求完成整改。

（3）本系统部署在市政务云服务信创环境下，应满足信创适配要求。

（4）本系统建设完成后，需要实现对市本级现有网上交易系统中历史数据进行迁移，保证所有交易历史数据无损继承和重用。

## 六、商务要求

1、报价要求

报价采用总价包干。投标人应充分考虑招标的产品的安装、集成、测试、培训、验收等工作时所发生的费用，并计入投标报价中。

2、知识产权归属和处理方式

中标人提供的标的及相关的软件和技术资料，均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，中标人负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。中标人根据本项目需求所定制开发的软件的知识产权和著作权归采购人所有。

3、其他

本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

特别提醒投标人：

本项目不允许投标人以任何名义和理由进行转包或分包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| - 项目 | - 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 项目理解 (5分) | 投标人根据项目现状、存在问题、业务、功能及安全需求进行理解和分析，提供细致全面、合理、完全响应的理解与分析： 优于采购文件要求的得 5 分； 符合采购文件要求的得 3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 总体设计 （6分） | 投标人根据总体设计要求，提供详尽的总体设计方案（方案包含详细的总体架构图、功能架构图、业务架构图等）。 优于采购文件要求的得 6 分； 符合采购文件要求的得 4分 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 系统功能改造（6分） | 投标人根据系统功能改造内容，提供详尽的设计方案。 方案内容优于采购文件要求的得6分； 方案内容符合采购文件要求的得4分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 数据统计分析系统（6分） | 投标人根据数据统计分析系统建设内容，提供详尽的设计方案。 方案内容优于采购文件要求的得6分； 方案内容符合采购文件要求的得4分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 数据共享接口开发（6分） | 投标人根据对接内容，提供详尽的设计方案。 方案内容优于采购文件要求的得6分； 方案内容符合采购文件要求的得4分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 应急处置方案 （6分） | 投标人提供的应急处置方案应具体全面、合理有效、可执行性强，能够针对各类突发状况做出及时、合理的处置，整体方案描述准确、全面、完整。方案内容完整，优于采购文件的得6分； 方案内容符合采购文件要求的得4分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标人提供的项目实施方案，包括实施进度的计划的可行性与合理性，质量保障措施、测试方案、验收方案。 方案内容完整，优于采购文件的得6分； 方案内容符合采购文件要求的得4分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人提供的培训方案，包括但不限于培训范围、培训内容、培训计划安排，方案细致全面、合理： 方案内容完整，优于采购文件的得5分； 方案内容符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务 （5分） | 根据供应商要求，针对本项目免费质保期内的售后服务方案（包括但不限于售后服务目标、服务内容、安全保密内容）进行评分： 方案内容完整，优于采购文件的得5分； 方案内容符合采购文件要求的得3分； 不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 人员配置 （14分） | 1、项目负责人有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书的，每满足一项得 2分，满分 4分。 2、技术负责人有系统架构设计师证书的得2分，没有不得分。 3、项目团队成员有软件设计师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理工程师证书，每提供一类人员得2分，满分8分。 注：提供人员证书原件扫描上传及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，未提供不得分。 |
| 企业实力 （10分） | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书,每满足一项得 1分,满分2分。 - ITSS信息技术服务标准运行维护符合性证书，满分2分。 3、投标人具有类似网络竞价交易服务、数据分析、资金管理等计算机软件著作权登记证书，每满足一项得2分，满分6分。 投标文件提供相关证书原件扫描上传，未提供不得分。 |
| 类似业绩 （15 分） | 投标人承担过类似项目业绩的，每有一个得 3分，本项最高15分。 投标文件提供合同原件扫描上传，未提供不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

- 为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于物业管理行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价（三年）

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。