镇江市财政投资评审中心

内控管理制度（节选）

目   录

1. 廉政规定       ----------------------------------1

2. 主要业务流程  -----------------------------------2

3. 档案管理制度  -----------------------------------9

4. 财政投资评审风险点及防控措施  -------------------17

廉 政 规 定

一、严格遵守国家法律法规、党风廉政建设政策规定和镇江市财政局各项规章制度，自觉接受组织和群众监督，定期组织召开廉政教育会议，做到警钟常鸣。

二、坚持客观、公正、廉洁、高效、实事求是的原则。不得以权谋私、弄虚作假。

三、不得收受项目建设、施工单位和协审单位和个人的钱财、礼物。严格禁止“吃拿卡要”和不给好处不办事、给了好处乱办事的现象。

四、不得与项目建设单位、施工单位和协审单位相互串通，隐瞒事实，有意出具不公正的审核结论。

五、不得与项目建设单位、施工单位介绍承包各种工程业务或推销各种有关工程建筑材料。

六、不得委托项目建设单位、施工单位代购“照顾价”商品及建筑材料，严禁利用职权请项目建设单位或施工单位派工、派料改建、装修个人和其他亲友的住处。

七、不得接受项目建设单位、协审单位和人员、施工单位的吃请，确实路途遥远或加班，需在建设单位和施工单位用餐的，应报领导批准，并尽量在其食堂就餐或吃快餐。

八、定期或不定期征求有关建设单位、协审单位和施工单位意见和建议，强化中心廉政制度建设。

九、将执行廉政规定作为年度考评的主要内容之一。对违反廉政制度的，视情节轻重，分别给予批评教育，扣发年度部分或全部奖金；情节严重的在职人员按有关法律、法规处理，招聘（借用）人员予以辞退，违反法律的，将由个人承担法律责任。

主 要 业 务 流 程

一、项目申请阶段

（一）建设单位申请

1、建设单位向市财政局对应处室提交书面申请书；

2、局相关处室报经分管局长签批后，转镇江市财政投资评审中心（以下简称中心）。

（二）中心内部流转程序

1、申请书由庄通收件、登记后报中心负责人。

2、中心负责人根据项目特点、时间要求等情况提出项目委托方式、首席负责人等事宜报分管局长批准。

3、在采购法、招投标法许可的委托方式内，及时委托，压缩采购时间、提高效率。

4、采购方式为集中采购、委托采购代理机构的，采购文件的制作、协调等事项由刘军负责，其他专管员积极主动配合。

市委、市政府有明确要求等事项经请示局领导后根据要求办理。

列入应急抢险范围的项目，根据急事急办的原则，可直接指定协审机构。

5、委托书由庄通制作转首席负责人，由首席负责人通知协审机构和项目建设单位。

二、项目实施阶段

1、评审实施方案：接受委托的协审机构，应在规定的时间内及时报送协审实施方案给本项目首席负责人。

2、评审见面会：首席负责人负责召开，建设主体和协审机构参加；发放三方协议及评审资料交接单；建设单位应在规定时间内准备好项目全部资料及《声明书》。

3、评审资料交接会：

（1）资料交接须在中心进行；

（2）交接的资料应以电子稿为主，辅以纸质材料，在中心信息化系统投入使用后，实施网上交接工作；

（3）协审单位初步审查资料完整性后，双方在资料交接表上签字确认；首席负责人作为监交方在交接表上签字见证；

（4）提交三方协议；

（5）建设单位、协审人员提交《声明书》。

评审见面会可和评审资料交接会合并召开。

- 协审单位在规定的时间（招标控制价2天内；预（概）算、结（决）算2000万元及以下的2天内、2000万元以上的3天内，建设内容复杂、周期长的项目、征收拆迁项目5天内）内完成资料完整性审查，向中心书面报告是否可立即实施评审。

- 5、中心根据协审单位报告及掌握的有关情况向建设单位发出《评审时间告知单》（见附件1），内容主要为：对资料完整的项目告知初稿完成时间；对资料不完整的予以退回；对可“容缺受理”的项目要求建设单位在规定时间内补充资料等内容。

6、协审单位应按文件（镇财办[2018]19号）要求，在提交评审报告初稿（结算评审项目不得与施工单位对账、见面）。

7、建立项目评审暂停、中止、甩项评审机制。对已评审的项目，评审过程中发现（包括单不限于）因资料不充分、无法形成证据链；争议；涉及司法诉讼或仲裁；明确需建设（代建）单位在约定时间内作出书面解释而超过约定时间的及其他原因导致评审无法继续时，协审机构应及时将有关情况书面报告中心项目首席负责人，中心研究后决定采取暂停、中止、甩项评审等形式并书面反馈建设单位。

暂停评审：在评审过程中发现因资料、争议、明确需建设（代建）单位在约定时间内作出书面解释而超过约定时间的及其他原因导致评审无法继续时，项目评审暂停。

中止评审：项目涉及司法诉讼、仲裁时；建设、施工单位争议无法解决时；建设（代建）单位补充、完善的有关资料、书面解释仍达不到评审要求及其他原因时，项目评审中止。

甩项评审：评审过程中，因某个或某些单项（合同）存在争议或其他原因，可能导致整个项目无法及时形成评审报告时，对项目内其他内容及时出具评审报告，对某个或某些单项（合同）实施评审甩项。

导致暂停、中止、甩项评审事项解决后，中心经研究后决定何时、是否再行启动评审。评审时间规定自重新启动之日起计算。

因暂停、中止、甩项评审可能导致的责任由建设（代建）单位承担。因协审机构（首席负责人）未能及时发出书面通知导致评审时间延长的，责任由协审机构（首席负责人）承担，在协审机构（首席负责人）考核时予以扣分。

8、首席负责人在收到报告初稿时，应及时做好交接记录，进行初步审核，必要时经中心负责人同意可委托第三方或借用有关人员进行复审（核）。

9、首席负责人组织协审单位、复核单位（人员）进行沟通、核实后，由协审单位形成评审报告征求意见稿或对账稿（指结算项目）报中心首席负责人。

10、关于结算评审项目的特别规定

（1）首席负责人将对账稿发建设（代建）单位；

（2）建设单位组织施工单位对账，协审单位无条件配合对账工作。

（3） 对账全部完成后，协审单位形成协审报告征求意见稿报中心。

11、对跟踪评审项目，协审机构应及时提交跟审月报和跟审总结（格式参照镇财办[2018]19号文件）。

三、中心三级审核阶段

首席负责人收到协审单位提交的协审报告征求意见稿按下列要求，认真做好内部流转及复核工作。

（1）一级审核：由首席负责人负责。

（2）二级复核：工程造价方面由造价评审部非一级复核人员负责；财务决算方面由财务评审部非一级复核人员负责。

（3）三级复核：工程造价由造价评审部非一级、二级复核人员负责；财务决算由财务评审部非一级、二级复核人员负责。

（4）文字、格式等方面由副主任把关、审核。

（5）做好有关登记工作，对评审过程中发现的协审机构的差错、存在问题，应认真、准确登记，所作记录作为对协审机构的考核重要依据。

（6）各阶段各方联系时，均应采取书面联系方式；召开的有关沟通、协调会议均应形成一致意见并书面记录。

四、征求意见阶段

1、中心三级复核结束后，由首席负责人负责与建设单位、协审机构联系，进行结算定案单签字和报告征求意见工作，其中：涉及专项资金安排的项目应报送局相关业务处室征求意见。

2、如单位有异议，中心沟通后仍无法消除异议的，由中心负责人向分管局长汇报后，协调相关部门启动复审、争议解决机制。争议解决机制按镇财办[2018]18号文执行。

五、报告的审批与出具

1、对单位无异议及局相关处室无异议的评审报告征求意见稿，协审单位出具正式协审报告报中心。各首席负责人及时形成报告（审批稿）。

2、中心负责人签字并报请局领导审签。

3、各首席负责人及时出具正式评审报告。

4、出具的报告需符合规定格式，由副主任负责审核。

六、报告的使用

1、正式报告一式六份：局经建处、相关业务处室、项目建设单位一份、协审单位各一份，中心留存两份。

2、报告的分发须履行交接手续，签字确认。

七、项目考核、费用支付与登记

1、各首席负责人应对协审机构所完成项目、工作量认真做好登记工作，在规定时间内完成项目考核工作，考核结果应在中心QQ工作群、微信群中公开。考核组由首席负责人，二、三级复核人员及中心副主任组成。

2、费用支付申请由协审单位发起，其中列入项目成本的费用由协审单位事先取得建设单位的签字认可。

3、付费申请的审核由首席负责人初审，由张艳负责复核。

4、复核结果汇总后，由中心负责人提出建议后报请分管局领导审定。

5、根据领导审定结果，及时支付费用；涉及预算指标等协调事项由卢艺负责。

6、费用支付完成后，按内部分工由叶昕、赵佰杰负责登记。

八、存档

1、中心留存的正式报告须及时交一份给档案管理负责人。

2、对涉及项目的所有资料必须完整、齐全归档。存档内容包括但不限于中心《档案管理制度》文件规定的内容。

3、协审单位应按中心规定，妥善保管委托协审项目的有关档案资料。

附件1：评审时间告知单

附件2：项目暂停、中止、甩项评审告知单

附件1：

评审时间告知单

：

你单位与  年  月   日提交的                  预（概）算（招标控制价、结算、决算）评审资料，经审核：

□1、满足评审条件，我中心将在镇财办[2018]19号文件规定的期限内出具评审报告征求意见（对账）稿。

□2、未满足评审条件，请你单位在2个工作日内取回提交的资料，待满足评审条件后再行办理交接手续。

□3、部分满足评审条件，根据“容缺受理”原则，请你单位在5个工作日内补充资料。评审时间将自资料补充完整后开始计算，在镇财办[2018]19号文件规定的期限内出具评审报告征求意见（对账）稿。

特此告知。

镇江市财政投资评审中心

2021年  月   日

附件2：

项目暂停、中止、甩项评审告知单

：

你单位提交的                  项目预（概）算（招标控制价、结算、决算）评审，经研究，决定实施：

□1、暂停项目评审。

□2、中止项目评审。

□3、甩项评审。

原因告知如下：

1、

2、

3、

......

导致暂停、中止、甩项评审事项解决后，中心经研究后决定何时、是否再行启动评审。评审时间规定自重新启动之日起计算。

因暂停、中止、甩项评审可能导致的责任由你单位承担。

特此告知。

镇江市财政投资评审中心

2021年  月   日

档 案 管 理 制 度

一、总则

1、为加强本单位档案工作，提高档案管理水平，根据《中华人民共和国档案法》和国家档案局颁发的《机关档案工作业务建设规范》等有关规定，特制订本制度。

2、档案工作是评审工作的重要组成部分，对反映评审工作成效和中心发展历程具有重要意义。

二、立卷归档制度

1、本单位档案分为文书档案和项目评审档案，涉及项目评审所发的文件在文书档案和项目评审档案中要同时归档。项目评审档案实行“谁审核，谁立卷”的原则，各工作人员需将处理完毕的文件、评审资料经过整理立卷，定期移交给中心档案管理员集中保存，建立规范的归档制度，具体包括归档范围、归档时间、归档要求。

2、归档范围（详见附件1、附件2）

2.1本单位办理完毕的具有保存价值的各种文件材料、评审资料，包括在工作中形成的各种门类和载体的材料；同时与本单位业务工作有关的资料，均属于归档范围。

2.2本单位颁发的各类文件、召开会议形成的文件材料，有关问题的请示、报告、总结、统计报表等文件材料。

2.3直属上级机关颁发的属于本单位主要业务并要贯彻执行的文件材料。

2.4归档的文件除了文件的正件外，还应包括它的附件，如条例、会议纪要、图表、计划、总结、登记表、名单等文件材料。

2.5除了经过登记的文件外，还应包括未经收发文登记的文件材料，如会议文件、调查报告、访问记录、合同、协议、契约等。

2.6本单位的会议记录、规章制度、各种统计报表、重要文件的历次修改稿以及重要活动的声像材料等。

3、归档时间

3.1本单位文书档案一般应在第二年的三月底以前整理立卷完毕，并向中心档案管理员移交归档。

3.2本单位评审档案一般应在项目评审结束一个月以内整理立卷完毕。

4、归档要求

4.1应归档的文件、评审材料的种类、份数及页数均应收集齐全、完整，按照文件、评审材料的形成规律和有机联系进行分类、立卷，使组成的案卷能正确反映本单位活动的基本面貌，便于保管和利用。

4.2文件、评审材料立卷的程序一般分为：分类→组合→编目，即在材料收集齐全的基础上，将材料按有关特征分开，然后将经过分类的材料，按一定的规律进行组合，最后将经过组合以后的材料进行系统排列和编目。

4.3按照档案内容和载体的不同，制定统一的分类方案。本单位文书档案、评审档案分类一般采用年度——组织机构的分类方法；其它不能采用按年度——组织机构进行分类时，可按照国家档案局和有关专业主管机关共同制定的分类方案进行分类。

4.4组合的基本要求是：组合应以问题为主，兼顾其它特征，使之联系紧密，分级适当，做到问题单一，类型鲜明，年代不混，保管期限准确。

4.5不同年度的文件、评审材料一般不得放在一起立卷；但跨年度的请示和批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的总结放在相对的年度立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的项目评审材料放在评审结束年立卷；其它材料的立卷应按有关规定执行。

4.6卷内材料应区别不同情况进行排列。文书类的按下列原则排列：一个问题的请示、报告、批复材料应依序排列在一起（即批复在前、请示在后；正件在前、附件在后；印件在前，定稿在后）；重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后；转发件在前，原件在后，非诉讼案件卷结论、决定、判决性文件材料在前，依据材料等在后；跨年度的法规性文件放在通过或公布年立卷；跨年度的调查材料放在成文年立卷。评审类的应以评审报告在前，项目批办单、评审依据等材料在后的原则排列。

4.7卷内材料应按排列顺序，依次编写页号。成卷装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左上角填写页号。

4.8必须按规定的格式填写卷内文件目录。对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名但不符合内容的亦应重新拟写；没有责任者（作者）年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项目；会议记录填写每次会议的时间和主要内容；填写的字迹要工整，卷内材料目录放在卷首。

4.9声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者（作者）。

4.10有关卷内材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内，若无情况可说明也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。备考表应置卷后。

4.11案卷封皮应逐项按规定填写清楚，案卷题名要简明确切地反映卷内文件材料内容，一般包括责任者（作者）内容和名称等，体式一致，文字简练，使用简称应通用易懂，并用碳素笔书写，字迹要工整、清晰。

4.12卷内材料要去掉金属物，对破损的材料应按裱糊技术要求托裱，文件纸张统一为16K或A4、A3，过小的要用16K或A4空白纸衬托，杜绝使用铅笔、圆珠笔及喷墨打印机。字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，即复制件在前，原件在后；文件没有留出装订线的要加补贴边，案卷应采用三孔一线的方法装订。

4.13案卷的排列，应以全宗为单位，按不同门类、载体和不同保管期限分别排列。案卷排列自上而下，自左向右，不得随意改动。

4.14按照案卷排列顺序编制卷号，以固定案卷位置，在一册案卷目录内不得出现重复的案卷号。

4.15案卷目录应区别不同保管年限，分年度编制案卷目录，在一个全宗内，案卷目录号不得重复。

4.16文书档案、评审档案的案卷封皮、卷内文件目录、备考表、档案号的格式分别按《文书档案案卷格式》和《评审档案案卷格式》执行。其它门类和载体的档案案卷格式应按有关规定执行。

4.17用于档案管理工作的各种图表的外形尺寸和用纸、案卷目录、卷内目录、案卷接收（移交）登记簿、档案借阅登记簿、档案利用效果登记薄（表）、档案销毁清册、机关、团体、事业单位档案情况统计年报均按国家有关规定执行。

三、档案保管制度

1、根据局统一要求，本单位档案资料实行平时由由中心保管、年度结束后在规定时间内向局档案室移交的办法。

2、本单位根据保存档案资料的数量，向局办公室申请设置必要的档案铁箱,专门用于存放本单位档案资料，。

3、案卷多柜存放的应绘制案卷存放的示意图。

4、档案应存有全宗卷、积累和存储本单位案卷立卷说明、分类方案、鉴定报告、交接凭证、销毁清册、检查记录、全宗介绍等材料。

5、定期组织人员对档案保管状况进行全面检查，对破损褪变的档案要进行修裱、复制和其它技术处理。录音带、录像带根据其特点，每隔一段时间翻录一次，如发现磁带变形、断裂、脱落等现象，应及时进行补救，发现照片、底片有发黄、发霉变质等现象时，要及时进行清洗和技术处理。

四、档案借阅制度

1、档案协管人员必须了解本单位档案库房所藏各门类档案情况，熟悉本单位主要业务工作，编制案卷目录、全引目录、收发文登记薄及各类索引等检查工具，能够了解中心对档案材料的利用需求，主动提供服务。

2、查阅和借阅档案时，必须严格履行登记手续，用毕及时归还，并办理注销手续，不准转借，并填写档案利用效果实例。

3、借阅档案的人员对案卷要妥善保管，防止遗失、泄密和污损，不得抽换、涂改、勾画、拆卷，如造成档案资料损坏的，视其情况进行处理。

4、外单位借阅或抄录本单位档案时，应持有单位介绍信，经领导同意后方可借阅、抄录、复印，利用者要本着认真负责的态度，细心核对，以防差错。

5、加强档案的编研工作，多渠道多形式地为本单位主要业务工作服务，搜集好利用档案成果的典型事例。

附件1：

文书档案归档范围

1、机构设立及编制调整文件和人事任免、奖惩文件；

2、人员聘用文件及合同、职称聘用文件；

3、上级部门下发的关于业务、学习、工作考核的有关文件资料；

4、单位工作纪律、财务制度、业务管理、工作考核制度等规定；

5、单位年度工作总结、计划；

6、单位部门预算、决算的相关材料；

7、单位编写的向上级主管部门的请示、建议、报告等文件资料；

8、中介机构选聘招标文件、聘用合同等材料及协审质量考核材料；

9、其他需要存档的材料。

附件2：

项目评审档案归档范围

1、评审中心项目评审意见；

2、政府投资项目评审申请（告知）书；

3、项目评审批办单；

4、政府投资项目委托协审书；

5、项目立项文件；

6、建设单位关于项目情况的书面说明；

7、评审资料交接单；

8、项目协审延期申请表；

9、与项目评审有关的会议纪要、协调会资料、工作联系函、评审过程中重大问题的请示等资料；

10、评审项目三级复核单；

11、协审单位初审报告；

12、镇江市财政投资评审报告签批表；

13、协审单位终审报告；

14、评审中心档案资料交接表（见附表）。

评审中心档案资料交接表

| 序号 | 文件标题 | 份数（页数） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审中心项目评审意见 |  |
| 2 | 政府投资项目评审申请（告知）书 |  |
| 3 | 项目评审批办单 |  |
| 4 | 政府投资项目委托协审书 |  |
| 5 | 项目立项文件 |  |
| 6 | 建设单位关于项目情况的书面说明（如有） |  |
| 7 | 评审资料交接单 |  |
| 8 | 项目协审延期申请表（如有） |  |
| 9 | 与项目评审有关的会议纪要、协调会资料、工作联系函、评审过程中重大问题的请示等资料 |  |
| 10 | 评审项目三级复核单 |  |
| 11 | 协审单位初审报告 |  |
| 12 | 镇江市财政投资评审报告签批表 |  |
| 13 | 协审单位终审报告 |  |
| 备注 |  |  |

移交人：            接受人：          日期：

财政投资评审风险点及防控措施

| 风险点 | 风险内容 | 防 控 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 一、评审机构执业条件风险 | 1.评审机构能力达不到财政投资评审的要求。 | 1.建立和完善财政投资评审机构准入制度。 2.按政府采购的有关规定采购供应商。 3.建立健全投资评审机构考核管理办法，实行优胜劣汰等奖惩制度。 |
|  | 2.评审机构的执业能力达不到项目评审的技术要求。 | 4.区分项目类型、投资规模、评审阶段等情况，按照项目评审委托程序，选取具有相应资质、能胜任评审工作的评审机构。 5.根据工作开展情况，必要时撤换评审单位。 6.评审机构应独立完成评审任务，必要时可外聘专家提供技术支持。 7.评审机构应配置必要的技术装备。 |
| 二、评审人员执业能力风险 | 3.评审人员能力达不到评审要求。 | 8.中心根据人员专业特点指定首席负责人。 9.评审机构应根据项目实际情况和专业要求，配备相关专业评审人员。 10.评审人员应具备相应的技术职称、执业资格和良好的职业道德。实际工作中随时更换不符合人员。 11.评审人员应熟悉与投资评审工作有关的法律、法规和制度，了解财政投资评审的要求，具备一定的综合分析及沟通协调能力。 |
| 三、评审工作组织、管理风险 | 4.对所评审项目的情况了解不够，制定的评审方案针对性不强。 | 12.及时与项目单位联系，深入现场，全面了解项目建设情况及专业技术特点。 13.按照（镇财办[2018]19号）等规定，制定切实可行的项目评审方案，明确评审依据、内容、范围、重点、方法、阶段控制目标、纪律要求等。 14.组织评审人员按拟定的项目评审方案进行相关专业技术、财政政策等的培训，统一评审方法、口径、标准，强调廉政、保密要求等。 |
|  | 5.评审人员分工不清、职责不明。 | 15.建立首席负责人制度，根据中心人员业务专长，合理分配项目。 16.根据项目投资规模、专业技术特点和评审时限要求，合理确定评审人员数量，对评审人员进行分工。 |
| 四、评审资料风险 | 6.项目单位提供的资料不真实、不完整、不合法。 | 17.评审人员应向项目单位提交评审所需的详细资料清单。 18.项目单位须按要求提供评审资料，并签署声明书，对所提供资料的真实性、完整性、合法性负法律责任，并对项目单位及有关人员是否涉及与被评审项目有关的法律诉讼事项作出说明。 19.评审人员须对评审资料进行甄别，要与设计（竣工）图纸、设计变更、隐蔽工程验收记录、施工日志、监理日志和有关财务资料等相互佐证。 20.所有评审资料应由项目单位提供和确认，存档的资料须加盖项目单位公章。 |
|  | 7.存档的档案资料不完整。 | 21.评审人员须将现场踏勘记录、评审工作底稿、评审工作日志、重大事项会商记录、“对账”记录存档，以便复核复查、明确责任。 22.归档资料包括纸质档案和电子档案。 |
| 五、评审实施阶段风险 | 8.项目单位违反基本建设程序和相关管理制度。 | 23.严格按照基本建设程序逐项审查项目申报和批复情况。 24.审查法人制、招投标制、工程监理制、合同制、项目资本金等建设制度执行情况。 25.审查政府采购、国库集中支付、财务管理与会计核算等基本建设财政、财务管理制度、内部控制制度执行情况。 26.审查项目概算调整、开工许可、现场签证、设计变更批复等情况。 27.审查工程验收和竣工决算编制情况等。 |
|  | 9.审查招投标文件、合同、设计变更等资料不全面。 | 28.根据《招投标法》和《合同法》等规定，全面审查招标和投标文件、合同、设计变更等资料，审查合同条款和变更补充合同是否符合规定、是否与招投标文件一致，设计变更是否按权限获得批准。 |
|  | 10.超标准、超规模建设，以及建设概算外项目。 | 29.将评审项目竣工图纸和工程结算与批准概算进行比较分析，审核是否存在超规模、超标准建设以及建设概算外的内容，并分析原因和对投资造成的影响。 |
|  | 11.现场踏勘、盘点、取证不到位，未能发现项目单位所提供资料与现场不一致。 | 30.评审人员应以设计图纸、设计变更、现场签证、合同、工程预（结）算书为主要依据，全面踏勘项目现场，核实设计内容、合同内容、工程预（结）算书内容的实际完成情况，做好现场踏勘记录并留存影像资料，由项目单位确认后作为存档资料。 31.评审人员应根据设计图纸、合同和财务资料等盘点现场实物，逐项核对主要设备及材料的数量、规格、型号等，对部分主材及设备进行市场询价。 32.对隐蔽工程进行重点抽查复核，必要时可按程序进行开挖、拆卸取证。 |
|  | 12.不能发现工程量计量错误。 | 33.根据现场踏勘的结果，结合图纸、现场签证、监理日志、设计变更等资料，严格按照有关工程量计算规则，对所有工程量进行全面复核。 |
|  | 13.项目单位签订包干价合同。 | 34.对经过招投标程序确定的包干价合同，应进行技术性复核，审查是否存在重大偏差等问题。 35.对未经过招投标程序订立的包干价合同，应按有关规定进行详细计算，对合同确定的包干价提出意见和处理建议。 |
|  | 14.对工程建设其他费用审核不严。 | 36.严格按基本建设财务规则的有关规定，全面清理和归集工程建设其他费用；根据批准概算及有关取费标准，复核计算，不得超过批准概算及相应标准。 |
|  | 15.未能发现建设期贷款利息计算错误。 | 37.根据批复的贷款额度、币种、贷款期限和国家规定的利率等，结合项目实际年度资金需求，合理确定贷款额度、币种，参照同期央行公布的基准利率和实际建设工期，合理计算建设期贷款利息。 |
|  | 16.审查不可预见费和独立费用不严格。 | 38.不可预见费和独立费用应按国家政策和行业规定，结合项目实际，合理确定；严格审查其动用是否符合规定，是否报经有审批权限的部门批准，是否用于规定的使用范围。 |
| 五、评审实施阶段风险 | 17.对列入交付使用的资产和节余设备、材料的盘点不详细。 | 39.全面清理合同协议和债权债务，对列入交付使用的资产和节余设备、材料进行清点、盘存，并按基本建设财务规则的有关规定进行处理。 |
|  | 18.转出投资、待核销基建支出、尾工工程审核不严。 | 40.审查尾工工程和预留费用是否真实、合规，转出投资和待核销基建支出手续是否完备，金额是否准确。 |
|  | 19.执行财务核算不严格。 | 41.审查工程建设费用申报、审核、拨付程序是否符合规定。 42.审查各项费用支付对象是否与合同规定的一致。 43.审查是否按工程建设进度及有关文件规定拨付各项费用，并足额预留质量保证金。 44.审查账、表、证是否一致，相关入账原始凭证是否真实、符合规定，是否存在大额现金支付等情况。 |
|  | 20.工程与财务评审未能密切配合,造成漏审或重复计算。 | 45.根据批准概算和项目单位送审竣工财务决算报表，全面清理工程合同、工程结算，并与财务支付情况对接，避免漏审或重复计算。 46.探索试行项目团队制：对同一个项目，同时指定造价、财务决算评审首席负责人，根据评审侧重点，同时参与跟踪、结算、决算等事项的管理、监督，形成合力，促进政府投资项目依法合规，提高中心工作效率。 |
|  | 21.不了解项目单位是否涉及与建设项目有关的法律诉讼、纪检监察、合同纠纷等事项。 | 47.建设单位提交资料时应签署声明书，承诺被评审项目未涉及有关法律诉讼、纪检监察、合同纠纷等事项。 48.多渠道了解项目单位是否存在涉及与项目建设有关的法律诉讼及相关调查等事项，若有类似问题，应及时向财政部门报告，再确定项目评审是否进行。 |
|  | 22.不了解项目单位接受其他部门审计、检查的结论和对有关问题整改落实情况。 | 49.资料交接时要求提交相关资料 50.多渠道了解项目单位接受其他部门审计、检查的情况，重点关注有关问题的整改、落实情况，同时对有关结论的整改、落实情况进行复核。 |
| 六、评审结论交换和意见反馈的风险 | 23.评审人员擅自与项目相关单位和其他有关人员交换意见或透露评审结论。 | 51.资料交接（增补）在中心监督下移交，协审单位原则上不得与施工单位私下接触。 52.实行先独立统一评审，委托第三方复核后，再与项目单位交换意见的评审办法。 53.与项目相关单位交换意见，由首席负责人组织，评审人员集体参加；评审人员不得擅自与项目建设单位等就评审结论交换意见。 54.不得对评审工作以外的事项发表意见。 |
|  | 24.项目单位对评审结论提出不同意见。 | 55.须对项目单位提出的不同意见进行分析、复核。政策性问题以现行法律、法规和各项制度为依据；技术性问题以行业标准、规范为依据；工程量差异以实测实量、复核计算为依据；价格问题以定额计价规定，结合市场询价、多方协商确定，对项目建设单位提出的不同意见进行逐项说明、解释。 56.技术性争议问题可向行业管理等权威机构咨询。 57.组织专家论证会。 |
|  | 25.项目单位无充分理由，在规定时间内不签署反馈意见。 | 58.项目建设单位在规定时限内无充分理由不签署评审结论反馈意见的，评审机构应及时向财政部门报告，并详细说明评审中的有关事项及发现的问题。 |
|  | 26.评审机构不按规定对项目建设单位提出的不同意见进行答复。 | 59.评审机构应按评审管理的相关规定，及时对项目单位提出的不同意见进行明确的答复。建设单位对中心答复意见仍有异议的，启动争议解决处理机制。 |
| 七、评审质量风险 | 27.评审机构提交的评审结论存在瑕疵。 | 60.加强对评审机构执业质量考核。 61.建立评审结论复审（核）制度。 62.按照考核办法给与扣减评审费用、取消协审资格的处罚处理。 |
| 八、廉政与保密风险 | 28.执行廉政和保密制度不严。 | 63.制定投资评审廉政制度和保密规定。参与评审人员签署声明书。 64.执行廉政回执制度，以确保评审纪律的执行。 65.加强职业道德教育，评审人员不得泄露被评审项目单位的秘密，不得利用工作之便为自己和他人谋利。 66.邀请派驻纪检组、局机关党委（纪委）进行党风廉政建设指导。 |