竞争性谈判采购文件

项目名称：如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目

项目编号：JSZC-320623-DYZX-T2025-0001

（全流程电子化，适用苏采云系统）

（二次）

如东县渔政监督大队

2025年1月

- 总目录

第一章  谈判邀请	２

第二章  供应商须知	７

第三章  合同文本	２２

第四章  采购需求	２８

第五章  响应文件格式	３２

- 第一章  谈判邀请

受如东县渔政监督大队的委托，江苏东宇工程咨询有限公司就如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目( JSZC-320623-DYZX-T2025-0001)项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目竞争性谈判项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年1月15日9点 00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320623-DYZX-T2025-0001

2.项目名称：如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目类型：货物

5.所属行业：其它未列明行业

6.预算金额：150万元

7.采购需求（简介）：对苏如渔指 32002 船未完成部分进行采购及安装。（详细内容见本采购文件第四章）

8.合同履行期限：合同签订后6个月完成。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

1.时间：2025年1月9日至2024年1 月15日（北京时间）

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：在“江苏政府采购网”自行下载采购文件。

4.售价：免费

- 四、响应文件提交

1.截止时间：2025年1 月15日9点00分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

- 五、开启

1.时间：2025年1月15日9点00分（北京时间）。

2.地点：江苏东宇工程咨询有限公司开标室。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式。

2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.目前无航行能力的项目船舶位于江苏省南通市如东县洋口镇政府西侧，异地供应商中标后，需要负责把无航行能力的项目船舶，安全拖带至供应商场地，期间产生的一切费用及安全风险均有供应商负责。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：如东县渔政监督大队

地址：如东县掘港街道长江路25号

联系人：曹洋

联系方式：15306283282

2.招标代理信息

名 称：江苏东宇工程咨询有限公司

地　址：如东县掘港镇华庭路

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

项目联系人： 孙侠

电    话：13404202158

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

5.CA联系方式

联系人：朱工

联系方式：18068659098

- 九、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次谈判不收取谈判保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本采购文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本采购文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次成交服务费中标价*0.12%，由中标供应商支付。

- 5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期3个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

- 8、采购文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对采购文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取采购文件的供应商, 更正公告内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。供应商按“第五章  响应文件格式”要求编写响应文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

- 11、证明谈判响应标的符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商须对采购文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2供应商须按照采购文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商须根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商须根据采购文件要求提供培训计划。

14.3供应商须根据采购文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、谈判响应函

15.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.7.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1采购人将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网 （www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

26.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

26.7出现下列情形之一的，作无效响应处理。

26.7.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.7.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。

26.7.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。

26.7.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的。

26.7.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。

26.7.6未通过符合性审查的。

26.7.7不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

26.7.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.7.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.7.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

26.7.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

26.7.12响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.7.13未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

26.7.14其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

26.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

- 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人授权谈判小组直接确定排名第一的供应商为成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 确定成交供应商之日起2个工作日内，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3政府采购政策功能落实

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

（8）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.4.5因重大变故，采购任务取消的。

27.4.6谈判小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.4.7因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。

27.5响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

27.5.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.6将政府采购合同转包的。

- 29.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

29.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

29.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

29.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本采购文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 31、成交通知书

31.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 六、授予合同

- 32. 签订合同

32.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向采购人各提供一份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

32.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、政府采购履约资金扶持政策

- 34.1成交供应商如需获得履约保证金支持，可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.2根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，鼓励采购人对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目

项目编号：****

甲方：（买方）如东县渔政监督大队

乙方：（卖方）_****

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：****

1.3 标的数量（规模）：****

1.4 履行时间（期限）：****

1.5 履行地点：****

1.6 履行方式：****

1.7 包装方式：****

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：     万元（        元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1成交供应商最终提供的服务及提供货物应与采购文件要求一致。项目结束后采购人将按照采购文件要求进行全面验收并签发验收单；如供需双方在合同有效期内因产品质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

8.1.2货到如东县渔政监督大队指定地点，根据项目实施进度及县财政局拨款情况，所提供产品经验收合格后，开具的船舶交接文书及验收单到甲方指定部门进行结算，付至合同总金额的90％，余款10％满一年后一次性结清。

8.1.3付款：成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票等按规定进行资金结算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后6小时内或货到甲方6小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并卸货视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值的5%支付违约金。

12.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日0.1%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.3 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.3 本合同正本一式5份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期： ****年****月****日

第四章 采购需求

一、采购内容：

按清单及图纸对苏如渔指 32002 船未完成部分进行采购及安装。

二、产品质量及质保售后服务要求：

1、产品为全新正品，质量符合国家、行业标准，三包期限按厂家规定执行。

2、成交供应商负责供应产品的包装数量、质量等（与采购文件要求一致）。

3、成交供应商负责提供产品使用说明书，确保安全使用。

三、供货要求：

供货时间：合同签订后6个月完成项目，成交供应商必须在规定时间内将材料送达采购人指定位置，并安装到位。

质保期：1年。

四、验收及付款方式要求：

1.成交供应商最终提供的服务及提供货物应与采购文件要求一致。项目结束后采购人将按照采购文件要求进行全面验收并签发验收单；如供需双方在合同有效期内因产品质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2.货到如东县渔政监督大队指定地点，经验收合格到如东县渔政监督大队进行结算。

3.付款：成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票等按规定进行资金结算。

4.付款方式：货到如东县渔政监督大队指定地点，根据项目实施进度及县财政局拨款情况，所提供产品经验收合格后，开具的船舶交接文书及验收单到甲方指定部门进行结算，付至合同总金额的90％，余款10％满一年后一次性结清。

五、安全责任

成交供应商在本项目装卸、运输等过程中必须严格遵守相关的法规、规范的规定，督促人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.谈判报价表

2.分项报价表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

3.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件

4.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件

5.谈判响应函（格式见附件5）

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照采购文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件6）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）

附件1

分项报价表（货物类项目）

| 序号 | 项目名称 | 按图纸和实物清点设备状态、型号、规格 |  |  | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舵叶 | 未购买 | 未安装 | 按图8296-231-02 |  |  |
| 2 | 上舵杆、链接螺丝 | 未购买 | 未安装 | 按图8296-230-02 |  |  |
| 3 | 下舵杆、保险卡箍 | 未购买 | 未安装 | 按图8296-230-03 |  |  |
| 4 | 尾轴、联轴节、中间轴、尾帽 | 未购买 | 未安装 | 按图8296-425-01-04 |  |  |
| 5 | （主机、齿轮箱）垫块、螺丝 | 未购买 | 未安装 | 按图8296-420-01 |  |  |
| 6 | 螺旋桨、CU3 | 未购买 | 未安装 | 按图8296-107-01 |  |  |
| 7 | 消防管道、阀门、链接材料 | 未购买 | 未安装 | 按图8296-103-01 |  |  |
| 8 | 高压水枪、设备到船、未安装 | 已购买 | 未连接 | 管道、链接材料 | 1 |  |
| 9 | 自扶正式气胀救生筏 | 未购买 | 未安装 | 10人 CCS证书 | 2 |  |
| 10 | 救生筏架、释放器 | 未购买 | 未安装 | 套 ZY证书 | 2 |  |
| 11 | 救生圈 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 2 |  |
| 12 | 带灯烟雾信号救生圈 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 2 |  |
| 13 | 带救生索救生圈 | 未购买 | 未安装 |  | 2 |  |
| 14 | 带自亮灯救生圈 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 2 |  |
| 15 | 火箭降落伞信号 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 6 |  |
| 16 | 救生服 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 8 |  |
| 17 | 救生衣、衣灯 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 13 |  |
| 18 | 半圆形消防桶 | 未购买 | 未安装 |  | 3 |  |
| 19 | 黄沙箱 | 未购买 | 未安装 |  | 3 |  |
| 20 | 9L泡沫灭火器 | 未购买 | 未安装 | 合格证 | 1 |  |
| 21 | 5kg干粉灭火器 | 未购买 | 未安装 | 合格证 | 8 |  |
| 22 | 太平斧 | 未购买 | 未安装 |  | 2 |  |
| 23 | 消防水带、箱φ50 | 未购买 | 未安装 |  | 4 |  |
| 24 | 消防水枪 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 4 |  |
| 25 | 推车式灭火器 | 未购买 | 未安装 | 45L 合格证 | 1 |  |
| 26 | 起锚机 | 已购买 | 已安装未连接 | ZY证书 | 1 |  |
| 27 | 霍尔锚 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 2 |  |
| 28 | 锚链接头卸扣 亚星247.5米 | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 2 |  |
| 29 | 导链滚轮 | 已安装 | 已安装 |  | 2 |  |
| 30 | 铸钢闸刀制链器 | 已安装 | 已安装 |  | 2 |  |
| 31 | 尾部立式电动绞车 | 设备到船 | 未安装 | ZY证书 | 1 |  |
| 32 | 六吨/12米、吊机 | 未购买 | 未安装 | 配 0.99吨ZY证书 | 1 |  |
| 33 | 双柱拖带桩 | 未制作 | 未安装 |  | 1 |  |
| 34 | 缆绳 | 未购买 | 未安装 | 180米 | 2 |  |
| 35 | 大型号钟 | 未购买 | 未安装 |  | 3 |  |
| 36 | 中型号笛 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 37 | 手旗 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 38 | 国际信号旗 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 39 | 中国国旗 | 未购买 | 未安装 |  | 3 |  |
| 二 | 油漆部分 |  |  | ZY证书 |  |  |
| 1 | 外板 | 需除锈 | 未施工 |  |  |  |
| 2 | 主甲板 | 需除锈 | 未施工 |  |  |  |
| 3 | 舷墙 | 需除锈 | 未施工 |  |  |  |
| 4 | 甲板室围壁及甲板 | 需除锈 | 未施工 |  |  |  |
| 5 | 驾驶室围壁及顶甲板 | 需除锈 | 未施工 |  |  |  |
| 6 | 机舱 | 需除锈 | 未施工 |  |  |  |
| 7 | NO淡水舱 | 食用油漆 | 未施工 |  |  |  |
| 8 | 全船栏杆、斜梯 | 需除锈 | 未施工 |  |  |  |
| 9 | 主船体建造 | 已制作 | 未油漆 | 上面已包含 |  |  |
| 10 | 甲板室建造 | 已制作 | 未油漆 | 上面已包含 |  |  |
| 11 | 驾驶室建造 | 已制作 | 未油漆 | 上面已包含 |  |  |
| 12 | 所有舱室内、需除锈 |  | 未油漆 |  |  |  |
| 13 | 舷墙制作安装 | 已制作 | 未油漆 | 上面已包含 |  |  |
| 14 | 舭龙骨制作安装 | 已制作 | 未油漆 | 上面已包含 |  |  |
| 15 | 全船栏杆制作安装 | 已制作 | 未油漆 | 上面已包含 |  |  |
| 16 | 人孔盖、小仓盖安装 | 已购买 | 未油漆 |  |  |  |
| 17 | 全船直梯斜梯安装 | 已制作 | 未油漆 |  |  |  |
| 18 | 全船锌块安装 | 已制作 | 已完成 | ZY证书 |  |  |
| 19 | 船名、籍港安装 | 已制作 | 未勘划 |  |  |  |
| 20 | 水尺、载重线安装 | 已制作 | 未勘划 |  |  |  |
| 三 | 轮机专业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机、排气管制作、包扎 | 设备进舱 | 未安装 | ZY证书 | 2 |  |
| 2 | 齿轮箱HC400、3:1 | 需购买 | 未安装 | 前进牌 ZY证书 | 2 |  |
| 3 | 机油、防冻液（主机、辅机、齿轮箱） | 需购买 |  | 套 | 6 |  |
| 4 | 机油、齿轮油、黄油（尾轴、舵轴、锚机用油） | 需购买 |  | 套 | 5 |  |
| 5 | 尾轴润滑油箱（加人孔盖） | 需购买 |  | 只 | 2 |  |
| 6 | 水泵、内、外循环冷却水 |  | 未施工 | 配套阀门、链接材料 | 2 |  |
| 7 | 机舱挑板 |  | 未施工 |  | 1 |  |
| 8 | 机舱工作台、台钳 | 未购买 | 未施工 | 套 | 1 |  |
| 9 | 皮带防护栏、梯子防护栏 |  | 未施工 |  | 5 |  |
| 10 | 机舱顶板吊装、封焊 |  | 未施工 |  | 2 |  |
| 11 | 机舱通风道 |  | 未施工 |  | 2 |  |
| 四 | 发电机组、 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50kw发电机组 国二 型号，YC4A85Z-C22.63KW | 未购买 | 未安装 | ZY证书 | 2 |  |
| 2 | 配置发电机组远程控制仪表 |  |  |  | 2 |  |
| 3 | 便携式水泵 | 未购买 | 未安装 | 1WZ-3 |  |  |
| 4 | 4KW轴带发电机 | 已购买 | 未安装 | 电缆、辅助材料ZY书 | 1 |  |
| 5 | 液压舵机系统 | 未购买 | 未安装 | 全套 CYD125-30 ZY证书 | 1 |  |
| 6 | 液压舵机用液压油 | 未购买 |  | 套 | 1 |  |
| 五 | 污油水处理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油污水分离器 | 已购买 | 已安装未连接 | CYSC107-0.25 |  |  |
| 2 | 污油箱 | 已购买 | 已安装未连接 | 未施工 |  |  |
| 3 | 手摇泵 | 已购买 | 已安装未连接 | CS-25Y、CS-32Y |  |  |
| 4 | 截止止回阀 | 已购买 | 已安装未连接 | 已购买A25020铸钢 |  |  |
| 5 | 双联粗油滤器 | 已购买 | 已安装未连接 | 已购买A25-0.25/0.16 |  |  |
| 6 | 止回阀 | 已购买 | 已安装未连接 | 已购买A16015青铜 |  |  |
| 7 | 截止阀 | 已购买 | 已安装未连接 | 已购买A25025铸钢 |  |  |
| 8 | 吸入口 | 已购买 | 已安装未连接 | 已购买A25S |  |  |
| 9 | 油污水排放接头 | 已购买 |  | 已购买A6032 |  |  |
| 10 | 管路 | 需链接 |  |  |  |  |
| 六 | 燃油系统 |  | 未施工 |  |  |  |
| 1 | 日用燃油柜 | 已制作 | 未链接 | 1100*800*1000 | 2 |  |
| 2 | 手动快关阀 | 已购买AS32铸钢 |  | 未连接安装 | 4 |  |
| 3 |  | 已购买AS20铸钢 |  | 未连接安装 | 2 |  |
| 4 | 截止阀 | 已购买A25032铸钢 |  | 法兰、螺丝、需安装 | 7 |  |
| 5 |  | 已购买A16015青铜 |  | 需安装 | 8 |  |
| 6 | 玻璃板式液位表、已购买 | ULB-3A-4000M |  | 法兰、螺丝、需安装 | 4 |  |
| 7 |  | ULB-3A-6500M |  | 法兰、螺丝、需安装 | 2 |  |
| 8 | 放泄阀 | 已购买AS15 |  | 法兰、螺丝、需安装 | 6 |  |
| 9 | 吸入口 | 已购买A25Y |  | 法兰、螺丝、需安装 | 4 |  |
| 10 | 燃油泵 | 已购买KCB-55 |  | 法兰、螺丝、需安装 | 1 |  |
| 11 | 手摇泵 | 已购买CS-32Y |  | 法兰、螺丝、需安装 | 1 |  |
| 12 | 管路 | 材料及安装 |  | 需施工 | 1 |  |
| 七 | 冷却水系统 | 水泵、循环管道、未施工 |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 截止阀 | 已购买AS25050铸钢 |  | 法兰、螺丝、需安装 | 10 |  |
| 2 |  | 已购买AS25040铸钢 |  | 法兰、螺丝、需安装 | 6 |  |
| 3 | 截止止回阀 | 已购买BS25040铸钢 |  | 法兰、螺丝、需安装 | 4 |  |
| 4 | 管路 | 材料及配件、安装 |  | 需施工 |  |  |
| 八 | 排气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机排气管 | 未制作 | 未安装 | 无缝钢管、弯头、法兰 | 2 |  |
| 2 | 主机膨胀节 | 已上船 | 未安装 | DN170 | 6 |  |
| 3 | 主机消音器 | 已制作 | 未链接 | DN170 | 2 |  |
| 4 | 发电机柴油机排气管 | 未制作 | 未安装 | 无缝钢管、需安装 | 4 |  |
| 5 | 发电机柴油机膨胀节 | 未购买 | 未安装 | DN65 | 6 |  |
| 6 | 发电机柴油机消音器 | 已制作 | 未安装 | DN65 | 4 |  |
| 九 | 消防舱底水系统 | 机舱前管道只局部做好 |  |  |  |  |
| 1 | 船用法兰截止阀 | 已购买A25065铸钢 |  | 需链接安装 | 11 |  |
| 2 |  | 已购买A25065铸钢 |  | 需链接安装 | 2 |  |
| 3 | 船用法兰截止止回阀 | 已购买BS16065铸钢 |  | 需链接安装 | 3 |  |
| 4 |  | 已购买A25065铸钢 |  | 需链接安装 | 3 |  |
| 5 | 截止阀 | 已购买A25050铸钢 |  | 需链接安装 | 1 |  |
| 6 |  | 已购买A25040铸钢 |  | 需链接安装 | 1 |  |
| 7 | 截止止回阀 | 已购买A25020铸钢 |  | 需链接安装 | 3 |  |
| 8 | 单排截止止回阀箱 | 已购买S50/065铸铁 |  | 需链接安装 | 5 |  |
| 9 | 吸入口 | 已购买A50S |  | 需链接安装 | 1 |  |
| 10 | 闸阀 | 已购买AS6100青铜 |  | 需链接安装 | 1 |  |
| 11 | 舱底泵 | 已购买65CWZ-6 |  | 需无缝钢管、安装 | 1 |  |
| 12 | 消防泵 | 已购买65CWZ-6 |  | 需链接安装 | 1 |  |
| 13 | 首尖锚链冲洗管道 |  |  | 未施工 | 2 |  |
| 14 | 高压消防泵 | 已购买ISG100-250B |  | 需链接安装 | 1 |  |
| 15 | 截止止回阀（主机用） | φ65未购买 |  | 已核对 | 14 |  |
| 16 | 截止止回阀（发电机组用） | φ40未购买 |  | 已核对 | 6 |  |
| 17 | 管路 | 机舱前舱内管道局部做好 |  | 机舱内至后舱未施工 |  |  |
| 十 | 生活用水系统 | 未安装、未连接 |  |  |  |  |
| 1 | 吸入口 | 已购买 |  |  | 4 |  |
| 2 | 截止阀 | 已购买 |  |  | 4 |  |
| 3 |  | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 5 |  | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 6 | 截止止回阀 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 7 | 自闭式放泄阀 | 已购买 |  |  | 5 |  |
| 8 | 日用淡水泵 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 9 | 淡水箱 | 已制作 |  |  | 1 |  |
| 10 | 生活用水管路 | 阀门已购买、无水龙头 |  | 管道未安装、连接 |  |  |
| 十一 | 机舱通风 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机舱通风机 | 已购买CQ17-J |  | 需施工、需电气安装 | 2 |  |
| 十二 | 测深注入透气系统 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 生活污水处理系统 | 部分安装、未连接 |  |  |  |  |
| 1 | 通岸接头 | 需采购BS40 |  | 需链接安装 | 1 |  |
| 2 | 生活污水柜 | 已制作 |  | 未连接安装 | 1 |  |
| 3 | 粉碎泵 | 已购买0.5CFW-20 |  | 未链接安装 | 1 |  |
| 4 | 管路 | 需链接施工 |  |  |  |  |
| 十四 | 电气项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 未购买6-CQ-200 200Ah |  |  | 24 |  |
| 2 | 蓄电池 | 未购买6-CQ-100 100Ah |  |  | 2 |  |
| 3 | 变压器 | 已购买 未安装、链接 |  |  | 2 |  |
| 4 | 充电机 | 未购买 未安装 |  |  | 2 |  |
| 5 | 交流主配电板 | 已购买 未安装、链接 |  |  | 1 |  |
| 6 | 低压充放电板 | 已购买 未安装、链接 |  |  | 1 |  |
| 7 | 岸电箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 8 | 电缆 | 甲板室内局部敷设完成 |  | 其余主电缆未施工 |  |  |
| 9 | 通岸电缆 | 未购买 100米 |  |  | 2 |  |
| 10 | 无线电应急充放电板 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 11 | 应急充放电板 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 12 | 1#照明分电箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 13 | 2#照明分电箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 14 | 空调分电箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 15 | 驾驶室控制台 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 16 | 航行/信号灯控制箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 17 | AC220V助航分电箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 18 | DC24V助航分电箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 19 | 舱底泵/消防泵启动箱 | 已购买 |  |  | 2 |  |
| 20 | 燃油输送泵控制箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 21 | 风机控制箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 22 | 可逆转风机控制箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 23 | 淡水泵控制箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 24 | 粪便泵控制箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 25 | 高压消防泵控制箱 | 已购买 |  |  | 1 |  |
| 26 | 风机/油泵切断按钮 | 已购买 |  |  | 3 |  |
| 27 | 消防泵启停按钮 | 已购买 |  |  | 2 |  |
| 28 | 14″彩色监视器 | 未购买 |  |  | 1 |  |
| 29 | 多头摄像头 | 未购买 |  |  | 3 |  |
| 30 | 船名灯、船名号箱 | 未购买 |  | 套 | 2 |  |
| 31 | 右舷灯 | 未购买CXH1—2C 24V 30W 绿色 IP56 |  |  | 1 |  |
| 32 | 左舷灯 | 未购买CXH2—2C 24V 30W 红色 IP56 |  |  | 1 |  |
| 33 | 桅灯 | 未购买CXH3—2C 24V 60W 白色 IP56 |  |  | 1 |  |
| 34 | 锚灯 | 未购买CXH8—2C 24V 30W 白色 IP56 |  |  | 1 |  |
| 35 | 艉灯 | 未购买CXH4—2C 24V 30W 白色 IP56 |  |  | 1 |  |
| 36 | 信号灯 | 已安装 |  |  | 2 |  |
| 37 | 白昼信号灯 | 未购买CXD8 24V 60W IP56 |  |  | 1 |  |
| 38 | 投光灯 还需购买2只 | 已安装 |  | TG4 AC220C 500W | 4 |  |
| 39 | 探照灯 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 40 | 搜索灯 | 未购买 | 未安装 |  | 2 |  |
| 41 | 搜索灯 | 未购买 | 未安装 |  | 2 |  |
| 42 | 闪光灯 | 未购买CXH5-1 24V 60W |  |  | 8 |  |
| 43 | LED蓬顶灯 | 未购买JPY27-2E AC220V 2X8W DC24V 1X3W |  |  | 2 |  |
| 44 | LED舱顶灯 | 未购买JCY21-2EL AC220V 2X8W DC24V 1X3W |  |  | 2 |  |
| 45 | 无线电专用照明灯 | 未购买CPD1-1/24V 15W IP20 |  |  | 1 |  |
| 46 | 床头灯 | 未购买CKS1 220V 15W IP20 |  |  | 8 |  |
| 47 | 舱顶灯 | 甲板室通道及驾驶室外CCD7 AC220V 60W IP56 |  |  | 6 |  |
| 48 | 低压舱顶灯 | 甲板室通道及驾驶室外CCD9-5A 24V 25W |  |  | 6 |  |
| 49 | 舱室插座 | 已购买 |  |  | 20 |  |
| 50 | 厨房设备插座 | 已购买 | 已安装 |  | 5 |  |
| 51 | 低压插座 | 已购买 | 已安装 |  | 9 |  |
| 52 | 单极双联开关 | 已购买 | 已安装 |  | 6 |  |
| 53 | 水密带开关插座 | 已购买 | 已安装 |  | 6 |  |
| 54 | 水密开关 | 未购买HF3-1 IP23 |  |  | 17 |  |
| 55 | 水密插头 | 未购买ST101-3 10A IP23 |  |  | 6 |  |
| 56 | 舱室开关 | 已购买 | 已安装 |  | 22 |  |
| 57 | 应急车钟 | 已购买 | 未链接 |  | 1 |  |
| 58 | 应急车钟发信器 | 已购买 | 未链接 |  | 1 |  |
| 59 | 应急车钟收信器 | 已购买 | 未链接 |  | 2 |  |
| 60 | 声力电话 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 61 | 广播 | 已购买 | 未链接 |  | 1 |  |
| 62 | 嵌入式扬声器 | 已购买 | 未安装 |  | 5 |  |
| 63 | 号筒扬声器 | 已购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 64 | 号筒扬声器 | 已购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 65 | 舱底水报警装置 | 已购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 66 | 浮子开关 | 未购买 | UKQ-652-C |  | 10 |  |
| 67 | 警铃 | 未购买YL120-24Z DC24V |  |  | 1 |  |
| 68 | 通用报警板 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 69 | 通用报警带灯警铃 | 未购买 | 未安装 |  | 2 |  |
| 70 | 通用报警警铃 | 未购买 | 未安装 |  | 7 |  |
| 71 | 报警、联络按钮 | 未购买 | 未安装 |  | 9 |  |
| 72 | 雷达 | 未购买JMR6015 |  |  | 1 |  |
| 73 | 磁罗经 | 未购买 | 未安装 | CPT-165A带方向圈 | 1 |  |
| 74 | 标准磁罗经 | 未购买 | 未安装 | CPL-165 | 1 |  |
| 75 | 测深仪 | 未购买 | 未安装 | DS1068-1 | 1 |  |
| 76 | 艉轴测速装置 | 未购买 | 未安装 | CWZ-101 | 2 |  |
| 77 | AIS自动识别仪 | 未购买 | 未安装 | FT-8700 B类 | 1 |  |
| 78 | 北斗卫星导航仪 | 未购买 | 未安装 | FT-9200 | 1 |  |
| 79 | 舵角指示 | 未购买 | 未安装 | 舵机配套 | 1 |  |
| 80 | 雾笛 | 未购买 | 未安装 | WDQ-1 | 1 |  |
| 81 | 雨刮器 | 未购买 | 未安装 | LQ-350-R | 2 |  |
| 82 | 甚高频电话机（VHF/DSC） | 未购买 | 未安装 | FT-805 | 2 |  |
| 83 | 中高频无线电话 | 未购买 | 未安装 | SG-150 带DSC功能 | 1 |  |
| 84 | 航行告警接收机 | 未购买 | 未安装 | FT7600 | 1 |  |
| 85 | 卫星紧急示位标 | 未购买 | 未安装 | FT8200 | 1 |  |
| 86 | 搜救雷达应答器 | 未购买 | 未安装 | FT501 | 2 |  |
| 87 | 救生筏双向电话 | 未购买 | 未安装 | FT-2800 | 3 |  |
| 88 | 卫星电视接收系统 | 未购买 | 未安装 | 海视通 | 1 |  |
| 89 | 倾斜仪 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 90 | 电饭煲 | 未购买 | 未安装 | AC220V 1600KW 10L | 1 |  |
| 91 | 微波 | 未购买 | 未安装 | AC220V 700W | 1 |  |
| 92 | 电磁炉 | 未购买 | 未安装 | AC220V 2000W | 1 |  |
| 93 | 冰柜 | 未购买 | 未安装 | AC220V 225W 588L | 1 |  |
| 94 | 冰箱 | 未购买 | 未安装 | AC220V 140W 200L | 1 |  |
| 95 | 开水机 | 未购买 | 未安装 | AC220V 1000W 200L | 1 |  |
| 96 | 洗衣机 | 未购买 | 未安装 | AC220V 7.5kg | 1 |  |
| 97 | 排气扇 | 未购买 | 未安装 | AC220V 40W | 2 |  |
| 98 | 液晶电视机 | 未购买 | 未安装 | 48英寸 | 1 |  |
| 99 | 空调 | 未购买 | 未安装 | 柜式AC220V 3HP | 1 |  |
| 十五 | 舾装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内装、厨房 | 局部未完成 |  | 含不锈钢 |  |  |
| 2 | 所有船员铺位降低、加木条 |  |  |  |  |  |
| 3 | 厨房、卫生间 | 地面防滑砖 |  | 需施工 | 9 |  |
| 4 | 房间窗户配窗帘 |  |  | 全船窗户 | 3 |  |
| 5 | 所有铺位配床垫、被子、枕头 |  |  | 购买全部铺位 |  |  |
| 6 | 锚机、绞缆机及外部电器 | 做帆布罩保护 |  |  |  |  |
| 7 | 会议室桌椅 | 未购买、未安装 |  | 桌子一张，椅子12把 |  |  |
| 8 | 驾驶室驾驶椅 |  | 未安装 |  | 1 |  |
| 9 | 电磁高压锅 8人 |  |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 双眼灶具3500w | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 11 | 餐具（满足船员使用） |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 排油烟机、出风口2个 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 13 | 房间椅子 | 未购买 | 未安装 |  | 5 |  |
| 14 | 卫生间 | 局部 | 未完成 |  | 1 |  |
| 15 | 坐便器 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 16 | 洗水盆、洗菜池 | 未购买 | 未安装 |  | 3 |  |
| 17 | 浴室 | 局部 | 未完成 |  | 1 |  |
| 18 | 即热式热水器 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 19 | 淋浴喷头 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 20 | 厨房门换外开 | 未购买 | 未安装 |  | 1 |  |
| 21 | 船舶上下排、起重、坞地、环保等 |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 主机、齿轮箱调试 |  |  |  | 2 |  |
| 23 | 舵机、发电机调试 |  |  |  | 4 |  |
| 24 | 船检、监理费 |  |  |  |  |  |
| 25 | 吊装、倾斜试验、船检资料、完工图 |  |  |  |  |  |
| 26 | 靠把（打孔）、吊带、卸扣 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 综合税率5% |  |  |  |  |  |
|  | 总合计（成本+利润+税） |  |  |  |  |  |

备注：

1.谈判报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、装卸费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

附件2

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目（项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章（加盖CA电子公章）

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就********（项目编号）如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

谈判响应函

致：如东县渔政监督大队

根据贵方的********（项目编号）采购文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：____年____月____日

附件6

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如东县渔政监督大队的如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为********（项目编号）的如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件7

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为********（项目编号）的如东县渔政监督大队委托苏如渔指 32002 船未完成部分项目项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件8

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件9-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应采购文件，由谈判小组认定。

附件10

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应采购文件，由谈判小组认定。

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 响应情况 | 正偏离、无偏离、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件13

南通市政府采购履约保证保险政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http：//ggzyjy.nantong.gov.cn／NTdzbhweb／supermarket／）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023］23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。

附件14

南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷” 模块查询联系。