苏州市姑苏区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320508-WYJS-C2025-0004

采购单位：苏州市姑苏区绿化管理站

采购内容：2024年口袋公园建设项目（二期）设计

项目类别：服务类

江苏维岳工程咨询有限公司

二○二五年三月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年口袋公园建设项目（二期）设计 |
| 2 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 4 | 磋商文件 份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 5 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2025年04月02日13：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间 地点 | 2025年04月02日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 评审时间 地点 | 2025年04月02日13：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 8 | 成交 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%，计算后按55% 计取；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%，计算后按55%计取，单个项目收费不低于3000.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为￥4537.00元；由成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：江苏维岳工程咨询有限公司 开户行：工商银行苏州阊胥路支行 账 号：1102020609000327408 |
| 9 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68728409 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况 2024年口袋公园建设项目（二期）设计采购项目JSZC-320508-WYJS-C2025-0004的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2025年04月02日13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320508-WYJS-C2025-0004

2、项目名称：2024年口袋公园建设项目（二期）设计

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币伍拾肆万肆仟伍佰圆整（￥544500.00元）

最高限价：人民币伍拾肆万肆仟伍佰圆整（￥544500.00元）

5、采购需求：对梅花三村、金门公园、清新园、新佳园、姜昆艺术馆、姑香苑等口袋公园进行新建和提升。通过将苏州本土文化研究融入适老无障碍、儿童友好、运动健身等功能设施，满足各年龄段人群对口袋公园的使用需求，结合特色座椅、瓦片铺装等元素，将微小空间内的原有硬质园路环线贯通，营造步移景异的游览体验，有效丰富空间结构，改善周边人居环境，提升城市绿化展示效果。本项目总面积约为75501平方米，总投资约1900万元。（详见磋商文件采购需求）。

6、服务期限：45日历天（方案设计10天，初步设计15天，施工图设计20天内完成。）

7、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有风景园林工程设计专业乙级（含以上）资质或工程设计综合资质甲级资质。

3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、响应文件提交：

1、截止时间：2025年04月02日 13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启：

1、时间：2025年04月02日 13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-68728409。

3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5、制作、提交电子响应文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人信息

名称：苏州市姑苏区绿化管理站

地址：苏州市姑苏区解放东路117号11楼

联系方式：吴迪/0512-65268073

2、采购代理机构信息

名称：江苏维岳工程咨询有限公司

地址：苏州市吴中区东吴北路18号国裕大厦一期608室（工行楼上）

联系方式：蔡翔宇、汪星/0512-66060085

3、项目联系方式

项目联系人：蔡翔宇、汪星

电话：0512-66060085

二、供应商须知

1.总则

1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方苏州市姑苏区绿化管理站。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的江苏维岳工程咨询有限公司。

1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4评审标准

2.1.5合同及响应文件格式：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏（苏州市）政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

2.3响应文件的提交及编制

2.3.1电子响应文件要求

2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

2.3.1.2按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.3.1.3电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

2.3.1.4供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

2.3.1.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成

2.4.1封面；

2.4.2磋商响应函

2.4.3磋商报价表（开标一览表）；

2.4.4磋商报价分析表（如有）；

2.4.5资格审查响应文件

2.4.5.1供应商关于资格的声明函；

2.4.5.2响应单位法定代表人身份证复印件；

2.4.5.3响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.5.4满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期财务报表，或其他组织、自然人及成立未满一年的提供银行出具的资信证明原件扫描件）；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供提交响应文件截止时间前6个月内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；所提供材料需能清晰辨别，否则不予认可】；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（提供承诺函的格式自拟）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.4.5.5响应单位具有风景园林工程设计专业乙级（含以上）资质或工程设计综合资质甲级资质。

2.4.5.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

2.4.5.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.4.5.8其它有关资格证明的文件。

2.4.6符合性审查响应文件

2.4.6.1响应保证承诺书；

2.4.6.2商务、服务偏离表；

2.4.6.3其他有关符合性证明的文件。

2.4.7综合评审响应文件

2.4.7.1供应商情况表；

2.4.7.2《类似项目经验一览表》（如有）；

2.4.7.3服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书扫描件（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）（如有）；

2.4.7.4根据磋商文件要求制定本项目详细的服务和实施方案、服务方式、质量保证等；

2.4.7.5其他可以证明磋商供应商资信、资质和服务质量的证书、文件等评审所需资料（如有）。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

3.响应文件提交

3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.磋商采购程序

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

4.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

4.13响应无效和终止磋商活动条款

4.13.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）响应文件签署不符合要求的；

3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

4）标书制作工具客户端标识码一致；

5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.13.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.13.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

4.13.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.13.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

4.14确定成交、询问及质疑

4.14.1确定成交供应商

4.14.1.1采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

4.14.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。

4.14.2询问及质疑

4.14.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.14.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.14.2.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4.14.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

4.14.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.14.2.4.2质疑项目的名称、编号；

4.14.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.14.2.4.4事实依据；

4.14.2.4.5必要的法律依据；

4.14.2.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：江苏维岳工程咨询有限公司（联系地址：苏州市吴中区东吴北路18号国裕大厦一期608室（工行楼上）；电话：0512-66060085；联系人：蔡翔宇）

5.成交通知书

5.1成交通知书：确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

5.2成交通知书将成为合同的组成部分。

5.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

5.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

5.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.授予合同

6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

6.2服务的追加、减少

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

7.服务费

7.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

7.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

7.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：916464162@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

三、采购需求

受苏州市姑苏区绿化管理站委托，江苏维岳工程咨询有限公司对其2024年口袋公园建设项目（二期）设计采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320508-WYJS-C2025-0004

二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：人民币伍拾肆万肆仟伍佰圆整（￥544500.00元）

最高限价：人民币伍拾肆万肆仟伍佰圆整（￥544500.00元）

四、采购内容及要求：

1、项目概况：对梅花三村、金门公园、清新园、新佳园、姜昆艺术馆、姑香苑等口袋公园进行新建和提升。通过将苏州本土文化研究融入适老无障碍、儿童友好、运动健身等功能设施，满足各年龄段人群对口袋公园的使用需求，结合特色座椅、瓦片铺装等元素，将微小空间内的原有硬质园路环线贯通，营造步移景异的游览体验，有效丰富空间结构，改善周边人居环境，提升城市绿化展示效果。本项目总面积约为 75501 平方米，总投资约1900万元。

2、设计范围：

本项目公涉及姑苏区内9个口袋公园，分别为：

惠宇华庭：27837㎡

仁恒浅棠：2918㎡

清新园：1190㎡

新佳园：1806㎡

友联公园：9239㎡

梅花三村：3532㎡

金门公园：4367㎡

姜昆艺术馆：16852㎡

姑香苑：7760㎡

3、设计内容与要求：

3.1上述9个口袋公园范围内的绿化、铺装、构筑物、标识标牌、小品设施等内容进行全面提升改造。

3.2根据现场情况与存有问题提出切实可行的改造提升方案。

3.3提供的设计提升方案及对应的总投资应控制在1900万元以内。

4、设计深度：

施工图设计应满足招标人的各项要求，如在设计过程中不能满足招标人提出的要求，且在招标人要求时间内经协商双方不能达到一致意见，招标人有权单方面终止合同。

4.1突出主题

挖掘项目所在地的文化和特色，营造自然、绿色、生态的姑苏区景观形象。

4.2协调环境

景观设计要求与周边环境作为整体进行考虑，风格统一，与周边区域城市设计相协调，合理布置景观节点，突出整体感；需结合地形地貌，尊重现有场地；树木花草的设计要精选品种与规格，精心布置，并体现与整个场所环境的有机融合。

4.3以人为本

改造中综合考虑好功能和视觉效果的同时，应人性化的考虑相关细节，考虑好行人的穿行、驻留、观赏、休息等行为，形成一个良性循环的生态系统，创造人与自然共生和谐的景观空间环境。

4.4改造强度

改造提升必须有主有次，根据各口袋公园的重要性分别对待，详略分明，闭并通过改造增强观赏性和趣味性。

4.5种植设计

绿化设计配置适合当地生长环境的树种，注意植被的尺度、色彩与现有植物与景观的协调性。植物设计充分考虑节气时间的影响，兼顾近期和长期的景观效果及良好视觉层次效果。

4.6各设计阶段成果及要求

4.6.1参与本次投标的方案应能完整正确地体现并实现确定的设计方案的意图和要求，有效地控制工程造价。

4.6.2设计应符合现行的国家、地方、行业的相关标准、规范和规定。

4.6.3中标后的成果内容包括方案设计、初步设计、施工图设计阶段及施工现场配合，各阶段设计成果深度满足《风景园林工程设计文件编制深度规定》T/SLAGTA 000001—2020。

4.7施工期间现场配合要求

4.7.1施工阶段服务

4.7.1.1参加甲方组织的设计工作会议，进行施工前的技术交底。

4.7.1.2协助甲方完成主要材料的定板定样及采购工作，对甲方采购的材料进行确认。

4.7.1.3协助甲方选择特选苗木。

4.7.1.4 根据现场实际情况提供必要的图纸修改、变更。

4.7.1.5 同相关专业进行现场施工有关问题的配合协调，包括水、电、结构、照明等方面。

4.7.2设计、施工期间现场配合次数的约定

施工图交底会议1次

施工阶段现场配合5次

4.7.3 过程监督及项目验收

4.7.3.1设计师需重视现场施工的过程把控，减少完工后再返工造成的浪费，现场发现与设计意图有偏差的应及时指出并提供改进方案。遇到确需设计师现场指导细部节点处理的问题，应给予配合。

4.7.3.2设计师需参与施工成果验收并对施工成果是否符合设计意图做出评判。

以上设计文件提交成果数量：1份电子版文件（PDF 及CAD) , 8份施工图设计蓝图。尺寸应以公制单位标注，设计中间交流及设计成果中提交图纸的所有文字均应为中文简体

五、综合说明

1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、报价包括磋商文件中确定的工作以内及以外的全部服务内容及服务要求，以及相关保险、利润、税金、人员、交通、食宿、加班、代理服务费等一切费用。

4、验收：

4.1验收时间：根据采购单位下达单次工作量指令后3个工作日进行验收。若成交单位提供的设备、耗材和零部件，不符合采购要求，采购单位有权要求成交单位更换符合要求的设备、耗材和零部件。

4.2验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件要求和成交单位的承诺进行验收。

5、服务期限：45日历天（方案设计10天，初步设计15天，施工图设计20天内完成。）

6、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询, 按照最新调整的品目清单执行，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果最后磋商报价也相同的，则按技术指标较优者优先作为成交供应商，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交供应商。

二、评分标准

（一）报价得分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

2、评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分价格按所有参加磋商供应商中相应部分所报最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交总价不能调整，漏项部分价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

（二）技术方案情况（55分）：

1、响应单位对本项目现状情况的了解程度及理解（10分）：响应单位对本项目现状熟悉，现状问题剖析深入且有针对性，对现状做详实调研，有详细的现状场地、竖向分析，阐述详尽、全面，有精准数据化的直观有效分析的得10分；对本项目现状比较熟悉，能提出现状问题并提出建议切符合项目实际，合理可行的得6分，对本项目项现状情况比较了解，且能给出较为可行的建议的得3分；不提供不得分。

2、响应单位对本项目设计布局是否合理、与周边环境协调景观协调程度等方面酌情评分。布局科学合理、与周边环境协调的得10分；布局基本合理、与周边环境基本协调得的6分；布局特征、与周边环境协调性有欠缺的得3分。不提供不得分。

3、响应单位对本项目的设计特色和重要节点的设计效果（10分）：从响应单位对项目设计是重要节点设计效果等方面酌情评分。特色明显、重要节点设计效果突出的得10分；重要节点设计有一定景观效果的得6分；重要节点设计景观效果有欠缺的得3分。不提供不得分。

4、响应单位对本项目的绿化配置及技术指标合理（10分）：需考虑种植形式及四季变化；植物品种选择合理，配置形式多样；植物配置体现生态性、地方性特色，合理控制造价并有经济技术分析的得10分；种植设计及经济技术指标合理的得6分；基本能满足实施需要的得3分；不提供的不得分。

5、设计工作量及计划安排（5分）：从响应单位对项目设计各阶段的工作量分析、预计，各阶段的工作任务，关键节点的控制措施等方面酌情评分。对项目各阶段的工作量及工作任务有准确全面的分析、关键节点有切实可行的控制措施的得5分；能基本掌握项目各阶段的工作量及工作任务，关键节点具有控制措施的得3分；对项目各阶段的工作量及工作任务掌握不全面，关键节点无控制措施的得1分。不提供不得分。

6、质量保证措施及后续服务的安排（5分）：明确质量目标，项目整体及分项工程有完整的质量保证体系，各阶段有效配合以及对项目有完善的后续服务的得5分；对项目整体及分项工程有一定理解质量保证及后期服务有一定理解的得3分，对项目整体及分项工程理解有欠缺质量保证及后期服务理解有欠缺的得1分。不提供不得分。

7、进度安排及保证措施（5分）：围绕确保设计工作在规定时间通过各级评审、设计进度安排合理、进度控制措施得当，措施全面、方案科学合理的得5分；措施基本全面、方案较科学合理的得3分；措施较少、方案不够科学合理的得1分；不提供不得分。

（三）为本项目配备的技术服务团队（14分）

1、拟担任的设计项目负责人（10分）：

1.1具备园林绿化相关专业高级及以上工程师职称的得3分；具备园林绿化相关专业中级职称的得1分；其他不得分。（本项最高得3分）

注：须提供证书原件扫描件及由供应商为其缴纳的近期社保证明扫描件，否则不得分。专业以职称证或毕业证或评审表为准。

1.2项目负责人2020年1月1日至今，参加的类似设计类项目：获得国家级荣誉证书的，有一个得3分；获得省级荣誉证书，有一个得1分；获得设区市级荣誉证书，有一个得0.5分。本项最高得4分，日期以证书颁发或发文的时间为准，同一项目只计最高奖项得分。（需提供证书原件或发文扫描件，不提供不得分）。（本项最高得4分）

1.3项目负责人自2020年1月1日至今：以项目负责人身份承担过的类似设计类项目业绩，有一项得1分，最高得3分。（提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准。合同中不能体现设计负责人身份的，另需提供采购单位证明或建设主管部门证明（如：建设主管部门备案表或中标通知书），否则不予认可不得分。（本项最高得3分）

2、项目组人员（项目负责人除外）（4分）：

2.1园林专业：园林专业负责人具有园林绿化相关专业中级及以上工程师职称的加1分；

2.2给排水专业：给排水专业负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）加1分；

2.3电气专业：电气专业负责人具有注册供配电工程师加1分；

2.4造价专业：造价专业负责人具有注册造价工程师加1分；

注：项目组成员不得兼任，项目组所有人需提供相应的职称证书、注册证书、供应商为其交纳的近期的社保证明扫描件，否则不得分。

（四）供应商综合实力（21分）

1、具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每提供一项得1分，最高得3分，提供证书的原件扫描件。

2、2020年1月1日至今，供应商承接的类似设计类项目：获得国家级荣誉证书的，有一个得5分；获得省级荣誉证书，有一个得3分；获得设区市级荣誉证书，有一个得1分。本项最高得10分。（日期以证书颁发或发文的时间为准，同一项目只计最高奖项得分。需提供证书原件或发文扫描件，不提供不得分）

3、供应商业绩：2020年1月1日至今供应商承担过类似设计类项目业绩：有一项得4分，最高8分。（需提供合同原件扫描件，不提供不得分，时间以合同签订时间为准）

备注：

1、报价超过采购预算的将不得标。

- 评标办法中的所有类似业绩（含企业、个人）及获奖的业绩（含企业、个人）均不得重复不计分。

- 本项目所配备人员均不得相互兼任，否则评分时均不予认可。

- 园林绿化相关专业指园林(园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、绿化林业等）、园艺、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游等专业。

- 针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，磋商小组有权酌情扣分。

- 供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法处理。

五、合同主要条款

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年口袋公园建设项目（二期）设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：2024年口袋公园建设项目（二期）设计。

2.工程批准、核准或备案文号：  姑苏数字项投【2024】2号   。

3.工程内容及规模：对梅花三村、金门公园、清新园、新佳园、姜昆艺术馆、姑香苑等口袋公园进行新建和提升。通过将苏州本土文化研究融入适老无障碍、儿童友好、运动健身等功能设施，满足各年龄段人群对口袋公园的使用需求，结合特色座椅、瓦片铺装等元素，将微小空间内的原有硬质园路环线贯通，营造步移景异的游览体验，有效丰富空间结构，改善周边人居环境，提升城市绿化展示效果。本项目总面积约为 75501 平方米。

4.工程所在地详细地址：苏州市姑苏区。

5.工程投资估算：该项目总投资约1900万元。

6.工程进度安排：       /       。

7.工程主要技术标准：国家和地方现行规范。

#### 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本项目拟对梅花三村、金门公园、清新园、新佳园、姜昆艺术馆、姑香苑等口袋公园进行新建和提升。通过将苏州本土文化研究融入适老无障碍、儿童友好、运动健身等功能设施，满足各年龄段人群对口袋公园的使用需求，结合特色座椅、瓦片铺装等元素，将微小空间内的原有硬质园路环线贯通，营造步移景异的游览体验，有效丰富空间结构，改善周边人居环境，提升城市绿化展示效果。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、编制设计概算、施工现场配合等。

3.工程设计服务内容：方案设计、初步设计、施工图设计、编制设计概算、施工现场配合等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：      年    月     日。

计划完成设计日期：       年     月     日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：暂估金额，最终按施工标底价结算；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥           元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：         。

设计人项目负责人：               。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）成交通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在     苏州市姑苏区     签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式 6 份、副本一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 2 份、副本 2 份，设计人执正本  2  份、副本  2  份，采购代理机构执正本  1  份，财政监管部门执正本 1 份。

发包人：  （盖章）              设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                     （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：

纳税人识别码：         纳税人识别码：

地  址：                   地  址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：          委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                   传  真：

电子信箱：            电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                    账  号：

时  间：    年   月   日  时  间：     年   月   日

第二部分 通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程设计合同（示范文本）》（专业建设工程）（GF-2015-0210）第二部分。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：在设计过程中双方签署的补充协议文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：现行工程设计标准规范。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /      ；

提供国外技术标准的名称：    /     ；

提供国外技术标准的份数：   /   ；

提供国外技术标准的时间：   /  ；

提供国外技术标准的费用承担：  /  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /。

1.5 合同文件的优先顺序

1、合同协议书

2、成交通知书

3、合同专用条款

4、招标文件、答疑及澄清文件

5、本工程设计任务书

6、合同通用条款

7、技术标准和要求

8、投标文件

9、辅助资料表

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：        ；

发包人指定的接收人为：    ；

发包人指定的联系电话及传真号码：；

发包人指定的电子邮箱：                。

设计人接收文件的地点：  ；

设计人指定的接收人为：  ；

设计人指定的联系电话及传真号码：；

设计人指定的电子邮箱：                 。

1.8 保密

保密期限：      10年     。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：      无      。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓  名：          ；

身份证号：            ；

职  务：          ；

联系电话：           ；

电子信箱：         ；

通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   。

发包人更换发包人代表的，应当提前   7   天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在28天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人    需   （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：方案设计、初步设计、施工图设计（含技术设计、专业设计及其他相关设计配合服务）、施工期配合服务、后期采购咨询服务等，承包人应完成各阶段的全部设计工作。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：        ；

执业资格及等级：       ；

注册证书号：           ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：             ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：在设计人的授权范围内代表设计人全面负责本合同的履约，协调处理本项目设计的各项事宜，负责合同范围内各专业（或分包）设计的统筹协调管理。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：如在项目实施过程中未经发包人同意擅自变更项目负责人的，设计人须支付给发包人人民币10万元/人次的违约金。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   7   天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如果项目负责人未能很好履行其职责，发包人有权要求撤换，设计人应在收到该撤换要求后7日内更换，同时每发生一次，设计人向发包人支付以下金额的违约金：项目负责人人民币10万元/人次。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到中标通知书后7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：支付违约金人民币5万元/人次。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人未经发包人书面认可不得分包，一经发现，视为设计人违约。

主体结构、关键性工作的范围：    /      。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：   无        。

其他关于分包的约定：设计人不得将本合同规定的设计任务转包。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：     /    。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：     /           。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /     。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：     /      。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：     /      。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：     /       。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：     /      。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：详见补充条款。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：详见补充条款。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：详见补充条款。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  无 。

设计人应在发生进度延误的情形后   7 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  7  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    无     。

7．工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：无加密的CAD格式电子文本。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  7  天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：     /     。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：    /    。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  7   时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。

- 其他价格形式：    /    。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例   无  或预付款的比例 详见补充条款   。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： 合同签订后30天内。

- 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  14  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  14  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  28 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅用于本项目  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人支付设计人违约金： 无。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 无。

14.2 设计人违约责任

14.2.1设计人支付发包人的违约金： 详见补充条款 。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人未能按期提交设计文件的（发包人同意延长期限的除外），则每延期3天（不足3天按3天计），业主将分别按相应阶段设计合同价的3%计扣设计人违约金。延期超过30天时，业主可以解除合同。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无上限。

14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：无上限。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人将设计任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主将有权解除合同，并计扣设计人合同价5%～10%的违约金，并承担由此造成的损失。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过    7   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  7  天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

评审所发生的费用承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  /  。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   苏州市姑苏区     人民法院起诉。

#### 18. 其他（补充条款）

（1）本项目的总投资约1900万元，设计人提供的设计方案及对应的估算、初步设计及对应的概算应控制在1900万元以内。

（2）本项目是财政性投资建设项目，设计费与初步设计阶段政府批准的工程总投资挂钩，以设计费总额的20%作为限额设计的考核。设计人的设计范围为包含方案设计、初步设计、施工图设计等。设计费结算时扣除非设计人设计缺陷原因增加的投资，如果设计范围内的工程投资（按经评审的结算造价）总额每超过政府批准的同口径投资总额的2%，则扣除设计费总额的1%，扣除上限为设计费总额的20%。

（3）乙方必须保证设计方案及施工图与现场相对应，对施工具有实际指导意义，因乙方现场查勘不准确导致的变更金额超过合同价的8%时，变更每超过50万元，设计费相应扣除1万元。

（4）发包人单独委托的专业设计完成后，设计人应对图纸进行审核，避免因各专业之间不协调造成无法满足使用功能、空间高度等要求。因配合专业设计而导致设计人设计范围内发生调整，不再计取费用。

(5)本项目包含但不仅限于地块的绿化、景观进行改造提升，改换中分带、侧分带、人行道及沿线绿地长势不良的绿化，打造重要节点绿化，提升对外展示效果。投标人应提供设计费组成(分专业分阶段，有单价及总价)，便于在项目规模、设计范围发生变化时调整。

（6）设计费结算及支付：

1）最终设计费用根据国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计设计收费标准》（2002年修订本）计算设计收费确定。在合同实施期间，设计费用（下浮）不随国家政策或法规、标准及市场因素、工程规模的变化而进行调整。也不因实际设计周期的延长或缩短而调整。

2）本合同的设计费用      万元，具体设计费金额按施工标底价结算。

3）支付方式：合同签订后甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款，乙方提交初步设计及概算，并经甲方确认后支付至合同价的50%，乙方提交施工图后，并经甲方确认后支付至合同价的80%；工程竣工验收后，按标底报告中建安工程费结算后结清设计费。甲方每次付款前，乙方必须按甲方每次书面确认支付的款项先行向甲方提供足额合法且符合当地税务规定的发票，否则甲方有权拒绝支付相应费用。

注：该项设计费包括设计内容中所需的所有评审费用、专家费用。

4）付款方式：数字人民币支付

（7）如果在履行设计合同过程中乙方出现违约(如设计质量问题、后续服务、不履行承诺要求等)，甲方有权解除设计合同。

（8）设计人应履行的其他义务：

1）设计人应无条件服从业主的统一指挥、安排，做好与其他单位的协调、配合工作，设计人为配合上述工作可能发生的一切费用，均已计入设计人的投标报价中，业主将不另行支付。

2）根据工程建设需要，业主对设计周期、方案设计及设计成果文件出版份数等的调整，设计人应无条件服从，响应业主要求，不得因上述调整而要求增加费用（为完成初步设计所需的报批、审查等相关费用，均已包含在合同总价中，业主不再另行支付）。设计人应按业主要求按时提供满足审查用的设计文件的数量，其费用均含在中标价中，业主将不另行支付。

3）设计人应在收到业主或业主委托单位或上级主管单位提出的审查意见后3天内，完成对项目设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为设计人违约，将按相关违约条款执行。

4）整个设计期间设计人所有用于安全保护及环境保护、保险等所有费用均应计入合同价中，业主将不另行支付；为本项目需缴纳的一切规费、税费均应计入合同价中，业主将不另行支付。

5）与本项目有关的设计方案审查、咨询等会务费（含税费）由设计人承担，均含在中标价中，业主将不另行支付。

6）根据政府对本项目的批复情况，业主可能会调整项目的设计周期，设计人应无条件服从，响应业主要求。

7）设计人应定期以书面形式向业主汇报项目设计进度和任务完成情况，并接受业主的检查，原则上每两周一次，同时根据业主要求随时向业主汇报或接受检查。

8）若上级主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且编制费用已包括在投标报价中。

9）配合上级主管部门及招标人完成初步设计概算的审查工作，且相关的费用已包括在投标报价中。

（9）当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权同设计人扣以违约金，具体约定如下：

1）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备生产厂、供应商的，业主将计扣设计人合同价5%～10%的违约金。

2）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对设计文件、专题研究报告的修改的，则每延期3天（不足3天按3天计），业主将分别按相应阶段设计合同价的3%计扣设计人违约金。延期超过30天时，业主可以解除合同。

3）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计单位负责继续完善设计外，业主还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人合同价5%～10%的违约金。

4）设计人未按照本合同规定提供配合招标的后续服务的，业主可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人合同价5%～10%的违约金。

5）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期3天（不足3天按3天计），业主将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣投标人的违约金。

6）因设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损部分的设计费外，除发包人解除合同外，设计人还应无偿继续完善设计，并承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金。

7）因设计错误而造成重大质量事故的，除执行第6）款的规定外，业主有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

8）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查的，除由设计单位负责继续完善设计外，业主还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人合同价5%～10%的违约金。延期超过30天时，业主可以解除合同。

9）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失的，除由设计单位负责继续完善设计变更外，业主还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人合同价5%～10%的违约金。且业主有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5：设计进度表

附件6：设计费明细及支付方式

附件7：设计变更计费依据和方法

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)

附件8：建设工程廉政责任书

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

本项目拟对梅花三村、金门公园、清新园、新佳园、姜昆艺术馆、姑香苑等口袋公园进行新建和提升。通过将苏州本土文化研究融入适老无障碍、儿童友好、运动健身等功能设施，满足各年龄段人群对口袋公园的使用需求，结合特色座椅、瓦片铺装等元素，将微小空间内的原有硬质园路环线贯通，营造步移景异的游览体验，有效丰富空间结构，改善周边人居环境，提升城市绿化展示效果。本项目总面积约为 75501 平方米，总投资约1900万元。工作内容包括但不限于：方案设计、初设设计、施工图设计、编制设计概算、施工现场配合等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计。

- 各阶段服务内容

工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、编制设计概算、施工现场配合等。

初步设计服务：根据可研报告、工程勘测资料、方案设计等编制初步设计和项目概算，及时提交招标人，配合招标人完成初步设计评审和财政项目概算投资评审，并获得初步设计批复。

施工图设计服务：符合国家、地方现行相关设计规范、标准，并达到要求的设计深度，根据采购方和相关部门要求修改完善设计，顺利通过相关建设行政主管部门审查。设计文件满足施工要求。

其他服务：在项目建设过程中，按照工程施工方或招标人要求，及时到达现场，进行技术指导，配合项目建设。若需变更设计的，须由招标人同意。配合招标人完成项目工程竣工验收。应招标人要求，完成与项目相关的其他服务。

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 3 | 自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告 | 各1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 4 | 交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 5 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 6 | 成交后10个日历日内 |  |
| 2 | 初步设计 | 6 | 自方案设计合格之日起15个日历日内 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 10 | 自初步设计批复之日起20个日历日内 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目负责人 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：                  。

2.工程设计其他服务费用：      /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：   /

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费   人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为    /   。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（3）其它：        /           。

三、设计费明细计算表

1、设计费指导价为        万元；

计算依据：《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）

工程设计收费条件：工程设计收费计费额：建安费估算暂按1710万元，专业调整系数：1.1；复杂程度调整系数：1.0；附加调整系数：1.0。

工程设计收费基价：

计算基本设计收费：

计算公式：工程设计收费=工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）本次设计范围为方案、初步设计、施工图设计，设计费指导价为        万元。

2、最终设计费用根据国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计设计收费标准》（2002年修订本）计算设计收费*（1-中标下浮率）确定，工程设计收费计费额最终按标底报告中建安工程费结算。在合同实施期间，设计费用中标下浮率不随国家政策或法规、标准及市场因素、工程规模的变化而进行调整。也不因实际设计周期的延长或缩短而调整。

四、设计费支付方式

支付方式：合同签订后甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款，乙方提交初步设计及概算，并经甲方确认后支付至合同价的50%，乙方提交施工图后，并经甲方确认后支付至合同价的80%；工程竣工验收后，按标底报告中建安工程费结算后结清设计费。甲方每次付款前，乙方必须按甲方每次书面确认支付的款项先行向甲方提供足额合法且符合当地税务规定的发票，否则甲方有权拒绝支付相应费用。

注：该项设计费包括设计内容中所需的所有评审费用、专家费用。

付款方式：数字人民币支付。

#### 附件8：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：               (公章)     承包人：                   (公章)

法定地址：                        法定地址：

法定代表人或其                    法定代表人或其

委托代理人：            (签字)    委托代理人：               (签字)

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                             帐号：

邮政编码：                        邮政编码：

六、附件格式

格式1：

磋商响应报价表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目总价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） 小写： |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式2：磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 项 目 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行添加 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

注：此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式3：

磋商响应函

江苏维岳工程咨询有限公司 ：

我方收到贵公司（采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天，如果我方在规定的有效期内撤销我方的响应文件，按《响应保证承诺书》承诺支付违约赔偿金。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位： 联系人：

地址： 邮政编码：

联系电话：                           电子邮箱：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式4：项目实施方案（请响应单位自拟）

格式5：

偏离表（商务、服务）

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式6：

服务人员名单

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式7：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式8：

供应商关于资格文件的声明函

采购编号：

江苏维岳工程咨询有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加江苏维岳工程咨询有限公司组织实施的编号为号的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年    月     日

格式10：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                        电子邮件：

邮编：

日期：

格式11：

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

格式13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）