磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321100-JYGS-C2024-0033

项目名称：镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）5#楼维修出新工程

采购代理机构名称：建银工程咨询有限责任公司

时间：2024年10月10日

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	1

第二部分 供应商须知	6

一、总  则	6

1.适用范围	6

2.定义	6

3.本次采购方式	6

4.磋商费用	6

5.政策功能	7

二、磋商文件	8

6.磋商文件组成	8

7.磋商文件的澄清和修改	8

三、磋商响应文件	9

8.编制响应文件的工具	9

9.响应文件语言及度量衡单位	9

10.响应文件的构成	9

11.响应文件的编写	9

12.响应报价	9

13.磋商保证金	10

14.磋商响应有效期	10

15.响应文件的式样和签署	11

16.响应文件的提交	11

17.响应文件的补充、修改或者撤回	11

四、磋商与评审	11

18．磋商	11

19.磋商小组组成	12

20.无效磋商的情形	12

21.串通磋商的情形	13

22.响应文件的澄清	13

23.磋商内容	13

24.最后报价的提交	14

25.竞争性磋商特殊情况处理	14

五、确定成交结果	15

26.确定成交供应商	15

六、授予合同	15

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利	15

28．成交通知书	15

29．签订合同	15

30．履约保证金	16

七、询问、质疑、投诉	16

31．询问	16

32．质疑	16

33．投诉	17

八、诚实信用和解释权	17

34．诚实信用	17

35．解释权	18

36．适用法律及约束力	18

第三部分  合同	19

1、合同组成	19

2、工程概况	19

3、甲方权利义务	19

4、乙方权利义务	20

5、税费	20

6、关于工期的约定	20

7、关于工程质量及验收的约定	20

8、关于合同形式、工程价款及结算的约定	21

10、有关安全生产和防火的约定	22

11、违约责任	23

12、履约保证金	24

13、不可抗力	24

14、纠纷解决办法	24

15、破产终止合同	24

16、分包和转让	24

17、合同生效及其它	24

第四部分  采购需求	26

第五部分  磋商及评审	29

1．磋商小组职责	29

2．磋商及评审程序	29

3．供应商资格审查	30

4．磋商响应文件的符合性审查	31

5．磋商记录	31

6．综合评分	31

7．推荐成交供应商	34

第六部分  磋商响应文件（格式）	35

一、资格部分	36

(一)磋商承诺函	37

(二)独立承担民事责任的能力	38

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度	39

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力	40

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	42

(六)法律、行政法规规定的其他条件	43

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求	44

(八)本项目的特定资格要求	45

(九)资格承诺函	46

二、商务部分	47

(一)法定代表人（负责人）身份证明书	48

(二)法定代表人（负责人）授权委托书	49

(三)首次报价一览表	50

(四)已标价工程量清单	51

(五) 供应商实力评价	52

(六)企业荣誉评价	53

(七) 类似业绩评价	54

(八) 项目实施人员评价	55

三、技术部分	56

包含但不限于：	56

对本项目总体概述；	56

施工总进度计划；	56

分部、分项工程的施工方案；	56

安全文明施工措施；	56

应急措施方案；	56

劳动力、机械设备和材料投入计划；	56

施工质量目标体系及保证措施；	56

冬雨季施工的措施。	56

四、其他部分	57

(一)中小企业声明函	58

（二）项目经理无在建工程承诺函	59

(三)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	60

第一部分  磋商邀请

项目概况

镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）5#楼维修出新工程项目的潜在供应商应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2024年10月23日 09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JYGS-C2024-0033

项目名称：镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）5#楼维修出新工程

预算金额：人民币2400000.00元

最高限价：人民币2279302.84元，报价超过项目最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

工期：自成交供应商签订合同后45日历天，详细内容及要求见附件采购需求。

本项目是否接受联合体：不接受

本项目供应商邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标人相关信息一览表，见投标文件（格式），或资格承诺函）;

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或资格承诺函）；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（见投标函第10条【见第六部分投标文件（格式）】，或资格承诺函）;

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（以磋商现场查询结果为准）；

1.7无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加报价；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业 发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业参与。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（所属行业：建筑业）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1合格的供应商必须具有有效的建筑业企业资质证书，企业资质要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质；具有有效的安全生产许可证。（本工程执行省建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（[2018]第6号）相关规定，要求投标人动态监管核查结果合格，核查结果不合格的，资格审查不通过（核查资质指招标文件所要求的相应资质）。动态监管查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list）（以现场查询为准）

3.2 项目负责人应具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业）资质，并提供开标前一个月（2024年9月）供应商为其缴纳的社保证明材料，且无在建（供应商提供项目经理无在建承诺）；

3.3 项目负责人具有有效的安全生产考核合格证（B类证书）。

三、获取磋商文件

获取时间：公告之时起至2024年10月17日 17:30（北京时间）

获取方式：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取磋商文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

（3）“CA数字证书”的获取

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

采购文件售价：免费

采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

四、磋商响应文件提交

1.提交首次磋商响应文件截止时间：

2024年10月23日9:30。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。

2.提交首次磋商响应文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的磋商响应文件导入政府采购客户端工具--制作磋商响应文件--导出加密的磋商响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传磋商响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

3.注意事项

（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

五、开启

1.磋商响应文件开启时间：2024年10月23日9:30。

2.磋商响应文件文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。 （苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、磋商会议现场异议及回复等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）磋商会议当日，供应商不必抵达磋商现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过磋商会议区发出磋商响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在磋商响应文件递交截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网，网址：江苏政府采购网 (ccgp-jiangsu.gov.cn)是否有更正公告。

2.本项目属于工程类采购。本项目采购标的对应的行业为建筑业

3.供应商如确定参加投标，可自行下载竞争性磋商文件及有关资料，按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html规定领取CA和办理电子签章。客服热线：0519-86722803、0519-86722805

投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0511-88836768。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:http://jsxcmm.com/help/gys.html。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市第三人民医院

地 址：镇江高新区戴家门路300号

联系方式：傅科长、屠主任，13912800355、13952846979

2.采购代理机构信息

名 称：建银工程咨询有限责任公司

地 址：镇江市中山东路26号4楼

联系方式：0511-84403073

3.项目联系方式

项目联系人：周工、雷工

电话：0511-84403073

建银工程咨询有限责任公司

2024年10月10日

第二部分 供应商须知

一、总  则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）5#楼维修出新工程。

2.定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：建银工程咨询有限责任公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “工程”系指本次采购范围内所描述的各类维修出新、防水、灯具更换（工程量清单及设计图纸内的所有内容）等。

2.5 “服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

2.6 “货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。

3.本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：否

3.3本项目资格审查方式：资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

成交人需向代理机构缴纳    /     元磋商代理费用。

收费标准：

磋商代理费用收款信息：

收款单位：

收款账号：

开户银行：

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小企业采购。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.5根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.6本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.7根据国家扶持中小企业的有关政策，磋商组织方负责代理的采购项目成交企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜

请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.8供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的第一、第二、第三部分的所有条款。

5.9本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

二、磋商文件

6.磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8.编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“苏采云”系统的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9.响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物或工程）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11.响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定。

★12.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。

★12.5供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：

（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；

（2）磋商文件明确的有关费用比例；

（3）磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。

12.6供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。

12.7实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.8在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最后报价。

12.9最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.10磋商最后报价即为合同签约价。

13.磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14.磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15.响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16.响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17.响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

17.5各供应商须自行承担因自身原因造成的未及时或成功上传采购文件、签到、解密、提交磋商回复、参与最终报价等的一切风险。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19.磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20.无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（9）磋商响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（10）不同供应商的磋商响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

（11）供应商存在串通磋商情形的；

（12）加“★”项有负偏离的；

21.串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22.响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24.最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

24.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

24.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.4不竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行。

25.竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26.确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1本项目不收取履约保证金。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站下载中心。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归建银工程咨询有限责任公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件及相关附件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同

（采购人，以下简称“甲方”）和            （供应商，以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

- 1、合同组成

下列关于          （项目名称）         （项目编号）招标文件、乙方提交的投标文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

（1）合同条款；

（2）最后报价表；

（3）报价明细表；

（4）成交通知书；

（5）施工任务书；

（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。

- 2、工程概况

2.1 工程名称：镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）5#楼维修出新工程

2.2 工程地点：

2.3 承包范围：

2.4 承包方式：包工包料

2.5 工期：45日历天（时间不得大于承诺的工期）。

2.6 工程质量：合格。

2.7 合同价款（人民币大写）：         元，￥：      元（项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。若乙方在未与甲方签订补充合同的情况下，增加的工程量甲方不予承担。

2.8 工程质保期：维修出新工程质量不少于2年、防水工程质量不少于5年，自竣工验收合格之日起计算。

- 3、甲方权利义务

3.1 开工前   天，向乙方提供经确认的做法说明  份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所有的水、电、气及电讯等设备并说明使用注意事项。配合办理施工所涉及的各种申请批件等手续。

3.2 指派       为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量进行监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。

3.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

3.4督促施工方做好现场保卫、消防、垃圾清运、深度保洁等工作。

- 4、乙方权利义务

4.1 参加甲方组织的作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

4.2 指派         为乙方项目负责人（项目经理），负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程决算。

4.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、保卫和垃圾清运、深度保洁等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。乙方全权负责施工安全并承担因安全事故造成的一切损失。

4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 5、税费

5.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

5.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

- 6、关于工期的约定

6.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

6.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

6.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）工期相应顺延。

- 7、关于工程质量及验收的约定

7.1 本工程以施工作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

7.2所有材料进场前须进行环保检测。竣工后对成品进行甲醛检测。如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担，且视为乙方违约。

7.3 本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。

7.4 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方需提前3日通知甲方参加验收，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。若乙方未履行提前通知甲方的义务，产生的一切费用由乙方承担，且工期不顺延。

7.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

7.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方竣工日期。

7.7 本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿甲方损失。

7.8工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

7.9通过验收后5个日历天内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，甲方委托清运，费用由乙方承担在决算中扣除；甲方提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

- 8、关于合同形式、工程价款及结算的约定

8.1合同价格形式：单价合同。双方商定本合同价款采用固定综合单价的计价方式，工程量按实结算，风险费已包含在报价中，综合单价不因任何风险因素而调整。

8.2 合同以外价款（工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目）的调整方法为工程量清单中有的项目(项目特征相同)按磋商报价的综合单价计算；磋商报价中没有综合单价的新的工程量清单项目， 按照《建设工程工程量清单计价规范》《江苏省建筑与装饰工程计价表》中的人工、各种主辅材、机械台班耗用量、磋商报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及各种主辅材价格(无磋商价的按市场价) 计算，其相应综合单价及市场价由乙方按让利后提出，经甲方(监理方)确认后报甲方安排的审计部门核定)。

8.3 付款方式：

8.3.1合同签订后，收到乙方发票后10个工作内，采购人向中标人支付合同总额的 10%（如成交供应商自愿放弃预付款，采购人可不支付）。

8.3.2.项目建设完毕并经用户初步验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同额的 75%。

8.3.3.项目建设完毕并经审计后 1 个月内，采购人向中标人支付至审计价的 97%

8.3.4.质保期满后60日内，采购人向中标人支付审计价的3%。

8.3.5甲方每次付款前，乙方需先开具符合甲方要求的发票。

8.4变更估价原则：

关于变更估价的约定：

（1）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，发承包双方应调整合同价款，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。本条规定的调整参照以下公式：①、当Q1 >1.15Q0 时： S=1.15Q0 × P0 +（Q1 - 1.15Q0 ）× P1；②、当 Q1<0.85 Q0 时： S= Q1 × P1 式中：S-----调整后的某一分部分项工程费结算价；Q1----最终完成的工程量； Q0 ----招标工程量清单中列出的工程量； P1-----按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；P0 -----承包人在工程量清单中填报的综合单价。采用上述两式的关键是确定新的综合单价，即P1 确定的方法，当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时，工程量偏差项目综合单价的调整可按以下公式：③、当P0＜P2×(1-L) ×(1-15%)时，该类项目的综合单价： P1 按照P2×(1-L) ×(1-15%)调整。④、 P0＞P2×(1+15%)时，该类项目的综合单价：P1 按照P2×(1+15%)调整；式中：P0-----承包人在工程量清单中填报的综合单价 P2-----发包人招标控制价相应项目的综合单价L------承包人报价浮动率。

（2）、不平衡报价引发的价格调整：因非承包人原因删减了施工合同中某项原定工作时，应扣除原定工作的相关费用。考虑到承包人报价的不均衡情况，为维护合同公平，删减项目的分部分项清单综合单价及相关费用可参照镇江市建设工程造价管理处文件镇建价[2019]1号文件执行。

（3）、下浮率计算方式的调整：下浮率=（中标—暂列金额—暂估价）/（控制价—暂列金额—暂估价）。

9、关于材料及配件供应的约定

9.1凡由乙方采购的材料及配件、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。并且视为乙方违约，需承担违约金（合同价的10%）。

9.2工程项目中所用所有主材必须征得甲方签字认可，甲方保留主材甲供的权利。

- 10、有关安全生产和防火的约定

10.1 甲方提供的作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

10.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

10.3 由于甲方确认的作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。乙方施工中需尽提醒、谨慎义务，若乙方未履行，需承担一般过错责任。

10.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

10.5 本建筑安装施工工程必须达到现行版的国家及江苏省的一切有关法律、法规要求，若本工程实施期间有新的相关法律、法规标准出台，则仍应满足新的标准要求。

- 11、违约责任

11.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方 500元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款的 0.02 %支付滞纳金。若甲方因不可抗力（自然灾害、政策性因素等）导致延期开工或中途停工，只需提前3日告知乙方，甲方不承担任何责任。

11.2 由于乙方原因， 逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5000元违约金，逾期竣工超过 30 天的甲方有权终止合同。

11.3 未经甲方同意乙方不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则每更换项目负责人一次，甲方将从工程款中扣除违约金1万元；项目管理班子其它人员每更换一次，或项目负责人月到位率不足80%的，甲方将从工程款中扣除违约金5000元；项目班子管理人员（除项目经理外）月到位率达不到90%的，每人次扣考核费用壹仟元。

11.4 乙方应妥善保护甲方所属的设备及工程成品，如造成损失，应照原价赔偿。

11.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

11.6 未经甲方签字同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担全额损失。

11.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。

11.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.9 甲乙双方应严格履约，如违约，由违约方承付本合同标的总价5﹪的违约金给受损方，并赔偿受损方由此造成的一切经济损失。

- 12、履约保证金

12.1乙方在收到中标通知书后的五个工作日内，向甲方指定账户汇入中标价的3%作为履约保证金。工程竣工验收合格后中标单位可提供履约保证金退还相关资料申请，15天内等额无息退还。如采购人未按合同约定退还履约保证金，将根据相关规定承担相应责任。

12.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，甲方取得补偿后有权要求乙方在五个工作日内补足履约保证金。

- 13、不可抗力

13.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

13.2 不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方及时解除合同；

13.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

- 14、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。律师费、诉讼费、保全费等费用由违约方承担。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

- 15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

- 16、分包和转让

16.1 本合同不得转让。

16.2经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 17、合同生效及其它

17.1 合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

17.2 本合同一式捌份，以中文书写，由甲方陆份、乙方贰份。

17.3 本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

17.4 本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方（单位盖章）：

地    址：                              电   话：

代表签字：

乙    方（单位盖章）：

地    址：                               电   话：

代表签字：

合同签订日期：    年   月   日

第四部分  采购需求

一、项目概况

1.建设地点：镇江市第三人民医院

2.建设规模：镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）5#楼维修出新工程，总建筑面积约5209平方米。

3.招标范围：工程量清单范围内全部内容的施工，主要建设内容包括：地面地胶铺贴，过道墙面医用装饰板，病房木门更换，病房内衣柜门更换及外露衣柜柜体贴波音软片，卫生间门更换，病房内设备带以下墙面医用装饰板饰面，卫生间内墙面医用装饰板饰面，水电改造，屋面天沟防水层改造，落水管更换、病房楼内墙面，顶面出新，灯具更换等。

二、技术要求

1.详见附件工程量清单及工程编制说明等。

★2.在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收且保留甲供材的权利。

三、工期要求：45日历天

四、质量标准

4.1本工程质量标准要求为合格，以国家现行验收规范为依据及各专业工程施工质量验收规范为准。由工程竣工验收小组验收。如达不到质量标准，除限期整改（费用自理）外，另按造价的1 %进行处罚。

4.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽验收部位，承包人应进行自检，并在验收前48小时以书面形式通知监理工程师及甲方现场代表共同验收。

五、质保期：维修出新工程质量不少于2年、防水工程质量不少于5年，自竣工验收合格之日起计算。

六、付款方式

6.1合同签订后，收到乙方发票后 10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的 10%。

6.2项目建设完毕并经用户初步验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同额的 75%。

6.3项目建设完毕并经审计后 1 个月内，采购人向中标人支付至审计价的 97%

6.4质保期满后60日内，采购人向中标人支付审计价的3%。

6.5甲方每次付款前，乙方需先开具符合甲方要求的发票。

镇江市传染病医院5#楼维修出新工程

施工任务书

一、项目建设内容

5#楼（肺科楼）维修出新工程项目，总建筑面积约5209平方米，三层建筑的肺科病房楼整体内装出新，重点部位：病房、护士站、卫生间、配餐间、更衣室、治疗室、过道等维修出新，以及防水工程（含3#楼）等，项目地点为镇江市戴家门300号院内。

具体项目以工作量清单为主，详见工作量清单内容。

二、本工程的重点和难点：

投标人自行踏勘，必须充分了解本工程施工现场、周围环境及传染病医院在施工中的特殊要求，具体如下：

1、因施工场地不能完全满足施工现场办公、住宿、材料堆放，各种作业区等需求，投标单位必须充分考虑无多余施工场地带来的不利因素，由不利因数所发生的相关费用应考虑在投标工程总价内，尤其确保医院在施工期间的安全和业务运行不受影响，施工时间不得影响住院患者休息，按照医院规定的时间施工，所有安全防护等费用应含在工程总价内，不另计。

2、本工程的工期要求为45日历天。本工程是镇江市传染病医院应急病房楼建设工程的项目之一，投标单位须充分考虑设备和人员的投入，必须确保按期完成。

3、维修出新施工过程中，装修所用的主材必须按流程向监理报验相关手续，品牌、质量必须得到招标人、监理的签字认可后,方可施工，品牌及质量不得低于应急病房楼的标准；装修做品调整、材料的色彩等装饰效果必须得到设计人员签字认可后，方可施工。

4、病房卫生间的铝合金门为成品门，必须保证提供成品的质量，不得以次充好；5#楼内所有污水排水管道必须在限定工期内完成疏通、清理，确保排水管道畅通；因项目为维修出新项目，在每一个工序施工前必须和医院相关负责人沟通确认后，方可施工。

5、因5#楼为维修出新工程，为确保维修出新效果，施工完成后必须做好深度保洁。深度保洁各类费用应考虑在投标工程总价内，不另计。

6、本项目的中标项目经理必须常驻现场办公，确保项目的稳步按时推进，全面负责施工过程中的质量和安全等。

7、项目实施时,创建文明工地,省市级奖项等不作要求，由投标单位自行考虑，增加的相关费用，建设单位一律不予列支。

8、本施工任务书是施工合同不可分割的一部分。投标单位在投标时必须充分考虑以上事项。

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、 采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）供应商必须提供有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件； （2）供应商必须提供有效的安全生产许可证扫描件； （3）提供项目负责人二级及以上注册建造师（建筑工程专业）资质扫描件并提供开标前一个月（2024年9月）供应商为其缴纳的社保证明材料，且无在建（供应商提供项目负责人无在建承诺）； （4）提供项目负责人有效的安全生产考核合格证（B类证书）扫描件。 |

4．磋商响应文件的符合性审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评审 | 商务评审 | 价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |

（一）技术评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术或者服务水平评价 |  |  | 40.0分 |
| 1.1 | 对本项目总体概述 | 对各供应商针对本项目总体概述进行评价，考察其是否包含工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分；描述完全包含上述要点的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分；描述有缺项或无方案的不得分。对概述特别详细，组织机构健全，总体安排科学，加1分。方案考虑周全，有合理化建议的加1分。 | 4.0分 |
| 1.2 | 施工总进度计划 | 对各供应商关于本工程施工进度计划的描述进行评价，考察其是否包含完成该计划所定的项目实施进度、时间点等，描述完全包含上述要点的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分；总进度计划详尽，加2分；关键节点等设置清晰准确的，加2分。 | 6.0分 |
| 1.3 | 分部、分项工程的施工方案 | 对各供应商该工程分部分项工程的施工方案进行评价，考察其是否包含关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，描述完全包含上述要点的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分；具体施工技术措施科学、合理的加1分；具体施工技术措施操作性强、规范的，加1分。 | 4.0分 |
| 1.4 | 安全文明施工措施 | 对各供应商该工程安全文明施工进行评价，考察其是否包含施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面，描述完全包含上述要点的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分：措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效的加2分；对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，且操作性强的，加2分。 | 6.0分 |
| 1.5 | 应急措施方案 | 对各供应商的应急措施方案进行评价，描述完全包含上述内容的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分：措施科学合理的加1分；方案详尽的，加1分。 | 4.0分 |
| 1.6 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 对各供应商投入的劳动力、机械设备和材料情况进行评价，描述完全包含上述内容的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分：投入科学合理的加1分；方案详尽的加1分。 | 4.0分 |
| 1.7 | 施工质量目标体系及保证措施 | 对各供应商的施工质量目标体系及保证措施进行评价，考察其是否包含施工项目质量保证目标明确；施工质量保证体系和质量检查监督机构健全，描述完全包含上述内容的得2分，方案有缺项或无方案的不得分；具有有效的控制措施和手段的，材料进场质量保证和二次检验制度落实的，加2分；冬雨季施工措施明确；各分部分项工程质量控制目标明确；有工序质量控制措施和自检、自控措施，有工程质量回访和保修制度的，加2分。 | 6.0分 |
| 1.8 | 冬雨季施工的措施 | 对各供应商的冬雨季施工的措施进行评价，描述完全包含上述内容的得1分，方案有缺项或无方案的不得分；具有合理化建议有针对性且满足施工工程需要的加1分；冬雨季施工的保证安全措施切实可行的加1分。 | 3.0分 |
| 1.9 | 售后服务 | 对各供应商的售后服务进行评价，考察其组织机构、人员配备、维修安装质量、质保服务响应时间等方面，描述完全包含上述内容的，得1分，方案有缺项或无方案的不得分：措施科学合理的加1分；方案详尽的，加1分。 | 3.0分 |

（二）商务评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、履约能力评价 |  |  | 30.0分 |
| 2.1 | 供应商实力评价 | （1）供应商具有有效的“职业健康安全管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”的，每有一个得1分，最高得3分。 （2）供应商自2021年度以来被评为市级“优秀企业”的，每有一个得1分，最高2分；被评为省级“优秀企业”的，每有一个得2分，最高得4分。同一年度以最高奖项计，不得重复计算。 注：须提供有效的相关证书复印件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）,否则不得分。 | 7.0分 |
| 2.2 | 企业荣誉评价 | （1）供应商 2021年以来（以证书日期为准）获得过市级优质工程奖项，每有一个得1分，最高得2分；获得过省级优质工程奖项，每有一个得 2 分，最高得4分；获得过国家级优质工程奖项，每有一个得 3分, 最高得6分。同一项目以最高得分计，本项最高得6分。 注：工程奖项认定标准：以上奖项必须有正式文件或证书或官网发布，必须有正式文件或证书或官网发布。 （2）供应商 2021年以来（以证书日期为准）获得过市级安全文明工地，每个得0.5分，最高得1分；省级及以上建筑施工标准化工地，每个得1分。同一项目以最高得分计。本项最高得 2分。 注：以上奖项必须有正式文件或证书或官网发布，必须有正式文件或证书或官网发布。 | 8.0分 |
| 2.3 | 类似业绩评价 | 供应商自2021年以来承担过类似工程项目的，每有一个得1.5分，最高得6分。 注:业绩证明材料为中标通知书、合同及竣工验收证明，没有提供或提供的资料不能证明上述数据不得分，须提供相关证明材料扫描件。 | 6.0分 |
| 2.4 | 项目实施人员评价 | （1）项目经理具有一级建造师证书及高级职称且执业年限满5年的得2分。 （2）技术负责人具有一级建造师证书及高级职称且执业年限满5年的得2分。 （3）派驻现场的其他项目组管理人员（包括但不限于施工员、质检员、安全员、材料员、资料员，每有一个得0.5分（一人多证或多人一证都不予认可）；同时具有工程师及以上技术职称的，每有一个得 0.5分，本项最高得5分。 注：以上人员需提供相关证书扫描件并加盖公章，同时提供近半年内任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料复印件,否则不得分。 | 9.0分 |

（三）价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评价 |  |  | 30.0分 |
| 3.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×30。 | 30.0分 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

- 一、资格部分

- (一)磋商承诺函

致：   (磋商组织方)：

根据贵方关于     （项目名称）（项目编号：    ）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的工程报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- (六)法律、行政法规规定的其他条件

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

- (八)本项目的特定资格要求

- (九)资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、商务部分

- (一)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称：××

单位盖章（公章）：××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

- (二)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：（1）委托代理人居民身份证复印件

（2）供应商为委托代理人缴纳的近半年内至少1个月的社保证明材料

- (三)首次报价一览表

﻿

首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目总报价大写 | 元 |
| 项目总报价小写 |  |
| 工期 |  |

注： 1.“磋商总报价”包括本次磋商要求提供工程建设本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；

2.供应商必须据实填写此表，报价所含与磋商文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：

日期：

- (四)已标价工程量清单

- (五) 供应商实力评价

- (六)企业荣誉评价

- (七) 类似业绩评价

- (八) 项目实施人员评价

- 三、技术部分

- 包含但不限于：

- 对本项目总体概述；

- 施工总进度计划；

- 分部、分项工程的施工方案；

- 安全文明施工措施；

- 应急措施方案；

- 劳动力、机械设备和材料投入计划；

- 施工质量目标体系及保证措施；

- 冬雨季施工的措施；

- 售后服务。

- 四、其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 镇江市第三人民医院（镇江市传染病医院）5#楼维修出新工程，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （二）项目经理无在建工程承诺函

（采购人名称）：

我公司参加             （项目名称）           （项目编号）的投标活动，现郑重承诺如下：

我单位在参加本标段投标选择拟委派的项目经理时，已核实委派的项目经理无在建工程并充分确保该信息的准确性。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

- (三)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件