政府采购竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-C2024-0256号

采购单位：苏州工业园区教育局

采购内容：旺墩路南地块学校项目无线信号覆盖采购

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二○二四年九月

目录

- 竞争性磋商公告

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况

旺墩路南地块学校项目无线信号覆盖采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024年9月25日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-C2024-0256号

2.项目名称：旺墩路南地块学校项目无线信号覆盖采购

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：140.141868万元

5.最高限价：无

6.采购需求：为保证学校正常使用，本次采购主要包含天线以及管线、机房ODF架以及远端和近端机、室外通信管道的建设等。

7.合同履行期限：2025年6月安装调试完成。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件：

1.时间：自采购公告发布之日起至2024年9月23日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子采购文件

四、响应文件提交：

1.截止时间：2024年9月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统

五、开启：

1.时间：2024年9月25日09点30分（北京时间）

2.地点：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2F苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

六、公告期限：

自本公告发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜：

1.采购文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5.线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州工业园区教育局

地址：苏州工业园区旺墩路158号新能大厦9楼

联系方式：黄韵斯  0512-66606943

2.采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3.项目联系方式

项目联系人：郇为凯、钱卫吉、李东

电 话：0512-65158848-8019

二、采购需求

受苏州工业园区教育局之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的旺墩路南地块学校项目无线信号覆盖采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-C2024-0256号

- 二、项目名称：旺墩路南地块学校项目无线信号覆盖采购

- 三、采购方式：竞争性磋商

- 四、预算金额：140.141868万元

- 五、采购要求：

（一）项目概况

本项目所在地位于苏州工业园区旺墩路南、万盛街西、钟园路北，总建筑面积约7.8万平方米。项目正在进行室内装修，本次主要采购内容包含有线、无线网络覆盖服务。

（二）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 | 274.96 | 米 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设，含挖填土 |
| 2 | 配管 | 72.04 | 米 | 1、名称：PVC管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设，含挖填土 |
| 3 | 配管 | 149.45 | 米 | 1、名称：PE管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地敷设，含挖填土 |
| 4 | 配管 | 54.00 | 米 | 1、名称：波纹管 2、规格：Φ40,单层壁厚0.50 |
| 5 | 碎石垫层 | 7.40 | m³ | 碎石垫层5cm |
| 6 | 管道包封 | 26.38 | m³ | 管道包封，C15包封 |
| 7 | 室外通信手孔井 | 7.00 | 套 | 室外通信手孔井，混凝土手孔井，钢纤维井盖，一块盖板。 |
| 8 | 室外通信手孔井 | 8.00 | 套 | 室外通信手孔井，混凝土手孔井，钢纤维井盖，二块盖板。 |
| 9 | ODF机架(满配) | 3.00 | 架 | CT GPX09T-2 2200*840*300(mm),含720芯ODF架、光纤熔接盘、适配器 。 |
| 10 | 光纤保护套管 | 1456.00 | 米 | 光纤保护套管 |
| 11 | 单芯适配器(UPC) | 1456.00 | 只 | 国产进口陶瓷芯SC |
| 12 | 光纤热熔管 | 1456.00 | 只 | 单芯带 |
| 13 | 终端盒 | 5.00 | 只 | 终端盒 |
| 14 | 热镀锌分纤盒箱体 | 27.00 | 台 | 460*380*100mm |
| 15 | 走线架 | 10.50 | 米 | 走线架 宽度400mm,横档间距250mm |
| 16 | 走线架支架 | 11.00 | 副 | 吊挂件 1米以内 |
| 17 | 有机标牌 | 74.00 | 块 | 自制 |
| 18 | 尼龙扎带 | 20.00 | 包 | 规格:4*200;500根/包 |
| 19 | 海悦标签纸 | 5.00 | 盒 | DXH9033-45 90mm*25mm,2000张/盒 |
| 20 | 通信用室外光缆 | 1258.00 | 米 | GYTA 4B1.3 |
| 21 | 通信用室外光缆 | 1165.00 | 米 | GYTA 12B1.3 |
| 22 | 通信用室外光缆 | 1927.00 | 米 | GYTA 24B1.3 |
| 23 | 通信用室外光缆 | 1080.00 | 米 | GYTA 48B1.3 |
| 24 | 通信电源用阻燃软电缆 | 140.00 | 米 | 1*16mm2 |
| 25 | 镀锌扁铁 | 17.78 | 米 | 40mm*4 |
| 26 | 铜接地铜排 | 14.00 | 块 | 40*4 |
| 27 | 配管 | 500.00 | 米 | PVC硬管Φ25（重型），吊顶内敷设 |
| 28 | 配电箱 | 14.00 | 只 | 含25A*4 |
| 29 | 电源线 | 140.00 | 米 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*6 3、敷设方式、部位：综合 4、电压等级（kV）：0.6/1KV |
| 30 | 磁力锁 | 1.00 | 套 |  |
| 31 | 密码锁 | 1.00 | 套 |  |
| 32 | 摄像头 | 1.00 | 台 |  |
| 33 | 摄像机电源 | 1.00 | 套 |  |
| 34 | 烟雾报警器 | 1.00 | 套 |  |
| 35 | 灭火器 | 1.00 | 套 |  |
| 36 | 光纤直放站（移动） | 2.00 | 台 | 普通-近端 |
| 37 | 光纤直放站（移动） | 5.00 | 台 | 普通-远端 |
| 38 | 光纤直放站（电联） | 4.00 | 台 | 普通-近端 |
| 39 | 光纤直放站（电联） | 11.00 | 台 | 普通-远端 |
| 40 | 机柜 | 3.00 | 台 | 网络综合机柜\2.2×0.6×0.6米\网孔门 |
| 41 | 室分天线及附属 | 1046.00 | 副 | 室内，全向吸顶 |
| 42 | 室分天线及附属 | 62.00 | 副 | 室内，定向壁挂 |
| 43 | 室分天线及附属 | 28.00 | 副 | 对数周期天线 |
| 44 | 室分无源器件 | 26.00 | 个 | 腔体耦合器5dB，高性能器件 |
| 45 | 室分无源器件 | 88.00 | 个 | 腔体耦合器6dB，高性能器件 |
| 46 | 室分无源器件 | 196.00 | 只 | 腔体耦合器7dB，高性能器件 |
| 47 | 室分无源器件 | 180.00 | 只 | 腔体耦合器10dB，高性能器件 |
| 48 | 室分无源器件 | 150.00 | 只 | 腔体耦合器15dB，高性能器件 |
| 49 | 室分无源器件 | 82.00 | 只 | 腔体耦合器20dB，高性能器件 |
| 50 | 室分无源器件 | 6.00 | 只 | 腔体耦合器40dB，高性能器件 |
| 51 | 室分无源器件 | 368.00 | 个 | 功分器二功分（高性能） |
| 52 | 室分无源器件 | 8.00 | 个 | 功分器三功分（高性能） |
| 53 | 馈线&跳线 | 14583.00 | 米 | 1/2普通阻燃馈线 |
| 54 | 馈线&跳线 | 1326.00 | 米 | 7/8普通阻燃馈线 |
| 55 | 馈线接头 | 4380.00 | 只 | 1/2N型male |
| 56 | 馈线接头 | 18.00 | 个 | 1/2"DIN型male |
| 57 | 馈线接头 | 176.00 | 个 | 7/8"N型Male |
| 58 | 馈线接头 | 200.00 | 个 | 馈线转接头-双公转接头 |
| 59 | 馈线接头 | 200.00 | 个 | 馈线转接头-双母转接头 |
| 60 | 馈线接头 | 300.00 | 个 | 馈线转接头-直角弯转接头 |
| 61 | PVC管 | 800.00 | 米 | PVC软管Φ25，吊顶内敷设，含支吊架 |
| 62 | PVC管 | 3500.00 | 米 | PVC硬管Φ25，吊顶内敷设，含支吊架 |
| 63 | PVC管 | 400.00 | 米 | PVC硬管Φ40，吊顶内敷设，含支吊架 |
| 64 | 电力电缆 | 290.00 | 米 | RVVZ 1*16mm2 红/蓝/黄绿 |
| 65 | 监控卡 | 6.00 | 个 | 监控调测 |
| 66 | 开关电源 | 3.00 | 架 | 48V30A嵌入式开关电源(含整流模块、监控模块) |
| 67 | 室内接地排 | 13.00 | 块 | 10*120*510 |
| 68 | 电力电缆 | 290.00 | 米 | RVVZ-3*4mm2 |
| 69 | 光电转换模块 | 7.00 | 个 | 光模块 |
| 70 | 开关电源 | 3.00 | 块 | PDU电源220V/16A |
| 71 | 配线架 | 3.00 | 套 | 48芯配线架 |
| 72 | 软跳纤 | 14.00 | 条 | SC-LC 3M |
| 73 | 直放站跳纤 | 32.00 | 根 | 直放站跳纤 |
| 74 | 天线支架 | 1108.00 | 个 | L型支架 |
| 75 | 熔接 | 1456.00 | 芯 | 熔接 |

（三）免费质保期

提供两年完全免费质保服务（自竣工验收合格并交付甲方接收之日起开始计算）。如果设备在质保期内发生软、硬件故障，乙方应在接收到故障信息及时响应，6小时内到达现场，并在24小时内解决故障问题。

（四）服务要求

1、成交单位承担所有安全责任及费用。

2、成交单位应建立健全的内部管理制度，做好职工的安全教育培训。

3、服务期间内服务人员发生变动的须在3个工作日前书面报告采购人，且更换人员不低于原有人员的综合素质，经采购人认可同意后方可变动。

4、服务过程中，单位作业工具如发生临时调整，应实时跟采购方报备，获得采购方允许后方可调整。

5、本项目涉及高处作业。

6、成交单位工作人员在岗履行职责期间(包括上下班途中)，发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

7、因成交单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

8、成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除。

9、成交单位须按照本采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。

（五）综合说明

1、响应单位需按服务团队要求为本项目配备对应的服务人员，服务团队人员确定后不得随意更换服务人员，如若发现成交单位未经采购人同意，实际人员安排与投标承诺存在不符，采购人有权解除合同并追究其相应违约责任，违约责任详见合同条款。

2、服务方案：供应商应制定服务方案以致达到采购要求的服务质量。

3、履约能力：供应商可提供过往类似业绩证明材料证明具有其相应的履约能力。

4、服务期限：2025年6月安装调试完成。

5、报价包括但不仅限于设备、安装、清理及修复、垃圾清运、保险（包括服务人员的人身意外险、公众及产品责任险等）、税金、人工等一切费用。

6、本项目的验收标准为满足采购需求的要求，在规定验收时,由采购人组成的验收小组按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

六、磋商响应文件的组成及要求：

（一）文件组成（部分格式见附件）

1、封面；

2、投标函；

3、资格证明文件：

3.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；

3.2 响应单位情况表（格式见附件）；

3.3 资格条件的证明材料（如不提供或经审查不符合资格要求，视为无效投标）：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最2023年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；

3.3.3具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

3.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。需提供最新一期依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；

3.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.4 法人授权委托书（如有授权）；

3.5 法定代表人身份证复印件；

3.6 代理人身份证复印件（如有授权）；

4、开标一览表；

5、投标报价明细表；

6、技术标；

7、偏离表；

8、服务方案介绍；

9、近三年内具有同类项目业绩合同复印件；

10、拟投入项目成员表；

11、采购文件中所涉及到的其他材料等。

（二）文件的编制要求

1、本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

- （三）电子投标（响应）文件的编制与提交

- 1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 2、电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 5、电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 七、磋商程序：

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、开标

投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

- 3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

- （1）查询时间：响应文件递交截止时间。

- （2）查询渠道：统一登录“苏州政府采购交易管理平台”系统查询供应商的信用记录。“苏州政府采购交易管理平台”系统可一键获取“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。各县级市（区）分中心可通过当地交易系统与“苏州政府采购交易管理平台”信用查询接口实现对接。

- （3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- （4）信用记录使用规则：评审小组在对投标单位进行资格性审查时，应根据查询结果对投标单位的不良信用记录逐项甄别确认。

- 4、由磋商小组审查投标单位提交的响应文件。

- 5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（或系统中发出澄清说明）作出。投标单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（或根据系统要求签章）。

- 7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标单位平等的磋商机会。

- 8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式（或系统中发出澄清）同时通知所有参加磋商的投标单位。

- 9、澄清、磋商、二次报价

- （1）本项目采用线上澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）

- （2）本项目采用线上磋商

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- （3）本项目采用线上二次报价

- 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

- 10、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的投标单位在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价且符合得标条件的供应商不足三家，磋商采购失败。

- 11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标单位后，由磋商小组采用综合评分法对所有符合要求的投标单位的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的投标单位。

- 13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关规定讨论决定。

- 七、综合说明

- 1、报价包括但不仅限于设备、安装、清理及修复、垃圾清运、保险（包括服务人员的人身意外险、公众及产品责任险等）、税金、人工等一切费用。

- 2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 3、磋商保证金：

- 无

- 4、成交服务费：成交单位在领取成交通知书时须按采购预算金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。

100万元（含）以下部分1.5%

100万元～500万元（含）部分1.1%

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司工业园区分公司

账号：1102020209200836053

开户银行：工行苏州道前支行

5、磋商采购文件、响应文件和报价文件是合同的不可分割的部分。

6、其他优惠条件，请予以书面说明。

7、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（3）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）除因采购文件更改导致投标人成本增加，二次报价不得高于一次报价；

（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

8、本项目在向成交单位发放成交通知书时，将向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以系统中告知结果或电子邮件方式（邮箱以供应商在获取采购文件登记表或响应函中预留的电子邮箱为准）告知该未成交供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。

12、质疑

12.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本采购文件后可以依法进行质疑。

12.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.3接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

12.4联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

12.5联系电话：0512-65158848

12.6通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

13、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为“工信部联企业[2011]300号其他未列明行业”；《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。中型、小型或微型企业均须在响应文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函或证明文件的，视为无效投标。

14、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以代理机构在政府采购网上发布的通知为准。

三、评审方法及评分标准

一、磋商成交原则：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准：

（一）价格部分

价格基准分：30分

1、价格分采用低价优先法计算。投标报价低于或等于预算价的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

在满足采购文件要求的所有有效投标报价中，投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 价格权值30（四舍五入，保留小数点后两位）。

2、针对中小型企业的价格评审：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术部分

1、服务方案（60分）

1.1项目实施方案10分

针对本项目实际情况提供具体实施方案，包括但不限于实施进度计划、实施人员安排、 质量和安全管理措施、验收结算等。方案内容清晰、全面，完全符合项目实际需求得10分；方案内容基本涵盖，基本符合项目实际需求得7分；方案内容简单，不够完整得4分；未提供相关内容和描述的不得分。

1.2综合调度系统支持方案10分

综合调度系统构架、综合调度系统的功能、流程化对接方案，包括但不限于对接设备的 组成、对接功能目标、策略引擎、施工能力管理值班管理，并附调度系统相关界面图方案。方案内容清晰、全面，完全符合项目实际需求得10分；方案内容基本涵盖，基本符合项目实际需求得7分；方案内容简单，不够完整得4分；未提供相关内容和描述的不得分。

1.3系统巡检方案10分

包括但不限于定期巡检服务内容、巡检维护台账的式样、巡检专用工具和专用车辆、依 托于GPS的智能巡检管理系统等。方案内容清晰、全面，完全符合项目实际需求得10分；方案内容基本涵盖，基本符合项目实际需求得7分；方案内容简单，不够完整得4分；未提供相关内容和描述的不得分。

1.4应急保障方案10分

方案包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容（网络保障、系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备等。方案内容清晰、全面，完全符合项目实际需求得10分；方案内容基本涵盖，基本符合项目实际需求得7分；方案内容简单，不够完整得4分；未提供相关内容和描述的不得分。

1.5培训方案10分

包括但不限于培训人员数量、培训次数、培训时间地点、培训设备的安排、培训教材的 安排及重点培训的内容等。方案内容清晰、全面，完全符合项目实际需求得10分；方案内容基本涵盖，基本符合项目实际需求得7分；方案内容简单，不够完整得4分；未提供相关内容和描述的不得分。

1.6项目售后服务方案10分

以流程图形式展示售后服务运维中响应单位用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障 处理服务流程。服务流程的展示包括但不限于用户的报修、综合调度中心的事故分析派发、 故障的确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、售后服务负责人与设备厂商的对接工作界面、事故处理完毕后的归档及用户建议等。方案内容清晰、全面，完全符合项目实际需求得10分；方案内容基本涵盖，基本符合项目实际需求得7分；方案内容简单，不够完整得4分；未提供相关内容和描述的不得分。

2、企业实力（10分）：

响应单位具备自2021年1月1日起至今承接过的类似业绩, 每提供一个得2分，最高10分。（响应文件中提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准）。

注：

针对评分标准中评分的每一条，响应人在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

地址：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

地址：

一、合同一般条款：

（一）合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

- 2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、磋商采购文件和响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

- 2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

（二）标的物的一般条款

4、完整物权

对于提供的服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 5、质量保证

由乙方按采购文件要求自行制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

（三）对服务质量提出异议的时间和办法

6、提出异议的时间和办法

6.1 甲方有权在服务合同期内，对乙方提供的服务内容做合理性调整，乙方要积极配合甲方，按照甲方要求完善服务内容，保证服务质量。

6.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供的服务成果符合合同规定。

6.3 乙方的服务期限即签署合同之日起生效，在合同期间甲方未提出书面异议且乙方完成交付服务内容时终止。

（四）合同价款和支付

7、合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持相关单据结算合同款项。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（五）甲方权利和义务

1、根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

3、甲方有权组织专家审查委员会对乙方书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请进行审查。

4、合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，则视为乙方同意甲方的验收结果，由此产生的不利于乙方的后果由乙方自行承担。

（六）乙方权利和义务

1、乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成本项目。

2、乙方需严格按甲方规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至甲方确认合格，乙方在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由乙方自行承担。

3、如遇突发情况，乙方需协助甲方完成需要乙方配合的服务。

4、未经同意，不得分包、转包，发现查实者一律取消合同。

5、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担。

6、乙方应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，甲方不承担任何责任；如需甲方配合的工作，双方以书面形式作为唯一联络方式。

7、乙方应对需服务的内容情况准确性负责。如因乙方反馈的情况有误，导致甲方作出的维修、抢险工作失误的，乙方应赔偿甲方损失。

8、乙方必须满足招标文件要求。

（七）履约验收

1、履约验收主体：甲方。

2、提出履约验收申请：合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收申请。乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方将依照合同约定追究其责任。

3、履约验收准备时间：甲方应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知乙方。

4、履约验收时间：验收期限自乙方提出书面验收申请之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

5、履约验收方式：甲方应组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作。

6、履约验收程序：

6.1验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映乙方对合同的履行情况。验收小组应当要求乙方提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由乙方确认，作为履约验收的重要凭据。验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由否则视为同意验收意见。验收意见由乙方盖章确认后报甲方。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

6.2甲方应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，甲方在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

7、履约验收内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

8、履约验收标准：根据采购文件、响应文件、政府采购合同、及有关行业规定；

9、履约验收时限：甲方在验收过程中发现的问题，具备限期整改条件的，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面限期整改，乙方在接到书面限期整改后，应当在3日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。整改期满后重新验收。不具备整改条件或乙方未按要求按期整改的，甲方依法追究乙方的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。乙方不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

10、验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构进行检测，以国家认可的质量检测机构的检测结果作为依据，检测不合格或存在质量问题的，检测费用由乙方承担。因乙方原因或乙方主动申请发生的费用，由乙方承担。

11、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定。

12、经双方共同验收，验收结果达不到要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

13、履约验收合格作为政府采购项目财政性资金支付的必备条件。

14、甲方与乙方签订政府采购补充合同的，其后履约验收标准按照变更后的合同内容执行，验收小组应当按照签订的政府采购补充合同予以验收。

（八）违约责任

8、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。相关违约赔偿由甲乙双方协商确定。

8.1不可抗力

8.1.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 8.1.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（九）合同的解除和转让

9、合同的解除

9.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 9.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

9.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

9.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

10、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

二、合同特殊条款

（一）合同内容：

本项目所在地位于苏州工业园区旺墩路南、万盛街西、钟园路北，总建筑面积约7.8万平方米。项目正在进行室内装修，本次主要采购内容包含有线、无线网络覆盖服务。

（二）价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币      元。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 | 274.96 | 米 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设，含挖填土 |  |  |
| 2 | 配管 | 72.04 | 米 | 1、名称：PVC管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设，含挖填土 |  |  |
| 3 | 配管 | 149.45 | 米 | 1、名称：PE管 2、规格：DN40 3、配置形式：埋地敷设，含挖填土 |  |  |
| 4 | 配管 | 54.00 | 米 | 1、名称：波纹管 2、规格：Φ40,单层壁厚0.50 |  |  |
| 5 | 碎石垫层 | 7.40 | m³ | 碎石垫层5cm |  |  |
| 6 | 管道包封 | 26.38 | m³ | 管道包封，C15包封 |  |  |
| 7 | 室外通信手孔井 | 7.00 | 套 | 室外通信手孔井，混凝土手孔井，钢纤维井盖，一块盖板。 |  |  |
| 8 | 室外通信手孔井 | 8.00 | 套 | 室外通信手孔井，混凝土手孔井，钢纤维井盖，二块盖板。 |  |  |
| 9 | ODF机架(满配) | 3.00 | 架 | CT GPX09T-2 2200*840*300(mm),含720芯ODF架、光纤熔接盘、适配器 。 |  |  |
| 10 | 光纤保护套管 | 1456.00 | 米 | 光纤保护套管 |  |  |
| 11 | 单芯适配器(UPC) | 1456.00 | 只 | 国产进口陶瓷芯SC |  |  |
| 12 | 光纤热熔管 | 1456.00 | 只 | 单芯带 |  |  |
| 13 | 终端盒 | 5.00 | 只 | 终端盒 |  |  |
| 14 | 热镀锌分纤盒箱体 | 27.00 | 台 | 460*380*100mm |  |  |
| 15 | 走线架 | 10.50 | 米 | 走线架 宽度400mm,横档间距250mm |  |  |
| 16 | 走线架支架 | 11.00 | 副 | 吊挂件 1米以内 |  |  |
| 17 | 有机标牌 | 74.00 | 块 | 自制 |  |  |
| 18 | 尼龙扎带 | 20.00 | 包 | 规格:4*200;500根/包 |  |  |
| 19 | 海悦标签纸 | 5.00 | 盒 | DXH9033-45 90mm*25mm,2000张/盒 |  |  |
| 20 | 通信用室外光缆 | 1258.00 | 米 | GYTA 4B1.3 |  |  |
| 21 | 通信用室外光缆 | 1165.00 | 米 | GYTA 12B1.3 |  |  |
| 22 | 通信用室外光缆 | 1927.00 | 米 | GYTA 24B1.3 |  |  |
| 23 | 通信用室外光缆 | 1080.00 | 米 | GYTA 48B1.3 |  |  |
| 24 | 通信电源用阻燃软电缆 | 140.00 | 米 | 1*16mm2 |  |  |
| 25 | 镀锌扁铁 | 17.78 | 米 | 40mm*4 |  |  |
| 26 | 铜接地铜排 | 14.00 | 块 | 40*4 |  |  |
| 27 | 配管 | 500.00 | 米 | PVC硬管Φ25（重型），吊顶内敷设 |  |  |
| 28 | 配电箱 | 14.00 | 只 | 含25A*4 |  |  |
| 29 | 电源线 | 140.00 | 米 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*6 3、敷设方式、部位：综合 4、电压等级（kV）：0.6/1KV |  |  |
| 30 | 磁力锁 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 31 | 密码锁 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 32 | 摄像头 | 1.00 | 台 |  |  |  |
| 33 | 摄像机电源 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 34 | 烟雾报警器 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 35 | 灭火器 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 36 | 光纤直放站（移动） | 2.00 | 台 | 普通-近端 |  |  |
| 37 | 光纤直放站（移动） | 5.00 | 台 | 普通-远端 |  |  |
| 38 | 光纤直放站（电联） | 4.00 | 台 | 普通-近端 |  |  |
| 39 | 光纤直放站（电联） | 11.00 | 台 | 普通-远端 |  |  |
| 40 | 机柜 | 3.00 | 台 | 网络综合机柜\2.2×0.6×0.6米\网孔门 |  |  |
| 41 | 室分天线及附属 | 1046.00 | 副 | 室内，全向吸顶 |  |  |
| 42 | 室分天线及附属 | 62.00 | 副 | 室内，定向壁挂 |  |  |
| 43 | 室分天线及附属 | 28.00 | 副 | 对数周期天线 |  |  |
| 44 | 室分无源器件 | 26.00 | 个 | 腔体耦合器5dB，高性能器件 |  |  |
| 45 | 室分无源器件 | 88.00 | 个 | 腔体耦合器6dB，高性能器件 |  |  |
| 46 | 室分无源器件 | 196.00 | 只 | 腔体耦合器7dB，高性能器件 |  |  |
| 47 | 室分无源器件 | 180.00 | 只 | 腔体耦合器10dB，高性能器件 |  |  |
| 48 | 室分无源器件 | 150.00 | 只 | 腔体耦合器15dB，高性能器件 |  |  |
| 49 | 室分无源器件 | 82.00 | 只 | 腔体耦合器20dB，高性能器件 |  |  |
| 50 | 室分无源器件 | 6.00 | 只 | 腔体耦合器40dB，高性能器件 |  |  |
| 51 | 室分无源器件 | 368.00 | 个 | 功分器二功分（高性能） |  |  |
| 52 | 室分无源器件 | 8.00 | 个 | 功分器三功分（高性能） |  |  |
| 53 | 馈线&跳线 | 14583.00 | 米 | 1/2普通阻燃馈线 |  |  |
| 54 | 馈线&跳线 | 1326.00 | 米 | 7/8普通阻燃馈线 |  |  |
| 55 | 馈线接头 | 4380.00 | 只 | 1/2N型male |  |  |
| 56 | 馈线接头 | 18.00 | 个 | 1/2"DIN型male |  |  |
| 57 | 馈线接头 | 176.00 | 个 | 7/8"N型Male |  |  |
| 58 | 馈线接头 | 200.00 | 个 | 馈线转接头-双公转接头 |  |  |
| 59 | 馈线接头 | 200.00 | 个 | 馈线转接头-双母转接头 |  |  |
| 60 | 馈线接头 | 300.00 | 个 | 馈线转接头-直角弯转接头 |  |  |
| 61 | PVC管 | 800.00 | 米 | PVC软管Φ25，吊顶内敷设，含支吊架 |  |  |
| 62 | PVC管 | 3500.00 | 米 | PVC硬管Φ25，吊顶内敷设，含支吊架 |  |  |
| 63 | PVC管 | 400.00 | 米 | PVC硬管Φ40，吊顶内敷设，含支吊架 |  |  |
| 64 | 电力电缆 | 290.00 | 米 | RVVZ 1*16mm2 红/蓝/黄绿 |  |  |
| 65 | 监控卡 | 6.00 | 个 | 监控调测 |  |  |
| 66 | 开关电源 | 3.00 | 架 | 48V30A嵌入式开关电源(含整流模块、监控模块) |  |  |
| 67 | 室内接地排 | 13.00 | 块 | 10*120*510 |  |  |
| 68 | 电力电缆 | 290.00 | 米 | RVVZ-3*4mm2 |  |  |
| 69 | 光电转换模块 | 7.00 | 个 | 光模块 |  |  |
| 70 | 开关电源 | 3.00 | 块 | PDU电源220V/16A |  |  |
| 71 | 配线架 | 3.00 | 套 | 48芯配线架 |  |  |
| 72 | 软跳纤 | 14.00 | 条 | SC-LC 3M |  |  |
| 73 | 直放站跳纤 | 32.00 | 根 | 直放站跳纤 |  |  |
| 74 | 天线支架 | 1108.00 | 个 | L型支架 |  |  |
| 75 | 熔接 | 1456.00 | 芯 | 熔接 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、付款步骤：

2.1合同签订后，如乙方需预付款的提供等额预付款保函后，甲方支付合同金额的30%的预付款。预付款将从第 1 笔（期）待支付的进度款款项中扣除。

- 2.2所有服务完成、安装调试验收合格并交付甲方接收后，甲方向乙方支付合同总价的80%；

- 2.3结算审计完成，审计报告经双方签字盖章书面确认后，甲方向乙方支付结算审定价格的100%；

- 2.4乙方要求付款前应提供以下材料，否则甲方有权拒付：

- （1）合格的发票。

- （2）乙方提出的支付申请书和《政府采购履约验收书》。

- 2.5支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择（本项目采用数字人民币方式支付，乙方根据甲方要求开设数字人民币对公钱包（一类）以及结算户）。

- 2.6乙方开户银行名称、地址、账号为：

- 户名：

- 开户银行：

- 帐号：

- 地址：

- 2.7收款人全称：

- 账号：

- 开户银行：

- 2.8在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

- （三）服务期限

- 1、工期：

- 计划开工日期：2024年11月15日，计划竣工日期：2025 年 6月 30日。

- 2、提供2年完全免费质保服务（自竣工验收合格并交付甲方接收之日起开始计算）。如果设备在质保期内发生软、硬件故障，乙方应在接收到故障信息2 小时内响应，6小时内到达现场，并承诺24小时内解决故障问题。若24小时内不能解决问题，应在 48 小时内免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。

（四）违约责任：

甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方无故要求取消服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

乙方违约责任

1、乙方不能按时提供服务从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方未经甲方同意随意更换服务人员的，甲方有权解除合同履行，并要求乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（五）合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，提交采购代理机构备存。

（六）合同争议

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

（七）附则

1、合同份数：本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等规定解释。

3、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

4、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

5、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

7、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园釆贷”信用融资的需要，本合同中约定的乙方收款账号可做变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人代表人：

（签字）：                            （签字）：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

五、附件格式

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：（盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我方收到贵公司(采购项目编号)号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见采购响应报价表等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起30天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我方已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守采购公告及磋商文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托  （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （采购人名称）组织实施的编号为号的采购（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人：

代理人：

日 期：

备注：如供应商使用电子营业执照签名，电子营业执照中的授权委托人视为具有法定代表人的合法授权，本授权委托书可不填写；

如本授权书填写的授权委托代理人与电子营业执照的授权委托人不一致的，采购人接受其授权委托多人的事实，并对任一委托人的委托均予以认可。

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 磋商响应报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 具体情况如下：

1、旺墩路南地块学校项目无线信号覆盖采购项目， 属于其他未列明行业；承建（承接） 企业为（企业名称）， 从业人员人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：

1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。注：

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式9：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：