竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JSGX-C2025-0005 项目名称：江苏省淮河流域重点平原洼地治理工程可行性研究报告委托咨询评估 采购单位：江苏省发展和改革委员会 采购类别：服务类

江苏省发展和改革委员会

二○二五年二月

目  录

第一章  竞争性磋商公告...................................................3

第二章  竞争性磋商须知...................................................8

第三章  评标标准................................................................21

第四章  采购项目需求.......................................................26

第五章  合同草案条款及格式.........................................28

第六章  响应文件格式.......................................................31

第一章竞争性磋商公告

项目概况

江苏省淮河流域重点平原洼地治理工程可行性研究报告委托咨询评估采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8F获取采购文件，并于2025年3月11日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSGX-C2025-0005

项目名称：江苏省淮河流域重点平原洼地治理工程可行性研究报告委托咨询评估

采购方式：竞争性磋商

预算金额：149万元

最高限价（如有）：149万元

采购需求：江苏省淮河流域重点平原洼地（邳苍郯新、淮沭河以西、白马湖宝应湖洼地）治理工程涉及徐州市新沂市、邳州市，宿迁市宿豫区、沭阳县、泗阳县，连云港市灌南县，淮安市淮阴区、涟水县、淮安区、洪泽区、金湖县，扬州市宝应县等5市12县（市）区，治理总面积3449.4平方公里。工程主要建设内容为疏浚河道382.9公里，加固堤防145.2公里，新建直立挡墙31.6公里，边坡防护78.8公里，新建防汛道路144.9公里。新建、重建、扩建、加固、拆除各类建筑物266座；挖压影响拆建建筑物123座。工程实施后，提高项目区骨干排水河、沟排涝能力，改善低洼易涝区的排水条件，保障区域人民生命财产的安全，同时能够为生态环境、灌溉供水、交通航运带来较大的便利，保证区域经济和社会的稳步发展。针对此工程内容完成可行性研究报告评估咨询服务，具体详见磋商文件项目需求。

合同履行期限：本项目计划完成周期为25个日历天。合同签订后，收到采购人的《可行性研究报告》后，4日内完成符合性审查；收到通过符合性审查的《可行性研究报告》后，8日内提出修改意见送采购人；技术审查会后且收到《可行性研究报告》修订本后，13日内提出正式咨询成果。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或提供2023年财务审计报告，成立不满一个月不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

(1)本项目整体专门面向中小企业采购服务

(2)本项目整体专门面向小微企业采购服务。

(3)本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商在全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位目录内，咨询专业包含水利工程或水利水电工程（提供网站截图并加盖投标人公章）。

三、获取采购文件

时间：2025年2月27日至2025年3月5日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8楼；

方式：凡符合资格要求且自愿参加本项目的供应商应于规定时间内将《报名确认函》（详见附件）、法人授权委托书及营业执照(复印件加盖公章）提交至南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷8F进行现场报名（联系人：赵工；联系电话：18912930658）；或通过电子邮件方式发送至邮箱：gx18912930658@126.com。（注：报名邮件、附件资料请以“项目编号+单位名称+联系人+手机号码”命名，资料递交之后请联系代理机构确认报名资料是否递交成功，确认报名成功后的供应商将会收到本项目的电子版采购文件）。

售价：500元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月11日14点 30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号负一楼第二会议室

五、开启

截止时间：2025年3月11日14点30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号负一楼第二会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目是否接受进口产品：否。

2.资格要求第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.拒绝以下供应商参与本项目：被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

7.项目所属行业：本项目所属行业为“其他未列明行业‌”。

8.纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份[所提供的投标文件电子档为PDF格式，内容为正本加盖公章的扫描件、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

9.本项目以“江苏政府采购网”的具体公告内容为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省发展和改革委员会

地址：江苏省南京市鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦

联系人：沈主任

联系电话：025-83390318

2.采购代理机构信息

名称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地址：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8F

联系人：赵工

联系电话：18912930658、025-58615188

3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电话：18912930658、025-58615188

九、附件：投标报名确认函

投标报名确认函

江苏国信政府采购服务中心有限公司 ：

我公司在                         浏览到江苏省淮河流域重点平原洼地治理工程可行性研究报告委托咨询评估（项目名称）项目分包/（仅有一个分包的可不填）的招标信息，经公司研究决定于    年    月    日参加该项目的投标报名。联系方式如下：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号 |  |
| 报名人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
|  | 联系邮箱 |  | 联系地址 |  |
| 投标人 承诺 | 1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求及具备响应本次采购的基本能力； 2、我单位在获取采购文件后，严格按采购文件的约定编制投标文件并准时参加本次采购的投标。如我单位不参加本次投标，将在磋商文件中约定的时间内以书面方式（盖章，可通过电邮方式）告知贵司。 3、我单位对政府采购活动事项有疑问的，将仅以电子邮件方式向贵司提出询问，我单位(电子邮箱： )与贵司的电子邮件（gx18912930658@126.com）来往作为我单位询问及贵司答复的唯一有效依据，并认可贵司不承担电话问答的有效性。 4、我单位在投标前，将及时登陆“江苏省招标投标公共服务平台”及与贵司联系的邮箱，并会完全知道本次采购的所有信息（补充公告等）。 如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，视同我单位自愿放弃，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：本表是本次采购与投标人联系（通知等）的重要途径，请务必准确填写。如投标人未能提供准确信息，因此产生的后果由投标人承担。

投标人（盖章）：

日期：年月日

# 第二章竞争性磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省淮河流域重点平原洼地治理工程可行性研究报告委托咨询评估 |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320000-JSGX-C2025-0005 |
| 3 | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 财政资金，当年全省水利基本建设投资计划下达后支付，采购人向供应商支付本合同总金额的100%。 |
| 4 | 项目概述 | 江苏省淮河流域重点平原洼地（邳苍郯新、淮沭河以西、白马湖宝应湖洼地）治理工程涉及徐州市新沂市、邳州市，宿迁市宿豫区、沭阳县、泗阳县，连云港市灌南县，淮安市淮阴区、涟水县、淮安区、洪泽区、金湖县，扬州市宝应县等5市12县（市）区，治理总面积3449.4平方公里。工程主要建设内容为疏浚河道382.9公里，加固堤防145.2公里，新建直立挡墙31.6公里，边坡防护78.8公里，新建防汛道路144.9公里。新建、重建、扩建、加固、拆除各类建筑物266座；挖压影响拆建建筑物123座。工程实施后，提高项目区骨干排水河、沟排涝能力，改善低洼易涝区的排水条件，保障区域人民生命财产的安全，同时能够为生态环境、灌溉供水、交通航运带来较大的便利，保证区域经济和社会的稳步发展。针对此工程内容完成可行性研究报告评估咨询服务，具体详见磋商文件项目需求。 |
| 5 | 包 | 不适用；有关包的所有条款均不适用本项目 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业政策等（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 3.本项目的特定资格要求：供应商在全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位目录内，咨询专业包含水利工程或水利水电工程（提供网站截图并加盖投标人公章）。 4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形： 1）供应商存在以下行为： ①有违反法律、法规行为，依法被取消资格且期限未满的； ②因招投标活动中有违法和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的； ③供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。 2）至响应截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（此项内容采购代理机构将对参与磋商会的供应商进行信息查询，确认供应商截止响应文件递交截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。） |
| 7 | 现场踏勘 | ☑不组织 □组织 |
| 8 | 提问方式 及截止时间 | 书面提问须加盖供应商公章 邮箱：gx18912930658@126.com 收件人：赵工 |
| 9 | 项目答疑会 时间、地点 | 时间：如有，另行书面通知 地点：如有，另行书面通知 |
| 10 | 领取 补充磋商文件 时间、地点 | 时间：另行安排（如有） 地点：另行安排（如有） （如有，将以书面形式统一发放所有供应商） |
| 11 | 接收质疑的方式及 联系方式 | 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至代理公司（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章） 如有质疑，请第一时间与第一章竞争性磋商公告采购代理机构进行联系。 |
| 12 | 响应有效期 | 递交响应文件截止之日起60日历日 |
| 13 | 响应文件的组成及格式 | 供应商应按磋商文件中提供的响应文件的组成及格式制作响应文件， 1）响应函（附件1）； 2）法定代表人资格证明书（附件2）； 3）法定代表人授权委托书（附件3）； 4）报价一览表（附件4）； 5）报价明细表（附件5）； 6）偏离表（附件6）； 7）服务要求（附件7）； 8）资格证明文件（附件8） 9）企业声明函（附件9）； 10）残疾人福利性单位声明函（如有）（附件10）； 11）属于监狱企业的证明文件（如有）（附件11）； 12）节能产品认证文件（如有）（附件12）； 13）环境标志产品认证文件（如有）（附件13）； 14）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）（附件14）； 15) 供应商认为需加以说明的其他内容。 （详见第六章竞争性磋商响应文件格式） |
| 14 | 磋商保证金递交及其要求 | 无。 |
| 15 | 竞争性磋商响应文件格式 | 详见第六章竞争性磋商响应文件格式。 |
| 16 | 响应文件份数 | ★1、纸质文件：正本一份、副本两份。 2、电子档U盘一份（U盘中含响应文件所有内容（word版和PDF版），U盘表面加贴标签并注明单位名称），当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。)。 ★3、响应文件必须胶装成册，密封递交。 4、响应文件须编制目录和页码。 |
| 17 | 开标时间 地点 | 开标时间：2025年3月11日14时30分（北京时间） 地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷负一楼第二会议室 |
| 18 | 采购项目需要落实的政府采购情况 | 本项目若符合政府强制采购节能产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策（相关政策详见第五章评审方法和评审标准中政府采购政策功能落实相关内容）。 |
| 19 | 其他 | 无。 |

一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“服务”指本采购文件中所述与之配套的相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）中小企业供应商参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见磋商文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）]确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2监狱和戒毒企业发展政策

政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3残疾人就业政策

政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4节能产品政策（本项目不适用）

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章成交说明。

（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。

3.5环境标志产品政策（本项目不适用）

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章成交说明。

3.6信息安全产品政策（本项目不适用）

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

（2）供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7进口产品政策（本项目不适用）

（1）除竞争性磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费由成交供应商参照苏招协〔2022〕002号规定的基准费率*18%，请供应商予以关注并核算到总报价中。

4.3本次采购招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时结算。

二、响应文件编制

5.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3供应商应用人民币报价。

5.4响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

5.6磋商响应文件完善具体目录内容，按页码顺序编号。

5.7供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

6.响应文件的组成

6.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

6.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.3响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商文件的要求，包括但不限于下列文件：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权书（格式见附件）；

（3）磋商响应人资格证明文件：第一章磋商公告中规定的资格条件证明文件；

（4）报价表（格式见附件）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）其它（磋商响应人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

6.4响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）项目实施方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）磋商响应人拟投入本项目的人员情况一览表；

（4）磋商响应人类似业绩表；

（5）第三章成交标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（6）磋商响应人认为需要提供的其他技术资料。

6.5响应文件的价格部分

（1）价格部分是对提供的货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明项目的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商提供的货物系小微企业制造的货物，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

6.6响应文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.磋商保证金

7.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件签署与提交

8.响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

9.响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

10.供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11.有下列情形之一的响应文件将拒收

11.1未按磋商文件规定要求密封的；

11.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.3法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。

四、磋商

12.联合体（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）（本项目不适用）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

12.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14.磋商程序

14.1磋商小组审阅供应商所提交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

资格审查合格后进行符合性审查，符合性审查的内容包括：

（1）投标报价是否超过采购预算或最高限价。

（2）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（3）投标文件的完整性（正本、副本、内容等）；

14.2磋商小组所有成员集中与通过资格审查及符合性的单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。磋商的二次报价不得高于响应文件中的价格。

14.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4实质性内容（即磋商过程中可能变动的内容）是指：本磋商文件第四章采购项目需求中加“★”项要求、第五章合同草案条款中所有要求，磋商小组一般情况下不进行变动。

14.5如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

14.7最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.8出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）本章6.3、6.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

（3）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的；

（4）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理；

（5）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除法律法规另有规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.10根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等相关法律法规规定，如磋商采购项目属政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15.评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

15.2综合评审因素详见第三章评标标准。

16.确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

16.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

16.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

16.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

17.编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18.签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展采购活动。

18.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19.询问

19.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.质疑

20.1供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

20.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目磋商活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

20.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，自获取磋商文件或磋商公告期限届满之日起计算；

（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

20.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

20.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.7质疑材料接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：赵工

（3）联系电话：025-58615188

（4）联系邮箱：gx18912930658@126.com

（5）接收地址：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8F

（6）邮    编：210003

20.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

21.投诉

21.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

21.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

22.诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

22.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.4供应商应自觉遵守磋商评审纪律，扰乱磋商评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评标标准

一、评分方法

本项目成交方法采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分10分。 其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10分。(小数点后保留2位) | 10 |
| 2.1 | 服务方案(49分) | 项目的理解及咨询技术方案 1)对工程建设必要性和任务、水文、工程规模、技术方案、工程投资、经济社会效益等咨询评估的重点、难点分析理解准确、技术规范得当，咨询技术方案针对性及可操作性强得8分； 2)对工程建设必要性和任务、水文、工程规模、技术方案、工程投资、经济社会效益等咨询评估的重点、难点分析理解较准确、技术规范较得当，咨询技术方案针对性及可操作性较强得6分； 3)对工程建设必要性和任务、水文、工程规模、技术方案、工程投资、经济社会效益等咨询评估的重点、难点分析理解准确性一般、技术规范一般，咨询技术方案针对性及可操作性一般得4分； 4)对工程建设必要性和任务、水文、工程规模、技术方案、工程投资、经济社会效益等咨询评估的重点、难点分析理解基本准确、技术规范基本得当，咨询技术方案基本可操作得2分； 5)对工程建设必要性和任务、水文、工程规模、技术方案、工程投资、经济社会效益等咨询评估的重点、难点分析理解不准确、技术规范不得当，咨询技术方案针对性及可操作性差得1分； 6)无描述得0分。 | 8 |
| 2.2 |  | 质量保证措施 1)从咨询评估工作的组织安排、评估方式、专家组构成、评估要点控制等方面阐述，质量保证措施编制内容全面、合理，且具有创新性、实用性、可操作性强得8分； 2)从咨询评估工作的组织安排、评估方式、专家组构成、评估要点控制等方面阐述，质量保证措施编制内容较全面、较合理，实用性较强、可操作性较强得6分； 3)从咨询评估工作的组织安排、评估方式、专家组构成、评估要点控制等方面阐述，质量保证措施编制内容全面合理性一般，实用性一般、可操作性一般得4分； 4)从咨询评估工作的组织安排、评估方式、专家组构成、评估要点控制等方面阐述，质量保证措施编制内容基本合理，基本可操作得2分； 5)从咨询评估工作的组织安排、评估方式、专家组构成、评估要点控制等方面阐述，质量保证措施编制内容不全面、不合理，实用性、可操作性差得1分； 6)无描述得0分。 | 8 |
| 2.3 |  | 进度保证措施 1)提供的进度保证措施合理性强、规范性强、可行性强得8分； 2)提供的进度保证措施合理性较强、规范性较强、可行性较强得6分； 3)提供的进度保证措施合理性一般、规范性一般、可行性一般得4分； 4)提供的进度保证措施基本合理可行得2分； 5)提供的进度保证措施合理性差、不具备可行性得1分； 6)无描述得0分。 | 8 |
| 2.4 |  | 项目组及人员专业配备 1)项目组科学合理，人员专业配置齐全合理，能够满足咨询工作需要得8分； 2)项目组较科学合理，人员专业配置较齐全合理，较能够满足咨询工作需要得6分； 3)项目组科学合理性一般，人员专业配置合理性一般，基本能够满足咨询工作需要得4分； 4)项目组基本合理，人员专业配置基本合理，勉强能够满足咨询工作需要得2分； 5)项目组不合理，人员专业配置缺项，难以满足咨询工作需要得1分； 6)无描述得0分。 | 8 |
| 2.5 |  | 项目负责人答辩 1)项目负责人答辩思路清晰，逻辑性强，内容全面贴切，与项目需求符合度高得9分； 2)项目负责人答辩思路较清晰，逻辑性较强，内容较全面贴切，与项目需求符合度较高得7分； 3)项目负责人答辩思路清晰性一般，逻辑性一般，内容全面性一般，与项目需求符合度一般得5分； 4)项目负责人答辩思路模糊，逻辑性弱，内容基本全面，与项目需求基本符合得3分； 5)项目负责人答辩思路混乱，不具逻辑性，内容缺失，与项目需求不符合得1分。 注：项目负责人应在投标截止时间前执本人有效身份证原件到达投标现场等候答辩。（每人答辩时间不超过8分钟） | 9 |
| 2.6 |  | 项目负责人以往案例 - 项目负责人以往案例报告内容全面，所提重点意见或建议具有建设性得8分； - 项目负责人以往案例报告内容较全面，所提重点意见或建议较具有建设性得6分； 3)项目负责人以往案例报告内容全面性一般，所提重点意见或建议建设性一般得4分； 4)项目负责人以往案例报告内容基本全面，所提重点意见或建议基本可参考采纳得2分； 5)项目负责人以往案例报告内容不全面，所提重点意见或建议没有建设性，没有参考价值得1分； 6)无描述得0分。 注：项目负责人以往案例需为供应商2021年1月1日以来承担过的水利工程项目评估咨询项目，提供合同或协议书及报告等相关材料随投标文件密封递交，合同或协议书及报告等相关材料应体现项目负责人姓名。 | 8 |
| 3.1 | 履约能力 (41分) | 企业资信 1)具有工程咨询甲级综合资信的得2分，具有水利水电专业甲级资信的得1分，具有水利水电专业乙级资信的得0.5分。本项最高得2分； 2)供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 (提供有效期内的证书复印件加盖公章，否则不得分) | 5 |
| 3.2 |  | 企业业绩 供应商2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过水利工程项目评估咨询项目的，每有一项得1分，本项最高得20分。(需提供合同或协议书复印件并加盖公章，否则不得分) | 20 |
| 3.3 |  | 项目负责人 1)具有技术、经济类高级技术职称得2分； 2)同时具备水利水电专业咨询工程师(投资)登记证书的得1.5分； 3)同时具备注册造价工程师(或一级注册造价工程师)证书的得1.5分； 4)同时获得过国家级(部门或行业协会)表彰或奖项的得1分，获得过省级(部门或行业协会)表彰或奖项的得0.5分，本项最高得1分； (提供证书复印件加盖公章；并提供供应商为其缴纳的近3个月社保证明并加盖公章，否则不得分。) | 6 |
| 3.4 |  | 项目组人员(不含项目负责人) 1)项目组成员(项目负责人除外)应包括3名咨询工程师，咨询工程师需具备水利水电、工程技术经济专业咨询工程师(投资)登记证书(每个证书只计一个专业)，每有1人，得1.5分，满分4.5分；其中，水利水电、工程技术经济专业咨询工程师(投资)登记证书人数均不少于1人，每缺1个专业，扣2分。 2)上述咨询工程师每有1人同时具有技术、经济类高级技术职称加1.5分，本项最多得4.5分； 3)上述咨询工程师有1人同时具有注册造价工程师(或一级注册造价工程师)证书的得1分，本项最多得1分。 (人员需提供证书复印件加盖公章；并提供供应商为其缴纳的近3个月社保证明并加盖公章，否则不得分。) | 10 |

三、评标说明

1.小微企业的价格扣除

对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。（本项目不适用）

5.节能产品、环境标志产品优先采购政策（本项目不适用）

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不予认可。

6.除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

7、以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，磋商评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。由磋商小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个供应商的实际得分（价格标得分+商务技术标得分），并按得分高低排出名次。

第四章采购项目需求

一、项目概况

江苏省淮河流域重点平原洼地（邳苍郯新、淮沭河以西、白马湖宝应湖洼地）治理工程涉及徐州市新沂市、邳州市，宿迁市宿豫区、沭阳县、泗阳县，连云港市灌南县，淮安市淮阴区、涟水县、淮安区、洪泽区、金湖县，扬州市宝应县等5市12县（市）区，治理总面积3449.4平方公里。工程主要建设内容为疏浚河道382.9公里，加固堤防145.2公里，新建直立挡墙31.6公里，边坡防护78.8公里，新建防汛道路144.9公里。新建、重建、扩建、加固、拆除各类建筑物266座；挖压影响拆建建筑物123座。工程实施后，提高项目区骨干排水河、沟排涝能力，改善低洼易涝区的排水条件，保障区域人民生命财产的安全，同时能够为生态环境、灌溉供水、交通航运带来较大的便利，保证区域经济和社会的稳步发展。

二、服务要求

1、遵循客观、公开、公正的原则，对《可行性研究报告》进行咨询评估，为江苏省发展和改革委员会科学决策提供依据。

2、根据国家及地方环境保护法律、法规、部门规章以及标准、技术规范的规定和要求开展工作。

3、人员配备：供应商应为本项目配备资深的、并涉及水利水电、工程技术经济专业的专家队伍，具有与本项目内容和规模相适应的技术人员（专业包括但不限于：水文、地质、水工、电气、金属结构、桥梁、建设征地与移民安置、水土保持、环境保护投资等）及相应执业资格。其中，咨询工程师（投资）不少于4人。

项目负责人应当是经执业登记的咨询工程师（投资）。参加咨询小组的人员应当熟悉国家和行业发展有关政策法规规划、技术标准规范，小组应当具有一定数量的本专业高级技术职称人员。

4、服务内容：

供应商接受咨询任务后，应当立即制定工作计划，定期反馈工作进度，在规定时限内提交评估报告。

（1）对《可行性研究报告》在工程建设必要性和任务、水文、工程规模、技术方案、工程投资、经济社会效益等方面进行全面综合分析和研究；

（2）《可行性研究报告》是否按照有关规定编制，内容是否完整，各专业研究深度是否满足相关要求；

（3）《可行性研究报告》的范围、内容、规模和标准是否符合批复要求；

（4）各专业设计方案是否符合相关标准、规范的要求，采用的方案是否经济、合理、可行；

（5）投资估算内容是否完整，编制依据是否合理、准确。

（6）本项目为国家重点项目，评审会邀请专家不少于5人（含5人）。

5、评估成果要求：

主要包括下列内容：

（1）项目概况；

（2）评估、评审依据；

（3）评估、评审范围、要求；

（4）各专业评估、评审意见；

（5）项目实施过程中的风险预测和分析；

（6）评估、评审结论意见与建议；

（7）投资估算核定表。

三、商务要求

服务期限要求：本项目计划完成周期为25个日历天。合同签订后，收到采购人的《可行性研究报告》后，4日内完成符合性审查；收到通过符合性审查的《可行性研究报告》后，8日内提出修改意见送采购人；技术审查会后且收到《可行性研究报告》修订本后，13日内提出正式咨询成果。

四、付款方式

合同付款方式：当年全省水利基本建设投资计划下达后支付，采购人向供应商支付本合同总金额的100%。

特别说明：

1、本章第二、三、四条要求均为实质性要求。

2、所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表确认允许进行实质性变动。

3、如有疑问请与采购人联系。

第五章合同草案条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

咨询服务委托合同

合同编号：

政府采购计划号：

项目名称：

项目编号：

甲  方：

乙  方：

甲、乙双方根据项目磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容

工作内容包括：秦淮新河水利枢纽位于南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处，是秦淮河流城主要控制工程之一，承担流域防洪、排涝、灌溉、生态、航运等多项任务。现状枢纽泵站和节制闸组成，经安全鉴定，综合评定枢纽泵站为三类泵站，其中机电设备和金属结构均为四类；秦淮新河节制闸闸门、启闭机为C级，交通桥为4类桥。为消除工程运行安全隐患，提高秦淮河流域防洪排涝能力，保障区域灌溉用水，确保区域供水安全，兼顾改善区域生态水环境，实施建设此项目。

工程主要建设内容为:新建泵站1座，设计流量100立方米每秒；现有泵站改建为4孔×6米节制闸，并对闸下游消能设施进行加固改造；现有节制闸加固改造；赔建省防储中心南京分中心物资仓库及配套设施。针对此工程内容完成可行性研究报告评估咨询服务，具体详见磋商文件项目需求。

二、合同期限

本项目计划完成周期为 25个日历天。合同签订后，收到采购人的《可行性研究报告》后，4日内完成符合性审查；收到通过符合性审查的《可行性研究报告》后，8日内提出修改意见送采购人；技术审查会后且收到《可行性研究报告》修订本后，13日内提出正式咨询成果。

三、成果形式

根据本次的工作内容及范围，本项工作的成果内容和形式如下：

供应商接受咨询任务后，应当立即制定工作计划，定期反馈工作进度，在规定时限内提交评估报告。

（1）对《可行性研究报告》在工程建设必要性和任务、水文、工程规模、技术方案、工程投资、经济社会效益等方面进行全面综合分析和研究；

（2）《可行性研究报告》是否按照有关规定编制，内容是否完整，各专业研究深度是否满足相关要求；

（3）《可行性研究报告》的范围、内容、规模和标准是否符合批复要求；

（4）各专业设计方案是否符合相关标准、规范的要求，采用的方案是否经济、合理、可行；

（5）投资估算、初步设计内容是否完整，编制依据是否合理、准确。

四、甲乙双方职责和义务

1、乙方向甲方提供开展本项目研究工作所需的有关资料，对甲方所需调查提供必要的协调帮助。

2、乙方对提交甲方的成果质量负责。

4、乙方严格按照国家相关规定、本合同及甲方要求开展工作。经甲方评议审查后，负责修改不符合本合同和技术要求的内容。

5、乙方按本合同规定时间向甲方提交合同所列各项工作成果。

五、工作经费及支付方式

1、工作经费

本合同金额为（大写）：________________元（__________元）人民币。

2、支付方式

当年全省水利基本建设投资计划下达后支付，采购人向供应商支付本合同总金额的100%。

六、违约责任

1、由于变更计划、未按期提供研究工作必需的资料或工作条件不具备而造成乙方工作的返工、窝工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。

2、甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，违约金每逾期一天按相应部分工作经费的千分之一计算。

3、因本项目成果质量低劣引起返工或因乙方原因未按期提交项目成果，由乙方继续完善工作，并视造成损失大小减收工作经费。

4、因乙方原因导致未按合同规定的期限提交工作成果，每拖延一天，乙方应向甲方缴纳相应部分工作经费千分之一的违约金。

七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，经采购中心见证盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。凡经双方同意，并经双方签字认可的有效文件均作为本合同的附件。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

甲方： (盖章)                  乙方：               (盖章)

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：2025年月日

第六章 响应文件格式

正本（副本）

江苏省淮河流域重点平原洼地治理工程

可行性研究报告委托咨询评估

响应文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目录

（格式自拟）

资格审查索引表（可按需调整）

| 资格审查内容 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

2、各供应商须单独封装的材料：纸质版响应文件、电子版响应文件、《中小企业声明函》（如有）。

一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省发展和改革委员会、江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.按磋商文件要求，我们的报价详见报价一览表。

3.本项目服务时间为：满足磋商文件要求。

4.我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：江苏省发展和改革委员会、江苏国信政府采购服务中心有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日期：年月日

被授权人的身份证明文件的复印件：

三、承诺书

承诺书

致：江苏省发展和改革委员会、江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：

1、在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

2、 我公司不为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

1.单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（1）所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

（2）所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

2.控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

3.管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

四、第一章竞争性磋商公告中“（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1.如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2.如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2.依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或提供2023年财务审计报告，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3.供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

致：江苏省发展和改革委员会、江苏国信政府采购服务中心有限公司

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

特此声明！

供应商名称：           （公章）

法定代表人签字：

日期：年月日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.缴纳税收证明材料：供应商参加政府采购活动前（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2.缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加政府采购活动前（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1.提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.无重大违法记录声明格式：

无重大违法记录声明（格式）

致：江苏省发展和改革委员会、江苏国信政府采购服务中心有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年月日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

五、第一章竞争性磋商公告中“（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、第一章竞争性磋商公告中“（三）本项目特定资格要求”的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第三章评标标准要求提供的相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：除方案条款、样品、价格外其他相关证明文件。

八、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明（本项目不涉及）

注：各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对磋商文件响应程度等进行编制上述相关详细说明，格式自拟。

九、项目实施方案

注：项目实施方案是证明供应商提供的货物、服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，项目实施方案包括但不限于：评分细则中列明的方案相关内容。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对磋商文件响应程度进行编制相应方案，格式自拟。

十、报价表格式

报价表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 合计 （元） | （大写）： |  |  |
|  |  |  | （小写）： |  |  |
| 2 | 服务时间 | 满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 3 | 项目负责人及 联系方式 |  |  |  |  |
| 4 | 供应商是否为 小微企业 | 是 否 |  |  |  |
| 5 | 供应商是否为 监狱企业 | 是 否 |  |  |  |
| 6 | 供应商是否为 残疾人企业 | 是 否 |  |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

说明：

1.供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业、监狱企业、残疾人企业”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。

2.供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

3.磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

十一、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
|  |  | 根据磋商文件及第四章采购项目需求填写本表，格式自拟。 |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应在上表中明确响应文件商务部分与磋商文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

十二、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的技术或服务要求 | 磋商响应 | 偏离 |
|  |  | 根据磋商文件及第四章采购项目需求填写本表，格式自拟。 |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应在上表中明确响应文件与磋商文件要求的采购需求条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

十三、供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：                   （盖章）

年月日

十四、拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 项目负责人/项目组人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.“备注”栏，可填写该人员擅长的专业（或工作）种类；

2.根据评标办法提供上述服务人员相关证书复印件、扫描件。

十五、附件

### 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （ 项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：年月日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

3、供应商不得修改中小企业声明函格式，须列明全部货物制造商信息，未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、供应商对以上数据的真实性负责，成交供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的成交结果同时公告，接受社会监督。

5、项目所属行业：本项目所属行业为“其他未列明行业‌”。

### 附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务（由本单位承担工程/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

### 附件四、节能产品认证文件（如有须提供）（本项目不适用）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

### 附件五、环境标志产品认证文件（如有须提供）（本项目不适用）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。