招　标　文　件

项目名称：2024-2026年江堤绿化养护项目

标书编号：

项目属性：服务类

诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

2024年5月9日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的制作、上传、递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	32

一、评标方法与定标原则	32

二、评标标准	32

第六章 投标文件格式	36

一、封面	37

二、投标函格式	38

三、开标一览表	39

四、资格证明文件	40

五、 经费测算明细表	54

经费测算明细表	54

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	55

七、服务方案	56

八、投标人情况介绍	57

九、技术要求响应及偏离表	62

十、商务条款响应及偏离表	63

十一、其他材料	64

# 第一章  投标邀请

2024-2026年江堤绿化养护项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2024年5月31日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-NDZB-G2024-0003

项目名称：2024-2026年江堤绿化养护项目

预算金额：1500000元

最高限价：1500000元

采购需求：因堤防绿化养护管理和实施管养分离需要，对公用段长江堤防（除张家港湾段和双山洲堤外）的内坡、内坡平台的绿化（面积约90余万平方米）进行养护，详情见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日起2年。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1本项目专门面向中小企业采购

2.2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自公告之日起至2024年5月16日

2.地点：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

3.方式：

3.1CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策—《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.2参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.3电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年5月31日 14:00（北京时间）

2.地点：苏采云系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座8楼、9楼开标室）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

1.2根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：采用在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”公告的方式告知，投标人可自行下载。

3.本次招标不收取投标保证金

4.只有在“苏采云”系统获取招标文件的供应商才可参加本次采购活动。

5.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市水务局

地 址：张家港市人民中路国脉大厦

联系人：陆凯

联系方式：13913608007

2.采购代理机构信息

名 称：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

地 址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼

联系方式：0512-82666658/ 13915476678

3.项目联系方式

项目联系人：吴张轶、秦宇辉

电 话：0512-82666658/ 13915476678

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式：转账

4.2.3收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）~500万元部分按照预算金额的1.1%计；预算金额500万元（含）~1000万元部分按照预算金额的0.8%计；预算金额1000万元（含）~5000万元部分按照预算金额的0.5%计。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法计算后六折收取。

4.2.4 收费金额：预算金额的0.82%,也即12300元

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

- 12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、保险等）、服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、突击费用（临时加班加点产生的费用）、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1 本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 20、投标文件的递交

20.1 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标仪式由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内完成投标文件解密。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，如果投标人试图向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1 关于信用查询：

26.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3 查询渠道：将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、询问和质疑

29.1 询问形式

29.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系代理机构采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司。

29.1.2 采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

29.2 质疑形式

29.2.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，进入“项目质疑申请”栏目完成质疑提交和回复查看。

29.2.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权不予受理。

29.3 特别提示

29.3.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

29.3.2 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3.3 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.4 其他

29.4.1 采购人或诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.1 在中标结果确定后2个工作日内，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2%。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督

34.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 具体位置 | 养护标准 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 一年合价（元） | 两年合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、绿化养护 | 老港港堤 | 三 | m2 | 6512 |  |  |  |  |
|  | 巫山港西港堤 | 三 | m2 | 2500 |  |  |  |  |
|  | 五节桥闸至江海粮油老江堤 | 三 | m2 | 9072 |  |  |  |  |
|  | 十字港东港堤 | 三 | m2 | 6750 |  |  |  |  |
|  | 张皋汽渡至段山港 | 二 | m2 | 41066 |  |  |  |  |
|  | 港新重装至朝东圩港江堤 | 二 | m2 | 7348 |  |  |  |  |
|  | 朝东圩港西港堤 | 二 | m2 | 6600 |  |  |  |  |
|  | 海螺水泥至一干河枢纽 | 二 | m2 | 73480 |  |  |  |  |
|  | 沙洲电力至中东石化 | 二 | m2 | 52830 |  |  |  |  |
|  | 越洋码头至十三圩闸 | 二 | m2 | 33090 |  |  |  |  |
|  | 十三圩闸至三干河 | 一 | m2 | 95535 |  |  |  |  |
|  | 三干河枢纽四干河枢纽 | 二 | m2 | 58520 |  |  |  |  |
|  | 四干河至南通灰场 | 三 | m2 | 60830 |  |  |  |  |
|  | 南通灰场至六干河 | 一 | m2 | 66000 |  |  |  |  |
|  | 六干河至常熟界 | 二 | m2 | 378430 |  |  |  |  |
|  | 管理处 | 二 | m2 | 4000 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 902563 |  |  |  |  |
| 2、环境突击整治 | 一支黄花突击清理 |  | 项 | 1 |  |  |  | 重点张皋汽渡、十三圩等段约1000m2 |
|  | 环境突击清理 |  | 次 | 3 |  |  |  | 江堤范围根据实际情况开展环境突击清理，每年不超过3次，按次计费；若实际超过3次不再另行计费。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 环境突击整治项最高限价不超过五万元(2年） |
| 总价 | （ 元）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                 （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、保险等）、服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、突击费用（临时加班加点产生的费用）、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 待合同履约结束后返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为    个月。自    年    月    日到      年   月    日

六、支付方式

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、服务事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

(7)甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度计划。

(4)工作人员统一着装，并好相关劳动安全防护严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及组织人员到位完成各项突击任务。

(6)乙方必须规范用工，签订用工合同。

(7)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

10.1 乙方承诺按照法律规定及合同达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

10.2 服务成果标准须按招标文件第四章项目需求和乙方在投标文件中承诺的执行。

十一、违约责任

11.1 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

11.4 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方工作开展，甲方有权终止合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.5 乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2026年江堤绿化养护项目 | 2 | 年 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护要求 | 1、一级标准： （1）绿化整治补种：南通灰场至六干河段清理扶正龙柏30棵，补种150棵海桐球冠幅P≧100cm，撒播草籽3000平方米，杂树枯木清理3000平方米；十三圩至三干河大桥段补种各35棵樱花D≧5cm、紫薇胸径D≧3cm，，红叶石楠、海桐各120棵苗高H≧40cm，撒播草籽3000平方米。 （2）修剪：绿篱、绿球及时修剪，做到整齐划一；大小乔灌木修剪，要因树而异，讲究艺术，着重修剪好内膛枝、徒长枝、病虫枝、枯枝败叶等。修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场整洁； （3）浇灌排涝：要根据季节、天情、苗木旱情及时做好抗旱浇水工作；同时保证雨季绿地排水畅通，确保无因干旱或积水而造成的树木花草生长不良或死亡现象； （4）草坪管理：修剪平整，高度控制在15cm以下。适当施肥，保证草坪色泽正常，生长良好，不得使用除草剂。草坪覆盖度不得少于95%，集中空秃不得大于1平方米；草坪覆盖度低于95%或集中空秃超过1平方米应及时撒播同种草籽； （5）树木管理：发现枯木应及时清理；暴雨大风过后要立即巡查，及时扶正倾斜、倾倒树木，并培好土，设置支撑架；及时清理新生的小杂树；冬季做好树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；并根据树木的生长情况，适当施肥，保证树木成活； （6）病虫防治：经常观察病虫害发生动态，及时做好防治工作。喷药防治要采用无公害、高效低毒的化学药剂，并做到用药配比正确，安全操作，不发生药害。另外对天牛、蚧壳虫等害虫要采用人工捕捉与化学防治相结合的综合防治措施，确保把病虫危害控制到最低限度； （7）卫生保洁：及时清除绿地内的垃圾、杂物、枯枝、杂草和排水沟内的杂草、杂物等；保证绿地内整洁和排水沟畅通； （8）绿化完整性：发现人为侵占、破坏绿地行为，及时向采购人报告，并配合一起查处； （9）采购人交代的临时任务。 2、二级标准： （1）杂树清理：海螺水泥段内坡平台杂树杂草清理4000平方米； （2）修剪：绿篱、绿球定期修剪，基本做到整齐划一；大小乔灌木修剪，要因树而异，讲究艺术，着重修剪好内膛枝、徒长枝、病虫枝、枯枝败叶等。修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场整洁； （3）草坪管理：修剪平整，高度控制在25cm以下。适当施肥，保证草坪色泽正常，生长良好，不得使用除草剂。草坪覆盖度不得少于90%，集中空秃不得大于5平方米；草坪覆盖度低于90%或集中空秃超过5平方米应及时撒播同种草籽； （4）树木管理：发现枯木应及时清理；暴雨大风过后要立即巡查，及时扶正倾斜、倾倒树木，并培好土，设置支撑架；定期清理新生的小杂树；冬季做好树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；并根据树木的生长情况，适当施肥，保证树木成活； （5）浇灌排涝：要根据季节、天情、苗木旱情及时做好抗旱浇水工作；同时保证雨季绿地排水畅通，确保无因干旱或积水而造成的树木花草生长不良或死亡现象； （6）病虫防治：定期观察病虫害发生动态，及时做好防治工作。喷药防治要采用无公害、高效低毒的化学药剂，并做到用药配比正确，安全操作，不发生药害。另外对天牛、蚧壳虫等害虫要采用人工捕捉与化学防治相结合的综合防治措施，确保把病虫危害控制到最低限度； （7）卫生保洁：定期清除绿地内的垃圾、杂物、枯枝、杂草和排水沟内的杂草、杂物等；保证绿地内整洁和排水沟畅通； （8）绿化完整性：发现人为侵占、破坏绿地行为，及时向采购人报告，并配合一起查处； （9）采购人交代的临时任务。 3、三级标准： （1）杂树清理：老港东西港堤杂树杂草清理5000平方米； （2）修剪：绿篱、绿球定期修剪，基本做到整齐划一；大小乔灌木修剪，要因树而异，讲究艺术，着重修剪好内膛枝、徒长枝、病虫枝、枯枝败叶等。修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场整洁； （3）草坪管理：修剪平整，高度控制在25cm以下，不得使用除草剂。草坪覆盖度不得少于90%，集中空秃不得大于5平方米；草坪覆盖度低于90%或集中空秃超过5平方米应及时撒播同种草籽； （4）树木管理：发现枯木应及时清理；暴雨大风过后要立即巡查，及时扶正倾斜、倾倒树木，并培好土，设置支撑架；定期清理新生的小杂树； （5）浇灌排涝：要根据季节、天情、苗木旱情及时做好抗旱浇水工作；同时保证雨季绿地排水畅通，确保无因干旱或积水而造成的树木花草生长不良或死亡现象； （6）病虫防治：定期观察病虫害发生动态，及时做好防治工作。喷药防治要采用无公害、高效低毒的化学药剂，并做到用药配比正确，安全操作，不发生药害。另外对天牛、蚧壳虫等害虫要采用人工捕捉与化学防治相结合的综合防治措施，确保把病虫危害控制到最低限度； （7）卫生保洁：定期清除绿地内的垃圾、杂物、枯枝、杂草和排水沟内的杂草、杂物等，保正绿地内基本整洁和排水沟基本畅通； （8）绿化完整性：发现人为侵占、破坏绿地行为，及时向采购人报告，并配合一起查处； （9）采购人交代的临时任务。 |
| 2 | 人员要求 | 1、养护面积按照实际养护面积结算，最低养护人员数按实际养护面积计算人员数，人员数量要求：20000㎡/人标准，须配备不少于45名养护人员。 |
|  |  | 2、本项目实行项目负责人、现场负责人制度，项目负责人须符合苏园规[2012]2号文件要求，合同签订前中标单位必须将投标时上报的项目负责人、现场负责人上报采购人进行备案。 |
|  |  | 3、项目负责人职责：制订养护方案及技术措施、制订月度养护计划；病虫害防治措施及计划；制订抢险、应急措施；参加养护会议及其他采购人通知参加的会议；参加养护考核及人员考核；做好月度签证资料的汇总及上报工作；建立、上报各类养护台账工作；做好养护操作及人员安全工作以及采购人安排的其他工作；能通过手机、电脑上传图片、计划接收紧急通知等。 |
|  |  | 4、现场负责人职责：根据制订的养护方案、技术措施、病虫害防治措施、计划、安全管理措施等具体做好各项养护工作；做好绿地巡查工作；做好抢险、应急、12345便民热线，以及采购人安排的其他工作。 |
|  |  | 5、根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准。 |
| 3 | 车辆 和机 械配 备要 求 | 为保证后续日常养护工作的正常开展，投标人需分别提供车辆和机械配备方案。方案应包含车辆、设施设备的作业安排；车辆、设备日常管理方案；车辆、设施设备后期维护保养方案，并满足车辆配备要求和机械配备要求。 |
|  |  | 1、投标人拥有车辆情况要求：洒水车（核定载质量≥4.0吨）不少于2辆，清运卡车（车辆类型为货车，核定载质量≥1.6吨）不少于2辆，巡视车（车辆类型为轻型普通货车或小客车、小轿车）不少于2辆。若为自有的须提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。 |
|  |  | 2、投标人拥有若干台专业绿化机械：草坪机，植保机，绿篱修剪机，油锯，高枝油锯，割灌机，打孔机，树木扶正器 ，背负式鼓风机，水泵，车载高射程喷雾器（风机功率≥12kw）。若为自有的须提供购买的相关机械的发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。 |
| 4 | 安全 文明 作业 要求 | 投标人应根据相关绿化养护行业标准、本项目的绿化养护要求和投标人在投标文件中安全文明作业的方案和承诺，对管理区域进行养护。绿化养护作业中应严格按照绿化技术操作规程实施，加强作业人员的安全防范意识。特别是堤防段，行道树修剪及高空作业等安全文明施工，机械的安全使用、农药的安全使用、安全用电及公共绿地防火。投标人还需按堤防段绿化落实不同的安全措施、安全防护设施，按需进行合理配备，加强养护人员日常安全教育工作。 （1）作业工人作业时必需穿着安全警示服装。 （2）养护工人车辆不违停，如作业需要停放的应设立安全警示牌。 （3）正常养护作业期间现场管理到位，不发生人员伤亡事故并为养护 工人购买人身意外保险。 |
| 5 | 应急 抢险 要求 | 为快速应对江堤绿化突发事件，有效控制、预防和消除突发事件危害，提升紧急事件的处理能力，加快紧急处置和协调救援反应速度，将突发事件对绿地、设施、人员、财产和环境的损失降至最低，最大限度保障人民群众生命、财产安全，维护正常的社会秩序，遇到灾害性天气（如台风、暴雨等），提早做好人员、车辆、机械、物资准备，做好各类应急抢险工作，投标人应编制本项目应急预案。应急预案应至少包括以下内容： |
|  |  | 1、灾害性天气抢险：抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，措施有效、得当。 |
|  |  | 2、应急处理：落实应急制度，积极配合采购人需求，快速安排因自然灾害、重大活动等情况引起的养护应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 |
| 6 | 其他 要求 | 1、中标人应及时做好采购人交办的江堤管理范围内（含江堤外侧滩地）环境突击整治任务包含一支黄花突击清理（重点张皋汽渡、十三圩等段约1000㎡）、环境突击清理（江堤范围根据实际情况开展环境突击清理，每年不超过3次，按次计费，若实际超过3次不再另行计费），环境突击整治项最高限价不超过五万元(2年）。 |
|  |  | 2、配合做好绿地养护台账，中标人应及时做好绿地交接工作，熟悉、明确各自养护区域，防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象，交接时需做好影像资料备份。 |
|  |  | 3、投标人的企业养护管理制度应健全，工作有台帐，记录全，内容实并及时上报；着装统一、仪容整洁上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管理规范，遵守各项管理规定；应加强养护人员安全教育（包括车辆停放、上下班安全、交通规则、机械使用、农药安全等）、落实安全措施，按要求准时参加各类会议、活动及业务培训；养护管理负责人到位，通讯畅通，承包绿地无转包现象；发现破坏绿化现象能及时制止上报；无上级领导及相关部门、市民、游客反映管护存在问题。 |
|  |  | 4、投标人应针对本项目提供全年绿地养护管理计划，其中包括但不限于按不同季节、不同的地理位置、不同的地质条件制订的相应计划。 |
|  |  | 5、投标人应针对本项目提供的绿地养护方案，内容应针对不同地段的特点，有针对性的制订养护措施，体现不同的养护重难点。 |
|  |  | 6、投标人自2021年以来（以合同签订日期为准）承担过类似的业绩。 |
|  |  | 7、投标人提供2021年以来获得的行政部门颁发的证书。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订之日起2年

2 支付方式

2.1、结付程序

中标人按本合同内容合格地履行义务，凭合格发票及相关资料到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

合同签订后，采购人每季度按考核要求进行考核，季度得分为90分（含90）以上的，采购人按照合同中绿化养护项价款的1/8作为季度款发放；低于90分的，每低一分扣除季度款的3％进行相应发放。季度得分计算方法：按照考核表，每季度采取定期和不定期相结合的办法进行现场检查考核，其中定期考核分占40%,不定期考核分占60％。合同履行结束，经验收合格退回履约保证金（合同总价款2％），不计息。其中环境突击整治项按年结算（环境突击清理分项按实际情况开展，全年不超过三次，若实际超过3次不再另行计费）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

附件一：绿化养护明细表

| 项目名称 | 具体位置 | 养护标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、绿化养护 | 老港港堤 | 三 | m2 | 6512 |  |
|  | 巫山港西港堤 | 三 | m2 | 2500 |  |
|  | 五节桥闸至江海粮油老江堤 | 三 | m2 | 9072 |  |
|  | 十字港东港堤 | 三 | m2 | 6750 |  |
|  | 张皋汽渡至段山港 | 二 | m2 | 41066 |  |
|  | 港新重装至朝东圩港江堤 | 二 | m2 | 7348 |  |
|  | 朝东圩港西港堤 | 二 | m2 | 6600 |  |
|  | 海螺水泥至一干河枢纽 | 二 | m2 | 73480 |  |
|  | 沙洲电力至中东石化 | 二 | m2 | 52830 |  |
|  | 越洋码头至十三圩闸 | 二 | m2 | 33090 |  |
|  | 十三圩闸至三干河 | 一 | m2 | 95535 |  |
|  | 三干河枢纽四干河枢纽 | 二 | m2 | 58520 |  |
|  | 四干河至南通灰场 | 三 | m2 | 60830 |  |
|  | 南通灰场至六干河 | 一 | m2 | 66000 |  |
|  | 六干河至常熟界 | 二 | m2 | 378430 |  |
|  | 管理处 | 二 | m2 | 4000 |  |
| 小计 |  |  |  | 902563 |  |
| 2、环境突击整治 | 一支黄花突击清理 |  | 项 | 1 | 重点张皋汽渡、十三圩等段约1000m2 |
|  | 环境突击清理 |  | 次 | 3 | 江堤范围根据实际情况开展环境突击清理，每年不超过3次，按次计费；若实际超过3次不再另行计费。 |
| 小计 |  |  |  |  | 环境突击整治项最高限价不超过五万元（2年） |

附件二：考核细则

2024-2026年江堤绿化养护项目日常考核表

| 时间： 年 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 考核内容及养护要求 | 标准分数 | 考核得分 | 扣分依据 |
| 卫生保洁 | 做好江堤绿地范围内的保洁工作，及时清理绿地内垃圾杂物，无卫生死角，树木、草坪修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜，做到不乱丢乱抛。 | 15分 |  |  |
| 松土除草 | 绿地及时松土除杂草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。 | 15分 |  |  |
|  | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。 |  |  |  |
| 浇灌排水 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水，及时抗旱，确保正常生长。 | 5分 |  |  |
|  | 绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 |  |  |  |
| 施肥 | 绿地、草坪、植物按要求及时施肥，每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。 | 5分 |  |  |
|  | 施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 |  |  |  |
| 绿化长势 | 绿地及林地内树木无死株，断枝及明显枯枝，树木无大片光秃落叶，乔木保存率98%以上，灌木色块草坪基本无空缺。 | 20分 |  |  |
|  | 按养护标准要求，对绿地内乔灌木有缺株，绿篱及满种摸纹、草花有空缺应及时补缺。 |  |  |  |
|  | 树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木。 |  |  |  |
|  | 草坪应长势良好，无黄化及明显杂草未拔除迹象。 |  |  |  |
|  | 草坪无空缺，如有应及时重播或重铺。 |  |  |  |
| 病虫防治 | 发现病虫害应主动汇报，积极防治，效果明显。 | 10分 |  |  |
|  | 按规定使用农药，科学防治，做到合理配比、选准药品、用量正确，无药害产生。 |  |  |  |
|  | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 |  |  |  |
| 整枝修剪 | 树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀；花灌木修剪及时、准确；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整，球类修剪圆整。 | 15分 |  |  |
|  | 根据树木生长习惯及时修剪剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好。 |  |  |  |
|  | 草坪要适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗漏，草屑及时扫尽运出。 |  |  |  |
| 其他防范 | 禁止燃火烧杂草。 | 5分 |  |  |
|  | 防范放牧上堤对绿化破坏。 |  |  |  |
| 其他 | 养护组织制度全，工作有台帐，记录全，内容实并及时上报。 | 10分 |  |  |
|  | 着装仪容整洁上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管理规范。 |  |  |  |
|  | 按要求及时参加会议、活动及各类业务培训。 |  |  |  |
|  | 养护管理负责人到位，通讯畅通，承包养护无转包现象。 |  |  |  |
|  | 上级领导及相关部门、社区、居民无反映养护存在问题。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 考核人签字： |  |  |  | 被考核人签字： |

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20.0% * 100（保留二位小数）。

2 养护方案分50.0分

2.1.企业养护管理制度6分

根据投标人提供的企业管理制度和标准，管理制度和标准健全完整、切实 有效且完全满足本项目服务需求得6分；管理制度和标准较健全完整，较切实 有效基本满足本项目服务需求得4分；管理制度不完整、混乱或不能满足本项目服务需求得2分；不提供不得分。【0/2/4/6】

2.2.全年绿地养护管理计划10分

根据投标人提供的全年绿地养护管理计划是否按不同季节、不同的地理位 置、不同的地质条件制订相应计划进行评分。养护计划最完整全面、科学合理、可操作性强、符合本项目服务需求的得10分；养护计划较完整、较合理、可操作性较强、较符合本项目服务需求的得6分；养护计划方案简单、不详细、合理性一般、操作性一般的得2分；不提供不得分。【0/2/6/10】

2.3.绿地养护方案10分

根据投标人提供的绿地养护方案进行综合评定，投标人应针对不同地段的特点，有针对性的制订养护措施，体现不同的养护重难点。概述详细，切合实际，能真实体现项目工作重点及存在的难点等得10分；概述较为详细，考虑到实际，能较好体现项目工作重点及存在的难点等得6分；方案简单，能基本体现本项目工作重点及存在的难点等的得2分；不提供不得分。【0/2/6/10】

2.4.人员配置方案8分

根据投标人提供的人员配置方案进行综合评定，方案包含：是否落实本项目需求的项目负责人、现场负责人制度，专职人员数量是否不低于招标单位最低要求；根据所制订的人员上岗制度及措施，种植、养护人员安排是否到位、 合理、是否规范用工；方案完全包含上述内容且优于项目要求的得8分；包含上述内容且满足项目要求的6分，方案内容简单基本满足项目需求的得4分；不提供或不满足项目需求的不得分。【0/4/6/8】

2.5.安全文明作业方案10分

根据投标人提供的安全文明作业方案进行综合评定，方案完全包含安全文 明作业要求的内容且优于项目要求的得10分；包含安全文明作业要求的内容且满足项目要求的6分，方案内容简单且基本满足项目需求的得2分，不提供或不满足项目需求的不得分。【0/2/6/10】

2.6.应急抢险预案6分

根据投标人提供的应急抢险预案，按不同灾害类别制定不同的应急预案，应急预方案全面详细，合理可行，针对性强的得6分；应急方案较全面详细，较合理可行，针对性较强的得4分；应急方案合理性一般，针对性一般的得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】

3 履约能力分 30.0 分

3.1.类似业绩分6分

投标人自2021年以来（以合同签订日期为准）承担过类似的业绩，有一个的得2分，本项最高得6分。必须提供项目合同扫描件，不提供不得分。【0/2/4/6】

3.2.投标人拥有车辆情况10分

满足本项目需求规定的投标人拥有车辆的得7分，不满足任一项不得分，多提供任意一项的车辆（指洒水车、巡视车、清运卡车）加1分，最多加3分。本项最多得10分。若为自有的须提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。不提供或提供不全不得分。【0/7/8/9/10】

3.3.投标人拥有机械情况11分

投标人拥有专业绿化机械：草坪机3台，植保机3台，绿篱修剪机5台，油锯2台，高枝油锯1台，割灌机3台，打孔机1台，树木扶正器1台，背负式鼓风机2台，水泵2台，车载高射程喷雾器1台（风机功率≥12kw）（共11小项）得11分，每小项少一台扣1分，扣完为止。若为自有的须提供购买的相关机械的发票，若为租赁的须提供租赁合同及租赁发票。不提供或提供不全不得分。【0-11】

3.4.投标人获得的有关证书3分

投标人提供2021年以来获得的县级及以上行政部门颁发的园林绿化相关证书，有一个得1分，最多得3分。必须提供有关证书扫描件，不提供的不得分。【0-3】

注:以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱企业的证明文件

五、经费测算明细表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

九、技术要求响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、其他材料

- 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函

投标函

致：

根据贵方的    号招标文件，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表我方 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） | （人民币）¥： 元 |  |  |

注：

1.总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2.投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权    (被授权人的姓名)为我方就    项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于    起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于    行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 经费测算明细表

- 经费测算明细表

| 项目名称 | 具体位置 | 养护标准 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 一年合价（元） | 二年合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、绿化养护 | 老港港堤 | 三 | m2 | 6512 |  |  |  |  |
|  | 巫山港西港堤 | 三 | m2 | 2500 |  |  |  |  |
|  | 五节桥闸至江海粮油老江堤 | 三 | m2 | 9072 |  |  |  |  |
|  | 十字港东港堤 | 三 | m2 | 6750 |  |  |  |  |
|  | 张皋汽渡至段山港 | 二 | m2 | 41066 |  |  |  |  |
|  | 港新重装至朝东圩港江堤 | 二 | m2 | 7348 |  |  |  |  |
|  | 朝东圩港西港堤 | 二 | m2 | 6600 |  |  |  |  |
|  | 海螺水泥至一干河枢纽 | 二 | m2 | 73480 |  |  |  |  |
|  | 沙洲电力至中东石化 | 二 | m2 | 52830 |  |  |  |  |
|  | 越洋码头至十三圩闸 | 二 | m2 | 33090 |  |  |  |  |
|  | 十三圩闸至三干河 | 一 | m2 | 95535 |  |  |  |  |
|  | 三干河枢纽四干河枢纽 | 二 | m2 | 58520 |  |  |  |  |
|  | 四干河至南通灰场 | 三 | m2 | 60830 |  |  |  |  |
|  | 南通灰场至六干河 | 一 | m2 | 66000 |  |  |  |  |
|  | 六干河至常熟界 | 二 | m2 | 378430 |  |  |  |  |
|  | 管理处 | 二 | m2 | 4000 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 902563 |  |  |  |  |
| 2、环境突击整治 | 一支黄花突击清理 |  | 项 | 1 |  |  |  | 重点张皋汽渡、十三圩等段约1000m2 |
|  | 环境突击清理 |  | 次 | 3 |  |  |  | 江堤范围根据实际情况开展环境突击清理，每年不超过3次，按次计费，若实际超过3次不再另行计费。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 环境突击整治项最高限价不超过五万元（2年） |
| 总价 | （ 元）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件的技术要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十一、其他材料