|  |  | 2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  | 高邮市农业农村局 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |
|  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024年12月09日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价（小写） |  |  | 1706407.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  | 壹佰柒拾万陆仟肆佰零柒元伍角肆分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  | 高邮市农业农村局 |  |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  | 2024年12月09日 |  |  |  |  |  | 复 核 时 间： | 2024年12月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设项目招标控制价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） |  |
| 1 | 2024年耕地生态化治理试点项目 |  | 1706407.54 |  |
| 合计 |  |  | 1706407.54 |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |

| 工程项目总价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 |  |  | 金额（元） |
| 一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目 |  |  | 1419695.36 |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  | 1419695.36 |
| 1.1 |  | 节制闸 JZ-01（拦水坝） |  |  | 164726.78 |
| 1.1.1 |  | 节制闸 JZ-01（拦水坝） |  |  | 18511.69 |
| 1.1.2 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 124872.75 |
| 1.1.3 |  | 其它 |  |  | 21342.34 |
| 1.2 |  | 节制闸 JZ-02（拦水坝） |  |  | 164726.78 |
| 1.2.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 124872.75 |
| 1.2.5 |  | 其它 |  |  | 21342.34 |
| 1.3 |  | 节制涵洞 Φ80cm*6m 1座 |  |  | 36447.85 |
| 1.3.1 |  | 节制涵洞 Φ80cm*6m 1座 |  |  | 10792.13 |
| 1.3.2 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 25655.72 |
| 1.4 |  | 围堰土方 B=4.0 |  |  | 24415.6 |
| 1.5 |  | 河道清淤 |  |  | 300167.9 |
| 1.5.1 | 500104 | 疏浚和吹填工程 |  |  | 300167.9 |
| 1.6 |  | 清杂整坡 |  |  | 164291.58 |
| 1.6.1 |  | 清杂整坡 14682m2 |  |  | 164291.58 |
| 1.7 |  | 水生植物 |  |  | 46973.28 |
| 1.7.1 | 5001 | 水生植物 668m2 |  |  | 46973.28 |
| 1.8 |  | 水面清杂 |  |  | 30384 |
| 1.8.1 | 5001 | 水面清杂 16880m2 |  |  | 30384 |
| 1.9 | 5001 | 太阳能爆气 3.8m*3.7m*1.45m 12座 |  |  | 336000 |
| 1.9.1 | 5001 | 太阳能爆气 3.8m*3.7m*1.45m 12座 |  |  | 336000 |
| 1.10 |  | 生态浮岛 类型一 |  |  | 81913 |
| 1.10.1 | 5001 | 生态浮岛 类型一 20座 |  |  | 81913 |
| 1.11 |  | 生态浮岛 类型二 |  |  | 37801.07 |
| 1.11.1 | 5001 | 生态浮岛 类型二 19座 |  |  | 37801.07 |
| 1.12 |  | 检测设备基础（土建）：50m |  |  | 31847.52 |
| 1.12.1 | 5001 | 检测设备基础（土建）：50m |  |  | 31847.52 |
| 二 |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 |  |  | 176276.01 |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  | 176276.01 |
| 1.1 |  | 节制闸 JZ-01（拦水坝） |  |  | 76626.59 |
| 1.1.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  | 76626.59 |
| 1.2 |  | 节制闸 JZ-02（拦水坝） |  |  | 76626.59 |
| 1.2.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  | 76626.59 |
| 1.3 |  | 节制涵洞 Φ80cm*6m 1座 |  |  | 23022.83 |
| 1.3.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  | 23022.83 |
| 三 |  | 措施项目 |  |  | 60436.17 |
|  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |
| 工程项目总价表 |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 |  |  | 金额（元） |
| 四 |  | 其他项目 |  |  | 50000 |
| 五 |  | 零星工作项目 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 1706407.54 |
|  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1419695.36 |  |
| 1.1 |  | 节制闸 JZ-01（拦水坝） |  |  |  |  | 1 |  |  | 164726.78 |  |
| 1.1.1 |  | 节制闸 JZ-01（拦水坝） |  |  |  |  | 1 |  |  | 18511.69 |  |
| 1.1.1.1 | 500101004 | 沟、槽土方开挖 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9179.94 |  |
| 1.1.1.1.1 | 500101004004 | 沟、槽土方开挖 | 1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:机械挖土90%、人工挖土10% 3.运距:就近堆放 |  |  | m3 | 426.38 | 4.33 |  | 1846.23 |  |
| 1.1.1.1.2 | 500103001004 | 一般土方填筑 | 1.土质及含水量:就近取土、机械挖土回填，电动打夯机夯实 |  |  | m3 | 255.83 | 21.02 |  | 5377.55 |  |
| 1.1.1.1.3 | 500103001005 | 一般土方填筑 | 5%水泥土处理,30cm以内 |  |  | m3 | 23.52 | 83.17 |  | 1956.16 |  |
| 1.1.1.2 | 500114001 | 施工降、排水 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2831.75 |  |
| 1.1.1.2.1 | 500114001051 | 施工降、排水 | 1、基坑降、排水 2、费用按项包干 |  |  | 项 | 1 | 2831.75 |  | 2831.75 |  |
| 1.1.1.3 | 500114002 | 围堰 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6500 |  |
| 1.1.1.3.1 | 500114002062 | 围堰 | 1、名称：筑土围堰 2、工艺：堆筑、拆除、清理堰体 3、费用按项包干 |  |  | 项 | 1 | 6500 |  | 6500 |  |
| 1.1.2 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1 |  |  | 124872.75 |  |
| 1.1.2.1 | 500109001021 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:砼垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 7.59 | 689.47 |  | 5233.08 |  |
| 1.1.2.2 | 500109001022 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:挡墙底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 7.54 | 729.26 |  | 5498.62 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.1.2.3 | 500109001023 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 9.02 | 791.43 |  | 7138.7 |  |
| 1.1.2.4 | 500109001024 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 22.05 | 699.72 |  | 15428.83 |  |
| 1.1.2.5 | 500109001027 | 普通混凝土 | 1.部位及类型：八字墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 14.15 | 1208.81 |  | 17104.66 |  |
| 1.1.2.6 | 500109001025 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸身 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 19.95 | 959.33 |  | 19138.63 |  |
| 1.1.2.7 | 500109001028 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸上部结构 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 4.48 | 909.55 |  | 4074.78 |  |
| 1.1.2.8 | 500109001029 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸上部结构 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 3.63 | 1134.81 |  | 4119.36 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.1.2.9 | 500109001030 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:墙式护栏 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 1.21 | 1182.02 |  | 1430.24 |  |
| 1.1.2.10 | 500114001052 | 其他永久建筑工程 | 1、道路 2、做法：素土夯实、10cm级配碎石垫层、15cmC30砼路面 |  |  | m2 | 36.45 | 155.53 |  | 5669.07 |  |
| 1.1.2.11 | 500111001005 | 钢筋加工及安装 | 2.型号、规格:HRB400普通热轧变形钢筋 |  |  | t | 6.542 | 6119.96 |  | 40036.78 |  |
| 1.1.3 |  | 其它 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21342.34 |  |
| 1.1.3.1 | AB016 | 反光漆 | 反光漆 |  |  | m2 | 1.44 | 31.27 |  | 45.03 |  |
| 1.1.3.2 | AB017 | 标牌 | 陶瓷烧制标牌嵌入,2cm厚砂浆封边 预留56*42*2的矩形槽 |  |  | 块 | 2 | 165.38 |  | 330.76 |  |
| 1.1.3.3 | AB018 | 304不锈钢栏杆 | 304不锈钢栏杆,详见图纸设计 |  |  | m | 8.6 | 260 |  | 2236 |  |
| 1.1.3.4 | 500111002001 | 钢构件加工及安装 | 钢爬梯 |  |  | t | 0.5 | 6871.14 |  | 3435.57 |  |
| 1.1.3.5 | 500109009001 | 伸缩缝 | 伸缩缝、防水 板式橡胶伸缩缝 |  |  | m | 25.6 | 597.46 |  | 15294.98 |  |
| 1.2 |  | 节制闸 JZ-02（拦水坝） |  |  |  |  | 1 |  |  | 164726.78 |  |
| 1.2.1 | 500101004 | 沟、槽土方开挖 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9179.94 |  |
| 1.2.1.1 | 500101004005 | 沟、槽土方开挖 | 1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:机械挖土90%、人工挖土10% 3.运距:就近堆放 |  |  | m3 | 426.38 | 4.33 |  | 1846.23 |  |
| 1.2.1.2 | 500103001006 | 一般土方填筑 | 1.土质及含水量:就近取土、机械挖土回填，电动打夯机夯实 |  |  | m3 | 255.83 | 21.02 |  | 5377.55 |  |
| 1.2.1.3 | 500103001007 | 一般土方填筑 | 5%水泥土处理,30cm以内 |  |  | m3 | 23.52 | 83.17 |  | 1956.16 |  |
| 1.2.2 | 500114001 | 施工降、排水 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2831.75 |  |
| 1.2.2.1 | 500114001053 | 施工降、排水 | 1、基坑降、排水 2、费用按项包干 |  |  | 项 | 1 | 2831.75 |  | 2831.75 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.2.3 | 500114002 | 围堰 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6500 |  |
| 1.2.3.1 | 500114002063 | 围堰 | 1、名称：筑土围堰 2、工艺：堆筑、拆除、清理堰体 3、费用按项包干 |  |  | 项 | 1 | 6500 |  | 6500 |  |
| 1.2.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1 |  |  | 124872.75 |  |
| 1.2.4.1 | 500109001031 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:砼垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 7.59 | 689.47 |  | 5233.08 |  |
| 1.2.4.2 | 500109001032 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:挡墙底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 7.54 | 729.26 |  | 5498.62 |  |
| 1.2.4.3 | 500109001033 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 9.02 | 791.43 |  | 7138.7 |  |
| 1.2.4.4 | 500109001034 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 22.05 | 699.72 |  | 15428.83 |  |
| 1.2.4.5 | 500109001035 | 普通混凝土 | 1.部位及类型：八字墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 14.15 | 1208.81 |  | 17104.66 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.2.4.6 | 500109001036 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸身 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 19.95 | 959.33 |  | 19138.63 |  |
| 1.2.4.7 | 500109001037 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸上部结构 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 4.48 | 909.55 |  | 4074.78 |  |
| 1.2.4.8 | 500109001038 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸上部结构 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 3.63 | 1134.81 |  | 4119.36 |  |
| 1.2.4.9 | 500109001039 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:墙式护栏 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 1.21 | 1182.02 |  | 1430.24 |  |
| 1.2.4.10 | 500114001054 | 其他永久建筑工程 | 1、道路 2、做法：素土夯实、10cm级配碎石垫层、15cmC30砼路面 |  |  | m2 | 36.45 | 155.53 |  | 5669.07 |  |
| 1.2.4.11 | 500111001006 | 钢筋加工及安装 | 2.型号、规格:HRB400普通热轧变形钢筋 |  |  | t | 6.542 | 6119.96 |  | 40036.78 |  |
| 1.2.5 |  | 其它 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21342.34 |  |
| 1.2.5.1 | AB019 | 反光漆 | 反光漆 |  |  | m2 | 1.44 | 31.27 |  | 45.03 |  |
| 1.2.5.2 | AB020 | 标牌 | 陶瓷烧制标牌嵌入,2cm厚砂浆封边 预留56*42*2的矩形槽 |  |  | 块 | 2 | 165.38 |  | 330.76 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.2.5.3 | AB021 | 304不锈钢栏杆 | 304不锈钢栏杆,详见图纸设计 |  |  | m | 8.6 | 260 |  | 2236 |  |
| 1.2.5.4 | 500111002002 | 钢构件加工及安装 | 钢爬梯 |  |  | t | 0.5 | 6871.14 |  | 3435.57 |  |
| 1.2.5.5 | 500109009002 | 伸缩缝 | 伸缩缝、防水 板式橡胶伸缩缝 |  |  | m | 25.6 | 597.46 |  | 15294.98 |  |
| 1.3 |  | 节制涵洞 Φ80cm*6m 1座 |  |  |  |  | 1 |  |  | 36447.85 |  |
| 1.3.1 |  | 节制涵洞 Φ80cm*6m 1座 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10792.13 |  |
| 1.3.1.1 | 500101004 | 沟、槽土方开挖 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1302.93 |  |
| 1.3.1.1.1 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖 | 1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:机械挖土90%、人工挖土10% 3.运距:就近堆放 |  |  | m3 | 109.58 | 4.33 |  | 474.48 |  |
| 1.3.1.1.2 | 500103001003 | 一般土方填筑 | 1.土质及含水量:就近取土、机械挖土回填，电动打夯机夯实 |  |  | m3 | 65.75 | 12.6 |  | 828.45 |  |
| 1.3.1.2 | 500114001 | 施工降、排水 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2989.2 |  |
| 1.3.1.2.1 | 500114001050 | 施工降、排水 | 1、基坑降、排水 2、费用按项包干 |  |  | 项 | 1 | 2989.2 |  | 2989.2 |  |
| 1.3.1.3 | 500114002 | 围堰 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6500 |  |
| 1.3.1.3.1 | 500114002061 | 围堰 | 1、名称：筑土围堰 2、工艺：堆筑、拆除、清理堰体 3、费用按项包干 |  |  | 项 | 1 | 6500 |  | 6500 |  |
| 1.3.2 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25655.72 |  |
| 1.3.2.1 | 500109001014 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:砼垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 2.14 | 730.2 |  | 1562.63 |  |
| 1.3.2.2 | 500109001015 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 7.81 | 777.54 |  | 6072.59 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.3.2.3 | 500109001019 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:八字墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 4.4 | 952.31 |  | 4190.16 |  |
| 1.3.2.4 | 500109001020 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:涵首 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 2.13 | 932.33 |  | 1985.86 |  |
| 1.3.2.5 | 500109001016 | 普通混凝土 | 1.部位及类型:闸身 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m3 | 7.52 | 1024.46 |  | 7703.94 |  |
| 1.3.2.6 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | 1、预制C30混凝土管 80cm 2、C25砼管基 3、C25砼垫层 4、模板:钢模板制安并拆除 |  |  | m | 6 | 577.89 |  | 3467.34 |  |
| 1.3.2.7 | 500111001004 | 钢筋加工及安装 | 2.型号、规格:HRB400普通热轧变形钢筋 |  |  | t | 0.11 | 6119.96 |  | 673.2 |  |
| 1.4 |  | 围堰土方 B=4.0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24415.6 |  |
| 1.4.1 | 500103002014 | 围堰 | 1.土质及含水量:筑土围堰 2、挖机挖土3km里内运输并拆除外运1km,挖机一挖一拆配合 |  |  | m3 | 620 | 39.38 |  | 24415.6 |  |
| 1.5 |  | 河道清淤 |  |  |  |  | 1 |  |  | 300167.9 |  |
| 1.5.1 | 500104 | 疏浚和吹填工程 |  |  |  |  | 1 |  |  | 300167.9 |  |
| 1.5.1.1 | 500104001002 | 船舶疏浚 | 1.0m3抓斗式挖泥船 土及粉细砂 Ⅵ,卸至业主指定位置 |  |  | m3 | 19010 | 15.79 |  | 300167.9 |  |
| 1.6 |  | 清杂整坡 |  |  |  |  | 1 |  |  | 164291.58 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.6.1 |  | 清杂整坡 14682m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 164291.58 |  |
| 1.6.1.1 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1、1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运土 运距(km) 3 自卸汽车 载重8.0t 柴油型 2、挖机配合修整边坡 |  |  | m3 | 7341 | 22.38 |  | 164291.58 |  |
| 1.7 |  | 水生植物 |  |  |  |  | 1 |  |  | 46973.28 |  |
| 1.7.1 | 5001 | 水生植物 668m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 46973.28 |  |
| 1.7.1.1 | AB012 | 水生植物 | 水生植物：红花美人蕉 株高20-30cm 29株/m2 |  |  | m2 | 166 | 87.19 |  | 14473.54 |  |
| 1.7.1.2 | AB013 | 水生植物 | 水生植物：西伯利亚鸢尾 株高30-50cm 18株/m2 |  |  | m2 | 166 | 56.57 |  | 9390.62 |  |
| 1.7.1.3 | AB014 | 水生植物 | 水生植物：水芹菜 株高20-40cm 25株/m2 |  |  | m2 | 166 | 58.82 |  | 9764.12 |  |
| 1.7.1.4 | AB015 | 水生植物 | 水生植物：铜钱草 株高30-50cm 29株/m2 |  |  | m2 | 170 | 78.5 |  | 13345 |  |
| 1.8 |  | 水面清杂 |  |  |  |  | 1 |  |  | 30384 |  |
| 1.8.1 | 5001 | 水面清杂 16880m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 30384 |  |
| 1.8.1.1 | AB010 | 水面清杂 | 水面清杂：清理水面漂浮物,渔网等 |  |  | m2 | 16880 | 1.8 |  | 30384 |  |
| 1.9 | 5001 | 太阳能爆气 3.8m*3.7m*1.45m 12座 |  |  |  |  | 1 |  |  | 336000 |  |
| 1.9.1 | 5001 | 太阳能爆气 3.8m*3.7m*1.45m 12座 |  |  |  |  | 1 |  |  | 336000 |  |
| 1.9.1.1 | AB003 | 太阳能爆气 | 太阳能爆气：太阳能喷泉爆气机设备主要结构应包括太阳能电池板、电机、浮体、叶轮、主体结构框架、叶轮周边无导流筒及类似部分；设备整体尺寸3.8m*3.7m*1.45m，太阳能板角度可随光照角度变化调节,采用太阳能作为唯一能源供给,具体详见图纸及业主要求 |  |  | 座 | 12 | 28000 |  | 336000 |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.10 |  | 生态浮岛 类型一 |  |  |  |  | 1 |  |  | 81913 |  |
| 1.10.1 | 5001 | 生态浮岛 类型一 20座 |  |  |  |  | 1 |  |  | 81913 |  |
| 1.10.1.1 | AB009 | 生态浮岛 | 生态浮岛，八边形，单座面积14.0872m2，具体样式详见图纸设计;,种植盆内充填5mm~10mm的陶粒；渔网30*30mm,种植物为聚草、西伯利亚鸢尾从市场采购成品 |  |  | 座 | 20 | 4095.65 |  | 81913 |  |
| 1.11 |  | 生态浮岛 类型二 |  |  |  |  | 1 |  |  | 37801.07 |  |
| 1.11.1 | 5001 | 生态浮岛 类型二 19座 |  |  |  |  | 1 |  |  | 37801.07 |  |
| 1.11.1.1 | AB006 | 生态浮岛 | 生态浮岛，直径3.0m，单座面积7.065m2，具体样式详见图纸设计;,种植盆内充填5mm~10mm的陶粒；渔网30*30mm,种植物为聚草、菖蒲、美人蕉从市场采购成品 |  |  | 座 | 19 | 1989.53 |  | 37801.07 |  |
| 1.12 |  | 检测设备基础（土建）：50m |  |  |  |  | 1 |  |  | 31847.52 |  |
| 1.12.1 | 5001 | 检测设备基础（土建）：50m |  |  |  |  | 1 |  |  | 31847.52 |  |
| 1.12.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 人工挖一般土方 土类级别 Ⅲ |  |  | m3 | 11.89 | 7.05 |  | 83.82 |  |
| 1.12.1.2 | 500103001002 | 一般土方填筑 | 回填土 基(槽)坑 夯填 |  |  | m3 | 6.63 | 38.95 |  | 258.24 |  |
| 1.12.1.3 | 500101001002 | 场地平整 | 素土夯实,压实系数≥94% |  |  | m2 | 47.56 | 3.54 |  | 168.36 |  |
| 1.12.1.4 | 500103007001 | 垫层料填筑 | 10cm级配碎石垫层夯实 |  |  | m3 | 2.71 | 392.71 |  | 1064.24 |  |
| 1.12.1.5 | 500109001013 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：DL 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品砼 3、模板：：普通组合钢模板安装、拆除 |  |  | m3 | 2.55 | 1153.87 |  | 2942.37 |  |
| 1.12.1.6 | 500105006001 | 砌砖 | M10水泥砂浆砌MU15砖 |  |  | m3 | 3.6 | 758.75 |  | 2731.5 |  |
| 1.12.1.7 | AB008 | 墙面条砖贴面 | 墙面水泥砂浆条砖贴面 |  |  | m2 | 49.76 | 279.55 |  | 13910.41 |  |
| 1.12.1.8 | 500111001003 | 钢筋加工及安装 | 1、型号、规格：三级钢Φ12mm |  |  | t | 0.405 | 6119.96 |  | 2478.58 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共10页 |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 |
| 1.12.1.9 | AB007 | 塑钢栏杆 | 塑钢栏杆:M10*90膨胀螺栓现场固定,90*90型材立柱.56*36型材横杆,70*25竖杆,栏杆出地面1.5m高,具体详见设计图纸 |  |  | m | 50 | 164.2 |  | 8210 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1419695.36 |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |

| 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  | 主要技术条款编码 |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备单价 | 安装工程单价 | 小计 |  | 设备合价 |  | 安装工程合价 | 合计 |  |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 65661.45 |  | 110614.56 | 176276.01 |  |
| 1.1 |  | 节制闸 JZ-01（拦水坝） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28019.78 |  | 48606.81 | 76626.59 |  |
| 1.1.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28019.78 |  | 48606.81 | 76626.59 |  |
| 1.1.1.1 | 500202001003 | 门式起重机设备安装 | LQ-8T手电螺杆式启闭机 |  | 台 | 1 | 28019.78 | 5838.38 | 33858.16 |  | 28019.78 |  | 5838.38 | 33858.16 |  |
| 1.1.1.2 | 500202005003 | 闸门设备安装 | 铸铁闸门2.5m*2.5m |  | 套 | 1 |  | 42768.43 | 42768.43 |  |  |  | 42768.43 | 42768.43 |  |
| 1.2 |  | 节制闸 JZ-02（拦水坝） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28019.78 |  | 48606.81 | 76626.59 |  |
| 1.2.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28019.78 |  | 48606.81 | 76626.59 |  |
| 1.2.1.1 | 500202001005 | 门式起重机设备安装 | LQ-8T手电螺杆式启闭机 |  | 台 | 1 | 28019.78 | 5838.38 | 33858.16 |  | 28019.78 |  | 5838.38 | 33858.16 |  |
| 1.2.1.2 | 500202005005 | 闸门设备安装 | 铸铁闸门2.5m*2.5m |  | 套 | 1 |  | 42768.43 | 42768.43 |  |  |  | 42768.43 | 42768.43 |  |
| 1.3 |  | 节制涵洞 Φ80cm*6m 1座 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9621.89 |  | 13400.94 | 23022.83 |  |
| 1.3.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9621.89 |  | 13400.94 | 23022.83 |  |
| 1.3.1.1 | 500202001002 | 门式起重机设备安装 | 3吨螺杆式启闭机 |  | 台 | 1 | 9621.89 |  | 9621.89 |  | 9621.89 |  |  | 9621.89 |  |
| 1.3.1.2 | 500202005002 | 闸门设备安装 | 铸铁闸门安装1.1*1m |  | 套 | 1 |  | 13400.94 | 13400.94 |  |  |  | 13400.94 | 13400.94 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176276.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  | 第1页 共1页 |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |
| 1 | 安全文明措施（不可竟争费） |  | 20000 |
| 2 | 临时工程、承包人生产生活及管理设施 |  | 15959.71 |
| 3 | 交通工程（含施工便道、进退场及现有道路的使用恢复等） |  | 7979.86 |
| 4 | 保险费（含建筑安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、工伤保险费，其中工伤保险费率按0.1%计算，为不可竟争费率） |  | 7181.87 |
| 4.1 | 建筑安装工程一切险 |  | 1595.97 |
| 4.2 | 第三者责任险 |  | 797.99 |
| 4.3 | 人身意外伤害险 |  | 3191.94 |
| 4.4 | 工伤保险费（不可竟争费率） |  | 1595.97 |
| 5 | 施工企业进退场费 |  | 3846.4 |
| 6 | 脚手架 |  | 5468.33 |
|  | 合计 |  | 60436.17 |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 预留金 |  | 50000 |  |  |
|  | 合计 |  | 50000.00 |  |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |

| 人工费单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 工程名称：2024年耕地生态化治理试点项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 计量单位 | 预算价（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 主体工程 |  |  |  |  |  |
|  | 泥工(一类工) | 工日 | 123 |  |  |  |
|  | 人工挖土工(二类工) | 工日 | 119 |  |  |  |
|  | 二类工(市政工程） | 工日 | 106 |  |  |  |
|  | 人工挖土工(三类工) | 工日 | 102 |  |  |  |
|  | 园艺工 | 工日 | 103 |  |  |  |
|  | 工长 | 工时 | 11.55 |  |  |  |
|  | 高级工 | 工时 | 10.67 |  |  |  |
|  | 中级工 | 工时 | 8.9 |  |  |  |
|  | 初级工 | 工时 | 6.13 |  |  |  |
| 2 | 零星工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |