# 竞争性磋商文件

项目名称:宝应县2025-2027年度子婴河管护项目

项目编号:JSZC-321023-SONG-C2025-0002

采  购  人  ：宝应县水务局

采购代理机构：扬州家菘项目管理有限公司

2025年2月

目 录

第一章  磋商邀请………………………………………………………3

第二章  供应商须知……………………………………………………6

第三章  合同文本……………………………………………………16

第四章  采购需求………………………………………………………20

第五章  评审方法与评审标准…………………………………………35

第六章  响应文件格式………………………………………………38

第一章 磋商邀请

受宝应县水务局的委托，扬州家菘项目管理有限公司就宝应县2025-2027年度子婴河管护项目(JSZC-321023-SONG-C2025-0002)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宝应县2025-2027年度子婴河管护项目采购项目的潜在供应商应在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网” 自行免费下载磋商文件，并于2025-2-21 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-SONG-C2025-0002

2.项目名称：宝应县2025-2027年度子婴河管护项目

3.预算金额：总金额105万元，2025年管护资金35万元，其中扬州市级20万元，高邮市8.4万元，宝应县6.6万元；2026年度管护资金35万元，其中扬州市级20万元，高邮市8.4万元，宝应县6.6万元；2027年度管护资金35万元，扬州市级20万元，高邮市8.4万元，宝应县6.6万元。

4.最高限价（如有）：最高限价为 105万元（其中扬州市级60万元，高邮市25.2万元，宝应县19.8万元）

5.采购需求：2025-2027年度对子婴河（里运河至三阳河段）17.5公里进行日常管护，详见采购文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：36个月，管护期计划为2025年2月25日至2028年2月25日（以实际进场日期为准）。

7.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

- 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 方式：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

- 售价：0.00元

- 四、提交响应文件截止时间、地点

截止时间: 2025年2月21日14时30分(北京时间)

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 。

五、开启

时间：2025年2月21日 14时30分 （北京时间）

地点：宝应县贸易城商业街128号一楼开标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

8.本次采购不收取保证金。

9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

八、本次磋商联系方式。

1.采购人信息

名    称：宝应县水务局

地    址：宝应县苏中中路358号

联 系 人：谢原顺

联系方式：13852768266

2.采购代理机构信息

名    称：扬州家菘项目管理有限公司

地　　址：宝应县贸易城中心街128号

联 系 人：仲恒恒

联系方式：15952746975

- 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州家菘项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位于领取中标通知书前按照苏招协[2022]002号文（服务类）的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按宝财购〔2020〕14号《关于进一步规范宝应县政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件有以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、采购文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2 响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和 “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他要求

32.1落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

第一部分 协议书

项目名称：                                       项目编号：

甲方：_________

乙方：_________

第三方：__________

甲、乙双方根据代理公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：子婴河（里运河至三阳河段）17.5公里

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_零_元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

8.1.2 尾款支付时间：根据《子婴河管护考核办法》，按季度支付乙方管护款。（乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

13.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

发包人（盖章）： 宝应县水务局             承包人（盖章）：

代表（签字或盖章）                        代表（签字或盖章）：

第三方（盖章）：

代表（签字或盖章）

见证方（盖章）：扬州家菘项目管理有限公司

代表（签字或盖章）

# 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县2025-2027年度子婴河管护项目 | 其他未列明行业 |

二、项目概况

为加快实现子婴河水清、岸绿、河畅、景美的管护目标，将子婴河建设成造福沿线群众的幸福河湖，按照扬州市市级河长、副市长巡河提出的工作要求及扬州市子婴河长效管护工作协调会议精神，宝应县水务局计划采购2025-2027年度子婴河管护项目。

三、服务标准技术要求

一、河道管护范围

1、子婴河水面管护；

2、子婴河堤岸管护；

3、子婴河设施管护；

二、河道管护内容及标准

1、河道长效管护内容分为水面、堤岸和设施三个方面，具体管护标准是：1、水面。水面洁净，无漂浮物、无有害水生植物、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑物垃圾；河道畅通，无行水障碍物、无阻水高秆植物、无圈圩、无筑坝；挺水、沉水植物长势良好，及时修剪收割。

2、堤岸。河坡整洁，河坡、岸边、步道无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑物垃圾，无违章种植。

3、设施。河道界桩、管护责任牌、河长公示牌、安全警示牌等标识标牌设置规范、保存完好。

三、甲乙双方权利、义务和责任

- 甲方相关权利、义务和责任

1.1在管护中，如乙方遇见河道树桩，拦网等水事障碍等，甲方应协调相关行政执法部门给予配合清除。

1.2在乙方发现生产企业向河道排放污水、污染物，村民向河道排放生活垃圾，乙方应及时制止，并将相关情况及时向甲方汇报，甲方应协调相关行政执法部门给予配合制止。

1.3在乙方发现有河道乱挖乱掘等水事事件情况，甲方应协调相关行政执法部门给予配合制止。

1.4负责承担管护管理的费用。按照“子婴河管护考核评分表”规定，每季度根据季度考核综合得分，按季结算乙方的管护管理费用，“子婴河管护考核评分表”作为合同附件。

1.5月度考核由宝应县水务局负责考核，季度定期考核工作由扬州市河长办、高邮市水利局、宝应县水务局联合考核小组负责，月考三个月平均得分的50%+季度定期考核得分的50%的综合得分作为当季考核结果的主要依据。

1.6协助乙方处理管护管理过程中所遇到的矛盾，以保证管护工作正常实施。

1.7甲方负责河道及附属设施的督查和管理。

1.8甲方负责对河道管护管理进行考核。

1.9甲方负责相关单位的协调工作。

- 乙方权利、义务及责任

2.1乙方中标后应根据招标文件要求提供管护人员花名册、劳动合同、购买意外险的证明材料以及健康证。所有签订劳动合同的管护人员从业期间年龄应在18-60周岁范围内，且身体健康，持健康证上岗。必须对进入作业区全部人员办理人身意外保险，由业主进行查验。

2.2宣传河道管护的法律、法规及有关文件精神，使广大居民自觉做到“八不”，即：不乱倒垃圾、不乱排污水、不乱搭乱建、不乱堆杂物、不乱设坝埂、不乱设网簖、不乱耕乱种，不损害绿化。

2.3负责职责管护范围内河道水面和岸坡的长效管护和养护，及时打捞和清除河道内的漂浮物、垃圾、病死畜禽和水生植物等，确保达到无水生杂草、无垃圾、无漂浮物、无病死畜禽、河坡上无杂物堆放的“五无”标准。

2.4建立河道巡查台帐制度，中标单位每天对河道管护巡查不少于1次，对河道管护范围内有无乱取土、乱倒垃圾、乱抛病死畜禽等影响水事的情况进行检查，对工人出勤及工作情况进行检查。做到及时处理或阻止河道管护范围内的水事违章、违法行为，上报水事违章、违法案件。巡查要有记录和台帐，河道保洁要保洁照片等。

2.5乙方需提供保洁车船，购车、保洁船费用及维护费、燃料费均包含在投标报价内；要做好车船只的保养和维护工作。

2.6乙方需在打捞船上配备相应的安全设备和打捞工具，并配备有经验的满足河道管护需要的水上作业人员，每条船不少于3人。应根据每天的预设轨迹进行打捞，保洁员自觉遵守相关操作要求，维护好设施设备，确保设备安全、正常运行。

2.7  乙方全面负责河道保洁管护任务，确保河道水面环境符合相关要求。

2.8乙方服从甲方监督管理和指导，无条件服从政府重大活动、节假日、重大检查及突击任务时对河道环境管护相关要求，做好河道环境的维护管理工作，实现河道水面清洁、设施完好、环境优美，并落实以下相关措施：1）管护组织管理网络；2）人员管理措施（应提出如何对人员加强管理的具体措施）；3)季节性管护措施；4)安全保障和文明管护措施5)突击任务应急措施方案。

2.9实际工作中，若有河道正常管护以外的工作任务，甲方应向乙方派发由分管领导签发的工作任务单，乙方按任务单要求必须无条件完成工作任务，由甲方验收合格后支付乙方费用。

2.10乙方所聘用人员在工作时间必须统一着装并需配备相应的保护装备和用品（如救生衣、警示背心等）。

2.11乙方应遵循《中华人民共和国安全保障法》、《中华人民共和国劳动法》的各项规定，做到规范操作、规范用工，并按规定办理意外伤害险等。乙方应做好安全保障工作，对其聘用的人员进行安全培训，配备必要的安全防护用具（如救生衣等），并负责承担安全的全部责任（乙方的任何劳务、安全及意外伤害等纠纷和补偿均自行负责）；乙方负责船只、垃圾外运相关安全与管理。

2.12管护工作不到位，连续两次季度考核综合得分低于60分，甲方有权提前解除合同，不补偿任何相关费用。

2.13乙方需为其聘用的人员按照劳动法按时缴纳各项保险等费用，同时承担各种保险及劳务纠纷，在合同期内乙方工作人员发生的人身工伤、死亡等事故概由乙方承担，与甲方无关。

2.14乙方在实施工程管护管理工作过程中自觉接受甲方的监督管理、指导，每月底根据管护内容及要求将下月工作计划报宝应县水务局备查考核。

2.15对本合同管护项目实施管护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.16负责工程管护管理过程中的安全责任，在工程管护管理过程中必须高度注意自己的安全义务，乙方承担一切安全责任及由此产生的所有经济及法律责任，甲方并因此有权单方面解除与乙方的合同，损失由乙方承担，与甲方无涉。

2.17管护管理期满，须保持河道、两岸清洁，以便移交。

2.18因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场，按甲方要求及时进行处理。

2.19对合同期间发生突发事件如：水花生、水生植物、浮萍等大面积蔓延聚集等，乙方应及时采取应急措施，按甲方要求及时进行处理。

2.20乙方在养护期间接受甲方检查，检查中发现的问题甲方以书面形式下发整改通知书，督促乙方进行整改，在规定时间内乙方未完成整改任务，按规定扣除相应分值。

2.21每月及时上报养护月报、检查记录等台账资料。养护月报内容含文字说明，图片显示等。

四、考核标准及奖罚办法

1、在协议期内，甲方按《子婴河管护考核办法》对乙方进行考核。每季度综合积分在85分（含）以上的将合同标准核定当季管护费用；综合积分在75-84分的按90%核定当季管护费用；综合积分在61-74分按80%核定当季管护费用，并通知要求进行整改，直至达到要求；综合积分在60分（含）以下的，季度书面通知整改二次以上的，甲方有权单方面解除与之签订的管护合同，造成社会影响的，并追究违约责任。

2、在协议期内，甲方每月定期或不定期对河道管护情况进行检查，如不合格，责令乙方及时整改，24小时内检查验收还不合格，扣除当月管护款5%。如每季书面整改次数达到5次以上，则甲方可以无条件单方面中止协议。甲方根据季度考核综合得分，按季支付乙方管护款。

4、乙方必须定期对河道管护情况进行巡查，并将巡查发现的问题和处理情况在每月的28号前向甲方书面报告。甲方根据报告书及实际检查情况进行管护工作量的核定。

5、甲方检查内容包括：河道、河滩等的垃圾漂浮物水生植物的清理情况、河道管护牌情况、垃圾清运情况、各种机械设备的运行状况、人员配备及上班情况、救生设施配备等。

6、河道管护的检查及评分由甲方负责实施，实行定期检查和不定期抽查相结合的方式进行。考核标准按《子婴河管护考核办法》执行，考核评定及季结算采用月考平均分的50%+季度考核得分的50%的综合评定标准方式计算。

子婴河管护考核办法

为了做好子婴河河道管护工作，确保子婴河河道管护工作有序进行，抓出实效，现制定考核办法如下：

一、质量标准：

河道长效管护内容分为水面、堤岸和设施三个方面，具体管护标准是：1、水面。水面洁净，无漂浮物、无有害水生植物、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑物垃圾；河道畅通，无行水障碍物、无阻水高秆植物、无圈圩、无筑坝；挺水、沉水植物长势良好，及时修剪收割。

2、堤岸。河坡整洁，河坡、岸边、步道无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑物垃圾，无违章种植。

3、设施。河道界桩、管护责任牌、河长公示牌、安全警示牌等标识标牌设置规范、保存完好。

二、河道管护考核办法：

河道管护工作实行河道分类百分制考核办法，考核采用月考评分+季度考核评分方式进行，月度考核由宝应县水务局负责考核，季度定期考核工作由扬州市河长办、高邮市水利局、宝应县水务局联合考核小组负责，甲方根据月考三个月平均得分的50%+季度定期考核得分的50%的综合得分作为当季考核结果的主要依据，按季支付乙方管护款。

因管护管理不当，有下列情况发生的，须扣除相应的考核分数。

（1）受到上级领导点名批评、情节严重的，扣除该月度考核分2分。

（2）经媒体曝光查实的，扣除该月度考核分2分。

（3）群众举报查实的，造成负面影响的，扣除该月度考核分2分。

（4）乙方养护人员因操作或言语不当造成投诉的，影响单位正面形象，造成一定后果，扣除该月度考核分1分。

（5）甲方在日常经常检查中，发现养护质量问题，下发督查整改通报责令乙方限期整改，乙方未在规定时限内完成整改任务，扣除该月度考核分1分。在次月检查中，发现已过整改期限仍未整改的同样问题，扣除该月度考核分2分。

（6）发现乙方用化学方式清除水生植物，甲方有权直接与乙方解除合同，造成的损失由乙方自行负责。

具体考核办法如下：

1、组织管理（10分）

中标管护单位要建立有固定的河道管护管理保洁队伍，管护人员满足要求，每月28日前上报下月的管护计划及工作安排情况上报，28日前报送当月保洁日常巡查记录表、工作项目表及照片。

2、河道水面岸边保洁（65分）

（1）漂浮物聚积5分。河道沿线闸口拦污栅、桥洞有漂浮物聚积的，超过10平方米。

（2）行水障碍5分。必须保证所保洁河道水流通畅，发现有一处新增行水障碍、鱼网鱼罾鱼簖、经制止无效需及时上报，河底有存在可见的杂质、杂物。

（3）水面清洁35分。必须保证水面清洁无漂浮物和水生植物，发现水面有一处漂浮物、水花生、水生植物（超过2平方米）未打捞，水浮萍覆盖河面的。

（4）河岸清洁10分。必须保证河道两岸迎水坡无垃圾，无新增乱堆乱放现象，未及时汇报。

（5）社会满意度10分。无群众举报、媒体曝光、政府通报等情况。

3、堤防护坡管护（10分）

（1）堤防维护3分。堤防及管理范围内新增违章建设未及时汇报。

（2）堤顶、堤坡保护3分。堤顶、护坡保持清洁，管理范围内无成片扒翻种植。

（3）防范事故，应急措施的准备1分。管护工作中发现问题应及时汇报。

（4）河岸清洁3分。必须保证河道两岸迎水坡无垃圾，新增乱堆乱放现象，未及时汇报的。堤顶、堤坡保持清洁，

4、界桩标牌（5分）

（1）警示标志维护2分。堤防及管理范围内河长制公示牌、各类水工程警示标志、界桩、宣传牌等保持整洁。有污迹、破损未及时汇报的。

（2）界桩巡查3分。堤防及管理范围内河长制公示牌、各类水工程警示标志、界桩、宣传牌等保持整洁。有污迹、破损未及时汇报的。

5、两违三乱（5分）

无新增违法圈圩、违法建设，无新增乱占、乱排、乱建，及时汇报。

6、入河排污口管理（5分）

发现畜禽养殖、城镇生活污水、工业企业废水、圈厕等污染源直接排入河道的，及时上报。

三、河道管护不定期考核

1、由宝应县水务局进行不定期考核，考核内容参照定期考核。

2、在不定期巡查考核中如发现中标单位未按照投标承诺落实养护设备及养护人员，或未按照计划进行养护管理，扣除当季10%养护管理费用。

3、在协议期内，甲方每月定期或不定期对河道管护情况进行检查，如不合格，责令乙方及时整改，24小时内检查验收还不合格，扣除当月管护保洁款5%。如每季整改次数超过5次，则甲方可以无条件单方面中止协议。甲方根据季度考核综合得分，按季支付乙方管护款。

4、在重大活动和突发事件时，保洁管理单位应遵从河道处指令。由甲方进行每月进行一次考核，考核实行每月积分考核，采用百分制考核方式，并结合日常巡查记录情况，每季度为三个月平均分，按《子婴河管护考核办法》对乙方进行考核。每季度综合积分在85分（含）以上的将合同标准核定当季管护费用；综合积分在75-84分的按90%核定当季管护费用；综合积分在61-74分按80%核定当季管护费用，并通知要求进行整改，直至达到要求；综合积分在60分（含）以下的，季度书面通知整改二次以上的，甲方有权单方面解除与之签订的管护合同，造成社会影响的，并追究违约责任。年度综合平均考核为四个季度平均分。

《子婴河管护考核评分表》

考核阶段：        考核人：                          考核时间：

| 序号 | 项目 | 分值 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织管理 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 组织机构 建立有固定的河道管护管理保洁队伍，巡查管理人员不少于1人，保洁人员不少于10人，垃圾清运、设施管理、绿化看护不少于2人，未按标准配备少1人扣0.5分。 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 工作计划 每月28日前如实报送下个月管护计划及工作安排，未报送扣1分。 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 台账资料 每月28日前定期如实报送当月保洁管护日常巡查记录表、工作项目表、照片等，未报送少一项扣1分。 | 3 |  |  |  |  |
| 二 | 河道保洁 | 65 |  |  |  |  |
| 1 | 漂浮物聚集 河道沿线闸口拦污栅、桥洞有漂浮物聚集的，超过10平方米的，按每处扣0.1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 行水障碍 必须保证所保洁管护河道水流通畅，发现有一处新增行水障碍、鱼网鱼罾鱼簖，经制止无效需及时上报，没未及时上报的扣0.1分，河底有存在可见的杂质、杂物每处扣0.1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 水面清洁 必须保证水面清洁无漂浮物和水生植物，发现水面有一处漂浮物、水花生、水生植物（超过2平方米）未打捞、水浮萍覆盖河面的扣0.1分。 | 35 |  |  |  |  |
| 4 | 河岸清洁 必须保证河道两岸迎水坡无垃圾有一处扣0.1分，新增乱堆乱放现象，未及时汇报的有一处扣0.1分。 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 社会满意度群众举报经查实1次扣0.5分，媒体曝光经查实1次扣1.0分，政府通报1次扣1.5分，直至0分。 | 10 |  |  |  |  |
| 三 | 堤防护坡管护 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 堤防维护 堤防及管理范围内新增违章建设，未及时汇报每处扣0.2分； | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 堤顶、堤坡保护 堤顶、堤坡保持清洁，管理范围内无成片扒翻种植。每发现一处未及时上报扣0.1分。 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 防范事故、应急措施的准备 管护工作中发现河道安全问题应及时汇报，。对未及时汇报每发现一处扣0.1分。 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 河岸清洁 必须保证河道两岸迎水坡无垃圾有一处扣0.1分，新增乱堆乱放现象，未及时汇报的有一处扣0.1分。堤顶、堤坡保持清洁。 | 3 |  |  |  |  |
| 四 | 界桩标牌 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 警示标志维护 堤防及管理范围内河长制公示牌、各类水工程警示标志、界桩、宣传牌等保持整洁。有污迹、破损未及时汇报修复的发现一处扣0.1分。 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 界桩巡查 界桩、宣传牌等保持整洁。有污迹、破损未及时汇报修复的发现一处扣0.1分。 | 3 |  |  |  |  |
| 五 | 两违三乱 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 两违三乱 无新增违法圈圩、新增违法建设，无新增乱占、乱排、乱建。未及时汇报的发现一处扣0.5分。 | 5 |  |  |  |  |
| 六 | 入河排污口管理 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 入河排污口管理 发现畜禽养殖、城镇生活污水、工业企业废水、圈厕等污染源直接排入河道的，应及时上报。每发现一例未及时上报的扣0.2分。 | 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |  |

《季度考核综合得分表》

统计季度：          统计人：                        统计时间：

| 序号 | 考核时段 | 分值 | 平均得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **月 |  |  |  |
| 2 | **月 |  |  |  |
| 3 | **月 |  |  |  |
| 签字： 时间： |  |  |  |  |

注：季度得分以三个月平均分为准

任 务　单

（XXXXXX公司［2025］        河工程管护       号）

合同名称：                             河道管护项目

合同编号：XXXXX—XX

| 项 目 |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |
| 经费来源 |  | 文 号 |  |
| 预计完成时间 |  |  |  |
| 项目内容及要求： |  |  |  |
| 管护单位（盖章）： |  |  |  |
| 经办人签字： |  |  |  |
| 科室领导意见： |  |  |  |
| 分管领导意见： |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |
| 检查人签字： |  |  |  |

河道管护工作月报表

养护单位：XXXXXXXXX                                        时间：XXXX  年 XX 月

| X 月份工作小结 |  | X 月份工作计划 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存 在 问 题 |  | 建 议 要 求 |  |

注：此表一式叁份，本单位存档一份，每月30日前报甲方两份。

安全生产月报表

| 管护项目名称 |  | 项目经理 |  | 月份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管护项目 工作进度 |  |  |  |  |  |
| 安 全 生 产 或 发 生 事 故 情 况 |  |  |  |  |  |
| 项目经理（签名） |  |  | 公司意见： |  |  |
| 安全员（签名） |  |  |  |  |  |
| 月报时间 |  |  |  |  |  |

河道管护整改通知

编号：2025XXX]号                                       日期：XX年XX月XX日

| 存在问题： 组织管理： 河道保洁、清障： 绿化看护： 堤防管理： 工程设施管护： 两违三乱： 入河排污口管理： ………… |  |
| --- | --- |
| 整改要求： |  |
| 考核人： | 被考核人： |
| 整改结果： |  |
| 整改检查人： | 被考核人： |
| 备注： |  |

## 第五章 评审方法与评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

本项目专门面向中小企业采购

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标标准

|  | 评分项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分。 |
| 工作方案（65分） | 1）管护总体方案（10分） 方案完整详细、思路清晰明了、对作业区域现状有全面深入的了解、符合实际，完全满足要求的得10分； 方案完整、思路清楚、对作业区域现状有了解、可实施性基本满足要求的得7分； 方案较完整、思路简单、对作业区域现状了解不深、但不影响项目实施得4分； 方案不完整，没有针对性解释说明，存在实施难度的得2分； 未提供不得分 |
|  | 2）垃圾的打捞、清运措施（10分） 方案详尽、分析准确、清晰、全面，完全满足要求的得10分； 方案完整、内容分析清楚，可实施性基本满足要求的得7分 方案较完整、思路简单，但不影响项目实施得4分； 方案不完整，没有针对性解释说明，存在实施难度的得2分； 未提供不得分 |
|  | 3）作业的时间、方式（10分） 方案详尽、分析准确、清晰、全面，完全满足要求的得10分； 方案完整、内容分析清楚，可实施性基本满足要求的得7分 方案较完整、思路简单，但不影响项目实施得4分； 方案不完整，没有针对性解释说明，存在实施难度的得2分； 未提供不得分 |
|  | 4）垃圾转运处理方案（10分） 方案详尽、分析准确、清晰、全面，完全满足要求的得10分； 方案完整、内容分析清楚，可实施性基本满足要求的得7分 方案较完整、思路简单，但不影响项目实施得4分； 方案不完整，没有针对性解释说明，存在实施难度的得2分； 未提供不得分 |
|  | 5)水上作业安全设备的配置方案（10分） 方案完整详细，配置充分，符合实际，完全满足要求的得10分； 方案完整，配置合理。可实施性基本满足要求的得7分； 方案较完整、配置一般，但不影响项目实施得4分；； 方案不完整，没有针对性解释说明，存在实施难度的得2分； 未提供不得分； |
|  | 6)安全实施措施（10分） 安全措施合理、全面，符合相关标准、规范、规程，针对性强，可操作性高，完全满足要求的得10分； 安全措施较合理、内容清晰，可操作性较高，基本满足要求的得7分； 安全措施一般、可操作性一般，但不影响项目实施得 4分； 安全措施内容不全面，没有针对性解释说明，存在实施难度的得2分； 未提供不得分； |
|  | 7)应急性突发事件处理方案（5分） 应急处理预案完善，合理、全面，针对性强，可操作性高，完全满足要求的得5分； 应急处理预案较完善，可操作性一般，但不影响项目实施，基本满足要求的得3分； 应急处理预案不完善，没有针对性解释说明，存在实施难度的得1分； 未提供不得分。 |
| 设备配置（10分） | （1）保洁船有1条得1分；最高得4分。 （2）垃圾转运车辆（符合环卫要求）有1辆得2分，最高得6分。 本项最高得10分（自有设备提供购置发票原件扫描件，租赁设备提供租赁合同、出租方设备购置发票原件扫描件）； |
| 业绩 （10分） | 投标单位自2020年1月1日以来（以合同签约时间为准）具有类似河道保洁项目业绩，有一项得2.5分，最高得10分。（需同时提供合同、业主考核合格记录、财务收付凭证等相关证明资料原件扫描件）。 （企业业绩与项目负责人业绩不重复计分） |
| 人员配备（5分） | （1）项目负责人自2020年1月1日以来承担过类似河道管护项目业绩的得2分（同时提供项目负责人身份证、负责人业绩证明、近三个月内任意一个月企业为其缴纳的社保证明原件扫描件）（企业业绩与项目负责人业绩不重复计分）； （2）参与本项目主要管理人员（项目负责人除外）中配备安全岗位2人、管理岗位2人得基本分1分，在此人员配置要求基础上，每增加1名安全岗位或管理岗位人员加0.5分，最高加2分（同时提供身份证、近三个月内任意一个月企业为其缴纳的社保证明原件扫描件）； |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：                  .

项 目 编 号：                  .

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：                  .

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、磋商响应报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 九、磋商响应函

致：扬州家菘项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-321023-SONG-C2025-0002号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州家菘项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为*****，（项目名称） 的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （其他未列明行业）（不得修改） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（ □中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 首轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月    日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。