招　标　文　件

项目名称：宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0084

（服务类项目， 非 专门面向中小企业）

采购人：  宿迁市公共资源交易中心

宿迁市楚润数据集团有限公司

采购代理机构： 宿迁市公共资源交易中心

2024 年 11月20日

目 录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  资格审查及评标办法	23

第四部分  采购需求	26

第五部分  合同格式及条款	32

第六部分  投标文件格式	38

- 第一部分  投标邀请函

受宿迁市公共资源交易中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目（JSZC-321300-JZCG-G2024-0084）公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 12月 11日 9 点30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0084

2. 项目名称：宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目

3. 预算金额：480万元

4. 本项目 设定 最高限价，最高限价为480万元。

5. 采购需求（简介）：主要建设内容包括电子营业执照应用和宿迁市公共资源交易平台运维。详见采购需求内容。

6. 合同履行期限：

（1）电子营业执照应用

合同签订后，在接到采购人通知的4个月内应完成系统的开发、测试工作，试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行。试运行期间应做好项目服务指南、用户须知、用户手册、使用说明书等材料文书的制作和培训。试运行结束进入运维期，运维期29个月。

（2）宿迁市公共资源交易平台运维

自合同签订之日起，运维服务3年。

7. 本项目 不接受 联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2. 信用信息的使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间、开标时间：  2024 年12月11日 9 点 30 分（北京时间）

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1. 财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3. 宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

### 七、本次招标联系方式

1. 采购人信息

名 称：宿迁市公共资源交易中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：季红、张纬良

联系方式：0527-84396807、15152423689

- 采购代理机构信息

名称：宿迁市公共资源交易中心

地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：严函

联系方式：0527-84396035

### 八、其他

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

- 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定;2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第 2 种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2. 采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无； 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 6、政府采购政策

- 本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

6.2 政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11、投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标分项报价表。

11.4综合评审评分项相关技术文件

11.5商务文件

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其它材料。

如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：系统升级改造费、软件开发费、运维费、数据对接费、数据治理费、人工费、服务费、税金以及投标人认为完成本项目所需的一切费用。清单表格不全可另列。

13.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

- 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

- 五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

20、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。

23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。

23.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、开标流程

24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第  （1）  方式确定履约保证金收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的/%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的/%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 / 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

33、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

34、合同履行

34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

- 八、验收及付款

35、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

36、付款

按照以下  服务  类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：/

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目建设完成且试运行结束，经采购人确认合格后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%；运维满一年(以采购人确认合格时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的60%；运维满二年(以运维满一年时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的90%；运维期满进行验收且合格，在收到供应商发票后10个工作日内结清余款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公共资源交易中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

联系电话：0527-84396807、15152423689

通讯地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 第三部分  资格审查及评标办法

一、评标办法。本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 二、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

- 三、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

四、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 电子营业执照应用全流程对接及改造（交易系统）方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、电子营业执照应用-（一）电子营业执照应用全流程对接及改造（交易系统）”，提供电子营业执照应用全流程对接及改造（交易系统）方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 电子营业执照验证方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、电子营业执照应用--（二）电子营业执照验证”，提供电子营业执照验证方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 宿迁市公共资源交易中心建设工程系统运维方案 | 5.00分 | - 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（一）宿迁市公共资源交易中心建设工程系统”，提供宿迁市公共资源交易中心建设工程系统运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 宿迁市公共资源交易中心交通工程系统运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、运维服务--（二）宿迁市公共资源交易中心交通工程系统”，提供宿迁市公共资源交易中心交通工程系统运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 宿迁市公共资源交易中心水利工程系统运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（三）宿迁市公共资源交易中心水利工程系统”，提供宿迁市公共资源交易中心水利工程系统运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 宿迁市公共资源交易中心产权交易子系统运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（四）宿迁市公共资源交易中心产权交易子系统”，提供宿迁市公共资源交易中心产权交易子系统运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 考试系统运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（五）考试系统”，提供考试系统运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 服务平台运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（六）服务平台”，提供服务平台运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 监督平台运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（七）监督平台”，提供监督平台运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 开评标系统运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（八）开评标系统”，提供开评标系统运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 门户网站、网站大师、电子门牌运维方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（九）门户网站、网站大师、电子门牌运维方案”，提供门户网站、网站大师、电子门牌运维方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 平台运维要求方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、宿迁市公共资源交易平台运维服务--（十）平台运维要求”，提供平台运维要求方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 6.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得2分，最高得6分。注：1.提供合同（主要内容清晰可见）；2.中标供应商提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 相关证书 | 3.00分 | 投标人具有具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分。 注：1.投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2.中标供应商提供的相关证书将随成交结果一并公开。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“六、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 项目组成员 | 7.00分 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师或系统架构设计师证书，每有一个得1分，最高得2分；2、技术负责人具有系统分析师或软件设计师或网络工程师证书，每有一个得1分，最高得3分；3、项目组其他成员（除项目负责人和技术负责人外）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书或网络工程师证书，每有一人得1分，最高得2分。 注：1.提供相关证书电子件和2024年9月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分；3.中标供应商提供的相关证书将随中标结果一并公开。 |
| 其他 | 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“七、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 售后服务 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“八、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分  采购需求

- 一、项目背景

电子营业执照是由各地市场监督管理部门依据国家有关法律法规，以国家市场监管总局为全国统一信任源点，按照统一标准规范核发的载有市场主体登记信息的法律电子证件。

2022年2月22日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》对推动电子证照全国互通互认提出要求，要健全电子证照应用协同推进机制，加强电子证照应用跨地区、跨部门工作协同，推动解决电子证照扩大应用领域和全国互通互认中的重点难点问题。推进电子证照标准化规范化，着力提升电子证照数据质量。

2023年6月5日，国务院办公厅电子政务办公室印发《关于做好电子证照扩大应用领域和全国互通互认2023年重点工作的通知》（国办电政函〔2023〕24号），要求在公共资源交易领域推广和扩大电子营业执照、电子签章、电子合同联合应用。进一步推动电子营业执照在招投标平台登录、标书签章和加解密、在线签订合同等业务中的应用，加快招标、投标、开标等业务全流程办理和招投标领域数字证书跨地区、跨平台互认，推动实现“一照通行”、“一照通投”。

为进一步优化营商环境，推进“互联网+政务服务”，本项目通过对交易平台进行改造，做到电子营业执照在网上招投标系统中的通行应用，实现市场主体身份在线“一次验证、全网通用”，有效促进电子营业执照的应用拓展和行政服务提升。

- 二、建设目标

对现有交易平台进行改造，以电子营业执照为支撑，通过计算机及密码技术，为公共资源交易中心网上招投标事宜的有序开展提供安全、可靠的数据保障服务；推进公共资源的信息化建设，构建简便高效的交易服务体系，创新交易中心对企业身份识别的方式，使得市场主体可通过电子营业执照办理投标相关业务，交易中心可通过电子营业执照确认企业身份的真实有效性、方便地获取企业的相关信息。

电子营业执照在交易中心的安全应用能够保障公共资源交易工作的安全高效运行，确保投标文件的完整性、不可抵赖性等，为市场主体提供全新的服务理念及方式，也是推进阳光交易、效能采购的强有力措施。

- 三、建设内容

- （一）电子营业执照应用

1、身份认证

在实际业务中，市场主体办理招投标业务时，招标机构需要企业出示企业的营业执照来确认企业的真实身份。因此，企业在使用电子营业执照时，也需要验证其真实身份，基于电子营业执照的防伪、防篡改、防抵赖特性，可以有效核验企业和真实性、有效性，同时对持电子营业执照的办事人授权完成核验。与纸质营业执照相比，通过电子营业执照验证企业的身份更加可信，且防伪性更高。

2、电子印章

市场主体在电子交易系统中参与交易活动时，需要通过电子签章控件对投标文件进行数字签名和电子签章，以确保投标文件的真实性、完整性以及签名人的不可否认性。

- 加解密

经营主体通过公共资源交易平台办理招投标业务时，为了消除安全风险，需要在投标时对投标文件进行加密，在开标时进行解密。投标文件的加解密功能主要通过电子营业执照小程序实现。

- （二）宿迁市公共资源交易平台运维服务

宿迁市公共资源交易平台采用政府购买服务模式建设，2018年9月平台全面正式上线运行，经过6年维护期内的应用，各系统运行稳定。运维服务期于2024年到期，考虑到项目建设的完整性、技术的兼容性以及业务需求的延续性，需要专业的运维团队进行系统的维护，确保宿迁市公共资源交易统一平台系统及交易场所相关软、硬件设备安全、稳定、高效运行。

- 四、电子营业执照应用

电子营业执照的目前来说应用于公共资源交易的主要包含以下几个使用场景：

一是市场主体入库时通过电子营业执照进行主体基本信息的同步，为市场主体登录电子交易平台提供身份认证功能，需与全省统一主体库对接。

二是与电子交易平台深度对接实现登录身份认证、加密、解密等功能。

- （一）电子营业执照应用全流程对接及改造（交易系统）

与电子营业执照系统进行深度对接，交易用户可以通过电子营业执照微信或支付宝小程序的扫码应用，实现交易平台的系统登录、电子签章、文件加解密。

1、电子营业执照扫码基本交互开发

（1）二维码生成及展示

用户可在交易平台中对电子营业执照系统发起验证用户企业身份的请求，电子营业执照系统获取请求后，生成用户企业身份二维码并展示在页面上。

（2）二维码过期自动更新、手动刷新等

电子营业执照系统在后台持续监控二维码的状态，并在二维码失效后一定时间内进行自动刷新，用户也可以进行手动刷新二维码。

（3）二维码扫码状态变化获取并展示（待扫码、已扫码、扫码成功）

电子营业执照系统在后台持续监控二维码的状态，并响应用户与二维码交互事件，动态变更二维码状态，如待扫码、已扫码、扫码成功等。

（4）异常判断、提示、分析提炼

当用户扫描二维码出现异常时，系统将对异常的判断识别并进行处理，同时会将异常提示等信息总结反馈至后台。

2、交易平台自助注册功能改造

（1）基于电子营业执照扫码的注册页面

在交易平台中增加适配电子营业执照应用的扫码注册页面，满足用户使用电子营业执照扫码时的操作和页面需求。

（2）电子营业执照扫码认证

当用户注册时，可以调用电子营业执照二维码进行扫码认证。通过在交易平台中增加交互开发，满足用户电子营业执照扫码认证的操作需求。

（3）营业执照照面信息获取对接

与电子营业执照系统进行对接后，通过统一的数据交换功能，交易平台可以获取电子营业执照系统中的营业执照照面信息。用户只需扫码进行身份认证，即可获取用户企业的营业执照照面信息。

（4）注册信息验证（交易平台）

交易平台对获取到的企业信息完整性进行验证，验证完毕后进行入库处理，防止数据缺失。

3、交易平台账号与电子营业执照关联

（1）账号与电子营业执照关联关系查询

交易平台自动查询并验证当前登录用户账号绑定的企业与电子营业执照应用绑定的企业是否一致，防止出现账户错漏的情况。

（2）扫码新增、变更、删除关联电子营业执照

与电子营业执照系统进行对接后，通过统一的数据交换功能，用户可以在交易平台中可对电子营业执照图像进行管理，支持用户通过扫码新增、变更、删除关联电子营业执照。

4、交易平台登录认证功能改造

（1）前端登录页面重构

在交易平台现有登录页面中增加使用电子营业执照扫码应用登录的页面样式和交互设计，满足用户使用电子营业执照扫码登录交易平台的操作和页面需求。

（2）后端登录逻辑重构

在交易平台现有登录逻辑中更改、新增、兼容电子营业执照应用扫码登录的逻辑，支撑并保障用户使用电子营业执照扫码登录交易平台的应用功能。

5、交易平台诚信库改造

交易平台与电子营业执照系统提供的接口进行集成，投标单位无需手动填写单位基本信息、资质信息、诚信信息等，支持直接从电子营业执照系统中同步企业信息。

（1）电子营业执照影印扫码同步

与电子营业执照系统进行对接后，通过统一的数据交换功能，交易平台可以同步获取电子营业执照影印照信息。

6、交易平台业务流程改造

（1）营业执照扫码认证

在交易平台业务流程中增加电子营业执照的扫码页面，用户通过电子营业执照进行身份认证后，可以直接获取当前登录用户的相关信息。

（2）印模同步与展示

系统自动将电子营业执照应用中的印章进行同步和展示，进一步提高用户办事便利度。

（3）电子营业执照签名数据报文交换

用户使用电子营业执照应用进行签章时，交易平台与电子营业执照应用进行多次数据交互，保障用户顺利签章。

（4）签章文书展示及验签

用户签章完成后，系统自动获取电子营业执照中应用的签章并进行验证服务，验证通过后，将签章文书进行展示。

7、投标文件制作工具改造

（1）后端登录逻辑重构

重构投标文件制作工具服务端登录逻辑，新增通过电子营业执照的身份验证交互及token生成。同时工具需提供在线更新功能，便于投标人在线完成升级。

（2）CA锁、电子营业执照、电子签名、电子签章模式兼容

投标文件制作工具改造后，实现CA锁、电子营业执照、电子签名、电子签章的模式兼容。用户使用电子营业执照应用进行签章时，能够直接获取相关数据。

（3）电子营业执照签名数据报文交换

投标文件制作工具改造后，通过统一的数据交换服务，交易平台可以从电子营业执照系统中获取并传输签名数据信息。

（4）工具、电子营业执照间投标文件交换

投标文件制作工具改造后，通过统一的数据交换服务，交易平台可以从电子营业执照系统中获取并传输工具、电子营业执照间的投标文件信息。

（5）签章文书展示

用户签章时，系统自动获取电子营业执照中应用的印章进行签章，签章完成后再将签章文书进行展示。

（6）签章文书验签

用户签章完成后，系统自动获取电子营业执照中应用的签章并进行验证服务。

（7）兼容CA锁生成投标文件

改造完成后，投标文件制作工具兼容CA锁，用户可以使用电子营业执照生成投标文件。

8、开标系统改造

开标大厅集成了电子营业执照扫码解密、CA锁认证以及移动CA解密功能。投标人在登录大厅后，系统将自动识别并读取上传的投标文件的解密方式。若文件采用电子营业执照加密，则系统会请求电子营业执照服务以获取解密二维码，并向投标人展示该二维码。随后，大厅后端系统将持续向电子营业执照服务端发起轮询，以获取扫码解密的结果。一旦解密成功，系统将展示相应的成功界面，并将解密结果存储于数据库中。

9、评标系统改造

（1）基于电子营业执照签章投标文件展示兼容

改造完成后，评标系统可以兼容电子营业执照，用户可以使用电子营业执照对投标文件进行签章应用，签章完毕后也可以同步展示。

10、合同备案系统改造

（1）基于电子营业执照合同签章

改造完成后，合同备案系统可以兼容电子营业执照，用户可以使用电子营业执照对合同进行签章请用。

11、签章控件改造

（1）基于电子营业执照升级签章控件

改造升级完成后，签章控件将兼容电子营业执照签章方式，用户可以使用电子营业执照在交易平台业务系统、投标文件制作工具、开标系统、评标系统、合同备案系统中使用电子营业执照进行电子签名、电子签章。

12、签章控件兼容

（1）签章控件兼容电子营业执照方式

完成兼容改造工作后，签章控件将兼容电子营业执照签章方式，用户可以使用电子营业执照在交易平台业务系统、投标文件制作工具、开标系统、评标系统、合同备案系统中使用电子营业执照进行电子签名、电子签章。

13、基础支撑

（1）统一用户管理

管理员用户可以在此模块将使用电子营业执照参与招投标的用户纳入用户体系并进行统一管理。

14、统计模块

（1）登录系统情况进行统计

管理员用户可以在此模块对使用CA锁、电子营业执照应用等方式登录系统的用户进行分别统计。

（2）解密文件的情况进行统计

管理员用户可以在此模块对使用CA锁、电子营业执照应用等方式在开标系统中解密文件的用户进行分别统计。

15、系统部署及测试

（1）各模块单元测试

对系统各模块进行单元测试，检查模块间的接口关系，以便发现与接口有关的各种错误。

（2）身份认证全流程联调测试

对用户身份认证全流程进行联调测试，检查流程各模块之间接口的正确性、各模块间的数据流和控制流是否按照设计实现其功能、以及集成后整体功能的正确性。

（3）签章全流程联调测试

对用户签章全流程进行联调测试，检查流程各模块之间接口的正确性、各模块间的数据流和控制流是否按照设计实现其功能、以及集成后整体功能的正确性。

（4）投标文件生成、加解密全流程联调测试

对投标文件生成、加解密全流程进行联调测试，检查流程各模块之间接口的正确性、各模块间的数据流和控制流是否按照设计实现其功能、以及集成后整体功能的正确性。

16、交易平台电子营业执照用户指引

（1）用户操作手册（不含视频，FAQ）

为用户提供交易平台电子营业执照应用的操作手册，帮助用户快速了解并掌握各个功能的作用和操作。

- （二）电子营业执照验证

1、建设内容

（1）电子营业执照验证前置系统

电子营业执照验证前置系统负责接收招投标业务系统发起的电子营业执照验证请求并处理，提供基于电子营业执照的扫码登录、执照验证等相关服务。

（2）电子营业执照签名戳服务系统

电子营业执照签名戳服务系统负责接收招投标业务系统发起的电子营业执照签名戳请求，向业务系统提供基于电子营业执照的电子签名戳、电子签名戳验证等电子签名戳服务。

（3）标书加解密服务系统

标书加解密服务系统为招投标业务系统提供以电子营业执照为入口的便捷标书加解密相关服务。

2、服务内容

（1）系统软件许可

基于电子营业执照的电子招投标支撑平台软件许可，支持集群部署，用于实现基于电子营业执照的经营主体身份认证、电子签名、可视化电子签名（电子印章）和标书加解密等功能，业务处理能力。同时实现电子签名戳和电子签章等招投标相关服务。

（2）系统保障服务

基于电子营业执照的电子招投标支撑平台相关系统保障服务，包括系统定期巡检、BUG修改、系统更新、系统升级、故障诊断、故障处理、咨询与帮助服务等服务，保障系统正常稳定运行。

① 系统软件许可

基于电子营业执照的电子招投标支撑平台软件许可，支持集群部署，用于实现基于电子营业执照的经营主体身份认证、电子签名、可视化电子签名（电子印章）和标书加解密等功能，业务处理能力。同时实现电子签名戳和电子签章等招投标相关服务。

② 系统保障服务

基于电子营业执照的电子招投标支撑平台相关系统保障服务，包括系统定期巡检、BUG修改、系统更新、系统升级、故障诊断、故障处理、咨询与帮助服务等服务，保障系统正常稳定运行。

③ 定期巡检服务

基于电子营业执照的电子招投标支撑平台相关系统保障服务，包括系统定期巡检、BUG修改、系统更新、系统升级、故障诊断、故障处理、咨询与帮助服务等服务，保障系统正常稳定运行。

④ BUG修改服务

提供BUG修改服务，在系统运行过程中出现BUG时，及时对系统出现的BUG进行修改和问题排除，保障系统正常稳定地运行。

⑤ 系统更新服务

根据更新计划，由工程人员进行系统更新的安装部署工作、并在更新后提供联调测试技术支持服务。

⑥ 系统升级服务

根据更新计划，由工程人员进行系统更新的安装部署工作、并在更新后提供联调测试技术支持服务。

⑦ 故障诊断服务

根据更新计划，由工程人员进行系统更新的安装部署工作、并在更新后提供联调测试技术支持服务。

⑧ 故障处理服务

根据更新计划，由工程人员进行系统更新的安装部署工作、并在更新后提供联调测试技术支持服务。

⑨ 咨询与帮助服务

提供系统相关业务及技术问题的解答，提供其他有关项目工程配合，如：对于不能明确是否是由软件系统引起的故障，应尽力配合其它系统供应商进行检查，并在规定响应时间内到达现场协助排除故障。

（3）应用对接技术支持服务

业务应用系统对接集成基于电子营业执照身份认证、扫码签名及可视化签名、加解密功能技术支持服务；对接集成基于数字证书的扫码签签名、加解密功能技术支持服务；对接集成基于数字证书的扫码签章功能技术支持服务；提供规范、易用、稳定的对接接口和相应的文档；指导电子招投标业务应用进行系统的改造、对接和维护工作。

（4）仿真开发、测试环境支持

为接入的应用系统提供互联网仿真开发、测试环境支持服务，包括但不限于电子营业执照仿真开发测试环境资源、电子签章模拟开发测试环境资源以及加解密开发测试环境资源。创建测试企业并为测试企业提供电子营业执照，支持应用系统开展电子营业执照应用、电子签章、加解密等功能的开发调试；便于系统上线前先行验证业务功能和业务流程。

（5）应急保障服务

系统在运行过程中一旦出现紧急重大问题，导致系统不能正常运行时，提供应急服务紧急预案，以保证业务的正常开展。

（6）在线客服支持服务

提供7*24小时客户服务，为电子营业执照投标人员提供技术支持服务，包括但不限于相关电子营业执照问题咨询、使用指导、问题分析、诊断和解决，解决电子营业执照使用过程中遇到的各类问题。

3、网络部署

本项目网络拓扑下图所示。

图 电子招投标平台网络部署

电子营业执照招投标服务支撑平台运行在公共资源交易主管部门信息化网络中。电子营业执照招投标支撑平台为公共资源交易业务系统提供基于电子营业执照的身份认证、执照信息获取、电子签名戳和标书加解密等服务功能支撑。

电子营业执照验证前置系统、电子营业执照签名戳系统、标书加解密服务系统、电子签名服务系统的应用采用集群部署，保障在单台服务器发生故障的情况下，还能够持续提供电子营业执照相关服务。

- 系统配置

中标方按照国产化要求部署所需环境，软件应符合国产化相关要求，除云网资源由采购人协调提供外，其他均由中标供应商负责。

- 五、宿迁市公共资源交易平台运维服务

制定响应维护体系（进行系统故障级别定义、响应体系、维护体系以及服务标准）、成立应急处理驻场小组、制定保障措施（组织现场维护人员、编制维护资料、数据安全保障、安排培训及演习、定期系统巡检）、配合完成国家、省、市县区联调需求，具体运维内容如下：

- （一）宿迁市公共资源交易中心建设工程系统

运维功能模块包括工作台、招标计划提前发布、招标方案、招标预公告、资格预审、发标、开标、评标、开标评标情况、定标、代理评价扣分和特殊情况（系统改造等）。

- （二）宿迁市公共资源交易中心交通工程系统

运维功能模块包括工作台、招标计划提前发布、招标方案、招标预公告、资格预审、发标、开标、评标、开标评标情况、定标、代理评价扣分和特殊情况（系统改造等）。

- （三）宿迁市公共资源交易中心水利工程系统

运维功能模块包括工作台、招标计划提前发布、招标方案、招标预公告、资格预审、发标、开标、评标、开标评标情况、定标、代理评价扣分和特殊情况（系统改造等）。

- （四）宿迁市公共资源交易中心产权交易子系统

运维功能模块包括项目管理、普通交易、电子竞价、交易结束、挂牌(竞价)交易管理和产权交易（网上竞价）。

- （五）考试系统

运维功能模块包括中心端（主体管理、考试管理、平台管理等）、会员端（考试管理）和考试人员端（考试和培训）。

- （六）服务平台

运维功能模块包括交易主体管理、评标专家管理、主体信息库、电子交易信息、信用信息库、监督信息库、代理委托查看、信用平台、综合管理和后台管理等。

- （七）监督平台

运维功能模块包括建设工程模块、政府采购模块、产权交易模块、水利工程模块、交通工程模块、信用信息、投诉管理、大数据平台、异议与投诉一件事和后台管理等。

- （八）开评标系统

运维功能模块包括项目开标、评标准备、初步评审、详细评审和后台管理等。

- （九）门户网站、网站大师、电子门牌运维

需对门户网站、网站大师进行运维，确保门户网站能够发布相关的交易信息、主体信息、专家信息、信用信息、政策法规等可公开信息；需对电子门牌进行运维，实现当前标室相关项目信息的互联互通。

- （十）平台运维要求

- 研究制定系统信息安全应急处置工作的规划、计划和政策；协调推进系统信息安全应急机制和工作体系建设；指导协调各类应急工作组开展对信息安全突发事件的应急响应与处置工作；对系统信息安全事件的响应作出正确的判断和决策。包括但不限于：

（1）保障公共资源交易日常开评标工作正常进行；

（2）受理各方交易主体系统使用问题、业务咨询问题；

（3）保障公共资源交易平台已有功能正常运行、修复系统运行过程中产生的缺陷；

（4）在合同所规定功能需求的合理范围内优化系统功能；

（5）协助完成国家、省、市级部门考核工作。

1.运维服务内容

对宿迁市公共资源交易平台全方位维护，维护内容需包括：软件系统运维、智能化设备运维组织体系、响应及维护体系、应急处理程序、保障措施。维护内容包括但不限于：

（1）对系统进行必要的优化和调整；

（2）维护宿迁市公共资源交易平台现有功能正常使用，对系统隐含的错误进行纠正；

（3）根据实际应用状况进行软件使用辅导、问题排查和解决，确保系统的有效使用及符合交易业务实际情况，增强软件的可用性、易用性；

（4）系统使用方技术培训工作；

（5）受理日常招投标主体业务咨询电话；

（6）在不干扰业务运行的前提下，定期进行巡检，对设备、应用系统及数据库进行性能测试和效能分析，以便对故障征兆进行提前预防；

（7）每年根据用户使用情况或主动提出系统优化完善建议进行修改，包括各交易中心、代理机构、投标单位主体等；

（8）接口维护，保障现有平台的各类接口正常运行，与其他系统对接稳定。

（9）按照国家、省、市电子政务建设的相关技术要求进行电子交易统一平台数据的互联互通与适配。运维人员对相关要求进行详细评估，保证推送数据的准确性与完整性。

① 根据国家、省、市电子政务建设的相关技术要求的调整，维护人员也需进行相应优化完善，保证推送数据符合要求。

② 对发布的交易数据进行核查，尤其针对推送到国家、省相关网站每条数据进行校验，检查数据推送状态，保证数据推送的准确性。

③ 优化推送数据程序，提高数据推送效率，保证程序更加稳定。

④ 根据国办、江苏省对政府网站考核指标以及宿迁市政府门户网站现有情况，合理设计网站首页及各频道页、网站布局、网站栏目及适老化适配，实现门户网站指标体系全覆盖。

2.应急处理程序

（1）应急处理：

① 故障排除服务。提供7×24小时的电话服务，在工作时间内，保证在系统故障出现之后的10分钟内响应，并在确认了故障之后提出解决办法。电话指导、远端诊断、远端维护（在30分钟内响应）；现场支持：在节假日或其他非驻场时间，如遇到确实需要现场支持的情况，技术人员须在0.5工作日内到达故障现场。

② 紧急服务。在服务期内，若平台出现了崩溃或重大故障而导致网站不能正常响应外部请求时，须紧急提供技术工程师现场支持。紧急服务时间：提供全年7×24小时服务。

在事件被处理后，通过对有关恶意代码或行为的分析结果，找出事件根源，明确相应的补救措施并彻底清除。清理系统、恢复数据、程序、服务。

③ 备份与恢复：运维工程师需制定一份完整的系统备份方案，在日常维护的过程中有义务协助做好系统的数据备份工作，同时提供系统升级和安装补丁工作。保证系统宕机时能及时恢复系统原有状态，包括此系统下运行的所有相关软件的配置。

（2）应急措施：

① 提供因大面积停电、外部网络中断因素导致无法使用突发事件紧急处置措施。

② 提供网站、网页出现非法言论事件紧急处置措施。

③ 提供黑客攻击事件紧急处置措施。

④ 提供病毒事件紧急处置措施。

⑤ 提供软件系统遭破坏性攻击的紧急处置措施。

⑥ 提供系统存在严重BUG造成业务操作失误、数据错误紧急处置措施。

⑦ 提供数据库安全紧急处置措施。

⑧ 提供数据库中数据被大面积非法篡改或删除的紧急处置措施。

3.运维期

中标方提供3年宿迁市公共资源交易平台运维服务。

4.其他要求

中标方需做好市政务云对象存储适配改造。

- 六、项目实施要求

1、项目管理要求

（1）投标人针对本项目作出详细可行的项目实施方案。投标人应具备专业的信息系统建设和服务能力，保障建设质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。

（2）投标人具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

2、质量保证要求

投标人需提交项目质量方案，项目质量方案要求：

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证方案中说明。

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

3、人员团队要求

（1）电子营业执照应用开发：

① 组建不少于4人的项目团队

项目负责人1名：项目负责人应具备信息化项目管理能力或管理软件项目的需求分析、项目规划、以及与用户的沟通协调能力。项目负责人在开发实施期间长驻宿迁本地，企业后方也需及时提供各种资源保障。

技术负责人1名：项目技术负责人应具有解决重要技术问题的能力，有丰富的实践经验。同时具有软件设计、计算机网络规划设计实施经验，能够与用户进行良好的沟通，指导团队成员工作。

项目组其他成员：不少于2人，掌握本项目相关的专项技术领域的基础知识，具备信息安全、系统架构设计等相应能力。

（2）宿迁市公共资源交易平台运维：

① 组建不少于7人的项目团队

提供7×24×365的客服热线服务，受理各方招投标主体系统使用问题。提供不低于4名驻场人员进行技术支持服务，不低于3名技术人员远程技术支撑。

4、其他要求

（1）中标方按照国产化要求部署所需环境，除云网资源由采购人协调提供外，其他均由中标供应商负责。

（2）宿迁市公共资源交易平台运维期间，中标方不得对平台工具等收取任何费用。

★（3）在电子营业执照应用运维期满后，中标方不得限制电子营业执照产品的正常使用。（投标文件提供加盖公章的承诺函电子件，否则按无效标处理）

- 七、培训要求

投标人在项目上线运行后，应对相关人员提供必要的培训，满足用户对系统的管理、使用、运维需求。

- 1、培训对象。培训对象为宿迁市公共资源交易中心相关人员（包括宿迁市公共资源交易平台使用人员、管理人员以及后期运维人员等）、招标代理机构和部分市场主体。

2、培训内容。需包括但不限于系统管理、系统使用、系统维护等内容，需针对不同用户对象设置不同的培训内容。

3、培训时间。需针对不同用户设置不同课程，并提供相应的培训时间、培训次数、培训人数、培训方式、培训内容介绍等事项安排。

4、培训次数：需提供每年不低于2次的培训服务。中标人负责提供培训计划，培训资料，包括：电子媒体和手册等资料。

- 八、售后服务要求

1、自项目建设完成且试运行结束后，经采购人确认之日起，中标人提供31个月电子营业执照应用及维保服务，费用包含在本次的报价中。

2、项目合同签订之日起，中标人提供3年宿迁市公共资源交易平台维保服务，费用包含在本次的报价中。

3、为了保障宿迁市公共资源交易平台的平稳运行，中标人应提供不低于4名驻场人员进行技术支持服务，不低于3名技术人员远程技术支撑。

4、日常对服务器异常进行巡检、排查、以及问题处理；对系统安全漏洞进行排查、整改；配合攻防演练，组织开发人员及安全人员进行安全防护。

5、系统功能更新发版、系统性能优化以及系统层面小的改造需求。

6、定期技术交流，为了更好的了解客户的技术需求收集反馈并及时调整项目计划。形式可以是座谈，也可以是讲座和培训。根据要求提供对系统管理员的培训，使用人员的操作培训。

7、提供在线帮助中心或支持热线，解决使用过程中遇到的问题，以及技术解答。系统日常使用过程出现系统问题，运行故障时，可直接联系现场运维人员，针对出现的问题运维人员第一时间对系统进行排查，并及时解决问题。

8、定期提供上门巡回服务，进行日常的维护、整理、查验服务。

- 九、付款方式及工期要求

1、付款方式：

预付款：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款；

进度款：项目建设完成且试运行结束，经采购人确认合格后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%；运维满一年(以采购人确认合格时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的60%；运维满二年(以运维满一年时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的90%；运维期满进行验收且合格，在收到供应商发票后10个工作日内结清余款。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

3.宿迁市公共资源交易中心与宿迁市楚润数据集团之间付款方式另行约定。

2、工期要求：

（1）电子营业执照应用

合同签订后，在接到采购人通知的4个月内应完成系统的开发、测试工作，试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行。试运行期间应做好项目服务指南、用户须知、用户手册、使用说明书等材料文书的制作和培训。试运行结束进入运维期，运维期29个月。

（2）宿迁市公共资源交易平台运维

自合同签订之日起，运维服务3年。

- 十、验收标准

项目建设完成且运维结束后，根据技术要求，由中标人向甲方提交验收申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

验收标准以招标文件、投标文件等为依据，中标人提供项目验收相关材料，如遇验收不通过，中标人需及时整改，如不能按照采购人要求整改到位，不予支付款项。

- 十一、安全审查和保密要求

1、建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，确保数据安全性、准确性与可靠性。

2、采购人对该系统使用版权及独立知识产权，供应商应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。

3、供应商未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

十二、考核评价要求

每次付款前，甲方根据考核情况进行扣款。服务考核满分100分。

服务质量考核评价扣除费用：

1）考核评价得分≥90分，不扣费用；

2）90分＞考核评价得分≥60分，扣除合同总价款的(100-得分)%；

3）60分＞考核评价得分，扣除合同总价款的50%；

考核细则如下：

1.故障响应时限：响应时间要求4小时内，每超过1小时扣2分；

2.故障现场支撑响应时限：要求赶赴现场处理故障时，须在12小时内到达现场，每超过要求时间1小时扣2分；

3.故障处理书面报告：参照故障处理书面报告要求，每超过5个工作日（节假日顺延）未提交故障报告扣2分；

4.应根据甲方要求安排项目人员售后维护质量支撑，乙方应当确保其安排的项目人员充足和合格。若甲方认为乙方安排人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方应在5个工作日内更换完毕，否则每超出2天扣1分；

5.信息安全自查、整改，或甲方提出整改要求，未按时完成整改，出现一次扣3分；

6.信息安全自查、整改，或甲方督促整改的，相同安全问题出现2次及以上，从第2次起再扣5分；

7.被上级主管部门通报的安全事件，每次扣10分；

8.重大事故、用户升级投诉或重复投诉事件，每次扣5分；

9.积极主动发现项目中存在的系统风险，制定有效方案并优化，每次加2分；

10.主动发现项目中存在的系统风险，制定有效方案并优化，每次加2分。

注：其它未详尽内容以合同约定为准，由采购人负责解释。

- 合同格式及条款

政府采购合同（服务）

项目名称：宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0084

甲方1（全称）：

甲方2（全称）：

乙方（全称）：

采购单位(全称)：(简称甲方1)

采购单位(全称)：(简称甲方2)

中标供应商(全称)：(简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府服务采购规定签订本合同。

- 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务和产品：

1、提供宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目的全部内容，包括电子营业执照应用和宿迁市公共资源交易平台运维。具体内容及要求详见招标文件“采购需求”部分。

2、按照软件工程规范以及建设范围，提供本项目《项目开发计划》、《软件需求说明书(软件规格说明书)》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《用户操作手册》等相关过程文档。

关于本项目招标文件是本合同不可分割的组成部分，乙方提供的服务需满足招标文件技术要求。

- 第二条 合同总价款

本合同项下人民币总价款为    元，(大写：    )。

合同清单如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合同金额（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

- 第三条 权利保证

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费、诉讼费、第三方索赔款等)，一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第四条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应满足国家有关部门最新颁布的标准及规范要求，并满足招标文件和甲方要求。

- 履行期限及地点和方式

1、合同履行期限：

（1）电子营业执照应用

合同签订后，在接到采购人通知的4个月内应完成系统的开发、测试工作，试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行。试运行结束进入运维期，运维期29个月。

（2）宿迁市公共资源交易平台运维

自合同签订之日起，运维服务3年。

2、履行期限地点和方式：按甲方要求。

第六条 售后服务要求

根据运维服务的工作内容，运维人员要求如下：

1、具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行所需的操作培训，解决数字证书操作的问题。

2、维护人员掌握数字证书制作、查询等业务操作，熟悉系统业务操作。

3、熟悉系统业务流程，技术细节，具有一定的编写文档能力。提供相关操作手册、培训文档等。

4、能初步分析判断系统问题，遇到难以解决的问题时，能初步判断是哪方面问题，并协调相关技术人员进行解决。

- 第七条 验收

1、项目建设完成且运维结束后，根据技术要求，由中标人向甲方提交验收申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

2、验收标准以招标文件、投标文件等为依据，中标人提供项目验收相关材料，如遇验收不通过，中标人需及时整改，如不能按照采购人要求整改到位，不予支付款项。

3、验收产生的所有费用均由乙方承担。

- 第八条 考核评价要求

每次付款前，甲方根据考核情况进行扣款。服务考核满分100分。

服务质量考核评价扣除费用：

1）考核评价得分≥90分，不扣费用；

2）90分＞考核评价得分≥60分，扣除合同总价款的(100-得分)%；

3）60分＞考核评价得分，扣除合同总价款的50%；

考核细则如下：

故障响应时限：响应时间要求4小时内，每超过1小时扣2分；

2.故障现场支撑响应时限：要求赶赴现场处理故障时，须在12小时内到达现场，每超过要求时间1小时扣2分；

3.故障处理书面报告：参照故障处理书面报告要求，每超过5个工作日（节假日顺延）未提交故障报告扣2分；

4.应根据甲方要求安排项目人员售后维护质量支撑，乙方应当确保其安排的项目人员充足和合格。若甲方认为乙方安排人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方应在5个工作日内更换完毕，否则每超出2天扣1分；

5.信息安全自查、整改，或甲方提出整改要求，未按时完成整改，出现一次扣3分；

6.信息安全自查、整改，或甲方督促整改的，相同安全问题出现2次及以上，从第2次起再扣5分；

7.被上级主管部门通报的安全事件，每次扣10分；

8.重大事故、用户升级投诉或重复投诉事件，每次扣5分；

9.积极主动发现项目中存在的系统风险，制定有效方案并优化，每次加2分；

10.主动发现项目中存在的系统风险，制定有效方案并优化，每次加2分。

- 第九条 合同款支付

付款方式：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款；项目建设完成且试运行结束，经采购人确认合格后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%；运维满一年(以采购人确认合格时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的60%；运维满二年(以运维满一年时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的90%；运维期满进行验收且合格，在收到供应商发票后10个工作日内结清余款。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

3.宿迁市公共资源交易中心与宿迁市楚润数据集团之间付款方式另行约定。

- 第十条 违约责任

1、非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按一年期贷款市场报价利率向乙方支付滞纳金。

2、乙方未按本合同约定及时完成工作或交付成果的，每迟延一天，应向甲方支付合同总价   的违约金。迟延达三十天以上的，甲方有权报财政监管部门，解除合同，乙方除应返还甲方全部已付款项外还应支付合同总价   的违约金。

3、甲方验收未通过的，乙方应无条件整改，所需费用自行承担，造成逾期的按本条第2款承担逾期违约责任。整改后仍未通过验收的，甲方有权报财政监管部门，解除合同，乙方除应返还甲方全部已付款项外还应支付合同总价   的违约金。

4、本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权报财政监管部门，解除合同，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责，乙方除应返还甲方全部已付款项外还应支付合同总价   的违约金。

5、合同签订后，乙方单方终止或解除合同的，除应返还甲方全部已付款项外还应支付合同总价   的违约金。

6、非因甲方原因，乙方未全面履行本合同其他约定或其他义务之一的，甲方有权报财政监管部门，要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价   的违约金；甲方要求解除合同或乙方仍未全面履行的，甲方上报财政监管部门解除本合同，乙方除应返还甲方全部已付款项外，还应支付合同总价   的违约金。

7、违约方还应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关费用。甲方有权从应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金及其他费用。

8、甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 第十一条 合同的变更和终止

1、本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

2、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形或本合同另有约定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 第十二条 争议的解决

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条 供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 第十四条 合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

2、本合同一式六份，以中文书写，甲方、乙方各执两份。在合同签订后2个工作日内，由甲方按规定进行合同公告工作。

3、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

4、甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

- 第十五条 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方1：(盖章)                   乙方：(盖章)

地址：                         地址：

法定(授权)代表人：             法定(授权)代表人：

联系电话：                     联系电话：

2024年  月  日                 2024年  月  日

甲方2：(盖章)

地址：

法定(授权)代表人：

联系电话：

2024年  月  日

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 法人授权书

- 开标一览表

- 分项报价表

- 中小企业或残疾人福利性单位声明函

- 项目组成员

- 七、企业业绩

八、投标所需其他材料

九、承诺函

- 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

宿迁市公共资源交易中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

- 日期：

- 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) : 供应商名称

采购项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0084

采购项目名称：宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

- 日期：     年     月     日

- 四、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 宿迁市公共资源交易中心、宿迁市楚润数据集团有限公司  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

注：符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宿迁市公共资源交易中心、宿迁市楚润数据集团有限公司 的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督；3、非残疾人福利性单位不需提供此函；4、符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

- 六、项目组人员

投标人项目组团队一览表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目组团队有关证书证明。

- 如中标，项目组团队须本表承诺实施，不得更换。

- 七、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 八、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

九、承诺函

宿迁市公共资源交易中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

在JSZC-321300-JZCG-G2024-0084号宿迁市公共资源交易平台运维及电子营业执照适配改造项目投标中，我方承诺如下：

在电子营业执照应用运维期满后，中标方不得限制电子营业执照产品的正常使用。

如违反，将自愿接受按“提供虚假材料谋取中标”进行处理，承担相关责任。

- 单位名称（公章）：