竞争性磋商文件

项目名称：泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购

项目编号：JSZC-321324-JSSL-C2025-0002

| 采 购 人： | 泗洪县农业农村局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏盛力项目管理有限公司 |

2025年03月19日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评审方法与评审标准	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	32

第六章  响应文件格式	33

第一章  磋商邀请

受泗洪县农业农村局的委托，江苏盛力项目管理有限公司就泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购(JSZC-321324-JSSL-C2025-0002)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2025年04月01日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-JSSL-C2025-0002

2.项目名称：泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购

3.预算金额：233.5445万元（其中包1：79.093262万元；包2：79.062543万元 ；包3：75.388695万元。高于此限价为无效标）。

4.本项目设定最高限价，最高限价为233.5445万元（其中包1：79.093262万元；包2：79.062543万元 ；包3：75.388695万元。高于此限价为无效标）。

5.采购需求（简介）：主要服务内容包括：收集整理作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码、影像图和既有的农村土地承包经营权数据库、汇交库，村居各类调查表、统计表等，进行数据录入、成果导出、修正;材料打印(承包方和承包地块调查表、地块示意图（3份）和各小组地块图):进行承包地块测绘和各项数据汇交等，最终成果必须符合农业部要求。（详细内容见本招标文件第四章）。

包1：包括界集镇、朱湖镇、金锁镇、归仁镇4个乡镇，二轮承包确权共计57638户，二轮承包确权面积 463820.42亩，延包中因并户、分户和征用修正面积约占确权面积10%， 延包户数增加约占确权户数8%。

包2：包括龙集镇、半城镇、孙园镇、临淮镇、青阳街道、大楼街道、重岗街道7个乡镇街道，二轮确权共计52810户，二轮承包确权面积498240.59亩，延包中因并户、分户和征用修正面积约占确权面积10%，延包户数增加约占确权户数8%。

包3：包括双沟镇、天岗湖乡、车门乡、魏营镇、瑶沟乡、梅花镇6个乡镇，二轮确权共计53866户，二轮承包确权面积449816.9亩，延包中因并户、分户和征用修正面积约占确权面积的10%，延包户数增加约占确权户数8%。

供应商可以同时在上述3个采购包上进行投标，但只能在一个采购包上中标；

开标顺序：从包1到包3依次开标，即先开包1，后开包2，依次类推，最后开包3。

定标顺序：同开标顺序。

定标原则：供应商只能在一个采购包上中标，按照开标顺序确定，供应商在多个采购包上均排名第一时,按开标顺序定标。已按上述规定被推荐为第一中标候选人的，参与其它采购包评标但不参与推荐中标候选人的排序。

注：评审结束后，若其中一个采购包受到质疑投诉等原因，导致本采购包评审结果改变，但不影响其他采购包的评审。

6.合同履行期限：70日历天（自采购合同签订之日起）。

7.本项目包1-包3不接受 联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：具有国家测绘局颁发的乙级测绘资质（及以上）证书，且业务范围和作业限额包含地理信息系统、界线与不动产测绘。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分3个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年04月01日09点00分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3. 宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4. 质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-88359233。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名   称：泗洪县农业农村局

地   址：泗洪县人民北路10号

联 系 人：陈乃宽

联系方式：13951068068

2.采购代理机构信息

名    称：江苏盛力项目管理有限公司

地  　址：泗洪县金港湾东门南侧第一间二楼

联 系 人：王利春

联系方式：18118077813

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 代理费根据中标金额按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协【2024】20号文）计算，可以采用数字人民币支付。 |
| 9 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的

产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋

商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.4情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7政务信息系统采购中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 2%提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2% （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

备注：a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起 ☑ 7 □ 14 □ 21日历天内提交；

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户；

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑；

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县农业农村局、江苏盛力项目管理有限公司

联系电话：13951068068/18118077813

通讯地址：泗洪县人民北路10号、泗洪县金港湾东门南侧第一间办公楼

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

采购包1至采购包3评分办法：

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 特定资格要求 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

四、评审标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 18.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）*18。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 9.00分 | 2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目的，每有1项得3分，最高得9分。提供项目中标通知书及合同原件的彩色扫描件，未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 |
|  | 企业荣誉 | 9.00分 | 2022年1月1日以来（时间以获奖证书或相关证明材料时间为准）供应商获得过测绘类奖项的，每有1个得3分，本项最高得9分。提供获奖证书或相关证明材料原件彩色扫描件，未提供、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。注：1、同一项目多个奖项不重复计分。 |
|  | 企业认证体系 | 3.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，每有一个得1分，此项最高得3分；注：须提供相关证书材料的原件扫描件，且相关内容及印章需清晰可见，均须在有效期内，否则不予加分。 |
|  | 软件著作权 | 4.00分 | 投标人具有国家版权局颁发的镇地籍建库与管理软件、地籍测绘管理、不动产登记软件、国家版权局颁发的土地登记系统软件、土地利用现状管理系统软件、新增耕地调查管理系统软件、耕地保护地理信息系统软件著作权每有一个得2分，本项最高得4分。 注：须提供相关证书材料的原件彩色扫描件，未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目理解方案 | 6.00分 | 针对磋商文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施方案1.项目理解方案”，提供项目理解方案。优于采购需求，得6分；满足采购需求，得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求，得2分。没有内容不得分。 |
|  | 技术方案 | 6.00分 | 针对磋商文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施方案2.技术方案”，提供项目技术方案。优于采购需求，得6分；满足采购需求，得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求，得2分。没有内容不得分。 |
|  | 项目进度安排 | 6.00分 | 针对磋商文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施方案3.项目进度安排”，提供项目进度安排。优于采购需求，得6分；满足采购需求，得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求，得2分。没有内容不得分。 |
|  | 项目质量管理保证措施 | 6.00分 | 针对磋商文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施方案4.项目质量管理保证措施”，提供项目质量管理保证措施。优于采购需求，得6分；满足采购需求，得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求，得2分。没有内容不得分。 |
|  | 售后服务保障措施 | 7.00分 | 针对磋商文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施方案5.售后服务保障措施”，提供项目售后服务保障措施。优于采购需求，得7分；满足采购需求，得5分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求，得3分。没有内容不得分。 |
| 其他 | 项目负责人 | 6.00分 | 1、项目负责人具有测绘相关专业高级及以上工程师职称证书、注册测绘师证书，每有一项得3分，最高得6分； 注：①以上人员需提供2024年09月01日以来供应商为其缴纳的任意一个月的养老保险或社会保险缴纳证明材料扫描件；②项目负责人需提供相关证书原件扫描件，否则不得分；③若职称证书上无法体现专业名称的，需提供职称评审表或毕业证书证明材料原件扫描件。 |
|  | 项目组其他成员（项目负责人除外） | 20.00分 | - 项目技术负责人（除项目负责人）具有测绘相关专业高级及以上工程师职称证书、测绘作业证、注册测绘师证书、地理信息安全保密培训证书，每有一项得 2分，最高得6分； 2、项目组成员中（除项目负责人、技术负责人）具有测绘相关专业中级及以上职称的，每有一个人得2分，最高得12分；具有地理信息安全保密培训证书的，每有一个人得1分，最高得2分；本项最高得14分。 注：①以上人员需提供2024年09月01日以来供应商为其缴纳的任意一个月的养老保险或社会保险缴纳证明材料扫描件；②以上人员需提供职称证书原件扫描件，职称证书上需有专业名称，若职称证书上无法体现专业名称的，需提供职称评审表或毕业证书证明材料扫描件；③以上人员不得重复加分。 |

- 采购需求

采购包1至采购包3采购需求：

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 见招标内容 | 其他未列明行业 |
| 包2 | 2 | 见招标内容 | 其他未列明行业 |
| 包3 | 3 | 见招标内容 | 其他未列明行业 |

二、项目概况

1、招标内容：第二轮土地承包到期后再延纳30年试点测绘等项目招标。招目主要服务内容包括:收集整理作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码、影像图和既有的农村土地承包经营权数据库、汇交库，村居各类调查表、统计表等，进行数据录入、成果导出、修正;材料打印(承包方和承包地块调查表、地块示意图（3份）和各小组地块图):进行承包地块测绘和各项数据汇交等，最终成果必须符合农业部要求。

包1：包括界集镇、朱湖镇、金锁镇、归仁镇4个乡镇，二轮确权共计57638户，二轮承包确权面积463820.42亩，延包中因并户、分户和征用修正面积约占确权面积10%， 延包户数增加约占确权户数8%。

包2：包括龙集镇、半城镇、孙园镇、临淮镇、青阳街道、大楼街道、重岗街道7个乡镇街道，二轮确权共计52810户，二轮承包确权面积498240.59亩，延包中因并户、分户和征用修正面积约占确权面积10%，延包户数增加约占确权户数8%。

包3：包括双沟镇、天岗湖乡、车门乡、魏营镇、瑶沟乡、梅花镇6个乡镇，二轮确权共计53866户，二轮承包确权面积449816.9亩，延包中因并户、分户和征用修正面积约占确权面积的10%，延包户数增加约占确权户数8%。

注：★1.各供应商在投标时请列明资料修正导入导出打印单价  元/户（此单价不得超6元/户）和测绘  元/亩（此单价不得超9元/亩）。若供应商投标时未按上述要求报价则视为未响应磋商文件。

2.投标总价计算方法：【二轮确权户数*原有二轮确权户数基本上再增加8%（1.08）*资料修正导入导出打印  元/户】+【（二轮承包确权面积亩数*10%*测绘  元/亩）】

2、付款方式：

预付款：合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内预付合同价款的10%。

进度款：全面完成工作，经县镇两级初步审核合格后付至合同总价款60%，成果经省厅和农业部验收合格后付至合同总价款100%。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

备注：1.本项目测绘面积和户数据以实际发生为准。

2.可以采用数字人民币支付。

3.计算方法：【二轮确权户数*原有二轮确权户数基本上再增加8%（1.08）*资料修正导入导出打印元/户】+【（二轮承包确权面积亩数*10%*测绘元/亩）】

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3、（一）合同履行期限：70日历天（自采购合同签订之日起）。

（二）质量要求：项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部要求，并根据要求通过甲方组织的专家组验收。

（三）项目地点：采购人指定地点

三、服务内容

1、信息核对

根据乡镇提供的摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测的数据梳理和信息核对工作。

2、实测指界

根据实际情况可采用室内判图法、野外调绘法、现场实测法等多种指界方法在调查底图上画出地块，填写预编码，同时在相关统计表中填写对应于图上的预编码及土地利用类型，等级，备注等其他信息。需要进行土地承包经营权调查测绘的，形成的调查测绘成果需要同时符合承包经营合同签订和不动产登记的要求。

3、数据修改入库

根据外业指界、实测情况，进行内业图形修改、属性修改，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称，权利人名称，合同面积，地类，等级等属性进行关联，将调查的地块与户籍信息关联挂接，补全界址点，界址线信息，建立形成完整的数据库。沿用上一轮确权登记成果续签承包经营合同、不需进行调查测绘的，形成的数据库成果需满足转换为不动产登记数据库的要求。

4、资料输出打印

根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、承包地块表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图等图件表格成果，并按照要求份数进行打印（农村土地承包经营权确权承包方调查表、承包地块表和地块示意图（4份）等）。

测绘及各项材料成果符合农业部要求，并提交上级验收通过。

四、服务要求

（一）坐标系统

采用2000国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000,CGCS2000）。CGCS2000 实施条件不具备的地区可采用1980西安坐标系，但应与CGCS2000 进行联测或建立转换关系。

（二）高程系统

采用1985国家高程基准。

（三）比例尺

调查基本比例尺为1:2000。

（四）分幅和编号

1、 栅格数据分幅与编号。1:500、1:1000和1:2000比例尺的工作底图、调查草图、地 块分布图及其他栅格数据采用正方形分幅（图幅尺寸：50cm×50cm）。 图幅编号按 图廓西南角平面坐标公里数编制，x坐标在前， y 坐标在后，中间以短横线连接。 1:500比例尺取至0.01公里，1:1000和1:2000比例尺取至0.1公里。1:5000比例尺 的图件分幅和编号按照GB/T 13989执行。

2、矢量数据分幅与编号。承包地块、地物等矢量数据以县级行政区为单位进行分幅， 图幅命名方式按照NY/T   XXXXX （农村土地承包经营权确权登记数据库规范）执 行。

（五）地图投影

统一选择高斯一克吕格投影，采用标准的3°分带平面直角坐标系统。确有必要时，可按1.5°分带或任意中央经线的3°分带。

（六）计量单位

1、 长度单位采用米 (m)，小数点后保留两位有效数字。

2、面积单位采用平方米 (m²)，小数点后保留两位有效数字。统计汇总时，面积单 位采用公顷 (hm²),  小数点后保留两位有效数字。将亩（mu） 作为辅助面积单位， 小数点后保留两位有效数字。

（七）其他要求

1、保密要求

（1）成交单位须在合同中进行责任约定；成交单位在工作期间必须遵守业主方的相关保密制度；

（2）工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。

（3）各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。

★2、为确保本项目安全、快速、高质量地完成，核查单位需组建项目组并入驻项目地，全面负责本项目的实施和监督。项目组设置项目负责人1名,项目技术负责人1名项目，项目组其他人员至少6名。供应商要理解项目背景及政策，具有资料收集、测绘调查、材料、数据汇交方案，工作重难点应对方案，技术路线方案，质量、进度控制方案，安全保密保障体系、应急方案、售后服务、服务保障措施方案。（提供项目成员一览表，中标后不随意变更项目组成员。如需变更须获得采购人许可。）

五、项目实施方案

内容如下：

（1）项目理解方案：针对泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购的特点进行项目的理解，内容应当包含对项目背景、项目范围、项目编制依据、项目编制原则、项目内容、项目成果要求等的总体理解，目标任务应当明确、思路清晰，内容应当切合泗洪当地实际情况，具有一定的深度，要全面、合理。

（2）技术方案：根据本项目特征梳理本项目技术路线，形成完整的技术思路，技术方案主要内容应当至少包括：包括对接确权平台软件商，对延包资料收集、数据录入、修正；材料打印；承包地块测绘并导入确权平台等内容，内容应当切合泗洪当地实际情况，要全面、合理，具有可行性。

（3）项目进度安排：针对泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购项目的进度计划安排进行编制方案，进度安排方案应当包括对项目完成期限（在响应招标文件基础上的）得，项目进度安排、工序管理措施、遇到政策性时间问题的相关内容的表述，方案应当符合政策规定及切合当地实际情况，要全面、合理，具有可行性、服务保障体系齐全。

（4）项目质量管理保障措施：针对泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购项目所提供质量管理保障相应措施，保障措施方案应符合政策规定及切合当地实际情况，具有具体的保障措施手段，确保充分保障项目质量并顺利取得项目成果，方案内容应当全面、细致、具体可行。

（5）服务保障措施：针对泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购项目结束后对采购人提供的后续服务，后续服务方案应有利于采购人以及对本项目服务成果的完善，问题的响应时间处理（半小时内电话、微信技术支持、解决及咨询、若遇特殊情况需现场技术支持的，需积极支持配合）及解决办法，方案内容应完整详实、切实可行，有利于采购人实际工作。

六、注意事项

1、报价内容包括:项目完成过程中的服务本身价格、服务人员工资福利、服务技能培训、售后服务、利润、资料费、会议费、交通费、代理费、税费以及服务过程中涉及到的其他一切费用。

2、报价注意事项：供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

附：泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购                   绩效考核评价

一、项目概况：收集整理作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码、影像图和既有的农村土地承包经营权数据库、汇交库，村居各类调查表、统计表等，进行数据录入、成果导出、修正;材料打印(承包方和承包地块调查表、地块示意图（3份）和各小组地块图):进行承包地块测绘和各项数据汇交，最终成果必须符合农业部要求。本项目测绘面积和户数据以实际发生为准。

二、考核评价对象

泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购

三、考核评价目的

本次评价的主要目的是对泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购资金使用情况和综合成效做出全面评价，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，为进一步完善项目管理，提高资金使用效益和效率，优化县财政支出结构提供参考和依据。

四、考核评价依据

- 中华人民共和国土地管理法；

- 中华人民共和国农村土地承包法；

- 不动产登记暂行条例；

- GB/T 21010-2017 土地利用现状分类；

- GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅与编号；

- GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范；

- CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范；

- GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码；

- GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码；

- TD/T 1066-2021 不动产登记数据库标准；

- NT/T 2537-2014 农村土地承包经营权调查规程；

- NT/T 2538-2014 农村土地承包经营权要素编码规则；

- NT/T 2539-2014 农村土地承包经营权确权登记数据库规范；

- 土地承包经营权和土地经营权登记操作规范（试行）；

- 农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交办法；

- GB/T 24356-2023 测绘成果质量检查与验收。

- 按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括项目招标文件、项目自评报告、数据统计汇总表等。

五、考核评价原则

1.客观、科学、公正原则

2.综合绩效评价原则

六、考核评价内容

1.项目完成情况

主要包括项目工作进度实施情况等。

2.项目管理

包括项目资料收集、档案管理、书面报告、项目实施情况、管理制度等。

3.项目效益

根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、承包地块表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图等图件表格成果，并按照要求份数进行打印（农村土地承包经营权确权承包方调查表、承包地块表和地块示意图（4份）等）。

七、考核评价方式

由泗洪县农业农村局组织对项目服务单位的项目实施成效做出综合评价。

八、考核评价组织

由泗洪县农业农村局相关部门自行组织。

九、费用结算明细表，经采购人考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在 90 分以上（不含 90 分）全额支付费用；

（2）考核成绩在 90—80 分（含 90 分）之间的，支付费用标准的 90%；

（3）考核成绩在 80—70 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的 80%；

（4）考核成绩在 70—65 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的 70%；

（5）考核成绩在 65 分及以下的，不支付费用。

十、泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购考核评估细则：100分

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 |  | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间（进度）要求 | 合同签定后，是否立即组织相关人员、设备、设施进场工作 | a、3日内响应本项条款给予10分； b、7日内响应本项条款给予5分 c、10日内响应本项条款给予0分； | 10 |  |
|  |  | 合同履行过程中，时间进度是否满足采购人的时间要求 | 满足得10分 不满足0分 | 10 |  |
| 2 | 成果要求 | 项目成果在规定时间内通过上级相关专家评审。 | a、一次通过给予15分 b、被退回修改一次调整通过给予10分 c、被退回修改两次调整通过给予0分 | 15 |  |
|  |  | 项目成果在规定时间内通过农业部和省级业务部门验收。 | 通过给予15分 不通过给予0分 | 15 |  |
|  |  | 通过农业部和省级业务部门验收后，及时按要求承包土地确信息管理系统； | a、7日内响应本项条款给予10分； b、10日内响应本项条款给予5分 c、15日内响应本项条款给予0分； | 10 |  |
|  |  | 完成后档案纸质材料归档整理是否及时送至相关部门； | a、7日内响应本项条款给予10分； b、10日内响应本项条款给予5分 c、15日内响应本项条款给予0分； | 10 |  |
| 3 | 项目组人员要求 | 中标后项目组人员是否严格按照投标文件中约定的项目组人员进行安排 | a、严格投标文件执行给予20分； b、经过采购人同意更换给予10分； c、未经采购人同意私自更换则给予0分 | 20 |  |
| 4 | 安全生产服务 | 安全事故 | 有得0分 无得5分 | 5 |  |
|  |  | 群众纠纷 | 有得0分 无得5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

- 第五章  合同文本

备注1.不得提出实质性的修改。2.项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。

政府采购合同（适用于服务类项目）

（采购包1至采购包3均参照本合同内容）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

甲方（采购人）：_________

乙方（成交供应商）：_________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、总述

主要服务内容包括:收集整理作业区域范围内行政划分、行政区划名称、最新的行政区划代码、影像图和既有的农村土地承包经营权数据库、汇交库，村居各类调查表、统计表等，进行数据录入、成果导出、修正;材料打印(承包方和承包地块调查表、地块示意图（3份）和各小组地块图):进行承包地块测绘和各项数据汇交，最终成果必须符合农业部要求。

二、协议范围

1、合同期限：70日历天（自采购合同签订之日起）。

2、服务期：泗洪县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目测绘等采购实施开始至整个项目备案结束后。

3、具体工作内容和工作流程由甲方确定。

三、项目服务内容

1、信息核对

根据乡镇提供的摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测的数据梳理和信息核对工作。

2、实测指界

根据实际情况可采用室内判图法、野外调绘法、现场实测法等多种指界方法在调查底图上画出地块，填写预编码，同时在相关统计表中填写对应于图上的预编码及土地利用类型，等级，备注等其他信息。需要进行土地承包经营权调查测绘的，形成的调查测绘成果需要同时符合承包经营合同签订和不动产登记的要求。

3、数据修改入库

根据外业指界、实测情况，进行内业图形修改、属性修改，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称，权利人名称，合同面积，地类，等级等属性进行关联，将调查的地块与户籍信息关联挂接，补全界址点，界址线信息，建立形成完整的数据库。沿用上一轮确权登记成果续签承包经营合同、不需进行调查测绘的，形成的数据库成果需满足转换为不动产登记数据库的要求。

4、资料输出打印

根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、承包地块表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图等图件表格成果，并按照要求份数进行打印（农村土地承包经营权确权承包方调查表、承包地块表和地块示意图（4份）等）。

测绘及各项材料成果符合农业部要求，并提交上级验收通过。

四、项目要求

（一）坐标系统

采用2000国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000,CGCS2000）。CGCS2000 实施条件不具备的地区可采用1980西安坐标系，但应与CGCS2000 进行联测或建立转换关系。

（二）高程系统

采用1985国家高程基准。

（三）比例尺

调查基本比例尺为1:2000。

（四）分幅和编号

1、 栅格数据分幅与编号。1:500、1:1000和1:2000比例尺的工作底图、调查草图、地 块分布图及其他栅格数据采用正方形分幅（图幅尺寸：50cm×50cm）。 图幅编号按 图廓西南角平面坐标公里数编制，x坐标在前， y 坐标在后，中间以短横线连接。 1:500比例尺取至0.01公里，1:1000和1:2000比例尺取至0.1公里。1:5000比例尺 的图件分幅和编号按照GB/T 13989执行。

2、矢量数据分幅与编号。承包地块、地物等矢量数据以县级行政区为单位进行分幅， 图幅命名方式按照NY/T   XXXXX （农村土地承包经营权确权登记数据库规范）执行。

（五）地图投影

统一选择高斯一克吕格投影，采用标准的3°分带平面直角坐标系统。确有必要时，可按1.5°分带或任意中央经线的3°分带。

（六）计量单位

1、 长度单位采用米 (m),小数点后保留两位有效数字。

2、面积单位采用平方米 (m²),小数点后保留两位有效数字。统计汇总时，面积单 位采用公顷 (hm²),  小数点后保留两位有效数字。将亩(mu) 作为辅助面积单位， 小数点后保留两位有效数字。

（七）其他要求

1、保密要求

（1）成交单位须在合同中进行责任约定；成交单位在工作期间必须遵守业主方的相关保密制度；

（2）工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。

（3）各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。

2、为确保本项目安全、快速、高质量地完成，核查单位需组建项目组并入驻项目地，全面负责本项目的实施和监督。项目组设置项目负责人1名,项目技术负责人1名项目，项目组其他人员至少6名。供应商要理解项目背景及政策，具有资料收集、测绘调查、材料、数据汇交方案，工作重难点应对方案，技术路线方案，质量、进度控制方案，安全保密保障体系、应急方案、售后服务、服务保障措施方案。（中标后不随意变更项目组成员。如需变更须获得采购人许可。）

五、服务费用及付款

（1）服务费（大写）：        （￥：             ）。

（2）预付款：合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内预付合同价款的10%。

进度款：全面完成工作，经县镇两级初步审核合格后付至合同总价款60%，成果经省厅和农业部验收合格后付至合同总价款100%。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

备注：1.本项目测绘面积和户数据以实际发生为准。

2.可以采用数字人民币支付。

3.计算方法：【二轮确权户数*原有二轮确权户数基本上再增加8%（1.08）*资料修正导入导出打印  元/户】+【（二轮承包确权面积亩数*10%*测绘  元/亩）】。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

六、服务质量

招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。

七、违约责任

1、在本项目规定的服务有效期内如发现乙方存在违规违纪行为，一经查实，甲方有权单方解除本采购合同，并保留追究其责任的权利。

2、在规定时间内，被选中的乙方若不接受委托，视为自动放弃，对自动放弃的乙方，甲方有权单方解除本采购合同；

3、在实施具体测绘服务过程中，因乙方原因造成违约或疏忽，延误工程实施进度或工作出现错误并造成重大影响的，将从合同款中扣回违约金额，或采取法律手段解决索赔事宜；

4、《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第 728 号），为保障中小企业被拖欠的款项及时支付，《条例》规定：机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照中国人民银行同期同类贷款基本利率支付逾期利息。

八、履约保证金

按采购合同总价的 2 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。

履约保证金退还时间：采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

九、合同变更、中止与终止

1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

2.合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

3.合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十、解决争议方法

1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

2.选择仲裁的，由甲方所住地仲裁机构；通过诉讼方式的，由甲方住所地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

十一、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行商定补充条款，与本协议具有同等法律效力。

十二、协议有效期限至项目全部完成，项目价款付清。

十三、本合同一式份，甲方执份，乙方执份。纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。

十四、通知

1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

十五、适用法律

1.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

2.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、磋商所需其他材料

## 一、磋商响应函

磋商响应函

（采购单位名称）：

根据（项目编号）的（项目名称）竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、供应商资质

按磋商文件要求提供相应资质证书

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）    采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

## 五、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ￥ 人民币（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |

备注：“磋商总价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致。

分项报价表（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  |  | ￥ 人民币（大写）：仟 佰拾 万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |

备注：“磋商总价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

3.友情提醒：（政府采购微课堂｜第十一讲《中小企业声明函》怎么填写？  https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw）。

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

3.友情提醒：（政府采购微课堂｜第十一讲《中小企业声明函》怎么填写？  https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），供应商须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，供应商按所投产品（服务）情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应磋商文件要求。

## 八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 九、企业业绩

供应商自年月日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。