招　标　文　件

项目名称：2024年西南片区绿地管养采购项目

项目编号：JSZC-321324-ZTZY-G2024-0026

（服务类项目， 本项目专门面向中小企业）

采购人： 泗洪县住房和城乡建设局

采购代理机构： 中天志远咨询有限公司

2025年1月10日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2-4

- 投标人须知…………………………………5-20

- 合同文本……………………………………21-51

- 采购需求……………………………………52-80

- 评标方法与评标标准………………………81-85

- 投标文件格式………………………………86-103

第一章  投标邀请

受[泗洪县住房和城乡建设局]的委托，[中天志远咨询有限公司]就[2024年西南片区绿地管养采购项目]([项目编号]JSZC-321324-ZTZY-G2024-0026)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(2024年西南片区绿地管养采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年2月11日9 点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-ZTZY-G2024-0026

2.项目名称：2024年西南片区绿地管养采购项目

3.预算金额：576.33444万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为576.33444万元。

5.采购需求（简介）：本项目为2024年西南片区绿地管养采购项目，该工程管养面积约873234㎡（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限（管养期）：3 年（以采购合同签订之日起）。

7.本项目  不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2025年2月11日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　泗洪县住房和城乡建设局

地址：　泗洪县长江东路13号

联系人： 王波厂

联系方式：18251493466

2.采购代理机构信息

名 称：　中天志远咨询有限公司

地　址：　泗洪县富园天郡3号楼918室

联系人： 庄碧月

联系方式：　15151199338

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何， 中天志远咨询有限公司 （以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：代理费根据中标金额按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》〔2022〕002 号文计算，可以采用数字人民币支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：在管养期内本项目区域内所有需要修补、修复、更换、移植、清理、油漆、翻新等项目，并对缺株少苗、黄土裸露地点进行苗木补植或覆绿，保证土不露天。包括草花、花墙、景观墙、园路、线路、市政管网、铺装、栈道、停车位、花池、树池、台阶、路牙、路灯、草坪灯、景观灯、汀步、亲水平台、护栏、地坪、坐凳、栏杆、垃圾箱、指示，警示牌、下水道、景观亭、廊架、花架、景观桥、宣传栏、广场、厕所、配电房、泵房、养护用房等所有项目，且需达到甲方要求的标准，喷泉维修维护，确保安全正常使用，水系河道要有救生设施等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：  泗洪县住房和城乡建设局/中天志远咨询有限公司

联系电话：  18251493466/15151199338

通讯地址：  泗洪县长江东路13号/泗洪县富园天郡3号楼918室

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： 2 %计取【使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%计】。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：在管养期结束，采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内预付合同价款的10%；

进度款：按扣除预付款之后的管养经费每季度平均拨付，即在下季初由甲方对照“工程项目质量标准”按照定期与不定期考核结果核定后拨付费用（管养地段内涉及到的铺装、座椅、垃圾桶、路灯、健身游憩等零星修复工程，须于中标后一个月内修复完成并报验收，经验收合格后方可申请拨付本季度的管养费。注：绿化补植修复在季节适宜时补植到位）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

可以采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 项目概要：

1.2服务质量标准：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

1.7标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： 2 %计取【使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%计】。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：在管养期结束，采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内预付合同价款的10%；

进度款：按扣除预付款之后的管养经费每季度平均拨付，即在下季初由甲方对照“工程项目质量标准”按照定期与不定期考核结果核定后拨付费用（管养地段内涉及到的铺装、座椅、垃圾桶、路灯、健身游憩等零星修复工程，须于中标后一个月内修复完成并报验收，经验收合格后方可申请拨付本季度的管养费。注：绿化补植修复在季节适宜时补植到位）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

可以采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

九、合同实施清单（详见投标文件格式的明细报价表清单）

十、甲、乙双方现场管理人员名单及责任条款

现场管理人员名单

| 序号 | 甲、乙主体 | 单位名称 | 现场管理人员名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方 | 泗洪县住房和城乡建设局 |  |
| 2 | 乙方 |  |  |
| 3 | 其他与本项目相关的管理人员 |  |  |

十一、乙方须按下列约定，实现管理目标

11.1服务人员配置及要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 人员名单 | 备注（人员资格证书等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |  |  |
| 2 | 片区负责人 | 6 |  |  |
| 3 | 数字城管问题处理专员 | 1 |  |  |
| 4 | 保安 | 5 |  |  |
| 5 | 保洁 | 5 |  |  |
| 5 | 水电工 | 1 |  |  |
| 6 | 零星维修工 | 1 |  |  |
| 7 | 管养技术工 | 58人员设置满足管养需求。 |  |  |

11.2设备要求

| 序号 | 品种 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准洒水车（不低于 8T车辆必须挂牌、有保险） | ≥4 | 辆 |  |
| 2 | 绿篱修剪机 | ≥15 | 台 |  |
| 3 | 草坪旋耕机 | ≥2 | 台 |  |
| 4 | 手推式草坪修剪机 | ≥4 | 台 |  |
| 5 | 割灌机 | ≥20 | 台 |  |
| 6 | 油锯和高枝油锯（或电动高枝锯） | ≥20 | 把 |  |
| 7 | 园林吹风机或鼓风机 | ≥4 | 台 |  |
| 8 | 施肥打孔机 | ≥4 | 台 | 地面打孔施肥 |
| 9 | 登高作业机械（最大作业高度大于25m） | ≥1 | 台 |  |
| 10 | 2轮巡查电动车 | ≥4 | 辆 |  |
| 11 | 公园内日用的动力三轮车（容量大于2吨） | ≥8 | 辆 |  |
| 12 | 手推式汽油打药机（大于160L） | ≥4 | 台 |  |
| 13 | 修枝剪、高枝剪等其他园林养护工具 | ≥44 | 个 |  |
| 14 | 水泵 | ≥6 | 套 |  |
| 15 | 自卸式垃圾车（容量≥5 吨（车辆必须挂牌、有保险） | ≥2 | 辆 |  |
| 16 | 人字梯/架梯 | ≥6 | 架 |  |
| 17 | 道路、公园巡查车（车辆必须挂牌、有保险） | ≥2 | 辆 |  |
| 18 | 4轮电动冲洗车（水车兼备） | ≥1 | 辆 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能，载水量不低于1吨，不得上路作业。 |
| 19 | 扬声器 | ≥3 | 个 | 带U盘播放功能，合同期内使用功能良好。 |
| 20 | 三轮高压冲洗车 | ≥2 | 台 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能 |
| 21 | 救援设施 | ≥10 | 套 | （救援绳、救生圈等）公园岸边设置，间距为30米 |
| 22 | 防恐器械 | ≥2 | 件 | 防暴脚叉、防爆棍、伸缩钢叉、防暴盾牌、防刺服等 |
| 23 | 潜水式水泵 | 按需配备 |  |  |
| 备注：1、中标人根据管养地块数量和管养质量要求，按需配备养护机械设备，并依据投标时报送每类机械设备的具体数量提供，后期实际管养工作中如有需要，采购人有权根据实际管养需求，要求中标人增加机械设备数量（增加数量原则上不超过原有机械数量的两倍），因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。 2、提倡使用专业化园林机械，景观带病虫害需要时须采用飞机防治，不得使用交管部门禁行的“三小车辆”（机动三轮车、无牌无证电动四轮车、电动三轮车）上路进行管养作业。 3、中标人必须提供1辆性能良好的车辆供项目管理使用，所产生的一切费用由中标人承担，项目结束后该车辆归还给中标人。 |  |  |  |  |

十二、税费

12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

13.7 验收标准：国家有相应标准、规范的遵照执行；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；上述标准、规范均没有的，按招标、投标约定的技术要求执行。

13.8 验收方法：在下季初由甲方对照“工程项目质量标准”按照定期与不定期考核结果核定后拨付费用（管养地段内涉及到的铺装、座椅、垃圾桶、苗木补植梳理调整等零星修复工程，须于中标后一个月内修复完成并报验收，经验收合格后方可申请拨付本季度的管养费）。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 万分之一 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

14.5在履约期间，乙方必须按月发放人员工资，不得低于宿人社发〔2024〕1号文规定的最低工资标准（2010元/人/月），如有新文件执行最新文件；每月发放工资清单及时上报甲方核查不得出现虚假、遗漏等情况。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。出现此情况达到三次以上的，甲方有权单方终止合同，清退乙方出场。

14.6无论任何原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失.

14.7本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权终止该协议并由乙方承担由此造成的一切损失。

14.8合同签订之日起，人员设备需全部配备到位，如违约，每少1台设备扣除违约金500元/天，每少一人扣除违约金200元/天。除不可抗力原因外，人员设备机械超过7天未全部进场的，采购人有权单方解除合同。

14.9中标人中标管养工程需积极参加省市优秀管养工程评选，主动做好评优所需的管养现场照片、中标方公司相关信息等一系列资料。凡不积极申报或未按要求申报的，将直接从管养工程款中扣除5000元作为处罚。

14.10乙方须为工作人员统一配备工作所需的工作服、工作牌、劳保用品、维修工具和设备、安全防护用品等需按采购人要求采购。

14.11本合同所涉及到的违约金直接从所拨付的管养费中扣除。

十五、考核标准

考核采用日常巡查考核、定期考核和专项考核相结合的办法：

1、日常巡查考核：日常考核采取扣分累加制，月底统计汇总。由园林部门管理人员对绿地进行日常的巡查考核，发现问题填写《整改通知单》，及时通知管养单位限期整改。经复查在规定期限内未整改或整改不合格的，县住建局有权安排其他园林公司进行整改，费用由原管养公司以现金形式及时按实结算，并按《考核表》进行扣分处罚，三个工作日内拒不支付的将从当月管养经费中扣除。每扣一分，处罚当月管养经费1‰，并限期整改。整改不力或拒不整改的，视情节轻重加大处罚力度，并列入诚信黑名单。

（1）凡新闻媒体曝光，县、局领导各类批示中提出批评，人大代表、政协委员等反映的园林养护管理问题，经查情况属实的，扣2分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（2）凡是群众来信、来访、热线电话中反映的问题，经查情况属实的，且24小时内未整改到位的扣2分每次。

（3）对于新闻媒体、县、局领导批示中提出表扬嘉奖的，加2分每次。

（4）管养单位应做好植物各类病虫害防治工作，做到“治早、治小、治了”，群防群治，凡是一个路段三分之一以上植物病虫害防治不到位，造成大面积病虫害爆发的，一次扣10分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（5）管养单位应及时对绿地内遮挡交通警示牌，或与架空线路、路灯或变压设备、公

交车等相矛盾产生安全隐患的植物按规范进行修剪，因修剪不及时发生事故，责任单位依法承担相应责任，并扣10分。

（6）管养单位应每日巡查其责任地段，及时发现树木倒伏歪倒、主干或枝条折断、交通事故损坏绿地等问题。对树木倒伏、折断的采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救；对交通事故损坏绿地的及时与责任人或有关部门对接，商定赔偿解决办法，积极处理；并将处理情况上报县住建局；如懈怠不查，措施不力，不报且不动，导致倒、断树伤人或绿化被损未获赔偿的，由管养单位负赔偿责任，并扣5分每次。

（7）管养单位巡查人员，做好日常巡查自检，每日填写各养护绿地的巡查日志。县住建局对巡查日志进行抽查，不能及时提供的，扣5分；巡查日志空缺或内容不全，扣1分。

（8）养护期间，绿地范围内出现未经园林主管部门批准的建设、安装工程，如场地的开挖、广告牌的设立等，责任单位应立即进行阻止，并及时将情况报告园林主管部门。责任单位未发现、未阻止或未及时上报的，扣5分每次，并赔偿损失，及时恢复原状。

（9）逢元旦、春节、五一、国庆节等节日或县、局重大接待、迎检等活动，若不能按园林主管部门要求完成交待任务，造成负面影响的，扣5分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（10）中标后，中标单位必须按照投标文件中人员配置进场管养，项目负责人、管养人员及养护机械等接入采购人的智慧园林系统，不得损坏丢失接入智慧园林系统相关设备工牌，并服从采购人对人员定位、考勤、管养期间轨迹以及管养车辆行车轨迹、定位、水车浇水量、垃圾清运等监督考核。如违约每少1人未佩戴工牌或者未查询到人员及车辆定位轨迹或其它不服从智慧园林系统接入管理考核工作的，每有1例扣5分。

（11）其他未尽事项以县住建局绿化管理人员认定为准。

2、定期考核：（1）每月一次，由县住建局负责组建考核队伍，考核人员为县住建局园林部门管理人员不少于2人。各管养单位各派一名代表参加考核但不参与打分。按照中华人民共和国行业标准《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿地考核表》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》进行现场检查考核打分，各地段得分取考核人员分数平均数。对发现的问题责令有关责任单位限时整改。管养单位各地段得分大于90分的为合格；低于90分的，每低一分计扣一分，并进行相应经济处罚。80分以下为不合格。结果评比：根据考核排名，对于企业奖惩：低于90分（根据合同金额，每季度拨付管养经费≤10万元，按分值1分100元处罚，10万元-20万元的，按分值1分200元处罚，每10万元一档依此类推增加）。

综合评分低于80分的，该管养单位月考核为不合格,并扣除当月管养经费。每季度连续三次或一年四次以上被认定为考核不合格的管养单位，县住建局将有权解除合同，并将中标人清退出场。

3、专项考核：专项考核每季度组织一次考核评比，填写《专项考核得分汇总表》。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同附件

附件1泗洪县城市园林绿化养护管理考核办法

泗洪县城市园林绿化养护管理考核办法

为提高泗洪县城市园林绿化养护管理水平，巩固和提高绿化建设成果，促进绿地养护管理的科学化、规范化，建立完善长效城市园林绿化养护管理机制，根据国家、省有关法规、规范规定，结合我县实际，制定本办法。

第一条本办法考核范围：县住建局对建成区、泗洪经济开发区内范围内的所有道路、公园、广场、街头绿地、单位庭院等绿地养护管理（以下简称“管养”）进行定期和不定期的指导、督查，实施日常巡查、定期考核和专项考核相结合的综合考核；规划区范围内的医院、学校、居住区、单位庭院、乡镇等其他绿地按照“属地管理”原则由相关单位参照本办法执行管理、考核，县住建局作为行业指导部门，不定期对其进行督查、指导，发现问题将向县委县政府报告。

第二条  园林绿化养护管理考核内容包括植物养护与绿地管理两大方面。植物养护内容包括整形修剪、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、松土、中耕除草、树体防护、保洁、秩序维持、改植与土不露天补植及绿地防护等。绿地管理内容包括绿地清理与保洁，秩序维持、附属设施管理、景观水体管理、技术档案及安全保护等。考核工作主要围绕以上两大方面开展。

第三条  考核采用日常巡查考核、定期考核和专项考核相结合的办法：

1、日常巡查考核：日常考核采取扣分累加制，月底统计汇总。由园林部门管理人员对绿地进行日常的巡查考核，发现问题填写《整改通知单》，及时通知管养单位限期整改。经复查在规定期限内未整改或整改不合格的，县住建局有权安排其他园林公司进行整改，费用由原管养公司以现金形式及时按实结算，并按《考核表》进行扣分处罚，三个工作日内拒不支付的将从当月管养经费中扣除。每扣一分，处罚当月管养经费1‰，并限期整改。整改不力或拒不整改的，视情节轻重加大处罚力度，并列入诚信黑名单。

（1）凡新闻媒体曝光，县、局领导各类批示中提出批评，人大代表、政协委员等反映的园林养护管理问题，经查情况属实的，扣2分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（2）凡是群众来信、来访、热线电话中反映的问题，经查情况属实的，且24小时内未整改到位的扣2分每次。

（3）对于新闻媒体、县、局领导批示中提出表扬嘉奖的，加2分每次。

（4）管养单位应做好植物各类病虫害防治工作，做到“治早、治小、治了”，群防群治，凡是一个路段三分之一以上植物病虫害防治不到位，造成大面积病虫害爆发的，一次扣10分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（5）管养单位应及时对绿地内遮挡交通警示牌，或与架空线路、路灯或变压设备、公

交车等相矛盾产生安全隐患的植物按规范进行修剪，因修剪不及时发生事故，责任单位依法承担相应责任，并扣10分。

（6）管养单位应每日巡查其责任地段，及时发现树木倒伏歪倒、主干或枝条折断、交通事故损坏绿地等问题。对树木倒伏、折断的采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救；对交通事故损坏绿地的及时与责任人或有关部门对接，商定赔偿解决办法，积极处理；并将处理情况上报县住建局；如懈怠不查，措施不力，不报且不动，导致倒、断树伤人或绿化被损未获赔偿的，由管养单位负赔偿责任，并扣5分每次。

（7）管养单位巡查人员，做好日常巡查自检，每日填写各养护绿地的巡查日志。县住建局对巡查日志进行抽查，不能及时提供的，扣5分；巡查日志空缺或内容不全，扣1分。

（8）养护期间，绿地范围内出现未经园林主管部门批准的建设、安装工程，如场地的开挖、广告牌的设立等，责任单位应立即进行阻止，并及时将情况报告园林主管部门。责任单位未发现、未阻止或未及时上报的，扣5分每次，并赔偿损失，及时恢复原状。

（9）逢元旦、春节、五一、国庆节等节日或县、局重大接待、迎检等活动，若不能按园林主管部门要求完成交待任务，造成负面影响的，扣5分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（10）中标后，中标单位必须按照投标文件中人员配置进场管养，项目负责人、管养人员及养护机械等接入采购人的智慧园林系统，不得损坏丢失接入智慧园林系统相关设备工牌，并服从采购人对人员定位、考勤、管养期间轨迹以及管养车辆行车轨迹、定位、水车浇水量、垃圾清运等监督考核。如违约每少1人未佩戴工牌或者未查询到人员及车辆定位轨迹或其它不服从智慧园林系统接入管理考核工作的，每有1例扣5分。

（11）其他未尽事项以县住建局绿化管理人员认定为准。

2、定期考核：（1）每月一次，由县住建局负责组建考核队伍，考核人员为县住建局园林部门管理人员不少于2人。各管养单位各派一名代表参加考核但不参与打分。按照中华人民共和国行业标准《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿地考核表》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》进行现场检查考核打分，各地段得分取考核人员分数平均数。对发现的问题责令有关责任单位限时整改。管养单位各地段得分大于90分的为合格；低于90分的，每低一分计扣一分，并进行相应经济处罚。80分以下为不合格。结果评比：根据考核排名，对于企业奖惩：低于90分（根据合同金额，每季度拨付管养经费≤10万元，按分值1分100元处罚，10万元-20万元的，按分值1分200元处罚，每10万元一档依此类推增加）。

- 综合评分低于80分的，该管养单位月考核为不合格,并扣除当月管养经费。每季度连续三次或一年四次以上被认定为考核不合格的管养单位，县住建局将有权解除合同，并将中标人清退出场。

3、专项考核：专项考核每季度组织一次考核评比，填写《专项考核得分汇总表》。

第四条  考核成绩：突出以日常巡查考核为主，兼顾定期考核和专项考核。考核实行百分制，园林植物养护60分、绿地管理20分、其他管理20分。其中，园林植物养护考核项目分7项：浇灌排水除尘（10分），整形修剪（15分），病虫害防治（10分），松土除草切边留积水穴（10分），施肥（5分），支撑、防护与涂白（5分），复壮、补植和调整（5分）。

第五条  考核分值：总分100分，1分分值=月管养经费/100×天数，月管养经费=养护经费/2年/12个月。考核成绩为日常巡查考核×50%+定期考核×30%+专项考核×20%。

第六条  管养经费按季度拨付。每季度管养经费的70%作为基础费用，30%作为考核金。扣分为日常考核、定期考核及专项考核扣分合计。每扣一分扣除考核金100元。

第七条  凡县住建局考核发现问题，管养单位未能按要求整改到位的，除双倍扣分外，由县住建局直接委托其它园林公司进行整改的，费用由管养单位以现金形式及时支付承担，如不支付直接从管养经费中予以扣除。管养单位必须按月定时发放工人工资（工人工资不低于泗洪县月最低工资标准），县住建局将对工人工资支付情况进行督查，督查情况作为下个月管养经费支付依据，对拖欠或克扣工人工资的管养单位，不支付管养经费并按考核办法予以扣分处理。同时，有权将管养经费优先用于发放人员工资后再拨付管养单位。

第八条  县住建局根据每季度考核得分，年底对管养单位管养情况进行综合评定，前三名的管养单位认定为“管养先进单位”，颁发荣誉证书，并给予奖励。管养单位积极参加省市组织的优秀管养项目评选活动。

第九条  本办法由泗洪县住房和城乡建设局负责解释，自发布之日起施行。本办法未尽事宜参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》执行。

泗洪县园林绿化养护管理标准

目录

1.范围

2.术语

3.园林绿化养护分级管理要求

4.园林绿地养护管理技术措施及要求

- 1范围

本规范规定了园林绿化养护分级管理的术语和定义、园林绿化养护分级管理要求、园林植物养护规范、园林绿化养护分级管理质量评价。

县住建局对建成区、泗洪经济开发区内范围内的所有道路、公园、广场、街头绿地、单位庭院等绿地养护管理（以下简称“管养”）进行定期和不定期的指导、督查，实施日常巡查、定期考核和专项考核相结合的综合考核；规划区范围内的医院、学校、居住区、单位庭院、乡镇等其他绿地按照“属地管理”原则由相关单位参照本办法执行管理、考核，县住建局作为行业指导部门，不定期对其进行督查、指导，发现问题将向县委县政府报告。

- 2术语

2.0.1 园林绿化养护管理是指对绿地内植物采取的整体修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护等技术措施及相应管理工作,明确了园林绿化养护管理的主要技术内容。

2.0.2 园林绿地附属设施是指绿地中游憩、照明、标识牌、围栏、卫生、给水排水等各类设施,对园林绿地附属设施所涉及对范围给出界定。

2.0.3 生长势是指植物生长的强弱程度，泛指植株的生长速度、干皮和茎叶的色泽及质地所表明的健康程度、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等，给出了判断植物生长强弱所应考核的内容。

2.0.4 地被植物是指园林植物中，能够有效覆盖绿地表面的低矮植物，具有覆盖能力强、植株较低矮、生育期内可露地栽培等特点，明确地被植物所涵盖的范围。

2.0.5 整形修剪是指用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

2.0.6短截是指在树木一年生枝条上选留方向、位置合适且饱满的芽后剪去枝条一部分的修剪方法,达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

2.0.7回缩是指在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

2.0.8疏枝是指将树木的枝条从基部剪去，以减少树冠枝条的修剪方法。

2.0.9返青水是指为促进植物正常发芽生长，在土壤化冻后、萌芽返青前对植物进行的灌溉。

2.0.10封冻水是指为植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

2.1.1 乔木指具有直立主干、树冠广阔、成熟植株在3 m以上的多年生木本植物。

2.1.2 灌木指没有明显的主干、呈丛生状态的多年生木本植物。

2.1.3 藤本指茎细长，缠绕或攀援它物上升的植物。

2.1.4 绿篱指成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

2.1.5 草坪指用多年生矮小草本植株密植，并经修剪的人工草地。

2.1.6 地被指株丛密集、低矮，适于林下和林间隙地等各种环境覆盖地面的多年生草本和低矮丛生、枝叶密集或偃伏性或半蔓性的灌木以及藤本。

2.1.7 行道树指沿道路或公路旁种植的乔木。

2.1.8 古树名木：古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及神话的树木。

2.1.9 休眠期修剪指自秋季正常落叶后到翌年春萌芽前进行的修剪。

2.1.10 生长期修剪指在植物生长季节进行的修剪。

2.1.11 伤流指树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

2.1.12 摘心、剪梢指将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

2.1.13 灌溉指为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工浇灌的措施。

2.1.14返青水指为使植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

2.1.15冻水指为使植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

2.1.16 排涝指排除绿地中多余积水的过程。

2.1.17除草指植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

2.1.18 施肥指在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

2.1.19 基肥指植物种植或栽植前，施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥。

2.1.20追肥指植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

2.1.21 病虫害防治指对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

2.1.22 人工防治病虫害指针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块和虫苞、刷除虫卵、钩杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶和病梢、刮除病斑等措施。

2.1.23 黄土不露天指利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

2.1.24 树冠指树木主干以上集生枝叶的部分。

2.1.25 分枝点指乔木主干上开始出现分枝的部位。

2.1.26主干指乔木或非丛生灌木地面上部与第一分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

2.1.27 主枝指自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

2.1.28 侧枝指从主枝、副主枝上分生出来担负结果与更新的枝群。

- 3园林绿化养护管理分级及质量要求

园林绿化养护管理分级共分为三个等级，分别是一级养护管理、二级养护管理、三级养护管理，分级质量分为树木、花卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类、清理保洁、附属设施、景观水体、技术档案、安全保护10个项目。

3.1 一级绿地

3.1.1园林植物

3.1.1.1园林树木树冠应完整美观状态，并应符合下列要求：

——分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；

——主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；

——内膛不乱，通风透光；

——树木不歪斜，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；

——无缺、死株。

3.1.1.2花灌木开花应适时，株形丰满，花后修剪及时合理。

3.1.1.3绿篱、模纹等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，无空缺，造型优美。

3.1.1.4草坪及地被植物整齐一致，覆盖率98 %以上，单块斑秃面积不超过0.1m2或10m2绿地内斑秃面积不超过2块；草坪内杂草率不得超过5%。

3.1.1.5草坪绿色期：四季常绿，要及时追播黑麦草。

3.1.1.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，无残缺。

3.1.1.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓。开花的攀缘植物应适时开花。

3.1.2保洁、设施和秩序

3.1.2.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象；水面无杂物、无异味。

3.1.2.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3.2 二级绿地

3.2.1园林植物

3.2.1.1园林树木树冠基本完整状态应符合下列要求：

——主侧枝分布均称、数量适宜；

——修剪合理，内膛不乱，通风透光；

——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无枯死株，缺株率不超过2%。

3.2.1.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

3.2.1.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致。

3.2.1.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95 %以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。

3.2.1.4草坪绿色期：秋季需及时撒播黑麦草，确保地被四季常绿。

3.2.1.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，基本无残缺。

3.2.1.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

3.2.2 保洁、设施和秩序

3.2.2.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点和人为践踏等现象；水面无杂物、基本无异味。

3.2.2.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3.3 三级绿地

3.3.1园林植物

3.3.1.1园林树木树冠基本正常状态应符合下列要求：

——修剪及时，无明显枯枝死杈

——分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过5%，绿地内无死树。

——树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

3.3.1.2草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块，除缀花草坪外、草坪内杂草率不得超过15%。

3.3.1.3草坪绿色期：秋季需及时撒播黑麦草，确保地被四季常绿。

3.3.1.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观。

3.3.1.5攀援植物能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，保持植株正常生长。

3.3.1.6新建绿地内的各种植物4年内达到正常形态。

3.3.2 保洁、设施和秩序

3.3.2.1绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点及人为践踏现象；水面无明显杂物，无明显异味。

3.3.2.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应基本完整、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3.4 病虫害控制等级标准

绿地的病虫害控制等级标准表

| 绿地级别 | 总体要求 | 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蛀干 | 刺吸类 (平均每10cm枝条上) | 地下害虫 （平均每1m2绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 一级 | 控制及时，无明显的病虫为害现象。平均每100株树木病虫危害不超过2株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过2% | 无活卵、活虫 | 不得超过5头 | 不超过3头 | 不超过1头 | 2%以下 |
| 二级 | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫为害现象，平均每100株树木病虫危害不超过5株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵、活虫 | 不得超过10头 | 不超过6头 | 不超过2头 | 5%以下 |
| 三级 | 病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过10% | 无活卵、活虫 | 不得超过15头 | 不超过10头 | 不超过5头 | 10%以下 |

4园林绿地植物养护与绿地管理规定及要求

中华人民共和国行业标准《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018 备案号J 2595-2018，经住房和城乡建设部2018年11月7日以第268号公告批准、发布，该标准编制按章、节、条顺序编制了条文说明。其中，园林绿地植物养护与绿地管理应遵循执行该标准、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》、《泗洪县城市园林绿化养护管理考核办法》。质量等级考核参照《附录A 树木养护质量等级》、《附录B 花卉养护质量等级》、《附录C 草坪养护质量等级》、《附录D 地被养护质量等级》、《附录E 水生植物养护质量等级》、《附录F 竹类养护质量等级》执行。以下内容为《泗洪县园林绿化养护管理标准》中园林绿地植物养护与绿地管理分级标准及要求。

4.1修剪、切边

4.1.1修剪

绿地内枯死枝、株应及时修剪、清理；修剪清理后的枝、叶应及时清除干净。

4.1.1.1乔木

（1）修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

（2）每年修剪树木前需制定修剪技术方案，并对工人进行园林植物修剪规程培训，全面掌握后方可操作，要做到因地制宜，因树修剪。

（3）自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

（4）造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态，并应符合下列操作要求：

—— 凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。日常修剪重点对萌蘖枝、徒长枝、断残枝、病虫枝、下垂枝进行修剪 。

—— 应逐年调整树干与树冠的合理比例；

—— 针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长；

—— 乔木中枝条轮生的，修剪只能疏枝，不准短截，如银杏、水杉、雪松等；

（5）行道的修剪应注意以下规定：

—— 行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8m（郊区可适当提高）；

—— 树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离；

—— 在交通路口30m范围内的树冠不能遮挡交通信号灯；

—— 路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

（6）树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留1cm～2cm长的橛。修剪的剪口应平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

（7）乔木的修剪时期一般应注意以下时间：

—— 可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪宜在休眠期进行；

—— 有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期；

—— 抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行；

—— 常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

4.1.1.2灌木

（1）灌木造型修剪应按设计意图形成自然丰满的几何图形、动物图形等艺术造型。

（2）灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除，并应符合下列修剪操作要求：

——栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝；

——栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱；

——生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝；

——花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除；

——成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高、四周低或前面低、后面高的丛形；

——多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间；

——造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

（3）花灌木修剪应特别注意以下方法：

——当年生枝条开花灌木，如紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木，如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花；

——次年生枝条开花的灌木，如樱花、碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玫等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝；

——多年生枝条开花灌木，如紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

4.1.1.3绿篱、模纹及球类

（1）绿篱、模纹、球类等的修剪应做到轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，高度一致，新生萌蘖枝条不高于整体5cm，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。

（2）绿篱、模纹、球类等修剪应在每年的4月上旬至11月底前进行。

4.1.1.4藤本

藤本类等的修剪应符合下列要求：

——吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺；

——钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势；

——生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面；

——成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

4.1.1.5 草坪、地被

（1）草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

（2）剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

4.1.1.6 花卉

花卉类等的修剪应符合下列要求：

—— 宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

—— 宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶。

4.1.1.7竹类

竹类等的修剪应符合下列要求：

—— 竹林每经过3－5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

—— 竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

—— 竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

—— 间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

4.1.1.8水生植物

水生植物类等的修剪应符合下列要求：

——湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，原则上一块水域内的水生植物覆盖面积不超过水面的1/3，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除。

——定期检查植株是否拥挤，一般过3至4年时间分一次株。

——水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，保持植株清洁。

4.1.2切边

切边包括乔木、灌木、球类等独立个体的树穴切边，模纹与模纹，模纹与草坪，草坪、地被与游步道之间的切边。

要求界限清晰，线条流畅，树穴内的土要略低于外围，且土质松散。具体要求如下：

——乔灌木干径≤10cm，树穴半径为30cm～35cm；干径＞10cm，树穴半径为50cm～55cm。

——球类蓬径≤50cm，树穴半径为30cm～35cm；蓬径51cm～100cm，树穴半径为50cm～55cm；蓬径≥101cm，树穴半径为75cm～80cm。

——模纹、地被的切边宽度为5cm～7cm。

4.2 灌水、排涝

4.2.1应根据当地气候特点、土壤状况、植物特性等适时适量浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

4.2.2使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。严禁使用撒过融雪剂的积雪补充土壤水分。

4.2.3喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准；用水车浇灌树木时，应接软管，缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲灌；浇灌时令草花等盛花期一年生花卉时，应装减压喷头，使水流向上，形成细小雨点滴落灌溉，严禁水流直冲。

4.2.4生长季节连续20天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，进入冬季前全面灌冬水一遍。植物应无明显旱情并保持清洁度。

4.2.5 各类园林用植物的灌水应符合下列要求：

——乔木、灌木应开穴浇水，浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径有铺装地块的，以预留池为准；无铺装地块的，以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水；新植树木应在连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

——模纹、地被、花坛、花境和各种容器栽植花卉应及时灌水，特别注意宿根花卉返青水和冻水的浇灌时期和灌水量。

——草坪除土壤封冻期外，应适时浇灌，每次要浇足浇透，浇水深度不低于20cm。雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。12月要浇足浇透冻水，土壤解冻前要浇返青水。

——竹类应于每年春季出笋前（3月）浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季（11月、12月上旬）浇孕笋水，冬季过于干旱时可适当喷水。

4.2.6在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

4.3 中耕除草

4.3.1在植物生长季节，要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。杂草要集中处理，并及时清运。

4.3.2在绿地内采用化学药剂除草时，需慎重，应先试验，再应用。所用除草化学药剂应符合NY/T-1276-2007的有关规定。

4.3.3除草时不能伤根及造成根系裸露；宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

4.3.4在具有野趣的游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。

4.3.5草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。

4.4施肥及土壤改良

4.4.1应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。园林树木肥料的施用要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

4.4.2在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

4.4.3植株施肥量

——乔木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。

——灌木、绿篱、模纹在生长旺季，每月进行叶面追肥一次。

——草坪和地被每年应根据草坪草的生长状况适当追肥。冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50-150g/m 2 ，或施10g/m 2 尿素或10g/m 2 磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2-3次，每次约10-15g/m2 。暖季型草可于5月和8月各施10g/m 2 尿素。

——竹类应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比例以5:2:4为宜。最佳肥施时间为早春3月和8月－9月；应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。

4.5 病虫害防治

4.5.1在进行病虫害防止时，操作人员要严格按照NY/T-1276-2007《农药安全使用规范》进行作业。所用农药应符合中华人民共和国农业部 第632号文《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》要求。

4.5.2防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

4.5.3 应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

4.5.4及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

4.5.5 应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

4.5.6当采用生物防治时，应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括：

—— 以微生物治虫；

—— 以虫治虫；

—— 以鸟治虫；

—— 以激素治虫；

—— 以菌治病虫；

—— 其他生物防治法。

4.5.7物理防治主要包括：

—— 饵料诱杀；

—— 灯光诱杀；

—— 潜所诱杀；

—— 热处理；

—— 截止上树；

—— 人工捕捉；

—— 挖蛹或虫；

—— 采摘卵块虫包；

—— 刷除虫或卵；

—— 钩杀蛀干害虫；

—— 摘除病叶病梢；

—— 刮除病斑；

—— 结合修剪，剪除病虫枝等。

4.5.8化学防治应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，并应符合下列规定：

——被国家明文禁止生产、销售、使用和农业部门明令禁止使用的，对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中严禁使用；

——用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度；

——不同药剂要交替使用，同时采取兼治，减少喷药次数；

——选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

4.6防护措施

4.6.1防寒措施

（1）返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力，树木安全越冬。

（2）对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施：

——对耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种（如雪松等）应及时清除树冠上积雪，在新植3年内应搭设风障；

——对耐寒性差且树皮较薄的树种（如桂花、香樟、广玉兰等）应及时清除树冠上积雪，在新植3年内可采取主干和树冠防寒措施；

——对株形低矮、抗寒性较差的花灌木，应于根基部培设土堆防寒；

——对不耐寒的宿根花卉应覆土防寒；

——竹类中过密竹林应于11月适当钩梢，未钩梢的密竹林，应于降雪后及时抖掉竹梢积雪。

4.6.2当园林植株有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

4.6.3  应及时对道路及绿地内歪斜苗木扶正。

4.6.4水生植物应在水生植物栽植区域四周设置围网。

4.6.5涂白

涂白均匀，上口平齐，高度距地面1.1m～1.3m，整条道路涂白后上口应保持在同一水平线上。

4.7 保洁、设施和秩序

4.7.1 保持绿地内无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除“树挂”等白色污染物及绿地内水面的杂物。

4.7.2清除垃圾杂物后应注意保洁，集中后的垃圾杂物应及时清运，园林器具应摆放在隐蔽的地方，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

4.7.3  保护好绿地内的花草树木，保持绿地完整。经批准临时占用的绿地，应按时收回，并监督恢复原状。

4.7.4加强管理，严禁绿地内堆放杂物和停放与绿化作业无关的一切车辆；严禁在绿地植物上贴挂标语、晾晒衣物、种菜、放养家禽等。

4.7.5  应保证围栏、护网、绿化供水等设施的完整美观，防止绿化用水等被盗用；对损坏的园林设施，要及时修补或更换。

4.8古树名木保护

4.8.1 针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

4.8.2 使古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。

4.8.3 必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

——在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长。

——古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

——除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

4.8.4 应保持古树及周围环境的清洁。

4.8.5 应加强古树的病虫害防治工作。

4.8.6 应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

4.8.7 在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

4.8.8 在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

4.8.9 严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

4.8.10 有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

4.8.11 当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

4.8.12 对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

4.8.13 在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

4.8.14 古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，及时报请园林绿化主管部门审查。

4.8.15 古树复壮和移植工程必须是具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业方可承担。古树移植必须成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请市园林局审核、市政府批准后，并在园林监察部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理。

4.9技术档案

完整的绿地养护管理技术档案包括绿地建设历史基本情况、养护过程的动态情况、日常养护日志及养护管理过程中的重大事件及其处理结果、应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料等。

4.10安全保护

绿地养护工作中对绿地内植物、附属设施对安全隐患应随时排查，特别是极端天气前后，做好相应对防护、补救等工作。

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

本项目    不接受   （接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

1、招标内容：2024年西南片区绿地管养采购项目，该工程管养面积约873234㎡。

2、付款方式：

预付款：合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内预付合同价款的10%；

进度款：按扣除预付款之后的管养经费每季度平均拨付，即在下季初由甲方对照“工程项目质量标准”按照定期与不定期考核结果核定后拨付费用（管养地段内涉及到的铺装、座椅、垃圾桶、路灯、健身游憩等零星修复工程，须于中标后一个月内修复完成并报验收，经验收合格后方可申请拨付本季度的管养费。注：绿化补植修复在季节适宜时补植到位）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

可以采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3、（一）合同履行期限（管养期）：3年（以采购合同签订之日起）。

（二）质量要求：合格，符合中华人民共和国行业标准《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》行业质量要求。

（三）主要管养范围：

（1）南互通:高速南互通(宿迁大道-南出口)地块，北至沟边，南至G343，西至沟边，东至宿迁大道；高速入口至高速路泗洪城区界西侧(不包含收费站内绿化，包括闸道)；瑶沟创业园与G343交汇处竹林)，管养面积约27.3万平方米。

（2）宿迁大道(G343-山河路):管养面积约1.74万平方米。

（3）山河西路(山河路-G121):管养面积约1.36万平方米。

（4）大寨河:管养面积约11万平方米。

（5）天星路:管养面积约0.32万平方米。

（6）万轩路:管养面积约0.68万平方米。

（7）斯迪克大道(莲荷路-金沙江路):管养面积约13.65万平方米。

（8）老高速:通达路东西两侧，东至两河三堤东堤护坡下(不含杨树)；西至波司登河边、波司登南门、青阳公安检查站、高速交警大队以东；南至金港湾西围墙、农机大市场西侧水泥支路以西，北至通达路以北水泥支路向北50米，管养面积约13.8734万平方米。

（9）城市之家:通达路南北两侧，东至开发大道西侧人行道西边：西至两河三堤东堤东侧护坡下:南至配电箱、建筑物北侧门前停车位以北北至老车站东门、城市之家围墙、圣马可最南侧商铺门前，管养面积约1.9万平方米。

（10）濉河南岸风光带(建设路-西闸):管养面积约15.5万平方米。

注:1、所有地块实际施工的具体位置、范围及面积以中标后甲乙双方现场复核为准。

2、具体绿化数目品种和数量由中标后甲乙双方现场复核为准。

3、中标后管养绿地若发生重大规划调整以实际养护时间作为双方书面结算依据。

二、管养及人员设备要求

1.管养人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 年龄（(以身份证为准)） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能； 4.从事园林管养相关专业管理工作3年及以上。 |
| 2 | 片区负责人 | 6 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 1.兼任片区绿化养护和保洁主管。 2.常驻现场； 3.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 4.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能； 5.具有一定的组织管理能力，协助片区负责人做好各片区绿化养护质量管理、日常巡查、秩序维护、保洁员管理相关工作； 6.具有管养工作经验，能够主动学习专业知识，掌握并且熟练应用到实际工作中。 |
| 3 | 数字城管问题处理专员 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.熟练操作数字城管工单处理系统，接收、分配、处理和回复工单，并将处理情况向采购人定期汇报； 4.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能。 |
| 4 | 保安 | 5 | ＜60周岁 | ★1. 具有保安员证； 2.实行两班倒，配合片区负责人做好各个班次保安管理工作； 3.身体健康、责任心强、工作主动、热情、积极； 4.着保安统一服装。 |
| 5 | 保洁 | 5 | 女＜55周岁 男＜60周岁 | 1.非文盲，身体健康，无基础疾病，无不良信息记录，遵纪守法，工作吃苦耐劳，认真负责，能完成管养的保洁质量要求； 2.着保洁统一服装。 |
| 5 | 水电工 | 1 | ＜60周岁 | 1.具有相关专业操作证； 2.熟练掌握公园给排水管网、高低压强电维修技能； 3.熟练掌握公园监控、音响等弱电系统的维修保养技能。 |
| 6 | 零星维修工 | 1 | ＜60周岁 | 1.熟练掌握各类材料的维修与制作，熟练掌握贴面、铺装、地砖、油漆等问题处理； 2. 胜任公园车辆、船只、木栈道、办公门窗、坐凳等设备日常简单维护、维修。 |
| 7 | 管养技术工 | 58人员设置满足管养需求。 | 60周岁（含）以下 | 1.具备丰富的园林植物修剪经验，修剪技术不满足要求的，中标人需无条件在规定期限内重新配置修剪工，直至达到采购人对修剪技术的要求为止； |
| 注：1.项目负责人负责本项目整体工作（含绿化养护、保洁等管理、草花栽植等零星工程等），建立本项目完整的档案台帐资料及内部考核机制。 2.片区负责人协助项目负责人开展工作，并负责各片区的管理工作，项目负责人和片区负责人构成本项目核心管理团队。 ★3.以上人员中项目负责人、片区负责人、数字城管问题处理专员须为投标单位的正式员工，在投标时须提供人员名单和2024年08月以来任意一个月投标单位为其缴纳社会保险证明。 4.以上管理人员不得随意调整，如有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。 ★5.以上要求均为最低要求，不接受负偏离。响应文件中须提供全部响应的承诺函（承诺函格式自拟），未按要求提供承诺函的作无效标处理。 6. 投标人根据管养地块数量和管养质量要求配备相适应的工作人员，投标时须提供各项人员数量，待中标人收到中标通知书之日起15个工作日内根据接收管养的绿地、公园的实际进度将人员按要求配备到位，并报送所配备工作人员的名单、相关证书原件复印件，依法签订劳动合同、缴纳意外伤害险、排班情况、工作时间等装订成册报采购人现场负责人审核合格后方可进场，采购人现场负责人可根据实际需求进行安排调整。如后期工作人员人数不能满足实际管养要求，应无条件增加人员。采购人有权在各类抢险或应急突击任务时要求中标人增加人员数量，原则上增加的人数不超过日常人员计划的20%，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。经采购人审核通过的所有人员在合同期内不得随意调整，如有调整，须报经采购人现场负责人同意。 7.维修人员无法完成相应维修保养工作时，中标人需聘请专业维修人员协助维修，按时完成维修任务，维修工作所产生的费用由投标人自行承担； ★8.所有人员工资不得低于宿人社发〔2024〕1号文规定的最低工资标准（2010元/人/月），在明细报价表中逐项列明不同岗位人员工资，未逐项或未列明的作无效标处理。 |  |  |  |  |

2.设备要求

| 序号 | 品种 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准洒水车（不低于 8T车辆必须挂牌、有保险） | ≥4 | 辆 |  |
| 2 | 绿篱修剪机 | ≥15 | 台 |  |
| 3 | 草坪旋耕机 | ≥2 | 台 |  |
| 4 | 手推式草坪修剪机 | ≥4 | 台 |  |
| 5 | 割灌机 | ≥20 | 台 |  |
| 6 | 油锯和高枝油锯（或电动高枝锯） | ≥20 | 把 |  |
| 7 | 园林吹风机或鼓风机 | ≥4 | 台 |  |
| 8 | 施肥打孔机 | ≥4 | 台 | 地面打孔施肥 |
| 9 | 登高作业机械（最大作业高度大于25m） | ≥1 | 台 |  |
| 10 | 2轮巡查电动车 | ≥4 | 辆 |  |
| 11 | 公园内日用的动力三轮车（容量大于2吨） | ≥8 | 辆 |  |
| 12 | 手推式汽油打药机（大于160L） | ≥4 | 台 |  |
| 13 | 修枝剪、高枝剪等其他园林养护工具 | ≥44 | 个 |  |
| 14 | 水泵 | ≥6 | 套 |  |
| 15 | 自卸式垃圾车（容量≥5 吨（车辆必须挂牌、有保险） | ≥2 | 辆 |  |
| 16 | 人字梯/架梯 | ≥6 | 架 |  |
| 17 | 道路、公园巡查车（车辆必须挂牌、有保险） | ≥2 | 辆 |  |
| 18 | 4轮电动冲洗车（水车兼备） | ≥1 | 辆 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能，载水量不低于1吨，不得上路作业。 |
| 19 | 扬声器 | ≥3 | 个 | 带U盘播放功能，合同期内使用功能良好。 |
| 20 | 三轮高压冲洗车 | ≥2 | 台 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能 |
| 21 | 救援设施 | ≥10 | 套 | （救援绳、救生圈等）公园岸边设置，间距为30米 |
| 22 | 防恐器械 | ≥2 | 件 | 防暴脚叉、防爆棍、伸缩钢叉、防暴盾牌、防刺服等 |
| 23 | 潜水式水泵 | 按需配备 |  |  |
| 备注：1、投标人根据管养地块数量和管养质量要求，按需配备养护机械设备，并在投标时报送每类机械设备的具体数量，后期实际管养工作中如有需要，采购人有权根据实际管养需求，要求中标人增加机械设备数量（增加数量原则上不超过原有机械数量的两倍），因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。 2、提倡使用专业化园林机械，景观带病虫害需要时须采用飞机防治，不得使用交管部门禁行的“三小车辆”（机动三轮车、无牌无证电动四轮车、电动三轮车）上路进行管养作业。 3、中标人必须提供1辆性能良好的车辆供项目管理使用，所产生的一切费用由中标人承担，项目结束后该车辆归还给中标人。 |  |  |  |  |

注：

（1）供应商中标后，项目负责人、主要管理人员及清运卡车、绿化喷洒车等主要养护设备须与采购人的智慧园林系统相结合，实行定位并纳入考核。清运卡车及绿化喷洒车须提供投标单位的机动车辆行驶证和交强险证明原件供采购人审查，否则属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究供应商相关责任并列入失信名单予以公示。

（2）管养中产生的垃圾由中标单位清理。

（3）供应商中标后，为工作人员统一配备工作所需的工作服、工作牌、劳保用品、维修工具和设备、安全防护用品等需按采购人要求采购。

（4）合同签订之日起，人员设备需全部配备到位，如违约，每少1台设备扣除违约金500元/天，每少一人扣除违约金200元/天。除不可抗力原因外，人员设备机械超过7天未全部进场的，采购人有权单方解除合同。

（5）供应商中标后服务过程中所需要租用或新购买服务所必须的工具设备产生的相关费用由中标单位自行考虑。后期不再另行结算。

三、技术要求

1、管养验收标准：执行中华人民共和国行业标准《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》、（本项目区域内所有草坪、灌木、花卉、竹子、乔木、古树名树、垂直绿化、水池管理、园路管理、环境卫生、绿地维护、设施维护等所有项目）、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》。

2、报价需包含在管养期内本项目区域内包括植物养护与绿地管理两大方面。植物养护内容包括整形修剪、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、松土、中耕除草、树体防护、保洁、秩序维持、改植与土不露天补植及绿地防护等。绿地管理内容包括绿地清理与保洁，秩序维持、附属设施管理、景观水体管理、技术档案及安全保护等。

3、本项目区域内所有草花在管养期内每季节需按甲方要求补播到位，且草花更换每年不低于六次，需土不露天，达到观赏需求，草坪结合季节、气温及时追播冷季型、暖季型草坪。(每秋季按要求追播黑麦草)

4、投标人需自行考察现场，综合单价包含完成本项目区域内全部工程项目所需的人工、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、利润、规费及税金等所有费用，中标后无论什么情况发生的以上费用均不调整（备注：中标人在3年管养期内需服从甲方管理和调配，保证每年不低于20天，每天不低于10人；并配备相应器械协助甲方完成可能出现的应急任务，如天数超过20天，超出的天数甲方按标准给予计费。）

5、管养人员配置：中标单位必须按照投标文件中人员配置进场管养，如违约每少1人扣除违约金200元/天。

6、对管养区域内乔木、花灌木、零星色块、球类等进行合理整合，报移植方案至甲方审定后对比较密集苗木按照甲方要求进行适当间植，达到管养区域内高低错落、疏密有致，土不露天、视线良好的景观效果。因不可抗力的洪水影响导致苗木死亡，不在补植范围，但管养单位需积极做好抢救措施，否则给予相应处罚。

7、对绿地内的一切苗木、设施、铺装、建构筑物、景观小品、管道管线、标示标牌等具有管养权，严禁未经申报允许擅自在公共绿地内进行开挖等一切损坏园林绿化行为。如未按约定要求履行将给予相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。

8、中标人中标管养工程需积极参加省市优秀管养工程评选，主动做好评优所需的管养现场照片、中标方公司相关信息等一系列资料。凡不积极申报或未按要求申报的，将直接从管养工程款中扣除5000元作为处罚。

9、中标单位需对地段内原有苗木进行管养，管养期为两周年，管养标准参照执行中华人民共和国行业标准 CJJ/T287-2018《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》，相关费用包含在投标总价中，不再另行结算。

10、中标后中标单位必须为所有管养人员购买意外伤害保险，并将保险凭证提供给甲方备案，管养人员变动要及时购买保险和备案，并及时向甲方进行劳务用工实名制备案。

11、投标人自行勘察现场，管养过程中产生的所有废弃物须分类，3cm以上枝条集中捆扎送到甲方指定收集点，积极配合甲方开展园林绿化废弃物循环利用。

12、中标后，项目负责人、管养人员及养护机械等接入采购人的智慧园林系统，不得损坏丢失接入智慧园林系统相关设备工牌，主动接受采购人对人员定位、考勤、管养期间轨迹以及管养车辆行车轨迹、定位、水车浇水量、垃圾清运等监督考核。

13、本项目实行标后考察，中标通知书领取前，招标人对中标候选人投标响应的真实性、履约能力等进行核实，如弄虚作假，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究供应商相关责任并列入失信名单予以公示。

14、本项目管养费用中包含已破损老化的廊架、线路、市政管网疏通、景亭、坐凳、铺装、路牙石、路灯、景观灯、垃圾桶等所有木质结构及公共设施的维修更换费用，请投标人在投标前自行踏勘现场，对该部分所需的费用进行统计、核算，投标时核入投标报价中，中标后将不予调整；

15、中标后甲乙双方现场清点在管养范围内的所有绿化、景观小品等，包括草花、花墙、景观墙、园路、铺装、栈道、停车位、花池、树池、台阶、路牙、路灯、草坪灯、景观灯、汀步、亲水平台、护栏、地坪、坐凳、栏杆、垃圾箱、指示，警示牌、下水道、景观亭、廊架、花架、景观桥、宣传栏、广场、厕所、配电房、泵房、养护用房等需管养的所有项目，确认设施完好、功能齐全后与原管养单位做好书面交接工作。

16、中标后，业主方为提升景观效果需要，业主方在中标区域内安排补植的苗木、移植到管养标段内的苗木或管养标段内移植的苗木，中标方须积极与业主方对接确认补移植苗木的具体地点及数量，并将补移植苗木纳入到管养范围内进行日常管养并保证成活率。

17.养护期间出现苗木死亡，中标人须补植同等规格的苗木或照价赔偿，拒不补植或者照价赔偿的，将直接从管养经费中扣除。养护范围内园路、小广场须配备专职保洁人员。

18.技术支持和咨询服务

（1）组建专家团队，在管养期内提供咨询服务；（2）针对本项目管养范围内存在的树势衰弱、病虫害、景观水体富营养化等疑难问题进行现场会诊，提供较好的解决方案；（3）利用企业自身的研究专利、技术工法等技术成果为本项目服务，解决项目现场存在的技术难题，在专利使用过程中，不得侵害第三人权利，如发生专利等技术成果的权利纠纷，由投标人自行承担责任。（4）管养期内，按照采购人要求，3年内须完成2个科研课题选题和研究工作，完成并发表；（5）管养期内，需对城区范围内管养质量进行提升。（6）管养期内，须协助采购人培养不少于1名花境师，相关费用包含在报价内。

注：专家团队的技术支持、咨询服务，科研课题研究、管养质量提升等相关费用综合包含在报价内，不另外计费。

四、项目实施方案

1.项目总体部署：主要包括项目概况、组织部署等相关内容。其中，项目概况分析准确、组织部署科学合理、能够针对本项目制定细化方案。

2.项目组织管理：主要包括建立管理组织机构，制定各项管理规章制度等。其中，组织机构合理，规章制度完善、先进，便于执行的。

3.项目质量、安全文明、环保管理：主要包括项目的质量管理目标及质量管理措施、安全文明目标及安全文明管理措施、环保管理措施等。其中，质量管理目标清晰准确、质量管理措施完善、安全文明目标清晰准确、安全文明管理措施完善、环保管理措施完善。

4.养护实施方案：主要包括养护实施方案（如行道树、景观、灌木、地被及草坪养护管理、病虫害防治、体育器材、基础设施维修、道路和路面铺装维修等）、全年管养计划等。其中，养护实施方案（各主要养护内容）完善、合理，细化方案具有针对性且详细。

5.肥料配备方案：根据养护工作要求，制定具体肥料配备施用方案。方案内容详实、便于执行且有效。

6.灾害性天气和突发事件应对预案：要包括根据灾害性天气（如干旱、低温、大风及暴雨等）和突发事件制定应对预案。其中，预案合理、有针对性，便于实施。

7.项目重、难点分析及相关措施：主要包括对本项目的重点、难点分析，以及其相应的解决措施。其中，重、难点分析到位、有针对性，相关措施完善。

- 五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.5本项目如中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准

2.1满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

2.2管养标准：达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》和《泗洪县园林绿化养护管理标准》等园林绿化管养相关要求，按《泗洪县园林绿化养护管理标准》的等级管养绿地标准进行养护。

2.3保安、保洁等物业管理标准：按照《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》要求，对管养范围内绿地、铺装、水面及设施设备等进行日常保洁。

2.4设计标准：按照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93)、公园设计规范（CJJ48-92）、城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）等其他现行专业规范、强制性标准、技术规范、规程等要求进行设计。

2.5消防标准：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对管养范围内的消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市、县的文件、政策等须按最新文件执行。

六、其他要求

★1.服务承诺：承诺养护期措施落实、农民工工资按月足额支付、为本项目所有养护人员购买意外伤害类保险等。投标时提供承诺函，格式自拟。（注：承诺后中标人不按承诺内容执行的，采购人代为执行产生的相关费用从合同金额中直接扣除，并按考核办法予以扣分。）

2.本项目不组织踏勘现场，各供应商自行踏勘，费用自理。因未踏勘或未仔细踏勘造成的损失自负。

3.以上采购需求各项中打“★”内容为实质性要求和条件，不接受负偏离，否则按照无效标处理。

泗洪县城市园林绿化养护管理考核办法

为提高泗洪县城市园林绿化养护管理水平，巩固和提高绿化建设成果，促进绿地养护管理的科学化、规范化，建立完善长效城市园林绿化养护管理机制，根据国家、省有关法规、规范规定，结合我县实际，制定本办法。

第一条本办法考核范围：县住建局对建成区、泗洪经济开发区内范围内的所有道路、公园、广场、街头绿地、单位庭院等绿地养护管理（以下简称“管养”）进行定期和不定期的指导、督查，实施日常巡查、定期考核和专项考核相结合的综合考核；规划区范围内的医院、学校、居住区、单位庭院、乡镇等其他绿地按照“属地管理”原则由相关单位参照本办法执行管理、考核，县住建局作为行业指导部门，不定期对其进行督查、指导，发现问题将向县委县政府报告。

第二条  园林绿化养护管理考核内容包括植物养护与绿地管理两大方面。植物养护内容包括整形修剪、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、松土、中耕除草、树体防护、保洁、秩序维持、改植与土不露天补植及绿地防护等。绿地管理内容包括绿地清理与保洁，秩序维持、附属设施管理、景观水体管理、技术档案及安全保护等。考核工作主要围绕以上两大方面开展。

第三条  考核采用日常巡查考核、定期考核和专项考核相结合的办法：

1、日常巡查考核：日常考核采取扣分累加制，月底统计汇总。由园林部门管理人员对绿地进行日常的巡查考核，发现问题填写《整改通知单》，及时通知管养单位限期整改。经复查在规定期限内未整改或整改不合格的，县住建局有权安排其他园林公司进行整改，费用由原管养公司以现金形式及时按实结算，并按《考核表》进行扣分处罚，三个工作日内拒不支付的将从当月管养经费中扣除。每扣一分，处罚当月管养经费1‰，并限期整改。整改不力或拒不整改的，视情节轻重加大处罚力度，并列入诚信黑名单。

（1）凡新闻媒体曝光，县、局领导各类批示中提出批评，人大代表、政协委员等反映的园林养护管理问题，经查情况属实的，扣2分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（2）凡是群众来信、来访、热线电话中反映的问题，经查情况属实的，且24小时内未整改到位的扣2分每次。

（3）对于新闻媒体、县、局领导批示中提出表扬嘉奖的，加2分每次。

（4）管养单位应做好植物各类病虫害防治工作，做到“治早、治小、治了”，群防群治，凡是一个路段三分之一以上植物病虫害防治不到位，造成大面积病虫害爆发的，一次扣10分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（5）管养单位应及时对绿地内遮挡交通警示牌，或与架空线路、路灯或变压设备、公

交车等相矛盾产生安全隐患的植物按规范进行修剪，因修剪不及时发生事故，责任单位依法承担相应责任，并扣10分。

（6）管养单位应每日巡查其责任地段，及时发现树木倒伏歪倒、主干或枝条折断、交通事故损坏绿地等问题。对树木倒伏、折断的采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救；对交通事故损坏绿地的及时与责任人或有关部门对接，商定赔偿解决办法，积极处理；并将处理情况上报县住建局；如懈怠不查，措施不力，不报且不动，导致倒、断树伤人或绿化被损未获赔偿的，由管养单位负赔偿责任，并扣5分每次。

（7）管养单位巡查人员，做好日常巡查自检，每日填写各养护绿地的巡查日志。县住建局对巡查日志进行抽查，不能及时提供的，扣5分；巡查日志空缺或内容不全，扣1分。

（8）养护期间，绿地范围内出现未经园林主管部门批准的建设、安装工程，如场地的开挖、广告牌的设立等，责任单位应立即进行阻止，并及时将情况报告园林主管部门。责任单位未发现、未阻止或未及时上报的，扣5分每次，并赔偿损失，及时恢复原状。

（9）逢元旦、春节、五一、国庆节等节日或县、局重大接待、迎检等活动，若不能按园林主管部门要求完成交待任务，造成负面影响的，扣5分，并限期整改，在规定期限内未整改或整改不合格的双倍处罚。

（10）中标后，中标单位必须按照投标文件中人员配置进场管养，项目负责人、管养人员及养护机械等接入采购人的智慧园林系统，不得损坏丢失接入智慧园林系统相关设备工牌，并服从采购人对人员定位、考勤、管养期间轨迹以及管养车辆行车轨迹、定位、水车浇水量、垃圾清运等监督考核。如违约每少1人未佩戴工牌或者未查询到人员及车辆定位轨迹或其它不服从智慧园林系统接入管理考核工作的，每有1例扣5分。

（11）其他未尽事项以县住建局绿化管理人员认定为准。

2、定期考核：（1）每月一次，由县住建局负责组建考核队伍，考核人员为县住建局园林部门管理人员不少于2人。各管养单位各派一名代表参加考核但不参与打分。按照中华人民共和国行业标准《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿地考核表》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》进行现场检查考核打分，各地段得分取考核人员分数平均数。对发现的问题责令有关责任单位限时整改。管养单位各地段得分大于90分的为合格；低于90分的，每低一分计扣一分，并进行相应经济处罚。80分以下为不合格。结果评比：根据考核排名，对于企业奖惩：低于90分（根据合同金额，每季度拨付管养经费≤10万元，按分值1分100元处罚，10万元-20万元的，按分值1分200元处罚，每10万元一档依此类推增加）。

- 综合评分低于80分的，该管养单位月考核为不合格,并扣除当月管养经费。每季度连续三次或一年四次以上被认定为考核不合格的管养单位，县住建局将有权解除合同，并将中标人清退出场。

3、专项考核：专项考核每季度组织一次考核评比，填写《专项考核得分汇总表》。

第四条  考核成绩：突出以日常巡查考核为主，兼顾定期考核和专项考核。考核实行百分制，园林植物养护60分、绿地管理20分、其他管理20分。其中，园林植物养护考核项目分7项：浇灌排水除尘（10分），整形修剪（15分），病虫害防治（10分），松土除草切边留积水穴（10分），施肥（5分），支撑、防护与涂白（5分），复壮、补植和调整（5分）。

第五条  考核分值：总分100分，1分分值=月管养经费/100×天数，月管养经费=养护经费/2年/12个月。考核成绩为日常巡查考核×50%+定期考核×30%+专项考核×20%。

第六条  管养经费按季度拨付。每季度管养经费的70%作为基础费用，30%作为考核金。扣分为日常考核、定期考核及专项考核扣分合计。每扣一分扣除考核金100元。

第七条  凡县住建局考核发现问题，管养单位未能按要求整改到位的，除双倍扣分外，由县住建局直接委托其它园林公司进行整改的，费用由管养单位以现金形式及时支付承担，如不支付直接从管养经费中予以扣除。管养单位必须按月定时发放工人工资（工人工资不低于泗洪县月最低工资标准），县住建局将对工人工资支付情况进行督查，督查情况作为下个月管养经费支付依据，对拖欠或克扣工人工资的管养单位，不支付管养经费并按考核办法予以扣分处理。同时，有权将管养经费优先用于发放人员工资后再拨付管养单位。

第八条  县住建局根据每季度考核得分，年底对管养单位管养情况进行综合评定，前三名的管养单位认定为“管养先进单位”，颁发荣誉证书，并给予奖励。管养单位积极参加省市组织的优秀管养项目评选活动。

第九条  本办法由泗洪县住房和城乡建设局负责解释，自发布之日起施行。本办法未尽事宜参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范分级标准》执行。

泗洪县园林绿化养护管理标准

目录

1.范围

2.术语

3.园林绿化养护分级管理要求

4.园林绿地养护管理技术措施及要求

- 1范围

本规范规定了园林绿化养护分级管理的术语和定义、园林绿化养护分级管理要求、园林植物养护规范、园林绿化养护分级管理质量评价。

县住建局对建成区、泗洪经济开发区内范围内的所有道路、公园、广场、街头绿地、单位庭院等绿地养护管理（以下简称“管养”）进行定期和不定期的指导、督查，实施日常巡查、定期考核和专项考核相结合的综合考核；规划区范围内的医院、学校、居住区、单位庭院、乡镇等其他绿地按照“属地管理”原则由相关单位参照本办法执行管理、考核，县住建局作为行业指导部门，不定期对其进行督查、指导，发现问题将向县委县政府报告。

- 2术语

2.0.1 园林绿化养护管理是指对绿地内植物采取的整体修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护等技术措施及相应管理工作,明确了园林绿化养护管理的主要技术内容。

2.0.2 园林绿地附属设施是指绿地中游憩、照明、标识牌、围栏、卫生、给水排水等各类设施,对园林绿地附属设施所涉及对范围给出界定。

2.0.3 生长势是指植物生长的强弱程度，泛指植株的生长速度、干皮和茎叶的色泽及质地所表明的健康程度、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等，给出了判断植物生长强弱所应考核的内容。

2.0.4 地被植物是指园林植物中，能够有效覆盖绿地表面的低矮植物，具有覆盖能力强、植株较低矮、生育期内可露地栽培等特点，明确地被植物所涵盖的范围。

2.0.5 整形修剪是指用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

2.0.6短截是指在树木一年生枝条上选留方向、位置合适且饱满的芽后剪去枝条一部分的修剪方法,达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

2.0.7回缩是指在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

2.0.8疏枝是指将树木的枝条从基部剪去，以减少树冠枝条的修剪方法。

2.0.9返青水是指为促进植物正常发芽生长，在土壤化冻后、萌芽返青前对植物进行的灌溉。

2.0.10封冻水是指为植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

2.1.1 乔木指具有直立主干、树冠广阔、成熟植株在3 m以上的多年生木本植物。

2.1.2 灌木指没有明显的主干、呈丛生状态的多年生木本植物。

2.1.3 藤本指茎细长，缠绕或攀援它物上升的植物。

2.1.4 绿篱指成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

2.1.5 草坪指用多年生矮小草本植株密植，并经修剪的人工草地。

2.1.6 地被指株丛密集、低矮，适于林下和林间隙地等各种环境覆盖地面的多年生草本和低矮丛生、枝叶密集或偃伏性或半蔓性的灌木以及藤本。

2.1.7 行道树指沿道路或公路旁种植的乔木。

2.1.8 古树名木：古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及神话的树木。

2.1.9 休眠期修剪指自秋季正常落叶后到翌年春萌芽前进行的修剪。

2.1.10 生长期修剪指在植物生长季节进行的修剪。

2.1.11 伤流指树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

2.1.12 摘心、剪梢指将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

2.1.13 灌溉指为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工浇灌的措施。

2.1.14返青水指为使植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

2.1.15冻水指为使植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

2.1.16 排涝指排除绿地中多余积水的过程。

2.1.17除草指植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

2.1.18 施肥指在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

2.1.19 基肥指植物种植或栽植前，施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥。

2.1.20追肥指植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

2.1.21 病虫害防治指对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

2.1.22 人工防治病虫害指针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块和虫苞、刷除虫卵、钩杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶和病梢、刮除病斑等措施。

2.1.23 黄土不露天指利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

2.1.24 树冠指树木主干以上集生枝叶的部分。

2.1.25 分枝点指乔木主干上开始出现分枝的部位。

2.1.26主干指乔木或非丛生灌木地面上部与第一分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

2.1.27 主枝指自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

2.1.28 侧枝指从主枝、副主枝上分生出来担负结果与更新的枝群。

- 3园林绿化养护管理分级及质量要求

园林绿化养护管理分级共分为三个等级，分别是一级养护管理、二级养护管理、三级养护管理，分级质量分为树木、花卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类、清理保洁、附属设施、景观水体、技术档案、安全保护10个项目。

3.1 一级绿地

3.1.1园林植物

3.1.1.1园林树木树冠应完整美观状态，并应符合下列要求：

——分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；

——主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；

——内膛不乱，通风透光；

——树木不歪斜，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；

——无缺、死株。

3.1.1.2花灌木开花应适时，株形丰满，花后修剪及时合理。

3.1.1.3绿篱、模纹等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，无空缺，造型优美。

3.1.1.4草坪及地被植物整齐一致，覆盖率98 %以上，单块斑秃面积不超过0.1m2或10m2绿地内斑秃面积不超过2块；草坪内杂草率不得超过5%。

3.1.1.5草坪绿色期：四季常绿，要及时追播黑麦草。

3.1.1.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，无残缺。

3.1.1.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓。开花的攀缘植物应适时开花。

3.1.2保洁、设施和秩序

3.1.2.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象；水面无杂物、无异味。

3.1.2.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3.2 二级绿地

3.2.1园林植物

3.2.1.1园林树木树冠基本完整状态应符合下列要求：

——主侧枝分布均称、数量适宜；

——修剪合理，内膛不乱，通风透光；

——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无枯死株，缺株率不超过2%。

3.2.1.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

3.2.1.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致。

3.2.1.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95 %以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。

3.2.1.4草坪绿色期：秋季需及时撒播黑麦草，确保地被四季常绿。

3.2.1.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，基本无残缺。

3.2.1.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

3.2.2 保洁、设施和秩序

3.2.2.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点和人为践踏等现象；水面无杂物、基本无异味。

3.2.2.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完好、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3.3 三级绿地

3.3.1园林植物

3.3.1.1园林树木树冠基本正常状态应符合下列要求：

——修剪及时，无明显枯枝死杈

——分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过5%，绿地内无死树。

——树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

3.3.1.2草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块，除缀花草坪外、草坪内杂草率不得超过15%。

3.3.1.3草坪绿色期：秋季需及时撒播黑麦草，确保地被四季常绿。

3.3.1.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观。

3.3.1.5攀援植物能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，保持植株正常生长。

3.3.1.6新建绿地内的各种植物4年内达到正常形态。

3.3.2 保洁、设施和秩序

3.3.2.1绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点及人为践踏现象；水面无明显杂物，无明显异味。

3.3.2.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应基本完整、清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3.4 病虫害控制等级标准

绿地的病虫害控制等级标准表

| 绿地级别 | 总体要求 | 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蛀干 | 刺吸类 (平均每10cm枝条上) | 地下害虫 （平均每1m2绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 一级 | 控制及时，无明显的病虫为害现象。平均每100株树木病虫危害不超过2株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过2% | 无活卵、活虫 | 不得超过5头 | 不超过3头 | 不超过1头 | 2%以下 |
| 二级 | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫为害现象，平均每100株树木病虫危害不超过5株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵、活虫 | 不得超过10头 | 不超过6头 | 不超过2头 | 5%以下 |
| 三级 | 病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过10% | 无活卵、活虫 | 不得超过15头 | 不超过10头 | 不超过5头 | 10%以下 |

4园林绿地植物养护与绿地管理规定及要求

中华人民共和国行业标准《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018 备案号J 2595-2018，经住房和城乡建设部2018年11月7日以第268号公告批准、发布，该标准编制按章、节、条顺序编制了条文说明。其中，园林绿地植物养护与绿地管理应遵循执行该标准、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《宿迁市城市园林绿化管养分级标准（修订稿）》、《泗洪县园林绿化养护管理标准》、《泗洪县城市园林绿化养护管理考核办法》。质量等级考核参照《附录A 树木养护质量等级》、《附录B 花卉养护质量等级》、《附录C 草坪养护质量等级》、《附录D 地被养护质量等级》、《附录E 水生植物养护质量等级》、《附录F 竹类养护质量等级》执行。以下内容为《泗洪县园林绿化养护管理标准》中园林绿地植物养护与绿地管理分级标准及要求。

4.1修剪、切边

4.1.1修剪

绿地内枯死枝、株应及时修剪、清理；修剪清理后的枝、叶应及时清除干净。

4.1.1.1乔木

（1）修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

（2）每年修剪树木前需制定修剪技术方案，并对工人进行园林植物修剪规程培训，全面掌握后方可操作，要做到因地制宜，因树修剪。

（3）自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

（4）造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态，并应符合下列操作要求：

—— 凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。日常修剪重点对萌蘖枝、徒长枝、断残枝、病虫枝、下垂枝进行修剪 。

—— 应逐年调整树干与树冠的合理比例；

—— 针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长；

—— 乔木中枝条轮生的，修剪只能疏枝，不准短截，如银杏、水杉、雪松等；

（5）行道的修剪应注意以下规定：

—— 行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8m（郊区可适当提高）；

—— 树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离；

—— 在交通路口30m范围内的树冠不能遮挡交通信号灯；

—— 路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

（6）树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留1cm～2cm长的橛。修剪的剪口应平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

（7）乔木的修剪时期一般应注意以下时间：

—— 可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪宜在休眠期进行；

—— 有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期；

—— 抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行；

—— 常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

4.1.1.2灌木

（1）灌木造型修剪应按设计意图形成自然丰满的几何图形、动物图形等艺术造型。

（2）灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除，并应符合下列修剪操作要求：

——栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝；

——栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱；

——生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝；

——花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除；

——成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高、四周低或前面低、后面高的丛形；

——多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间；

——造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

（3）花灌木修剪应特别注意以下方法：

——当年生枝条开花灌木，如紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木，如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花；

——次年生枝条开花的灌木，如樱花、碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玫等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝；

——多年生枝条开花灌木，如紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

4.1.1.3绿篱、模纹及球类

（1）绿篱、模纹、球类等的修剪应做到轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，高度一致，新生萌蘖枝条不高于整体5cm，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。

（2）绿篱、模纹、球类等修剪应在每年的4月上旬至11月底前进行。

4.1.1.4藤本

藤本类等的修剪应符合下列要求：

——吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺；

——钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势；

——生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面；

——成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

4.1.1.5 草坪、地被

（1）草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

（2）剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

4.1.1.6 花卉

花卉类等的修剪应符合下列要求：

—— 宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

—— 宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶。

4.1.1.7竹类

竹类等的修剪应符合下列要求：

—— 竹林每经过3－5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

—— 竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

—— 竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

—— 间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

4.1.1.8水生植物

水生植物类等的修剪应符合下列要求：

——湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，原则上一块水域内的水生植物覆盖面积不超过水面的1/3，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除。

——定期检查植株是否拥挤，一般过3至4年时间分一次株。

——水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，保持植株清洁。

4.1.2切边

切边包括乔木、灌木、球类等独立个体的树穴切边，模纹与模纹，模纹与草坪，草坪、地被与游步道之间的切边。

要求界限清晰，线条流畅，树穴内的土要略低于外围，且土质松散。具体要求如下：

——乔灌木干径≤10cm，树穴半径为30cm～35cm；干径＞10cm，树穴半径为50cm～55cm。

——球类蓬径≤50cm，树穴半径为30cm～35cm；蓬径51cm～100cm，树穴半径为50cm～55cm；蓬径≥101cm，树穴半径为75cm～80cm。

——模纹、地被的切边宽度为5cm～7cm。

4.2 灌水、排涝

4.2.1应根据当地气候特点、土壤状况、植物特性等适时适量浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

4.2.2使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。严禁使用撒过融雪剂的积雪补充土壤水分。

4.2.3喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准；用水车浇灌树木时，应接软管，缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲灌；浇灌时令草花等盛花期一年生花卉时，应装减压喷头，使水流向上，形成细小雨点滴落灌溉，严禁水流直冲。

4.2.4生长季节连续20天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，进入冬季前全面灌冬水一遍。植物应无明显旱情并保持清洁度。

4.2.5 各类园林用植物的灌水应符合下列要求：

——乔木、灌木应开穴浇水，浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径有铺装地块的，以预留池为准；无铺装地块的，以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水；新植树木应在连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

——模纹、地被、花坛、花境和各种容器栽植花卉应及时灌水，特别注意宿根花卉返青水和冻水的浇灌时期和灌水量。

——草坪除土壤封冻期外，应适时浇灌，每次要浇足浇透，浇水深度不低于20cm。雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。12月要浇足浇透冻水，土壤解冻前要浇返青水。

——竹类应于每年春季出笋前（3月）浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季（11月、12月上旬）浇孕笋水，冬季过于干旱时可适当喷水。

4.2.6在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

4.3 中耕除草

4.3.1在植物生长季节，要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。杂草要集中处理，并及时清运。

4.3.2在绿地内采用化学药剂除草时，需慎重，应先试验，再应用。所用除草化学药剂应符合NY/T-1276-2007的有关规定。

4.3.3除草时不能伤根及造成根系裸露；宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

4.3.4在具有野趣的游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。

4.3.5草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。

4.4施肥及土壤改良

4.4.1应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。园林树木肥料的施用要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

4.4.2在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

4.4.3植株施肥量

——乔木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。

——灌木、绿篱、模纹在生长旺季，每月进行叶面追肥一次。

——草坪和地被每年应根据草坪草的生长状况适当追肥。冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50-150g/m 2 ，或施10g/m 2 尿素或10g/m 2 磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2-3次，每次约10-15g/m2 。暖季型草可于5月和8月各施10g/m 2 尿素。

——竹类应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比例以5:2:4为宜。最佳肥施时间为早春3月和8月－9月；应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。

4.5 病虫害防治

4.5.1在进行病虫害防止时，操作人员要严格按照NY/T-1276-2007《农药安全使用规范》进行作业。所用农药应符合中华人民共和国农业部 第632号文《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》要求。

4.5.2防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

4.5.3 应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

4.5.4及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

4.5.5 应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

4.5.6当采用生物防治时，应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括：

—— 以微生物治虫；

—— 以虫治虫；

—— 以鸟治虫；

—— 以激素治虫；

—— 以菌治病虫；

—— 其他生物防治法。

4.5.7物理防治主要包括：

—— 饵料诱杀；

—— 灯光诱杀；

—— 潜所诱杀；

—— 热处理；

—— 截止上树；

—— 人工捕捉；

—— 挖蛹或虫；

—— 采摘卵块虫包；

—— 刷除虫或卵；

—— 钩杀蛀干害虫；

—— 摘除病叶病梢；

—— 刮除病斑；

—— 结合修剪，剪除病虫枝等。

4.5.8化学防治应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，并应符合下列规定：

——被国家明文禁止生产、销售、使用和农业部门明令禁止使用的，对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中严禁使用；

——用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度；

——不同药剂要交替使用，同时采取兼治，减少喷药次数；

——选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

4.6防护措施

4.6.1防寒措施

（1）返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力，树木安全越冬。

（2）对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施：

——对耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种（如雪松等）应及时清除树冠上积雪，在新植3年内应搭设风障；

——对耐寒性差且树皮较薄的树种（如桂花、香樟、广玉兰等）应及时清除树冠上积雪，在新植3年内可采取主干和树冠防寒措施；

——对株形低矮、抗寒性较差的花灌木，应于根基部培设土堆防寒；

——对不耐寒的宿根花卉应覆土防寒；

——竹类中过密竹林应于11月适当钩梢，未钩梢的密竹林，应于降雪后及时抖掉竹梢积雪。

4.6.2当园林植株有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

4.6.3  应及时对道路及绿地内歪斜苗木扶正。

4.6.4水生植物应在水生植物栽植区域四周设置围网。

4.6.5涂白

涂白均匀，上口平齐，高度距地面1.1m～1.3m，整条道路涂白后上口应保持在同一水平线上。

4.7 保洁、设施和秩序

4.7.1 保持绿地内无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除“树挂”等白色污染物及绿地内水面的杂物。

4.7.2清除垃圾杂物后应注意保洁，集中后的垃圾杂物应及时清运，园林器具应摆放在隐蔽的地方，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

4.7.3  保护好绿地内的花草树木，保持绿地完整。经批准临时占用的绿地，应按时收回，并监督恢复原状。

4.7.4加强管理，严禁绿地内堆放杂物和停放与绿化作业无关的一切车辆；严禁在绿地植物上贴挂标语、晾晒衣物、种菜、放养家禽等。

4.7.5  应保证围栏、护网、绿化供水等设施的完整美观，防止绿化用水等被盗用；对损坏的园林设施，要及时修补或更换。

4.8古树名木保护

4.8.1 针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

4.8.2 使古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。

4.8.3 必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

——在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长。

——古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

——除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

4.8.4 应保持古树及周围环境的清洁。

4.8.5 应加强古树的病虫害防治工作。

4.8.6 应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

4.8.7 在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

4.8.8 在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

4.8.9 严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

4.8.10 有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

4.8.11 当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

4.8.12 对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

4.8.13 在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

4.8.14 古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，及时报请园林绿化主管部门审查。

4.8.15 古树复壮和移植工程必须是具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业方可承担。古树移植必须成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请市园林局审核、市政府批准后，并在园林监察部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理。

4.9技术档案

完整的绿地养护管理技术档案包括绿地建设历史基本情况、养护过程的动态情况、日常养护日志及养护管理过程中的重大事件及其处理结果、应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料等。

4.10安全保护

绿地养护工作中对绿地内植物、附属设施对安全隐患应随时排查，特别是极端天气前后，做好相应对防护、补救等工作。

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 20.00分 | 1、2020年1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准），投标单位承担过类似绿化管养项目的，每有一个加2分，最高得8分，提供项目中标通知书、合同及验收合格证明（或项目业主单位出具的履约反馈材料）原件的彩色扫描件，未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 2、2020年1月1日以来，投标单位承担过的类似绿化管养项目运用“智慧园林系统”管理的，提供项目中标通知书、合同及运用“智慧园林系统”的相关证明材料原件的彩色扫描件，未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。每有1个得6分，最高得12分。 |
|  | 拟派项目组人员实力 | 24.00分 | 1、2020年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准）项目负责人承担过类似绿化管养项目的，每有一个加 2 分，本项最高得 6分。 注：提供项目中标通知书、合同及验收合格证明（或项目业主单位出具的履约反馈材料）原件的彩色扫描件，未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。企业业绩和项目负责人业绩为同一项目，只计一次分数，不可重复加分，业绩需体现拟派项目负责人的名字，或提供相关证明材料，否则不予赋分。 - 拟派项目负责人具有园林绿化专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺）中级职称的得 2 分,高级职称得 4 分，本项最高得 4 分。 注：提供拟派项目负责人的身份证、职称证书以及 2024年8月份（含）以来由社保机构出具的本单位为其缴纳任意一个月社会养老保险缴纳证明材料原件的彩色扫描件，未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 - 除项目负责人之外拟派的项目组人员具有园林绿化专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺）中级职称的得 2 分,高级职称得 4分，另具有园林或园艺类技师证书的得 2分，具有高级技师证书的得 4分， 本项最高得 8分。 注：提供人员身份证、职称证书（职业资格证书）原件的彩色扫描件及 2024年8 月（含）以来由社保机构出具的本单位为其缴纳任意一个月社会养老保险缴纳凭证原件的彩色扫描件，同 一人有多个同类证书的，只计取同类等级高的。未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 4、拟派项目组成员自 2020年 1 月 1 日以来，有获得过行政主管部门颁发的园林绿化养护类的表彰或荣誉的，有 1 个得 2 分，本项最高得 6分，提供表彰文件原件的彩色扫描件或文件公示查询网站地址至投标文件中。未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 |
|  | 企业荣誉及技术成果 | 11.00分 | 1、投标单位具有园林施工类或养护类专利证书的，每提供一个得1分，最高得 3分。提供相关证书原件的彩色扫描件，未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分。 2、2020年1月1日以来投标单位获得过行业主管部门颁发的园林绿化相关荣誉奖项的，每有一个加2分，本小项最高得8分，提供相关颁奖文件或奖项证书原件的彩色扫描件。 注：提供证书或文件,同一项目获得不同奖项的，只计取一次得分。未提供、提供上述材料不全、提供复印件扫描件或原件黑白色扫描件、提供材料模糊不清无法辨认的不得分 |
| 项目实施方案 | 项目总体部署 | 5.00 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施方案1.项目总体部署”，提供项目总体部署方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；方案有欠缺或没有内容均不得分。 |
|  | 项目组织管理 | 5.00 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施方案2.项目组织管理”，提供项目组织管理方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；方案有欠缺或没有内容均不得分。 |
|  | 项目质量、安全文明、环保管理 | 5.00 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施方案3.项目质量、安全文明、环保管理”，提供项目质量、安全文明、环保管理方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；方案有欠缺或没有内容均不得分。 |
|  | 养护实施方案 | 5.00 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施方案4.养护实施方案”，提供养护实施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；方案有欠缺或没有内容均不得分。 |
|  | 肥料配备方案 | 5.00 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施方案5.肥料配备方案”，提供肥料配备方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；方案有欠缺或没有内容均不得分。 |
|  | 灾害性天气和突发事件应对预案 | 5.00 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施方案6.灾害性天气和突发事件应对预案”，提供灾害性天气和突发事件应对预案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；方案有欠缺或没有内容均不得分 |
|  | 项目重、难点分析及相关措施 | 5.00 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、项目实施方案7.项目重、难点分析及相关措施”，提供项目重、难点分析及相关措施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；方案有欠缺或没有内容均不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （1）  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

七、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。