- 采购需求

1.项目属性

| 序号 | 项目属性 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目为服务类 |

2.本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 1 | 其他未列明行业 |

3.进口产品投标

| 序号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

一、项目基本信息

（一）项目名称：泗洪县交通建设项目结算审核服务采购（2024年）。

（二）采购需求：为进一步加强和规范政府投资建设工程结算的监督管理，提升财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国审计法》《江苏省国家建设项目审计监督办法》《宿迁市政府投资建设项目审计监督办法》，结合我县实际，在项目完工验收合格后，按财政部有关规定，对施工单位提交的工程竣工结算进行审核；

（三）项目内容：13个交通建设项目已具备结算审核条件，合同价总计约10.05亿元。主要包括268省道泗洪段、121省道S1标、S7标、SG标、县道重峰线等工程。

（四）服务期限： 12 个月，自签订结算审核服务合同之日起。

（五）服务地点：采购人指定地点。

（六）质量要求：所有结算审计业务必须按照审计部门相关要求，在采购人规定时间内完成，包括但不限于：完成工程量审核、进度款支付审核、结算审核等。服务过程中，中标人应及时告知采购人相关工作进展情况，重大事项应及时报告，以保证审核服务质量。采购人将根据审核服务合同对中标人的工作进行监督。

二、服务范围

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县县道青陈线金陈桥改造工程 | 190.505881 |
| 2 | 121省道宿迁双沟至靳桥段改扩建工程S1标段 | 14918.14 |
| 3 | 121省道宿迁双沟至靳桥段改扩建工程施工项目（S121-SG标段) | 41221.252 |
| 4 | 268省道宿迁段工程（泗洪段）施工项目（S268-SH-SG标段） | 13160.00 |
| 5 | 235国道归仁段江韩小区门口增设信号灯采购项目 | 45.50 |
| 6 | S121G标信号灯采购项目 | 138.00 |
| 7 | 泗洪县消除梅花镇（重岗山路）地质灾害土方回填工程 | 120.00 |
| 8 | 江苏省泗洪县121省道宿迁双沟至靳桥段扩建工程SG标中“信号灯及电子警察”项目 | 389.80 |
| 9 | 330省道溧河洼特大桥及连接线安全生命防护工程施工项目（S330SH-LHW-AF标段） | 988.0715 |
| 10 | 121省道宿迁双沟至靳桥段安全生命防护工程施工项目（S7-AF标段) | 744.5671 |
| 11 | 泗洪县县道重峰线（S245-峰山乡）改造工程一标段（S245-魏营集镇段） | 12895.844704 |
| 12 | 泗洪县道重峰线（S245-峰山乡）改造工程二标段（魏营镇区段-峰山乡） | 14168.844 |
| 13 | 泗洪县大楼公交首末站工程 | 1600.00 |

注：以上《服务范围》中的13个工程项目，在不超过总预算的情况下，采购人可以根据实际情况进行调整替换类似规模的项目或增加其他工程项目。

★三、服务要求

（一）项目组人员要求

1、人员配备及资质资历要求

| 序号 | 本项目拟任职务 | 人数 | 注册证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | 一级注册造价工程师（交通运输工程专业） | （或旧版为注册造价工程师） |
| 2 | 项目组成员 （除项目负责人） | 2名 | 二级及以上注册造价工程师（交通运输工程专业） |  |
|  |  | 1名 | 二级及以上注册造价工程师（土木建筑工程专业） |  |
|  |  | 1名 | 二级及以上注册造价工程师（安装工程专业） |  |
| 3 | 合计 | 5名 |  |  |

2、以上人员均必须为投标供应商正式员工。

3、对委托的工程项目，在审计中遵守审计纪律、规范审计行为；不擅自变更审计人员，保证审计质量；运用计算机进行计量及计价，审计工作底稿清晰、规范。

4、审计人员对工程实体检查时所需车辆以及吃、住、临时办公场所费用均由中标人自行解决。

注：

- ★（1）以上5名项目组人员须提供相关人员有效的注册证书（注册单位必须为投标人）原件彩色扫描件及 2024年09月以来任意一个月投标人为其缴纳社会养老保险或者医疗保险的证明原件彩色扫描件，如为退休人员，提供退休证和聘用合同原件彩色扫描件。未按要求提供或者提供的资料不全或者提供的资料不满足要求的，均作无效标处理。

- ★（2）以上4名项目组成员（除项目负责人）和招标文件第五章-评分方法与评分标准-详细评审-项目组成员（除项目负责人）不得重复，否则作无效标处理。

（二）项目时间要求

| 送审造价金额 | 初审完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 10日 |  |
| 100万元-500万元以下 | 15日 |  |
| 500万元-2000万元以下 | 20日 |  |
| 2000万元-5000万元以下 | 25日 |  |
| 5000万元-10000万元及以上 | 35日 |  |
| 10000万元-50000万元及以上 | 45日 |  |

（三）竣工结算审计要求

1、内容范围：工程结算审计（包括工程决算书、施工图、设计变更、签证部分、合同、工程变更、竣工图等）。

2、审计机构必须组建专门工作小组，对该项业务进行审计。项目负责人必须具有国家注册造价工程师执业资格，其他审计人员根据工程专业需要配备具有相应执业资质的人员参加。工程结算审计时间应在上表《（二）项目时间要求》规定的审核完成时间内审计完毕（收到工程竣工结算资料起算）。

3、审计工作必须按照《江苏省工程造价咨询业务操作指导规程》、《项目审计管理办法》、《泗洪县政府投资项目审计规定》及其他审计业务管理控制规定，遵守审计程序、依法审计、廉洁审计。

4、审计质量必须符合国家规定的审计标准，审计局或财政局复审误差率应＜2%。2%≤复审误差率＜3%，扣减该单个工程项目造价咨询费用的30%；复审误差率≥3%，扣除该单个工程项目造价咨询费用。

5、中标人不按规定程序审核或出具虚假、依据不足的审核报告，导致采购人经济损失的，中标人向采购人偿付全部经济损失。

6、中标人不按规定、协议完成委托业务，工作出现重大过失，或存在因涉嫌玩忽职守、徇私舞弊等行为，或故意提供不实或内容虚假的评审资料，给评审工作造成重大损失或严重后果的，一经查实，不得再参与评审业务，采购人有权终止中标人的审计活动，追究中标人相关的法律和经济责任，所造成的一切损失由中标人负责。

7、咨询人对该项工程审计业务不得转包，不得用本咨询单位以外人员对该项工程业务进行审计。

8、送审资料移交给中标人后，中标人有义务对所有资料进行妥善保管，确保审计结束后完整移交送审资料。

9、在审计过程中，中标人应严格遵守审计纪律，如发现在审计过程中有与施工单位串价的行为，采购人有权终止合同。

10、廉政建设实行一票否决制。服务期间若发生中标单位审计人员违规违纪现象的，责令限期整改，情节严重的终止服务合同。

11、中标人必须熟悉项目的招标（投标）文件、合同及采购人制定的相关规定，按有关的政策法规对采购人提供的预结算工程资料进行全面审核。包括对施工图、竣工图或工程签证等审核工程量清单、审核工程量及价格，并在约定时间内向采购人书面提供预结算初审报告及造价汇总表、明细表。

12、中标人在审查过程中如有疑问，应主动向采购人了解情况，未经采购人同意，不得直接与施工单位联系。

13、初审结束经采购人同意后，中标人可与预算编制单位、监理公司或施工单位等对数。对数完毕后，中标人须提供预结算审核报告及预结算审定造价汇总表、明细表。

14、中标人的结算审核成果需提交采购人，采购人负责确认盖章。

15、在工程审核完毕后，中标人应将采购人提供的施工图纸、竣工图纸、招标文件等预结算资料随审核成果一同送回采购人，不得遗失。如有遗失，中标人按1000元/本向采购人支付违约金。

（三）其他要求

采购人权利：

1、中标人派出人员不符合或不再符合聘请条件的，采购人有权责令退回或通知中标人重新指派；

2、中标人与建设、参建等单位有利害关系的，采购人有权要求其回避；

3、有权对中标人派出人员进行出勤检查和廉政督导，复核和审定中标人撰写的审计情况报告及单位工程造价审计结果，对审计过程中发现中标人人员有违纪、违法行为的，造成国有资金流失的，有权依法对审计单位作出处罚并从服务费中扣回损失及违约金额，不足部分采取法律手段解决索赔事宜同时将相关负责人违纪、违法行为通报至主管部门。

4、有权通过第三方对中标人审计结果进行抽检再次复审；

5、在审计项目完成后，有权对中标人派出人员的工作质量进行考评，并作为支付尾款的重要依据。中标人有下列情形之一的，依本合同的约定扣减30%的造价咨询费用（按单个工程项目计算）：

（1）存在严重审计质量问题的；

（2）隐瞒审计发现的问题或者与被审计单位事通舞弊的；

（3）利用受聘工作拉业务或从被审计单位获取不正当利益的；

（4）将审计结果用于与审计事项无关目的；

（5）违反保密纪律或回避规定的；

（6）拒绝接受审计机关指导和监督的；

（7）现场工作的情况与承诺情况不符的；

（8）不履行聘请协议规定的其他义务的。

采购人义务：

1、履行必要的政府审计程序；

2、提供必要的工作条件；

3、负责协调与被审计单位关系，参建等单位按约定时间提供审计业务所需全部资料；协助中标人查看审核项目现场，并提供其他必要的协助；

4、根据测评情况支付中标人审计费。

中标人权利：

1、可以根据需要查阅与项目有关资料和文件，查看审核项目现场，要求采购人提供其他必要的协助；

2、有权如实向采购人反映审计中发现的问题并提出处理建议。

中标人义务：

1、保证派出人员严格依法审计，遵守国家审计法律、业务规范以及审计质量控制规范，执行审计“八不准”廉政纪律，遵守审计职业道德，保守审计所涉的国家秘密和商业秘密；

2、从事审计工作的人员，必须具有相应的专业资格证书和业务能力；将参加项目审计人员的从业情况和专业资格证书复印件报采购人备案；

3、派出人员从采购人工作安排、廉政督导和业务复核，按照《国家审计准则》的质量要求，保质保量、及时完成采购人所指派的审计工作，并对其审计结果的全面性、真实性、合法性负责；

4、中标单位应按照投标文件中所申报的人员到本项目提供服务不得更换，如果更换采购人有权终止合同。

四、款项支付

款项的支付方式及进度安排：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：余下合同金额的90%，按单个项目据实结算，提供合格结算审核报告，经财政局或审计局复审后支付。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付；

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；

（5）考核细则详见合同附件。

五、项目实施方案要求

投标人提供针对本项目的项目实施方案，内容至少包含：整体审计服务方案、审计重难点分析、项目管理制度、组织机构及人员管理、档案管理等。

（一）整体审计服务方案要求

投标人提供针对本项目的整体审计服务方案，内容至少包含：审计服务整体设想及策划、审计方法及工作内容、审计服务工作程序、审计服务整体实施方案等内容。

1、审计程序包含但不限于以下内容：开展审计工作前，投标人应根据项目的具体情况，向采购人提交项目审计工作方案，经采购人审核同意后实施。

2、开展审计过程中，应依照相关规定组织开展审计工作，同时依据采购人的内部流程规定对项目建设进行合规审查：

2.1投标人应以书面形式每月向采购人汇报审计进度及阶段性汇总情况；遇到重大问题应及时向采购人汇报。

2.2在审计实施过程中，投标人应按采购人要求与建设单位、施工单位做好审计资料的交接和签收工作，对于送审资料应一次性要求补充完整，不能多次要求补充资料，不能以送审资料不完整为由耽误审计时间、影响项目建设进度。审计资料取还必须一致，投标人不得留存。

2.3在审计实施过程中，如遇需要沟通、核对的事项，投标人应按采购人要求与施工单位进行沟通、核对并做好相应的工作记录和工作底稿；投标人与施工单位进行面对面沟通必须在采购人指定的地点或由采购人到场监督，电话沟通必须经采购人同意授权后方可进行；未经采购人同意而进行的沟通，无论何种形式其结果无效，相关法律责任由投标人承担。

2.4在审计实施过程中，如遇项目未履行审批手续变更建设内容，以及其他影响项目投资和违反政策法规等重大事项的，投标人应及时向采购人汇报，按采购人要求出具书面意见，要求施工单位提供相关审批手续和文件依据等，必要情况下应进行退件并书面说明情况。

2.5投标人应建立审计台账，对项目的审计过程进行完整记录，并将审计结果、审计问题、审计证据、审计依据等内容完整录入工作底稿。

2.6严格执行审计工作底稿三级复核制度，由投标单位的技术负责人、项目负责人、部门负责人对项目审计工作底稿进行逐级复核并签字确认，方可拟制审计报告。

2.7审计报告必须加盖投标人公章、造价工程师执业专用章；审计报告中附件应该为审计资料原件或经投标人核对与原件一致的复印件，关键附件应全部使用纸质原件或复印件，不得使用电子文档。

- 3、审计过程及所产生的审计成果文件质量应符合以下要求：

- 3.1投标人必须按时独立完成委托审计任务。

- 3.2投标人应向采购人提供专业、合法、高效的审计服务，并对审计结果承担法律责任。投标人提交的审计成果形式上应符合审计法律法规和会计准则的规定，审计结果应当真实、完整、准确、合法。

- 3.3投标人提交的审计工作成果，由采购人进行审查，采购人根据工作流程可以为投标人出具合格意见，但采购人出具的意见并不代表审计成果的实质内容符合合同要求，有下列情形的采购人有权另行委托其他审计机构进行复审。如最终结果显示投标人的审计成果质量不符合合同约定的，视为投标人审计成果不合规：

- 3.3.1采购人认为审计过程及审计结果存在瑕疵的；

- 3.3.2施工单位对审计结果提出异议，采购人认为有必要进行复审或重新审计的；

- 3.3.3政府采购监督机构或财政、审计机关抽查或认为需要复审或重新审计的。

（二）审计重难点分析要求

（1）投标人提供针对本项目涉及的难点、重点问题，对问题的理解认识。

（2）投标人提供针对本项目提出可行的解决方案或概念性方案，对策的分析清晰准确。

（三）项目管理制度要求

投标人提供针对本项目的项目管理制度，内容至少包含：内部审核制度、质量管理制度、合同管理制度、风险管理制度、工作管理制度、结算审核制度、三级复核制度、成果保密及职业道德保障体系等。

（四）组织机构及人员管理要求

投标人提供针对本项目的组织机构及人员管理，内容至少包含：组织机构设置（组织机构设置原则、组织架构图、部门职责等）、人员的配备（人员配备原则、人员配备计划、人员岗位职责等）、人员管理（培训和考核、绩效和奖励等）等。

（五）档案管理要求

投标人提供针对本项目的档案管理，内容至少包含：资料档案管理措施、审计评审档案管理制度、审计档案管理内容等。

六、验收要求及标准

（一）验收要求

（1.1）服务期结束后，中标人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人依法组织履约验收工作。

（1.2）采购人在组织履约验收前，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（1.3）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（1.4）验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（1.5）若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（二）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。