招　标　文　件

项目名称：宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0092

（货物类项目，是专门面向中小企业）

采购人：宿迁市公路事业发展中心

宿迁市楚润数据集团有限公司

采购代理机构：宿迁市公共资源交易中心

2024年12月17日

目 录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  资格审查及评标办法	21

第四部分  采购需求	23

第五部分  合同格式及条款	36

第六部分  投标文件格式	46

- 第一部分  投标邀请函

受宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目（JSZC-321300-JZCG-G2024-0092）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年01月07日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0092

2.项目名称：宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目

3.预算金额：152.55万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为135万元

5.采购需求（简介）：本次采购内容为宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购。详细内容见采购需求内容 。

6.合同履行期限：设备（产品）内容：30日历天内完成安装、测试及调整工作，并实现上线试运行30日；其他内容：自合同签订之日起3年（其中信息化基础运维服务从2025年10月12日起至本项目合同结束）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息的使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年01月07日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

地  址：宿迁市洪泽湖路1362号

联系人：孙训斌、李林涛

联系方式：0527-84357889、0527-80522819

2.采购代理机构信息

名  称：宿迁市公共资源交易中心

地　址：宿迁市洪泽湖路889号便民方舟2号楼

联系人：李玉莲

联系方式：0527-84396036

八、其他

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

- 投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第1种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定;2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无； 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1、6.2 、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）（此条款适用于6.1中（2）款情形）

6.2 政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11、投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标分项报价表。

11.4综合评审评分项相关技术文件

11.5商务文件

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其它材料。

如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备（产品）本身价格、服务费（运维和维保）、人工费、配件、辅材、包装、安装、调试及其材料及项目验收合格之前成品保护及保修期内备品备件、专用工具、售后服务、伴随服务发生的所有含税费用以及投标人认为完成本项目所需的一切费用。本项目在履行合同过程中需要增加的服务内容，日常加班、节假日加班等均包含在总价中，不在另行增加费用。清单表格不全可另列。

13.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

- 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

- 五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

20、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。

23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。

23.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、开标流程

24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第（1） 方式确定履约保证金收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的  / %(使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代缴纳履约保证金，按采购合同价的/%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

33、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

34、合同履行

34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

- 八、验收及付款

35、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

36、付款

按照以下  货物 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同总金额的30%（采购合同签订后收到中标人发票10个工作日内付预付款）；

进度款：设备进场且经采购人核实后付至合同总金额的70%，合同签订后一年付至合同总金额的80%，合同签订后两年付至合同总金额的90%，合同结束后付清余款。

注：1、数字人民币作为支付方式之一。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

（2）服务类项目

预付款：/；

进度款：/。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

联系电话：0527-84357889、0527-80522819

通讯地址：宿迁市洪泽湖路1362号

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 资格审查及评标办法

一、评标办法。本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

二、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

三、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

四、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（评标基准价/供应商最终报价）*30。 |
| 技术响应 | 综合运维服务内容及要求承诺 | 3.00 | 投标人承诺中标后按照第四部分、采购需求-六、采购内容相关要求（一）综合运维服务内容及要求提供服务，得3分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。 |
|  | 设备升级与维保内容及要求承诺 | 3.00 | 投标人承诺中标后按照第四部分、采购需求-六、采购内容相关要求（二）设备升级与维保内容及要求提供服务，得3分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。 |
|  | 设备采购与集成的技术参数 | 15.00 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“六、采购内容相关要求-（三）设备采购与集成内容及要求（设备采购清单与技术参数要求）”所列表中“技术参数要求”（除“★”外）所列内容进行评审，所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足或优于响应文件中技术参数要求，得15分。“★”部分为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理；其余项，每有一项（一个技术参数编号的完整内容为一项）不满足的扣0.2分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在投标文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、证书 | 企业业绩 | 9.00 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目类似业绩，每提供一个得3分，最多得9分。注：1、业绩需同时提供项目中标（成交）通知书、合同及验收合格材料电子件；评审内容须清晰可见，未按照要求提供不得分。2、提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 相关证书 | 3.00 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书或环境管理体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最高得3分。注：1.投标文件中须提供有效证书电子件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询网址截图，评审内容须清晰可见，未按照要求提供不得分；2. 提供的有关证书将随中标结果同步公开。 |
| 人员配备 | 项目负责人 | 4.00 | 投标人为本项目拟派的项目负责人具有计算机技术与软件专业技术资格的系统集成项目管理工程师证书或电子信息相关专业高级工程师及以上证书，每提供一个得2分，本项最多得4分。 注：1.投标文件中须提供有效证书电子件和2024年9月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明材料；2.如职称证书没有专业的，需提供《专业技术资格评审申请表》电子件，以评审专业为准，评审内容须清晰可见，未按照要求提供不得分；3.提供的有关证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 项目组成员（除项目负责人外） | 6.00 | 投标人为本项目组建的项目组成员（除项目负责人除外）具有计算机技术与软件专业技术资格的网络工程师证书或中国信息安全测评中心认证的注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）或中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心认证的信息安全保障人员（CISAW）证书（认证方向：安全运维），每提供一个得2分，本项最多得6分： 注：1.投标文件中须提供有效证书电子件和2024年9月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明材料；2.同一证书只计一次分，评审内容须清晰可见，未按照要求提供不得分；3.提供的有关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 实施方案 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四部分-实施方案要求”制定实施方案 ，评标委员会根据投标人提供的实施方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 巡检方案 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四部分-巡检方案要求”制定巡检方案 ，评标委员会根据投标人提供的巡检方案进行打分，优于采购需求的，得 5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 应急处置方案 | 4.00 | 投标人根据招标文件“第四部分-应急处置方案要求”制定应急处置方案 ，评标委员会根据投标人提供的应急处置方案进行打分，优于采购需求的，得 4分；满足采购需求的，得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 团队管理方案 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四部分-团队管理方案要求”制定团队管理方案 ，评标委员会根据投标人提供的团队管理方案进行打分，优于采购需求的，得 5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 档案管理方案 | 4.00 | 投标人根据招标文件“第四部分-档案管理方案要求”制定档案管理方案，评标委员会根据投标人提供的档案管理方案进行打分，优于采购需求的，得 4分；满足采购需求的，得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 4.00 | 投标人根据招标文件“第四部分-售后服务方案要求”制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行打分，优于采购需求的，得 4分；满足采购需求的，得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分采购需求

一、项目概况

依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《交通运输部网络安全管理办法（试行）》（交科技发〔2017〕192号）、《省交通运输厅公路事业发展中心关于印发2024年全省普通公路网络安全工作要点的通知》苏交公便信〔2024〕142号、《关于进一步规范网络关键设备和网络安全专用产品采购工作的通知》（宿网发〔2024〕51号）等相关法律法规规定以及中央、省、市和行业主管部门的要求，调整中心现行网络结构；对原有网络安全设备进行硬件续保、软件版本及特征库升级操作；按照网络安全专用产品安全认证目录的要求增加网络安全设备；升级现用互联网设备；引入外部技术团队，实施为期最长三年的综合运维服务外包。（其中网络安全服务从本项目合同签订之日起三年，信息化基础运维服务从2025年10月12日起至项目合同结束）。

二、采购内容：综合运维服务、设备升级与维保服务和设备采购与集成服务，具体要求详见本章采购内容相关要求中“综合运维服务内容及要求”、“设备升级与维保内容及要求”和“设备采购与集成内容及要求”

三、合同履行期限

合同履行期限：设备（产品）内容：30日历天内完成安装、测试及调整工作，并实现上线试运行30日；其他内容：自合同签订之日起3年（其中信息化基础运维服务从2025年10月12日起至本项目合同结束）。

具体期限为：

1、综合运维服务：提供3年的网络安全运维服务和信息化基础运维服务（自本项目合同签订之日起三年），其中网络安全运维从本项目合同签订之日起三年（信息化基础运维服务从2025年10月12日起至本项目合同结束）。

2、设备升级与维保：对中心运维审计系统、网络准入系统进行三年（自本项目合同签订之日起三年）硬件维保和升级服务。

3、设备采购与集成：30日历天内完成安装、测试及调整工作，并实现上线试运行30日。

四、付款方式

预付款：合同总金额的30%（采购合同签订后收到中标人发票10个工作日内付预付款）；

进度款：设备进场且经采购人核实后付至合同总金额的70%，合同签订后一年付至合同总金额的80%，合同签订后两年付至合同总金额的90%，合同结束后付清余款。

注：1、数字人民币作为支付方式之一。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

五、质量要求：合格

六、采购内容相关要求

（一）综合运维服务内容及要求

| 序号 | 名称 | 内容及要求 | 交付成果 | 交付标准 | 交付时效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗透测试服务 | 采用外部渗透方式及内部渗透方式对应用系统进行非破坏性质的模拟入侵者攻击的测试，寻找系统存在的漏洞和风险，并出具渗透测试报告。 | 《渗透测试报告》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 服务期内2次/年，并在服务完成后5个工作日内提交 |
|  |  | 提供漏洞修复服务，依据渗透测试的结果，对发现的应用系统和应用系统承载设施存在的安全风险给出修复建议或协助修复。 | 《渗透测试漏洞修复报告》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 服务期内渗透测试报告后15个工作日内提交 |
| 2 | 基线加固服务 | 加固内容包括但不限于系统补丁、防火墙、防病毒、危险服务、系统共享、自动播放、密码安全。 | 《安全基线加固报告》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 服务期内每季度交付一次，服务完成后5个工作日提交 |
| 3 | 漏洞扫描服务 | 使用漏洞扫描系统并结合人工方式，进行安全漏洞扫描；对识别出的能被入侵者用来非法进入网络或者非法获取信息资产的漏洞，及时发现最新的安全漏洞及安全风险，并出具详细的漏洞扫描报告及修复建议。 | 《漏洞扫描报告》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 服务期内每季度交付一次，服务完成后5个工作日提交 |
|  |  |  | 《漏洞事件通报处置报告》 | 根据漏洞通报情况，一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 收到漏洞通报后即时响应，并在48小时内提交 |
| 4 | 重要时期安全保障服务 | - 提供重要时期（国家重要会议、法定节假日等）的网络安全技术保障。包括对服务器、安全设备及应用系统等开展安全值守，保障安全稳定运行。 - 中心重要活动、重要会议期间的基础设备技术保障，保障活动、会议顺利进行。 | 《网络安全保障分析报告》《保障记录表》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 值守结束后5个工作日内提交 |
| 5 | 网络安全应急响应服务 | 提供网络安全应急响应技术服务，在发生安全事件时提供现场/远程技术支持，面向已发生安全事件的事中、事后的取证、分析及提供处置、解决方案、建议等工作。 | 《应急事件分析报告及对应解决方案》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 如果发生应急响应事件后应立即时响应，并在24小时内提交 |
| 6 | 网络安全应急演练服务 | 配合用户开展网络安全应急演练，包括演练技术支撑、演练工具提供等内容，帮助用户建立科学、有效、反应迅速的应急工作机制，确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全。 | 《网络安全应急演练方案》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 服务期内1次/年，确定演练时间前15个工作日内提交 |
| 7 | 培训服务 | 培训服务将依据用户需求提供基础信息化培训服务或网络安全培训服务。 | 《信息化基础知识培训方案》或《网络安全知识》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 服务期内1次/年 |
| 8 | 公路信息化节点巡检服务 | 对宿迁市境内的普通国省干线公路信息化节点（主要包括县级公路机构、路网指挥分中心等）通过现场检查以及漏洞扫描等方式进行安全检查，并及时形成安全报告，并承担后期的复测工作。 | 《巡检报告》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 服务期内2次/年，每次巡检完成10日内提交巡检报告 |
| 9 | 日常巡检及维护服务 | 参考ITSS标准对中心的信息化设备如服务器、网络设备、存储、综合布线等设备提供日常监控、巡回检查、维护保养、性能测试、响应支持、维修和备件支持等服务。 | 《每日巡检报告》《运维服务工单》《月度运维报告》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 《每日巡检报告》服务期内每个工作日一次；《运维服务工单》服务期内每个工作日根据实际情况填写，《月度运维报告》服务期内每月提交一次 |
| 10 | 桌面系统维护服务 | 参考ITSS标准对： 1）网络和个人电脑客户端系统的运行维护服务； 2）打印机、扫描仪等外设的日常维护及应急服务； 3）办公软件、OA系统维护及应急处理； | 《运维服务工单》《月度运维报告》 | 报告一式一份，由供应商装订盖章提交，同时按照我中心要求以指定存储介质提交报告电子版用于存档 | 《运维服务工单》服务期内每个工作日根据实际情况填写，《月度运维报告》服务期内每月提交一次 |
| 11 | 视频会议保障服务 | 对中心所属的7楼视频会议室、8楼视频会议室、路网中心及县区中心视频会议系统进行技术保障服务，确保视频会议正常运行 |  |  |  |
| 12 | 驻场运维服务 | 供应商应至少派驻1名维护人员进行驻场服务 |  |  |  |

注：1、以上1-8项为网络安全运维服务内容，9-11为信息化基础运维服务内容。

2、本合同存续期间，因上级部门安排或根据本单位需要而增加的软件、硬件、数据传输、网络安全等，一并作为本次日常运维的对象，不再单独招标、不再另行支付费用。

（二）设备升级与维保内容及要求

| 序号 | 名称 | 内容及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维审计系统 | 三年硬件维保，应提供专业的技术支持服务，出现硬件故障，免费维修或更换。 | 1 | 台 | 原设备品牌型号：安恒DAS-USM150 |
| 2 | 网络准入系统 | 三年硬件维保，升级服务，规则库/特征库/病毒库、软件版本等保持最新，应提供专业的技术支持服务，出现软硬件故障，免费处理、维修或更换。 | 1 | 台 | 原设备品牌型号：盈高ASM6610-L |

（三）设备采购与集成内容及要求（设备采购清单与技术参数要求）

（核心产品：态势感知系统，核心产品必须在投标文件中标明所投产品品牌、型号和产地，不满足此要求的按无效标处理。）

| - 序号 | - 设备 - （产品）名称 | - 技术参数要求 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 日志审计系统 | - 1.（技术参数编号，下同）★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，2个扩展插槽（可选4万兆光、4千兆光、4千兆电、PCI-E密码卡），1个Console接口，冗余电源，硬盘≥4TB。综合日志处理性能≥3000EPS，日志采集处理均值≥6000EPS，此次配置不低于35个日志源授权。要求三年软件升级和硬件质保服务。 - 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.支持审计各种网络设备（路由器、交换机等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种主机操作系统（包括Windows\Solaris\Linux\AIX\HP-UX\UNIX\AS400）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种数据库（Oracle、Sqlserver、Mysql、DB2、Sybase、Informix）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种中间件（Tomcat、Apache、Webshpere、Weblogic等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持各种应用系统（邮件，Web，FTP，Telnet等）配置日志、运行日志、告警日志等以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息。 - 4.日志审计采集长日志时，日志无截断现象，原始日志内容完整。 - 5.测试日志审计平台对于持续采集时的程序稳定性，日志审计平台能在日志持续不间断采集日志7天后，平台所有功能、所属服务进程工作均正常。 - 6.支持资产信息的批量导入和导出，便于安全管理和系统管理人员能方便地查找所需设备资产的信息，并对资产进行CIA赋值，自动计算资产价值，设置等保等级；在资产管理界面可查看每个资产的属性信息，情境信息，本身产生的事件信息、关联告警信息；支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。 - 7.系统提供基于机器学习的通用行为分析引擎，可针对用户和实体行为进行分析，发现异常行为。 - 8.支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证；系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化，不需修改系统程序。 - 9.系统可自动识别收集的日志并自动选择范化策略，也可由人工设置设备的范化策略。 | - 1 | - 台 |  |
| - 2 | - 终端安全管理系统 | - 1.★本次配置≥150点终端授权，包含终端防病毒和存储介质管控功能。要求提供三年软件升级服务。 - 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.管理中心操作系统支持WindowsServer2012R2/2016/2019/2022的64位版本（简体中文版）；客户端支持windowspc、WindowsServer、linux、国产化等系统。 - 4.支持根据分组、计算机名称、IP地址、MAC地址、通信IP地址、接入点、客户端类型、操作系统类型、操作系统版本等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、删除终端、重启系统和终端跃迁。 - 5.客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。 - 6.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。 - 7.支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。 - 8.支持无文件攻击防护、文档攻击防护、横移渗透攻击防护、内存攻击防护。 - 9.支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，并支持生效时间设置。支持对网卡进行防护，支持阻止终端修改IP地址、使用动态IP地址、热点创建和IPV6地址使用等，可自定义提示内容和生效时间。支持对单点维护功能，可远程查看终端实时运行的进程，需要包含进程名称，进程用户、命令行（执行路径+执行参数）、内存占用、支持远程结束进程。支持远程查看计算机各个网卡配置信息。 - 10.支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间。 | - 1 | - 台 |  |
| - 3 | - 下一代防火墙1 | - 1.★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统，网络层吞吐量≥10Gb、应用层吞吐量≥4Gb、IPS吞吐量≥1Gb、防病毒吞吐量≥1Gb、并发连接数≥400万、每秒新建连接数≥10万，内存≥8G，硬盘≥128GSSD，本次配置千兆电口≥6个。要求提供三年IPS、AV特征库升级服务，三年硬件质保服务。 - 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 - 4.产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 - 5.产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 - 6.产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 - 7.产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 - 8.产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 - 9.产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 - 10.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 - 11.当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。 - 12.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 | - 2 | - 台 |  |
| - 4 | - 下一代防火墙2 | - ★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统，防火墙吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，IPS吞吐量≥6Gbps，千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；要求提供三年IPS、AV特征库升级服务，三年硬件质保服务。 - ★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.支持虚拟防火墙系统，支持在一台物理设备上划分出的多台相互独立的逻辑设备。每个虚拟系统相当于一台真实的设备，有自己的接口、地址集、用户/组、路由表项以及策略，并可通过虚拟系统管理员进行配置和管理，非VRF(VirtualRoutingForwarding)。实配虚拟防火墙数量≥2048； - 4.当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换。 - 5.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级； - 6.系统预定义IPS签名数量≥20000，CVE编号的签名条目数不得少于11000。 - 7.支持SSL VPN功能，支持国密和其他商用密码算法，支持TLS1.0-1.3的证书协商； | - 1 | - 台 |  |
| - 5 | - 入侵防御 | - 1.★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统；网络层吐量≥15Gbps，IPS检测吞吐量≥10Gbps，IPS最大并发连接数≥50万，IPS每秒新建连接数≥32000；千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；要求提供三年特征库升级服务，三年硬件质保服务。 - 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.配置4个风扇，形成3+1冗余备份； - 4.当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换。 - 5.支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等； - 6.入侵防御IPS签名默认启用率≥95%，默认阻断率≥95%。 - 7.支持不少于6000种的应用识别能力。 | - 1 | - 台 |  |
| - 6 | - 态势感知系统 | - 1.★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统，配置≥256GSSD系统盘，≥8TBSATA数据盘，≥8*千兆电口，≥4*千兆光口，≥2*扩展槽位，日志处理性能≥500EPS，具备日志威胁管理、全流量威胁管理、脆弱性管理、资产管理、网站安全检测、一键响应、态势感知等功能。本次配置三年场景模型特征库升级服务，要求提供三年软件升级和硬件质保服务。 - 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.支持内置1160+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等 - 4.平台应支持外部备份机制，支持超长日志存储，支持通过NFS自动备份日志到外部服务器上，支持备份日志自动加密存储，支持内外部存储统一展示，支持外部备份文件可恢复。 - 5.运维响应态势支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态统计、数量统计、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等 - 6.支持失陷资产检测，可对失陷资产进行判定并提供失陷资产的判定依据，包括但不限于失陷资产概要信息、攻击结果、攻击链分布阶段、失陷资产的攻击过程及过程判定依据如攻击特征、流量上下文、关联的告警日志及流量日志以及pcap包下载，并可快速扩展该失陷资产的全部攻击事件以及该失陷资产攻击者发起的攻击、该失陷资产的同类型威胁事件。 - 7.支持不少于701种内置威胁分析规则及界面化的内置规则的定期升级，覆盖扫描、暴力破解、sql注入、xss、木马、蠕虫、僵尸网络、漏洞利用、目录遍历攻击、拒绝服务攻击、勒索软件、弱口令等攻击。 - 8.支持统一白名单配置，基于源目的IP、源目的端口、规则ID、URL/域名、x-forwarded-for、全局IP等纬度的白名单的按需定义。支持配置白名单的生效时间范围、支持配置白名单生效功能范围，至少包括事件、异常资产和一键响应。 - 9.支持一键封堵审批流程配置与管理，支持操作员新建封堵输入、申请解封堵、选择封堵设备等操作，支持审批员审批封堵申请、解封堵申请，审批环节支持本地审批与第三方审批插件审批 - 10.平台应支持资产稽查比对，对于实时发现资产和已有资产库资产比对分析资产新增、变更、减少的情况，变更分析需要细致到资产属性粒度，即可查看具体端口、服务的变化情况；并支持对资产发现结果进行处理，可选择入库或者丢弃。 | - 1 | - 台 |  |
| - 7 | - 综合安全审计系统 | - 1.★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统，配置≥8T硬盘，≥128GSSD，≥6个电口，≥4个千兆光口，1*RJ45串口，2*管理口，≥2个网络扩展槽，应用层吞吐量≥2Gbps。本次配置三年入侵行为检测特征库升级服务，要求提供三年软件升级和硬件质保服务。 - 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.支持多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，离线采集，云环境agent流量采集等方式。 - 4.支持导入SSL证书，对HTTPS、SMTPS、IMAPS、POP3S等加密流量进行解密和还原，含SSL3.0、TLS1.0/1.1/1.2。 - 5.支持对DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB、Telnet、LDAP、MYSQL、ORACLE、MSSQL、PostgreSQL、SSL、TLS、QQ、TCP、UDP、ICMP、SMB、WEBMail、VNC、SOCKS等常见协议的深度解析和还原。 - 6.支持对流量中出现的文件进行发现和还原，支持还原的协议包括：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SAMBA、WEBMAIL。支持还原的可执行类型：bat、dll、sys、exe、com、src、pif；支持还原的压缩包类型：zip、7z、rar、gzip、tar、bz。 - 7.支持对实时流量采集的pcap包进行全流量存储，供追溯分析和取证使用。 - 8.支持多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为11000种以上。支持多种抗逃逸攻击检测，检测类型包括：PDF漏洞利用规避攻击、AdobePDFJavaScript文件规避攻击、MetasploitPDF漏洞利用规避攻击。支持常见数据库协议（MySQL、Oracle、MSSQL、PostgreSQL、Redis）的口令暴力破解检测。支持常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、RDP、VNC、pop3S、Telnet）爆破检测。 - 9.内置有监督机器学习模型，支持从加密流量中识别shadowsocks流量、v2ray流量。 - 10.支持全流量取证，可基于四元组、时间、会话ID下发取证任务，并从流量及告警日志页面下载日志关联的pcap包，并支持与安全运营平台进行一键取证联动，通过平台下发一键取证任务，平台可获取日志关联的Pcap包，方便追踪溯源。 - 11.支持从侦查、暴力破解、弱口令、主机外联、翻墙、异地登录、访问违规网站维度分析呈现。 | - 1 | - 台 |  |
| - 8 | - Web应用防火墙 | - 1.★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统，网络层吞吐量≥10Gb、每秒新建连接数≥10万，内存≥8G，硬盘≥128GSSD，本次配置千兆电口≥6个。要求提供三年规则库升级服务，三年硬件质保服务。 - 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 - 3.产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 - 4.产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 - 5.产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁，支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁，支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 - 6.产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 - 7.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 | - 1 | - 台 |  |
| - 9 | - 无线控制器 | - 1.本次配置20个AP授权管理许可； - 2.最大接入用户数量≥2K； - 3.转发能力≥10Gbps； - 4.≥2个10GE光口，≥10个GE电口； - 5.支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； - 6.支持反病毒功能； - 7.支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； - 8.支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。 - 9.要求提供三年硬件质保服务。 | - 1 | - 台 |  |
| - 10 | - 无线AP | - 1.支持802.11ax标准； - 2.2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO； - 3.支持整机速率≥2.975Gbps； - 4.支持总空间流数≥4； - 5.支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全； - 6.支持DTLS加密，保证接入AP的合法性，提高无线网络安全； - 7.内置智能天线； - 8.要求提供三年硬件质保服务。 | - 20 | - 台 |  |
| - 11 | 设备移机 | 1. 8楼视频会议摄像头移至指定位置，包干，含相关的人工、线材、辅材等。 | 项 | 1 |  |

★投标人须承诺“提供的设备（产品）为制造商原厂生产、制造，且按照要求提供原厂售后服务”，提供加盖投标人公章的承诺函。

七、响应及解决问题要求

1、按紧急程度分类的服务时间要求

根据故障影响面和危害性可分为紧急、高、中、低等四级。要求投标人根据紧急程度，在规定的时间内进行应急响应和解决，具体指标如下表：

| 紧急 |  | 高 |  |  | 中 |  | 低 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时限 | 解决时限 |  | 响应时限 | 解决时限 | 响应时限 | 解决时限 | 响应时限 | 解决时限 |
| 30分钟 | 4小时 |  | 1小时 | 8小时 | 2小时 | 24小时 | 3小时 | 48小时 |

2、投标人提供备件支持服务时间要求

要求投标人应急响应支持时，针对备件支持的运维服务请求，应按以下时间标准提供备件支持服务。备件支持服务级别达成纳入事件整体服务级别达成率统一计算。

| 事件紧急程度 | 备件响应时间 | 备件支持时限 |
| --- | --- | --- |
| 紧急 | 30分钟 | 4小时以内 |
| 高 | 30分钟 | 8小时以内 |
| 中 | 120分钟 | 12小时以内 |
| 低 | 240分钟 | 24小时以内 |

八、项目实施方案

1、实施方案要求：投标人需基于本项目的理解分析并结合宿迁市公路事业发展中心的各具体子系统实际情况，从时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施等）、项目安全措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）、质量措施（质量控制目标、质量控制方法等）、技术控制措施等（技术控制目标、技术控制方法等）等方面进行详细的实施方案描述；

2、巡检方案要求：投标人需针对本项目制定巡检方案，方案应包含科学合理的巡检目标，明确的职责划分，巡检方式方法及详细的巡检内容；

3、应急处置方案要求：投标人需针对本项目制定应对突发情况的应急处理预案，应急管理制度及应急处理流程方案，方案详尽、科学合理、可操作性强；

4、团队管理方案要求：投标人需针对本项目制定团队管理方案，项目团队架构清晰，设置合理，工作人员岗位、职责明确；

5、档案管理方案要求：投标人需针对本项目制定档案管理方案，提供电子化管理系统、制度切实可行、台帐内容齐全、保密措施要求强；

所有与提供服务有关联的资料，投标人应按照档案管理的规定，提交符合要求的档案资料给采购人。所有与本合同有关联的账户及密码等，均应在合同结束时，移交采购人。

6、售后服务方案要求：投标人需针对本项目制定售后服务方案，应包含售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等内容。

7、投标人应将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。

8、安全及环境保护要求：加强安全管理，对现场安全负完全责任；负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至招标人指定地点并清扫现场。

九、项目组人员要求

1、投标人针对本项目组建不少于5人的专业团队，负责项目实施工作。项目团队应结合招标需求，因地制宜的制定项目实施计划，保证计划的科学性和可落地的要求，按计划推进安装、调试、试运行、运维服务等工作。其中项目负责人1人、项目组其他成员不少于4人（除项目负责人外）。

2、项目组人员须无违法犯罪记录，工作勤勉、踏实、细心、负责，具备相关系统项目建设和运行维护经验。

3、项目组人员需严格遵守采购人的规章制度和保密制度，否则采购人有权要求投标人承担相关责任。

4、投标人应在合同期内指派1名经验丰富的工程师在我方驻场，并提供5*8 小时派驻服务和 7*24 小时应急响应服务。

★投标人应在投标时明确驻场人员。投标人一旦中标，未经采购人书面同意，不得擅自更换。未经采购人书面同意，擅自更换驻场人员、项目负责人、或其他主要人员的，除进行整改外还需支付违约金，具体数额为驻场人员5万元、项目负责人1万元、其他主要人员 5000元/人。

5、驻场人员须能够提供与本项目相适应的运行维护服务，采购人有权根据资质服务内容对驻场人员进行考核评价,如不能满足采购人运行维护要求的或考核结果不合格的，采购人有权驻场人员按照要求进行整改，如果整改后仍不能满足采购人运行维护要求的或考核结果不合格的，采购人有权提出更换驻场人员，直至驻场人员能真正满足运行维护要求（在采购人提出要求后一个月内完成人员更换，并完成被更换人员的费用结算）。如投标人不能满足驻场人员整改要求或不能满足驻场人员更换要求或提出驻场人员更换2次及以上的，采购人有权报政府采购监督管理部门和有关部门备案后解除合同。

6、如因驻场人员违反服务要求导致重大事故，投标人除承担相关责任外，采购人有权报政府采购监督管理部门和有关部门备案后解除合同。

十、安全要求

1.投标人为本项目所配备的所有用工人员必须符合《劳动合同法》要求，依法用工。如发生任何劳动纠纷，由投标人自行负责，采购人不承担连带责任。

2.投标人聘用的工作人员的食宿、交通、工资福利、保险、内部纠纷等一切费用由投标人负责，包括日常加班、节假日加班等。

3.投标人应为本项目所配备的所有用工人员的做好安全培训工作，对用工人员的人身、财产等安全问题负责，包括在工作时（包括上下班途中）发生的人身或财产安全责任，服从采购人的统一管理，确保安全无事故。

4.投标人（包括投标人聘用工作人员或投标人授权的人员）在履行合同过程中造成投标人第三人的人身损害或财产损失的（如工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害），采购人的财产损失或其他情况损失的, 投标人承担全部责任和经济补偿，且采购人除要求中标人赔偿相关损失外，有权扣除1万元-10万元/次。

5.在项目实施期间及售后服务期间如发生质量和安全事故，投标人必须承担所造成的一切损失和责任。因投标人（包括投标人聘用工作人员或投标人授权的人员）原因，导致采购人被通报的或对采购人产生负面影响的（如发生重大安全事故（消防事故、人员伤亡等）），投标人除承担相关责任外，采购人有权报政府采购监督管理部门和有关部门备案后解除合同。

十一、保密要求

投标人与采购人签订保密协议，不得设置远程操控，不得留有后门。采购人在本协议履行过程中所接触到的采购人的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息，无论本协议是否终止，未经采购人书面许可，投标人以及其工作人员应予以严格保密且不得向任何第三方泄露，否则因此导致的采购人所有损失均由投标人承担。

十二、验收相关要求

1、验收时间

合同履行期限满后进行验收。

2、验收流程

（1）合同履行期限满后，投标人提出验收申请，招标人根据要求，3个工作日内组织验收，验收合格后出具验收报告。

（2）招标人组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（3）招标人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在向投标人提出书面意见，不签发验收单。投标人在接到采购人书面意见后，应在1日天内予以处理。整改完毕后向采购人申请重新组织验收。

十三、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十四、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

注：★部分为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。

- 第五部分合同格式及条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目

采购单位：宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

中标供应商：

签订地： 江苏省宿迁市

签订日期：年月日

第一部分 合同书

2024年月日，宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司以公开招标方式对宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目进行了采购。经磋商小组 评定，为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司 (以下简称：甲方，分别为甲方1、甲方2)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 双方在合同执行过程中达成的书面补充和修正文件；

1.1.2 本合同；

1.1.3 中标通知书；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 投标文件及其附件（含澄清或者说明文件）；

1.1.6 标准、规范及有关技术文件。

1.1.7 但如乙方在投标时作为竞争条件而在投标文件及其附件中作出比招标文件及答疑纪要和本合同更有利于甲方的响应，则投标文件及其附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑纪要和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。

注:上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

1.1.8 未经甲方书面同意,乙方不得擅自向第三方转让本合同项下任何权利和义务。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目；

1.2.2 标的数量： 详见附件清单     。

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

详见附件清单

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

预付款：合同总金额的30%（采购合同签订后收到乙方发票10个工作日内付预付款）；

进度款：设备进场且经甲方核实后付至合同总金额的70%，合同签订后一年付至合同总金额的80%，合同签订后两年付至合同总金额的90%，合同结束后付清余款。

注：（1）数字人民币作为支付方式之一。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

（2）资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方未能履行合同约定的，甲方有权解除合同、另购设备、服务，无需得到乙方的认同，相关费用从合同价款中扣除。

1.4.2 发票开具方式：乙方应按甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。乙方开具的增值税发票不合格的，应在接到甲方要求后的5个工作日内重新开具合格的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

1.5 履行期限、地点、质量要求和方式

1.5.1 履行期限:设备（产品）内容：30日历天内完成安装、测试及调整工作，并实现上线试运行30日；其他内容：自合同签订之日起3年（其中信息化基础运维服务从2025年10月12日起至本项目合同结束）。

1.5.1.1综合运维服务：提供3年的网络安全运维服务和信息化基础运维服务（自本项目合同签订之日起三年），其中网络安全运维从本项目合同签订之日起三年（信息化基础运维服务从2025年10月12日起至本项目合同结束）。

1.5.1.2设备升级与维保：对中心运维审计系统、网络准入系统进行三年（自本项目合同签订之日起三年）硬件维保和升级服务。

1.5.1.3设备采购与集成：30日历天内完成安装、测试及调整工作，并实现上线试运行30日。

1.5.2 履行地点:具体地点由甲方指定

1.5.3 质量要求:合格。乙方提供的产品应标明所执行的质量标准，若同标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等)，则按最高层次的标准执行。

1.5.4 履行方式:按需交付

1.6 相关要求

1.6.1项目组人员要求

（1）乙方针对本项目组建不少于5人的专业团队，负责项目实施工作。项目团队应结合招标需求，因地制宜的制定项目实施计划，保证计划的科学性和可落地的要求，按计划推进安装、调试、试运行、运维服务等工作。其中项目负责人1人、项目组其他成员不少于4人（除项目负责人外）。

（2）项目组人员须无违法犯罪记录，工作勤勉、踏实、细心、负责，具备相关系统项目建设和运行维护经验。

（3）项目组人员需严格遵守甲方的规章制度和保密制度，否则甲方有权要求乙方承担相关责任。

（4）乙方应在合同期内指派1名经验丰富的工程师在我方驻场，并提供5*8小时派驻服务和7*24小时应急响应服务。

乙方应在投标时明确驻场人员，中标后未经甲方书面同意，不得擅自更换。未经甲方书面同意，擅自更换驻场人员、项目负责人、或其他主要人员的，除进行整改外还需支付违约金，具体数额为驻场人员5万元、项目负责人1万元、其他主要人员 5000元/人。

（5）驻场人员须能够提供与本项目相适应的运行维护服务，甲方有权根据资质服务内容对驻场人员进行考核评价,如不能满足甲方运行维护要求的或考核结果不合格的，甲方有权驻场人员按照要求进行整改，如果整改后仍不能满足甲方运行维护要求的或考核结果不合格的，甲方有权提出更换驻场人员，直至驻场人员能真正满足运行维护要求（在采购人提出要求后一个月内完成人员更换，并完成被更换人员的费用结算）。如乙方不能满足驻场人员整改要求或不能满足驻场人员更换要求或提出驻场人员更换2次及以上的，甲方有权报政府采购监督管理部门和有关部门备案后解除合同。

（6）如因驻场人员违反服务要求导致重大事故，乙方除承担相关责任外，甲方有权报政府采购监督管理部门和有关部门备案后解除合同。

1.6.2安全要求

（1）乙方为本项目所配备的所有用工人员必须符合《劳动合同法》要求，依法用工。如发生任何劳动纠纷，由乙方自行负责，甲方不承担连带责任。

（2）乙方聘用的工作人员的食宿、交通、工资福利、保险、内部纠纷等一切费用由乙方负责，包括日常加班、节假日加班等。

（3）乙方应为本项目所配备的所有用工人员的做好安全培训工作，对用工人员的人身、财产等安全问题负责，包括在工作时（包括上下班途中）发生的人身或财产安全责任，服从采购人的统一管理，确保安全无事故。

（4）乙方（包括投标人聘用工作人员或投标人授权的人员）在履行合同过程中造成投标人第三人的人身损害或财产损失的（如工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害），甲方的财产损失或其他情况损失的, 乙方承担全部责任和经济补偿，且甲方除要求乙方赔偿相关损失外，有权扣除1万元-10万元/次。

（5）在项目实施期间及售后服务期间如发生质量和安全事故，乙方必须承担所造成的一切损失和责任。因乙方（包括投标人聘用工作人员或投标人授权的人员）原因，导致甲方被通报的或对甲方产生负面影响的（如消防事故、人员伤亡等发生重大安全事故），乙方除承担相关责任外，甲方有权报政府采购监督管理部门和有关部门备案后解除合同。

1.6.3保密要求

乙方与甲方签订保密协议，不得设置远程操控，不得留有后门。甲方在本协议履行过程中所接触到的甲方的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息，无论本协议是否终止，未经甲方书面许可，乙方以及其工作人员应予以严格保密且不得向任何第三方泄露，否则因此导致的甲方所有损失均由乙方承担。

1.6.4验收要求

1.6.4.1验收时间

合同履行期限满后进行验收。

1.6.4.2验收流程

（1）合同履行期限满后，投标人提出验收申请，招标人根据要求，3个工作日内组织验收，验收合格后出具验收报告。

（2）招标人组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（3）招标人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在向投标人提出书面意见，不签发验收单。投标人在接到采购人书面意见后，应在1日天内予以处理。整改完毕后向采购人申请重新组织验收。

1.6.5货物的包装、发运及运输

1.6.5.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

1.6.5.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

1.6.5.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

1.6.5.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

1.6.6 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，乙方应当提供符合国家和江苏省相关VOCS含量限制标准的产品。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，乙方违约赔偿责任

1.7.1.1 交付延误

乙方无正当理由下未能在本合同约定期限内交付符合约定的产品或服务的，从逾期之日起每日按对应产品或服务总价的千分之三的数额向甲方支付违约金，逾期三十日以上的,甲方有权单方解除合同，乙方除应向甲方退还对应产品或服务的合同金额外，还应额外赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

1.7.1.2 服务违约责任

乙方服务期限内须严格遵守服务质量承诺及相关管理规定确保服务质量，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的，乙方应向甲方承担相应的违约责任。

1.7.1.3 质量违约责任

1.7.1.3.1 过程质量不合格

乙方需针对项目质量管理设置奖惩制度，对有关人员进行奖励或惩罚。对在项目过程中发现质量问题及时上报、解决问题过程中表现优秀的人员给予表扬、奖励;对项目质量管理工作中失职、违章的个人，应予以惩罚并提供相应的奖惩记录文件备查。

1.7.1.3.2验收不合格

乙方交付的产品或服务不能满足甲方书面要求，甲方有权要求乙方整改，并由乙方承担由此产生的费用。乙方在甲方的指定期限内拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方除向甲方退还对应产品或服务的合同金额外，还应额外赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

1.7.1.4 其他违约责任

(1)乙方在本合同中的声明或保证在被证实存在虚假或未兑现严重影响其履约能力;

(2)乙方出现本合同约定的导致合同终止情形的:

(3)乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产:

(4)乙方未按时完成本合同项下工作，逾期超过30日的;

(5)乙方发生累计两次或以上违约行为;

(6)乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后合理期限内仍未改正;

(7)未经甲方书面同意，乙方将本合同项下其应履行的权利或义务部分或全部转让，或将本合同项下的服务分包的;

(8)乙方将本合同项下的服务转包的;

(9)第三方指控并经有权机关认定甲方使用/接受乙方提供的产品/服务侵犯了该方的知识产权或其他权利，造成甲方损失的。

乙方违反以上约定，应当按合同总价的5%向甲方支付违约金且赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

1.7.2 除不可抗力外，甲方违约赔偿责任

甲方未按照本合同约定，及时足额向乙方支付相应的合同金额则乙方有权向甲方发出书面催告，如甲方在收到书面催告通知后的三十日内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的合同金额外，还应自收到书面催告后的第31日起每日按照应付未付金额千分之三数额向乙方支付违约金。但因财政支付管理流程导致的支付延期除外。

1.7.3 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.4如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同终止

18.1因政策性调整或要求，需要提前终止合同的，甲方有权报政府采购监督管理部门和有关部门备案后解除合同，乙方应无条件同意终止，甲方不承担任何责任。

1.8.2其他合同约定终止情形。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.9.1 将争议提交宿迁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向甲方所在地人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

“服务”系指中标供应商根据合同约定应向甲方履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括甲方自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点；合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 如涉及知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方所有。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物/提供服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物/提供服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物/提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物/提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货/提供服务的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物/服务，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1不可抗力指任何一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下的义务的情形，包括但不限于:台风、地震、洪水等自然灾害;战争、罢工、骚乱 等社会异常现象;征收征用等政府行为;以及甲乙双方不能合理预见和控制的任何其他情形。

2.10.2 不可抗力事件的认定和评估

受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后七日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况、必要的证明文件和可能导致的后果，并及时采取措施减少损失范围。

甲方组织双方协商，评估和认定不可抗力。

2.10.3 不可抗力事件的处理发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

不可抗力发生前已发生的合同金额应当按照合同约定进行计量支付。

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14  检验和验收

2.14.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.14.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同书。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的方式发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.17合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18合同份数

本合同壹式陆份，以中文书写，甲方1、甲方2和乙方各执贰份，每份均具有同等法律效力。

甲方1：   （盖章）                  甲方2：     （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

年   月    日                      年   月    日

乙方：   （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

年   月    日

廉政合同协议书

委托人：宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

受托人：

根据有关廉政建设的规定，为做好项目服务管理中的党风廉政建设，防止违法违纪行为发生，保障各方合法权益，依据有关规定，委托人宿迁市公路事业发展中心 (以下简称：甲方1)、宿迁市楚润数据集团有限公司 (以下简称：甲方2) 与受托人（以下简称“乙方”）双方协商，特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、省交通运输厅等有关规定。

(2)严格执行宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

3．乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得从事我市交通服务项目的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目合同失效日止。

7．本合同作为宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目合同文件的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、特别约定：签约各方已详细审核本合同的全部内容，对合同各条款的内容均已充分理解并知晓，无受胁迫、重大误解、显失公平和可撤销情形，自愿签订本合同。

甲方1：   （盖章）                甲方2：     （盖章）

地址：                             地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

乙方：   （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

保 密 协 议

甲 方1：宿迁市公路事业发展中心

甲 方2：宿迁市楚润数据集团有限公司

乙 方：

鉴于甲、乙双方拟在宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目项目中进行合作（下称“项目”），甲方就该项目的实施以及合作过程中，向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属于甲方合法所有；鉴于甲方希望对协议所述保密信息予以有效保护，特签订如下协议：

一、“保密信息”是指本协议提及的以下信息：

1、双方就项目首次接触后，甲方以书面、口头或电子的形式向乙方提供的任何信息，包括但不限于： 项目名称、项目背景、工作内容、工作成果 等信息。

2、在双方合作过程中产生的与合作项目有关的信息。

3、上述保密信息不包括任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时一方通过其它合法途径已获得的信息。

4、甲方依照法律规定和有关协议的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

二、披露保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、报告、手册、图纸、网页、电子邮件等，或以口头方式披露信息并以书面方式确认。

三、保密义务：

1、乙方对甲方提供的所有信息加以保密，并采取保密措施和制度保护该信息，不得擅自复印、拷贝、摘抄；只允许本单位参与项目的职工了解上述信息，所有职工均有保密义务。

2、不向任何第三方公开、转让、许可、泄露这些信息，也不让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。除用于履行与披露方合作项目外，任何时候均不得利用该保密信息，不复制或通过反向工程使用该秘密。各方应当与能接触该保密信息的员工、代理等签订保密协议。

3、本协议下，甲方提供的保密信息的知识产权归甲方所有，乙方只能在商定的合作项目范围内使用，不得用于任何其他未经对方许可的项目。双方之间信息的交流并不意味着向另一方转让或许可使用这些信息。

4、乙方对项目合作过程中产生的与合作项目有关的信息负有保密义务，未经另一方书面确认，不得单独以任何方式披露、非为项目目的使用或者许可他人使用。

5、双方项目终止后，乙方应该在1个月内向甲方归还涉及保密信息的所有资料，包含该保密信息资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应立即删除。

四、应有管辖权的司法机关的要求披露保密信息的，不视为违反保密义务。

五、本协议不因合作项目的终止而无效。在双方项目终止后5年内，本协议仍保持原有的法律效力。

六、本协议包含了双方与此保密事务有关的所有协议。其它任何在先的或暂时的协议、表达或保证，都从属于本协议。如对本协议进行变更，则必须经双方在变更的书面文件上签字盖章才能生效。

七、如果乙方、乙方雇员或者附属于该方的其他人员违反本协议的任何约定，并应赔偿甲方的所有直接及间接损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等费用。

八、声明与保证

甲方：

1、甲方有权签署并有能力履行本协议。

2、甲方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，有权签署并有能力履行本协议。

2、乙方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

九、与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定：任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

十一、本协议可以作为技术协议/协议的附件存在，也可以作为独立的协议存在。无论以何种方式存在，均应由双方授权代表签字，并加盖双方单位公章或协议章后生效。

十二、如各方之前签订的合同内容与本合同内容不一致的，按本合同约定的内容履行。

十三、特别约定：签约各方已详细审核本合同的全部内容，对合同各条款的内容均已充分理解并知晓，无受胁迫、重大误解、显失公平和可撤销情形，自愿签订本合同。

十四、送达地址确认。签约各方一致同意在本合同尾部签名处各方预留的基本信息，作为各方有效的送达地址。各方均确认：该送达地址除适用于当事各方的互相送达外，还适用于在处理纠纷时，法院诉讼、执行及仲裁单位送达所有法律文书时的有效送达地址。如任何一方变更该送达地址的，应当自变更之日起以书面方式告知签约的其他方，否则仍视为该送达地址有效，因此导致任何未能送达的不利后果等，均由变更方自行承担。

甲方1：   （盖章）                 甲方2：     （盖章）

地址：                             地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

乙方：   （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、综合运维服务内容及要求服务承诺

七、设备升级与维保内容及要求服务承诺

八、技术响应偏离表（设备采购与集成的技术参数）

九、项目负责人

十、项目组成员	(除项目负责人外)

十一、企业业绩

十二、承诺函

十三、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-JZCG-G2024-0092的宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2024-0092号宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) : 供应商名称

采购项目名称：宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目

采购项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0092

- 采购包号：分包号

- 投标总报价

- 小写： （人民币：元）

- 大写：金额大写 （人民币：元）

- 日期： 年 月 日

四、投标分项报价表

| 综合运维服务分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  | 分项服务名称 |  |  | 交付期 |  | 分项单位 |  | 数量 |  | 分项 单价 |  |  | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合运维服务投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备升级与维保分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  | 分项服务名称 |  |  | 交付期 |  | 分项单位 |  | 数量 |  | 分项 单价 |  |  | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备升级与维保投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备采购与集成分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 |  | 产品 名称 | 品牌 |  | 规格 型号 |  | 产地 |  | 交付期 |  | 数量 | 分项单价 |  | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备采购与集成投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（综合运维服务投标总报价＋设备升级与维保投标总报价＋设备采购与集成投标总报价。）（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括完成本项目所需的一切费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“开标一览表”中“投标总报价”数额=“投标分项报价表”中“投标总报价”数额。

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：1、非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 六、综合运维服务内容及要求服务承诺

- 综合运维服务内容及要求服务承诺

宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据JSZC-321300-JZCG-G2024-0092 号宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：

完全响应本项目“第四部分、采购需求-六、采购内容相关要求-（一）综合运维服务内容及要求”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称：（盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

七、设备升级与维保内容及要求服务承诺

- 设备升级与维保内容及要求服务承诺

宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据JSZC-321300-JZCG-G2024-0092号宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：

完全响应本项目“第四部分、采购需求-六、采购内容相关要求-（二）设备升级与维保内容及要求”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称：（盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

八、技术响应偏离表（设备采购与集成的技术参数）

| 序号 | 设备 （产品）名称 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日志审计系统 | 1.★国产化设备，设备采用国产化CPU及国产操作系统，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，2个扩展插槽（可选4万兆光、4千兆光、4千兆电、PCI-E密码卡），1个Console接口，冗余电源，硬盘≥4TB。综合日志处理性能≥3000EPS，日志采集处理均值≥6000EPS，此次配置不低于35个日志源授权。要求三年软件升级和硬件质保服务。 |  | +/无偏离 | / |
| 1 | 日志审计系统 | 2.★产品需要在网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测目录内（提供中央网信办所属网站https://www.cac.gov.cn/wa/netWorkCriticalEquipment.htm网页截图）。 |  | +/无偏离 | 5 |
| 1 | 日志审计系统 | 3.支持审计各种网络设备（路由器、交换机等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种主机操作系统（包括Windows\Solaris\Linux\AIX\HP-UX\UNIX\AS400）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种数据库（Oracle、Sqlserver、Mysql、DB2、Sybase、Informix）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计各种中间件（Tomcat、Apache、Webshpere、Weblogic等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持各种应用系统（邮件，Web，FTP，Telnet等）配置日志、运行日志、告警日志等以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息。 |  | +/-/无偏离 | / |
|  |  | …… | …… |  |  |
|  |  | 注：以上格式内容仅供参考 | 页码为本部分内容所在页码 |  |  |

注：1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、如响应部分需后附详细说明及技术资料的，须注明投标文件中对应的页码范围。

九、项目负责人

拟选派项目负责人简历表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 及专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人相关证明材料。

2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

十、项目组成员

项目组成员

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 相关证书 及专业 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标人应在投标时明确驻场人员，否则按无效标处理 |

注：如投标人中标，项目组成员（除项目负责人外）必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

- 十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同日期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十二、承诺函

- 承诺函

宿迁市公路事业发展中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据JSZC-321300-JZCG-G2024-0092 号宿迁市公路事业发展中心网络安全能力提升与服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：

我单位承诺提供的设备（产品）为制造商原厂生产、制造，且按照要求提供原厂售后服务。

单位名称：（盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。