招标文件

项 目 名 称：宿迁市市域治理视频资源服务网项目

项 目 编 号：	JSZC-321300-JZCG-G2024-0075

（服务类项目，非专门面向中小企业）

| 采 购 人： | 宿迁市市域社会治理现代化指挥中心 |
| --- | --- |
|  | 宿迁市楚润数据集团有限公司 |

采购代理机构：  宿迁市公共资源交易中心

2024年11月05日

目录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  资格审查及评标办法	24

第四部分  采购需求	28

第五部分  合同格式及条款	48

第六部分  投标文件格式	66

- 第一部分  投标邀请函

受宿迁市市域社会治理现代化指挥中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市市域治理视频资源服务网项目（	JSZC-321300-JZCG-G2024-0075）公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市市域治理视频资源服务网项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0075

2.项目名称：宿迁市市域治理视频资源服务网项目

3.预算金额：200万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为200万元。

5.采购需求（简介）：主要建设内容包括建立视频资源统一命名规范、连接各委办局视频网络、拉通各委办局视频调阅和建设需求、建设全市统一的视频智能算法能力资源中心，构建多算法的集成框架，向外提供资源、数据、算法服务能力，统一宿迁市算法服务生态。详见采购需求内容。

6.合同履行期限：自合同签订之日起，5个月内交付全部建设内容完成并经采购人确认后，进入6个月试运行，试运行结束后进入2年运维期。

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.支持《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息的使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月28日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：宿迁市市域社会治理现代化指挥中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

地    址：宿迁市湖滨新区智慧城市科技馆

联 系 人：姜智钟、司树飞

联系方式：0527-84368382、0527-81008586

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁市公共资源交易中心

地    址：宿迁市洪泽湖路889号，便民方舟2号楼

联 系 人：李玉莲

联系方式：0527-84396036

### 八、其他

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

- 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第2种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定：1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定;2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无； 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。 |

### 一、总则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且支持完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

6.2政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

### 二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

### 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。以联合体参加本项目的，要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11、投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书。

11.3报价文件。

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标分项报价表。

11.4综合评审评分项相关技术文件。

11.5商务文件。

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其它材料。

如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：软件开发费、数据对接费、数据治理费、人工费、服务费、税金以及投标人认为完成本项目所需的一切费用。清单表格不全可另列。

13.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

### 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

### 五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

20、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。

23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。

23.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、开标流程

24.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，

28.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

### 七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的/%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的/%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第/种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

33、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

34、合同履行

34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

### 八、验收及付款

35、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

36、付款

按照以下服务类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：/

（2）服务类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成，并通过甲方确认，并且项目通过甲方系统确认后支付至合同总价的60%；

系统连续稳定试运行6个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经甲方书面确认后，项目验收合格后支付至合同总价的95%；

运维期满后付至100%。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

### 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市市域社会治理现代化指挥中心、宿迁市楚润数据集团有限公司

联系电话：0527-84368382、0527-81008586

通讯地址：宿迁市湖滨新区智慧城市科技馆、宿城区发展大道2496号（移动宿城分公司办公楼二楼）

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 第三部分  资格审查及评标办法

### 一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

### 二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

评标办法：

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 需求理解 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、总体设计要求-1.需求理解”，提供需求理解方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 总体技术能力 | 3.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、总体设计要求-2.总体技术能力要求”，提供总体技术能力方案。优于采购需求，得3分；满足采购需求，得1分；其他情况不得分。 |
|  | 视频底座系统建设方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.1.1视频底座系统”，提供视频底座系统建设方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 视频汇聚系统建设方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.1.2视频汇聚系统”，提供视频汇聚系统建设方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 点位搜索系统建设方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.1.3视频标签系统-2.1.3.3点位搜索”，提供点位搜索系统建设方案。优于采购需求，得3分；满足采购需求，得1分；其他情况不得分。 |
|  | 算法接入系统建设方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.2.1视频智能分析-2.2.1.2算法接入”，提供算法接入系统建设方案。优于采购需求，得3分；满足采购需求，得1分；其他情况不得分。 |
|  | 视频运营运维系统建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.2.2视频运营运维”，提供视频运营运维系统建设方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求，得2分；其他情况不得分。 |
|  | 视频运用场景超市建设方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.3.2视频运用场景超市”，提供视频运用场景超市建设方案。优于采购需求，得3分；满足采购需求，得1分；其他情况不得分。 |
|  | 安全管理建设方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.4.1安全管理”，提供安全管理建设方案。优于采购需求，得3分；满足采购需求，得1分；其他情况不得分。 |
|  | 数据管理建设方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.4.2数据管理”，提供数据管理建设方案。优于采购需求，得3分；满足采购需求，得1分；其他情况不得分。 |
|  | 调阅权限管理建设方案 | 3.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“2.4.3调阅权限管理”，提供调阅权限管理建设方案。优于采购需求，得3分；满足采购需求，得1分；其他情况不得分。 |
|  | 软件著作权 | 4.00分 | 投标人具有类似智能化解析、人像对比分析、社会治理视频应用分析、AR管理平台软件类相关的软件著作权，每有一个得1分，本项最高得4分。注：1、提供相关证明材料电子件，否则不得分；2、供应商提供的软件著作权如名称不一致，具有类似功能即可。 |
|  | 系统演示 | 10.00分 | 投标人需根据“第四部分、采购需求-四、总体建设内容要求--2.详细技术”要求中对应版块的采购需求提供软件系统操作演示视音频（PPT等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15分钟。投标人应将演示视频上传在投标文件组成—“视频演示”中，单个视频不超过50M，数量不限，未按要求操作无法上传的，责任由投标人自负。未按要求上传的，对应项不得分，演示内容为： - 标签管理包括： - 基础信息管理：点位基本属性、位置属性、管理属性。 - 标签分类：自定义场景分类，标签搜索。 - 标签管理：支持手动设置，标签新增、编辑。 - 标签导出：标签列表导出，标签下的设备统计信息导出。 全部满足得2分，每缺一项（一个句号为完整的一项）扣0.5分； - 算法仓库包括: - 综合治理类算法：机动车违停、电瓶车入电梯、火焰监测、工程车检测。 - 智慧街道类算法：占道经营、垃圾满溢、人员徘徊、翻墙检测、车牌监控、入侵检测。 - 人员行为类：人脸识别、人群聚焦、人数统计、抽烟检测、打电话检测。 全部满足得1.5分，每缺一项（一个句号为完整的一项）扣0.5分； - 视觉大模型包括： - 语义识别：支持对图片信息要素提取。 - 场景识别：对视频所在场景进行场景识别并给出场景标签。 - 结构化分析：对视频中物体进行识别，并给出分析结果和图像中的位置信息。 - 视频检索：根据关键字输入检索对应的存量视频。 全部满足得2分，每缺一项（一个句号为完整的一项）扣0.5分； - 视频融合系统包括： - 多方通信：点对点呼叫、视频资源查看、区域设备框选及一键组会（包括监控设备）。 - 会议控制：会议开启/结束、声音控制、屏幕共享、布局自动调整。 - 会议成员管理：邀请入会、会议成员查看、转移主持人、手机VOLTE入会。 全部满足得3分，每缺一项（一个句号为完整的一项）扣1分； - AR调度系统包括： - AR设备接入：利旧接入、设备控制、多目拼接、直播回放。 - 关联配置：标签管理、位置/建筑标注、告警配置。 - AR大屏：全景预览、画中画、告警联动、数据可视化。 全部满足得1.5分，每缺一项（一个句号为完整的一项）扣0.5分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 6.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似业绩的，每有一个得2分，最高得6分。注：1、提供中标（成交）通知书与合同（主要内容、标的、数量清晰可见），二者缺一不可，否则不得分；2、中标供应商提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 相关证书 | 6.00分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每有一个证书得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；中标人提供的有关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目组人员配置 | 项目经理及技术负责人 | 4.00分 | 1.拟选派的项目经理具有软件设计师或数据库系统工程师，每有一个证书得1分，最高得2分。 2.拟选派的项目技术负责人具有系统架构设计师或信息系统项目管理师的，每有一个证书得1分，最高得2分。 注：1.以上人员同时提供证书电子件和2024年7月（含）以来供应商为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.中标供应商提供的以上人员有关证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 项目组人员（除项目经理及技术负责人外） | 5.00分 | 拟选派的项目组人员（除项目经理及技术负责人外）具有通信专业技术人员职业资格证书（通信工程师）、系统分析师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、软件设计师证书的，每有一个证书得1分，最高得5分。 注：同时提供证书电子件和2024年7月（含）以来供应商为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；不同人具有相同证书的不重复计分；项目其他组成员有关证书将随中标结果一并公开。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“八、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“十一、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 5.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“十、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求，得3分；其他情况不得分。 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分  采购需求

### 一、项目概况

本项目建设内容主要包括建立视频资源统一命名规范、连接各委办局视频网络、拉通各委办局视频调阅和建设需求、建设全市统一的视频智能算法能力资源中心，构建多算法的集成框架，向外提供资源、数据、算法服务能力，统一宿迁市算法服务生态。投标人需有支持大规模大并发视频云平台的建设经验，熟悉市域治理相关的行业情况，能够从采购人的管理职责出发，完整、准确、深刻理解上述领域中不同场景下的业务需求，需要支持全面、综合的设计能力和信息系统设计研发能力。

### 二、服务内容

本项目通过建设全市的市域治理视频中枢平台，构建我市视频资源整合基础底座，满足存量社会面的多协议终端的纳管和后续视频点位的新增接入，通过对视频资源的统一汇聚、共享；建设视频综合管理平台，提供智能分析服务、智能运维服务、融合通信服务，强化人工智能管理手段，综合管理视频AI算法，提升人工智能应用效能；建设融合数字实景平台，将城市全量治理要素在实时视频画面上进行动态呈现，提升视频应用效率；构建通用基础支撑组件，提供安全管理、数据管理、权限管理，强化视频资源支撑水平。

提供平台统一的能力开放赋能场景化应用，结合业务需求，完成与现存的实战指挥调度平台、宿迁马拉松、领导驾驶舱等平台系统对接；支持平台的事件管理能力与宿迁市预警信息管理平台对接，按需下发工单任务。

本平台采用市\县区复用模式，投标人需积极配合使用县区、部门单位：提供算法的调优、训练服务，做好不同视频应用场景的开发、调整和优化工作。

### 三、总体设计要求

1．需求理解：

通过对宿迁市域治理现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求等内容予以分析并给出解决策略，进而明确宿迁市市域视频治理项目的建设目标、建设思路和建设内容。

2．总体技术能力要求

基于对现状的分析，对宿迁市市域治理视频资源服务网项目，给出逻辑合理、技术先进的项目设计思路，通过总体架构、业务架构、应用架构、数据架构、网络架构等方面的设计，从总体建设框架搭建、业务逻辑梳理、应用系统耦合、数据全生命周期管理、网络运行环境及系统部署对接等方面，对本次建设内容进行全面、系统的分析。

### 四、总体建设内容要求

1.建设清单

| 序号 | 类别 | 系统/服务 | 子系统/服务分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频智能中枢平台 | 视频底座系统 | 基础视频、算法引擎、设备接入、视频国标平台对接、视图库数据平台对接、能力开放、国产化适配、第三方系统对接 | 套 | 1 |
|  |  | 视频汇聚系统 | 实时预览、视频回放、视频预案、云台控制、录像下载与回放、地图融合 |  |  |
|  |  | 视频标签系统 | 标签管理、目录管理、点位搜索 |  |  |
| 2 | 视频综合管理平台 | 视频智能分析系统 | 算法仓库、算法接入、算法分析服务、视觉大模型 | 套 | 1 |
|  |  | 视频运营运维系统 | 平台运维、设备运维、视频质量诊断、事件管理 |  |  |
|  |  | 视频融合系统 | 多方通信、会议控制、会议成员管理 |  |  |
| 3 | 融合数字实景平台 | AR调度系统 | AR设备接入、关联配置、AR大屏 | 套 | 1 |
|  |  | 视频应用场景超市 | 城市大型活动保障及人流密集区域监管模板库预置、专项治理行动模板库预置、场景模板展示 |  |  |
| 4 | 通用基础支撑组件 | 安全管理 | 安全管理、用户登录、用户认证、终端安全防护 | 套 | 1 |
|  |  | 数据管理 | 用户管理、设备管理 |  |  |
|  |  | 调阅权限管理 | 分权管理、分域管理、资源分享 |  |  |

2.详细技术要求

- 2.1视频智能中枢平台

- 2.1.1视频底座系统

- 2.1.1.1基础视频

视频能力底座作为平台基础，需支持如下能力：

视频汇聚要求：平台视频接入需支持高可用、大并发、可拓展等特点。

媒体分发要求：支持统一开放的音视频流接入、处理和分发服务，构建标准化流媒体能力，实现各个CS/BS用户、大屏端、第三方系统用户从流媒体资源池中获取视频资源。

部署要求：实现PAAS多域部署方案，可实现主从域的视频点位就近接入，录像就近存储及读取。实现大规模设备可按区域进行就近接入、存储、转发、读取；

存储适配：适配对象存储，需在合同签订后30个自然日内完成对象存储的适配工作。

数据库适配：支持买方提供的数据库一键式部署操作，实现各类业务平台数据的正常写入及读取。

弱网调阅：针对网络抖动或弱网环境，在视频丢包率超50%的情况下，视频画面不卡顿，不花屏，仍能流畅的调阅。

- 2.1.1.2算法引擎

算法仓：部署算法仓，按需部署3类综合治理算法。

算法接入开放：算法仓支持算法生态开放，支持标准接入流程。

算法精度调优：具有视频监管大模型等工具为优（不强制），可对算法进行调优，其中6项及以上识别率达到90%以上，提供评测报告。

- 2.1.1.3设备接入

支持视频监控设备、布控球、车载视频、无人机视频等按照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》采用设备直连的方式接入。

支持采用ONVIF协议接入，对于不符合GB/T28181国标协议要求，但符合Onvif协议（开放型网络视频接口协议）的前端视频设备，平台支持通过Onvif协议实现视频设备接入。

基于GB/T28181国标协议，建设视频管理系统对宿迁存量视频进行接入汇聚，并支持横向拓展能力。

支持采用SDK开发接入，对于不符合GB/T28181国标协议和Onivf等标准协议的前端视频设备，采用设备SDK开发接口和协议接入，通过调用设备前端SDK，实现兼容接入至本平台。

支持主流大华、海康、华为等私有协议设备接入，建设视频管理系统对宿迁存量视频进行接入汇聚，并支持横向拓展能力。

支持公安GA/T1400标准进行视频监控系统与公安视图库对接。

- 2.1.1.4视频国标平台对接

国标级联网关基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，支持高度的开放性与灵活性。

下级平台国标对接：支持信令网关配置、多网域配置、协议驱动配置、上下级域配置和转码配置；支持指定本域或外域的资源进行共享/取消共享操作，未被选择的资源将不会被共享；支持对本域或者下级域资源检索查询，支持对下级特定区域进行共享，当下级发生变动时会通知上级；支持目录调整，可以将下级域推送的不规范的点位资源编码转换为标准编码。

上级平台国标对接：支持通过GB/T28181-2016协议将本级域中的监控点和目录推送给上级域，也可以作为上级域接收下级域推送的监控点和目录；支持级联点位取流，实现视频监控相关功能，包括实时预览、录像查询、录像回放控制（暂停、快慢放、跳转）、录像文件下载、语音对讲、云台控制；支持记录关键操作日志，包括增加关键网域、网关配置、资源检索、资源共享等。

- 2.1.1.5视图库数据平台对接

业务功能包括协议管理、数据对象管理、域管理、数据对象级联推送、推送记录、日志文件下载等内容，支持部标协议、GA/T1400。

下级平台视图库对接：支持按照多种协议配置网关信息、上下级域信息、协议参数配置、下级采集系统配置，包括：部标协议、GA/T1400。

上级平台视图库对接：支持通过多种协议上传资源和事件至上级平台，资源类型包括：人员、车辆、门禁设备等，事件包括：人脸抓拍事件、门禁事件等。

- 2.1.1.6能力开放

- 业务接口开放：对外提供HTTPRESTFUL业务开放接口，流媒体方面提供HLS/RTMP/RTSP/FLV等多种取流方式；支持第三方对接实现登入鉴权、消息订阅、业务请求及接受消息推送等业务，包含但不限于提供视频基础信息开放，摄像机基础控制等

- 播放器组件：

- 对外APPSDK包含能力：

1.Android支持系统6.0以上

2.iOS系统支持iOS10.0以上

3.支持主要视频功能，如直播、回看、倍速、云台控制、语音对讲、多分屏、回看时间轴、告警视频等

对外WEBSDK包含能力：

1.支持主流浏览器Chrome，Firefox，Safari，IE/Edge

2.支持主要视频功能，如直播、回看、倍速、云台控制、语音对讲、多分屏、回看时间轴、告警视频等。

- 2.1.1.7国产化适配

支持国产化操作系统的适配操作系统等。

- 2.1.1.8第三方系统对接

结合业务需求，提供能力接口封装，完成与现有的实战指挥调度平台、宿迁马拉松、领导驾驶舱等平台系统对接。

- 2.1.2视频汇聚系统

- 2.1.2.1实时预览

画面控制：远程查看前端摄像机的实时视频，支持画面抓图、录像、电子放大、云台控制、音频播放、音量调节、对讲、切换录像回放、关闭画面等功能。

画面预案：支持自定义选择感兴趣的视频点位保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能，便于需求方快速查看。

多屏播放：支持同时播放多个前端设备的实时视频，支持多分屏窗口布局，至少包括1、4、9、16、25宫格布局，支持1个主画面多个分画面的布局，支持自定义屏幕分屏，支持全屏播放。

- 2.1.2.2视频回放

多端回放：支持使用多种客户端回放视频，至少包含web客户端、PC客户端，提供录像回放、回放控制、快速定位、电子放大、播放录制、录像抓图、视频切换等功能。

画面控制：支持选择回放时间，针对视频回放画面提供抓图、回放、音频播放、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进等功能。

- 2.1.2.3轮巡预案

支持在不同时段多通道的轮巡预览功能；支持轮巡时间设置功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示等。

轮巡任务：支持轮巡任务创建和编辑，轮巡任务支持设置通道名称、停留时间、设置点位轮巡顺序、自定义点位添加，支持通过组织树添加点位到轮巡任务。

视频轮巡：支持在客户端自动切换窗口轮巡视频，支持点击预案名称的播放按钮进行轮巡操作，轮巡时支持选择轮巡间隔时间，轮巡时支持切换、暂停或结束轮巡。

- 2.1.2.4云台控制

支持普通用户远程控制云台摄像机的转动、变焦、变倍、光圈等功能，可通过云台的预置位巡航扫描，满足高权限用户支持抢占云台控制权限，并支持云台锁定。

- 2.1.2.5录像下载与回放

检索播放：方便用户在客户端上回放录像，支持使用通用播放器进行回放。支持按照目标点位等进行查询，并支持快速打开录像进行回放、下载。

多画同播：为方便多窗口回放视频，支持多画面同步播放，即多个画面播放时间一致，统一进行时间控制；也支持多画面异步播放，即各画面播放时间不一致，分别控制，支持在时间轴上切换画面播放时间。

批量下载：支持将系统录像文件下载到本地，支持针对录像进行下载，支持多路同时下载。

- 2.1.2.6地图融合

主流地图聚合：支持对接主流地图，提供资源上图、地图联动、图上标记、图上研判等能力；支持根据地图缩放级别，将包含经纬度信息的资源通过聚合方式展示在电子地图上，当地图层级超过聚合层级时展示聚合图标。

框选功能：支持空间搜索以四边形、多边形、同心圆画框的方式对地图中的点位进行框选，可对框选的视频点位进行批量直播、回放、添加预案、打标签、收藏和导出，满足在地图上便捷查找点位。

模糊搜索：支持在地图上搜索点位，可按照地名、行政区域以及标签、收藏等多维度的方式对地图中的点位进行混合搜索。

- 2.1.3视频标签系统

- 2.1.3.1标签管理

- 基础信息管理：根据采购人业务实际需要，双方协商采取多种方式对汇聚的视频点位基本属性、位置属性、管理属性等信息（包含但不限于点位编码、监控点名称、点位类型摄像机类型、经纬度、行政区划、安装地址等）进行收集、核对、补充完善。

- 标签分类：支持管理员自定义添加场景标签，支持按标签分类、标签名称搜索标签。

- 标签管理：支持手动设置点位的一类或多类标签，支持对点位标签进行新增或覆盖。

- 标签导出：支持对标签列表进行导出，支持对已打标签的设备统计并导出。

- 2.1.3.2目录管理

- 目录管理：支持基础资源目录、部门资源目录等方式，实现视频资源统一管理；支持资源目录编制、挂载、查询功能，支持一资源多次复制挂载，为用户提供更灵活的管理方式，满足不同场景下的需求。

- 自定义优先级：支持自定义设置标签分类的优先级，实现标签按照优先级进行排序。

- 2.1.3.3点位搜索

- 多条件检索：支持视频资源在多种筛选条件下的快速搜索，支持在视频实时预览按照多类标签混合检索。

- 批量处理：支持对检索的设备批量打标签、收藏，支持在地图模式下按照多标签混合检索，支持在地图图层中按照标签对展示在地图中的点位进行筛选。

- 2.2视频综合管理平台

- 2.2.1视频智能分析系统

视频分析平台以数据闭环应用为核心设计理念，具备全流程、端到端AI应用开发与部署能力。

- 2.2.1.1算法仓库

支持对算力资源进行编排调度管理，支持横/纵向扩展，满足灵活部署、高效开发、高可用的需求；同时为上层应用提供底层的数据存储、镜像服务、用户权限管理、运维监控、平台安全、计算引擎等基础技术能力。建立市\县区通用的统一算法超市，提供算法可服务于各部门、各行业涉及的不同领域，主要包括但不限于：

综合治理类算法

机动车违停算法：对指定检测区域内机动车违停进行检测，发现违规自动告警。

电瓶车入电梯算法：实时监测并自动识别电动自行车进入电梯，发现违规自动告警。

火焰检测算法：对指定检测场景中是否出现烟雾火灾情况进行检测，发现违规自动告警。

工程车监测算法：利用计算机视觉和深度学习技术，自动识别监测工程车辆，可应用于建筑工地及物流运输等场景。

智慧街道类算法

占道经营算法：对目标区域路段进行自动识别是否存在侵占路面现象，发现违规自动告警。

垃圾满溢算法：对指定区域检测场景中垃圾桶是否满溢情况进行检测，存在现象则自动告警。

人员徘徊算法：用于检测和识别监控视频中人员的异常行为，如长时间停留或反复在某一区域徘徊。

翻墙监测算法：对指定区域检测场景中是否存在翻墙行为进行检测，存在现象则自动告警。

车牌监控算法：车牌识别算法主要包括车牌定位、字符分割与字符识别三个步骤，在车辆管理和安防监控中起到重要作用。

入侵监测算法：对指定区域检测场景中是否非法入侵的行为进行检测，存在现象则自动告警。

人员行为类

人脸识别算法：通过采集含有人脸的图像或视频流，自动检测和跟踪人脸，并对检测到的人脸进行识别。

人群聚焦算法：识别目标区域内当人员聚集密度大于设定值时自动告警。

人数统计算法：识别目标区域内当人员聚集密度并自动统计人数。

抽烟监测算法：对指定区域检测场景中是否存在抽烟行为进行检测，存在现象则自动告警。

扭打检测算法：对指定区域检测场景中是否存在人员扭打现象进行检测，存在现象则自动告警。

打电话检测算法：对指定区域检测场景中是否存在拨打电话进行检测，存在现象则自动告警。‌

- 2.2.1.2算法接入

支持采用规范化的方式接入第三方算法，进行统一管理与调度，支持对接入的监控点位进行算法配置，下发算法任务。

支持以镜像文件或模型文件的形式接入并管理算法，提供镜像和模型的导入、删除及多版本管理。

- 2.2.1.3算法分析服务

针对市域治理常用的场景，支持3个场景高质量的算法分析

1. 综合治理类：电瓶车入梯、机动车违停、工程车检测、消防占道、火焰检测等。

2. 智慧街道类：入侵检测、占道经营、车牌监控、垃圾满溢等。

3. 人员行为类：人群聚焦、在岗离岗、玩手机检测、人脸识别等。

- 2.2.1.4 视觉大模型

视频智能分析系统具备视觉大模型的分析能力，提供视频流抽帧检测系统，针对特定场景数据，使用少量样本，支持微调训练能力快速生成算法模型，通过对视频进行目标分析理解，实现更高准确率的算法，提升市域治理监管效率。

视频智能分析系统支持通过平台对接使用外部大模型能力，包括语义识别、场景识别、结构化分析、视频检索等。

语义识别：指对输入的视频流图片进行精准的语义理解，提取图片中信息要素。

场景识别：指对视频所在场景进行场景识别并给出场景标签。

结构化分析：指深入分析图像结构，解析图像中的深层含义，对视频中物体进行识别，并给出分析结果和位置信息。

视频检索：是指根据用户需求输入，在存量视频数据源中，分析视频并理解视频，并检索出对应的视频。

- 2.2.2视频运营运维系统

- 2.2.2.1平台运维

- 平台告警管理：支持性能阈值告警、日志监控告警、告警查询、告警流水窗、过滤器设置等功能。

- 平台运维管理：支持实时获取云上平台的运营状态，实时分析、实现故障预警前置。支持云资源、平台组件、平台业务、日志信息等监控能力。

- 2.2.2.2设备运维

- 告警管理：支持对智能分析事件进行集中管理，形成统一事件池，支持对告警信息的分类、分级，满足在检测到视频设备出现异常状态后，系统会自动生成报警记录。智能分析事件来源包括但不限于本次新建视频智能分析系统产生的各类AI算法的告警事件。

- 设备接入统计：提供运营支撑管理、全网节点统计分析、终端信息统计分析、国标纳管统计分析等。可按照设备所属区域、时间范围、客户等条件进行设备数量统计；可自定义图表展示。

- 在离线统计：可按照区域、平台进行设备实时在线率显示，可显示当前在线设备数、设备总数和在线率；可自动刷新；可按照区域、时间范围进行历史在线率查询；可按照区域、时间范围进行历史在线率详情查看，支持查看单个摄像头的在线率，在线时长、离线时长、上下线次数、上下线时间；支持根据摄像头名称进行搜索，并支持导出；可按照区域、时间范围和离线时长查看长期离线摄像头；支持根据摄像头名称进行搜索，并支持导出；支持按照区域、时间范围和上下线次数查看频繁上下线摄像头；支持根据摄像头名称进行搜索，并支持导出。

- 运维综合统计：

- （1）电子地图展示：基于被监控设备的坐标数据，依靠地图平台或可视化地图组件，实现设备状态分布展示和设备统计数据展示：

（2）设备状态分布展示：

在地图平台中，展示设备的位置分布。

在地图上按照各种预制条件检索并显示设备。

（3）设备统计数据展示：

依靠可视化地图组件，实现对设备相关统计结果的可视化展现，具体包括：

数量统计：展现各区域内的设备总量。

状态统计：展示各区域内的接入、在线、离线等状态的设备。

- 2.2.2.3视频质量诊断

- 任务管理：支持根据业务目录和设备名称进行检索后，将多个摄像头批量设置任务，支持根据摄像头的码流进行视频质量任务，输出视频质量检测结果统计。

视频质量任务仅支持手动触发和停止。

- 任务结果：根据视频质量任务执行多个摄像头的结果产生单个任务的执行报告，故障摄像头的故障率；

支持根据各种故障率跳转摄像头视频质量结果业务，根据任务执行查看摄像头结果。

- 巡检计划：支持添加多个摄像头，指定执行周期时间来进行摄像头视频质量轮巡；支持按周、按天设置轮巡计划，摄像头视频质量轮巡按设置的周期计划自动触发执行和结束。支持查看计划的视频质量轮巡结果。

- 故障告警：支持视频质量轮巡结果有误的摄像头产生对应的画面冻结，画面抖动，画面模糊，色度异常，亮度异常告警信息等；支持用户设置摄像头进行故障告警短信，邮件等通知方式。

- 视频质量统计：支持按照任务，计划，组织，摄像头等维度产生图表化的统计，通过图表进行展示，并且展示详细摄像头信息，支持导出；根据设备在离线，设备长期离线，设备频繁上下线等摄像头进行统计，通过图表进行展示，并且展示详细摄像头信息，支持导出。

- 2.2.2.4事件管理

支持事件工单任务创建与下发，支持系统创建新建工单和人工创建事件。

对于AI告警事件，支持将相关信息推动到宿迁市预警信息管理平台，按需下发工单任务。

- 2.2.3视频融合系统

提供视频融合通信能力，支持GIS地图一键框选周边泛视频统一调度，包括视频监控、视频会议、视频对讲等设备，支持手机volte直接接入，实现市域治理中心对泛视频硬件的统一管理和调度。

- 2.2.3.1多方通信

一键组会多方通信：支持所选区域内人员的快速呼叫、视频资源的快速查看。支持区域类设备一键组会。

- 2.2.3.2会议控制

支持会议开启/结束，支持每一路视频设备单独显示；

支持会中声音控制，静音/解除静音，打开/关闭扬声器，全体禁言，视频开启/解除；

支持屏幕共享，支持布局设置，可根据入会成员数量自动调整布局。

- 2.2.3.3会议成员管理

支持邀请入会、查看会议成员、转移主持人等操作。还可以通过会议详情了解会议信息和设备、人员的入会情况，及时通知相关与会成员；支持通过手机号直接邀请，参会方通过手机volte直接接入，无需安装任何应用。

- 2.3融合数字实景平台

- 2.3.1AR调度系统

- 2.3.1.1AR设备接入

AR利旧接入：支持宿迁存量AR设备利旧接入，满足大华、海康AR设备接入；

AR设备控制：支持对AR设备进行控制，满足800万以上AR设备接入，实现多目拼接，直播回放无卡顿；

- 2.3.1.2关联配置

视频标签管理：支持在AR设备中添加标签，满足系统中其他联动摄像头以标签形式出现在AR画面中；

地址位置标签：支持手动对全景画面中的地理位置/建筑进行标注，满足快速定位；

告警配置：支持标签摄像头告警按照配置规则出现在大屏画面告警消息中。

- 2.3.1.3AR大屏

全景预览：支持“视频一张图”实时监测城市概貌，满足局部或重点区域画中画方式显示；

画中画：支持系统中其他点位摄像头以标签形式在画面叠加，满足重点点位、特殊场景“画中画”方式联动；

告警联动：支持实时采集AR摄像头附近其他摄像头告警信息，实时推送报警信息，即时视频弹窗提醒，快速定位报警地点；

数据可视化：支持全景视频画面以可视化形式呈现统计结果，满足按客户定制需求呈现，如按地点、告警类型等数据统计。

- 2.3.2视频应用场景超市

- 2.3.2.1城市大型活动保障及人流密集区域监管模板库预置

提供城市大型活动保障及人流密集区域监管场景模板，为用户构建城市大型活动保障及人流密集区域监管场景提供数字化指引。需预置的场景模块包含但不限于：

文艺演出类：包含演唱会、音乐节等。

体育赛事类：包括马拉松、自行车赛、综合运动会等。

博览会/民间活动类：包含博览会、游园会、龙舟赛、灯会、啤酒节、节日巡游等。

安保类：包含大型会议、大型论坛等。

交通枢纽类：包汽车站、火车站等。

景区商圈类：包含著名景区、网红景点、重点商圈等。

- 2.3.2.2专项治理行动模板库预置

为不同部门不同业务提供行业相关的专项治理行动场景模板，为用户构建专项治理场景提供数字化指引。需预置的场景模块包含但不限于：

公共安全类场景：包含电动自行车专项整治、建筑施工安全、重点场所安全、消防安全重点生产领域排查等。

交通运输类场景：提供交通运输类场景模板预置，包含非法运营黑车治理、共享单车乱停放、路口专项整治、建筑垃圾运输等。

生态环境类场景：包含施工扬尘、道路扬尘、重污染天气应急监管等。

社会保障类场景：包含流浪救助、流浪乞讨专项检查等。

城市建设类场景：包含工地安全、道路扬尘、施工噪音等。

教育科研类场景：包含违规办学、校园暴力治理与防范等。

气象灾害类场景：包含防汛防台、城市内涝等。

卫生健康类场景：公厕管理、垃圾桶清理等。

- 2.3.2.3场景模板展示

提供业务场景模板可视化展示，方便用户了解场景模板是否符合自身需求。支持场景模板的基本信息展示，包括场景模板名称、缩略图等。

支持场景模板的详情信息展示，包括场景模板简介、管理对象需求、管理资源需求、城市事件需求、算法算力需求等。

- 2.4通用基础支撑组件

- 2.4.1安全管理

- 2.4.1.1安全管理

水印功能：支持对视频直播、回放添加视频水印功能，用户在观看视频直播、回放视频、截图图片、录像下载的视频时可以在画面中显示所设置的水印信息，防止视频泄露，便于追查。

安全分享设置：支持对视频分享的安全性进行设置，设置完成后视频中携带分享人的用户名+ip地址信息，保证视频分享安全。

- 2.4.1.2用户登录

平台支持选择登录认证方式，提供多种登录认证方式供用户选择，包括用户名密码、扫码登录等方式。

- 2.4.1.3用户认证

支持用户名密码认证方式，支持账户安全设置，账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式的配置。

- 2.4.1.4 终端安全防护

1、支持通过大屏展示威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、最新告警、行为基线告警种类TOP5、终端威胁告警TOP5、漏洞TOP5等维度进行分块呈现（提供产品功能截图证明），并支持模块数据的下钻呈现更多详细信息，此次包含1个控制台，包含10个PC端授权。

2、支持客户端离线打包安装、命令行安装、下载器安装、Portal引导安装。

3、支持通过定时任务对局域网内的服务器进行扫描，支持ARP、Ping、Nmap三种扫描方式；通过Nmap方式能够获取服务器相关信息，包括MAC地址、设备类型、未知主机IP、操作系统、发现方式、首次发现时间等。

4、支持对单个终端风险信息进行清点，包括：漏洞数量及得分、基线违规数量及得分、病毒威胁事件数量及得分、异常行为事件数量及得分、运行状态威胁事件数量及得分、威胁情报事件数量及得分、入侵攻击事件数量及得分；支持单终端视角的综合风险评分以及待处置事件提醒。（提供产品功能截图证明）。

5、支持管理员上传需要的软件或脚本至管理端，Windows客户端可自行选择下载安装或者下载执行。

6、支持操作系统弱口令检查，支持导入用户自定义的弱口令字典库；并对存在弱口令的终端进行弹窗提示。弱口令值默认隐藏展示并支持明文查看。

7、支持对所有的检查项进行打分配置，包括一票否决和单项扣分。（提供产品功能截图证明）

8、支持审计终端的环境变量信息，内容包括：用户环境变量和系统环境变量。

9、支持终端通过Ukey认证才可以登录操作系统，防止系统密码过弱或易破解带来的安全风险。（提供产品功能截图证明）

10、支持离线威胁情报，可对终端采集信息进行威胁碰撞检测，内容包含：文件威胁检测、IP威胁检测、域名威胁检测。

11、支持通过自学习的方式，建立资产行为基线模型，包括网络连入/连出模型、端口监听模型、进程行为模型、登录行为模型、DNS访问模型。

12、病毒检出率≥99%，勒索病毒专项检出率达到100%，病毒检测误报率＜1%，提供第三方检测报告。

- 2.4.2数据管理

- 2.4.2.1用户管理

市区县组织管理：针对市、区县、部门的组织架构和区域分布特点，将层级关系进行高度抽象，形成一套组织管理规则，组织有上下级关系和平级关系，并可以多级嵌套。支持组织增加、修改、删除、查询，支持组织通过树形结构进行分级展示和管理。

用户管理：支持为客户增加内部用户账号，直接登录客户端进行具体的业务操作。可手动添加用户、批量导入添加用户；可根据用户名称搜索，以及用户信息的增、删、改、查，支持设置用户姓名、电子邮箱、用户名、手机号码、员工编号、角色、账号锁定设置、强制身份登录，可设置和取消用户账号的有效期。

- 2.4.2.2设备管理

支持管理用户所属权限的设备资源。支持对设备进行添加、编辑、导出、配置算法、打标签、删除等操作。支持按编码、设备名称进行过滤。

- 2.4.3调阅权限管理

- 2.4.3.1分权管理

角色管理：为设置不同的平台管理权限和业务应用使用权限，支持角色的增加、修改、查询、删除；

权限管理：为细化管理颗粒度，支持设置管理员业务权限，细分到每个功能菜单、客户端的每项功能及摄像头的每项权限。

- 2.4.3.2分域管理

支持按照需求单位组织架构/业务实体范围，能够让不同用户使用不同的视频资源。

- 2.4.3.3资源分享

支持不同用户将自身设备资源按需进行分享，支持查看分享的设备列表。

### 五、技术要求

提供针对本项内容“1-8条”的承诺函（格式见第六部分承诺函），否则按无效标处理。

1、视频监控：支持S3对象存储适配。

2、所投产品技术框架能够支持多级管理，实现市县乡三级部署。

3、平台不限制视频设备、视频系统级联、接入能力等视频画面、点位等数量限制，并支持动态扩展能力。

4、视频监控：平台支持宿迁社会面视频监控汇聚终端品牌占比较高的监控设备的接入。

5、支持泛视频硬件的接入：除国标接入外，平台需支持视频会议SIP硬件、对讲执法仪硬件、部标JT808/809协议、GA/T1400等协议硬件接入。

6、视频转码：针对汇聚类视频支持统一转码，转码后提供通用格式，包含rtsp/rtmp/hls/flv。

7、平台抗弱网能力：针对网络抖动或弱网环境，在视频丢包率超50%的情况下，视频画面不卡顿，不花屏，仍能流畅的调阅（清晰显示网络情况、丢包情况）。

8、质量诊断：平台支持15类质量诊断，含包亮度异常、图像偏色、视频遮挡、条纹干扰、噪声干扰、图像模糊、视频丢帧、对比度、视频剧变、图像黑白、场景变换、视频抖动、信号丢失、图像标注状态。

### 六、保密安全建设要求

提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。

### 七、项目工期

项目周期：自合同签订之日起，5个月内交付全部建设内容并经采购人确认后，进入6个月试运行，试运行结束后进入2年运维期。

### 八、项目实施要求

项目在实施过程中，为顺利完成本次项目，应严格按照项目管理的要求进行项目实施。根据项目整体安排科学性、合理性、可操作性，投标人需提供的项目实施方案，包含需要的环境、项目实施方案、质量保证、工期管理、风险预防、控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

### 九、人员要求

本项目须成立项目团队，其中包含：项目经理、技术负责人和项目组其他成员。投标人一经中标，项目经理和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

项目经理1名：大专学历及以上，负责整个项目实施方案以及进度计划，工作安排和落实，组织做好各阶段项目的验收与结算工作，全流程跟进项目。

技术负责人1名，大专学历及以上，具有相关项目开发、实施经验，能够与用户进行良好的沟通。

项目组其他成员：不少于5人，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力。

### 十、售后服务要求

投标人自项目验收合格之日起，提供为期两年的运维服务（包含在本次报价中），服务期内，确保系统持续稳定运行，运维服务内容包括：

1.需求调整和完善。售后服务期内投标人应对采购人提出具体需求进行调整和完善。提供定期现场巡检和回访，对系统进行性能调优、系统诊断，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

2.驻场服务要求。因本项目涉及市\县区二级平台复用，原则上每个县区至少提供一位驻场服务人员。

3.系统修正和升级。对于系统升级及建设本身的缺陷和错误，投标人应长期免费修正、提供补丁和系统升级。

4.故障及时响应。成立专门的本地维护服务和技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，须全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。具体为：投标人必须提供7×24小时的响应服务，保证技术人员及时到场。若提供远程线上服务，则等待响应时间不得高于30分钟。及时解决故障或启用应急措施保证系统正常运行。

5.本项目在响应、验收过程中所产生的一切费用均由成交投标人支付。项目建设期间成交投标人应严格遵守安全管理制度，因没有遵守安全管理制度要求所发生的一切安全事故均由成交投标人负责，采购人不承担任何责任。

### 十一、培训要求

投标人在项目上线运行后，应对相关人员提供必要的培训，满足用户对系统的管理、使用、运维需求。

1.培训对象。培训对象需包括宿迁市市域社会治理现代化指挥中心的相关人员（包括管理人员、业务人员以及后期维护人员等），需针对不同类型对象予以详细说明。

2.培训内容。需包括但不限于系统管理、系统使用、系统维护等内容，需针对不同用户对象设置不同的培训内容。

3.培训时间。需针对不同用户设置不同课程，并提供相应的培训时间、培训次数、培训人数、培训方式、培训内容介绍等事项安排。

### 十二、验收标准和要求

所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

1）基础软件部署和需求确认

基础软件部署

中标供应商应在招标人规定的时限内在招标人指定的环境完成基础软件部署工作。中标供应商向招标人提出基础软件部署完成确认申请，由招标人进行确认。待确认通过，即为完成基础软件部署。

需求确认

中标供应商应在招标人规定的时限内完成需求确认工作。中标供应商向招标人提交《需求规格说明书》，由招标人审核，审核通过即为完成需求确认。

2）招标人系统确认

需确认的内容为软件、文档和数据。

中标供应商根据项目完成情况向招标人提出书面确认申请，并提交系统详细建设方案、变更清单、自测测试报告（包含功能与性能），自测测试用例。

软件部分中标供应商应先完成自测，自测完成后需提交招标人组织确认。招标人应在收到中标供应商提交的确认申请后，在满足合同约定确认条件情况下，3个工作日内组织确认。招标人盖章后通过系统确认。

3）验收

项目运行期结束后招标人组织进行验收，未出现故障或问题，或故障问题已排除的，由中标供应商提出验收申请，招标人应在收到中标供应商提交的验收申请后3个工作日内组织验收。

招标人依据合同约定，组织验收，验收通过后，招标人应向中标供应商开具验收报告（盖章）。

4）运维期

通过验收进入运维期，通过验收日期为运维期起始时间，期限两年。在运维期内，中标供应商保证在出现应用系统故障或网络安全事件时应及时、积极响应，达到运维的基本要求和招标人认可，运维期结束采购人进行履约评价。

### 十三、付款方式

（1）合同签订且在收到供应商发票后10个工作日内，采购人向中标人支付到合同总价款的30%作为预付款。

（2）项目软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成且通过甲方系统确认后支付至合同总价的60%；

（3）系统连续稳定试运行6个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经甲方确认后，项目验收合格后支付至合同总价的95%；

（4）运维期满后付至100%。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

- 第五部分  合同格式及条款

宿迁市市域治理视频资源服务网项目

项目名称：

甲  方1 ：                     (采购人)

甲  方2 ：                     (采购人)

乙  方  ：                     (中标人)

甲方1（全称）：                     (采购人)

甲方2（全称）：                      (采购人)

乙方（全称）：                      (中标人)

宿迁市**（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”，中标供应商）、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规规定，本着友好合作、平等互利的原则，经协商一致，特签订本合同，共同信守。

一、采购内容和要求

（一）项目服务内容

1.系统建设

（1）视频平台管理系统：视频管理系统包括基础服务、设备接入、视频级联、目录管理、媒体分发、视频直播等视频联网共享功能，支持实时预览、轮巡预览、云台控制、录像下载与回放、大屏显示控制、AR调阅、智能事件管理、点位搜索、可视化GIS建设规划、视频广场、视频地图融合、视频智能运维能力、安全数据和调阅水印、链路防盗等能力。

（2）视频标签系统：标签管理功能模块按照统一标签管理要求制定设备管理规范及业务标签治理体系；支持标签管理能力，实现设备名称、设备经纬度以及设备场景分类、摄像头分类等功能。由标签管理模块统一制定的标签体系及标准规范，通过标签下发通道对市域视频监控平台汇聚的视频点位进行标签体系下发，实现对数据质量的全程管理，提高数据的质量。

（3）视频智能分析系统：建设AI视频算法仓视，提供视频智能分析系统强化终端和云端智能计算能力，对汇聚的视频图像二次智能解析，提供AI算法超市、视频智能算法分析管理、算法调度等功能。视频智能分析系统可根据算法库中的算法实时调取视频管理系统中的视频点位信息及视频流或图片进行智能分析应用，产生的智能分析告警事件按需推送至视频管理系统实现智能事件管理和应用，智能事件管理可基于视频通道信息自动分拨流转，满足地市智能分析应用。

（4）视频运营运维系统：建设视频平台的智能运维系统，支持可视化的展示能力、数据集成能力、运营管理能力、资产管理能力、告警管理能力、运维监控能力、版本管理能

（5）视频融合通信系统：在视频汇聚能力的基础上，提供视频融合通信能力，支持与视频会议系统、视频对讲系统的对接，实现市域治理中心对泛视频硬件的统一管理和调度，提高面对应急或者突发事件时指挥调度的效率。

（二）技术服务要求

甲方委托乙方实施宿迁市市域治理视频资源服务网项目及系统对接、本系统与相关软硬件联调、售后服务以及实施和使用中的相关技术支持服务，并按建设完成情况向乙方支付合同费用，乙方接受委托并提供各专项的开发和配套技术服务。本合同项下开发服务项目的具体要求包括：

1.技术目标

系统整体功能符合经甲方同意的详细系统开发服务计划项下的使用要求。应达到安全性、可靠性、实用性等技术指标，并保证相关技术服务符合国家的相关规定和甲方的相应需求。

2.技术内容

系统应按照GB/T22239-2019网络安全等级保护基本要求的第三级标准进行设计、开发、部署、运行和维护。具体事项包括但不限于如下内容：系统的需求采集和分析、系统的设计、开发建设、系统自测测试阶段的测试报告、部署调试、需求变更及甲方（建设单位）意见建议的必要修改和系统完善、配合甲方（建设单位）进行第三方系统测试、三级等保测评和密码应用安全性评估等测试并按甲方（建设单位）要求进行整改、系统交付、运行维护、使用培训、信息安全维护、系统升级、漏洞修复、运行保障等相关服务。

3.技术开发成果

本项目乙方需要向甲方提交的技术开发成果包括但不限于：

（1）系统开发运行全生命周期中形成的相关文档，包括但不限于系统需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、自测测试报告（包含功能与性能）、自测测试用例、部署报告、用户手册。

（2）满足甲方（建设单位）要求的软件部署、调试、测试、整改、运行等相关的技术服务。

（3）本项目定制开发形成的技术成果，包括但不限于软件著作权由甲方享有。

4.系统安装要求

4.1名称：宿迁市市域治理视频资源服务网项目

4.2安装地址：甲方（建设单位）指定的服务器和终端。

5.合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）采购文件

（5）其他合同文件。

二、合同金额

1.本合同金额为（大写）：元整（¥元整）人民币（含税）。

2.该费用已涵盖乙方因提供本合同项下服务而发生的或可能发生的所有费用，除上述费用外，乙方不得就本合同向甲方主张任何名目的其他款项。

3.付款

（1）合同签订且在收到供应商发票后10个工作日内，采购人向中标人支付到合同总价款的30%作为预付款。

（2）项目软件需求规格说明书（含数据库、功能详细设计）编制完成且通过甲方系统确认后支付至合同总价的60%；

（3）系统连续稳定试运行6个月，并根据相关使用方意见修改完善后，经甲方、书面确认后，项目验收合格后支付至合同总价的95%；

（4）运维期满后付至100%。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

4.税

（1）乙方因履行本合同所产生的一切税费均由乙方自行承担且已包含在合同总价款中。

（2）因乙方过错引发退费的，乙方应当根据甲方要求，配合办理相关结算凭证、票据的调整、重开、红冲等工作。

三、具体内容安排

（一）系统开发服务计划

乙方应在本合同签订后14日内，以书面形式向甲方提交各专项的开发服务计划，系统开发服务计划应包括以下主要内容：

1.乙方就履行本合同项下的服务内容而成立的各专项工作组织负责人及工作人员名单、履历（需报送相关资质证书）、联系方式；

2.设计方案、部署方案、实施计划、阶段性成果、人员安排、处理突发事件应急预案和工作流程；

3.系统的运行维护计划；

4.甲方届时要求的其他合理内容。

（二）系统开发

1.自本合同签订之日起，乙方应履行其在系统开发服务计划中规定的义务，按时完成并交付系统及相关服务，其质量标准应符合国家的相关规定，并确保系统及技术服务符合采购文件或投标响应文件，不低于甲方的需求。

2.需求与需求分析

2.1双方将根据采购文件中各专项的需求和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交各专项需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的系统功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

2.2乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成项目需求分析并报甲方审核。

3.系统设计方案、需求规格说明书、概要设计说明书和详细设计说明书：乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的需求，并根据实际业务需求和网络安全要求编制各专项系统设计方案，完成系统需求规格说明书、概要设计说明书以及详细设计说明书。以上四项完成后，均提交甲方审核，审核通过后，则甲方在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。甲方认为确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核，直至甲方认可。

4.开发及自测

乙方在甲方指定测试环境，按照甲方要求完成相关测试并提交相关测试报告等甲方要求的文档，文档甲方审核同意后，乙方方可进行系统生产环境部署。

5.第三方测试

乙方应配合甲方进行第三方软件测试、三级等保测评和密码应用安全性评估等其他甲方认为必要的第三方测试，并按甲方要求完成整改。

（三）项目周期

自合同签订之日起，5个月内交付全部建设内容完成并经采购人确认后，进入6个月试运行，试运行结束后进入2年运维期。

（四）项目变更

实施过程中，甲方提出的需求变化，由乙方评估并经甲方确认后，发生的需求、流程、交互、UI、架构等变化，视为变更。

上述各方确认后，各专项变更须由双方共同认定形成补充协议并签字盖章，形成变更补充协议的签署。自甲方提出需求变化起，至补充协议签署前，乙方将暂停开发工作。由此导致的项目延期，不视为乙方违约。

（五）交付物

乙方应按照本合同项中所约定的专项内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供阅读的。乙方在交付前应对该交付物进行自检，以确认其符合本合同的规定。

乙方应在每项交付物交付前10个工作日内，以书面方式通知甲方。应当在接到通知后的10个工作日内安排接受交付，但不视为验收。交付地点为甲方指定地点。

现约定交付物清单如下：软件系统交付物清单

| 序号 | 交付物 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 |  |
| 2 | 成交确认函 |  |
| 3 | 项目合同 |  |
| 4 | 项目进度计划 | 包含项目明细任务、资源分配、各里程碑的目标日期和关键路径。 |
| 5 | 项目质量保证计划 |  |
| 6 | 技术方案 |  |
| 7 | 实施方案 |  |
| 8 | 需求调研方案 |  |
| 9 | 需求评审记录 |  |
| 10 | 需求规格说明书 | 系统范围基准 |
| 11 | 概要设计说明书 |  |
| 12 | 详细设计说明书 |  |
| 13 | 数据库设计说明书 |  |
| 14 | 系统接口说明书 |  |
| 15 | 系统编码规范 |  |
| 16 | 测试大纲 |  |
| 17 | 阶段性测试方案 |  |
| 18 | 测试用例 |  |
| 19 | 回归测试报告 |  |
| 20 | 系统上线部署方案 |  |
| 21 | 系统安装配置手册 |  |
| 22 | 软件安装说明书 |  |
| 23 | 用户手册 | 用户手册包含的内容是：系统实施后，使用人员、支持人员（IT人员、系统管理员）要进行的日常操作流程的描述。 |
| 24 | 运行维护服务方案 |  |
| 25 | 处理突发事件应急预案 |  |
| 26 | 系统实施总结报告 |  |
| 27 | 变更申请表 项目周工作进度报告 项目月工作进度报告 会议纪要报告 | 项目管理过程文件 |
| 28 | 初验验收申请 |  |

（六）项目交付

1.乙方在年月日前完成各个专项建设并移交甲方。

2.交付方式及交付地点

2.1交付方式：甲方指定方式

2.2交付地点：甲方指定地点

（七）项目验收

所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该中标供应商负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

1）基础软件部署和需求确认

基础软件部署

中标供应商应在招标人规定的时限内在招标人指定的环境完成基础软件部署工作。中标供应商向招标人提出基础软件部署完成确认申请，由招标人进行确认。待确认通过，即为完成基础软件部署。

需求确认

中标供应商应在招标人规定的时限内完成需求确认工作。中标供应商向招标人提交《需求规格说明书》，由招标人审核，审核通过即为完成需求确认。

2）招标人系统确认

初验验收内容为软件、文档和数据。

中标供应商根据项目完成情况向招标人提出书面确认申请，并提交系统详细建设方案、变更清单、自测测试报告（包含功能与性能），自测测试用例。

软件部分中标供应商应先完成自测，自测完成后需提交招标人组织确认。招标人应在收到中标供应商提交的确认申请后，在满足合同约定确认条件情况下，3个工作日内组织确认。招标人盖章后通过系统确认。

文档部分确认需点验如下文档

| 序号 | 交付物 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 | □通过□不通过 |
| 2 | 成交确认函 | □通过□不通过 |
| 3 | 项目合同 | □通过□不通过 |
| 4 | 项目进度计划 | □通过□不通过 |
| 5 | 项目质量保证计划 | □通过□不通过 |
| 6 | 技术方案 | □通过□不通过 |
| 7 | 实施方案 | □通过□不通过 |
| 8 | 需求调研方案 | □通过□不通过 |
| 9 | 需求评审记录 | □通过□不通过 |
| 10 | 需求规格说明书 | □通过□不通过 |
| 11 | 概要设计说明书 | □通过□不通过 |
| 12 | 详细设计说明书 | □通过□不通过 |
| 13 | 数据库设计说明书 | □通过□不通过 |
| 14 | 系统接口说明书 | □通过□不通过 |
| 15 | 系统编码规范 | □通过□不通过 |
| 16 | 测试大纲 | □通过□不通过 |
| 17 | 阶段性测试方案 | □通过□不通过 |
| 18 | 测试用例 | □通过□不通过 |
| 19 | 回归测试报告 | □通过□不通过 |
| 20 | 系统上线部署方案 | □通过□不通过 |
| 21 | 系统安装配置手册 | □通过□不通过 |
| 22 | 软件安装说明书 | □通过□不通过 |
| 23 | 用户手册 | □通过□不通过 |
| 24 | 运行维护服务方案 | □通过□不通过 |
| 25 | 处理突发事件应急预案 | □通过□不通过 |
| 26 | 系统实施总结报告 | □通过□不通过 |
| 27 | 变更申请表 项目周工作进度报告 项目月工作进度报告 会议纪要报告 | □通过□不通过 |
| 28 | 初验验收申请 | □通过□不通过 |

系统确认不合格的处置方法：

对于确认中发现的系统存在的不符合本合同约定或甲方需求之问题，乙方负责修改完善，提交甲方审核，通过后由甲方组织再次对系统功能进确认收，直至合格。

3）验收

验收启动条件

项目系统确认完成后甲方组织进行验收，未出现故障或问题，或故障问题已排除的，由乙方提出验收申请，甲方应在收到乙方提交的验收申请后3个工作日内组织验收。

验收方法

甲方依据合同约定，组织验收，验收通过后，甲方应向乙方开具终验验收报告（盖章）。

验收不合格的处置方法：

对于试运行中发现的各专项系统无法满足合同约定或甲方需求之问题，乙方负责进行修改完善，在甲方（建设单位）指定的时间内完成修改，并进行验收。

4）其他内容

项目验收前，乙方需配合甲方通过市有关部门组织的项目档案验收。

因乙方原因导致验收不合格引发的延期及增加费用，由乙方自行承担。

乙方除在规定时间内按照合同的要求完成服务内容外，还应按照《宿迁市市级政务信息化项目建设管理办法》等要求，做好项目档案管理（包括但不限于建档、归档工作），并向甲方提供完整的电子档案和纸质档案，并列出档案清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。

（八）培训

乙方应当为甲方提供必要的现场操作培训（相关费用已包含在本项目合同总价中），协助甲方一起试用一个月，直到符合技术要求，否则甲方有权延迟终验。

四、售后服务

验收通过后，进入维护期，运行维护期为两年。如果乙方不履行合同约定的售后服务义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的售后服务费。具体详见违约责任。

五、双方权利与义务

1.甲方（建设单位）权利与义务

（1）甲方应当根据乙方履行义务的情况，按照合同约定由甲方向乙方支付产品与技术服务费用。

（2）甲方向乙方送交的所有文件、材料和陈述的内容应合法、真实、有效。

（3）甲方有权监督乙方履行本合同的全过程，并及时提出建议和改进意见，包括但不限于根据乙方需要，参与项目的相关讨论和调研活动，或给予支持、指导与建议；对乙方的开发进度、费用使用及阶段性成果进行监督、检查；对乙方提交的各类方案、计划、名单及其他文件提出修改意见，乙方应根据甲方的意见改进相关内容。

2.乙方权利与义务

（1）乙方在充分履行合同义务的前提下，有权要求甲方按照约定向其支付产品与服务费用。

（2）乙方在项目实施过程中，应该按要求向甲方提供相关文档，并配合甲方对项目进行验收。

（3）乙方应积极配合甲方及其委托监理单位、软件第三方测评单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实甲方和监理单位、软件第三方测评单位提出的整改要求。

（4）乙方负责提供宿迁市市域治理视频资源服务网项目侧的开发工作。针对企业侧数据，凡在江苏省级传感监测设备应用推广产品目录内监测设备的监测数据，需要应接尽接，不得要求企业使用特定监测设备及相关产品，不得另外收取任何形式费用。

（5）乙方应当支持与其从事的系统开发／维护等工作相适应的专业知识和技术能力以及从事该项工作的人员。法律法规要求从业人员须具有相关资格证书的，乙方应保证符合相关法律法规的规定。

（6）乙方应投入足够的人力和物力，在约定的期限内负责详细需求调查、设计、开发、安装、调试等，保证按照甲方提出的各项技术指标、要求按时、按质地完成工作任务。在系统／软件开发／维护等工作完成后，将项目成果以及相关的技术文件完整地交给甲方。

（7）乙方明确，乙方人员并非甲方之雇员，乙方有义务为乙方人员支付工资、办理保险并保障其人身安全。若于本合同期限内，非因甲方直接故意的原因造成乙方人员人身伤害、财产损失的，应由乙方自行承担并妥善解决，甲方对此不承担任何责任。项目驻场期间，驻场人员产生的用餐、住宿、交通等相关费用由乙方自理。

（8）乙方在履行合同过程中，按甲方要求如实向甲方汇报进展情况，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的系统开发项目、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。如遇突发或紧急情况，应及时向甲方报告；如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起5个工作日内向甲方做出书面报告。甲方在收到乙方进展情况后，可提出意见，乙方应按照甲方提出的异议和改进意见就本合同的履行情况进行改进和完善。

（9）确保项目实施过程中无违法违规行为，不侵犯甲方及任何第三方的知识产权，交付成果不违反国家法律法规的相关规定。

（10）乙方应严格履行本合同第七条约定的保密义务，包括但不限于未经甲方书面同意，乙方在履行本合同过程中及履行结束后均不得将甲方提供的资料以任何形式泄露给第三方。

（11）乙方应当根据其向甲方提交的培训计划或方案，对甲方人员进行系统的操作培训，对常见问题分析及处理方法进行培训，并接受甲方人员的咨询。

六、保密义务

1.一方（接收方）确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的另一方（披露方）保密信息予以保密。未经披露方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。

2.接收方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。接收方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，乙方除留存壹份存档外还应将相关工作人员签订的保密承诺书提供壹份给甲方作为本合同的有效组成部分。若乙方驻场服务人员及与本项目有关的其他工作人员发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密义务。因乙方及其人员（含离职人员）泄密给甲方造成的损失，均由乙方承担所有赔偿及连带责任。

3.本合同保密范围包括但不限于宿迁市各委办局的具有保密性质的信息、文件和资料，无论其表现形式如何，也无论通过何种方式取得，包括但不限于：

3.1本合同全部条款或因履行本合同或在本合同履行期间获得的或收到的具有保密性质的信息、文件和资料。

3.2接收方受托工作中涉及的一切不对外公开或者没有对外公开的信息。

4.本合同有效期届满或终止后，或披露方另有要求的，接收方应当立即归还或销毁、删除由其制作、控制或持有的含有保密信息的资料，包括但不限于各种形式的文本、文件、电子数据以及以其它任何形式记载、复制或者存储保密信息的载体，包括但不限于一方从另一方直接或间接获取的，制作、以其名义制作、由其委托制作的或者因其他方式由其控制、持有的含保密信息的资料。

5.本条规定自接收方接触到本合同所称保密信息之日起即应履行，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。如在此期限内因接收方之外的原因致使保密信息泄露或进入公共领域，则接收方对该信息的保密责任在泄露或公开之日起终止。

6.如接收方违反上述保密规定，由此引起的一切责任由接收方承担。

七、知识产权

1.技术开发成果的知识产权归属

1.1乙方按本合同要求为本项目开发的系统所有权归甲方，其中为本项目定制开发的相关技术开发成果的知识产权由甲方享有。甲方享有包括但不限于该系统的著作权、署名权、发表权、发行权、出租权、许可权、转让权、使用权、修改权、信息网络传播权、翻译权和复制权及其它从第三方机构或个人获取经济利益的权利，但一方将此合同项下开发的技术成果用于本合同外其它用途需提前征得另一方同意。

1.2乙方只能将甲方提供的数据及流程，用于此软件系统的设计、开发、测试和使用，不得用于其它任何用途。

1.3乙方在开发软件系统的过程中，不得有侵犯他人知识产权的行为，否则，应对外承担全部侵权责任。

2.乙方保证乙方交付的所有技术开发成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何知识产权诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方或甲方利益相关方因此遭受的前述全部损失。（因甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方不承担任何责任）。

3.如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

4.本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

八、违约责任

1.本合同签订后，任何一方不履行、不完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，也有权要求违约方支付违约金，违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.因一方违约行为给另一方造成损失的，如果违约金不足以弥补守约方经济损失，违约方还应当赔偿守约方经济损失。本合同所指的守约方的损失，包括直接损失、守约方为弥补损失所支出的费用、守约方为向违约方主张权利所支出的费用（包括但不限于聘请律师的费用、公证费、诉讼费、鉴定费、仲裁费、差旅费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失等）。

3.违约责任分为履约违约和售后服务违约

3.1履约违约责任

3.1.1因乙方原因，乙方未按本合同约定交付时间及要求完成各项义务的，自约定交付日起每逾期1日，应向甲方支付逾期交付部分总价万分之一的违约金。因乙方原因逾期超过90天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付对价但乙方未交付通过终验验收的合同款，并按照合同总价的1%向甲方支付违约金且应赔偿由此给甲方造成的一切损失，乙方由此累计支付的违约金及赔偿金总额最高不超过合同总金额的5%。

3.1.2履约违约金支付方法为，如协议继续履行甲方将违约金金额从下一笔待支付合同费用中扣除；如协议解除，乙方应直接向甲方支付。

3.2乙方应保证系统性能、功能等符合验收要求，乙方如不配合甲方及其委托监理单位、软件第三方测评单位的管理，未按照甲方提出的整改要求限期整改的，每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

3.3售后服务违约责任

3.3.1由于乙方原因造成系统瘫痪，系统（包括但不限于接口数据处理、甲方应用访问、系统运行）无法正常工作持续期间达到或超过72小时，每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

3.3.2系统售后服务期间，乙方未按照甲方要求对系统进行整改或未履行7×24小时服务，由于乙方原因造成系统无法正常工作。每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

3.3.3售后服务违约金支付方法为，甲方将违约金金额从售后服务费用中扣除。

4.甲方在规定期限内不能按时付款，则每迟延一个自然日，甲方向乙方支付迟延履行部分金额万分之一的违约金。

5.一方如未按本合同第七条履行保密义务，另一方有权终止合同并要求违约方向守约方支付合同总金额5%的违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

九、合同的变更及解除

1.经甲方和乙方双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提15日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充合同。

2.一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

2.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

2.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

2.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。

2.4一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

2.5法律规定或本合同约定的其他情形。

3、若因非乙方原因导致本合同终止，甲方应向乙方支付已完成部分的合理费用。

十、不可抗力

1.不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。

2.在合同履行过程中，发生不可抗力事件的，乙方应于知晓不可抗力发生后3个工作日内通知甲方，并在14个工作日内出具官方证明文件，并采取妥善措施努力避免、减小不可抗力对履约的影响；乙方怠于履行负面影响控制义务导致不可抗力引发的损失扩大的，应当向甲方承担相应的赔偿责任。乙方向甲方主张相关事由构成不可抗力的，应当向甲方提供有关权威机构出具的书面证明。

3.任一方确因不可抗力导致不能履行合同的，由双方协商确定变更或延期履行的具体方案，各方均不因此承担违约责任。但甲方和乙方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

十一、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十二、法律适用及争议解决

1.本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲方和乙方应当协商解决，经双方协商不能解决的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他

1.未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.本合同自甲方和乙方双方法定代表人或授权负责人签署并加盖公章之日起生效。本合同中法定的、明示的或可合理推断的应该在本合同届满或提前解除后仍然有效的条款，不受本合同有效期的限制。

3.对本合同的任何修改和补充均应以补充合同的形式作出，由甲方和乙方签署后生效。本合同的注解、附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准。

4.合同组成

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下（按支配地位递减的顺序排列）：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）采购文件；

（5）其他合同文件

5.本合同一式【4】份，甲方持有【2】份，乙方持有【2】份，各份具有同等法律效力。

甲方1（盖章）：

法定代表人或授权负责人（签字）：

甲方2（盖章）：

法定代表人或授权负责人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权负责人（签字）：

日期：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 第六部分  投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 法人授权书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 中小企业或残疾人福利性单位声明函

- 项目经理及技术负责人

- 项目组人员（除项目经理及技术负责人外）

八、企业业绩

九、承诺函

十、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

宿迁市市域社会治理现代化指挥中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据已收到的项目编号为的项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方支持《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：（盖CA电子公章）

日　　　期：　　年　月　日

二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日　　期：

三、开标一览表

投标人全称(CA公章):供应商名称

采购项目编号：

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

日　　　　期：　　年　月　日

四、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试等费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加宿迁市市域社会治理现代化指挥中心、宿迁市楚润数据集团有限公司的宿迁市市域治理视频资源服务网项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖CA电子公章）：

日　　期：　　　年　　月　日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖CA电子公章）

日　　期：　　　年　月　日

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督；3、非残疾人福利性单位不需提供此函；4、符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

六、项目经理及技术负责人

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商中标，项目经理必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员资料。

七、项目组人员（除项目经理与技术负责人外）

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商中标，项目组人员（除项目经理与技术负责人外）必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

九、承诺函

承诺函

宿迁市市域社会治理现代化指挥中心、宿迁市楚润数据集团有限公司：

我方已仔细研读了宿迁市市域治理视频资源服务网项目采购文件全部内容，对以下事项进行承诺：

1、视频监控：支持S3对象存储适配。

2、所投产品技术框架能够支持多级管理，实现市县乡三级部署。

3、平台不限制视频设备、视频系统级联、接入能力等视频画面、点位等数量限制，并支持动态扩展能力，提供承诺函。

4、视频监控：平台支持宿迁社会面视频监控汇聚终端品牌占比较高的监控设备的接入。

5、支持泛视频硬件的接入：除国标接入外，平台需支持视频会议SIP硬件、对讲执法仪硬件、部标JT808/809协议、GA/T1400等协议硬件接入。

6、视频转码：针对汇聚类视频支持统一转码，转码后提供通用格式，包含rtsp/rtmp/hls/flv。

7、平台抗弱网能力：针对网络抖动或弱网环境，在视频丢包率超50%的情况下，视频画面不卡顿，不花屏，仍能流畅的调阅（清晰显示网络情况、丢包情况）。

8、质量诊断：平台支持15类质量诊断，含包亮度异常、图像偏色、视频遮挡、条纹干扰、噪声干扰、图像模糊、视频丢帧、对比度、视频剧变、图像黑白、场景变换、视频抖动、信号丢失、图像标注状态。

我方在成交后按以上承诺事项进行履约，如违反承诺属于我方不诚信行为，自愿接受采购人按我方擅自变更合同违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》七十二条第一款第六项规定进行处理，并接受公共资源交易管理部门对我方实施信用管理，自愿承担相关责任。

单位名称（公章）：

十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。