采购需求

项目属性：工程类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

**一、项目概况**

（一）项目简介

本次采购内容为宿城区中扬镇标准化池塘改造项目。本项目控制价3201590.30元。

（二）付款方式

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：工程完工并竣工验收合格后支付至合同价款的80%;审计完成后付至审定价款的97%，余款待缺陷责任期期满且无质量问题无息付清。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（三）工期：60日历天。

（四）缺陷责任期（工程质量保修期）：二年。自工程竣工验收合格之日起计算。

（五）质量要求：合格。

（六）验收标准：

验收条件：项目竣工且提供竣工验收资料。

验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人在3 个工作日内组织验收并出具验收书。

验收标准：符合相关法律法规及设计要求，工程质量达到合格。

验收程序、内容及履约：由采购人、设计单位及监理单位（如有）等组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。按照采购文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对供应商履约情况进行验收.验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

**二、技术要求**

（1）依据设计施工图和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国、省、市、行业的一切法规、规范的要求

（2）对材料的质量和试验要求现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、 规范的要求。

（3）相关标准：工程建设以国家、省、市、行业相关规范和标准为依据。

（4）供应商编制项目实施方案的要求

供应商应参照《水利水电工程标准施工招标文件》技术标准和要求（合同技术条款）（2009 年版）编制技术方案，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。包括但不限于以下内容：

①总体概述：总体施工布置及规划、施工组织内容应完整、具体、合理、施工流程应符合要求、各分部分项工程工序应符合要求。

②质量保证措施：对本项目主要工程的现场实际情况提供有针对性的工程质量保证措施阐述，措施合理有效、可实施性应符合要求。

③施工进度计划、工期保证措施：对本次施工进度计划、工期保证措施合理性可行性应符合要求。

④关键施工点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案应符合要求。

⑤环境保护、安全、文明施工等：环境保护、安全、文明施工等应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。

**三、图纸、工程量清单：**详见附件。

**四、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；**

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008) 248号文)等相关规定。

2.政府强制采购节能产品

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3.政府采购需求标准

3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

4.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。